
前  言

锦州加拿芬化肥有限责任公司成立于2003年03月17日，注册地位于锦州市黑山县段家乡（高山子火车站北600米），法定代表人为王金。注册资本为贰仟壹佰叁拾万元人民币，公司类型为有限公司（中外合资）。经营范围：肥料制造（涉及安全生产许可项目的除外）、销售；盐酸、硫酸、磷酸、磷石膏、磷石膏土壤调理剂、铁粉生产；磷矿、硫铁矿、尿素、磷酸二铵、氯化钾的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

锦州加拿芬化肥有限责任公司于2022年04月14日申请并取得了《关于<锦州加拿芬化肥有限责任公司环保回收硫酸尾气SO2年产400吨硫酸技改项目>备案证明》，备案确认书文号：锦黑经备字〔2022〕1号；该项目于2022年12月29日取得了《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》（锦应急危化项目安条审字〔2022〕23号）；于2023年04月25日取得了《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》（锦应急危化项目安条审字〔2023〕03号）。项目总投资：350.00万元。本项目建成后，处理烟气量58000Nm3/h，副产硫酸400t/a。根据《危险化学品目录（2022调整版）》（应急管理部等十部门公告2022年第8号）的规定，本项目生产过程所涉及的原料双氧水（含量≤8%）不属于危险化学品，产品硫酸（危险化学品序号为1302）属于危险化学品。本项目为将现有 10万吨/年硫铁矿制酸项目硫酸生产车间干吸工段产生的 75℃的含硫尾气进行吸收处理，原料硫铁矿量未增加，硫酸的总产量不变，本项目只是提高了产品的吸收率。
锦州加拿芬化肥有限责任公司环保回收硫酸尾气SO2年产400吨硫酸技改项目生产过程涉及的主要危险化学品为硫酸；硫酸属于第三类易制毒危险化学品；项目不涉及剧毒危险化学品；涉及重点监管的危险化学品为含硫尾气中的二氧化硫；生产过程中不涉及重点监管的危险化工工艺；该项目生产单元和储存单元均不构成危险化学品重大危险源。

根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号）、《辽宁省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》（辽安监管三〔2016〕24号）的相关规定，建设项目试生产期间，建设单位应当委托有相应资质的安全评价机构对建设项目及其安全设施试生产（使用）情况进行安全验收评价。

锦州加拿芬化肥有限责任公司根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号）有关规定，为实现建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的要求，为确保工程建成后安全生产，特委托具有相应资质的辽宁诺诚安全科技有限公司对项目的安全生产条件和安全设施进行安全验收评价，并编制安全设施竣工验收安全评价报告。

我公司根据国家和省市有关危险化学品生产、储存、使用方面的有关法律、法规以及标准和规范的要求，按照科学、客观、公正的原则开展工作。我公司安全评价人员和工程技术人员在认真研究分析该企业提供和现场收集到的相关资料，并在对现场进行实地考察的基础上，参考有关资料，编制了本安全设施竣工验收评价报告。

目录

11安全评价的经过


11.1安全评价的经过


21.2评价目的


21.3安全评价范围


21.4评价程序


42建设项目概况


62.1建设项目采用的主要技术、工艺和国内、外同类建设项目水平对比情况


82.2地理位置、用地面积和生产、储存规模


102.3主要原辅材料和品种名称、数量和储存


112.4工艺流程和装置布局及其上下游生产装置的关系


162.5配套和辅助工程名称、能力、介质来源


212.6主要装置（设备）和设施及特种设备


222.7安全生产管理机构及劳动定员


233 危险、有害因素和固有的危险、有害程度


233.1 物料的危险有害因素分析


253.2生产过程中的危险、有害因素分析结果


253.3“两重点、一重大”情况


263.4 固有的危险、有害程度分析结果


283.5 风险程度的分析


303.6建设项目的安全条件


374安全设施的施工、检验、检测和调试情况


374.1调查、分析建设项目安全设施的施工质量情况


374.2调查、分析建设项目安全设施在施工前后的检验、检测情况及有效性情况


374.3调查、分析建设项目安全设施试生产（使用）前的调试情况


395安全生产条件


395.1评价单元的划分


395.2安全评价方法的选择


405.3安全生产条件的分析


806可能发生的危险化学品事故及后果、对策


806.1预测可能发生的各种危险化学品事故及后果、对策


816.2 列举与建设项目同样或者同类生产技术、工艺、装置（设施）在生产或者储存危险化学品过程中发生的事故案例的后果和原因


847 事故应急救援预案


847.1 分析事故应急救援预案


847.2 事故应急救援预案的演练


858结论和建议


858.1结论


878.2建议


909 与建设单位交换意见


909.1 评价机构应当就建设项目安全评价中各个方面的情况，与建设单位反复、充分交换意见


909.2 评价机构与建设单位对建设项目安全评价中某些内容表达不成一致意见时，评价机构在安全评价报告中应当如实说明建设单位的意见及其理由


91附件1安全评价过程涉及的图表


91F1.1总平面布置图


91F1.2工艺流程图


92附件2选用的安全评价方法简介


92F2.1安全检查表法


92F2.2作业条件危险性评价法


93附件3危险、有害因素分析


93F3.1主要物料危险、有害因素


97F3.2生产工艺过程中的危险、有害因素分析


100F3.3建设项目可能造成作业人员伤亡的其他危险和有害因素


104F3.4安全管理方面危险性分析


106F3.5重大危险源辨识


108附件4定性、定量分析危险、有害程度的过程


108F4.1安全检查表


123F4.2作业条件危险性评价法


126附件5评价依据


126F5.1法律


127F5.2法规


128F5.3规章


129F5.4规范性文件


132F5.5标准


136F5.6参考资料


138附件6文件、资料





 1安全评价的经过

1.1安全评价的经过

锦州加拿芬化肥有限责任公司（简称加拿芬化肥）于2022年04月14日申请并取得了《关于<锦州加拿芬化肥有限责任公司环保回收硫酸尾气SO2年产400吨硫酸技改项目>备案证明》，备案确认书文号：锦黑经备字〔2022〕1号；该项目于2022年12月29日取得了《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》（锦应急危化项目安条审字〔2022〕23号）；该项目于2023年4月25日取得了《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》（锦应急危化项目安设审字〔2023〕03号）。
加拿芬化肥投资350万元建设的环保回收硫酸尾气SO2年产400吨硫酸技改项目已竣工，正在试生产（使用）之中。总体看，其试生产情况良好，未发生生产安全事故。

根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》、《关于印发<辽宁省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则>的通知》的有关规定，建设项目投入生产和使用前，建设单位应当组织人员进行安全设施竣工验收，作出建设项目安全设施竣工验收是否通过的结论。建设项目安全验收评价报告是建设项目安全设施竣工验收的要件之一。建设项目未经安全设施竣工验收的，不得投入生产使用。为此，锦州加拿芬化肥有限责任公司委托具有安全评价资质的辽宁诺诚安全科技有限公司对其环保回收硫酸尾气SO2年产400吨硫酸技改项目进行安全设施竣工验收评价工作。

辽宁诺诚安全科技有限公司与锦州加拿芬化肥有限责任公司签订了技术服务合同后，随即组成了安全评价项目组，到建设单位现场进行勘察，与建设单位共同协商确定安全评价对象和范围。在充分调查研究安全评价对象和范围相关情况后，收集、整理安全评价所需要的各种文件、资料和数据，按照《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》等的要求，对锦州加拿芬化肥有限责任公司环保回收硫酸尾气SO2年产400吨硫酸技改项目安全设施进行安全验收评价，并编制本安全验收评价报告。

1.2评价目的

在建设项目竣工后正式生产运行前，通过检查建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的情况，检查安全生产管理措施到位情况，检查安全生产规章制度健全情况，检查事故应急预案建立情况，确定建设项目满足安全生产法律法规、标准、规范要求的符合性，为负有安全生产监督管理职责的部门对其实施行政许可和日常监管提供技术支撑，亦可作为企业强化安全管理，编制和完善安全管理规章制度，制定事故应急预案和安全防范措施，实现安全生产提供技术支持。

1.3安全评价范围

本次安全验收评价对象为：锦州加拿芬化肥有限责任公司环保回收硫酸尾气SO2年产400吨硫酸技改项目的选址及总平面布置、生产工艺及设备设施（包括双氧水储罐、双氧水计量泵、双氧水卸车罐、双氧水卸车泵、脱硫塔及其塔底配套稀酸循环槽、脱硫循环泵、15m3应急脱硫液收集池）、公用工程及辅助设施、安全管理等。

厂区原有的其他设施不在本次评价范围内。

1.4评价程序

安全验收评价的程序包括：前期准备、安全评价、与建设单位交换意见、编制安全设施竣工验收安全评价报告。
本次安全验收评价的评价程序，如图1.4-1所示：

[image: image1.png]















图1.4-1  安全验收评价程序框图
2建设项目概况

锦州加拿芬化肥有限责任公司成立于2003年03月17日，注册地位于锦州市黑山县段家乡（高山子火车站北600米），法定代表人为王金。注册资本为贰仟壹佰叁拾万元人民币，公司类型为有限公司（中外合资）。经营范围：肥料制造（涉及安全生产许可项目的除外）、销售；盐酸、硫酸、磷酸、磷石膏、磷石膏土壤调理剂、铁粉生产；磷矿、硫铁矿、尿素、磷酸二铵、氯化钾的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

加拿芬化肥现有员工214人，公司设有安全管理机构，配备专职安全生产管理人员5名，配备1名注册安全工程师。

该公司于2022年04月14日申请并取得了《关于<锦州加拿芬化肥有限责任公司环保回收硫酸尾气SO2年产400吨硫酸技改项目>备案证明》，备案确认书文号：锦黑经备字〔2022〕1号，项目代码：2204-210726-04-02-576001。
该项目为危险化学品技改项目。本项目建成后，处理烟气量58000Nm3/h，产品硫酸（浓度为92.5%）产量为400t/a。

安全条件审查：大连百悦安全技术服务有限公司（业务范围：化学原料、化学品及医药制造业）开展建设项目设立安全评价，2022年12月29日取得危险化学品建设项目安全条件审查意见书（锦应急危化项目安条审字〔2022〕23号）。

安全设施设计审查：辽宁时越市政工程设计有限公司（资质等级：化工石化医药行业乙级，资质证书编号A221019663）开展安全设施设计工作，2023年4月25日取得了《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》（锦应急危化项目安设审字〔2023〕03号）。
安全设施建设：
设计单位：辽宁时越市政工程设计有限公司，具有化工石化医药行业乙级资质。

施工单位：施工单位为防开建设集团有限公司，具有石油化工工程施工总承包二级，资质证书编号D441050583。
项目竣工时间：2023年11月。

试生产情况：该项目于2024年01月09日进行了试生产方案的评审后进行试生产，试生产日期为2024年01月09日至2025年01月08日。试生产进行顺利，未发生生产安全事故。

本工程主要内容见表2-1。
表2-1  建设项目本期工程内容一览表
	工程项目
	工程内容
	备注

	双氧水罐区（戊类）
	1个 35m3 储罐、1 个 30m3储罐、1 个 20m3储罐、1个1.5m3卸车罐以及卸车设施。
	

	脱硫塔装置区（戊类）
	脱硫塔装置：包括 1 套脱硫塔、3 台脱硫循环泵、1台稀酸循环槽
	


2.1建设项目采用的主要技术、工艺和国内、外同类建设项目水平对比情况
2.1.1建设项目采用的主要技术、工艺介绍

本项目硫酸尾气脱硫系统设计采用双氧水法脱硫工艺技术，由湖北陆盛环保工程有限公司提供专利技术，该技术采用填料脱硫塔，阻力降1kPa，采用隔膜计量泵添加双氧水，控制实时流量0.073m3/h，副产25-30%稀硫酸。实现硫酸尾气的深度减排，最大限度降低SO2污染物排放浓度和排放总量，该工艺具体如下：

现有10万吨/年硫铁矿制酸装置中的尾气中SO2，采用“双氧水脱硫吸收系统”，处理烟气量58000Nm3/h，脱硫前SO2平均浓度 1000mg/Nm3，脱硫后尾气SO2浓度 ≤ 50mg/Nm3，满足《硫酸工业污染物排放标准 》 GB26132-2010中，SO2浓度≤400mg/Nm3排放限值的要求。硫酸工艺尾气排放前经双氧水脱硫塔喷淋、吸收成稀硫酸产品打回到硫酸生产车间干吸工段循环槽。（SO2+ H2O2 = H2 SO4），在去除硫酸工艺尾气SO2污染物的同时产生硫酸产品，使污染物资源化。
2.1.2工艺技术与国内外同类建设项目水平对比

经过多年的发展，目前世界上尾气中SO2的吸收处理技术，尤其清洁化生产技术已规范成熟，其成熟表现主要为三点，其一，装备方面主要是连续化、自动化操作；其二，基本无三废；其三，工艺成熟，使污染物资源化国内尾气中SO2的吸收处理技术，随着国内环保要求的不断提高，国内生产企业已经开始采用清洁生产技术，部分企业引进国外技术。企业多以环保为重点，调整企业自身生产工艺技术，达到“节能减排、循环经济”的目的。在达到排放要求同时，使污染物资源化。

在2011-2012 年，山东威海恒邦化工有限公司进行了双氧水法脱硫中试，2012年4月在 80000t/a 冶炼烟气制酸安装了尾气双氧水法脱硫装置，运行稳定。技术特点是采用填料脱硫塔，阻力降1kPa，采用计量泵添加27.5%双氧水，PLC 控制，副产20-30%稀硫酸。2013 年开始联合江苏中建南京公司向国内推广。

国外美国杜邦—孟莫克有限公司也开发了双氧水法脱硫技术，采用动力波脱硫塔，阻力降 3kPa，采用计量泵添加27.5%双氧水，副产30-40%稀硫酸。2015 年采用孟莫克双氧水法脱硫技术的尾气脱硫装置在张家港双狮精细化工有限公司100万吨/年硫磺制酸装置上建成，并在国内推广。

2015年湖北襄阳先天下环保设备有限公司在当地一套20万吨/年硫铁矿制酸装置上安装了尾气双氧水法脱硫装置，技术特点是采用空喷脱硫塔，阻力降1kPa，先将27.5%双氧水加水稀释至8.5% ，副产20-30%稀硫酸。

目前国内已有20多家硫酸企业在硫酸装置上安装了尾气双氧水法脱硫装置，脱硫尾气 SO2 排放低于200mg/m3 ，酸雾低于30mg/m3。

我国尾气中SO2 的吸收处理技术，在工艺技术、商品化技术方面比较全面且成熟，其尾气处理装置脱硫率高、效果稳定、安全可靠，污染物资源化产品质量达到先进水平。
该项目所采用的工艺技术已有成功的工业应用基础，属于较为成熟的工艺技术，安全可靠性较高。经查《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》、《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技〔2016〕137号）、《推广先进与淘汰落后安全技术装备目录（第二批）》（国家安全生产监督管理总局 科学技术部 工业和信息化部公告〔2017〕第19号）、《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）>的通知》（应急厅﹝2020﹞38号）和《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）>的通知》（应急厅﹝2024﹞86号），其未采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备。总体上看，符合国家产业政策，主要技术工艺较为先进，且成熟、安全、可靠。

2.2地理位置、用地面积和生产、储存规模

2.2.1地理位置

本项目位于锦州市黑山县段家乡（高山子火车站北600米）锦州加拿芬厂区内东北侧，地理位置坐标为东经 122 °3 ′41.500″，北纬 41 °33 ′ 19.343″。项目所在地交通便捷，供电网络健全，电力供应充足，建设基础设施条件良好。企业地理位置见示意图2.2.1-1。图2.2.1-1  地理位置示意图

该项目双氧水罐区位于厂区东北侧，项目所在厂区外界北侧为沈山线铁路；西侧为S214省道，隔道为原劳改支队民房；南侧为围墙，隔墙为高山子采石场（现无生产经营活动）；东侧为围墙，隔墙为北镇市三鸽水泥制造公司（现无生产经营活动），东北侧围墙外为乡道、架空电力线。

周边环境情况，见图2.2-2；其与相邻工厂的防火间距情况，见表2.2-1。

表2.2-1建设项目周边设施防火间距表

	本厂区设施
	方向
	周边设施
	规范要求距离，m
	实际距离m
	依据
	结果

	双氧水罐区（戊类）
	东
	北镇市三鸽水泥制造公司砂石料堆场（现无生产经营活动）
	/
	410
	GB50016-2014（2018年版）

第3.4.1条
	符合

	
	南
	高山子采石场（现无生产经营活动）
	/
	430
	GB50016-2014（2018年版）

第3.4.1条
	符合

	
	东北
	架空电力线（H=12m）
	/
	18.5
	GB50016-2014（2018年版）

第3.4.1条
	符合

	
	
	乡路
	/
	27.5
	GB50016-2014（2018年版）

第3.4.1条
	符合

	
	北
	沈山线铁路
	/
	184
	GB50016-2014（2018年版）

第3.4.1条
	符合

	
	西
	S214省道
	/
	545
	GB50016-2014（2018年版）

第3.4.1条
	符合

	
	
	原劳改支队民房
	10
	590
	GB50016-2014（2018年版）

第3.4.1条
	符合


2.2.2 用地面积
该项目在厂区现有空地进行建设，不新增土地，项目总占地面积1200m2，双氧水罐区占地面积182.75m2，脱硫塔装置区占地104.06m2。
2.2.3 生产、储存规模

（1）生产规模
该项目处理尾气脱硫产生的稀硫酸（浓度为25-30%），稀硫酸输送至上游厂区原有设备干吸工段循环酸槽作为工艺调节水，最终生成浓度为92.5%硫酸。本项目产品名称、生产能力见表2.2-2。

表2.2-2  建设项目主要产品生产规模一览表

	序号
	产品
	含量
	年产量（t/a）
	储存场所
	备注

	1
	硫酸
	92.5%
	400
	硫酸罐区
	


（2）储存设施

该项目双氧水罐区内设置 1个35m3 立式固定顶双氧水储罐、1个30m3 立式固定顶双氧水储罐、1 个 20m3立式固定顶双氧水储罐、1个1.5m3卸车罐以及卸车设施。

罐区防火堤采用钢筋混凝土结构，高度为1.1m，占地面积182.75m2，设置防火堤的踏步，抗震设防类别为丙类，抗震设防烈度为6度。
2.3主要原辅材料和品种名称、数量和储存
该项目涉及的主要原辅材料双氧水通过汽运方式运输至厂内，硫铁矿制酸尾气通过管道输送至吸收塔。所涉有关情况，见表2.3-1所示。

表 2.3-1  建设项目主要原料及储存情况表

	序号
	名称
	物态
	火灾危险类别
	年用量/年产量（t）
	最大储存量（t）
	包装规格
	储存位置
	储存周期（天）
	运输方式
	备注

	
	双氧水（含量≤8%）
	液态
	戊类
	1700
	131.4
	立式固定顶储罐1×35m3、1×30m3、1×20m3备用罐
	罐区
	4
	汽运
	

	
	含硫尾气（浓度1000mg/Nm3，成分：SO2-0.028%、O2-7%、CO2-2.1% 、 N2-90.87%）
	气态
	戊类
	处理烟气量 58000Nm3/h
	/
	/
	/
	/
	管道运输
	


根据《锦州市首批危险化学品禁限控目录（试行）》（锦应急[2019]170号），项目所涉及的原辅料以及产品均未列入全市禁止部分。
2.4工艺流程和装置布局及其上下游生产装置的关系

2.4.1工艺流程叙述

2.4.1.1脱硫系统工艺流程
厂区平面布置详见附件。厂区平面布置情况见图2.4-3，建构筑物具体信息见表2.4-4，防火间距情况见表2.4-5、2.4-6。（2）上下游生产装置关系
厂区现有10万吨/年硫铁矿制酸装置与本项目脱硫塔装置形成上游生产装置关系；本项目的脱硫塔装置与干吸工段循环酸槽形成下游生产装置关系。

小结：该项目从上游原（辅）料的输送到产品出装置采用管道输送，较为合理、安全可靠，各装置联系紧密，相互协调。
2.5配套和辅助工程名称、能力、介质来源
2.5.1给排水

（1）给水
1）厂区给水

本项目生产用水为脱硫塔工艺用水，用于脱硫反应热蒸发水、尾气增湿降温蒸发水等补水，用水量为1.48m3/h；水源来自硫酸分厂（炉气转化工序）水泵间给水管网，管径DN100，供水能力40m3/h，能够满足本项目要求。

2）厂区排水

本项目脱硫装置区设置 1 座15m3应急脱硫液收集池，用于检修时收集外排的脱硫液、泄漏事故时收集的脱硫液和地面冲洗水。罐区内被污染的初期雨水和事故时的消防水切换后排至厂内现有1座300m3事故池，在输送至污水处理站进行集中处理；后期的清洁雨水进入厂外现有雨水排水管，能够满足本项目的需求。
2.5.2供配电

（1）变配电室

本项目电源引自锦州加拿芬化肥有限责任公司硫酸分厂供配电系统，该 企业供电由黑山县供电局提供，厂区设有变电所，变电所现有 2 台变压器； 变压器进线为66kV（从66kV变压至6300V再变压至380V），变压器单台 容量3150kVA。本项目总装机容量为96.6kW，企业原有用电负荷为4280kW（负荷率67.9%），变压器余量能够满足本项目用电需求。

2.5.3采暖、通风
采暖

本项目不需要采暖。
通风
本项目双氧水罐区、脱硫塔装置区为露天设置，均采用自然通风。

2.5.4消防设施

2.6主要装置（设备）和设施及特种设备
2.6.1主要设备设施
加拿芬化肥环保回收硫酸尾气SO2年产400吨硫酸技改项目所涉及的主要设备，见下表2.6-1。
表2.6-1
  该项目的主要设备
2.6.2特种设备
本项目不涉及特种设备。

2.7安全生产管理机构及劳动定员

2.7.1安全生产管理机构

锦州加拿芬化肥有限责任公司设有安全管理机构。总经理是公司安全管理组织机构主要负责人，为安全生产第一责任者。公司设有安环部，配置专职安全生产管理人员5名，配备1名注册安全工程师。
2.7.2生产班制与劳动定员

生产装置每天运行24小时，年生产时间250天，生产班制为四班三倒，劳动定员214人。
3 危险、有害因素和固有的危险、有害程度
3.1 物料的危险有害因素分析
该项目在生产过程中所涉及的主要的物料有：双氧水（含量≤8%）、含硫尾气（SO2占0.028%）及产品硫酸（25~30%）。根据《危险化学品目录（2022调整版）》（应急管理部等十部门公告2022年第8号），产品硫酸属于危险化学品。
详见表3.1-1项目涉及到的数据表。

表3.1-1项目所涉危险化学品的理化性质分析结果
	序号
	名称
	CAS号
	危险化学品序号
	危险性类别
	闪点

℃
	爆炸极限

V/V

%
	火灾危险性分类
	防爆级别组别
	职业

危害
	毒性

分级
	备注

	 1
	硫酸
	7664-93-9
	1302
	皮肤腐蚀/刺激,类别1A

严重眼损伤/眼刺激,类别1
	/
	/
	戊类
	/
	PC-TWA：1
PC-STEL：2
	高度
	易制毒危险化学品

	2
	双氧水（≤8%）
	/
	/
	氧化性液体

皮肤腐蚀/刺激,类别1A
	/
	/
	戊类
	/
	/
	轻度
	/

	3
	二氧化硫
	7446-09-5
	639
	加压气体

急性毒性-吸入,类别3

皮肤腐蚀/刺激,类别1B

严重眼损伤/眼刺激,类别1
	/
	/
	乙类
	/
	PC-TWA：5

PC-STEL：10
	中度
	重点监管危险化学品

	注：1、物质的火灾危险性按《建筑设计防火标准（2018年版）》划分； 

2、物质危险性类别按《《国家安全监管总局办公厅关于印发〈危险化学品目录（2022调整版）〉实施指南（试行）的通知》辨识；

3、物质的毒性分级按《职业性接触毒物危害程度分级》划分；

4、危险性类别按《国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品目录（2022调整版）实施指南（试行）的通知》辨识；

5、物质的主（次）危险性按《危险货物品名表》进行辨识；

6、物质是否列入重点监管危险化学品按《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》及《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品名录的通知》辨识；

7、物质的闪点、爆炸极限、防爆等级按《爆炸危险环境电力装置设计规范》。


3.2生产过程中的危险、有害因素分析结果

根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》和《企业职工伤亡事故分类》等的有关规定，将该项目的主要危险、有害因素为火灾爆炸、中毒和窒息；同时，还存在腐蚀与灼烫、机械伤害、触电、高处坠落、物体打击、车辆伤害、噪声与振动等。

具体辨识结果，见表3.2-1。
表3.2-1生产过程的危险、有害因素分析结果统计表

	序

号
	事故类别
	事故后果
	危险部位或场所
	备注

	1
	火灾爆炸
	设备损坏、人员伤亡、停产、造成严重经济损失
	双氧水罐区、卸车区、控制室等用电场所
	

	2
	中毒和窒息
	人员伤亡
	脱硫塔装置区
	

	3
	腐蚀与灼烫
	人员伤害
	双氧水罐区、脱硫塔装置区硫酸泄露
	

	4
	触电
	人员伤亡
	控制室等用电场所、配电柜、控制柜、电气线路等处、仪表机柜间及工艺装置、泵等用电场所、可能产生静电的场所、可能被雷击的建（构）筑物
	

	5
	机械伤害
	人员伤亡
	机泵、风机类等转动设备附近
	

	6
	高处坠落
	人员伤亡
	建筑物棚顶，脱硫塔，高处平台，检维修临时登高等处
	

	7
	物体打击
	人员伤害
	装置构架和操作平台下
	

	8
	车辆伤害
	人员伤亡
	厂区道路，双氧水罐区卸车区
	

	9
	噪声与振动
	人员伤害
	机泵、风机等设备设施附近
	


3.3“两重点、一重大”情况

3.3.1重点监管危险化学品情况

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品目录的通知》和《转发国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品目录的通知》的规定，该项目涉及重点监管的危险化学品为含硫尾气中的二氧化硫。
3.3.2重点监管危险化工工艺情况

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》，该项目不涉及重点监管危险化工工艺。
3.3.3重大危险源情况

根据报告F3.5辨识结果，锦州加拿芬化肥有限责任公司环保回收硫酸尾气SO2年产400吨硫酸技改项目生产单元、储存单元均不构成危险化学品重大危险源。
3.4 固有的危险、有害程度分析结果

3.4.1定量分析建设项目中具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品数量、浓度（含量）、状态和所在的作业场所（部位）及其状况（温度、压力）

该项目不涉及爆炸性化学品，项目中具有可燃性、毒性、腐蚀性的化学品数量、浓度（含量）、状态和所在的作业场所（部位）及其状况（温度、压力）见表3.4-1。

表3.4-1具有可燃性、毒性、腐蚀性的化学品统计表

	序号
	名称
	危险特性
	储存场所储量（t）
	状态
	危险性类别
	所在场所
	状况
	备注

	1
	双氧水（≤8%）
	氧化性液体
	131.4
	液态
	戊
	双氧水罐区
	常温常压
	

	2
	硫酸（25~30%）
	腐蚀性
	10
	液态
	戊
	脱硫塔
	常温常压
	


3.4.2定性分析建设项目总的和各个作业场所的固有危险程度

3.4.3固有危险程度定量分析结果

（1）具有爆炸性化学品的质量及相当于TNT的摩尔量
该项目不涉及危险化学品品名目录中的爆炸物。
（2）具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量
该项目不涉及可燃性的危险化学品。
（3）具有毒性的化学品的浓度及质量
该项目不涉及危险化学品品名目录中的毒性化学品。
（4）具有腐蚀性的化学品的浓度及质量
具有腐蚀性的化学品硫酸，其浓度及质量见表3.4-1。

3.5 风险程度的分析
3.5.1建设项目出现具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品泄漏的可能性

该项目涉及的主要危险化学品有硫酸等危险化学品，以液态存在于设备、设施、管道中，增加了事故发生的潜在危险，如果发生操作失误，设备故障或腐蚀破损，管件损坏，危险化学品就会靠自身的重力泄漏。因此，该项目存在危险化学品泄漏的可能性。

该项目可能发生泄漏的原因主要有设备故障如：管线、阀门、垫片失效，操作失误以及自然条件和外界影响等。

造成泄漏的可能原因：

（1）设计失误

1）基础设计错误，如地基下沉，造成容器底部产生裂缝，或设备变形错位等；

2）选材不当，如强度不够，耐腐蚀性差、规格不符合材质需求等；

3）布置不合理，如各种固定设备与输出管道没有弹性连接，因振动而使管道破裂；

4）选用的计测仪器不合适；

5）罐、槽等未加液位计、或液位计没有加护管保护等。

（2）设备原因

1）制造不符合要求，或未经许可擅自采用其它材料；

2）制造质量差，特别是不具有操作证的焊工焊接造成的质量差；

3）施工和安装精度不高，如泵和电机不同轴、机械设备不平衡、管道连接不严密等；

4）选用的定型产品质量不合适；

5）监理不到位，对施工方安装的设备未按相关标准进行验收；

6）计测仪表未定期校验，造成计量不准；

7）阀门损坏出现的内漏未及时发现或开关泄漏，又未及时更换；

8）设备附件质量差，或长期使用后材料变质、腐蚀或破裂等。

（3）管理原因

1）没有制定完善的操作规程；

2）对安全没有足够的重视，已发现的问题不及时解决；

3）没有严格执行监督检查制度；

4）指挥失误，甚至违章指挥；

5）让未经培训的工人上岗，知识不足，不能判断错误；

6）检修制度不严，没有及时检修出现故障的设备，使设备带病运转。

（4）人为失误

1）误操作或违反操作规程的操作；

2）判断错误，如记错阀门位置而开错阀门；

3）擅自离岗、脱岗；

4）疲劳用工，思想不集中；

5）发现异常现象不知如何处理
3.5.2化学品泄漏后具备造成爆炸、火灾事故的条件和需要的时间

（1）具有爆炸性、可燃性的化学品泄漏后造成爆炸、火灾事故的条件：

①爆炸事故：具有可燃气体（蒸气）；可燃气体（蒸气）与空气（或氧化剂）混合达到爆炸极限；有激发能量。只在这三者同时存在下相互作用，爆炸事故方能发生。

②火灾事故：可燃性物质；助燃性物质；点火源。只有这三者同时存在，相互作用，火灾事故方能发生。

2）具有爆炸性、可燃性的化学品泄漏后造成爆炸、火灾事故需要的时间

过氧化氢本身不燃，但能与可燃物反应放出大量热量和氧气而引起着火爆炸，且事故发生后很难控制，造成人员伤害及经济财产的损失。

3.5.3出现爆炸、火灾、中毒事故造成人员伤亡的范围

本项目双氧水罐区和脱硫装置区的火灾危险性为戊类，不会发生爆炸事故；该项目涉及的尾气中含有SO2，具有毒性，但脱硫前SO2平均浓度1000mg/Nm3，脱硫后尾气SO2浓度≤50mg/Nm3，烟气中 SO2含量极少。

3.6建设项目的安全条件

3.6.1建设项目的外部情况

（1）周边24小时内生产经营活动和居民生活的情况

该项目双氧水罐区位于厂区东北侧，项目所在厂区外界北侧为沈山线铁路；西侧为S214省道，隔道为原劳改支队民房；南侧为围墙，隔墙为高山子采石场（现无生产经营活动）；东侧为围墙，隔墙为北镇市三鸽水泥制造公司（现无生产经营活动），东北侧围墙外为乡道、架空电力线。

根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》、《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）及报告附录F3.5于危险化学品重大危险源的辨识过程，该项目不构成危险化学品重大危险源。厂区与居民区、商业中心、公园等其他人口密集区域；学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施；供水水源、水厂及水源保护区；车站、码头（按照国家规定，经批准，专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口；基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地；河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区及军事禁区、军事管理区；法律、行政法规规定予以保护的其他区域的防火间距符合国家法律、法规，以及相关标准规范要求。

（2）项目所在地的自然条件

该项目位于辽宁省锦州市。

锦州地区属温带半湿润季风型大陆气候，四季分明，雨热同季，光热条件好，适于植物和人类生产、生活。

（1）气温

平均气温
                                    9.6℃

最热月平均气温                               24.4℃

最冷月平均气温                               -9.0℃

极端最高气温                                 41.5℃

极端最低气温                                 -24.2℃

（2）风的资料

冬季风向                                      西北

夏季风向                                      南

最大风速     （地面上10m处10min的统计数字）28m／s

平均风速                                      3.5m／s

（3）降雨量

年平均降雨量                                 637.3㎜

日最大降雨量                                 97.0㎜

小时最大降雨量                               26.0㎜

一次最大降雨量                               181.8㎜

月平均最小降雨量                             2.8㎜

年降雨天数                                   71d

（4）降雪量

最大积雪厚度                                 170.0㎜

设计雪荷载                                    3MPa

（5）空气湿度

年最热月份平均相对湿度                        82%

年最冷月份平均相对湿度                        48%

年平均相对湿度                                60%

（6）大气压

年平均大气压                                  0.1014MPa

最高大气压                                    0.1045MPa

最低大气压                                    0.098MPa

（7）雷电日

年平均雷电日

                         28.8d

（8）工程地质

地震基本烈度

                         6度

基本加速度值

                         0.05g

最大冻土深度

                         1.1-1.2m

2）水文地质状况

本区地质构造属华北陆台阴山古陆的一部分，受燕山构造运动影响，黑山西北部辽河流域下沉，东南部因而洼下。地貌为低山丘陵区，厂区地貌属山前斜坡堆积的坡积裙。

据钻探揭露，厂区内地基土主要是由第四系残坡积的粘土和太古界瓦子峪组含透灰石大理岩、砂岩组成，从上至下为：杂填土，亚粘土，红粘土，亚粘土，红粘土，基岩风化带。天然地基耐力15t/m2。

厂区地下水属第四系松散层孔隙（红粘土）潜水，局部承压，以大气降水补给为主，地下水对混凝土无侵蚀性。

黑山县境内主要河流有绕阳河、东沙河、羊肠河、庞家河，其中东沙河、羊肠河、庞家河是绕阳河的支流。黑山县境内的河流，均为季节性河流，径流受降水的影响。季节变化明显，冬季少雪，多数年份没有明显的春汛。夏季6～9月份，由于降雨集中，水量明显增长。

3）地震烈度 

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）附录A，该区域地震烈度为6度，项目设计基本地震加速度0.05g，设计地震分组为第一组。
3.6.2 建设项目的外部安全条件

（1）建设项目对周边单位生产、经营活动或者居民生活的影响

1）可能影响外界的潜在危险、有害因素

通过前面对该项目主要物料及生产过程中存在的危险、有害因素辨识结果可知，该项目可能影响外界的潜在危险、有害因素为火灾爆炸，其是该项目对外界可能造成影响的最主要的危险、有害因素。

2）影响分析

该项目装置所涉及的物料为双氧水（含量≤8%）、含硫尾气（SO2占0.028%）及产品硫酸（25~30%），生产场所和储存设施存在火灾、爆炸及中毒的危险性。项目位于锦州市黑山县段家乡（高山子火车站北600米）锦州加拿芬厂区内东北侧，项目所在厂区外界北侧为沈山线铁路；西侧为S214省道，隔道为原劳改支队民房；南侧为围墙，隔墙为高山子采石场（现无生产经营活动）；东侧为围墙，隔墙为北镇市三鸽水泥制造公司（现无生产经营活动），东北侧围墙外为乡道。本项目物料如果发生泄漏，仅对现场作业人员产生影响，对厂区外周边影响较小。
3）重点监管的危险化学品的控制措施

该项目涉及的国家重点监管危险化学品为含硫尾气中的二氧化硫，但二氧化硫含量极少。且该项目物料采用密闭操作。

4）小结

①该项目与周边的防火间距符合要求。

②该项目生产单元和储存单元均不构成危险化学品重大危险源，与敏感区域的距离符合国家相关标准的要求。

③该项目工艺装置发生中毒和火灾爆炸事故，影响范围仅限于厂区内，不会对厂区外造成影响。

④该项目涉及国家重点监管危险化学品含硫尾气中的二氧化硫，其危险物质已采取的监测、报警、控制措施满足要求，且在应急预案中制定相应的告知、疏散方案，可将此类影响降至最低。

（2）周边单位生产、经营活动或者居民生活对建设项目的影响

该项目建设于锦州市黑山县段家乡（高山子火车站北600米）锦州加拿芬厂区内东北侧，项目西侧隔道为原劳改支队民房；南侧为隔墙为高山子采石场（现无生产经营活动）；东侧为北镇市三鸽水泥制造公司（现无生产经营活动），周边设施与该项目工艺装置的防火间距符合《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）要求。
（3）当地自然条件对建设项目投入生产或者使用后的影响

根据该项目所在地自然、地质条件资料，从该项目的生产特点和所涉及物料的危险特性，乃至事故危害及影响等因素综合考虑，必须对夏季高温时使用、生产危险物质的安全性以及寒冷季节保温的有效性予以充分的考虑，对诸如汛期、雷雨天气和地震等自然灾害极有可能造成设备设施漂浮、移位，管线断裂，阀门损坏，物料外溢，火灾、爆炸及环境污染等更大的危害予以充分重视。对项目的影响较大的自然条件进行分析如下：

1）地震

地震灾害的特点是突发性强；破坏性大；社会影响大；防御难度大。地震灾害分直接灾害和次生灾害。

直接灾害对该项目造成的影响是地震波引起的强烈震动、地震断层的错动和地面变形等所造成的灾害，主要表现为断裂、隆起、平移或凹陷等形式。这些现象对该项目的建筑物、地面造成破坏，对相关设施如交通、通讯、供水、排水、供电、供气等造成破坏，危险物料泄漏起火，以致酿成重大火灾爆炸事故。

次生灾害是由于地震时酿成的设备、管线破裂、引起火灾、爆炸、有毒物质扩散，造成人员伤亡，公路等交通中断，影响生产经营和日常生活。

该项目建设区域所在地区的地震烈度为7度，该项目建、构筑物采取条形基础、独立基础、钢筋混凝土基础等形式的抗震措施后，由地震而引发的直接灾害及次生灾害所造成的影响能降至最低水平。

2）雷电

雷电是常见的，无法控制的一种自然现象。它是雷云—带有不同极性电荷聚集的云团，在一定条件下对大地或大地上的物体（人、畜、房屋、各种设施）发生放电，或者雷云与雷云之间的相互放电。显然，雷云是构成雷电的基本条件，而雷电的形成又与大气温度，湿度和地形等有关。通常认为，随着雷云上下部分电荷的聚积，雷云的电位逐渐升高，产生的电场强度也越大，当电场强度达到106v/m以上时，雷云之间的气体被击穿而发生火花放电，即闪电。当雷云较低时，会使大地感应出与雷云底端符号相反的电荷，构成云—地电场，当这个电场的强度足以击穿地面空气时，雷云与大地之间发生放电，即落地雷。放电时发出强烈闪光，由于放电时温度高达20000℃，空气受热急剧膨胀，发生爆炸的轰鸣声，这就是闪电和雷鸣。因此，雷云的放电，可以在雷云之间，也可能在雷云与大地（或地面物体）之间。雷电不仅能击毙人、畜，劈裂树木、电杆，破坏建筑物及各种工农业设施，还能引起火灾爆炸事故。雷电的火灾危险性主要表现在雷电放电时所出现的各种物理效应和作用。雷云内部的放电—闪电一般不会造成危害，而雷云对大地的放电则可能造成危害，尤其火灾爆炸危险场所的危害影响更为突出。雷暴日表征不同地区雷电活动的频繁程度，是指某地区一年中有雷电放电的天数，该项目所在地的年平均雷暴日为23.4d，对于该项目来说，能引起火灾和爆炸事故。由于雷电具有电流很大、电压很高、冲击性很强的特点，一旦被雷电击中，不但可能损坏有关设备和设施，造成大规模停电，而且还会导致火灾和爆炸，造成人员伤亡事故。

针对可能出现的危害采取了切实有效的安全防范措施，可将其危害和可能造成的损失降到最低程度。

3）风

该项目所在地年平均风速3.5m/s，最大风速为28m/s，冬季多偏西北风，夏季多偏南风，出现台风天气情况较小。因该项目的大部分操作在室内进行，只是对少量短时间室外操作人员会造成一定的影响，故本评价认为其对人员影响较小。大风天气对露天布置的设备设施造成一定影响，但鉴于露天布置的设备设施局采取了相应的加固措施，因此，本评价认为其对露天布置的设备设施影响较小。
4）降水

该项目所在地年平均降水量637.3mm，一旦发生洪水或雨量过大时，生产装置及建（构）筑物若局部排水不畅，会发生水淹等事故，造成有害物质外泄，污染周围环境。

5）降雪

积雪可能造成储罐等设备的塌陷等事故，但鉴于该项目采取了一定的建构筑物承载能力方面的措施，故本评价认为其对安全生产影响较小。

6）低温危害

该项目所处区域冬季极端最低温度可达到-24.2℃，低温作业人员受环境低温的影响，操作功能随温度的下降而明显下降，使注意力不集中，反应时间延长，作业失误率增多，甚至产生幻觉，对心血管系统，呼吸系统有一定影响。过低的温度会引起冻伤、体温降低甚至死亡。因该项目的大部分操作在室内进行，只是对少量短时间室外操作人员会造成一定的影响。故本评价认为其对安全生产影响较小。

小结：综上所述，该项目所在地自然条件会对生产活动、生产设施产生一定影响。但生产装置的设备、设施、建构筑物充分考虑当地的风速、气温、雨雪、地震等自然条件，在建设期采取了防雷防静电、抗震设防、保温伴热等措施，因此，可将直接灾害及次生灾害降低到最小程度，且企业在日常管理中采取精心操作、加强管理等措施，这些不利影响是可以接受的。
4安全设施的施工、检验、检测和调试情况

4.1调查、分析建设项目安全设施的施工质量情况
锦州加拿芬化肥有限责任公司环保回收硫酸尾气SO2年产400吨硫酸技改项目设计单位为辽宁时越市政工程设计有限公司，具有化工石化医药行业乙级资质；施工单位为防开建设集团有限公司，具有石油化工工程施工总承包二级，设计、施工单位均具有相应资质。
施工单位在施工前期已制定了全套施工方案及质量保证体系，明确了施工过程中，从原材料的进场检验到土建施工及设备安装过程严格受控于施工方案及质量保证体系，具体落实到每个责任人，确保施工质量合格。施工完成后，编制了工程竣工验收报告，验收结果均为合格。
4.2调查、分析建设项目安全设施在施工前后的检验、检测情况及有效性情况
该项目的安全设施在施工进场前，都有专职工程师对照设计蓝图检验是否符合设计要求，同时查验相关质量文件是否齐全，安全阀、温度表、液位计等检测报警设施都进行了报验，进场检查全部合格后，进行现场安装。防雷接地工程施工过程中，对防雷设施用接地摇表测量，未经监理人员验收合格的地下工程，绝不允许回填。

本项目施工结束后，对消防设施、防雷防静电设施、安全阀等安全设施进行了检验、验收，检验及验收结论都为合格，相关检验报告或合格证见附件。

4.3调查、分析建设项目安全设施试生产（使用）前的调试情况
本项目的安全设施已经检验、检测合格，并经过企业的安装调试，可正常运行使用。企业试运行期间试运行情况良好，安全设施均在适用状态，安全管理到位。

各项工作均由对应的责任部门、责任人进行复核确认，并保存相关记录，保证了安全设施能够正常发挥作用。

试生产前，锦州加拿芬化肥有限责任公司对生产条件完成相应的确认，根据要求编制试生产方案并组织专家对试生产方案进行论证，并最终形成最终文本。

5安全生产条件

5.1评价单元的划分

评价单元的划分是为评价目标和评价方法服务的。为便于评价工作的进行，提高评价工作的准确性；评价单元一般根据生产工艺装置、物料的特点和特征与危险、有害因素的类别、分布等因素进行划分，还可以按评价的需要将一个评价单元再划分为若干子评价单元。

根据本项目的实际情况，主要划分成5个评价单元，评价单元划分的情况，见表5.1-1。

表5.1-1  评价单元划分表

	序号
	评价单元
	评价内容

	
	安全管理
	安全管理机构、安全管理制度、操作规程、人员培训、应急预案等

	
	选址及总平面布置
	建设项目选址及厂区总平面布置的符合性

	
	生产单元
	脱硫装置区

	
	储运单元
	双氧水罐区

	
	公辅工程
	建设项目配套公辅工程配套的安全设施（包括供配电、给排水、消防、防雷、防静电、自动控制系统及电信系统）


5.2安全评价方法的选择

根据本项目生产工艺特点，以及《安全评价通则》、《危险化学品建设项目安全评价细则》的要求，定性、定量评价过程采用的评价方法和理由的说明，见表5.2-1。

表5.2-1  安全评价方法及理由说明

	序号
	评价方法
	应用单元
	选取理由

	
	安全检查表
	安全管理、选址及总平面布置、生产单元、储存单元、公辅工程
	符合性检查，选用检查表法确定该建设项目的各评价单元与规范符合性

	
	作业条件危险性分析
	生产单元、储存单元、公辅工程
	对生产装置存在的作业频率较高，潜在危险危害性较大的操作以及安装、维修等通用作业采用作业条件危险性评价法进行分析评价。


5.3安全生产条件的分析

5.3.1调查、分析建设项目采用（取）的安全设施情况

（1）列出建设项目采用（取）的全部安全设施，并对每个安全设施说明符合或者高于国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准的具体条款
建设项目已经采用的安全设施情况，见表5.3-1。

（3）列出未采取（用）设计的安全设施

根据《锦州加拿芬化肥有限责任公司环保回收硫酸尾气SO2年产400吨硫酸技改项目安全设施设计专篇》中安全设施的内容，未采纳或部分采纳情况如下表5.3-3。
表5.3-3  未采纳/部分采纳的安全设施情况表

	序号
	专篇中的安全设施
	是否采纳
	情况说明

	
	双氧水储罐进液设计采用下进液，储罐的进出口设置双阀，进出口管道采用金属软管柔性连接。
	否
	见设计变更单。

由于建设单位考虑降低物料本身危险特性，对原设计中双氧水罐区存储的27.5%双氧水(乙类）变更为不大于8%双氧水（戊类)，双氧水储罐进液采用上进液，储罐的进出口设置单阀。


	
	双氧水固定顶储罐设置固定冷却水喷淋降温系统。
	否
	见设计变更单。

由于建设单位考虑降低物料本身危险特性，对原设计中双氧水罐区存储的27.5%双氧水(乙类）变更为不大于8%双氧水（戊类)，双氧水固定顶储罐取消固定冷却水喷淋降温系统。

	
	双氧水储罐设置 304 不锈钢主体内衬聚四氟乙烯（PTFE）防腐液位计和高低液位报警器，以及高高联锁切断卸车泵、低低联锁切断计量泵。
	部分采纳
	见设计变更单。

双氧水储罐设置 304 不锈钢主体内衬聚四氟乙烯（PTFE）防腐液位计、高液位报警器。

双氧水储罐取消低液位报警以及联锁装置。

	
	双氧水卸车采用密闭卸车方式，接口装设快速接头及密封盖。
	否
	见设计变更单。

卸车接口法兰连接，取消快速接头及密封盖。

	
	双氧水脱硫系统设置一套 PLC 控制系统，设置在原有硫干转操作室。 运行人员在控制室通过操作站对整个脱硫系统进行启停操作、正常运行的监控及事故处理。

PLC 控制系统主要的功能是：

①脱硫循环泵的启停。

②正常运行工况下对各工艺系统设备的控制及运行状态的监测，并依据 工艺系统的运行参数的变化进行调整和操作，包括：对脱硫塔底稀酸循环槽 液位和双氧水储罐液位、温度进行监测和控制，对双氧水流量、工艺水流量、 脱硫塔稀酸排放流量进行监测和控制，对双氧水卸车泵、计量泵及脱硫循环泵进行动作控制及动作执行情况的反馈。

③双氧水储罐温度检测系统，当储罐温度≥35℃时，报警并联锁开启冷却水喷淋装置。双氧水储罐设置液位检测系统，具有高低液位报警功能，超高液位自动联锁关闭卸车泵、超低液位自动联锁关闭计量泵。

④双氧水储罐泄露及脱硫塔装置异常工况下的紧急停车系统（ESD）
	部分采纳
	双氧水脱硫系统设置一套 PLC 控制系统，设置在原有硫干转操作室。 

对脱硫塔底稀酸循环槽温度、液位进行监测和控制，对脱硫塔稀酸排放流量进行监测和控制，对双氧水储罐的温度、液位进行监控，对双氧水卸车泵、计量泵进行动作控制及动作执行情况的反馈。
见设计变更单。



	
	本项目双氧水罐区设置手动火灾报警按钮，在罐区外四周道路、跨提处，其间距不大于100m；其底边距地高度为 1.3～1.5m，且设有明显的标 志。每个报警区域内的模块相对集中设置在现有硫干转操作室内的金属模块 箱中，严禁将模块设置在配电（控制）柜（箱）内，未集中设置的模块附近设明显的标识
	否
	见设计变更单。双氧水储罐取消设置火灾报警设施。

	
	1）双氧水罐区周界设置视频监控系统，双氧水罐区出入口设置入侵报警系统、出入口视频监控系统。

2）双氧水罐区周界视频监控装置的监视和回放图像，能清晰显示储存场所周边的现场情况；双氧水罐区出入口入侵报警装置、出入口视频监控装置的监视和回放图像，能清晰辨别进出场所人员的面部特征和物品出入场所交接情况；双氧水罐区内频监控装置的监视和回放图像，能清晰显示人员的活动情况。

3）安防监控室设置在现有硫干转操作室，并安装视频监控装置，监视和回放图像能清晰显示人员值守及活动情况。

4）入侵和紧急报警系统与视频监控系统联动，双氧水罐区出入口的入侵报警信号与联动视频图像发送到安防监控室（现有硫干转操作室）。安防监控室与行业监管部门、公安部门和报警运营服务机构远程联网或预留接口。

5）入侵和紧急报警系统布防、撤防、故障和报警信息存储时间大于 90天。视频图像应实时记录,记录保存时间不少于30天。

6）双氧水罐区视频监控系统和入侵报警系统设置UPS备用电源，保证主电源断电后入侵报警系统正常工作大于 8h，视频监控系统设备正常工作大于 1h。
	部分采纳
	双氧水罐区周界设置视频监控系统。本项目采用的不大于8%双氧水（戊类)不属于易制爆危险化学品。

	
	易制爆化学品存储管理

依托锦州加拿芬现有治安保卫机构及专职治安保卫人员负责治安保卫工作。

依托锦州加拿芬现有保管员，登记易制爆危险化学品的销售、购买、 出入库、领取、使用、归还、处置等信息，并将详尽信息录入全省危险化学品治安管理信息系统。

依托锦州加拿芬现有出入库检查、登记制度，定期核对存放情况。

定期对治安保卫人员、保管员开展以防盗抢、防丢失为主要内容的培训教育，每月至少召开一次安全会议并有记录。

建立易制爆危险化学品防盗、防抢、防破坏及技术防范系统发生故障等状态下的应急处置预案，并每年开展一次针对性的应急演练。

危险化学品被盗、丢失或者误用时，立即向当地公安部门报告
	否
	本项目采用的不大于8%双氧水（戊类)不属于易制爆危险化学品。


5.3.2安全生产管理

（1）安全生产责任制的建立和执行情况

为贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，确保公司的安全生产、文明生产，确保职工在生产过程中的安全与健康，促进生产、经营持续稳步发展，主要负责人建立并健全了本单位的安全生产责任制，所制度的职责覆盖公司内各层级、各岗位，实现安全生产责任制的“横向到边、纵向到底”，具体责任制如下：
加拿芬化肥《安全生产责任制》于2023年06月将修订后的责任制公开发布，制定、签发情况符合《安全生产法》的要求，在制定安全培训教育计划时，各级安全生产责任制内容列入厂级培训计划，从业人员经三级培训教育、考核合格后正式上岗。通过现场询问及调查了解，各岗位人员熟知自己的安全生产职责。

（2）安全生产管理制度的制定和执行情况

根据《安全生产法》要求，由主要负责人制定各项管理制度，各项制度如下：
从业人员考核标准中包括企业管理制度内容，从业人员经三级培训教育、考核合格后正式上岗。通过现场询问及调查了解，各岗位人员熟知自己的安全职责和安全管理制度，并能够认真执行。

（3）安全技术规程和作业安全规程的制定和执行情况

为确保从业人员在作业过程中的安全，加拿芬化肥组织编制本项目岗位作业的安全技术规程以及特殊作业的作业安全规程，并最终合并签发《安全操作规程》，具体内容如下：

已制定的安全技术规程及作业安全规程对应建设项目本期工程主要装置及各作业岗位且规程内容已列入从业人员安全培训计划，从业人员经三级培训教育、考核合格后正式上岗；针对建设项目本期工程的工艺装置，根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性等，编制相应的工艺操作卡，在日常培训学习中定期学习、考核。通过现场询问及调查了解，各岗位人员熟知本岗位的安全技术规程和作业安全规程，并能够认真执行。

（4）安全生产管理机构的设置和专职安全管理人员的配备情况

该建设单位依法设置了安全管理机构，配置专职安全管理人员及注册安全工程师，安全生产管理机构的设置和专职安全管理人员的配备符合《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号）的要求。

（5）主要负责人、安全管理人员和其他管理人员安全生产知识和管理能力

该建设单位主要负责人和安全管理人员已经过安全培训，考核合格，取得安全资格证，符合《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号）的要求。

（6）其他从业人员掌握安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的情况

特种作业人员取得特种作业操作资格证书，其他从业人员经过本单位培训考核合格，符合《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号）第三十条的要求。

（7）安全设施投资的情况

企业安全投入符合《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号）和《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的要求。

（8）安全生产的检查情况

该建设单位认真执行安全生产检查制度，试生产过程中，未发现安全隐患，且未发生安全事故，安全检查记录齐全。

（9）重大危险源的辨识和已确定的重大危险源检测、评估和监控情况

经辨识，锦州加拿芬化肥有限责任公司环保回收硫酸尾气SO2年产400吨硫酸技改项目中生产单元和储存单元均构不成危险化学品重大危险源。
（10）从业人员劳动防护用品的配备情况

为操作人员配备必要的个体防护装备，可使操作人员免遭或者减轻事故伤害，是保护操作者不受职业危害的最后一道防线。按照本工程危险、危害的具体特点及其相关标准、文件的规定，为操作人员配备个体防护装备。
5.3.3技术、工艺

（1）试生产情况

该建设项目试生产过程中工艺设备正常运行，安全设施运行正常，无异常情况出现，试生产期间无事故发生。

（2）危险化学品生产过程控制系统及安全联锁系统等运行情况

该项目工艺装置采用PLC控制系统。在试生产过程中PLC控制系统及安全连锁系统运行情况良好。当操作参数出现波动时，控制系统按照预先确定的程序采取相应的安全措施，可使生产装置正常运行；当操作参数超出允许范围或装置发生故障时，通过安全联锁系统可使生产装置平稳停车，确保了生产装置安全、稳定、长期运行。

5.3.4装置、设备、设施

（1）安全设施的施工质量情况
该项目的设计单位、施工单位均为有资质的单位承担，安全设施的施工质量可以保证。项目所涉及的检测仪表、压力表、安全阀、防雷防静电、消防设施等预防、控制、减少与消除事故影安全设施均采用正规生产厂家的产品。

（2）安全设施在施工前后的检验、检测及有效性情况

该项目防雷装置、压力表、安全阀经检测单位检测结果均为合格，检测时效未超过规定时长。
安全设施均按照要求进行检验、检测，检测日期均在有效期内；设施、设备施工单位具有相关设计、制造、安装资质，检测、检验单位的检测、检验结果也具有法律效力。

（3）安全设施试生产前的调试情况

为确保建设项目试生产的安全运行，在试生产前施工单位会同建设单位，对该项目的安全设施进行了调试及检查。

控制系统、消防系统等均进行了调试，可正常运行；压力、温度、液位、流量等检测、报警设施经试验和校正，可进行有效的检测及报警；电器过载保护经试验，可起到过载保护作用；紧急备用电源经试验，可及时切换；安全阀进行了压力试验，可正常开启；仪表联锁等设施经过试验及调整，可投入生产使用。另外，还对应急照明、防护罩、防护栏等安全设施进行了试验或检查，可投入使用；并检查了施工情况记录、检测检验记录，均符合要求。

（4）装置、设备和设施的检修、维护情况

企业安全管理人员每天均对双氧水罐区、脱硫装置区内进行巡检并定期维护，在巡检过程中一旦发现问题，立即对相关装置、设备或设施进行检修，以保证工艺装置的正常运行。

5.3.5原料、辅助材料和产品（属于危险化学品的原料、辅助材料、产品、中间产品的包装、储存、运输情况）
原料、辅助材料及各种产品的储存、运输情况良好，未发生异常情况，符合相关要求。

5.3.6作业场所

生产装置布置严格按照规范要求进行设计。设备布置留有足够的安全距离；装置内转动设备设有防护罩，梯子、平台有防坠落的栏杆；表面温度过高的设备和管道，在与人能接触的部位设防烫隔热层。

（1）作业场所防护设施的设置情况

①防中毒、窒息预防

露天生产装置布置采用自然通风。

②防腐蚀伤害

操作人员经常性巡检，及时维修、更换易腐蚀、损坏的管道、容器、设备、连接部件，从根本上降低事故发生的几率。

③防噪声与振动

选用低噪声的设备，噪声隔离，操作人员配备耳塞、耳罩等个体防护用品。

（2）作业场所防护设施的检修、维护情况

定期进行检测、检验、淘汰、更新所使用的职业危害防护用品，保证其适用性、安全性、有效性。由安全管理人员管理。

（3）作业场所的法定职业危害检测、监控情况

该建设项目已进行法定职业危害检测、监控。企业负责组织每年对各种物理性、化学性的职业危害因素及影响职业健康的环境因素进行识别、检测与控制；负责组织对员工进行职业健康检查并建立档案，开展职工一般健康检查工作并建立档案。企业的职业健康管理符合《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第47号）的规定。
（4）建（构）筑物的建设情况

建设单位委托有资质的企业进行施工，施工过程中严格执行设计及国家相关法律、法规、标准的要求，建（构）筑物的建设符合安全要求。

5.3.7事故及应急管理

（1）事故应急救援预案的编制情况

企业组织编制了《锦州加拿芬化肥有限责任公司生产安全事故应急预案》，并于2023年6月28日在黑山县应急管理局备案。并编制了《双氧水泄漏应急处置方案》。
（2）事故应急救援组织的建立和人员的配备情况

公司设立应急指挥部，总经理担任总指挥、主管总监担任副总指挥；于安环部设立应急办公室安环部长担任应急办公室主任，并成立专家组作为事故应急技术支持。应急指挥部下设通讯联络组、医疗救治组、抢险救援组、警戒疏散组、后勤保障组、交通保障组等各专业救援小组，应急组织及人员配置充足。
（3）事故应急救援预案的演练情况

公司于2024年3月15日组织对《锦州加拿芬化肥有限责任公司双氧水罐泄漏事故应急救援演练》进行实战演练。此次演练全体从业人员均参与其中，应急物资充足；演练结束后对演练过程中发现的问题进行总结，分析问题原因所在，为不断完善公司应急救援体系提供宝贵经验。
（4）事故应急救援器材、设备的配备情况

救援装备是开展应急救援工作必不可少的条件。平时做好装备的保管工作，保证装备处于良好的使用状态，一旦发生化学事故就能立即投入应用。本项目按照《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2013）的要求配备应急救援物资。应急物质配备情况见表5.3-7。

5.3.8其它方面
（1）与已有生产、储存装置、设施和辅助（公用）工程的衔接情况

从试运行情况来看，供电、给排水、自动控制系统等设施的衔接情况良好。

（2）与周边社区、生活区的衔接情况

该建设项目周边无社区、生活区。

6可能发生的危险化学品事故及后果、对策

6.1预测可能发生的各种危险化学品事故及后果、对策

该建设项目可能发生的危险化学品事故主要为火灾、爆炸、中毒、窒息、腐蚀、灼烫等。对可能发生的危险化学品事故及后果、对策分析见表6.1-1。

6.2 列举与建设项目同样或者同类生产技术、工艺、装置（设施）在生产或者储存危险化学品过程中发生的事故案例的后果和原因

2008年7月18日20点，江西某造纸厂发生了一起双氧水储罐爆炸事故，炸飞的罐体挂断供电线路，导致全厂因断电而停产23h，经济损失100多万元，幸好人员撤离得及时，没有造成人员伤亡。

7 事故应急救援预案

事故应急救援预案是针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先制定的行动方案。

7.1 分析事故应急救援预案

针对企业生产过程中可能发生的事故，依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020），企业编制了事故应急救援预案并按要求进行备案，预案内容包括：编制目的、编制依据、适用范围、生产经营单位概况、危险源与风险分析、应急组织体系、指挥机构及职责、危险源监控、预警行动、信息报告与处置、应急响应、信息发布、后期处置、保障措施、培训与演练、应急预案实施。

并编制了《双氧水泄漏应急处置方案》。应急预案内容符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）的要求。

7.2 事故应急救援预案的演练

公司于2024年3月15日组织对《锦州加拿芬化肥有限责任公司双氧水罐泄漏事故应急救援演练》进行实战演练，并保存事故应急救援预案演练记录。
8结论和建议

8.1结论

根据国家现行有关安全生产法律、法规、部门规章、标准、规范的规定和要求，对锦州加拿芬化肥有限责任公司环保回收硫酸尾气SO2年产400吨硫酸技改项目进行现场核查后，得出安全评价结论。

8.1.1建设项目所在地的安全条件和与周边的安全防护距离

本项目位于锦州市黑山县段家乡（高山子火车站北600米）锦州加拿芬厂区内东北侧，项目西侧隔道为原劳改支队民房；南侧为隔墙为高山子采石场（现无生产经营活动）；东侧为北镇市三鸽水泥制造公司（现无生产经营活动）。

该项目与周边企业的建（构）筑物、设施的防火间距符合国家相关标准规范的要求。企业周围无居民区、商业中心、公园等人口密集区域，无学校、医院、影剧院、体育场等公共设施，无供水水源、水厂及水源保护区，无车站、码头、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口，无基本农田保护区、畜牧业、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地，无河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区，无军事禁区、军事管理区，外部安全防护距离符合要求。
8.1.2建设项目安全设施设计的采纳情况及其安全设施水平

（1）安全设施设计的采纳情况

经现场勘查并与建设单位、设计单位、施工单位核实，该项目采纳了《安全设施设计专篇》的安全设施，未采纳部分见表5.3-3。

（2）采纳的安全设施水平

采纳的安全实施均为国内成熟技术，安全可靠；各项强制检测的安全设施均应委托具有相应资质的机构完成检测，检测结果均为合格，检测时效在有效期限内。该项目安全设施水平能够满足安全生产要求。

8.1.3建设项目试生产（使用）中表现出来的技术、工艺和装置、设备（设施）的安全、可靠性和安全水平
试生产前，建设单位聘请组织专家对试生产方案进行审查。试生产过程中，建设单位组织专家对试生产条件进行确认，对试生产（使用）过程进行技术指导。

该项目采用成熟的工艺技术，具有安全可靠性；选用的设备系专业制造商生产，具有安全可靠性；特种设备和强制检验设备均经相关机构检测合格，具有安全可靠性。各设备、设施日常管理、维护较好，具有较高的安全水平，能够满足安全生产的要求。

8.1.4建设项目试生产（使用）中发现的设计缺陷和事故隐患及其整改情况
该项目安全设施设计合理，符合国家相关法规及标准的规定。企业已对试生产过程中发现的问题进行了整改，未发生安全生产事故。

8.1.5建设项目试生产（使用）后具备国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定和要求的安全生产条件
企业严格遵守《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令 第45号）、《辽宁省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》（辽安监管三〔2016〕24号）的相关规定，对该建设项目的安全设施履行了“三同时”手续，符合国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章和要求，安全生产条件也达到了相关标准的要求。

经评价，锦州加拿芬化肥有限责任公司环保回收硫酸尾气SO2年产400吨硫酸技改项目按照国家及行业的有关规定进行设计、施工、试生产，对项目组提出的隐患完成整改（见整改确认报告）。安全生产条件符合国家相关法律、法规和部门规章及相关标准的要求，无重大隐患。该建设项目符合危险化学品建设项目安全设施“三同时”及安全生产的要求，符合安全验收条件，满足安全生产条件。

8.2建议

根据国内外同类危险品生产或者储存装置（设施）持续改进的情况和企业管理模式和趋势，以及国家有关安全生产法律、法规和部门规章及标准的发展趋势，从下列几方面提出建议：
8.2.1安全设施的更新与改进

建设项目采用的安全设施符合国家相关法律、法规、标准的规定，在生产过程中发现安全设施失灵、缺陷等不能满足安全生产情况下应及时进行更新和改进。

8.2.2安全条件和安全生产条件的完善与维护

企业应保持安全设施的有效性，加强企业的安全生产管理，完善企业的规章制度及生产事故应急预案，认真落实各项安全生产责任制和安全管理规章制度，生产事故应急预案应定期演练并记录。

保证厂内以后新建的建（构）筑物与现有的设备、设施、建（构）筑物的安全间距符合规定要求，特别应加强对厂外后建的建（构）筑物与厂内的设备、设施、建（构）筑物的防火间距的符合性进行监督，发现问题及时报告公司和政府有关部门。

8.2.3主要设备和特种设备的完善与维护

（1）加强工艺、设施、设备的变更管理。变更严格按照程序进行设计、选材、施工，特别是慎重对待设备、设施更换与维修时材质的选取和焊接材料的选用及施工方法，防止改造过程中因人的随意行为导致选材错误、施工缺陷等形成的重大隐患。

（2）加强特种设备的维护，定期监测关键设备的运行状况，采取适用的方法加强易腐蚀、疲劳损坏部位的检测、监控，建立健全压力容器、压力管道、关键设备等技术档案，不断地对存在的问题进行跟踪、分析，从日常管理上做到有隐患及时发现，有问题及时整改，全面提高装置的运行管理水平。

（3）在正常生产过程中，应该从加强管理等方面入手，着重监测使用酸碱部位的设备腐蚀情况，停工检修中加强对设备、管道、螺栓等的材料金属结构和强度分析，及时发现和消除由于腐蚀造成安全隐患和危险。

8.2.4安全生产投入

建设单位应持续保证安全投入，安全投入应保证专款专用。包括安全设施的改进、设备的维护、个人防护用品及应急救援器材的补充、安全教育的投入等。

8.2.5其它方面

严格执行特殊作业审批制度，生产场所严禁各类明火；需要在生产场所进行动火作业时，必须停止生产作业，制定作业方案并报企业负责人审批后方可作业。

（2）生产储存场所采用的防爆设备与防碰撞火花作业工具，使用时应注意。所有金属设备、装置外壳、金属管道、支架、构件、部件等，必须采取防止静电积累及静电火花措施。

（3）工作人员必须佩戴合格的劳动防护用品上岗，严查“三违”，杜绝人为事故的发生。

（4）加强应急救援预案管理，通过预案演练，定期检验和评价其有效程度，进一步提高员工的应急处置水平、反应速度、协调能力，真正发挥预案在应急状态下的指导书作用。按规定要求完成应急预案的备案工作，建立与相关部门的沟通、联动机制。

9 与建设单位交换意见

9.1 评价机构应当就建设项目安全评价中各个方面的情况，与建设单位反复、充分交换意见

评价小组对现场进行认真的考察后，组织讨论总结出企业在安全生产中存在的若干问题，对于评价工作中所发现问题与建设单位反复、充分的交换意见，建设单位均采纳并立即展开了整改工作。

9.2 评价机构与建设单位对建设项目安全评价中某些内容表达不成一致意见时，评价机构在安全评价报告中应当如实说明建设单位的意见及其理由

建设单位对评价机构出具的安全设施竣工验收评价报告无异议。
确定安全评价对象和范围





前期准备





收集、整理安全评价所需资料





辨识危险、有害因素





划分评价单元





定性、定量分析危险、有害程度





安全评价





分析安全条件和安全生产条件





与建设单位交换意见





提出安全对策措施与建议





做出安全评价结论





编制安全设施竣工验收安全评价报告





图2.2-2周边环境示意图












