抚顺兴洲矿业有限公司

一选尾矿库闭库工程

安全设施验收评价

（备案稿）

辽宁诺诚安全科技有限公司 资质证书编号：APJ-(辽）-021

2026年1月16日

NCAP/KS-YS-2025-012

抚顺兴洲矿业有限公司

一选尾矿库闭库工程

安全设施验收评价

（备案稿）

法定代表人：孙同辉

技术负责人：张廷辉

项目负责人：孙同辉

2026年1月16日

（安全评价机构公章）

前  言

抚顺兴洲矿业有限公司一选尾矿库（以下简称：该尾矿库），位 于xx。该尾矿库自2023年延续安全生产许可证至今一直处于停产状态，并且企业规划不再进行排尾工作。根据相关规范要求，该尾矿库已具备闭库条件。现闭库设计及施工均已结束，企业正履行闭库验收手续。

企业为落实该尾矿库闭库工程建设项目“三同时”审批手续，于2025年4月委托辽宁诺诚安全科技有限公司编制《抚顺兴洲矿业有限公司一选尾矿库闭库工程安全现状评价报告》；于2025年5月委托兰州有色冶金设计研究院有限公司编制《抚顺兴洲矿业有限公司一选尾矿库闭库工程初步设计》、《抚顺兴洲矿业有限公司一选尾矿库闭库工程安全设施设计》。

企业依照设计及相关法律、法规要求，委托xx进行该项目的施工工作，施工时间：xx；委托xx进行该项目的监理工作，监理时间：xx。

工程完工后，为了客观、准确地了解该尾矿库的安全状况，进而更好地贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理 ”方针，做好各项安全工作，根据相关法律、法规的要求，企业委托辽宁诺诚安全科技有限公司按双方签订的“技术服务合同 ”对该尾矿库闭库工程建设项目进行安全设施验收评价。

本安全验收评价报告的格式和内容，是按照《国家安全监管总局 关于印发<金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲> 的通知》

的要求确定的。

在对该尾矿库闭库工程安全设施验收评价过程中，得到了各级政 府相关部门、行业专家和有关单位、人员的大力支持和协助，在此表 示衷心的感谢！

目  录

1 评价范围与依据	1

1. 1 评价对象和范围	1

1.2 评价依据	1

2 建设项目概述	8

2.1 建设单位概况	8

2.2 自然环境概况	8

2.3 地质概况	10

2.4 建设方案概况	12

2.6 施工监理概况	17

2.7 安全设施目录	17

3 安全设施符合性评价	18

3.1 安全设施“三同时 ”程序	18

3.2 尾矿坝	19

3.3 防排洪系统	21

3.4 辅助设施	22

3.5 个人安全防护	23

3.6 安全标志单元	23

3.7 安全管理单元	27

4 安全对策措施建议	28

5 评价结论	29

5. 1 符合性评价结果	29

5.2 总体评价结论	30

6 附件	31

7 附图	32

# 1 评价范围与依据

# 1. 1 评价对象和范围

项目名称：抚顺兴洲矿业有限公司一选尾矿库闭库工程安全设施验收评价。

评价范围：xx

# 1.2 评价依据

### 1.2.1 法律法规

#### 1.2.1.1 法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令 第22号公布，1989年12月26日施行；根据中华人民共和国主席令 第 9 号修正，2015 年1月1日施行）；

（2）《中华人民共和国水土保持法》（中华人民共和国主席令 第49号公布，1991年6月29日施行；根据中华人民共和国主席令 第 39号第二次修正，2011年3月1日施行）；

（3）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令 第70号公布，2002年11月1日施行；根据中华人民共和国主席令 第 88号第三次修正，2021年9月1日施行）；

（4）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主 席令第69号公布，2007年11月1日施行；中华人民共和国主席令[2024]25号，2024 年6月28日修订通过）；

（5）《中华人民共和国矿山安全法》（十一届国家主席令[2009]18 号修正，2009年8月27日施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（十三届国 家主席令[2020]43号修订，2020年9月1日施行）；

#### 1.2.1.2 行政法规和地方性法规

（1）《地质灾害防治条例》（国务院令[2003]第394号，2004 年3月1日施行）；

（2）《安全生产许可证条例》（国务院令[2004]第397号，2004 年1月13日发布施行，2014 年7月29 日< 国务院关于修改部分行政法规的决定>进行修订）；

（3）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令[2007] 第493号，2007年4月9日发布）；

（4）《气象灾害防御条例》（国务院令第570号，2010年4月1日施行，2017年修订）；

（5）《工伤保险条例》（国务院令第586号修订，2011 年1月1日施行）；

（6）《辽宁省安全生产条例》（2017年1月10日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过，根据2020年3月 30日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第十七次会议《关于修改<辽宁省出版管理规定>等 27 件地方性法规的决定》第一次修 正；根据2022年4月21日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议《关于修改<辽宁省食品安全条例>等10件地方性法规的决定》第二次修正）。

（7）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017 年10月1日施行）；

（8）《生产安全事故应急条例》（国务院令[2019]第708号， 2019 年4月1日施行）；

（9）《辽宁省矿山综合治理条例》（辽宁省第十三届人民代表 大会常务委员会第32号公告，2019 年10月1日施行）；

#### 1.2.1.3 地方政府规章

（1）《辽宁省建设项目安全设施监督管理办法》（辽宁省人民 政府令第 229 号发布，辽宁省人民政府令第 312 号修订，2017 年 12 月 20 日施行，2021 年修正）；

（2）《辽宁省企业安全生产主体责任规定》（辽宁省人民政府 令第 264 号，2018 年 2 月 7  日，2021 年修正）；

（3）《辽宁省安全生产监督管理规定》（2005年2月28日辽宁省第十届人民政府第41次常务会议审议通过，2016 年11月19日辽宁省第十二届人民政府第100次常务会议《辽宁省人民政府关于废止和修改部分省政府规章的决定》（省政府令第305号）修正，2017年11月16  日辽宁省第十二届人民政府第147次常务会议《辽宁省人民政府关于废止和修改部分省政府规章的决定》（省政府令第 311 号修正）；

（4）《辽宁省尾矿库安全监督管理办法》（辽政办发[2016]3号，2016 年1月7日施行，2017 、2018 年修改）；

#### 1.2.1.4 部门规章

（1）《建设项目安全设施“三同时 ”监督管理办法》（2010年 12月14日原国家安全监管总局令第36号公布，根据2015 年4月2日原国家安全监管总局令第77号修正，2015年5月1日施行）；

（2）《尾矿库安全监督管理规定》（原国家安全生产监督管理 总局令第38号发布，原国家安全生产监督管理总局令第78号令修改，2015 年7月1日施行）；

（3）《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（原 国家安全生产监督管理总局令第75号，2015年7月1日施行）；

（4）《生产安全事故应急预案管理办法》（原国家安全生产监 督管理总局令第 88号令，2016年 7月1日施行，应急管理部令第 2号修订，2019 年 9月 1日施行）；

（5）《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生 产工作的指导意见> 的通知》（矿安[2022]4号，2022 年2月8日）；

（6）《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻< 中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见> 的通知》（安

委办[2023]7号，2023年9月9日）；

（7）《国务院安全生产委员会印发<关于防范遏制矿山领域重特 大生产安全事故的硬措施> 的通知》（安委[2024]1号）；

#### 1.2.1.5 指导性、规范性文件

（1）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国 发[2010]23号，2010 年7月19日）；

（2）《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管[2016]14号，2016 年2月5日）

（3）《国家安全监管总局关于印发<金属非金属矿山建设项目安 全评价报告编写提纲> 的通知》（安监总管[2016]49号，2016年5月30 日）；

（4）《关于印发防范化解尾矿库安全风险工作方案的通知》（应 急[2020]15号，2020年2月21日）；

（5）《国家矿山安全监察局综合司<关于全面推进防范化解尾矿 库安全风险重点工作> 的通知》（矿安综[2022]6号）；

（6）《关于印发辽宁省防范化解尾矿库安全风险工作方案的通 知》（辽应急发[2020]23号，2020年7月21日）；

（7）《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省尾矿库安全监督 管理办法的通知》（辽政办发[2016]3号，2016 年1月7日）；

（8）《关于印发辽宁省非煤矿矿山建设项目安全设施“三同时”审查审批实施细则的通知》（辽安监管-[2010]158号，2010年10月22日实施）；

### 1.2.2 技术标准和规范

#### 1.2.2.1 国家标准、规范

（1） 《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）；

（2）  《砌体结构工程施工质量验收规范 》（GB 50203-2011）；

（3） 《构筑物抗震设计规范》（GB 50191-2012）；

（4）《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）；

（5）《尾矿设施施工及验收规范》（GB 50864-2013）；

（6）《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）；

（7）《防洪标准》（GB 50201-2014）；

（8）《尾矿库在线安全监测系统工程技术规范》（GB 51108-2015）；

（9）《中国地震动参数区划图》 （GB 18306-2015）；

（10）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）

（11）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；

（12） 《尾矿库安全规程》（GB 39496-2020）；

（13） 《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020）；

（14）《水土保持综合治理技术规范》（GB/T 16453.1-16453. 6）

（15） 《矿山安全标志》（GB/T 14161-2008）；

（16） 《建筑抗震设计标准[2024年版]》（GB/T 50011-2010）

（17）《尾矿堆积坝岩土工程技术标准》（GB/T 50547-2022）；

（18）《厂矿道路设计规范》（GBJ 22-87）。

#### 1.2.2.2 行业标准、规范

（1）《安全评价通则》（AQ 8001-2007）；

（2）《尾矿库安全监测技术规范》（AQ 2030-2010）；

（3）《土石坝养护修理规程》（SL 210-2015）；

（4）《水工混凝土结构设计规范》（SL 191-2008）；

（5）《碾压式土石坝设计规范》（SL/T 274-2020）；

（6） 《水电工程水工建筑物抗震设计规范 》（ NB 35047-2015/XG1-2021）。

### 1.2.3 建设项目技术资料

（1）《抚顺泰森矿业有限公司尾矿库初步设计说明书》（长春黄金设计院，2010年4月）；

（2）《抚顺罕王兴洲矿业有限公司一选尾矿库岩土工程勘察及稳定性评价报告》（辽宁建筑标准勘察设计院有限公司，2023年3月）；

（3）《抚顺罕王兴洲矿业有限公司一选尾矿库排洪系统构筑物检测》（辽宁光明建筑工程质量检测有限公司，2023年3月）；

（4）《抚顺兴洲矿业有限公司一选尾矿库闭库工程安全现状评价报告》（辽宁诺诚安全科技有限公司，2025年4月）；

（5）《抚顺兴洲矿业有限公司一选尾矿库闭库工程初步设计》（兰州有色冶金设计研究院有限公司，2025年5月）；

（6）《抚顺兴洲矿业有限公司一选尾矿库闭库工程安全设施设计》（兰州有色冶金设计研究院有限公司，2025年5月）；

（7）《抚顺兴洲矿业有限公司一选尾矿库闭库工程竣工报告》 （xx）；

（8）《抚顺兴洲矿业有限公司一选尾矿库闭库工程监理报告》 （xx）；

### 1.2.4 其他评价依据

（1）安全设施验收评价技术服务合同；

（2）营业执照；

（3）《关于抚顺兴洲矿业有限公司一选尾矿库闭库工程安全设施设计的批复》 ；

（4）相关验收记录、检测检验报告等；

（5）隐蔽工程照片；

（6）施工报告；

（7）监理报告；

（8）竣工图。

# 2 建设项目概述

# 2. 1 建设单位概况

### 2.1.1 企业信息

抚顺兴洲矿业有限公司位于辽宁省抚顺市东洲区碾盘乡台沟村； 公司类型：有限责任公司；法定代表人：王文茂；统一社会信用代码：9121040075278408XY；成立日期：2003-9-22；注册资本：30000万人民币；登记机关：抚顺市东洲区市场监督管理局；经营范围：铁矿露天/地下开采；铁精粉生产、销售；碎石加工、销售；设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该尾矿库原隶属于抚顺泰森矿业有限公司，经抚顺罕王兴洲矿业有限公司收购后，隶属于抚顺罕王兴洲矿业有限公司；后于2023年2月，抚顺罕王兴洲矿业有限公司更名为抚顺兴洲矿业有限公司。

### 2.1.2 建设项目背景

该尾矿库自2023年至今一直处于停产状态，并且企业规划不再进行排尾工作，故该尾矿库现已具备闭库条件。企业为保证尾矿库安全并合法履行闭库手续，特委托兰州有色冶金设计研究院有限公司对该尾矿库进行闭库设计，委托温州汇茂建设有限公司进行施工工作，委托甘肃蓝野建设监理有限公司进行监理工作。

### 2.1.3 地理位置及交通

企业距东洲区市区约10km，东距辽中环线高速（G31）5km，通过G31高速通道可直通各个省道和高速公路，交通较为便利。

抚顺兴洲矿业有限公司

图 2.1-1  交通位置图

# 2.2 自然环境概况

### 2.2.1 地形地貌

该尾矿库所在区域地势南高北低，三面环山相对较高。库区原始地形地势起伏较大，坡度较陡，冲沟发育，植被茂盛。

### 2.2.2 自然气候

该尾矿库地处中温带亚湿润区，属温带大陆性季风气候，雨热同 季，四季分明。冬季漫长寒冷，夏季炎热多雨，市区平均气温7. 1℃ , 最高气温36.5℃ ,最低气温-37.3℃ ,年降水量 755.7mm ，雨季集中7-9月份，约占全年降水量的70-80%，平均蒸发量1023.85mm。无霜期150天，结冰期140天，最大冻结深度1.5m，标准冻结深度1.2m。

### 2.2.3 地震烈度

根据《建筑抗震设计标准[2024]年版》（GB/T 50011-2010）， 本地区抗震设防烈度为7度，设计地基本震加速度值0. 10g ，设计地 震分组为第一组。

# 2.3 地质概况

### 2.3.1 区域地质构造

      - 2.3.1.1区域地质

库区所处大地构造位置属柴达木-华北板块、华北陆块、辽东新元古代-古生代坳陷带、龙岗隆起、新宾凸起（新太古代岩浆弧）中北部，浑南太古宙片麻岩卵形构造区内。

区域出露地层主要为太古宙鞍山群通什村岩组，为一套变质岩系，分布广泛。在区内北部，呈狭长分布有侏罗系和白垩系，分布面积较小。此外在沟谷河流发育有第四系松散堆积物。

区域构造特征较为复杂，发育一系列大小不同的北西或北西西向韧性变形带，如横贯全区的紫花断裂带。

本区域岩浆岩不发育。晚期脉岩主要有早白垩世的辉绿岩、闪长玢岩、伟晶岩，呈北东或北西向展布侵入到太古宙变质上壳岩中。

      - 2.3.1.2构造

库区内大断裂构造不发育，无活动性断层，库区、坝肩出岩性为花岗岩，岩性呈强风化、中风化，较破碎，其产状为60-70°NW∠55-70°，边坡稳定性较好，强度较高。

### 2.3.2工程地质与水文地质

      - 2.3.2.1工程地质条件

尾矿库的地层由天然地层、尾矿堆积物及人工堆积层构成，天然地层、人工堆积层较为简单，尾矿堆积物构成及分布较复杂。现就场地各地层情况分别描述如下：

①素填土：灰褐色，稍湿，稍密，钻探揭露地层主要成分为风化岩碎石、角砾等，一般粒径30mm-40mm，最大粒径70mm，棱角状，充填少量黏性土及中粗砂。钻孔揭露厚度为3.80-7.60m，层顶深度为0.00m，层顶高程为137.02-158.23m。

①1素填土：灰褐色，稍湿，稍密，钻探揭露地层主要成分为黏性土，局部可见碎石，角砾等。钻孔揭露厚度为3.30-3.80m，层顶深度为7.20-7.60m，层顶高程为137.70-138.21m。

②尾细砂：灰褐色，稍湿，稍密-中密，钻孔揭露厚度为5.30-11.50m，钻孔揭露厚度为8.60-17.40m，层顶深度为0.00-6.80m，层顶高程为145.51-152.34m。

③碎石：灰褐色，稍密，稍湿，钻探揭露地层主要成分为风化岩碎石、角砾等，一般粒径30mm-40mm，最大粒径50mm，主要充填黏性土。钻孔揭露厚度为1.80-4.20m，层顶深度为14.00-23.40m，层顶高程为133.25-136.94m。

④1花岗岩：全风化，赤褐色-黄褐色，主要矿物成分为石英、长石、云母，母岩结构基本破坏，但尚可辨认，已风化成砂土状。钻孔揭露厚度为0.40-2.90m，层顶深度为3.80-26.70m，层顶高程为131.50-136.02m。

④2花岗岩：强风化，赤褐色-黄褐色，主要矿物成分为石英、长石、云母，中粗粒变晶结构，斑状构造。母岩已风化成碎块状。钻孔揭露厚度为0.90-6.60m，层顶深度为4.20-28.00m，层顶高程为129.85-136.82m。

      - 2.3.2.2 水文地质条件

（1）地下水补给、径流和排泄条件

地下水补给来源为大气降水，排泄方式主要为排洪设施排水及蒸发作用。

（2）地下水的动态

勘察期间，尾矿库钻孔深度范围内未见地下水。

      - 2.3.2.3 不良地质作用

经现场工程地质调查、收集资料，库区植被发育良好，其两岸未发现滑坡、崩塌、泥石流等其他不良地质作用。

      - 2.3.2.4 场地的地震效应

根据《建筑抗震设计标准[2024年版]》（GB/T 50011-2010），结合现场情况，初步判定②尾细砂为可液化土层，故对地面下20m深度内的饱和土层运用标贯法进一步进行地震液化判别，计算结果判定为不液化。

# 2.4设计概况

    - 2.4.1尾矿坝闭库工程措施

    - Xx

    - 2.4.2排洪系统

#### 2.4.2.1新建排洪系统

xx。

#### 2.4.2.2原排洪设施封堵

- xx。

    - 2.4.3滩面修整及防护工程

- xx。

    - 2.4.4辅助设施

- xx。

    - 2.4.5安全标志

- xx。

# 2.5 建设概况

### 2.5.1 尾矿库现状

      - 2.5.1.1 原有尾矿坝情况

xx。

      - 2.5.1.2 原有坝体的稳定性分析

Xx

计算结果表明：尾矿坝在正常运行、洪水运行和特殊运行工况时抗滑稳定最小安全系数均能满足《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）的要求，根据《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）的相关要求，该尾矿库现状是安全稳定的。

      - 2.5.1.3 原有排洪系统情况

xx。

      - 2.5.1.4 原滩面情况

xx。

      - 2.5.1.5 原安全监测设施情况

xx。

      - 2.5.1.6 原有辅助设施情况

xx。

### 2.5.2 尾矿库库址

#### 2.5.2.1 尾矿库位置

该尾矿库位于xx。

尾矿库中心地理坐标：xx；

#### 2.5.2.2 库区周边环境及下游居民及重要设施情况

xx。

图 2.5-8 尾矿库卫星图

### 2.5.3 库容、等别及建设标准

Xx

表 2.5-2 尾矿库设计等别

| 等别 | 全库容（V）（104m3） | 坝高（H）（m） |
| --- | --- | --- |
| 一 | V≥50000 | H≥200 |
| 二 | 10000≤V<50000 | 100≤H<200 |
| 三 | 1000≤V＜10000 | 60≤H＜100 |
| 四 | 100≤V＜1000 | 30≤H＜60 |
| 五 | V＜100 | H＜30 |

表2.5-3 尾矿库防洪标准

| 尾矿库各使用期等别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洪水重现期（年） | 1000-500 或 PMF | 500-1000 | 200-500 | 100-200 | 100 |

表2.5-4  尾矿库构筑物级别

| 尾矿库等别 | 构筑物的级别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主要构筑物 | 次要构筑物 | 临时构筑物 |
| 一 | 1 | 3 | 4 |
| 二 | 2 | 3 | 4 |
| 三 | 3 | 5 | 5 |
| 四 | 4 | 5 | 5 |
| 五 | 5 | 5 | 5 |

表2.5-5 上游式尾矿堆积坝的最小安全超高与最小干滩长度（m）

| 坝的级别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小安全超高 | 1.5 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
| 最小干滩长度 | 150 | 100 | 70 | 50 | 40 |

### 2.5.4 尾矿坝

#### 2.5.4.1 坝体防护工程

xx。

#### 2.5.4.2 闭库后坝体稳定性计算

Xx

4）稳定性结果分析

本次尾矿库闭库后，库内不存水，在正常、特殊工况运行时按无水位计算；洪水期水位按计算出最高洪水位，选取干滩长度50m进行计算。闭库后，尾矿坝在各个运行工况抗滑稳定最小安全系数均能满足《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）及《尾矿库安全规程》（GB 39496-2020）的相关要求。结合坝体稳定性分析结果，尾矿库经闭库整治后相对更安全稳定。

### 2.5.5滩面修整及防护工程

xx。

### 2.5.6 防洪系统

#### 2.5.6.1 新建排水系统

xx。

#### 2.5.6.2 封堵的原排洪设施

xx。

#### 2.5.6.3 防排洪计算

### Xx

### 2.5.7 安全监测设施

### Xx

### 2.5.8 辅助设施

xx。

### 2.5.9 个人安全防护

企业按照《个体防护装备配备规范 第 4 部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020）要求，根据尾矿库的实际情况为其工作人员配备对讲机、工作服、安全帽、防暑物品、口罩、帆布手套、劳保鞋等安全防护用品。

### 2.5.10 安全标志

该尾矿库库区及上坝道路设置安全警示标志。

### 2.5.11 企业安全管理

企业为该尾矿库配备应急救援设备及器材，存放于物资库。

### 2.5.12 安全设施投入

（1）投资概算

xx

表2.5-23 单位工程概算表

（2）专用安全设施投资

表 2.5-24 专用安全设施投资表

# 2.6 施工监理概况

xx。

# 2.7安全设施目录

表 2.7-1  尾矿库安全设施统计表

# 3 安全设施符合性评价

对照《一选尾矿库闭库工程安全设施设计》结合现场实际检查、竣工验收资料、施工记录、监理记录、检测检验等相关资料，采用安全检查表法对基本安全设施、专用安全设施和安全管理等是否符合《一选尾矿库闭库工程安全设施设计》要求进行逐项检查，评价其符合性，检查的结果为“符合”与“不符合”两种。

## 3.1 安全设施“三同时 ”程序

根据《安全生产法》、《尾矿库安全监督管理规定》等法律法规对一选尾矿库闭库工程的相关报告编制单位、施工单位、监理单位、工程勘察单位的等级及许可作业范围进行符合性检查。通过查阅相关单位的报告及资质并与相关法律法规进行认真核对，采用安全检查表对建设项目的安全设施“三同时”程序的合法性进行分析与评价。

表 3.1-1  安全设施“三同时 ”程序安全检查表

注：检查类别中，“ ■ ”表示该项为否决项，“△ ”表示为一般项。

根据相关法律法规的要求，项目勘察、设计、施工、监理、安全评价单位均有符合项目要求的相应资质并在有效期内，建筑材料均有出厂合格证，检测检验报告符合国家规定。通过对建设项目各项法律手续的现场检查，项目建筑材料等资料齐全且合规，该项目安全设施“三同时”程序符合相关法律法规的要求，具备竣工验收的必备条件。

## 3.2 尾矿坝

根据相关规范、《一选尾矿库闭库工程安全设施设计》、现场勘查、竣工图、施工报告、监理报告，针对该坝体防护工程，采用安全检查表法进行符合性评价。

表3.2-1 尾矿坝安全检查表

图3.2-1  马道排水沟

图3.2-2 现状滩面

通过现场检查和对照竣工图、竣工监理等相关资料，初期坝马道排水沟、滩面修整等工程均符合《一选尾矿库闭库工程安全设施设计》要求，尾矿坝和干滩滩面具备竣工验收的必备条件。

## 3.3 防排洪系统

根据相关规范、《一选尾矿库闭库工程安全设施设计》、竣工图、竣工监理报告等，针对防排洪系统工程采用安全检查表法进行检查。

表3.3-1  防排洪系统安全检查表

注：检查类别中，“ ■ ”表示该项为否决项，“△ ”表示为一般项。

图3.3-1 坡脚排水沟及溢洪道

通过现场检查和对照竣工图、施工监理等相关资料，新建溢洪道、封堵的排水斜槽及坡脚排水沟工程均符合《一选尾矿库闭库工程安全设施设计》要求，防排洪系统具备竣工验收的必备条件。

## 3.4 辅助设施

根据相关规范、《一选尾矿库闭库工程安全设施设计》等报告，针对辅助设施单元采用安全检查表法进行检查。

表3.4-1  辅助设施安全检查表

注：检查类别中，“ ■ ”表示该项为否决项，“△ ”表示为一般项。

图3.4-1 照明设施

通过现场检查和对照相关资料，照明设施工程符合《一选尾矿库闭库工程安全设施设计》要求，辅助设施具备竣工验收的必备条件。

## 3.5 个人安全防护

根据相关规范及《一选尾矿库闭库工程安全设施设计》，针对个人安全防护单元，采用安全检查表法进行检查。

表3.5-1  个人安全防护安全检查表

注：检查类别中，“ ■ ”表示该项为否决项，“△ ”表示为一般项。

通过现场检查，个人安全防护工程符合《一选尾矿库闭库工程安全设施设计》要求，个人安全防护具备竣工验收的必备条件。

## 3.6 安全标志单元

根据相关规范、《一选尾矿库闭库工程安全设施设计》等报告，针对安全标志单元采用安全检查表法进行检查。

表3.6-1 安全标志安全检查表

注：检查类别中，“ ■ ”表示该项为否决项，“△ ”表示为一般项。

通过现场检查，安全标志符合《一选尾矿库闭库工程安全设施设计》要求，安全标志具备竣工验收的必备条件。

图3.6-1 安全+交通警示标识

图3.6-2 安全警示标识

图3.6-3 安全警示标识

图3.6-4安全警示标识

图3.6-5 安全警示标识

## 3.7 安全管理单元

根据相关规范及《一选尾矿库闭库工程安全设施设计》，针对安全管理单元采用安全检查表法进行检查。

表 3.7-1  安全管理单元安全检查表

注：检查类别中，“ ■ ”表示该项为否决项，“△ ”表示为一般项。

通过现场检查，安全管理单元符合《一选尾矿库闭库工程安全设施设计》要求，安全管理具备竣工验收的必备条件。

# 4 安全对策措施建议

（1）加强坝体外坡防护，经常维护坡面，避免雨水冲刷破坏坝坡；

（2）在溢洪道附近增加水位标尺；

（3）定期检查库区周边的安全警示标志设施，确保其完整性和适应性，发现破损、丢失的，及时更换；

（4）应做好日常巡检和定期观测，并进行及时、全面的记录，发现不安全隐患时，应及时处理并向主管领导汇报；

（5）每年汛期前，应对排洪设施内杂草、树木等漂浮物进行打捞清除，且加强对排洪设施的巡视。

（6）因季节原因，目前种植草籽无法存活，待季节合适应对滩面进行喷洒草籽绿化。

（7）密切观察排洪设施工作状况，经常检查排洪构筑物有无变形、位移、损毁、淤堵，发现问题及时处理，保证排洪设施的安全。

（8）严禁在坝体、坝脚及坝肩处进行挖掘、采矿等活动。

（9）企业应按照设计要求的监测频率对尾矿库进行监测。尾矿坝的位移监测每月不少于1次，每年不少于12次。同一监测点每次应观测2测回，每测回应正镜、倒镜各观测2次，应取平均值为该测回监测值，应取2测回中值为监测成果，正镜、倒镜2次读数较差不应大于2mm，2测回观测差值不应大于1.5mm；尾矿坝的地下水浸润线监测，每月不少于1次，每年不少于12次，浸润线监测采用水位计进行观测两次，其读数较差不应大于20mm，应取平均值作为当前浸润线监测值；地震、汛期前、暴雨期间和极端天气应增加监测次数，增加次数每年不少于3次，并对监测数据进行分析，判断尾矿库是否出现不安全因素，若发现问题及时处理。

# 5 评价结论

# 5.1 符合性评价结果

### 5.1.1安全设施“ 三同时 ”程序

本次验收评价对一选尾矿库闭库工程的勘察、设计、施工、监理及评价等建设程序和相关资质的合法性及符合性进行检查。检查结果表明：安全设施“三同时”程序符合相关规范的要求，具备安全验收条件。

### 5.1.2尾矿坝

本次验收评价对《一选尾矿库闭库工程安全设施设计》中坝体防护及滩面修整及防护工程符合性进行了检查。检查结果表明：尾矿坝符合闭库设计要求，具备安全验收条件。

### 5.1.3防排洪系统

本次验收评价对《一选尾矿库闭库工程安全设施设计》中防排洪系统工程符合性进行了检查。检查结果表明：防排洪系统符合闭库设计要求，具备安全验收条件。

### 5.1.4 辅助设施

本次验收评价对《一选尾矿库闭库工程安全设施设计》中辅助设施工程符合性进行了检查。检查结果表明：辅助设施符合闭库设计要求，具备安全验收条件。

### 5.1.5 个人安全防护

本次评价对《一选尾矿库闭库工程安全设施设计》中个人安全防护工程符合性进行了检查。检查结果表明：个人安全防护符合闭库设计要求，具备安全验收条件。

### 5.1.6 安全标志

本次验收评价对《一选尾矿库闭库工程安全设施设计》中安全标志工程符合性进行了检查。检查结果表明：安全标志符合闭库设计要求，具备安全验收条件。

### 5.1.7 安全管理

本次评价对《一选尾矿库闭库工程安全设施设计》中安全管理内容符合性进行了检查。检查结果表明：安全管理符合闭库设计要求，具备安全验收条件。

# 5.2 总体评价结论

依据《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》（安监总管-[2016]14 号）附表《尾矿库安全设施竣工验收表》，该项目检查对象中有5项为否决项、7 项为一般项，共计12项。其中，否决项及一般项的检查结论均为“符合”，一般项不符合率为 0%<5% 。

按照科学、严谨、客观、公正的原则，本着对工作高度负责的精神，依据国家法律、法规和标准的要求，安全验收评价组对抚顺兴洲矿业有限公司一选尾矿库闭库工程建设项目的评价结论为：该尾矿库闭库工程安全设施按照设计要求施工，满足闭库工程安全验收要求，具备尾矿库闭库条件。

# 6 附件

（1）营业执照；

（2）《关于抚顺兴洲矿业有限公司一选尾矿库闭库工程安全设施设计的批复》 ；

（3）施工单位资质；

（4）监理单位资质；

（5）隐蔽工程施工照片；

（6）相关材料检测报告、证明。

# 7 附图

（1）竣工平面图；

（2）竣工剖面图；

（3）新建排洪设施竣工剖面图；

（4）原排水斜槽封堵竣工图。