前  言

岫岩满族自治县皇室啡矿业有限公司（以下简称“皇室啡矿业有限公司”）采矿权人为岫岩满族自治县皇室啡矿业有限公司，企业类型为有限责任公司，法定代表人姜波。

皇室啡矿业有限公司目前持有《关于<年产2万立方米建筑用花岗岩建设项目>项目备案证明》。岫岩满族自治县市场监督管理局2022年9月20日签发的《营业执照》。岫岩满族自治县国土资源局2016年3月13日签发的《采矿许可证》，采矿证已过有效期。2025年6月由辽宁百源工程技术有限公司出具的《岫岩满族自治县皇室啡矿业有限公司露天开采（2万m3/a）建设项目可行性研究报告》（以下简称《可研报告》）为进行安全预评价提供了依据。

目前在矿区平面范围内西南角有一处早先遗留的民采采场，该采场长约120m，宽约80m，深11m，采场最高标高为121m，最低标高为110m，边坡角约为45°，为山坡式露天采坑，大气降水可自流排出。该采坑距离设计采场最近距离为230m。皇室啡矿业自2016年3月13日取得采矿许可证至今，矿山没有进行过建设和开采。

皇室啡矿业有限公司目前正在根据《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号）文件要求，现重新履行安全设施“三同时”。

皇室啡矿业有限公司为了贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，确保建设工程项目符合国家相关规定，保障劳动者在生产过程中的安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》以及《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步规范非煤矿矿山安全生产行政许可管理工作的通知》等文件精神的要求，委托我辽宁诺诚安全科技有限公司，针对岫岩满族自治县皇室啡矿业有限公司露天矿山进行安全预评价。

为有利于加强建设工程项目安全设施“三同时”工作，切实达到安全预评价的目的，为建设项目初步设计和安全设施设计的编制提供科学依据，提高建设项目的本质安全程度，兹提出《岫岩满族自治县皇室啡矿业有限公司露天矿山安全预评价报告》。

本次《安全预评价报告》的格式和内容，是按照《安全评价通则》（AQ8001-2007）和《安全预评价导则》（AQ8002-2007）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号）以及《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号）等要求确定的。

目  录

1 评价目的与依据	1

1.1 评价对象和范围	1

1.2 评价依据	2

2 建设项目概述	9

2.1 设单位概况	9

2.2 自然环境概况	12

2.3 建设项目地质概况	12

2.4 工程建设方案概况	16

3 定性、定量评价	25

3.1 总平面布置单元	25

3.2 开拓系统单元评价	27

3.3 采剥单元评价	29

3.4 矿山供配电设施评价	36

3.5 防排水与防灭火单元评价	39

3.6 安全管理单元	41

3.7 重大危险源辨识单元	41

4 安全对策措施建议	43

4.1 本预评价补充的安全对策措施	43

4.2 安全设施设计原则	47

5 评价结论	49

6 附件	50

7 附图	51

评价目的与依据

评价对象和范围

安全预评价项目名称：岫岩满族自治县皇室啡矿业有限公司露天矿山安全预评价报告。

本次安全预评价的对象：皇室啡矿业《采矿许可证》划定矿区范围之内（见表1.1-1），《可研报告》确定的150m～184m标高之间的露天开采工程。

本次安全预评价具体内容包括：总平面布置、开拓运输、采剥、供配电设施、防排水、安全管理的安全可靠性。

有关评价范围的说明：

（1）本次安全预评价范围不包括本项目柴油、汽油等成品油使用和储存。

（2）本项目涉及的环境保护、职业卫生防护等问题，应执行国家、地方有关规定及相关标准，不包括在本次评价范围内。

表1.1-1  《采矿许可证》矿区范围拐点坐标表（2000国家大地坐标系）

表1.1-2  《可研报告》设计范围拐点坐标表（2000国家大地坐标系）

表1.1-3  本次评价范围拐点坐标表（2000国家大地坐标系）

评价依据

法律

- 《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令〔1992〕第65号，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》修正，2009年8月27日施行）；

- 《中华人民共和国矿产资源法》（中华人民共和国主席令〔1986〕第36号，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》第二次修正，2009年8月27日施行）；

- 《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令〔2013〕第4号，2014年1月1日施行）；

- 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令〔2008〕第6号，根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉等八部法律的决定》第二次修正，2021年4月29日施行）；

- 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令〔2002〕第70号，根据2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议《关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》第三次修正，2021年9月1日施行）。

行政法规

- 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令〔2003〕第393号，2004年2月1日施行）；

- 《民用爆炸物品安全管理条例》（国务院令〔2006〕第466号，根据2014年7月29日国务院令第653号《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订，2014年7月29日施行）；

- 《生产安全事故应急条例》（国务院令〔2019〕第708号，2019年4月1日施行）。

部门规章

- 《关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管一〔2015〕13号，2015年2月13日施行）；

- 《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全生产监督管理总局令〔2015〕第75号，2015年7月1日施行）；

- 《生产经营单位安全培训规定》 （国家安全生产监督管理总局令〔2006〕第3号，根据2015年5月29日国家安全生产监督管理总局令第80号《关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》第二次修订，2015年7月1日施行）；

- 《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号，2016年5月30日施行）；

- 《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号，2017年10月10日施行）；

- 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2010〕第36号，根据2015年4月2日国家安全生产监督管理总局令第77号《关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》修正，根据应急部公告〔2018〕12号第二次修正，2018年12月4日施行）；

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2016〕第88号，根据2019年7月11日应急管理部令第2号《应急管理部关于修改〈生产安全事故应急预案管理办法〉的决定》修正，2019年9月1日施行）；

- 《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号，2022年2月8日施行）；

- 《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，2022年9月1日施行）；

- 《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号，2024年4月23日施行）；

- 《财政部、应急部关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日施行）；

- 《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山边坡监测系统建设及联网工作的通知》（矿安〔2023〕119号，2023年8月30日）；

- 《中共中央办公厅、国务院办公厅<关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>》（厅字[2023]21号，2023年8月25日施行）；

- 《国家矿山安全监察局关于印发<防范非煤矿山典型多发事故六十条措施>的通知》（矿安〔2023〕124号，2023年9月12日）；

- 国务院印发《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》（国务院安全生产委员会，2024年1月16日）；

- 《国务院安全生产委员会关于<安全生产治本攻坚三年行动方案（2024--2026）>的通知》（国务院安全生产委员会，2024年1月21日）；

- 《国家矿山安全监察局关于加强矿山应急救援工作的通知》（矿安〔2024〕8号，2024年3月1日）。

- 国家矿山安全监察局《关于开展露天矿山安全生产专项整治的通知》（矿安〔2023〕16号，2023年2月27日实施）；

- 《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号，2024年6月28日实施）。

- 《国家矿山安全监察局综合司关于进一步加强矿山隐蔽致灾因素普查工作的通知》（矿安综函〔2024〕259号，2024年10月23日施行）。

地方性法规、规章、文件

- 《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步加强非煤矿山企业特种作业人员管理的通知》（辽安监管一〔2016〕29号，2016年8月16日施行）；

- 《辽宁省建设项目安全设施监督管理办法》（2009年3月19日辽宁省人民政府令第229号公布，根据2021年5月18日辽宁省人民政府令第341号《辽宁省人民政府关于废止和修改部分省政府规章的决定》第二次修正，2021年5月18日施行）；

- 《辽宁省安全生产条例》（2017年1月10日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过，根据2022年4月21日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议《关于修改〈辽宁省食品安全条例〉等10件地方性法规的决定》第二次修正，2022年4月21日施行）。

标准规范

- 《企业职工伤亡事故分类》（GB/T6441-1986）；

- 《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987）；

- 《中华人民共和国劳动部噪声作业分级》（LD80-1995）；

- 《安全评价通则》（AQ8001-2007）；

- 《安全预评价导则》（AQ8002-2007）；

- 《矿用产品安全标志标识》（AQ1043-2007）；

- 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）；

- 《矿山安全标志》（GB/T14161-2008）；

- 《安全色》（GB2893-2008）；

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

- 《矿山安全术语》（GB/T15259-2008）；

- 《高处作业分级》（GB/T 3608-2008）；

- 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）；

- 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

- 《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T50011-2010）；

- 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）；

- 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）；

- 《装饰石材矿山露天开采工程设计规范》（GB50970-2014）；

- 《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）；

- 《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB 51016-2014）；

- 《防洪标准》（GB50201-2014）；

- 《<爆破安全规程>国家标准第1号修改单》（GB 6722-2014/XG1-2016）；

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

- 《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018）；

- 《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（KA/T 2063-2018）；

- 《头部防护 安全帽》（GB 2811-2019）；

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）；

- 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）；

- 《足部防护 安全鞋》（GB21148-2020）；

- 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020）；

- 《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020）；

- 《机械安全 防止人体部位挤压的最小间距》（GB/T12265-2021）；

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）；

- 《建筑照明设计标准》（GB/T50034-2024）。

建设项目技术资料

- 《岫岩满族自治县皇室啡矿业有限公司露天开采（2万m3/a）建设项目可行性研究报告》，辽宁百源工程技术有限公司，2025年06月；

- 《〈辽宁省岫岩满族自治县朝阳乡沟门村马家滴子沟建筑用花岗岩矿资源储量核实报告〉评审备案证明》，鞍国土资储备字[2015]012号，鞍山市国土资源局，2016年1月11日；

- 《〈辽宁省岫岩满族自治县朝阳乡沟门村马家滴子沟建筑用花岗岩矿资源储量核实报告〉评审意见书》，辽溪评（储）字鞍[2015]014号，辽宁溪源土地矿产资源评估有限公司， 2015年11月25日；

- 《〈鞍山金和矿业有限公司北山桥铁矿等173份矿山储量年度报告（2018年度）〉审查验收备案证明》，鞍国土资年储备字[2019]031号，2019年3月15日；

- 《〈岫岩满族自治县皇室啡矿业有限公司（建筑用花岗岩）矿产资源开发利用方案〉审查意见书》，辽地会审字[2020]C199号，辽宁省地质学会，2020年11月5日；

- 关于《年产2万立方米建筑用花岗岩建设项目》项目备案证明，岫岩满族自治县发展和改革局，2025年6月19日。

其他评价依据

- 营业执照（统一社会编码：XXXXXXXXXXXXXXXXX）；

- 采矿许可证（证号XXXXXXXXXXXXXXXXX）。

建设项目概述

设单位概况

建设单位简介

矿山名称：岫岩满族自治县皇室啡矿业有限公司；

采矿权人：岫岩满族自治县皇室啡矿业有限公司；

企业类型：有限责任公司；

住    所：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县朝阳乡沟门村马家滴子沟；

法定代表人：姜波；

注册资本：人民币伍拾万元整；

登记机关：岫岩满族自治县市场监督管理局；

营业期限：自2012年09月17日至长期；

统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXXXXX。

目前在矿区平面范围内西南角有一处早先遗留的民采采场，该采场长约120m，宽约80m，深11m，采场最高标高为121m，最低标高为110m，边坡角约为45°，为山坡式露天采坑，大气降水可自流排出。该采坑距离设计采场最近距离为230m。皇室啡矿业自2016年3月13日取得采矿许可证至今，矿山没有进行过建设和开采。

皇室啡矿业有限公司目前正在根据《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号）文件要求，现重新履行安全设施“三同时”。

地理位置及交通

皇室啡矿业有限公司位于岫岩县城东北，距岫岩县城约32km。行政区划隶属岫岩满族自治县朝阳镇沟门村管辖。矿区至朝阳镇、岫岩、海城和鞍山均有公路相通，交通较便利（详见交通位置图）。

矿区中心地理坐标：东经 XXXXXXXX；

北纬XXXXXXXXX；

图2.1-1  交通位置图

矿区周边环境

- 相邻矿山

矿区西侧为辽宁共信矿业有限公司朝阳花岗岩矿，两个矿区范围最近处约为33米，2019年5月该矿山被法院拍卖，由辽宁兴城市开元石材有限公司摘得，2022年6月24日辽宁兴城市开元石材有限公司更名为辽宁共信矿业有限公司，该矿山矿区面积为0.1575平方公里，开采深度由235米至110米标高，开采方式为露天开采，生产规模为8万m3/a，开采工艺采用锯切机进行切割，无爆破作业。本次设计开采范围距离辽宁共信矿业有限公司朝阳花岗岩矿矿区范围最近约173米，开采工艺采用锯切机进行切割，无爆破作业。

图2.1-2  相邻矿山位置关系图

- 河流

哨子河位于矿区西侧，距离矿区最近距离约570m。

（3）村庄

马家滴子沟位于矿区西南侧，距离矿区最近距离约170m。

- 其他

此外矿区周边300m内无村庄，矿区周边500m范围内无公路、旅游景点和名胜古迹等需要保护的建（构）筑物，1000m范围内无铁路，输油管路。矿区范围内不存在基本农田和生态红线范围。

辽宁共信矿业有限公司

哨子河

马家滴子村

评价范围

矿区范围

图2.1-3 周边环境卫星图

自然环境概况

矿区属构造剥蚀低山地形，矿区范围内最高标高266.9m，最低标高105m，相对高差161.9m。

区内植被较发育，陡坡地段基岩裸露。山林以中型乔木柞树为主，棉槐、榛子等灌木为辅，杂草稀疏。

矿区属北温带半湿润季风气候，四季分明，温差较大，寒冷期长，年平均气温8.4℃，7月气温最高达37℃，1月最低气温至-36℃。11月至次年4月份为结冰期，6月至9月份为汛期，平均降水量623mm，占年降水量的70%左右。区内水系不发育，只有小型的山间冲沟，地表流水和地下渗水经山间冲沟汇流哨子河。

地区主要农作物为玉米、大豆、高粱，经济作物有柞蚕等。近年来采矿业也发展较快，主要有长石矿、理石矿、铁矿、装饰石材和建筑石材等。本区水电、劳动力资源丰富。

建设项目地质概况

矿区地质概况

- 地层

矿区内出露的地层主要为新生界第四系，主要分布在区内西南侧山间沟谷洼地。

- 岩浆岩

矿区内岩浆岩出露广泛，其侵入时代为中生代三叠纪，岩性以粗粒～中细粒花岗闪长岩为主。

- 矿区构造

矿区内构造较发育，主要断裂有3条。F1逆断层见于南部，近东西向展布，位于中细粒闪长岩内，倾向173°～193°，倾角60°～80°。F2、F3为性质不明断层，北北东向展布向北延出区外，均切割中细粒花岗闪长岩，倾向106°～113°，倾角55°～60°。

矿体特征

矿区内矿体为中生代三叠纪花岗闪长岩，呈岩基状产出。

- 矿石物质组成

矿石为中细粒花岗闪长岩，呈灰白色。中-细粒花岗结构，麻点状构造。

组成矿物：中性斜长石55%、石英15%、普通角闪石15%、黑云母10%、普通辉石3%、偶见有钾长石+绿泥石+磁铁矿2%、副矿物有磷灰石、不透明矿物微量。

矿石的耐久性和加工性较好，具有高强度、抗风化、耐酸碱、质地优等特点。

- 矿石类型

矿石工业类型为建筑石材花岗闪长岩矿。

矿石自然类型为花岗闪长岩型。

矿石的耐久性和加工性较好，具有高强度、抗风化、耐酸碱、质地优等特点。

- 矿体围岩和夹石

矿体为中生代三叠纪花岗闪长岩，矿体呈岩基状产出，地表未见围岩出露。在以往施工的钻孔中也未见有夹石。

- 矿石加工技术性能

岩石的抗压强度为2855-4226 kg/cm2，平均为3565 kg/cm2；抗折强度为814-3000 kg/cm2，平均为1705 kg/cm2；体重为2.78 t/m3；摩氏硬度5.5～6级，属极坚固岩石类型，该种岩石节理裂隙不发育，呈球状风化，易于手工开采，石材加工性能良好。

对花岗闪长岩石材做的抗折、抗压力学实验，分析结果显示：岩石的抗压强度为40.3～82.9MPa，平均为53.4 MPa；抗折强度为13.2～15.1MPa，平均为14.4 MPa。

通过野外观察及室内鉴定分析测试结果表明：花岗闪长岩石材是一种高强度、抗风化、耐酸碱、质地极优等特点。

水文地质概况

矿区属低山构造剥蚀地貌，矿区内最高标高300m，最低标高105m，相对高程差195m，当地最低侵蚀基准面为105m。开采深度：由184m至150m标高，开采矿体处于当地侵蚀基准面之上。

- 矿区地下水类型及其特征

1、第四系松散岩类孔隙水

区内出露的地层主要为新生界第四系，主要分布在区内西南侧山间沟谷洼地，厚度为3-5m。对矿床开采充水影响不大。

2、基岩裂隙水

该类型地下水主要赋存于花岗闪长岩裂隙中，岩石风化裂隙自地表向下发育程度逐渐减弱。含水介质富水性受岩石风化裂隙和构造裂隙的发育程度控制，地下水富水性空间分布不均，采坑内未发现涌漏水现象。矿床开采深度范围内基岩裂隙水富水性较弱。

- 地下水补给、径流、排泄条件

矿区内地下水补给来源主要为大气降水，补给方式为垂向补给。矿区所处位置地形起伏较大，地势有利于地下水径流，在接受大气降水以及区域径流补给后，依地势向西南方向发生径流，排泄于第四系含水层。

- 矿区水文地质条件评价

工作区侵蚀基准面为105m，矿体位于侵蚀基准面以上，含水层富水性较弱，附近无地表水体影响，矿床充水类型主要以大气降水为主。综上所述，水文地质条件为简单类型。

工程地质概况

- 工程地质岩组特征

矿区内的工程地质岩组有四组，分别为第四系松散软弱岩组、层状岩类坚硬岩组、块状岩类坚硬岩组、碳酸盐岩类坚硬岩组。

1、第四系松散岩组

主要分布在区内西南侧山间沟谷洼地。主要为新生界第四系，岩性为碎石与砂砾石，粒径不均匀，分选较差。该层多呈松散状，工程地质性质差。

2、坚硬较坚硬岩组

区内大面积分布岩浆岩，其侵入时代为三叠纪，岩性以粗粒～中细粒花岗闪长岩为主。矿体为中细粒花岗闪长岩，中-细粒花岗结构，麻点状构造。矿石的耐久性和加工性较好，具有高强度、抗风化、耐酸碱、质地优等特点。矿石的结构较为完整，一般裂隙较少。

岩石的抗压强度为40.3-82.9MPa，平均为53.4MPa；抗折强度为13.2-15.1MPa，平均为14.4MPa。属坚硬较坚硬岩石，一般工程地质性质稳定。

- 构造发育特征

矿区内构造较发育，主要断裂有3条。F1逆断层见于南部，近东西向展布，位于中细粒闪长岩内，倾向173°～193°，倾角60°～80°。F2、F3为性质不明断层，北北东向展布向北延出区外，均切割中细粒花岗闪长岩，倾向106°～113°，倾角55°～60°。

区内矿体及围岩大部分为坚硬—较坚硬岩石，抗压强度较高，岩石完整性多数为较好，岩体质量良好，矿体及围岩稳定性较好。

- 工程地质条件预测评价

矿区内矿体为中细粒花岗闪长岩，表层岩石因风化作用，发育有风化裂隙。风化带以下岩石的物理性能较好，岩体较完整，对于露天开采，基本能够保证边坡的稳定性。在未来开采中，主要可能发生的工程地质问题部位为开采边坡，局部地段由于各组结构面的相互交错，使部分岩体呈碎裂结构，稳定性降低，坡面处岩体破碎，易发生滑坡。

综上所述，矿床工程地质条件属简单类型。

工程建设方案概况

矿山开采现状

目前在矿区平面范围内西南角有一处早先遗留的民采采场，该采场长约120m，宽约80m，深11m，采场最高标高为121m，最低标高为110m，边坡角约为45°，为山坡式露天采坑，大气降水可自流排出，该采坑距离本次设计采场最近距离为230m。

自2016年3月13日取得采矿许可证至今，矿山没有进行过建设和开采。

建设规模及工作制度

- 设计利用储量

根据鞍山市国土资源局出具的《〈辽宁省岫岩满族自治县朝阳乡沟门村马家滴子沟建筑用花岗岩矿资源储量核实报告〉评审备案证明》（鞍国土资储备字〔2015〕012号）及《〈鞍山金和矿业有限公司北山桥铁矿等173份矿山储量年度报告（2018年度）〉审查验收备案证明》（鞍国土资年储备字〔2019〕031号），截至2018年11月10日矿区范围内保有建筑用花岗岩（122b+333）矿石量3678.72千立方米。其中控制的经济基础储量（122b）1820.48千立方米；推断的内蕴经济资源量（333）1858.24千立方米，荒料量809.32千立方米。

《可研报告》露天境界台阶安全边坡角造成边帮压矿无法开采，经计算边帮压矿量共计130.362万m3。故设计利用资源量（KZ+TD）为237.51万m3，荒料量52.25 万m3，荒料率为22%。

- 服务年限

《可研报告》明确，考虑矿山基建期、投产、降产等，矿山总服务年限为118年。

- 工作制度

《可研报告》明确，矿山年工作240天，每天1班，每班8小时。

总图运输

- 工业场地

《可研报告》明确矿山利用现有工业场地，位于矿区南侧，工业场地包括办公室、库房等。矿区用油由油罐车运送，剩余油量返回到当地供销商，做到矿区不存放易燃易爆等危险源。

- 道路运输

《可研报告》明确，矿石外运或向矿内运输设备、材料、人员等，需新建一条道路。该道路自现有路连接各层采矿平台，并设回车场。

开拓公路布置在采场境界外南侧山坡上，采用直进式布置运输线路，连接阶段平台。

开采范围

《可研报告》明确设计开采对象为矿区范围内的建筑用花岗岩，设计范围由4个拐点圈定，开采深度由184米至150米标高，开采面积为0.0611平方公里。

开拓运输

《可研报告》明确设计采用公路开拓、汽车运输方式。设计为山坡露天开采，在采场境界内由下而上布置直进式上山公路进入采场工作水平。

采场采出的荒料及碎石运往矿石临时堆场后外售。道路路面宽度4.5m，路肩宽度挖方0.5m，填方1.0m，级配碎石路面。

矿石外运或向矿内运输设备、材料、人员等，需新建一条道路。该道路自现有路连接各层采矿平台，并设回车场。

开拓公路布置在采场境界外南侧山坡上，采用直进式布置运输线路，连接阶段平台。

道路参数如下：

道路等级：三级；计算行车速度：15km/h；路面宽度：4.5m；最小圆曲线半径：15m；最小竖曲线半径：200m；最大纵坡：8%；最小停车视距：20m；最小会车视距：40m；缓和坡度长度：50m；平均坡度小于6.5%。

道面参数如下：

路面等级：中级路面；路面类型选择：级配碎石路面；路拱形式：抛物线形；对路基压实度的要求：填方0～60cm时，路基压实度为0.85～0.95cm；填方60～150cm时，路基压实度为0.80～0.90cm；填方150cm以上时，路基压实度为0.80～0.85cm；低填方及挖方0～30cm时，路基压实度为0.85～0.95cm；路面结构（自上而下）：碎（砾）石混合料磨耗层厚3cm、级配碎石层厚30cm、混铺块石40cm、岩石路基。

《可研报告》确定矿山矿石运输工作共需平板车汽车3台（其中检修备用车1台），平板车额定载重量10吨。为减少道路粉尘污染空气，配备1台5t洒水车，用于对露天运输道路的定期洒水降尘。

采矿工艺

（1）露天境界圈定

《可研报告》根据露天境界圈定原则和露天境界结构参数对露天境界进行圈定。露天境界圈定结果见表2.4-1。

表2.4-1  露天采场终了境界圈定结果表

| 序号 | 项 目 |  | 单 位 | 指 标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采场最高标高 |  | m | 184 |  |
| 2 | 采场最低标高 |  | m | 150 |  |
| 3 | 采场深度 |  | m | 34 |  |
| 4 | 采场轮廓尺寸 | 上部:长×宽 | m | 388×152 |  |
|  |  | 下部:长×宽 | m | 263×72 |  |
| 5 | 境界内矿石量 |  | 万m3 | 161.51 |  |
| 6 | 境界内岩石量 |  | 万m3 | 14.43 |  |
| 7 | 境界内矿岩量 |  | 万m3 | 175.94 |  |
| 8 | 平均剥采比 |  | m3/m3 | 0.09:1 |  |

（2）采剥工艺、方法

1、开采顺序

根据矿体赋存情况、矿山生产规模及开拓运输方式，设计采用由上至下分台阶开采，先剥离后采矿。

2、采矿方法

矿山荒料切割尺寸为长×宽×高：1200mm×1000mm×1400mm，锯切机锯片直径φ3600mm，最大加工深度为1525mm，结合矿山生产设备选型情况，设计确定台阶高度10m，每个台阶由7个开采小台阶组成。开采小台阶高度1.4m，坡面角90°，小台阶平台宽0.4m，最小工作平台宽度为30m。采用水平分台阶采矿方法开采，由高至低逐个生产台阶开采。各生产台阶均沿地形等高线开沟，形成采矿作业面后，水平推进至境界。

3、采剥工艺

《可研报告》明确设计采用锯切的方式开采矿石，开采基本工艺程序包括：剥离→分离→分割→拖拽或推移→叉装与运输→清渣。

①剥离

矿山开采仅对第四系表土及风化层进行剥离，根据储量核实报告确定，地表往下垂厚3～13m内为风化带，岩石较疏松，属剥岩对象，设计采用挖掘机配破碎锤进行剥离，平板车运输，将表土用于复垦，风化石外运修筑道路、填沟或销售。

②分离、切割工作

地表风化带剥离后选用锯切机进行切割。

切割分离方法：地表剥离后先进行工作面平整工作，沿地形线开掘一条采准堑沟，然后铺设铁轨，用铆钉进行固定。锯切机安装好后，首先用锯切机按指定规格进行垂直切割，在下刀时，要按渐进式进行下刀切割，切割宽度为1m，深度1.4m。矿山锯应稳定行驶，以防翻车。然后在切割块体底部沿水平方向布置钻孔，钻孔深度及水平间距视成材荒料具体规格而定。钻孔选用Y-28型凿岩机凿岩。分离采用人工方法，将楔子插入钻孔采用人力砸入的方式分离矿石。

锯切机采用湿式切割作业，单台锯切机耗水量为5m3/h，矿山配备生产水池，并配齐水龙、水袋、管线等，随着切割开采工作面移动而移动，充分保证生产用水。

采用叉装机将采下的荒料、碎石装入平板车向外运输，荒料、碎石的移动也采用叉装机进行。

矿山开采切割矿石选用2QYK-3600型华隆牌锯切机，锯切机台年效率为1.2万m3/年，矿山生产规模为2万m3/年，因此需要3台（2工1备）2QYK-3600型锯切机可满足需要。

露天台阶平均长度为300m，锯切机最小工作线长度为50m，最小工作平台宽度为30m，1个小台阶开采即可满足生产要求。

③装载工作

地表风化岩采用小松PC200-11M0型挖掘机配破碎锤进行剥离作业，计算年最大剥离量为0.46万m3（1.24万t），挖掘机配破碎锤效率为4.5万t/a，因此选用1台小松PC200-11M0型挖掘机配破碎锤进行剥离作业即可满足生产要求。另选用1台ZL-50型装载机辅助装车、修路及清理地面等，选用2台叉装机将采出的荒料、碎石装入平板车运输至矿石临时堆场。

通风防尘系统

《可研报告》明确设计为露天开采，采用自然通风，采场采用5t洒水汽车定期降尘。

矿山供配电设施

（1）供电电源

《可研报告》明确根据矿山生产建设规模，属于小型矿山，矿山由一路10kV电源供电，电源引自上级变电所。

（2）供配电电压

《可研报告》明确根据用电设备技术规格及有关规程规定，矿山采用下列各种电压：

1、露天采矿场供配电压为10kV；

2、采矿场内低压用电设备采用380V；

（3）供电系统

根据露天开采范围及地形条件，对采矿场内用电设备采用半环形—横跨线供电。向移动式设备供电的低压配电系统接地形式采用IT系统。

采矿场内设1台400kVA矿用移动变电站，采用中性点绝缘系统，向露天采矿用电设备配电。

横跨线采用混凝土电杆半固定式线路，线路采用钢芯铝绞线，型号及规格为：×LGJ-50。移动用电设备采用矿用橡套软电缆（铜芯）。

防排水

（1）防排水

《可研报告》明确矿山正常涌水量为137.7m3/d，丰水期涌水量为358.1m3/d，本次设计最低开采标高为150m，为山坡露天开采，矿区最低侵蚀基准面为105m，大气降水能够自然排放，地表水通过自流的方式排出采场外。

根据地形图，露天采场东侧存在汇水面积，降雨后会形成地表径流进入露天采场，设计在露天采场外围设置截水沟，防止地表径流流入采场。

表2.4-2  截水沟断面结构表

| 序号 | 名称 | 断面形式 | 底宽（m） | 沟深（m） | 长度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 截水沟 | 矩形 | 1.00 | 1.10 | 610 |

注：砌筑厚度0.3m。

截水沟断面见图2.4-1。

图2.4-1  截水沟断面示意图

此外矿山运输公路一侧挖排水沟，防止雨水冲刷公路。

排土场

《可研报告》明确设计不设置废石场，采出的风化石用于修筑道路、填沟或销售。

安全管理及其他

1、劳动定员

《可研报告》明确企业采用间断工作制，年工作240天，每天1班，每班8小时。其他辅助车间工作制度根据实际需要进行安排。设计按劳动定额、岗位性质和按民营企业管理体制，尽量减少非生产人员的原则编制定员。

表2.4-3  劳动定员表

| 序号 | 岗位或工种 | 职工人数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 一班 |
| 1 | 凿岩机工 | 2 |
| 2 | 空压机工 | 1 |
| 3 | 叉装机司机 | 2 |
| 4 | 挖掘机司机 | 1 |
| 5 | 平板车司机 | 2 |
| 6 | 洒水车司机 | 1 |
| 7 | 推土机司机 | 1 |
| 8 | 电工 | 2 |
| 9 | 机修工 | 1 |
| 10 | 锯切机操作工 | 2 |
| 11 | 安全员 | 1 |
| 12 | 技术员 | 3 |
|  | 生产工人合计 | 19 |
| 13 | 管理人员 | 3 |
|  | 总计 | 22 |

2、技术经济指标

项目总投资估算为189.91万元，其中设备购置费100万元，基建剥离费用27.91万元，安全措施费用16万元，其他费用26万元，铺底流动资金20万元。

表2.4-4  主要技术经济指标详见

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质 |  |  |  |
| 1.1 | 全矿区资源量/储量 |  |  |  |
|  | 矿石量 | 万m3 | 367.872 |  |
|  | 荒料量 | 万m3 | 80.932 |  |
| 1.2 | 露天开采境界内的资源量/储量 |  |  |  |
|  | 矿石量 | 万m3 | 237.51 |  |
|  | 荒料量 | 万m3 | 52.25 |  |
| 1.3 | 矿岩物理力学性质 |  |  |  |
|  | 矿石体重 | t/m3 | 2.78 |  |
|  | 岩石体重 | t/m3 | 2.7 |  |
|  | 矿岩松散系数 |  | 1.5 |  |
|  | 矿石抗压强度 | Mpa | 40.3～82.9 |  |
|  | 岩石抗压强度 | Mpa | 40.3～82.9 |  |
| 1.4 | 地质资料勘探程度 |  |  |  |
|  | 水文地质条件类型 |  | 简单 |  |
|  | 工程地质条件类型 |  | 简单 |  |
|  | 环境地质条件类型 |  | 中等 |  |
| 2 | 采矿 |  |  |  |
| 2.1 | 矿山规模 |  |  |  |
|  | 矿石量 | 万m3/a | 2 |  |
|  | 剥离量 | 万m3/a | 0.18 |  |
|  | 采剥总量 | 万m3/a | 2.18 |  |
| 2.2 | 剥采比 |  |  |  |
|  | 平均剥采比 | m3/ m3 | 0.06:1 |  |
|  | 生产平均剥采比 | m3/ m3 | 0.06:1 |  |
| 2.3 | 矿山服务年限 | a | 118 |  |
| 2.4 | 矿山基建时间 | a | 1 |  |
|  | 基建工程量 | 万m3 | 3.4491 |  |
|  | 其中：副产矿石量 | 万m3 | 1.62 |  |
| 2.5 | 开拓运输方式 |  | 公路-汽车 |  |
|  | 汽车型号 |  | 10t平板车 |  |
|  | 汽车数量 | 辆 | 3 |  |
| 2.6 | 工作制度 | d/a | 240 |  |
|  |  | 班/d | 1 |  |
|  |  | h/班 | 8 |  |
| 2.7 | 露天开采最终境界 |  |  |  |
|  | 上口尺寸（长、宽） | m | 388×152 |  |
|  | 坑底尺寸（长、宽） | m | 263×72 |  |
|  | 总高度 | m | 34 |  |
|  | 最终边坡角 | ° | 46 |  |
|  | 矿石量 | 万m3 | 237.51 |  |
|  | 废石量 | 万m3 | 14.43 |  |
|  | 采剥总量 | 万m3 | 251.94 |  |
|  | 剥采比 | m3/ m3 | 0.06:1 |  |
|  | 最高开采台阶标高 | m | 184 |  |
|  | 最低开采台阶标高 | m | 150 |  |
|  | 封闭圈标高 | m | 不涉及 | 本次设计为山坡露天 |
| 2.8 | 台阶参数 |  |  |  |
|  | 最终边坡台阶高度 | m | 10 |  |
|  | 台阶坡面角 | ° | 65 |  |
|  | 开采小台阶高度 | m | 1.4 |  |
|  | 开采小台阶宽度 | m | 0.4 |  |
|  | 安全平台宽度 | m | 4 |  |
|  | 清扫平台宽度 | m | 8 |  |
|  | 工作台阶坡面角 | ° | 90 |  |
|  | 最小工作平台宽度 | m | 30 |  |
|  | 同时开采的台阶数 | 个 | 1 |  |
|  | 最小工作线长度 | m | 50 |  |
| 2.9 | 排土场（废石场） |  | 不涉及 | 本次设计不设置排土场（废石场） |
| 3 | 供电 |  |  |  |
| 3.1 | 用电设备安装功率 | kW | 330 |  |
| 3.2 | 用电设备工作功率 | kW | 330 |  |
| 3.3 | 年总用电量 | kw·h /a | 504240 |  |
| 3.4 | 单位矿石耗电量 | kw·h/t | 25.21 |  |

定性、定量评价

根据项目建设特点，结合该矿山主要危险、有害因素的性质和存在部位，划分为11个单元。

表3 评价单元划分表

| 序号 | 评价单元划分 |
| --- | --- |
| 1 | 总平面布置 |
| 2 | 开拓运输系统单元 |
| 3 | 采剥单元 |
| 4 | 矿山供配电设施单元 |
| 5 | 防排水与防灭火单元 |
| 6 | 排土场单元 |
| 7 | 安全管理及其他单元 |
| 8 | 重大危险源辨识单元 |

根据《金属非金属露天矿山建设项目安全预评价报告编写提纲》，本章节采用如下评价方法进行评价：安全检查表法、预先危险性分析法等定性评价方法；专家评议法等定量评价方法对采剥单元进行评价。

总平面布置单元

（1）使用安全检查表法对总平面布置单元进行安全评价，见表3.1-1。

表3.1-1  总平面布置安全检查表

| 项目 | 检查内容 | 检查依据 | 《可研报告》中介绍的情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿区 及建 构筑 物布 置 | 1．厂址应具有满足生产、生活及发展规划所必需的水源和电源，且用水、用电量特别大的工业企业，宜靠近水源、电源。 | 《工业企业总平面设计规范》第3.0.6条 | 矿山工业场地供电电源引自附近10kV架空线路，该项目水源和电源充足，可以满足生产需要。 | 符合要求 |
|  | 2．厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。 | 《工业企业总平面设计规范》第3.0.8条 | 矿区工程地质条件和水文地质条件简单，现有厂址能满足需要。 | 符合要求 |
|  | 3.厂址应满足适宜的地形坡度，尽量避开自然地形复杂、自然坡度大的地段，应避免将盆地、积水洼地作为厂址。 | 《工业企业总平面设计规范》第3.0.10条 | 工业场地位置地势较平坦，坡度不大。 | 符合要求 |
|  | 4．居住区应位于向大气排放有害气体、烟、雾、粉尘等有害物质的工业企业全年最小频率风向的下风侧。 | 《工业企业总平面设计规范》第4.5.3条 | 设计工业场地位置位于全年最小频率风向的下风侧。 | 符合要求 |
|  | 5. 露天采场的总出入沟口、平硐口、排水口和工业场地应不受洪水威胁。 | 《GB16423-2020》之5.7.1.2条 | 采场及工业场地不受洪水威胁。 | 符合要求 |
| 矿区道路布置 | 1．露天矿山道路生产干线为采矿场各开采台阶通往卸矿点和废石场的共用道路。 | 《厂矿道路设计规范》第2.4.1条 | 《可研报告》设计矿山道路生产干线为采矿场各开采台阶通往卸矿点的共用道路。 | 符合要求 |
|  | 2．三级露天矿山路面宽度宜不小于4.0m（单车道）、6.5m（双车道）。 | 《厂矿道路设计规范》第2.4.2条 | 该项目露天矿山的道路等级为三级，道路面宽度4.5m。 | 符合要求 |
|  | 3．三级露天矿山道路最小圆曲线半径应不小于15m，局部受地形限制应不小于12m，最大纵坡8%。 | 《厂矿道路设计规范》第2.4.6条、第2.4.13条 | 平均坡度小于6.5%，最小圆曲线半径15m。 | 符合要求 |

（2）小结

由以上检查表和经验分析可知：《可研报告》对总平面布置单元中的厂址选择、地表建筑物的布置进行了必要的论证，充分考虑了总平面布置方面潜在的危险有害因素，通过使用检查表进行的8项检查，全部符合要求。本次安全预评价确认，该项目选址合理，地面工业场地布置合理，运输道路布置合理，总平面布置单元符合《工业企业总平面设计规范》、《厂矿道路设计规范》等标准的有关规定。

开拓系统单元评价

危险、有害因素辨识和分析

该项目采用汽车运输方式。露天采场内外有大量车辆运行，可能发生车辆伤害。

该项目拟建的露天采场内部公路运输线路较复杂，若日常运输管理不力（如信号系统错误、行人与汽车抢道等），可能导致运输事故。

《可研报告》提出，该项目选用10t平板车运输矿岩，若道路（或其局部）不符合要求：坡度过大、转弯半径过小、路宽不够、路面不平，路面缺乏维护保养等，易发生意外事故，主要表现为车辆挤人、压人、撞车或撞人、车辆倾覆等。

（1）运输道路设计不符合要求，如坡度大，转弯半径过小，路宽不够，路面不平等。

（2）运输道路路面缺乏维护保养。

（3）车辆驾驶员没有经过培训考试持证上岗，或没有严格执行行车规则和驾驶操作规程。

（4）车辆没有按照有关规定进行保养，其安全防护装置有缺陷。

（5）自然条件恶劣，如雾天影响视线，冰雪和雨水使路面变滑等。

此外，由于该项目使用的车辆较多，行车公路上将经常沉积大量粉尘，在大风干燥天气下车辆运行时，导致尘土弥漫，空气中每立方米的粉尘量可能高达几十甚至几百毫克。运输车辆在行使过程中，产尘量的大小与路面种类、路面上积尘多少、天气干湿、有无雨雪以及汽车行驶速度等因素有关。

粉（矿）尘对人的主要危害是能引起尘肺病。尘肺病是由于长期大量吸入微细矿尘而引起的一种慢性职业病。尘肺病是矿工的主要职业病，发病率高，对身体影响大，迄今尚无根治的方法。

通过对矿山开拓运输单元存在的危险、有害因素进行辨识和分析，确定该单元存在的危险因素为“车辆伤害”，有害因素为“尘毒”。

预先危险性分析法评价

采用预先危险性分析法对矿山开拓运输单元进行评价，见表3.2-1。

表3.2-1 矿山开拓运输单元预先危险性分析表

| 危险有 害因素 | 致因因素 | 事故后果 | 危险等级 | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车 辆 伤 害 | 1.车辆老化，设备损坏。 2.道口未设有明显的警示标志。 3.采场道路外侧未设有安全车挡。 4.道路盲区，道口交叉。 5.违章驾驶。 6.信号警示差，安全距离不够。 7.运输道路不标准，检修道路不及时。 8.驾驶室外平台、脚踏板及车斗不应载人；不应在运行中升降车斗。 9.冰雪或多雨季节道路较滑时，未设防滑措施。 10.同类车超车，前后车距离应保持适当。生产干线、坡道上无故停车。 11.采用溜车方式发动车辆，下坡行驶空挡滑行。 | 人员伤亡。 | Ⅲ | 1.经常检查与维护车辆，损坏车辆维修前严禁作业。 2.道口设置明显的警示标志。 3.采场道路外侧设不小于车辆轮胎高度1/2的安全车挡。 4.人员加强道路盲区及道路交叉处的了望，增设醒目的警示牌。 5.司机持证上岗，按规程驾驶车辆。 6.设置明显的警示指示信号。 7.经常检查与维护道路。 8.按照设计要求修建矿区道路。 9.遵守岗位操作规程，冰雪或多雨季节制定防滑措施。 10.车辆之间保持足够的安全距离。 11.严禁采用溜车方式发动车辆，下坡行驶空挡滑行。 |
| 尘毒 | 汽车作业时产生尾气、粉尘。 | 影响人员健康。 | Ⅱ | 1.汽车安装尾气净化装置； 2.加强洒水作业； 3.加强个体防护等。 |
| 高处 坠落 | 1.翻卸矿岩时，汽车司机没有听从指挥，倒车超过安全位置。 2.运矿汽车在无人指挥时翻卸。 3.卸矿地点没有牢固可靠的挡车设施。 4.在车顶检修时，没有选择好站立位置，站稳抓牢。 | 人员伤亡，车辆损坏 | Ⅱ | 1.翻卸矿岩时，汽车司机要听从指挥，倒车不要超过安全位置。 2.运矿汽车不要在无人指挥时翻卸。 3.卸矿地点要有牢固可靠的挡车设施。 4.在车顶检修时，要选择好站立位置，站稳抓牢。 |
| 物体 打击 | 1.装车过满或装载不均，车辆运行时矿（岩）石滑落甩出。 2.车辆在有浮石、“伞檐”、崖头的边坡附近行驶。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1.装车不要过满，不要装载不均。 2.及时处理车辆运行地段附近边坡的浮石、“伞檐”、崖头。 |

评价结果

车辆伤害是常见的运输事故，且事故结果较为严重，因此，本项目运输过程中造成的伤害危险等级定为Ⅱ～Ⅲ级。

《可研报告》明确道路按矿山三级道路标准设计，道路建设方案满足《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）要求，建设单位只要按照设计要求布置矿山道路，对运输车辆及时检修保持车况良好，并杜绝驾驶人员违章，运输过程中造成的伤害是可控制的。

采剥单元评价

采剥单元中存在的危险、有害因素较多，又交叉存在于不同的工序和环节中，为便于评价工作的有序开展，将采剥单元划分为2个子单元，即边坡稳定性和叉装子单元。

边坡稳定性子单元

3.3.1.1危险、有害因素的辨识和分析

露天采场边坡上不稳定的岩（土）体在重力作用下沿一定滑动面（或滑动带）整体向下滑动的物理地质现象，称为滑坡。在露天开采工程中，滑坡往往造成严重危害。

由于边坡过陡、其岩土内含水量较大、岩石风化，以及岩层构造、地震影响等原因导致坍（塌）方的物理地质现象，称为坍塌。在露天开采过程中，坍塌也往往造成严重危害。

该项目实施过程中可能发生滑坡与坍塌的地点主要为露天采场。

（1）露天采场

《可研报告》设计矿山露天开采总服务年限为118年，最大边坡高度为34m，可能诱发灾害的持续时间也长，因此，受滑坡与坍塌的威胁较大。

从《可研报告》、《地质报告》提供的地质资料，结合其附图分析，该项目的露天采场范围内存在的主要断裂有3条，可能导致在开采过程中发生边坡滑坡与坍塌事故。

工作区侵蚀基准面为105m，矿体位于侵蚀基准面以上，含水层富水性较弱，附近无地表水体影响，矿床充水类型主要以大气降水为主，水文地质条件为简单类型，因此水对边坡稳定的影响不大。

《可研报告》明确设计采用锯切的方式开采矿石。地表剥离后先进行工作面平整工作，沿地形线开掘一条采准堑沟，然后铺设铁轨，用铆钉进行固定。锯切机安装好后，首先用锯切机按指定规格进行垂直切割，在下刀时，要按渐进式进行下刀切割，切割宽度为1m，深度1.4m。矿山锯应稳定行驶，以防翻车。然后在切割块体底部沿水平方向布置钻孔，钻孔深度及水平间距视成材荒料具体规格而定。钻孔选用Y-28型凿岩机凿岩。分离采用人工方法，将楔子插入钻孔采用人力砸入的方式分离矿石。采用锯切的方式开采矿石对边坡的稳定整体影响较小。

露天采场在采剥过程中，由于管理不善，形成“伞檐”或边坡浮石及上段工作平台碎石清扫不净，受到铲装、运输等某种震动，很可能发生滚石滑落，对下部平台作业人员的危害是严重的。造成滚石的主要原因有：

1、处理浮石、“伞檐”不及时（露天采场存在滚石伤人的隐患）。

2、处理浮石操作方法不当。由于处理浮石操作方法不当所引起的滚石事故，大多数是因处理前缺乏全面、细致的检查，没有掌握浮石情况而造成的。

3、安全平台宽度不足，不能充分缓冲和阻截滑落的岩石。

4、上下平台同时作业时，未能保持一定的超前距离，当上部平台作业时滚石滑落造成下部平台人员设备不能及时躲避。

5、在处理浮石时，操作工人的技术不熟练，站立位置不当，当浮石落下时无法躲避而造成事故。

3.3.1.2边坡稳定性子单元评价

（1）专家评议法预评价

本预评价通过分析影响边坡稳定的几个因素，来预测边坡的稳定性：

1、断裂构造的影响

矿区内构造较发育，主要断裂有3条。F1逆断层见于南部，近东西向展布，位于中细粒闪长岩内，倾向173°～193°，倾角60°～80°。F2、F3为性质不明断层，北北东向展布向北延出区外，均切割中细粒花岗闪长岩，倾向106°～113°，倾角55°～60°。

总体而言，影响边坡稳定的主要断裂构造引发大规模滑坡的可能性较小。断裂构造带来的威胁主要是开采过程中的坍塌及工作边帮的局部破碎（进而引发滑坡及坍塌）。

在安全设施设计及项目实施过程中，及时、准确地判定断裂构造的位置、形态，进而采取相关措施（如锚固等），可以将断裂构造对边坡稳定的影响控制在可接受的范围内。

限于现有的地质资料，矿区内可能发育有小型的次一级断裂构造，在降雨和爆破震动等外动力作用下，有沿脉岩引发滑塌及泥石流灾害的可能，因此，本预评价建议：

①针对受断层影响严重的地方，通过施工预应力锚杆（锚索）或注浆锚杆将裂隙、破碎岩体固结成一个整体，锚固在深部稳定的岩体中；

②对局部高陡边坡和顺层节理进行削坡减荷，将台阶坡面角控制在合理范围内。

③在边坡坡底线位置设置挡墙，利用挡墙自身重量抵抗滑坡体的下滑力（填方压坡脚）。

④对边坡与断层相交的破碎带进行浆砌石铺盖，防止地表水对边坡的冲刷，对于被脉岩充填的断层加强巡查，必要时进行挂网混凝土防水铺盖，防止降雨和地表水从断层裂隙渗入。

⑤合理的确定采矿方法，采矿工作面垂直断层走向布置，逐渐向最终境界推进。

2、原有露天工程对本次露天开采影响分析

《可研报告》明确目前在矿区平面范围内西南角有一处早先遗留的民采采场，该采场长约120m，宽约80 m，深11m，采场最高标高为121m，最低标高为110m，边坡角约为45°，为山坡式露天采坑，大气降水可自流排出。该采坑距离次设计采场最近距离为230m，对矿山开采无影响。

（2）采用预先危险性分析法评价，见下表3.3-1。

表3.3-1  边坡稳定性预先危险性分析检查表

| 存在的危险 | 引发事故的原因 | 导致的事故后果 | 危险等级 | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 滑坡 | 1.实际生产中采矿方法变动或构成参数违背设计确定的正确数值。 2.对该项目开采范围内的构造对边坡的影响判断有误或未采取正确的预防措施。 3.爆破参数设计不合理；爆破施工时违章作业。 4．邻近边坡的爆破未采取控制爆破措施。 5.未采取有效的边坡地下水疏干措施或未采取有效的地表水防治措施。 | 1.剧烈滑坡，其影响区域内,作业人员严重伤亡，设备摧毁性破坏，并严重影响正常生产。 2.缓慢滑坡，“滑体”缓慢下滑，影响正常的开采作业，对采场内的人员和设备的安全构成威胁。 | Ⅲ | 1.设计阶段要详尽地了解相关情况，做出正确的边坡参数设计；开采过程中严格按设计的要求作业。 2.弄清地质构造对边坡稳定性的影响并采取合理的预防措施。 3.选择合理的爆破参数，编制能够保证安全的爆破设计，保证爆破施工按爆破设计执行。 4.邻近边坡的爆破采取控制爆破措施。 5.采取合理的防治水措施，重点是边坡水的疏干措施。 |
| 坍塌 | 1.露天采场的边坡与断裂构造交汇地点产生临空面。 2.边坡局部高陡。 | 开采过程中局部发生坍塌，威胁其下部作业人员和设备的安全。 | Ⅲ | 1.及时处理露天采场的边坡与断裂构造交汇之处的危险岩（矿）体，并采取加固措施（如锚固）。 2.开采过程中严格按相关规程作业，边坡高陡处及时处理。 |
| 滚石滑落 | 未及时清理边坡危岩、浮石，或安全、清扫平台的浮石清扫不净。 | 滚石伤人或损坏设备。 | Ⅱ | 及时清理（处理）边坡和安全清扫平台的危岩、浮石。 |

3.3.1.3评价结果

建设单位只要严格按照设计布置采场结构参数；严格按照设计的采矿方法进行开采，杜绝掏采和超挖坡底；对易失稳产生滑坡的部位采取相应加固措施；露天开采每次爆破后应组织人员对露天开采采场、边坡进行检查，通过采取以上安全措施后，能够保证露天采场边坡的稳定。

叉装子单元

3.3.2.1危险、有害因素的辨识和分析

该项目在叉装作业过程中将使用挖掘机、叉装机、平板车、装载机等机械设备，在机械运行过程中，存在人员被机械伤害、高处坠落及物体打击的危险。机械伤害和其它事故一样，是由人的不安全行为或物的不安全状态造成的：

（1）人的不安全行为

1、作业人员违反操作规程或者某些失误造成不安全的行为；没有穿戴合适的防护用品而得不到良好的保护；防护用品没有穿戴好，衣角、袖口、头发等被转动的机械拉卷进去；

2、正在检修机器或者刚检修好尚未离开，因他人误开动而被机器伤害；

3、在机器运转时进行检查、保养或做其它工作，因误入某些危险区域和部位造成伤害，如人跌入机械内，手伸进皮带罩内等；

4、操作方法不当或不慎造成事故。

（2）设备的不安全状态

机械设备先天不足，缺乏安全防护装置，结构不合理，强度达不到要求，或者设备安装维修不当，是导致机械伤害的主要原因之一。

1、机械传动部分没有防护罩而轧伤人员，或传动部件的螺丝松脱而飞出伤人；

2、机械某些零件强度不够或受损伤，突然断裂伤人；

3、缺乏必要的安全保险装置，或其失灵而不能起到应有的作用。

（3）工作场所环境不良

机械设备所处的环境条件不好，会妨碍作业人员的工作，容易引起人员操作失误，造成伤害。

此外，运输车辆、作业人员临近边坡作业时，若防护设施欠缺，易造成高处坠落事故；

挖掘机在进行铲装作业时，操作失误或铲斗直接从车辆驾驶室上方通过易造成物体打击事故，这些事故多是由于人的不安全行为造成的。

通过对铲装子单元存在的危险、有害因素进行辨识和分析，确定该单元存在的危险因素为“机械伤害”、“高处坠落”、“物体打击”。

3.3.2.2叉装子单元评价

采用预先危险性分析法对叉装子单元存在的危险、有害因素进行评价，见表3.3-2。

表3.3-2  叉装子单元预先危险性分析检查表

| 存在的危险因素 | 引发事故的原因 | 导致的事故后果 | 危险等级 | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械伤害 | 1.挖掘机在移动前和移动时，有人员在其移动范围内。 2.挖掘机在进行各种操作时，出警告信号。 3. 没有确认作业人员和设备是否在安全范围内就开动设备。 4.挖掘机作业时，悬臂或铲斗下面、工作面附近有人停留。 5. 挖掘机叉装作业时，铲斗从车辆驾驶室上方通过。 6. 两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机的间距不当；相邻两阶段同时作业的挖掘机未沿阶段方向错开一定的距离。 7．在设备运转时处理故障和进行卫生清扫，多人作业时没有相互监护。 8. 存在视觉盲角。 9．使用工具，操作设备，没有严格按操作规程进行操作。 10.挖掘机设备“带病”作业。 11.自卸汽车进入工作面装车，未停留在挖掘机尾部回转范围0.5m以外，挖掘机回转撞击汽车。 | 1.设备伤人（碾压、碰撞）。 2.设备倾倒。 | Ⅱ | 1.在开动挖掘机之前，应检查其移动范围内是否有人员。 2.挖掘机在进行各种操作时，应先出警告信号。 3.确认作业人员和设备在安全范围内再开动设备。 4.挖掘机作业时，悬臂或铲斗下面、工作面附近严禁人员停留。 5.严禁铲斗从车辆驾驶室上方通过。 6. 两台以上的挖掘机同时作业时，合理确定其相对位置。 7.在设备运转时不容许处理故障和进行卫生清扫。多人作业时要做好相互监护。 8.增加必要的观察设施，避免有视觉盲角。 9.使用工具，操作设备，严格按操作规程进行操作。 10.严禁设备“带病”作业。 11.自卸汽车进入工作面装车时，应停留在挖掘机尾部回转范围0.5m以外。 |
| 高处坠落 | 1.作业平台未设安全防护设施；作业人员从工作平台边缘行走、站位不当。 2.是运输车辆从工作平台边缘行走。 3．挖掘机未在作业平台的稳定范围内行走。挖掘机上下坡时，驱动轴未始终处于下坡方向或铲斗未空载。 | 人员伤亡，设备损坏。 | Ⅱ | 1．叉装作业平台设安全防护设施；作业人员严禁从工作平台边缘行走，合理站位。 2.人员及车辆在操作过程中遵守规程，要站位合理。 3. 挖掘机应在作业平台的稳定范围内行走。挖掘机上下坡时，驱动轴应始终处于下坡方向或与地面保持适当距离。 |
| 物体打击 | 1. 上一阶段存在浮石滚落。 2. 挖掘机司机操作失误，提前把铲斗内的矿（岩）放出。 3. 挖掘机铲斗从车辆驾驶室上通过，矿（岩）石从铲斗内掉落。 4．作业人员没戴安全帽。 5．挖掘机作业时，发现浮岩块或崩塌征兆未停止作业，未将挖掘机开到安全地带。 6．装车时，汽车司机离开司机室，或将头、手臂伸至司机室外。 7.装车时，检查、维护车辆、汽车司机停留在司机室跳板上或有落石危险的地方。 | 损坏设备，伤害人员 | Ⅱ | 1.及时处理上一阶段内的浮石。 2.挖掘机司机必须经过培训后上岗，严格按照作业规程操作。 3. 挖掘机铲斗不容许从车辆驾驶室上方通过。 4. 作业人员穿戴好安全帽。 5．挖掘机作业时，发现浮岩块或崩塌征兆应立即停止作业，并将挖掘机开到安全地带。 6．装车时，汽车司机不得离开司机室，或将头、手臂伸至司机室外。 7.装车时，不得检查、维护车辆；汽车司机不得停留在司机室跳板上或有落石危险的地方。 |

3.3.2.3评价结果

叉装作业是矿山生产的主要工艺之一，机械伤害、高处坠落、物体打击在矿山发生频率较高，因此本项目潜在的危险等级定为Ⅱ级。

高处作业配备必要的劳动防护用品并杜绝上下多层垂直作业，禁止人员在坡根底停留，避免高处坠落和物体打击事故的发生。如果建设单位落实本预评价报告提出的以上安全措施，叉装作业是安全可靠的，叉装过程中造成危害是可控制的。

矿山供配电设施评价

危险、有害因素的辨识和分析

矿山主要采掘设备均为柴油燃油设备，设备的大、中修全部外委，主要用电设备为矿山办公室照明、机修、露天采场照明等供电。与此相关，存在电气设备与输电线路漏电导致人员触电的可能。

触电伤害有电击与电伤两种形式：电击是指电流通过人体内部的组织和器官，引起人体功能及组织损伤，破坏人的心脏、肺脏及神经系统的正常功能，导致人体痉挛、窒息，直至危及人的生命。电伤是通过电流的热效应、化学效应或机械效应对人体的伤害。

该项目发生触电伤害的主要原因如下：

（1）电气保护系统（短路、过负荷、过电压、接地保护）失灵。

（2）电工或机电设备操作人员的操作失误，或违章作业等。

（3）输电线路绝缘老化或损坏，保护装置失灵。

（4）电气设备可能被人触及的裸露带电部分未设置安全防护罩或遮栏及警示牌。

（5）电气设备绝缘失效，保护装置失灵。

（6）缺少个体防护装备。

除此之外，若各种矿山采掘设备自带的电气设施防护不当或未能及时更换，造成线路老化，易形成短路，从而造成火灾事故，而大多数采掘设备均是燃油设备，若油类及燃油设备日常管理不善，则可能导致火灾乃至爆炸事故的发生。引起火灾事故的主要因素如下：

（1）设备的原因。如不符合防火的要求，设备安装、使用、维护不当等。

（2）物料的原因。如可燃物质的自燃，机械摩擦及撞击生热，在运输装卸时受剧烈振动等。

（3）环境的原因。如高温、雷击、静电、地震等自然因素。

（4）管理的原因。

通过对供配电设施单元存在的危险、有害因素进行辨识和分析，确定该单元存在的危险因素为“触电”、“火灾”。

供配电设施预先危险性分析法评价

采用预先危险性分析法对供配电单元进行评价，见下表3.4-1。

表3.4-1  供配电设施单元预先危险性分析检查表

| 危险有害因素 | 致因因素 | 事故后果 | 危险等级 | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 触电 | 1.变压器、供电线路或用电设备漏电。 2.电气保护系统(短路、过负荷、过电压、接地保护)失灵。 3. 电工或机电设备操作人员的操作失误，或违章作业等。 4.输电线路绝缘老化或损坏。 5. 电气设备可能被人触及的裸露带电部分未设置安全防护罩或遮栏及警示牌。 6. 电气设备绝缘失效，保护装置失灵。 | 1.人员触电，造成伤亡；设备损坏。 | Ⅱ | 1.按要求设置合理的电气检漏等保护装置并及时检修。 2.经常检查电气保护系统，并加强维护。 3.加强电工及机电设备操作人员的培训，严禁违章作业。 4.及时检查供电线路，及时处理绝缘老化或损坏的缆线，合理地敷设电缆线。 5.加强供电系统的维护，对出现的故障要及时处理。 6.易发生火灾的设备配备泡沫灭火器。 7. 经常检查维护电气设备设施，确保保护装置完好。 8.完善供电系统及电气设备的避雷设施。 |
| 火灾 | 1.电气设备短路。 2.设备摩擦产生火花。 3.设备长时间过负荷运行，会产生大量热量，导致内部绝缘损坏。 4.供电线路绝缘损坏或老化，裸露部位接触可燃物。 5.燃油设备使用的油类管理不善。 | 人员伤亡，设备损坏。 | Ⅱ | 1. 安装完善的电气保护系统并经常检修。 2.减少设备摩擦。 3.严禁设备超负荷运行。 4.对输电线路进行保护，防止被刮碰、挤压，损坏或老化部位要及时修善。 5.严格管理燃油设备，油料附近杜绝明火。 |

经验分析法

《可研报告》确定根据矿山生产建设规模，属于小型矿山，矿山由一路10kV电源供电，电源引自上级变电所。

采矿场内用电设备采用半环形-横跨线供电。向移动式设备供电的低压配电系统接地形式采用IT系统。

采矿场内设1台400kVA矿用移动变电站，采用中性点绝缘系统，向露天采矿用电设备配电。

横跨线采用混凝土电杆半固定式线路，线路采用钢芯铝绞线，型号及规格为: 3×LGJ-50。移动用电设备采用矿用橡套软电缆（铜芯）。采矿场高压矿用电缆采用UGF-10KV，低压矿用电缆采用YCW-450/750。

评价结果

建设单位在施工及以后生产过程中，要严格按设计设置供电线路、配电室及变电所，并定期对电气线路及电气设备进行维护检修，电气作业人员应持有特种作业人员资格证，并且应严格按照电气作业操作规程进行，并杜绝违章作业，同时，作业时佩带必要的劳动防护用品，则能够保证供电系统的安全可靠。

防排水与防灭火单元评价

防排水子单元

3.5.1.1危险、有害因素的辨识和分析

（1）大气降水对矿床充水的影响

《可研报告》明确矿区内地下水补给来源主要为大气降水，补给方式为垂向补给。矿区所处位置地形起伏较大，地势有利于地下水径流，在接受大气降水以及区域径流补给后，依地势向西南方向发生径流，排泄于第四系含水层。

（2）地下水对矿床充水的影响

《可研报告》明确出露的地层主要为新生界第四系，主要分布在区内西南侧山间沟谷洼地，厚度为3-5m。对矿床开采充水影响不大

基岩裂隙水地下水主要赋存于花岗闪长岩裂隙中，岩石风化裂隙自地表向下发育程度逐渐减弱。含水介质富水性受岩石风化裂隙和构造裂隙的发育程度控制，地下水富水性空间分布不均，采坑内未发现涌漏水现象。矿床开采深度范围内基岩裂隙水富水性较弱。

3.5.1.2防排水单元评价

采用预先危险性分析法评价，见下表3.5-1。

表3.5-1  水灾单元预先危险性分析检查表

| 危险有害因素 | 致因因素 | 事故后果 | 危险等级 | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水灾 | 出现特大、罕见的暴雨。 | 直接或间接造成泥石流或滑坡，造成人员伤亡或设备损坏。 | Ⅱ | 出现特大、罕见的暴雨时，将下部台阶的人员和设备及时撤出，力求将损失降到最小。 |

3.5.1.3经验分析法

《可研报告》确定矿山正常涌水量为137.7m3/d，丰水期涌水量为358.1m3/d，本次设计最低开采标高为150m，为山坡露天开采，矿区最低侵蚀基准面为105m，大气降水能够自然排放，地表水通过自流的方式排出采场外。

大气降水是该露采矿山的主要充水水源，由于矿体围岩顶底板完整，矿床不含水，可以直接进入露天采坑。矿体位于山脊，地形陡立，地表地形有利于大气降水的自然排泄。设计采场为山坡露天矿，降水可自流出采场，不设机械排水设施。

《可研报告》明确矿床及其围岩均属花岗岩矿。开采标高高于当地最低侵蚀基准面，对大气降水有足够的排泄能力，因此地表水体对矿山充水不会造成影响。

《可研报告》明确露天采场东侧存在汇水面积，降雨后会形成地表径流进入露天采场，设计在露天采场外围设置截水沟，防止地表径流流入采场。

防灭火子单元

预先危险性分析法预评价（见表3.5-2）。

表3.5-2  火灾预先危险性分析

| 存在的危险因素 | 引发事故的原因 | 导致的事故后果 | 危险等级 | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾 | 1.该项目燃油设备较多，燃油设备和车辆使用的油类管理不善。 2.地面工业场地消防设施未配备齐全或失效。 | 1.烧毁设施、设备，造成人员伤亡。 2.油类爆炸，导致人员伤亡。 3.地面工业场地发生火灾。 | Ⅱ | 1.严格管理燃油设备，油料附近杜绝明火。 2.严格按照规程要求配备地面工业场地的消防设施。 |

由预先危险性分析可知，该项目防灭火系统中存在的火灾的危险级别均为Ⅱ级，属于“临界的”，处于事故边缘状态，暂时不会造成人员伤亡、系统损害或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施。

评价结果

对该项目而言，该项目发生水灾和火灾的可能性较小，在采取了必要的安全措施后，可以将其控制在可接受范围之内。

安全管理单元

《可研报告》中提出矿山设专职安全员，企业法人为安全责任人。责任落实到人，专职安全员负责各节点的安全管理和监督检查工作，及时处理采掘过程中出现的不安全因素和事故隐患，预防并协调、处理突发事故。

制定安全管理条例和规定。制定各生产环节，尤其是特种岗位，如挖掘机司机、汽车司机的安全操作规程，对特种岗位操作工要定期培训。

评价结果：《可研报告》中对该项目提出的安全生产管理方面的对策措施尚不够完善，本预评价报告给予了补充。建设单位在以后的生产中，只要落实本报告在安全管理方面提出的措施，建立安全管理机构、安全管理制度、应急预案，并要对安全管理人员和特种作业人员进行培训，生产中要落实各项制度，以确保安全生产管理有效的运用于施工及生产的各个环节，就能够最大限度的确保本项目的安全生产。

重大危险源辨识单元

根据《国家安全监管总局关于宣布失效一批安全生产文件的通知》（安监总办〔2016〕13号），其中的第100条“国家安全生产监督管理局《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字〔2004〕56号”）已失效。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）进行辨识，该矿山不涉及危险化学品，因此，皇室啡矿业有限公司不涉及重大危险源。

安全对策措施建议

本预评价补充的安全对策措施

《可研报告》提出的安全对策措施合理可行，但还存在一些不足，本安全预评价报告依据国家的相关安全标准、规范的要求，本着应具有针对性，可操作性和经济合理性原则，补充以下安全对策措施：

总平面布置

露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入。露天矿边界外20m范围内，可能危及人员安全的不稳固材料和岩石等，应予以清除。露天矿边界上覆盖的松散岩土层厚度超过2m时，其倾角要小于自然安息角。

开拓运输系统

- 自卸汽车严禁运输易燃、易爆物品；驾驶室外平台、脚踏板及车斗不应载人。不应在运行中升降车斗。

- 正常作业条件下，同类车不应超车，前后车距离应保持适当。生产干线、坡道上不应无故停车。

- 汽车在靠近边坡或危险路面行驶时，应谨慎通过，防止崩塌事故发生。

- 禁止采用溜车方式发动车辆，下坡行驶严禁空挡滑行。在坡道上停车时，司机不能离开，必须使用停车制动并采取安全措施。

- 雾天或烟尘弥漫影响能见度时，应开亮车前黄灯与标志灯，并靠右侧减速行驶，前后车间距应不小于30m。视距不足20m时，应靠右暂停行驶，并不应熄灭车前、车后的警示灯。

- 冰雪或多雨季节道路较滑时，应有防滑措施并减速行驶；前后车距应不小于40m；拖挂其他车辆时，应采取有效的安全措施，并有专人指挥。

- 对主要运输道路的长大陡坡，应根据运行安全需要，设置汽车避让道。

- 山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高陡地基路段，外侧应设置护栏、挡车墙等。

- 露天采场内汽车运输道路外侧应设置高度符合要求的挡车堆。

- 汽车加油时，不应在有明火或其他不安全因素的地点加油。

采剥

4.1.3.1边坡稳定性

- 企业应及时剥离地表风化层，可能危及人员安全的树木及其他植物、不稳固材料和岩石等，应予清除；严格遵循自上而下的开采顺序。

- 矿区工程地质条件有利于边坡稳定，但局部区段受断裂构造影响，需加强边坡维护。针对受断层影响严重的地方，通过施工预应力锚杆（锚索）或注浆锚杆将裂隙、破碎岩体固结成一个整体，锚固在深部稳定的岩体中。

- 对边坡与断层相交的破碎带进行浆砌石铺盖，防止地表水对边坡的冲刷。

- 应按环境要求限制单段最大爆破药量，并采取必要的减振措施。

- 对采场工作帮应每季度检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时检查，发现异常应立即处理。

- 对运输和行人的非工作帮，应定期进行安全稳定性检查（雨季应加强），发现坍塌与滑落征兆，应立即停止采剥作业，撤出人员与设备，查明原因，及时采取安全措施，并报告公司有关主管部门。

- 采场道路外侧设不小于车辆轮胎高度1/2的安全车挡。

4.1.3.2叉装

- 机械叉装时，应确保最终边坡的稳定性。

- 挖掘机工作时，其平衡装置外型的垂直投影到阶段坡底的水平距离，应不小于1m。

- 挖掘机必须在作业平台的稳定范围内行走。挖掘机上下坡时，驱动轴应始终处于下坡方向；铲斗要空载，并下放与地面保持适当距离；悬臂轴应与行进方向一致。

- 挖掘机通过电缆、风水管时，应采取保护电缆及风水管的措施；在松软或泥泞的道路上行走，应采取防止沉陷的措施；上下坡时应采取防滑措施。

- 挖掘机汽笛与警报器应完好。进行各种操作时，均应发出警报信号。

- 挖掘机铲装作业时，禁止铲斗从车辆驾驶室上方通过；挖掘机作业时，悬臂和铲斗下面及工作面附近，不应有人停留；装车时，汽车司机不应在司机室踏板上或有落石危险的地方停留。

- 挖掘机作业时，发现悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等情况，应立即停止作业，并将设备开到安全地带。

- 挖掘机在移动前和移动时，必须严格检查其移动范围内是否有人员。

- 禁止在汽车装载时检查、维护车辆；驾驶员不得离开驾驶室，不得将头和手臂伸出驾驶室外。

- 不应用装载机铲斗处理粘厢车辆。

矿山供配电设施

- 严禁雷雨天气作业。

- 工业场地按照设计要求采取防雷击措施。

- 电气设备可能被人触及的裸露带电部分，必须设置防护罩或遮栏及警示标志。

- 在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把手，应加锁或设专人看护，并悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。

防排水与防灭火

- 雷雨或暴雨天气停止生产，并撤离所有人员和设备。

- 矿山的建（构）筑物和大型设备，必须按国家发布的有关防火规定和当地消防机关的要求，设置消防设备和器材。

- 重要采掘设备，应配备灭火器材。设备加注燃油时，严禁吸烟和明火照明。禁止在采掘设备上存放汽油和其它易燃易爆材料，禁止用汽油擦洗设备。使用过的油纱等易燃物，应妥善管理。

安全生产管理

- 人员资格

主要负责人、安全管理人员、技术人员应由具备相应资格证者担任，安全管理人员和技术人员数量应满足矿安〔2022〕4号文要求；电工、焊工等特种作业人员必须获得相应的特种作业人员操作证后，方准上岗作业。

- 安全生产责任制及安全管理制度

建立并健全全员安全生产责任制。此外，还必须建立健全岗位责任制，如经理（矿长）岗位责任制、安全员岗位责任制、各工种岗位责任制等。必须制定并不断完善安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、事故调查与处理制度、重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度。

- 安全操作规程

为保证矿山建成后的安全生产，应针对具体生产过程中的各工序，制定并不断完善各岗位安全操作规程，并使其切实可行。

另外，矿山穿孔、铲装、运输等设备，应制定相应维修保养制度。

- 安全教育和培训

对职工认真做好安全生产和劳动保护教育，普及安全知识和安全法规知识，进行技术和业务培训。职工经考试合格方准上岗。

- 必须按照有关规定提取安全技术措施专项经费，每年应制定安全技术措施专项经费提取计划。

- 必须依法参加工伤社会保险或安全生产责任保险，为从业人员足额缴纳保险费。

- 必须按规定向职工发放符合行业标准的劳动保护用品，职工必须按规定穿戴和使用劳动保护用品与用具；进入露天采场的人员，必须戴安全帽。

- 应指定兼职的应急救援人员，并成立矿山应急救援组织或与邻近的事故应急救援组织签订救护协议。

- 建立完善的事故应急救援预案并定期进行演练。

- 矿山应为职工派发对讲机、等通讯设备，并可在采场安全区域内设移动式电话，确保矿区通讯顺畅，保证管理层与基层沟通顺利。

- 该项目新购及原有设备，必须具有安标证书，且经有资质部门（机构）检测检验合格后，方可使用。

- 主要负责人应当每月对照金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准，组织开展全面排查，形成重大事故隐患排查治理报告签字备查。

- 企业实际控制人每月在生产现场履行安全生产职责时间不得少于10个工作日；每月组织研究一次安全生产重大问题，形成会议纪要。

- 非煤矿山企业应当依法加强安全生产标准化管理体系建设，建立健全安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制，强化安全风险辨识管控，确定管控重点，落实管控责任，加强隐患排查治理，分析隐患成因，制定落实消除措施。

安全设施设计原则

- 《安全设施设计》阶段，补充露天采场边坡、道路边坡安全加固及防护措施。

- 《安全设施设计》阶段，应在图纸中明确工业场地中各建筑位置，并在报告中明确工业场地最低标高。

- 《安全设施设计》阶段，应明确边界安全护栏和警示标志的设置。

- 《安全设施设计》阶段，应根据《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020，第7.3.3条，论证最终边坡角是否满足安全稳定要求；

- 《安全设施设计》阶段，应明确最小工作平台宽度，且应满足长条块石翻倒、解体、整形、装运、清渣等工序的作业要求。

评价结论

按照《安全评价通则》、《安全预评价导则》的要求，依据国家及行业的相关法律、法规、规范、标准和规程，评价组对岫岩满族自治县皇室啡矿业有限公司露天矿山进行了安全预评价。本报告利用安全检查表法、预先危险性分析法、专家评议法等定性定量评价方法对项目建成后可能存在的有害因素进行分析和评价，提出了相应的对策措施，进而形成如下评价结论。

岫岩满族自治县皇室啡矿业有限公司露天矿山安全预评价在评价时的条件下符合国家有关法律、法规、标准、规章、规范的要求，可行性研究报告提出的安全对策措施较完善，拟采取的预防危险因素和有害因素的各项技术措施和防范设施可行。建设单位如能按照可行性研究报告和本预评价报告提出的安全对策措施和建议实施，能够将该建设项目潜在的危险有害因素控制在可接受范围之内，该建设项目在安全上是可行的。

附件

- 《营业执照》；

- 《采矿许可证》；

- 《〈辽宁省岫岩满族自治县朝阳乡沟门村马家滴子沟建筑用花岗岩矿资源储量核实报告〉评审备案证明》，鞍国土资储备字[2015]012号，鞍山市国土资源局，2016年1月11日；

- 《〈辽宁省岫岩满族自治县朝阳乡沟门村马家滴子沟建筑用花岗岩矿资源储量核实报告〉评审意见书》，辽溪评（储）字鞍[2015]014号，辽宁溪源土地矿产资源评估有限公司，2015年11月25日；

- 《〈鞍山金和矿业有限公司北山桥铁矿等173份矿山储量年度报告（2018年度）〉审查验收备案证明》，鞍国土资年储备字[2019]031号，2019年3月15日；

附图

（1）地形地质及矿区范围图

（2）Ⅰ线地质剖面图

（3）露天采场A-A'、B-B'剖面图

（4）露天开采终了境界平面图

（5）总平面布置图

（6）基建终了平面图

（7）供电系统图