前  言

本溪市辉宏矿业有限公司徐堡村矿区铁矿（以下简称“辉宏铁矿”）采矿权人为本溪市辉宏矿业有限公司，企业类型为有限责任公司，法定代表人邢学斌。

辉宏铁矿目前持有《省发展改革委关于本溪市辉宏矿业有限公司铁矿地下开采建设项目核准的批复》（辽发改工业[2026]66号），本溪满族自治县市场监督管理局于2024年5月30日签发的《营业执照》，辽宁省自然资源厅于2025年8月25日签发的《采矿许可证》，以及兰州有色冶金设计研究院有限公司于2026年1月，编制的《本溪市辉宏矿业有限公司徐堡村矿区铁矿地下开采建设项目可行性研究报告》（以下简称《可研报告》）为进行安全预评价提供了依据。

本溪市辉宏矿业有限公司徐堡村矿区铁矿原为本溪满族自治县草河城镇贺家铁矿，其成立于2004年12月，只有一个采区，2009年7月，首次取得采矿许可证，开采方式为地下开采。2012年矿山取得安全生产许可证，安全生产许可证有效期2012年2月1日至2015年1月31日。

2014年企业更名为本溪市辉宏矿业有限公司并换发采矿证，采矿许可证编号：XXXXXXXXXXXXX，矿区面积：0.1538km²，生产规模：15万t/a，开采标高：340m～80m，开采方式：地下开采，有效期为2014年4月1日至2018年9月1日。

2015年和2018年矿山两次对安全生产许可证进行了延续。最后一次安全生产许可证有效期为2018年6月18日至2021年6月17日。

2018年矿山对采矿许可证申请延续并办理了采矿权缩界，采矿许可证矿区面积：0.0891km²，生产规模：15万t/a，开采标高：340m～80m，开采方式：地下开采，有效期为2018年9月1日至2024年8月1日。

2021年企业委托兰州有色冶金设计研究院编制《本溪市辉宏矿业有限公司铁矿地下开采建设项目补充设计》、《本溪市辉宏矿业有限公司铁矿地下开采建设项目安全设施补充设计》，并于2021年12月13日取得本应急发〔2021〕79号文批准建设，目前矿山处于基建期。

2024年矿山对采矿许可证申请延续，2024年7月30日，辽宁省自然资源厅颁发了采矿许可证。

2025年企业申请扩大矿区范围（深部扩界），换发了新采矿许可证，采矿许可证面积0.0891km²，生产规模：15万t/a，开采标高：340m～-72m，开采方式：地下开采，有效期为2025年8月25日至2027年3月30日。

因市场原因，企业亏损，矿山于2014年12月至2017年9月矿山一直处于停产状态，2018年至2021年期间矿山继续进行了开采，2021年停产至今。

为履行安全设施“三同时”手续，以更好的指导矿山生产。矿山委托兰州有色冶金设计研究院有限公司编制《本溪市辉宏矿业有限公司徐堡村矿区铁矿地下开采建设项目安全设施设计》，为矿山建设、安全生产、安全监管提供依据。

辉宏铁矿为了贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，确保建设工程项目符合国家相关规定，保障劳动者在生产过程中的安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》以及《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步规范非煤矿矿山安全生产行政许可管理工作的通知》等文件精神的要求，委托我辽宁诺诚安全科技有限公司，针对本溪市辉宏矿业有限公司徐堡村矿区铁矿地下开采建设项目进行安全预评价。

为有利于加强建设工程项目安全设施“三同时”工作，切实达到安全预评价的目的，为建设项目初步设计和安全设施设计的编制提供科学依据，提高建设项目的本质安全程度，兹提出《本溪市辉宏矿业有限公司徐堡村矿区铁矿地下开采建设项目安全预评价报告》。

本次《安全预评价报告》的格式和内容，是按照《安全评价通则》（AQ8001-2007）和《安全预评价导则》（AQ8002-2007）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号）以及《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号）等要求确定的。

目  录

1 评价目的与依据	1

1.1 评价对象和范围	1

1.2 评价依据	3

2 建设项目概述	11

2.1 设单位概况	11

2.2 自然环境概况	16

2.3 建设项目地质概况	17

2.4 工程建设方案概况	36

3 定性、定量评价	73

3.1 总平面布置单元	73

3.2 开拓系统单元评价	77

3.3 提升和运输单元评价	83

3.4 采掘单元评价	87

3.5 通风防尘评价	98

3.6 矿山电气单元评价	102

3.7 防排水与防灭火单元评价	107

3.8 废石场单元	112

3.9 安全避险“六大系统”子单元	112

3.10 安全管理子单元	115

3.11 重大危险源辨识单元	117

4 安全对策措施建议	118

4.1 本预评价补充的安全对策措施	118

4.2 安全设施设计原则	125

5 评价结论	126

6 附件	127

7 附图	128

评价目的与依据

评价对象和范围

安全预评价项目名称：本溪市辉宏矿业有限公司徐堡村矿区铁矿地下开采建设项目安全预评价报告。

本次安全预评价的对象：辉宏铁矿《采矿许可证》划定矿区范围之内（见表1.1-1），《可研报告》确定的340m～-72m标高之间的地下开采工程。

有关评价范围的说明：

（1）本次安全评价范围内生产系统具体评价内容包括：总平面布置、开拓、提升运输、采掘系统、通风防尘、防排水与防灭火、矿山电气、安全避险“六大系统”和安全管理的安全性评价；地面设施包括工业场地、提升机房、通风机房、空压机房、配电室、废石场选址的合理性。

（2）本次评价的具体空间范围拐点坐标及标高与《可研报告》设计范围一致，见表1.1-2及表1.1-3。

（3）本项目爆破所需爆破器材由爆破服务公司统一配送，爆破服务公司负责爆破器材的购买、运输、贮存、清退，建设单位不设置爆破器材库。因此，本次安全预评价内容不包括爆破器材的购买、运输、贮存和清退，只评价地下爆破作业安全可靠性。不包括选矿厂。

表1.1-1  《采矿许可证》矿区范围拐点坐标表（2000国家大地坐标系）

表1.1-2  《可研报告》设计范围拐点坐标表（2000国家大地坐标系）

表1.1-3  本次评价范围拐点坐标表（2000国家大地坐标系）

评价依据

法律

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第六十九号，2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订，2024年11月1日起施行）。

- 《中华人民共和国防震减灾法》（1997年中华人民共和国主席令第九十四号公布，2008年第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订，2008年12月27日施行）。

- 《中华人民共和国环境保护法》（1989年中华人民共和国主席令第二十二号公布，2014年第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，2015年1月1日起施行）。

- 《中华人民共和国防洪法》（1997年中华人民共和国主席令第八十八号公布，2016年第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次修正，2016年7月2日施行）。

- 《中华人民共和国气象法》（1999年中华人民共和国主席令第二十三号公布，2016年第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议第三次修正，2016年11月7日施行）。

- 《中华人民共和国劳动法》（1994年中华人民共和国主席令第二十八号公布，2018年第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修正，2018年12月29日施行）。

- 《中华人民共和国消防法》（1998年中华人民共和国主席令第六号公布，2021年第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议第二次修正，2021年4月29日施行）。

- 《中华人民共和国安全生产法》（2002年中华人民共和国主席令第七十号公布，2021年第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议第三次修正，2021年9月1日施行）。

- 《中华人民共和国矿产资源法》（1986年3月19日第六届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过，1996年8月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议第一次修，2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议第二次修正，2024年11月8日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订）。

行政法规

- 《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第394号公布，2004年3月1日施行）。

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号公布，2007年6月1日实施）。

- 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号，2010年7月19日施行）。

- 《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令第397号公布，2014年国务院令第653号第二次修订，2014年7月29日施行）。

- 《民用爆炸物品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第466号公布，2014年国务院令第653号修订，2014年7月29日施行）。

- 《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号公布，2019年4月1日起施行）。

- 《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（厅字〔2023〕21号，2023年8月25日实施）。

- 《国务院安全生产委员会印发<关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施>的通知》（安委〔2024〕1号，2024年1月16日实施）。

- 《电力设施保护条例》（中华人民共和国国务院于1987年9月15日发布，根据2011年1月8日<国务院关于废止和修改部分行政法规的决定>第二次修订，2011年1月8日施行）。

部门规章

- 《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全生产监督管理总局令第3号公布，原国家安全监管总局令第80号第二次修正，2015年5月29日起施行）。

- 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安全生产监督管理总局令第30号公布，原国家安全生产监督管理总局令第80号修订，2015年7月1日施行）。

- 《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（原国家安全生产监督管理总局令第75号公布，2015年7月1日施行）。

- 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局令第20号公布，原国家安全生产监督管理总局令第78号修订，2015年7月1日施行）。

- 《安全评价检测检验机构管理办法》（中华人民共和国应急管理部令第1号公布，2019年5月1日施行）。

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第88号公布，2019年中华人民共和国应急管理部令第2号修改，2019年9月1日施行）。

- 《矿山救援规程》（中华人民共和国应急管理部令第16号，2024年7月1日施行）。

规范性文件

- 《辽宁省安全生产条例》（辽宁省人民代表大会常务委员会公告第64号，2022年4月21日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议第二次修正，2025年5月28日辽宁省第十四届人民代表大会常务委员会第十六次会议第三次修正，2017年3月1日起施行）。

- 《辽宁省消防条例》（辽宁省人民代表大会常务委员会公告3届〕第103号，2022年11月9日起施行）。

- 《关于金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管一〔2015〕13号，2015年2月13日施行）。

- 《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步规范非煤矿矿山安全生产行政许可管理工作的通知》（辽安监非煤〔2018〕29号，2018年7月19日施行）。

- 《辽宁省安全生产监督管理局关于印发辽宁省非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查/企业安全生产许可安全评价中介服务行业规范标准等5个中介服务行业规范标准的通知》（辽安监规划〔2018〕7号，2018年8月14日施行）。

- 《辽宁省应急管理厅关于修改辽宁省非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查/企业安全生产许可安全评价中介服务行业规范标准等5个中介服务行业规范标准的通知》（辽应急规划〔2019〕6号，2019年5月28日施行）。

- 《辽宁省电力设施保护条例》（辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2016年11月11日审议通过，2023年11月14日辽宁省第十四届人民代表大会常务委员会第六次会议修正，2017年2月1日起施行）。

- 《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号，2022年2月8日施行）。

- 《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，2022年9月1日施行）。

- 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号，财政部、应急部，2022年12月13日施行）。

- 《国家矿山安全监察局关于印发<矿山生产安全事故报告和调查处理办法>的通知》（矿安〔2023〕7号，国家矿山安全监察局，2023年1月17日施行）。

- 《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻<中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>的通知》（安委办〔2023〕7号，2023年9月9日施行）。

- 《国家矿山安全监察局关于印发<防范非煤矿山典型多发事故六十条措施>的通知》（矿安〔2023〕124号，2023年9月12日施行）。

- 《国家矿山安全监察局关于印发2024年矿山安全生产工作要点的通知》（矿安〔2024〕1号，2024年1月19日施行）。

- 《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山安全生产专项整治的通知》（矿安〔2023〕16号，2023年2月27日实施）。

- 《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号，2024年4月23日施行）。

- 《国家矿山监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号，2024年6月28日施行）。

- 《国家矿山安全监察局综合司关于明确矿山“五职”矿长和“五科”相关人员范围及相关要求的通知》（矿安综〔2025〕12号，2025年7月1日施行）。

标准规范

- 《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-2022）；

- 《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987）；

- 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

- 《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（KA 23-2025）；

- 《矿用产品安全标志标识》（AQ1043-2007）；

- 《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）；

- 《安全评价通则》（AQ8001-2007）；

- 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444-2008）；

- 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）；

- 《矿山安全标志》（GB/T14161-2008）；

- 《安全色》（GB2893－2008）；

- 《用电安全导则》（GB/T13869-2017）；

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

- 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）；

- 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

- 《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）；

- 《建筑设计防火规范[2018版]》（GB50016-2014）；

- 《防洪标准》（GB50201-2014）；

- 《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；

- 《爆破安全规程》（国家标准第一号修改单）（GB6722-2014/XG1-2016）；

- 《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB/T 13955-2017）；

- 《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）；

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

- 《机械安全防护装置、固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018）；

- 《工作场所有害因素职业接触限值第一部分：化学有害因素》（行业标准第1号修改单）（GBZ2.1-2019/XG1-2022）；

- 《生产安全事故应急演练基本规范》（YJ/T 9007-2019）；

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）；

- 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016/XG1-2020）；

- 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）；

- 《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB39800.4-2020）；

- 《矿山电力设计标准》（GB50070-2020）；

- 《机械安全防止人体部位挤压的最小间距》（GB/T 12265-2021）；

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2022）；

- 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）；

- 《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014）；

- 《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）；

- 《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第1部分：总则》（KA/T 22.1-2024）；

- 《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第3部分：金属非金属矿山及尾矿库》（KA/T 22.3-2024）。

建设项目技术资料

- 《关于〈辽宁省本溪县草河城镇徐堡村矿区铁矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案的复函》辽宁省自然资源厅，辽自然资储备字[2025]14号，2025年3月31日；

- 《<辽宁省本溪县草河城镇徐堡村矿区铁矿资源储量核实报告>评审意见书》辽宁省自然资源事务服务中心，辽储评（储）字[2025]14号，2025年3月28日；

- 《<本溪市辉宏矿业有限公司铁矿矿产资源开发利用方案>审查意见书》辽宁省自然资源事务服务中心，辽自然资事矿（开）审字[2025]C028号，2025年6月26日；

- 《本溪市辉宏矿业有限公司徐堡村矿区铁矿地下开采建设项目可行性研究报告》，兰州有色冶金设计研究院有限公司，2026年1月；

其他评价依据

- 《营业执照》统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXX；

- 《采矿许可证》证号：XXXXXXXXXXXXX；

- 《最高洪水位证明》；

- 废石外购协议。

建设项目概述

设单位概况

建设单位简介

矿山名称：本溪市辉宏矿业有限公司徐堡村矿区铁矿；

采矿权人：本溪市辉宏矿业有限公司；

企业类型：有限责任公司；

住    所：本溪满族自治县草河城镇沙河村；

法定代表人：邢学斌；

注册资本：人民币玖佰万元整；

登记机关：本溪满族自治县市场监督管理局；

营业期限：自2014年04月10日至无固定期限；

统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXX。

本溪市辉宏矿业有限公司徐堡村矿区铁矿原为本溪满族自治县草河城镇贺家铁矿，其成立于2004年12月，只有一个采区，2009年7月，首次取得采矿许可证，开采方式为地下开采。2012年矿山取得安全生产许可证，安全生产许可证有效期2012年2月1日至2015年1月31日。

2014年企业更名为本溪市辉宏矿业有限公司并换发采矿证，采矿许可证编号：XXXXXXXXXXXXX，矿区面积：0.1538km²，生产规模：15万t/a，开采标高：340m～80m，开采方式：地下开采，有效期为2014年4月1日至2018年9月1日。

2015年和2018年矿山两次对安全生产许可证进行了延续。最后一次安全生产许可证有效期为2018年6月18日至2021年6月17日。

2018年矿山对采矿许可证申请延续并办理了采矿权缩界，采矿许可证矿区面积：0.0891km²，生产规模：15万t/a，开采标高：340m～80m，开采方式：地下开采，有效期为2018年9月1日至2024年8月1日。

2021年企业委托兰州有色冶金设计研究院编制《本溪市辉宏矿业有限公司铁矿地下开采建设项目补充设计》、《本溪市辉宏矿业有限公司铁矿地下开采建设项目安全设施补充设计》，并于2021年12月13日取得本应急发〔2021〕79号文批准建设，目前矿山处于基建期。

2024年矿山对采矿许可证申请延续，2024年7月30日，辽宁省自然资源厅颁发了采矿许可证。

2025年企业申请扩大矿区范围（深部扩界），换发了新采矿许可证，采矿许可证面积0.0891km²，生产规模：15万t/a，开采标高：340m～-72m，开采方式：地下开采，有效期为2025年8月25日至2027年3月30日。

因市场原因，企业亏损，矿山于2014年12月至2017年9月矿山一直处于停产状态，2018年至2021年期间矿山继续进行了开采，2021年停产至今。

为履行安全设施“三同时”手续，以更好的指导矿山生产。矿山委托兰州有色冶金设计研究院有限公司编制《本溪市辉宏矿业有限公司徐堡村矿区铁矿地下开采建设项目安全设施设计》，为矿山建设、安全生产、安全监管提供依据。

地理位置及交通

本溪市辉宏矿业有限公司铁矿位于本溪县城南西方向，直距约55km，行政区划隶属本溪满族自治县草河城镇徐家堡村所辖，矿区距沈丹公路约20km，距沈丹铁路草河城站约21km，其间有乡级公路相连，交通较为方便（见交通位置图）。

矿区中心地理坐标为：东经：XXXXXXXX；北纬：XXXXXXXX。

图2.1-1  交通位置图

矿区周边环境

（1）相邻矿山

矿区周边共设置2处探矿权、1处采矿权，分别为本溪满族自治县沙城铁矿，生产矿种铁矿，矿山规模为小型，距矿区3.3km。辽宁省本溪县草河城镇西沟铁矿详查(草河城区域)，位于矿区西侧360m。辽宁省本溪县草河城镇白水村阳沟金矿详查，位于矿区东北部约4.4km。

图2.1-2  周边矿业权分布位置示意图

（2）季节性河流

矿区地貌类型属浅切割中低山区，地势北高南低。矿区西南侧有一沙河（草河支流）由西北向东南流过，水量较小，平均流量为0.14m³/s。其距离设计开采地表岩石移动范围最近距离为224m，根据矿山实际开采和地质水文资料显示，矿山开采范围与沙河之间无导水构造带，因此其对矿山开采不会造成影响。

（3）地表居民

根据矿山实测资料，矿区范围内无居民居住，距离矿区最近的住宅区为矿区南部的贺家堡村，设计地表岩石移动范围距离该村民房最近距离23m，井下回采作业面距离民房最近距离为165m。矿区西侧村庄为阳沟门村，距离矿界最近距离约320m，设计地表岩石移动范围距离该村庄民房最近距离约500m。

根据隐蔽致灾报告，矿山严格按照设计的采矿方法和空区处理方式进行采矿生产，通过采用嗣后充填方式处理采空区，可避免地表塌陷，确保地表的稳定性，设计在岩石移动范围边界设置隔离护栏、围挡及警示标识，引导居民避开危险活动区域，在开采过程中，持续对岩移范围进行监测，发现岩移及时进行治理，不会对矿区外居民造成影响。且根据后续爆破振动计算可知，矿山后续开采对其无影响。

（4）公路

矿区南侧有一条554乡道（徐沙线），该公路距离设计地表岩石移动范围最近距离201m，井下回采作业面距离公路最近距离为296m。

（5）尾矿库

矿山东侧有一本溪满族自治县沙城铁矿尾矿库，该尾矿库为山谷型尾矿库，三面环山，西南侧筑坝，采用坝前分散放矿，由西南侧向东北方向放矿，现尾矿库坝体总高度42.7m，总库容为357.5万m³，属四等尾矿库，根据隐蔽致灾报告，本矿山与其之间有山梁阻隔且无导水构造带，其距离本次设计开采地表岩石移动范围最近距离为195m，故二者之间不会产生影响，且根据后续爆破振动计算可知，矿山后续开采对其无影响。

（6）企业现有厂房

矿区中部内有企业自有厂房，其位于本次设计岩石移动范围20m内，在矿山基建期间作为矿山的临时休息室，设计要求在矿山基建结束前对其进行拆除，确保不会影响下一步井下开采。

除上述周边环境外，本项目矿区范围周边300m范围内无学校、医院、文物古迹、旅游风景区、饮用水源保护区等需要保护的重要公共设施；500m范围内无名胜古迹；1000m及1000m外可视范围内无铁路、高速公路、国道。

图2.1-3  矿山周边环境相对位置关系示意图

企业厂房

徐沙线

回风竖井

贺家堡村

斜坡道

矿区范围

尾矿库

图2.1-4  周边环境卫星图

自然环境概况

（1）地形地貌

矿区地处长白山脉西延部分，地貌属辽东低山丘陵区，区域地貌类型为侵蚀构造地貌，区域海拔高度264～568m之间，最低标高位于矿区东部的草河支流附近，海拔264m，形态类型为侵蚀断褶低山，单元形态类型为尖顶状低山。最高标高位于核实区中西部，海拔568m。最大相对高差304m，坡度在25～45°间。

（2）气象水文

矿区属于北温带湿润气候区，年平均温度为7.2℃～8.4℃，最高温度为37.5℃（7月份），最低温度为-34.5℃（1月份），最低侵蚀基准面标高为264m。雨季常在7～8月份，占全年降水量的43.3%，平均降水量669mm，最大年降水量为909mm，最小年降水量为634mm，最大年蒸发量为875mm，最小年蒸发量为513mm。无霜期130～200天，封冻期为每年的11月～翌年4月中旬。季风特点比较明显，冬季盛行干冷的偏北风，夏季盛行湿热的偏南风，年平均风速仅为2.5m/s，3～5月份风速最大，可达3.6m/s。

矿区南西侧的草河支流，源头为沙河沟村黑瞎沟一带，汇水面积约14km²，由北西向南东流，河道落差较小，一般水面宽2～3m，距矿区方位204°，距离约50m，常年流水，水深0.4m。属常年性河流，夏秋季为丰水期，流量1.2～2m³/s,冬春季为枯水期，流量0.2～0.6m³/s，历史最高洪水位1.2m（1956年8月），矿区最低排泄标高108m。

根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)工作划分，本区地震烈度为Ⅵ度，峰值加速度分区为0.05g区，反应谱特征周期（Tg）为0.40s。矿区内未发生崩塌、滑坡、地面沉降等不良地质作用。

建设项目地质概况

矿区地质概况

- 矿区地层

矿区出露的主要为鞍山岩群茨沟岩组（Ar3c）地层及第四系（Qh1alp），地层由老到新叙述如下：

1、鞍山岩群茨沟岩组（Ar3c）

矿区内出露的鞍山岩群茨沟岩组地层现已基本采净，产状30°∠14～70°，厚度2～15m，主要岩性为滑石化透闪岩、透闪磁铁石英岩。该组地层多呈捕掳体形式赋存在新太古代中细粒黑云母二长花岗岩中，呈侵入接触关系。该组地层是“鞍山式”铁矿的含矿层位，也是本次工作重点评价对象。

滑石化透闪岩：岩石呈灰黑色，柱状粒状变晶结构，主要矿物成分透闪石约占77%，滑石约占20%，不透明矿物及铁质约占3%，碳酸盐矿物少量，透闪石粒径为0.1～1.5mm之间;滑石为显微细鳞片状集合体不均匀分布，多数滑石是交代透闪石的产物; 不透明矿物为半自形或较自形，不均匀分布，不透明矿物粒径为 0.05～0.3mm之间不等，不透明矿物以磁铁矿为主。

透闪磁铁石英岩：岩石呈灰褐色，粒状变晶结构，主要矿物成分石英约占65%，透闪石约占10%，磁铁矿约占25%，石英为粒状，多数为近等轴状，颗粒之间为直线接触，石英一般粒径为0.1～0.6mm之间不等；磁铁矿为半自形或较自形，均匀分布，磁铁矿粒径为0.1～0.7mm之间不等，磁铁矿以磁铁矿为主，透闪石为柱状或纤柱状，多数透闪石遭碳酸盐化作用，透闪石粒径为0.1～1.0mm之间。

该组地层是“鞍山式”铁矿的含矿地层，也是本次地质工作的重点。

2、第四系（Qh1alp）

在矿区内分布广范，出露面积较大。主要岩性为浅黄色、黄褐色、灰色亚粘土、亚砂土、粘土及砂土、砂砾石、卵石。厚度2～24m。

- 矿区构造

矿区褶皱构造及断裂构造不发育，地层均为单斜构造。

根据隐蔽致灾报告，矿体与围岩、夹石产状较稳定，属硬质岩石。矿体及围岩节理、裂隙较发育，间距0.3～1.1米，为闭合型，透水性较差。自然块度大小不等，块径一般0.4～1.0米。强风化带深度0.5～4.5米，风化岩石呈碎片、碎块状。通过钻孔统计RQD值，围岩90以上，矿体为75。中风化带发育深度为4.5～20.0m，节理裂隙发育，岩心较破碎。风化层下部基岩裂隙不甚发育，为致密块状结构，岩石较完整。

- 岩浆岩

矿区岩浆岩发育，主要为新太古代中细粒黑云母二长花岗岩，次为石英脉及黑云母闪长岩。其地质特征分述如下：

1、新太古代中细粒黑云母二长花岗岩：该岩体几乎分布在矿区全区，出露面积约1.1km2，侵入茨沟岩组，平面上呈北东向带状或不规则椭圆状分布，其内多见磁铁石英岩、斜长角闪岩包体。

岩石风化呈浅灰色-浅灰粉色-肉红色，中细粒花岗结构、块状构造，暗色矿物较少。岩石中含有铁镁质包体，包体类型为角闪石岩、斜长角闪岩。主要矿物成分有斜长石、钾长石、石英、黑云母及白云母。

其主要矿物特征如下：

斜长石：为更长石成分，多数呈半自形粒状，少数为半自形或不规则状，粒径在0.5～4.5mm之间。更长石聚片双晶较发育，普遍遭强烈的绢云母化作用，有的更长石被钾长石变化成港湾状，含量约占30%。

钾长石：为微斜长石，多呈半自形或它形，有的充填于其它矿物颗粒之间，有的微斜长石略显近等轴状。粒径在0.5～4.5mm之间，颗粒较大的钾长石中有斜长石包体，含量约占40%。

石英：为粒状或粒状集合体分布，粒径在0.5～4.0mm之间，有毕姆纹、亚颗粒和波状消光发育，含量约占25%。

黑云母：黄绿色，为片状或细片状集合体分布，粒径在0.15～1.0mm之间。多数遭绿泥石化作用，有的黑云母遭脱铁并有铁质析出，个别黑云母遭绿帘化作用，含量约占4%。

白云母：为片状，微片状集合体分布，白云母粒径在0.15～0.3mm之间。一般无定向，含量约占1%。

矿区内脉岩发育，脉岩主要岩石类型有：伟晶岩脉、煌斑岩脉，偶尔在深部见小型石英脉、辉绿岩脉。

2、石英脉

矿区内发现1条石英脉，分布于矿区中东部ZK801、ZK802、ZK1001、ZK1002钻孔中，呈脉状侵入在新太古代二长花岗岩中，产状210°∠50～57°，厚度10～80m，灰白色，隐晶质结构，块状构造。主要矿物为石英，另有少量绿泥石、绢云母、黄铁矿等。该石英脉对Fe2矿体存在破坏作用，东部矿体倾斜延深方向被截断。

3、黑云母闪长岩

矿区内发现8条黑云母闪长岩，分布ZK004、ZK005、ZK203、ZK206、ZK801、ZK802钻孔中，呈脉状侵入在新太古代中细粒黑云母二长花岗岩及石英脉中，产状30°∠2～60°，岩石呈颜色灰褐色，半自行粒状结构。主要矿物成分：其中斜长石约占69%，黑云母约占25%，不透明矿物+铁质约占6%，钾长石少量，磷灰石少量。斜长石多数为半自形，有的较自形，以中长石为主，斜长石普遍遭到强烈的绢云母化作用，斜长石有环带构造，有的核部蚀变强烈，斜长石粒径为0.2～1.5mm之间；黑云母为片状或片状集合体分布，多数黑云母遭绿泥石化、绿帘石化和脱铁作用，有的析出铁质，黑云母一般粒径为0.2～0.8mm之间；不透明矿物为半自形或不规则粒状不均匀分布。该脉岩规模较小，对矿体无破坏作用。

4、角闪岩

深灰色、灰色，层状结构，块状构造，主要矿物成分有角闪石、斜长石、石英。其中角闪石呈灰绿色，半自形晶，局部蚀变为绿泥石、阳起石，粒径多为0.296mm左右，含量约为60%。

水文地质概况

- 矿区水文地质条件

矿区地处长白山脉西延部分，地貌属辽东低山丘陵区，地貌类型为侵蚀构造地貌，区域海拔高度264～568m之间，最低标高位于勘探区东部的草河支流附近，海拔264m，最低侵蚀基准面标高为264m，形态类型为侵蚀断褶低山，单元形态类型为尖顶状低山。最高标高位于核实区中西部，海拔568m。最大相对高差304m，坡度在25～45°间。

- 岩（矿）层的富水性

1、四系松散堆积层，分布于草河及支流的河谷与沟谷地段，富水层为中下部的砂、卵、砾石层，厚度自沟谷由上而下逐渐变厚，厚约3～4m，地下水类型为孔隙潜水。

2、新太古代黑云母二长花岗岩基岩裂隙水，分布于区域的中部、南部及南东部，该组岩性在矿区内及周边出露面积较大，地表基岩裂隙较发育，裂隙表面较粗糙并有黄褐色水迹。基岩强风化带深度一般0.30～1.50m，中等风化带深度15～50m，随深度的增加裂隙逐渐减弱，渗透系数0.0016m/d。

- 隔水层

矿区的主要隔水层为深部的辽河群板岩、变粒岩、浅粒岩千枚岩、中元古界斜长花岗岩、侏罗世花岗岩及新太古代黑云母二长花岗岩。

1、第四系松散层粘土层、亚粘土与粉质粘土层，呈层状或透镜状，发育规模不大。其厚度、产状与松散层发育的地形、地势有关，在河漫滩与沟谷的中部呈层状发育。稳定性不好，隔水程度较差。

2、古元古代、中侏罗世各类花岗岩及脉岩深部裂隙不发育，隔水性较好。

3、新太古代古元古界的片岩、变粒岩及新元古界、古生界的页岩，稳定性较好，隔水性强。

- 地下水类型

按地下水赋存条件、水理性质及水力特征，可划分为松散岩孔隙潜水、碳酸盐岩类岩溶裂隙水和基岩裂隙水三大类，其中基岩裂隙水分为基岩风化裂隙水及深部基岩裂隙水。

1、松散岩类孔隙水中等富水区：由第四系的松散堆积含水层组成，为孔隙潜水。主要分布在草河两测、沟谷底部。

2、基岩风化裂隙中等富水区：由新太古代花岗岩的风化带（0～10m）组成。分布于本区的中西部。

3、深部基岩裂隙弱富水区：由高丽墩台岩体斜长花岗岩的深部基岩组成，单位涌水量在渗透系数0.0047m/d。

- 地下水动态特征

在基岩山区地表水与地下水的关系是地表水补给地下水。局部地段由于地形、岩层产状等因素或丰水期时才出现地下水对地表水的反补给。山间河谷盆地至冲积平原，受气象因素的控制，泉水流量在枯、丰水期有明显的差别，一般变化幅度达10～20倍。山前倾斜平原区地下水动态变化幅度可达5.0m。在山间河谷盆地至冲积平原，地下水年变幅在3.0m左右。

岩溶区发育程度表现出受气象、地貌、地质构造及岩石结构的控制。除特大洪水外，无地表径流。深部（侵蚀基准面以下）岩溶发育特征为层状分布，但多沿层面发育，呈方形、圆形、长方形等，造成水文地质条件复杂的特点，岩石多呈强富水，地下水资源丰富。

- 矿床充水因素分析

1、地表水

区内仅有1条地表河流，由北西向南东从矿区南西侧流过，发源于黑瞎子沟，距矿区方位204°，距离约50m，常年流水，平常河水深0.4m左右，雨季河水暴涨，干旱季节河水水位下降，补给来源主要为大气降水。正常流量0.2m³/s，是生产、生活用水的主要来源。雨季最大流量3.8m³/s，河床岩性由第四系砂砾卵石等组成，基岩虽然节理裂隙发育，但多被泥质充填，透水性均较差。河床大理岩基岩裸露，岩体节理裂隙发育，岩溶弱发育，透水性较好，有利于地下水的下渗，存在地表水补给地下水的条件。河谷区标高264～280m，钻探施工中未发现与地表水体沟通的导水通道。

2、第四系松散岩类孔隙水

主要为冲、洪积形成的砂砾石层，其上部多为厚度2～24m含砾石的亚砂土和亚粘土；下部多为基岩的强风化带，该带因受长期风化和地下水的侵蚀，多已成为松软的砂砾和粘土质，水位埋深1～5m，一般为2～3m，由于受大气降水的直接补给，水位随季节变化较明显，雨季上升，旱季下降，波动幅度1～2m。该带为中等富水性，地下水排泄途径为河流及地下径流，少量补给基岩裂隙水，对矿床充水主要因素影响较小。

3、基岩裂隙水

坑道揭露矿区基岩风化裂隙发育深度为0～20.0m，节理裂隙发育，岩心破碎，地下水活动痕迹明显，风化层下部基岩裂隙不甚发育，基岩裂隙富水性弱，含水性在不同部位富水性差异较大。基岩裂隙水通过导水断裂带对矿床进行补给，是矿床充水主要因素。

4、原采坑积水

一是大气降水直接汇流入渗，采坑凹陷地形形成天然汇水区域，雨季周边坡面降水、地表径流快速汇集坑内，叠加采坑边坡风化裂隙、塌陷裂隙入渗补给，成为采坑季节性充水的核心水源；二是第四系松散岩类孔隙水侧向补给，采坑周边第四系砂砾石层、强风化带水位埋深浅、富水性中等，受降水补给后水位抬升，通过坑壁松散层界面持续向采坑渗透补给；三是基岩裂隙水越流补给，采坑开挖揭露深部基岩后，打破原有地下水渗流平衡，周边基岩裂隙水沿风化裂隙、采掘裂隙向采坑径流补给，虽单段富水性较弱，但补给范围广、持续性强。

原有采坑整体充水强度受季节降水控制明显，雨季汇水叠加含水层补给，坑内水量显著上升，旱季以基岩裂隙水缓慢补给为主，水量相对稳定；地表河流虽无直接导水通道，但通过间接补给周边含水层间接影响采坑充水，第四系孔隙水补给量有限，基岩裂隙水持续渗透+大气降水季节性汇流为原有采坑充水的主导因素。

- 地下水补给、径流、排泄条件

1、地下水补给特征

地下水补给有二个方面，一是大气降水的直接入渗补给。本区地形陡峻，地表植被发育，水系纵横交错，沟谷侵蚀切割强烈，表层构造断裂极为发育，第四系覆盖层较薄，地表潜水与风化裂隙水直接接受大气降水的垂直补给，年平均降雨量669mm，为地下水的形成提供了丰富的补给来源。二是流经区内的地表水系垂直入渗补给地下水。

2、地下水径流特征

基岩低山区：受地形的影响，地下水类型为强烈循环的风化基岩裂隙潜水和基岩裂隙承压水，由于构造裂隙发育加之断裂沟通，地下水多为浅循环，经过短途的径流之后，于沟谷切割处或节理裂隙发育地带，以常年性上升或下降泉的形式径流排泄地表。在鞍山群变质岩及其褶皱构造中，由于多柔性岩石，裂隙发育差密闭而不相通，因此通流滞缓，形成矿化较高的富水程度弱的裂隙层间水。

山间河谷盆地：主要为区内的草河及其支流与河谷盆地等，面积狭小，松散堆积层厚度不等，富水性由上游到下游逐渐增强，富含孔隙潜水。含水层为砂砾石，径流畅通，在谷地上游狭窄处，常沿河道线状溢出，径流排泄于河水。

山前倾斜平原区：主要为草河及其支流两侧的山前地带，以暂时性的孔隙潜水为主，富水性较弱，地下水以侧向渗流为主。

3、地下水排泄途径

①地表以蒸发、河流向区外排泄。

②潜水以垂向径流补给基岩裂隙水，侧向径流以下降泉排泄。

③基岩裂隙水与构造裂隙水以侧向径流补给区外含水层，低凹处以上升泉形式排泄。

④人工开采地下水方式排泄。

- 矿坑涌水量预测

坑内开采过程中，坑内涌水来自岩石裂隙水，移动范围内降水渗透水和凿岩喷雾洒水。因本次设计采用嗣后废石充填法进行回采，故地下水涌水量计算时需考虑大气降水径流渗入量。

1、根据《辽宁省本溪县草河城镇徐堡村矿区铁矿资源储量核实报告》中提供的水文地质参数，其开采到138m中段矿坑总最大涌水量为385.83m³/d，设计开采最底标高为-67m中段，采用水文地质比拟法估算本矿涌水量。计算结果为坑内正常每日涌水量312.67m³/d，雨季最大每日涌水量428.72m³/d。

2、大气降水迳流渗入量计算

设计暴雨频率的标准为P=20%，计算设计频率暴雨迳流渗入量和正常降雨迳流渗入量。

设计频率暴雨迳流渗入量计算公式为：

Qp= Hp·F·φmax

式中：Qp——设计频率暴雨迳流渗入量，m³/d；

Hp——设计频率暴雨量，m；

F——渗水面积，m²；

φmax——设计频率暴雨迳流渗入系数。

取设计频率暴雨迳流渗入量的10%作为正常降雨迳流渗入量。

设计频率暴雨迳流渗入量和正常降雨迳流渗入量计算结果见下表。

表2.3-1  暴雨和正常降雨迳流渗入量

| 设计频率暴雨量 Hp（m） | 渗水面积 F（m²） | 设计频率暴雨迳流渗入系数 （φmax） | 设计频率暴雨迳流渗入量 Qp （m³/d） | 正常降雨迳流渗入量 Qz （m³/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.155 | 88792 | 0.2 | 2877 | 288 |

矿坑总涌水量主要为地下水涌水量、大气降水迳流渗入量、充填管路清洗回水量及生产废水量之和（充填管路清洗回水量为150m³/d，生产用水回收水量为90m3/d）。

计算大气降水径流渗入量时选取的渗水面积包含CK2塌陷坑在内，故大气降水径流渗入量包含CK2塌陷坑的直接汇水量。

表2.3-2  矿坑正常涌水量及最大涌水量预测表

| 矿坑正常涌水量（m³/d) | 矿坑最大涌水量（m³/d) |
| --- | --- |
| 840.67 | 3545.72 |

根据计算，正常涌水量840.67m³/d，最大涌水量3545.72m³/d。

- 水文地质勘查类型

根据以上资料总结，矿山主要矿体位于当地侵蚀基准面以下，矿区基岩裂隙水富水性弱，区内未见较大的地表水体，很少的第四系覆盖，主要充水含水层的补给条件差，采空区内局部见少量积水，以往未发生过突水。

根据《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T12719-2021），矿区水文地质条件为第二类，矿床以裂隙含水层充水为主，水文地质条件简单。

工程地质概况

- 工程地质岩组特征

工程地质岩组划分是研究岩体结构和岩体稳定性的基础，岩组的划分是在地层划分的基础上，本次针对矿体围岩和铁矿体共采集6个样品进行岩石物理力学指标测试，见表2.3-3。

根据岩石力学试验结果按单轴抗压强度划分，中细粒黑云母二长花岗岩抗压强度值为127.7～156.3MPa，岩石强度为坚硬岩；滑石化透闪岩抗压强度值为59.5～65.5MPa，岩石强度为坚硬岩；磁铁石英岩抗压强度值为67.4MPa，岩石强度为坚硬岩。以上说明矿区岩石强度较大，所见的矿体的稳定性较好。

表2.3-3  岩石物理力学性质试验成果表

| 化验编号 | 岩性 | 单轴抗压强度 （MPa） | 抗剪强度 | 抗拉强度 （MPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 粘聚力（MPa） |  |
| LX1 | 中细粒黑云母二长花岗岩 | 135.8 | 3.94 | 4.48 |
| LX2 | 中细粒黑云母二长花岗岩 | 156.3 | 4.46 | 5.15 |
| LX3 | 磁铁石英岩 | 67.4 | 1.94 | 2.22 |
| LX4 | 滑石化透闪岩 | 59.5 | 2.37 | 3.57 |
| LX5 | 中细粒黑云母二长花岗岩 | 127.7 | 4.79 | 7.50 |
| LX6 | 滑石化透闪岩 | 65.5 | 2.66 | 3.92 |

根据地层条件，将矿区内工程地质划分为第四系松散碎石类岩组、较坚硬块状岩类岩组及坚硬岩组三种类型。

1、第四系松散碎石类岩组（Qh1alp）

该类岩组可以细分为两个亚类岩组，即全新统冲洪积碎石和更新统残坡积碎石。前者为河流冲洪积的砂、砾、卵石，夹有粘土、砂质粘土等，分布在河谷平原地带，厚度3～5m；后者为残坡积碎石，分布在丘陵、山坡及山麓地带，厚度1～4m。该层多呈松散状，工程地质性质差，矿山为深部井下开采，故该岩组与矿山开采无直接关系。

2、较坚硬块状岩类岩组

该类岩组由滑石化透闪岩组成，广泛分布在矿区。

3、坚硬块状岩类岩组

该类岩组由新太古代中细粒黑云母二长花岗岩和鞍山岩群茨沟岩组磁铁石英岩组成，广泛分布在矿区。

- 工程地质评价

矿体为磁铁石英岩，其顶、底板岩性为滑石化透闪岩和中细粒黑云母二长花岗岩。通过坑道调查，其岩石比较坚硬、稳固，岩体整体节理裂隙不发育，因此矿区的工程地质条件简单。

1、结构面特征

矿区范围内结构面以断层、节理裂隙为主。根据这些结构面的规律，按规范要求，可划分出两个结构面类型，即Ⅳ、Ⅴ级结构面，现叙述如下：

依据《本溪市辉宏矿业有限公司本溪市辉宏矿业有限公司徐堡村矿区铁矿隐蔽致灾因素普查报告》显示，矿区Ⅳ、Ⅴ级结构面主要是指大小不等的节理裂隙以及3处小型破碎带（138m中段1处，168m中段2处），节理裂隙及小型破碎带多发于和茨沟岩组地层中，局部位置层间破碎带内岩石在多期强烈构造揉搓下均已成为断层泥，破坏了岩层的完整性和稳定性。

矿山在生产过程中应重视对构造破碎带的治理，断裂构造是本区的主要控矿因素，对破碎带及软弱夹层均采取了有效措施，进行喷浆加固，局部地段采取了支护，对开采完成后的构造破碎带部位及时进行了充填，保证了矿山的安全生产。

2、主要矿体（层）顶底板特征

本矿区本次共施工26个钻孔，对矿体及围岩完整性进行过“RQD”值统计，矿体为铁矿体围岩主要为滑石化透闪岩和中细粒黑云母二长花岗岩。矿体与围岩产状基本一致。

矿体赋存于鞍山岩群茨沟岩组中，与矿体直接接触的围岩主要可分为两部分：

①滑石化透闪岩与矿体呈整合接触。

②中细粒黑云母二长花岗岩，与矿体呈侵入接触。

矿体顶底板围岩情况详见下表。

表2.3-4  矿体顶底板围岩情况表

| 矿体 编号 | 围岩岩性 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 上盘围岩 | 下盘围岩 |
| Fe1 | 中细粒黑云母二长花岗岩 | 中细粒黑云母二长花岗岩 |
| Fe2 | 滑石化透闪岩、中细粒黑云母二长花岗岩 | 滑石化透闪岩、中细粒黑云母二长花岗岩 |
| Fe3 | 滑石化透闪岩、中细粒黑云母二长花岗岩 | 滑石化透闪岩、中细粒黑云母二长花岗岩 |
| Fe4 | 滑石化透闪岩 | 中细粒黑云母二长花岗岩 |
| Fe5 | 滑石化透闪岩 | 中细粒黑云母二长花岗岩 |
| Fe6 | 中细粒黑云母二长花岗岩 | 中细粒黑云母二长花岗岩 |

依据对矿区钻孔的工程地质编录，现分述如下：

滑石化透闪岩： RQD值为91％，岩石质量是极好的。

中细粒黑云母二长花岗岩：RQD值为95％，岩石质量是极好的。

磁铁石英岩：RQD值为92％，岩石质量是极好的。

岩体质量指标、岩体完整性系数利用工程地质编录孔，分别统计不同岩石的RQD值，取其平均值。

③岩体质量系数法：用下式求得，计算结果见下表。

Z=I×F×S

Z：岩体质量系数；

I：岩体完整性系数(用RQD值)；

F：经验系数(取0.60)；

S：岩石坚硬系数S= Rc/10（kg/cm²）；

Rc：岩块饱和轴向抗压强度（kg/cm²）；

表2.3-5  岩体质量系数（Z）计算结果表

| 岩性 | 计算参数 |  |  |  |  | 质量等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | F | Rc | S | Z |  |
| 中细粒黑云母二长花岗岩 | 0.95 | 0.60 | 139.93 | 13.993 | 7.97 | 好 |
| 滑石化透闪岩 | 0.91 | 0.60 | 62.5 | 6.25 | 3.13 | 好 |
| 磁铁石英岩 | 0.92 | 0.60 | 67.4 | 6.74 | 3.72 |  |

④依据相关规范，采用岩体质量指标（M）进行岩体质量分级评价。公式如下：

M=fr/30×RQD

其中：fr为岩石平均单轴抗压强度（Mpa），各类岩性取平均值；

RQD值利用本次及以往所编录钻孔统计不同岩组的平均RQD值进行计算所得，计算结果见下表。

表2.3-6  岩体质量指标M统计表

| 地层岩性 | 平均单轴 抗压强度 （Mpa） | 岩组的平均 RQD值 | 岩体质量 指标M | 岩体分类 | 岩体质量 分 级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中细粒黑云母二长花岗岩 | 139.93 | 0.95 | 4.43 | Ⅱ | 良 |
| 滑石化透闪岩 | 62.5 | 0.91 | 1.89 | Ⅱ | 良 |
| 磁铁石英岩 | 67.4 | 0.92 | 2.06 | Ⅱ | 良 |

由上述可知，矿体及围岩为磁铁石英岩、滑石化透闪岩和中细粒黑云母二长花岗岩。岩体质量分级良，岩体较完整，围岩完整性程度较完整，岩石质量好。说明岩石强度较大，所见的矿体的稳定性较好。

根据《本溪市辉宏矿业有限公司本溪市辉宏矿业有限公司徐堡村矿区铁矿隐蔽致灾因素普查报告》可知，矿体与围岩、夹石产状较稳定，属硬质岩石。矿体及围岩节理、裂隙较发育，间距0.3～1.1米，为闭合型，透水性较差。自然块度大小不等，块径一般0.4～1.0米。风化带深度0.5～4.5米，风化岩石呈碎片、碎块状。通过钻孔统计RQD值，围岩90以上，矿体为75。

- 工程地质勘查类型

该矿床为沉积变质型的“鞍山式”铁矿，矿层主要为磁铁石英岩，夹层较少，厚度变化较大，分布较连续，稳固性较好。矿体围岩主要为主要为滑石化透闪岩和中细粒黑云母二长花岗岩。对于深部井巷开采，矿床内基岩多属于坚硬的层状工程地质岩组，岩体完整性为较完整到完整。深部相对完整的岩体中存在局部破碎，岩石质量劣的现象。总的来看除局部破碎发育地段外，矿床岩石质量较好，岩体完整，矿体及围岩稳定性较好。

综合上述，矿区工程地质勘查类型为第三类，以块状岩类为主，工程地质条件复杂程度为简单。

矿床地质特征

- 矿体特征

根据《辽宁省本溪县草河城镇徐堡村矿区铁矿资源储量核实报告》矿区内共圈定7条铁矿体。铁矿床类型为“鞍山式”火山-沉积变质型铁矿床，磁铁矿体呈似层状、透镜状赋存于鞍山岩群茨沟岩组地层中。

此次储量核实与2017年9月，沈阳鼎唐矿业咨询有限公司编制的《辽宁省本溪满族自治县草河城镇徐家堡村贺家铁矿资源储量核实报告》（辽国土资储备字［2018］005号）进行对比，原核实Fe1矿体特征：长450m，厚度8.11m，倾向北东，倾角64～74°，TFe平均品位30.66%，矿体赋存标高80～340m。顶底板围岩为滑石化透闪岩和中细粒黑云母二长花岗岩。矿体的厚度沿倾向变化较小，走向变化较小。经对比发现，随着矿山不断开采，深部矿体形态发生较大变化，原Fe1由于深部巷道规模较小，矿体圈连过于理想化，深部矿体延深较差，故本次将勘探网度有原来的100×100m调整为50×50m，重新对矿体进行核实工作。

矿区有主矿体3条，即Fe1、Fe2、Fe3。其地质特征分述如下：

Fe1：矿体出露地表，分布在矿区中部，矿体呈似层状产出，控制长度144.3m，延深59m，厚度为3.63～8.47m，平均厚度为5.59m，厚度变化系数为19.85%，厚度变化较稳定，产状为30°∠18～65°。矿体由ZK404，ZK405、ZK602、ZK603控制。TFe品位23.5～36.86%，平均品位28.95%，品位变化系数7%，mFe品位16.17～25.77%，平均品位22.25%，品位变化系数14%。赋矿岩石为磁铁石英岩，顶底板围岩为中细粒黑云母二长花岗岩。赋存标高15.5～156m，埋深为117.3～279.5m。

Fe2：隐伏矿体，分布在矿区东部，呈似层状产出，控制长度243.5m，延深114m，厚度2.85～16.45m，平均厚度8.34m，厚度变化系数为56.84%，厚度变化较稳定，产状为30°∠43～79°，矿体由ZK404，ZK405、ZK406、ZK602、ZK603、ZK801、ZK1001、ZK1002、168中段、144中段工程控制。赋存标高-67～168m，埋深117.9～367m。TFe品位19.71～47.37%，平均品位29.92%，品位变化系数4%，mFe品位12.36～45.19%，平均品位24.42%，品位变化系数10%。赋矿岩石为磁铁石英岩，顶底板围岩为中细粒黑云母二长花岗岩。

Fe3：隐伏矿体，分布在矿区中部，呈似层状产出，控制长度131.9m，延深55m，厚度4.35～19.01m，平均厚度13.02m，厚度变化系数为38%，厚度变化较稳定，产状为30°∠43°～52°，矿体由ZK001、ZK003、ZK102、ZK205、ZK207、138中段工程控制。赋存标高81.2～139m，埋深145.2～208m。TFe品位19.08～38.13%，平均品位29.98%，品位变化系数3%，mFe品位12.93～33.99%，平均品位24.34%，品位变化系数6%。赋矿岩石为磁铁石英岩，顶底板围岩为中细粒黑云母二长花岗岩和滑石化透闪岩。

其余矿体规模较小，各矿体的地质特征见下表。

表2.3-6  矿体特征一览表

| 矿体 | 延长 | 矿体厚度（m) | 厚度变化 | 品位 | 平均品位 | 品位变化系数 | 品位 | 平均品位 | 品位变化系数 | 产状 |  | 矿体形态 | 围岩 | 赋存标高（m) | 埋深（m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | （m) |  | 系数（%） | TFe（%） | TFe（%） | TFe（%） | mFe（%） | mFe（%） | mFe（%） | 倾向 | 倾角 |  |  |  | 最小 | 最大 |
| Fe1 | 144.3 | 5.59 | 19.85 | 23.5～36.86 | 28.95 | 7 | 16.17～25.77 | 22.25 | 14 | 30° | 18～65° | 似层状 | 中细粒二长花岗岩 | 15.5～156 | 117.3 | 279.5 |
| Fe2 | 243.5 | 8.34 | 56.84 | 19.71～47.37 | 29.92 | 4 | 12.36～45.19 | 24.42 | 10 | 30° | 43～79° | 似层状 | 中细粒二长花岗岩 | -67～168 | 117.9 | 367 |
| Fe3 | 131.9 | 13.02 | 38 | 19.08～38.13 | 29.98 | 3 | 12.93～33.99 | 24.34 | 6 | 30° | 43～52° | 似层状 | 滑石化透闪岩岩、中细粒二长花岗岩 | 81.2～139 | 145.2 | 208 |
| Fe4 | 48.8 | 5.9 | 0 | 22.08～34.7 | 29.99 | 3 | 14.93～30.14 | 24.34 | 6 | 30° | 44～80° | 透镜状 | 中细粒二长花岗岩 | 120.6～145.5 | 151 | 161.6 |
| Fe5 | 44 | 2.94 | 0 | 37.25～38.48 | 36.67 | 0 | 30.86～33.25 | 31.95 | 0 | 30° | 52° | 透镜状 | 中细粒二长花岗岩 | 16.6～41.20 | 232.7 | 260.3 |
| Fe6 | 48 | 3.52 | 0 | 28.6～31.57 | 30.91 | 0 | 19.89～23.69 | 23.33 | 0 | 30° | 60° | 透镜状 | 中细粒二长花岗岩 | 82.4～110.6 | 191.6 | 221 |
| Fe7 | 40 | 10.24 | 71 | 22.4～34.55 | 28.78 | 0 | 13.55～30.76 | 23.42 | 0 | 30° | 60° | 透镜状 | 中细粒二长花岗岩、滑石化透闪岩 | 102.5～138 | 149.6 | 187 |

- 矿石组成与结构构造

1、矿石物质组成

矿石粒度以中细粒为主，偶见粗粒，总体粒径约为0.05～2mm。结构主要为粒状结构，其次为自形晶和包含结构，少量侵蚀结构；构造以条纹状为主，少量脉状、团块状和斑杂状构造。

主要由矿石矿物磁铁矿及脉石矿物石英、透闪石组成，其中磁铁矿含量占25%、石英含量占65%、透闪石含量占10%。磁铁矿平均粒度为0.4mm，石英平均粒度为0.3mm，透闪石平均粒度为0.5mm。

2、矿石化学成分

矿区内铁矿体有益组分：TFe品位在19.08%～47.37%之间，mFe品位在12.36%～45.19%之间，mFe平均品位24.1%。；有害组分主要为S、P及SiO2，S平均含量0.091%、P平均含量0.083%、SiO2平均含量48.73%，有害组分含量较低，符合标准。矿体有害组分S、P含量较低，是质量较好的需选磁铁矿石。

表2.3-7  化学全分析结果表

| 分析项目 | 送样编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ZK801H10 | ZK801H11 | ZK801H12 |
| SiO2（%） | 44.12 | 45.22 | 50.2 |
| Al2O3（%） | 0.63 | 0.25 | 0.25 |
| Fe2O3（%） | 27.82 | 28.43 | 25.36 |
| CaO（%） | 2.17 | 2.87 | 2.52 |
| MgO（%） | 4.13 | 3.28 | 2.87 |
| TiO2（%） | 0.23 | 0.15 | 0.16 |
| K2O（%） | 0.079 | 0.1059 | 0.3059 |
| NaO（%） | 0.1179 | 0.1578 | 0.2533 |
| CO2（%） | 5.82 | 5.59 | 5.7 |
| FeO（%） | 13.51 | 12.61 | 10.88 |
| P（%） | 0.047 | 0.046 | 0.053 |
| S（%） | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| MnO2（%） | 0.079316 | 0.068888 | 0.104122 |
| Mn（%） | 0.0502 | 0.0436 | 0.0659 |
| 水分 | 0.3 | 0.28 | 0.6 |

上述分析结果表明，本矿床其它有益组分含量均低于伴生组分要求，含量较低，未达到铁矿石伴生组分评价指标，无工业价值。矿区内铁矿体目前未发现有经济价值的共、伴生矿产。

- 矿石结构、构造

矿石粒度以中细粒为主，偶见粗粒，总体粒径约为0.05～2mm。结构主要为粒状结构，其次为自形晶和包含结构，少量侵蚀结构；构造以条纹状为主，少量脉状、团块状和斑杂状构造。

磁铁矿颗粒在岩石中相对集中形成条纹状分布，与石英呈黑、白条纹相间排列，结构主要为粒状结构。

- 矿石类型和品级

1、矿石自然类型

矿石自然类型主要为磁铁石英岩。

磁铁石英岩：矿石为灰黑色和钢灰色，粒状变晶结构，条带状构造，部分条带不明显而呈块状构造，条带由白色石英与磁铁矿相混合的黑色条带相间分布而成。条带宽度不等，条带宽0.5～6.0mm。矿石以石英、磁铁矿为主，常含有少量赤铁矿、白云母、黄铁矿、绿泥石等。

按组成矿石的主要铁矿物可分为磁铁石英岩型：铁矿物与石英呈黑白相间的韵律层分布，形成磁铁石英岩型铁矿石，具强磁性。

按矿石主要脉石矿物的种类可分为石英型：脉石矿物以石英为主。

按结构构造又可分为条带状、块状，其中以条带状为主。

2、矿石工业类型

因siFe+sfFe+cFe=3.24%＞3%，所以采用mFe/TFe-（siFe+sfFe+cFe）计算。磁性铁（mFe）对全铁（TFe）的占有率ωmFe/ωTFe-（siFe+sfFe+cFe）=93.00%＞85%，因此认定该矿石工业类型为需选磁性铁矿石。

3、矿石品级

矿区矿床（TFe）平均品位为29.81%，矿床（mFe）平均品位为24.1%，符合需选铁矿石一般工业指标，将矿区内铁矿石划分为工业品位矿石。

- 矿体围岩和夹石

1、矿体围岩

铁矿体围岩主要为中细粒二长花岗岩，个别矿体围岩为透闪岩。矿体与围岩产状基本一致。

矿体赋存于鞍山岩群茨沟岩组中，与矿体直接接触的围岩主要可分为两部分：

①透闪岩与矿体呈整合接触，对矿体无破坏作用。

②中细粒黑云母二长花岗岩，与矿体呈侵入接触，对矿体存在破坏作用。

2、矿体夹石

矿体中夹石较少，规模较小，对矿体完整性影响较小，夹石种类与其围岩相近，其主要岩石为中细粒二长花岗岩，一般规模较小不连续，真厚度一般小于10m，夹石与矿体产状基本一致。

- 矿床共（伴）生矿产

本矿床其它有益组分含量均低于伴生组分要求，含量较低。矿区内铁矿体目前未发现有经济价值的共、伴生矿产。

工程建设方案概况

矿山开采现状

- 地表现状

矿区内原始地形曾遭到过破坏，形成两处剥离面，地质资料中对其命名为CK1和CK2，其中CK1长131m，宽45m，最高标高310m，底标高275m；CK2长150m，宽72m，最高标高300m，底标高275m。

矿山于2009年7月首次取得采矿许可证，开采方式为地下开采，开采矿种为铁矿，生产规模15万吨/年，此前矿山未进行过露天开采。取得采矿许可证后矿山委托本钢设计研究院有限责任公司编制的《辽宁省本溪县草河城镇贺家铁矿地下开采初步设计安全专篇》，矿山采用地下开采方式，采矿方法为有底柱浅孔留矿采矿法，利用崩落围岩的方式处理采空区，矿区内地表存在的两处剥离面，CK2位于设计开采岩石移动范围内，在矿山后续开采过程中，CK2剥离面随着采空区的处理不断塌落，与208-2采空区贯通，最终形成CK2地表塌陷坑，塌陷坑底标高208m。

CK1和CK2皆已废石回填，CK1位于本次设计岩石移动范围20m外，目前CK1已回填至290m标高，可形成自流排水，对井下开采无影响；CK2已回填至280m标高，目前CK2内无积水。

为有效处置基建期产生的废石，同时为后续土地复垦创造有利条件，设计将基建期废石继续回填至CK2，CK2目前实际剩余容积约15万m³，可满足基建期废石7.9万m³的排放要求。通过多年工程实践及现场监测验证，CK2已按前期设计完成部分废石充填作业，现状稳定、安全可靠，各项安全保障措施到位，满足矿山排放废石要求。设计在后期继续回填时期，在地表进行实时监控，确保其对井下开采无影响。

- 井巷工程建设现状

采矿权西部存在1个废弃平硐，硐口底标高276.66m，坑道方位270°，长约15m，高约10m,坑道围岩为新太古代二长花岗岩，未见铁矿体，坑道总体较稳固，目前矿山正在组织回填，设计要求基建期前回填完毕。

采矿权东部存在1个废弃竖井SJ2，井口标高288.238m，井底标高158m，井深130.328m，井筒直径3m，原作为矿山回风井，目前矿山已回填完毕。

斜坡道：硐口位于1号勘探线和3号勘探线之间。硐口坐标：X=XXXXX，Y=XXXXX，Z=272.80m，底部标高108m，总长约1170m，斜坡道坡度为15%，断面采用三心拱形，净断面规格为5.0m×4.0m。斜坡道一侧设有人行道，担负井下矿石、废石、材料、设备及人员的运输任务，入新风兼做安全出口。设计利用部分现有斜坡道长度301m，其余现有247m标高～205m标高斜坡道位于岩石移动范围内，故不予利用，对不利用部分进行封堵。

图2.4-3  斜坡道井口照片

回风竖井：井口位于1号勘探线附近，井口中心点坐标：X=4532215.045，Y=41580468.464，Z=277.366m，井底标高158m，井深119.366m，井筒断面为矩形，断面尺寸为4.6×2.35m，原为混合井，设计将该井筒装备进行拆除，仅保留梯子间，井口安装主扇风机，排污风兼做安全出口。

倒段风井：各阶段倒段风井均布置在岩石移动范围20m外，井筒断面为矩形，断面尺寸为2.0×2.0m，井筒内设有梯子间，排污风兼安全出口，本次设计将其废弃，不予利用。

矿山现已形成208m、168m、144m、138m四个中段，中段现状良好，根据《辽宁省本溪县草河城镇徐堡村矿区铁矿资源储量核实报告》可知，矿区内工程地质岩组有两组，分别为第四系松散碎石类岩组、坚硬块状岩类岩组。本次设计利用矿体位于中细粒二长花岗岩体内，矿山现有中段巷道主要分布于坚硬块状岩类岩组，岩性主要为新太古代中细粒黑云母二长花岗岩和鞍山岩群茨沟岩组磁铁石英岩等，为矿体顶、底板主要围岩，岩体坚硬，一般较完整，设计开采矿体以及现有中段巷道岩体稳定性较好。

矿山的现有巷道，其所在区域岩体均呈现出质量等级高、完整度好的特征，地层条件稳定，工程安全性可靠；同时，该现有井巷工程为上次验收工程，且已依法取得相应的安全许可证，在工程合法性与安全性上形成双重保障，进一步印证了其作为设计利用工程的可靠性与合规性。

- 采空区现状

矿山现已形成208m、168m、144m、138m四个中段。208m中段现已形成3处采空区，168m中段现已形成4处采空区，144m中段无采空区，138m中段现已形成3处采空区。分述如下：

208中段：共三处采空区，208-1（208m）采空区，长约25m，宽约15m，面积220m²，高度30m，采空区体积约6600m³；208-2（208m）采空区，长约122m，宽约22m，面积2684m²，高度30m，采空区体积约80520m³；208-3（208m）采空区，长约57m，宽约40m，面积2273m²，高度47m，此采空区底板与168-4（168m）采空区顶板相通，采空区体积约106831m³。

168中段：共4处采空区，168-1（168m）采空区，长约60m，宽约20m，面积1223m²，高度40.5m，采空区体积约49530m³；168-2（168m）采空区，其中先形成的采空区长约42m，宽约23m，面积874m²，高度20m，采空区体积约17480m³，后形成的采空区长约75m，宽约16m，面积1261m，高度41m，采空区体积约51701m³，该采空区总面积2135m²，总体积69181m³；168-3（168m）采空区，长约20m，宽约17m，面积340m²，高度13.5m，采空区体积约4590m³；168-4（168m）采空区，长约25m，宽约15m，面积506m²，高度41.5m，此采空区底板与138-2（138m）采空区顶板相通，采空区体积约21000m³。

138中段：共3处采空区，138-1（138m）采空区，长约52m，宽约22m，面积1144m²，高度29m，采空区体积约33176m³；138-2（138m）采空区，长约34m，宽约16m，面积544m²，高度15.5m，采空区体积约8432m³；138-3（138m）采空区，长约28m，宽约18m，面积504m²，高度21.5m，采空区体积约10836m³。

根据隐蔽致灾报告及采空区管理记录，矿山现存的10个采空区于2022年至2024年均已废石充填，其中208m、168m中段采空区已采用密闭法进行了处理，并设有观察孔、排水孔，采空区无积水，138m中段尚未封堵。设计在基建期开始前对138m中段采空区进行密闭法处理，并留设泄水孔及观察孔。

矿山现存的10个采空区均已废石充填，其中208m、168m中段采空区已采用密闭法进行了处理，并设有观察孔、排水孔，采空区无积水，138m中段尚未封堵。设计在基建期开始前对138m中段采空区进行密闭法处理，并留设泄水孔及观察孔。

建设规模及工作制度

- 设计利用储量

设计利用资源储量=∑（探明资源量+控制资源量+推断资源量×可信度系数）-设计损失量

项目推断资源量可信度系数根据矿床赋存特征和勘探工程控制程度选取0.8。

设计开采对象为Fe1、Fe2、Fe3、Fe4、Fe5、Fe6、Fe7号矿体，由于138m中段以上Fe2和Fe3号矿体部分开采形成采空区，出于安全方面考虑，利用138m中段以上剩余少量未开采矿体作为护顶矿柱，故138m中段以上剩余矿体无法进行开采，损失矿量5.606万t。故本次设计利用资源量为80.807万t，设计资源利用率90%。设计利用资源量见下表。

表2.4-1  设计利用资源量表

| 矿体编号 | 全矿区范围资源量（万t） |  |  | 暂未设计利用量（万t） | 设计利用量（万t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TM | TD | TM+TD |  |  |
| Fe1 | 6.878 | 6.203 | 13.081 | 0.721 | 11.119 |
| Fe2 | 45.307 | 12.247 | 57.554 | 3.725 | 51.380 |
| Fe3 | 12.157 | 4.902 | 17.06 |  | 16.079 |
| Fe4 |  | 1.858 | 1.858 | 1.16 | 0.326 |
| Fe5 |  | 0.358 | 0.358 |  | 0.286 |
| Fe6 |  | 0.548 | 0.548 |  | 0.438 |
| Fe7 |  | 1.473 | 1.473 |  | 1.178 |
| 合计 | 64.342 | 27.589 | 91.931 | 5.606 | 80.807 |

- 生产规模及服务年限

《可研报告》明确，生产规模为15万t/a，矿山服务年限为5年零5个月（不含基建期）。

- 工作制度

矿山采用连续工作制，年工作300天，每天2班，每班8小时。

总图运输

- 总体布置

矿区现有工业场地，最低标高为272.8m，最低井口为斜坡道硐口，井口标高272.8m，均高于历史最高洪水位（262.7m）1m以上。满足安全生产要求。

工业场地内布置有空压机站、变配电所、高位水池等设施。

回风竖井井口布置有通风机房。

- 总平面布置

《可研报告》明确，矿山采用斜坡道开拓方案。

斜坡道：为矿山现有工程，硐口位于1号勘探线和3号勘探线之间，岩石移动范围20m外。硐口坐标：X=XXXXX，Y=XXXXX，Z=272.80m，底部标高138m，总长约1090m，斜坡道坡度为12%，断面采用三心拱形，净断面规格为5.0m×4.0m。每不大于400m设置长度不小于20m的缓坡段，缓坡段坡度为3‰。缓坡段同时作为错车道，断面为三心拱形，净断面规格为7.5m×4.53m。斜坡道一侧设有人行道，担负井下矿石、废石、材料、设备及人员的运输任务，入新风兼做安全出口。本次设计对其加以改道延伸至-67m标高，延伸后斜坡道总长约2950m，本次设计利用其部分现有斜坡道长度301m，其余现有247m标高～205m标高斜坡道位于岩石移动范围内，故不予利用，对不利用部分进行封堵。

回风竖井：为矿山现有工程，井口位于1号勘探线附近，井口中心点坐标：X=4532215.045，Y=41580468.464，Z=277.366m，井筒位于岩石移动范围20m外，井底标高138m，井深139.366m，井筒断面为矩形，断面尺寸为4.6×2.35m，为混合井。设计对其继续进行利用，将该井筒装备进行拆除，仅保留梯子间，井口安装主扇风机，排污风兼做安全出口。

倒段回风井：为本次设计新建工程，各阶段倒段回风井均布置在监测范围20m外，井筒断面为圆形，断面直径为3.5m，井筒内设有梯子间，排污风兼安全出口。

4、废石场

根据设计选择的采矿工艺，矿山生产期间产生的废石全部用于充填井下采空区，废石不出井。

矿山建设期间产生的废石回填至地表CK2。

因此，设计不设置废石堆场。

5、工业场地

工业场地内布置有空压机站、变配电所、高位水池等设施。回风竖井井口布置有通风机房。

- 内外部运输

1、矿区道路及运输

矿区道路为Ⅲ级道路，碎石路面。运输道路路面宽8.0m，最大纵坡8%，最小平曲线半径15m。

采矿生产所需原材料主要是炸药，工业数码电子雷管、水泥、砂石料、钢材等。

①炸药及电子雷管运输

炸药和工业数码电子雷管是危险原材料，是国家重点管制的对象，爆破器材由当地民爆公司一体化负责配送。

②其余生产原材料运输

生产所需其它主要原材料，如水泥、砂石料、钢材可由生产厂家直接送货或由社会力量承担运输。

③主要辅助材料来源及运输

所需主要辅助材料如润滑油、备品备件等，在国内都有厂家生产，且不属于紧缺物资，可由矿方自己采购或由厂家直接送货上门，运输车辆由社会力量承担或由生产厂家解决。

2、井下运输

井下各生产中段均为无轨运输方式，矿山现有ZL50E矿用装载机、UQ-35井下运输车、RU-10型人车，以上设备均具有矿安标志，满足矿山安全生产需求，设计继续利用。

井下产出的矿石以及掘进岩石由ZL50E矿用装载机装入UQ-35井下运输车后，经脉外运输巷经由斜坡道运输至地表矿石堆场。基建期废石排至地表CK2。生产期间废石用于回填井下采空区，不出坑。采用斜坡道人车运输人员，选择RU-10型人车，额定载客人数10人，设计要求单次乘坐人员不得大于9人。

开采范围

- 设计开采对象

设计开采对象为Fe1、Fe2、Fe3、Fe4、Fe5、Fe6、Fe7号矿体，由于138m中段以上Fe2和Fe3号矿体部分开采形成采空区，出于安全方面考虑，利用138m中段以上剩余少量未开采矿体作为护顶矿柱，故138m中段以上剩余矿体无法进行开采，损失矿量5.606万t。故本次设计利用资源量为80.807万t，设计资源利用率90%。

- 设计开采范围

设计开采范围由11个拐点圈定，开采范围面积：0.0891km2；开采深度从278m至-72m标高。

- 开采顺序

根据开拓系统布置，矿体自上而下按中段依次开采；由回风侧向入风侧后退式回采；矿体间先开采上盘矿体，再开采下盘矿体。

开拓运输

- 岩体移动范围

《可研报告》明确矿山矿体围岩主要为中细粒二长花岗岩。根据矿岩的物理力学性质、矿体厚度、倾角及选用的采矿方法等资料，结合类似矿山确定的移动角。

岩石移动角为：下盘：α＝65°，上盘：β＝65°，端部：γ＝70°。地表第四系覆盖岩的移动角为α＝β＝γ＝45°。

- 开拓运输方式

《可研报告》设计地下开采方式，采用斜坡道开拓。采用斜坡道入风，回风竖井出风的中央并列抽出式通风系统。

- 开拓工程

斜坡道：为矿山现有工程，硐口位于1号勘探线和3号勘探线之间，岩石移动范围20m外。硐口坐标：X=XXXXX，Y=XXXXX，Z=272.80m，底部标高138m，总长约1090m，斜坡道坡度为12%，断面采用三心拱形，净断面规格为5.0m×4.0m。每不大于400m设置长度不小于20m的缓坡段，缓坡段坡度为3‰。缓坡段同时作为错车道，断面为三心拱形，净断面规格为7.5m×4.53m。斜坡道一侧设有人行道，担负井下矿石、废石、材料、设备及人员的运输任务，入新风兼做安全出口。本次设计对其加以改道延伸至-67m标高，延伸后斜坡道总长约2950m，本次设计利用其部分现有斜坡道长度301m，其余现有247m标高～205m标高斜坡道位于岩石移动范围内，故不予利用，对不利用部分进行封堵。

回风竖井：为矿山现有工程，井口位于1号勘探线附近，井口中心点坐标：X=4532215.045，Y=41580468.464，Z=277.366m，井筒位于岩石移动范围20m外，井底标高138m，井深139.366m，井筒断面为矩形，断面尺寸为4.6×2.35m，为混合井。设计对其继续进行利用，将该井筒装备进行拆除，仅保留梯子间，井口安装主扇风机，排污风兼做安全出口。

倒段回风井：为本次设计新建工程，各阶段倒段回风井均布置在监测范围20m外，井筒断面为圆形，断面直径为3.5m，井筒内设有梯子间，排污风兼安全出口。

- 支护

掘进过程中如果遇到断裂构造应尽量垂直通过断裂构造并及时进行支护，遇到不稳固的岩层应及时进行支护，在松软岩层中掘进，永久性支护至掘进工作面之间应架设临时支护或特殊支护。

- 中段布置

《可研报告》设计中段标高分别为：138m中段、108m中段、63m中段、18m中段、-27m中段、-67m中段，共计6个中段。

- 运输设备设施

《可研报告》设计选用无轨运输方式。矿山现有ZL50E矿用装载机、UQ-35井下运输车、RU-10型人车，以上设备均具有矿安标志，满足矿山安全生产需求，本次设计继续利用，井下产出的矿石以及掘进岩石由ZL50E矿用装载机装入UQ-35井下运输车后，经脉外运输巷经由斜坡道运输至地表矿石堆场。基建期废石排至地表CK2。生产期间废石用于回填井下采空区，不出坑。采用斜坡道人车运输人员，选择RU-10型人车，额定载客人数10人，设计要求单次乘坐人员不得大于9人。

采矿工艺

- 采矿方法

《可研报告》根据开采矿体的赋存条件和开采技术条件，该矿开采的矿体和围岩不具有自燃性、氧化性和结块性，按照采矿方法适应条件，并结合原矿山开采采用的采矿方法使用经验，设计确定采用浅孔留矿嗣后充填采矿法和分段空场嗣后充填采矿法进行开采。

- 浅孔留矿嗣后充填采矿法

1、矿块布置及构成要素

矿块沿走向布置，矿块长50m，矿块高30m～45m，矿块宽为矿体厚度，间柱6m，顶柱3m，装矿横巷间距为6m。采用平底结构，装载机装矿。两矿块间以采准天井相隔，天井供行人、通风。

2、采准、切割工作

矿块沿走向布置，天井布置在矿块两侧矿体内，天井规格为2.0×2.5m。天井通过联络道与采矿工作面联系。联络道规格为2.0×2.0m。切割巷道高2.0m。切割巷道宽为矿体的水平厚度，长为矿房内矿体走向长度。天井掘进采用YSP-45型凿岩机。

3、矿房回采

采用YT-28型凿岩机在采场内垂直走向分三个梯段钻凿炮孔，炮孔直径38～42mm，最小抵抗线1.0m，一次采幅高度1.8～2.2m。采用工业数码电子雷管起爆，爆破后一次放出崩落矿量的1/3左右，其余的矿石则留在采场内作为下次凿岩的工作台。每次放矿时要注意观察工作面的情况，防止采场产生空洞。爆破后要先进行通风，工人进入工作面要先撬净工作面的浮石，对于一次爆破产生的大块要进行二次破碎。放矿后，采场工作面与暂留矿石之间要形成1.8～2.2m高的空间，以便下一循环作业，采场控制放矿块度为300mm，不合格大块在溜井格筛上方使用破碎头进行二次破碎处理。矿块综合生产能力为100t/d。

4、采场通风

爆破完成后需对采场进行机械通风，及时排出爆破产生的有毒有害气体和粉尘。待采场内有害物质的浓度达到允许值后，工作人员方可进入作业面。新鲜风流由人行通风天井经联络道进入采场，污风由联络道及人行天井汇入回风巷，经风井排出地表。每个采场配备1～2台局扇辅助通风。

5、矿柱回采

为保证矿房内围岩的稳定性及回采作业的安全，矿柱不做回收处理，用于支撑采空区内的矿体顶板。

6、充填

矿房回采结束后，利用产出废石对回采结束后形成的采空区进行废石回填。为防止空区垮塌对井下产生冲击波，要求采场充填率不小于65％。废石由上中段充填井将废石充填至回采结束的采场内。充填结束后及时将通往采空区的穿脉巷道封闭，采用浆砌石密闭墙封堵，浆砌石强度等级M7.5，并在底部留设两个300mm×300mm的泄水孔。

- 沿走向分段空场嗣后充填采矿法

1、矿块构成要素

矿块沿矿体走向布置，阶段高30m～45m，矿块长50m，宽为矿体厚，间柱宽度8m，顶柱高度3m，分段高度10m，采用平底结构，装载机装矿。每个矿块沿倾斜下行回采。倾斜方向为2个分段。

2、采准、切割工作

沿走向分段空场嗣后充填采矿法采准巷道包括：装矿巷道、人行通风天井、联络道、分段凿岩巷道。切割巷道包括：切割天井和拉底巷道。采用YT-28型凿岩机用于采切平巷凿岩。

中段运输巷道沿矿体下盘布置，垂直矿体布置穿脉和装矿巷道。人行通风天井布置在间柱中，从天井沿矿体走向掘进分段凿岩巷道。分段凿岩巷道靠近下盘，以使炮孔深度相差不大，从而提高凿岩效率。

切割天井布置在矿房中间，作为回采爆破的自由面。由堑沟拉底平巷进行拉底，随着回采的推进，逐步将拉底层拉开。

3、矿房回采

回采层落矿采用YGZ-90型凿岩机配圆盘凿岩台架在分段凿岩巷道中打上向扇形中深孔，炸药采用粉状乳化炸药，孔深5～12m，排距1.5m，孔间距，1.8m，药卷直径为45mm。采用非电导爆管激发枪起爆。上分段保持垂直工作面或上分段超前一排炮孔，以保证分段爆破作业的安全。崩落的矿石借重力落到矿房底部堑沟内，再由装载机在装矿堑沟内将矿石装入井下运输车。

4、采场通风

出矿水平新鲜风流由斜坡道进入中段进风沿脉巷、分段进风沿脉巷、出矿巷道冲洗工作面，污风由分段回风沿脉巷、采场回风天井、回风石门回到风井排出地表。

凿岩水平新鲜风流由斜坡道进入分段进风沿脉巷、分段凿岩巷冲洗工作面，污风由分段回风沿脉巷、采场回风天井、中段回风石门回到风井排出地表。

5、矿柱回收及采空区处理

矿房回采结束后，利用产出废石对回采结束后形成的采空区进行废石回填。为防止空区垮塌对井下产生冲击波，要求采场充填率不小于65％。废石由上中段充填井将废石充填至回采结束的采场内。充填结束后及时将通往采空区的穿脉巷道封闭，采用浆砌石密闭墙封堵，浆砌石强度等级M7.5，并在底部留设两个300mm×300mm的泄水孔。

- 垂直走向分段空场嗣后充填采矿法

1、矿块构成要素

垂直矿体走向布置，阶段高30m～45m，矿块长25m，宽为矿体厚，间柱宽度10m，顶柱高度3m，分段高度10m，采用平底结构，装载机装矿。每个矿块沿倾斜下行回采。倾斜方向为2个分段。

2、采准切割

垂直走向分段空场嗣后充填采矿法采准巷道包括：人行通风天井、联络道、分段凿岩巷道。切割巷道包括：切割天井和拉底巷道。采用YT-28型凿岩机用于采切平巷凿岩。

中段运输巷道沿矿体下盘布置，垂直矿体布置穿脉，由穿脉向两侧掘进装矿巷道。人行通风天井布置在矿体下盘岩石中，从天井垂直矿体走向掘进分段凿岩巷道。

切割天井布置在矿房靠近上盘矿岩接触线处，作为回采爆破的自由面。由堑沟拉底平巷进行拉底，随着回采的推进，逐步将拉底层拉开。

3、矿房回采

回采层落矿采用YGZ-90型凿岩机配圆盘凿岩台架在分段凿岩巷道中打上向扇形中深孔，炸药采用粉状乳化炸药，孔深5～12m，排距1.5m，孔间距，1.8m，药卷直径为45mm。采用非电导爆管激发枪起爆。上分段保持垂直工作面或上分段超前一排炮孔，以保证分段爆破作业的安全。崩落的矿石借重力落到矿房底部堑沟内，再由装载机在装矿堑沟内将矿石装入井下运输车。

4、采场通风

出矿水平新鲜风流由斜坡道进入中段进风沿脉巷、分段进风沿脉巷、出矿巷道冲洗工作面，污风由分段回风沿脉巷、采场回风天井、回风石门回到风井排出地表。

凿岩水平新鲜风流由斜坡道进入分段进风沿脉巷、分段凿岩巷冲洗工作面，污风由分段回风沿脉巷、采场回风天井、中段回风石门回到风井排出地表。

5、矿柱回收及采空区处理

矿房回采结束后，利用产出废石对回采结束后形成的采空区进行废石回填。为防止空区垮塌对井下产生冲击波，要求采场充填率不小于65％。废石由上中段充填井将废石充填至回采结束的采场内。充填结束后及时将通往采空区的穿脉巷道封闭，采用浆砌石密闭墙封堵，浆砌石强度等级M7.5，并在底部留设两个300mm×300mm的泄水孔。

充填系统

- 充填材料的选择

根据《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知（矿安〔2022〕4号）》以及《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》要求，新建、改扩建金属非金属地下矿山原则上采用充填采矿法，本次设计采用浅孔留矿嗣后充填采矿法和分段空场嗣后充填采矿法，充填材料为废石。

- 充填工艺

矿房开采结束后，不进行矿柱回收，立即对采空区进行干式充填，设计要求于上部回风巷道施工废石充填井，充填井规格为1.5×2.5m，设计要求采场充填率不小于65％。

各采空区处理结束后应及时封闭，通往采空区的巷道进行封堵，封堵墙采用浆砌石结构，密闭厚度1.6m，混凝土抹缝，混凝土强度等级C20，挡墙上留孔径0.3m的观测孔，同时距密闭底部0.3m高度预留两个φ150mm的泄水孔。

- 充填材料消耗

设计矿山生产规模为15万t/a，年产生空区体积为4.52万m³，则需要回填的采空区体积应不小于2.94万m³，折合8.09万t废石。

- 充填材料来源

年生产废石约为1.5万t，生产期废石不出井，由斜坡道运输至上中段进行回填；根据基建进度计划表基建期共生产废石量约为7.71万t，设计生产服务年限为5年零5个月则共需46.1万t，缺少废石量约为29.8万t，不足部分废石进行外购，企业已与本溪满族自治县鑫强矿业有限公司签署废石外购协议，地表废石斜坡道运输至井下以满足充填要求。

通风系统

- 通风方式、系统

矿山采用对角抽出式通风系统。

设计井下所需新鲜风流由斜坡道进入井下，经中段的主运巷道、出矿巷道送至井下各作业面，冲洗采场后的污风经上中段回风巷由回风竖井井口主扇抽出至地表。

- 矿井通风制度

矿井通风采用连续工作制，即330d/a，3班/d，8h/班。

- 矿井需风量及通风阻力计算

《可研报告》明确矿床矿石中不含硫、放射性元素及其它有害气体，按照不低于《金属非金属矿山安全规程》规定的最低排尘风速，井下作业机台数按采矿15万t/a生产能力，计算的矿井需风量。根据同时工作的回采作业面、掘进作业面及硐室所需风量，考虑各作业面的数量和内外部漏风系数。

《可研报告》分别按排尘风速要求计算矿井需风量、按井下最大同时作业人数计算总需风量、按柴油设备计算需风量，计算需风量结果分别为41.4m³/s、1.8m³/s、54.1m³/s。因此，井下需风量取最大值54.1m³/s。

《可研报告》对矿井通风总阻力计算是按通风最困难时期为准进行计算。由于采区出风井和进风井高差相差均不大，自然风压很小，因此设计通风阻力计算不考虑自然风压的影响。经计算，回风竖井通风容易时期负压为312.57Pa，通风困难时期负压为1358.58Pa。

《可研报告》对矿井等积孔及通风阻力进行计算，计算结果为1.75，大于1，且通风困难时期风阻0.054，小于0.354，所以该矿山为通风阻力为中等等级。

- 主要通风设施

为了使矿井中的风流按照规定的网路和风量流动，在通风网路中设置各种控制风流的通风构筑物。根据矿井通风需要，采用密闭或自动风门来调节通风网路。主扇风机配备一台同型号的备用电机。

矿山应在回风中段和暂未生产中段的石门处设隔断风门，避免新风流直接进入回风巷内，造成通风短路。

- 局部通风设施

当矿房形成人行通风天井后，构成完整通风系统时，在开拓和回采过程中，不可避免的有些独头掘进巷道。坑内供风不足地点，采用FKNo4.5/11局部通风机来调节和补充。设计掘进工作面3个，每个掘进面配备1台局扇，需3台。回采工作面3个，每个采场配备1台局扇，需3台。共需FKNo4.5/11局部通风机6台工作。考虑30%备用量，共需FKNo4.5/11型局扇8台。风筒采用FTZSS 400×10矿用风筒，风筒直径400mm。

矿山供配电设施

- 电源

采用双重电源供电，一路主供电源引自草河城镇66千伏变电站10kV侧，距离本矿山8.5km，由LGJ-70架空输电线路至本矿山变电所。由于矿山受条件限制不具备两回路供电条件，为了保证矿井在供电电源因故障或其他原因停止供电时，仍能担负矿山一级负荷的需要，以保障人员、排水等安全用电，故设置备用电源。另一路由柴油发电机组供电，为备用保安电源，选择1台650kW 10.5kV柴油发电机组，以保证一级负荷的供电电源，满足要求。以上两回电源均安全可靠且满足用电需要。

设计拟在地表建设一10kV变配电所（具体位置见总图），电源引自上级变电所10kV侧，向所内变压器、矿井空气预热及其他10kV配电点等用电单位配电。

设计拟在-67m中段毗邻水泵房设变配电所，两路电源分别引自地表10kV变配电所不同母线段，经由回风竖井井口引至井下-67m中段变配电所，两段进线之间采用机械及电气互锁，向所内变压器等用电单位配电。

- 供电系统

采用放射式配电方式，向地表变电所采用架空线路的方式配电，空压机站、主扇机等各用电中段采用电缆的方式配电，架空线转电缆处设有避雷设施。

- 井上供配电

1、地表10kV变配电所

设计拟在地表建设一10kV变配电所（具体位置见总图），电源引自上级变电所10kV侧，采用放射式配电方式，以10kV出线，向所内变压器、矿井空气预热及其他10kV配电点等用电单位配电。

该变配电所内共设现有变压器2台。1台变压器为S9-500/10 10/0.4kV 500kVA变压器，中性点接地，担负空压机、检修、照明及其他等低压负荷用电，满足要求。

另1台变压器为S13-315/10 10/0.4kV 315kVA变压器，中性点接地，担负风机、检修、照明及其他等低压负荷用电，满足要求。

另根据《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第四批）》要求，其中S9系列变压器由于损耗较高已达不到现行标准中能耗限定值要求，属于应淘汰更新设备，建议企业尽早逐步更新淘汰该系列产品，建议更换为SCB13及以上低损耗节能型变压器。

2、空气预热房变配电所

毗邻空气预热房设室外集装箱式变配电所，选择2台SCB13-1600/10 10/0.4kV 1600kVA干式变压器，变压器及配电柜等设备均随主系统成套供货。

地面供配电系统无功功率采用集中补偿方式，在低压配电室设自动无功补偿装置，平均功率因数为0.95。

- 井下供配电

1、井下-67m中段变配电所

设计拟在-67m中段毗邻水泵房设变配电所，两路电源分别引自地表10kV变配电所不同母线段，经由回风竖井井口引至井下-67m中段变配电所，两段进线之间采用机械及电气互锁。采用放射式配电方式，以10kV出线，向所内变压器等用电单位配电。

该变配电所内设2台KKSG-500/10 10/0.4kV 500kVA矿用干式变压器，中性点不接地，担负-67m中段水泵、电动闸阀、局扇、检修、照明及其他辅助设备等低压负荷用电，且该型号变压器为具有矿用安全标志产品，满足要求。

2、井下一级负荷为460kW，双重电源供电，当主供电回路停电时，备用电源柴油发电机组为一级负荷水泵（软起动）、电动闸阀供电。

3、-67m中段井下电源，由地表10kV变配电所不同母线段引出两条高压电缆经回风竖井井口引至井下-67m中段变配电所，电缆采用WD-MYJY43-8.7/10kV-1(3×50)mm2铜芯无卤低烟粗钢丝铠装电力阻燃电缆，该型号电缆为具有矿用安全标志产品,两条电缆独立敷设。

变配电硐室内选用GKG型矿用高压开关柜、GKD矿用低压配电柜，柜内配置性能可靠的低压电器元件及漏电保护装置。

- 继电保护及自动装置

1、对10kV变压器采用温度瓦斯保护，过电流及电流速断保护。

2、对10kV线路采用过电流及电流速断保护，小电流接地保护。

3、对10kV电动机采用电流速断保护、过负荷保护。

- 防雷

1、变配电所防雷见坑口变配电所设计。

2、在架空进线处及架空线路的引上引下处，设置阀型避雷器。

3、根据矿区的工作性质及特点，均属二类或三类防雷措施，故一般采用在被保护物上加装避雷带、网，在个别突出的建筑物（如烟囱）上，加装避雷针。

- 接地

1、下接地装置的接地电阻值不大于2Ω，井下矿用变压器采用中性点绝缘系统。

2、总降压变电所主变压器及高压设备的保护接地，低压设备的接地保护，共用一组接地装置，其接地电阻值不大于4Ω。

3、地表各用电单位、车间变压器的中性点接地，高压设备的保护接地，低压设备的接地保护，其接地电阻值均不大于4Ω。

4、地表低压配电系统的接地形式，采用TN-S系统。

5、低压电源进线处的重复接地、防静电接地，其接地电阻不大于2Ω。

6、防雷接地装置的冲击电阻值，不大于10Ω。

7、在综合楼、食堂等低压电源进线处，设置总等电位端子箱，进行总等电位接地。

- 照明

在坑口变电所内的配电室、控制室、值班室等场所设置事故照明。

工业场地主要道路设路灯照明，路灯由设在低压配电室的光时控制器集中控制。

井下照明选用矿用照明变压器，照明电压为220V，并装设漏电保护装置。

井下运输巷道、井底车场照明电压为220V；采掘工作面、出矿巷道、天井和天井至回采工作面之间电压为36V；行灯电压为36V以下，照明灯具选用矿用荧光灯。

防排水与防灭火系统

- 防排水

1、井下排水系统

《可研报告》设计采用机械集中排水方式，在-67m中段斜坡道车场附近新建水仓、水泵站。-67m中段以上的积水通过泄水孔下泄至-67m中段水仓内，由水泵站沿回风竖井敷设的管路排至地表高位水池。

排水系统由水沟、清理斜巷、水仓、配水井、吸水井、排水泵硐室、配电硐室等组成。

水泵房设置两个出口，其中一个通往井底车场；另一个用天井与上中段连通，天井上口应高出泵房地面标高7m以上。泵房地面标高高出其入口处巷道底板标高0.5m。

水仓设计采用巷道型水仓，由两个独立巷道组成，分为主水仓和副水仓。水仓为两段：前段为沉淀段，后段清水段。水仓容积200m3，其中主水仓容积130m³，副水仓容积70m³。

水泵选择3台MD120-50×8多级卧式离心泵(具有矿用安全标志)，额定流量120m3/h（96m3/h-140m3/h），额定扬程400m（338.4m-440m）。额定效率74.5%，电机功率220kW，380V。排水管路沿回风竖井敷设Ф159×6无缝钢管两条。

- 防灭火

根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），全矿消防用水同一时间火灾发生次数为一次，室外消防用水量为15L/s，火灾延续时间为2h，室外消防水量为108m³；室内消防用水量为10L/s，火灾延续时间为2h，室外消防水量为72m³。根据井下消防用水要求，井下消防用水量为20L/s，火灾延续时间为3h，井下消防水量为216m³。按同一时间火灾发生次数为一次，矿山消防用水量不得小于216m³。

矿山消防用水储存在回风竖井井口附近的200m³高位水池中，并采取不得被生产占用的措施，保证消防水量不能作为他用。水池旁安装两台XBD2.5/20-100-140-11/2单级立式离心消防泵（Q=20L/s，P=0.25MPa，一用一备），为井口工业场地消防管网供水。

矿区生产、消防供水为联合制供水，消防为常高压制，管网环状敷设。

室内消防管道为镀锌钢管，其余均采用无缝钢管。在所有的矿区建筑物、构筑物内的重要部位设置手提式干粉灭火器。

废石场

根据设计选择的采矿工艺，矿山生产期间产生的废石全部用于充填井下采空区，废石不出井。

矿山建设期间产生的废石回填至地表CK2。

因此，本次设计不设置废石堆场。

安全避险“六大系统”

- 监测监控系统

1、有毒有害气体监（检）测

①有毒有害气体检测

有毒有害气体的检测采用便携式气体检测仪，主要用于检测一氧化碳、二氧化氮、氧气。

每个作业班组、安全员和矿管理人员配备便携式气体检测仪，设计全矿共配备12台。

人员进入独头掘进工作面和通风不良的采场之前，应开动局部通风设备通风，经气体监测确保空气质量满足作业要求后，方可进入作业场所；人员进入采矿工作面时，应携带便携式气体检测报警仪从进风侧进入，一旦报警应立即撤离。便携式报警仪应定期进行调校，经过调校检测误差仍超过规定停止使用

②有毒有害气体在线监测

该矿山主要有毒有害气体为放炮过程中产生的一氧化碳及二氧化氮、通过主机、分站、传感器对炮烟中的气体进行在线监测，本系统同通风系统监测联合设计，采用同一主机和分站。设备可移动重复利用，设计中给出各中段设备数量及分布位置。

A.矿井一氧化碳传感器具体设置位置

a.采场：生产中段进风侧、回风中段回风侧设传感器；

b.掘进：各中段运输巷设传感器，矿井局扇都采用压入式通风，掘进头传感器安装在距离回风出口5～10m回风流中，掘进距离超过100m时风筒出风口设一个传感器。

B矿井二氧化氮传感器具体设置位置

a.采场：生产中段进风侧、回风中段回风侧设传感器；

b.掘进：各中段运输巷设传感器，矿井局扇都采用压入式通风，掘进头传感器安装在距离回风出口5～10m回风流中，掘进距离超过100m时风筒出风口设一个传感器。

C.传感器的数量和悬挂要求

井下中段共计设置4台传感器，后期开采时设备可重复利用，现场可根据实际使用情况购买设备。

传感器应垂直悬挂，距巷壁应不小于0.2m。一氧化碳传感器距顶板应不大于0.3m；二氧化氮传感器距底板应不高于1.6m。

D.传感器的安装和报警浓度

一氧化碳报警浓度不应高于24ppm。设定为24ppm。

二氧化氮报警浓度不应高于2.5ppm。设定为2.5ppm。

E.主要设备配备

在线监测设备主要有主机、管理软件、分站、显示屏、避雷装置、备用电源、打印机、传感器等组成，分站的数量根据分站输出端的个数确定，一个输出连接一个传感器，通常一个分站能接8个传感器。

2、通风系统监测

在地面主扇风机房引风道测风站内设置开停、风速传感器，配备主扇相应设施，通过主机、分站、线缆、传感器对通风系统实现在线监测，主机、分站、软件和有毒有害气体在线监测系统共用。

①设置位置

a.风速传感器安装在测风站，各中段靠风井侧总回风道内；

b.总回风应设永久性测风站，有条件的中段回风侧设永久测风站，无永久测风站时，应选择巷道断面规整、支护良好、前后10m巷道内无障碍物和拐弯的临时测风站内，所有测风站应有明显的标志和编号；

c.主扇地面总回风道内设风压传感器。各中段局扇、矿井主扇设开停传感器；在负荷电缆上卡固好传感器即可正常工作。

②传感器报警值设定

风速传感器报警值应根据通风系统设计的各监测点的配风设计值，但也要满足AQ2013.1的风速规定。

③通风系统在线监测传感器配置

通风系统共设风速传感器1台。设置开停传感器7台。风压传感器1台。

④监测系统主要设备选型

监测系统主要设备选型如下：

监测监控系统主要设备包括：监测软件1套；数据传输分站2台；一氧化碳传感器2台；风速传感器1台；开停传感器7台；风压传感器1台；信号电缆的选择：井下主通讯光缆选择矿用光缆，地表采用普通室外通信光缆，敷设方式为架空或地埋，应符合《金属非金属地下矿山安全规程》GB16423中相关规定。井下分站输入电压220V。

表2.4-2  一氧化碳传感器、风速传感器安装、配置表

| 名称 | 一氧化碳 传感器 | 风速 传感器 | 开停 传感器 | 风压 传感器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 138m中段 | 1 | 1 | 2 | 0 |  |
| 108m中段 | 1 | 1 | 7 | 0 |  |
| 63m中段 | 1 | 1 | 7 | 0 |  |
| 18m中段 | 1 | 1 | 7 | 0 |  |
| -27m中段 | 1 | 1 | 7 | 0 |  |
| -67m中段 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |

监控系统主要设备清单如表2.4-3所示。

表2.4-3  监测监控设备清单表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风速监测 | 台 | 1 | 可重复利用 |
| 2 | 一氧化碳监测 | 台 | 2 | 可重复利用 |
| 3 | 二氧化氮监测 | 台 | 2 | 可重复利用 |
| 4 | 开停传感器 | 台 | 7 | 可重复利用 |
| 5 | 风压传感器 | 台 | 1 | 可重复利用 |
| 6 | 数据传输分站 | 台 | 2 |  |
| 7 | 监测及定位 服务器 | 套 | 1 |  |
| 8 | 监测软件 | 套 | 1 |  |
| 9 | 电源线 | km | 5 |  |
| 10 | 机房防雷器 | 台 | 1 |  |
| 11 | 光纤配线盒 | 台 | 1 |  |
| 12 | 声光报警器 | 套 | 1 |  |
| 13 | 报警控制软件 | 套 | 1 |  |
| 14 | UPS电源 | 台 | 1 |  |
| 15 | 机房防雷器 | 台 | 1 |  |
| 16 | 光纤配线盒 | 台 | 1 |  |

3、视频监控

①系统构成

系统是由摄像、传输、控制、显示、记录登记5大部分组成，对矿井地面、井下重要工作场所实施视频监控，总控室房设有视频监控显示终端，用于显示井口、井下车场、安全出口等场所的视频监控图像。

②视频监控前端摄像机设置位置

a.各井口、井底车场，安全出口等人员进出场所，应设视频监控；

b.中央变电所等主要硐室设视频监控，该矿山井下未设置炸药库、油库等硐室；

c.其它需要视频监控的地点。

视频监测摄像设备安装位置见表2.4-4。

表2.4-4  摄像设备安装位置

| 中段标高 | 安装地点 | 安装数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表 | 斜坡道硐口、回风竖井井口 | 2 | 可重复利用前期工程摄像设备，必要时需购买新设备 |
| 138m中段 | 斜坡道车场 | 1 |  |
| 108m中段 | 斜坡道车场 | 1 |  |
| 63m中段 | 斜坡道车场 | 1 |  |
| 18m中段 | 斜坡道车场 | 1 |  |
| -27m中段 | 斜坡道车场、水泵硐室、 中央变电硐室 | 2 |  |

③本视频监控设计主要设备参数、功能：

——硬盘录像机，配置智能46寸显示器；

——硬盘采用2T专用硬盘，能满足信息存储要求；

——光缆选用阻燃光缆。

视频监控系统设备配置量，见表2.4-5。

表2.4-5  视频监控系统设备配置表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频服务器 | 1 | 套 |  |
| 2 | 硬盘 | 4 | 块 |  |
| 3 | 摄像机支架及电源 | 4 | 台 |  |
| 4 | 硬盘录象机 | 1 | 台 |  |
| 5 | 摄像仪 | 4 | 台 | 可重复利用 |
| 6 | 矿用通讯光缆 | 5 | km |  |
| 7 | 电源电缆 | 5 | km |  |
| 8 | 光缆终端盒 | 3 | 个 |  |
| 9 | 光纤收发器 | 5 | 对 |  |
| 10 | VGA线 | 1 | 根 |  |

- 人员定位系统

本项目全矿总下井作业人员数52人，最大班井下作业人数27人（安全生产调度指挥中心人员不下井），为更好的满足矿山安全生产，根据《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号）文件要求，本项目新建立人员定位系统。

人员定位运用矿井人员管理系统，该系统采用最先进的射频技术，结构先进、稳定可靠，便于安装与维护。且具备容量大、读卡速度快、识别卡携带方便、软件功能齐全、查询统计、考勤管理、人员管理等特点。

1、人员定位系统的构成

系统主要由如下部分组成：安装于井下作业区的重要设备设施、监控计算机、系统软件、人员定位传输基站、人员定位分站、无线定位发射器等。

监控主机：负责整个系统设备及人员检测数据的管理、分站实时数据通讯、统计存储、屏幕显示、查询打印、画面编辑、网络通讯等任务；

系统软件：完成人员信息编码采集、识别、加工、显示、存储、查询和报表打印；

网络交换机：用于人员定位分站与监控主机之间的通讯；

人员定位传输分站：通过与无线编码接收器的有线通讯，实时获取人员编码数据（可本地显示）；

人员定位分站（读卡器）：接收识别卡发出的无线定位信号；

无线定位发射器（识别卡）：承载唯一的人员编码信息，当被无线信号激活后，将编码数据发送给接收器。

人员定位系统应满足监测及管理功能，主机应安装在地面，并双机备份，且应在矿山生产调度室设置显示终端。人员出入井口和重点区域进出口等地点应安装读卡器。

读卡器应安装在便于读卡、观察、调试、检验，且围岩稳固、支护良好、无淋水、无杂物、不容易受到损害的位置。主机及读卡器的备用电源应能保证连续工作2h以上。识别卡应专人专卡，并配备不少于经常下井人员总数10%的备用卡，并考虑外来人员，根据劳动组织确定识别卡数量57张。

2、分站（读卡器）设置

a.矿井人员定位分站（读卡器）具体设置位置：

有人员出入的井口、重点区域出入口、限制区域等设置读卡分站。

b.人员定位分站的数量

设计设置4台，另备用1台，共计5台人员定位分站。人员定位分站可重复利用上部开采完毕中段设备。

具体安装位置见表2.4-6。

表2.4-6  人员定位分站（读卡器）安装位置

| 位置 | 安装地点 | 安装数量 |
| --- | --- | --- |
| 地表 | 斜坡道硐口 | 1 |
| 138m中段 | 斜坡道车场 | 1 |
| 108m中段 | 斜坡道车场 | 1 |
| 63m中段 | 斜坡道车场 | 1 |
| 18m中段 | 斜坡道车场 | 1 |
| -27m中段 | 斜坡道车场 | 1 |
| -67m中段 | 斜坡道车场 | 1 |
| 备用 |  | 1 |

- 紧急避险系统

本矿山水文地质条件简单，并且生产中段在地面最低安全出口以下垂直距离未超过500m，因此不需在最低采矿生产中段设置普通型紧急避险硐室。

1、系统设置

矿山井下紧急避险系统由避灾路线、避灾设施组成的系统，在井下发生紧急情况下，为遇险人员安全避险提供生命保障的有机整体。

a.紧急避险遵循“撤离优先，避险就近”的原则。矿山根据井下生产作业实际，建立健全生产安全事故应急预案，明确不同事故条件下不同作业区域人员的紧急避险原则、方法、路线和应急处理措施。

b.矿山规定做好应急预案的培训和演练工作，确保井下作业人员熟练掌握紧急避险原则、线路和现场应急处理措施。

c.避险路线选择安全条件好最好、距离最短的行动路线，当距离较长时，在途中设置中继站，并配备自救器。

d.矿山按照GB14161的规定，做好井下避灾路线的标识，并定期检查维护避灾路线，保持其通畅。

e.事故发生时，遇险人员迅速判定事故地点、类型，并按照现场应急处置措施的要求，正确撤离或避险。

2、自救器

a.自救器的配备

自救器配备数量按全矿总下井人数进行配置，该矿山全矿总下井人员数量共计52人，其中最大班作业人员27人，矿山企业应当确保入井人员每人配备1台自救器，取52台；并在井下避灾路线上设置的自救器补给站等紧急避险地点配备1.2倍同时作业最大人数的自救器，取33台。

备用自救器不少于入井人员总数和紧急避险地点自救器总数两者之和的10%，备用自救器为（52+33）×10%=9台。

综上全矿自救器共配备94台，其中人员带入井下52台，紧急避险地点配备33台，备用9台。

设计选用便携式气体检测仪10台，下井工段长、带班长、安全员等人员随身携带气体检测仪。

入井人员随身携带的自救器额定防护时间不低于30分钟。紧急避险地点配备的自救器额定防护时间不低于45分钟。

人员进入独头掘进工作面和通风不良的采场之前，应开动局部通风设备通风，确保空气质量满足作业要求；人员进入采掘工作面时，应携带便携式气体检测报警仪从进风侧进入，一旦报警应立即撤离。

b.自救器的选型、技术特征

选择隔绝式压缩氧气自救器，该自救器是人体呼吸系统保护装置，主要用于矿山井下开采作业中，当矿井内遇有灾害事故，造成环境中缺氧或出现高浓度有毒气体危及生命安全时矿工可及时佩戴本自救器，实现呼吸系统的保护，并从灾区撤离脱险。

氧气瓶配有减压阀和安全阀，使用过程安全可靠。自救器清净罐内配有二氧化碳吸收剂，可充分吸收人体呼出的二氧化碳，有效降低呼吸气囊中二氧化碳废气的含量。自救器内有自动/手动补给装置，使用中气囊瘪或感到呼吸量不足时，可自动或手动按压补给阀为气囊中快速补给氧气。采用工程塑料外壳，强度可靠，并且不会出现锈蚀现象，适宜井下环境使用。

3、紧急避险硐室

按照《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》（AQ/T 2033-2023），本溪市辉宏矿业有限公司于2025年2月编制完成的《辽宁省本溪县草河城镇徐堡村矿区铁矿资源储量核实报告》，确定矿床水文地质条件属于简单类型；生产中段与最低安全出口垂直距离339.8m（斜坡道硐口272.8m～-67m生产中段），不超过500m，因此无需设置普通型紧急避险硐室。

4、避灾线路

a.各中段避灾线路

各中段采场作业面→采场通风人行天井上行→上中段巷道。

b.遇气体、火灾灾害时

中段人员（打开自救器）向进风侧走，如斜坡道硐口，应立即往斜坡道车场方向走，过风门至地面。

c.遇水灾时

各中段人员→运输平巷→矿房天井→上一中段→斜坡道硐口、风井→地面。

- 压风自救系统

1、系统构成

压风自救系统是在矿山发生灾变时，为井下提供新鲜风流的系统，包括空气压缩机、压风管道、供气阀门、油水分离器、压风自救装置等。压风自救系统与生产压风系统共用。

2、空压机、压风自救装置及管道

压风自救装置选用的型号为LAYF、箱型，外型尺寸为：760×385×180mm，一组有6个出口，可供6人同时使用，产品符合《矿井压风自救装置技术条件》（MT390－1995）标准的要求，装置具有减压、节流、消噪声、过滤和开关等功能。压力调节范围：0.05～0.1MPa，消噪能力：＜85dB（A），防护方法：半面罩。

设计压风管道与现生产供风管道共用。经计算主干管选用Φ194×6mm无缝钢管。

3、供气阀门、压风自救装置安装位置

①供气阀门规范要求安装地点

a.采掘作业场所、紧急避险设施；

b.各主要生产中段和分段进风巷道的压风管道上设置供气阀门，中段和分段间隔应不大于200m。

c.独头掘进巷道距掘进工作面不大于100m处的压风管道上应安设一组供气阀门，相邻两组供气阀门安设间距应不大于200m；

d.爆破时撤离人员集中地点的压风管道上应安设一组供气阀门。

②矿井供气阀门具体安装位置

a.各中段运输巷，设置12个供气阀门；

b.掘进作业面：各中段穿脉主运输巷安装供气阀门，位置距掘进头100m以内。每处装一组；

③压风自救装置规范要求安装位置

有毒有害气体涌出的独头掘进巷道，距掘进工作面不大于100m处的压风管道上应安设压风自救装置。

138m中段、108m中段、63m中段、18m中段、-27m中段、-67m中段巷道设置压风自救装置。

压风自救装置安装位置距掘进工作面不大于100m处的压风管道上。

- 供水施救系统

1、系统构成

供水施救系统是在矿山发生灾变时，为井下提供生活饮用水的系统，包括水源、过滤装置、供水管路、供水阀门等。供水施救管道利用原有生产、消防供水管道。

2、水源、管道、减压阀的选择

水源由矿区深水井提供，采用恒压供水至生活辅助水池，再从高位水箱接配水管网。供水水质应满足《生活饮用水质卫生标准》（GB5749-2022）中规定的水质要求。

采用现有钢管接到作业场所，采用静压供水至作业场所。当井下需要供水施救时将现有的生活用水注入生活辅助水池中，关闭管道上生产水箱阀门，打开供水施救水箱闸阀三通接通供水施救系统。日常管理中及时检查维护供水施救系统，正常情况下供水施救系统处于关闭状态，灾害需要时及时打开，要确保供水施救系统能够随时正常使用。

3、供水阀门、供水施救装置安装地点

138m中段、108m中段、63m中段、18m中段、-27m中段、-67m中段巷道设置供水阀门、供水施救装置。

独头掘进巷道距掘进工作面不大于100m处的供水管道上应安设一组供水阀门，相邻两组供水阀门安设间距应不大于200m；；

爆破时撤离人员集中地点的压风管道上应安设一组供水阀门。

3、供水阀门数量配备表

供水阀门数量配备见表2.4-7。

表2.4-7  供水施救系统专用安全设施表

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 源 | 地面水箱 | 1 | 个 | 要求水质应能供人饮用 |
| 2 | 中段主巷 供水管路 | DN80无缝钢管 |  |  | 根据需要采用现供水管路设相应闸阀三通等共用 |
| 3 | 供水阀门 |  | 12 | 个 |  |
| 4 | 供水施救装置 |  | 12 | 组 |  |
| 5 | 管壁标示 | 刷 漆 | 1 | 项 |  |

可重复利用生产结束中段供水施救设备，必要时需购买新设备。

- 通信联络系统

1、系统构成

在生产、调度、管理、救援等各环节中，通过发送和接收通信信号实现通信及联络的系统，有线通信联络系统由控制中心、终端、线缆等组成。本设计主要针对有线通信系统，地面井下共用一个控制中心，总机设在矿本部。矿区外部通信采用光缆传输，接入当地通讯网络，由此可实现语音、图像及数据传送。

2、设计配备

系统主要由通讯联络主机、调度台、矿用电话等构成。通信线缆设置两条，分别从主井、风井进入井下，当其中任何一条通信线缆发生故障时，另外一条线缆完成井下各通信终端的通信任务。严禁利用大地作为井下通信线路的回路。

3、通讯终端配备表

井下、地面中端配置表，通信联络系统共设置12个电话终端。井下5部电话，地面7部。见表2.4-8、表2.4-9。

表2.4-8  井下终端配备表

| 中段标高 | 安装地点 | 安装数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表 | 斜坡道硐口、回风竖井井口 | 2 | 可重复利用前期工程通信设备，必要时需购买新设备 |
| 138m中段 | 斜坡道车场 | 1 |  |
| 108m中段 | 斜坡道车场、采场 | 2 |  |
| 63m中段 | 斜坡道车场、采场 | 2 |  |
| 18m中段 | 斜坡道车场、采场 | 2 |  |
| -27m中段 | 斜坡道车场、采场 | 2 |  |
| -67m中段 | 斜坡道车场、采场、水泵硐室 | 3 |  |

表2.4-9  地面终端配备表

| 部 门 | 数量 |
| --- | --- |
| 办公室 | 2 |
| 值班室 | 1 |
| 矿 部 | 1 |
| 其它机动备用 | 1 |
| 合 计 | 5 |

安全管理及其他

本溪市辉宏矿业有限公司徐堡村矿区铁矿地下开采建设项目属于改建项目。

- 安全管理组织机构

根据本溪市辉宏矿业有限公司文件，公司成立了安全科，任命了主要负责人。人员均具备相应的资格证书并在有效期内。

- 特种设备及特种作业人员

矿山特种设备已经委托专门的特种设备检测机构进行了检测，检测结论为合格。

矿山爆破作业由民爆公司“一体化”服务，爆破员及爆破安全员全部持证上岗。除此之外矿山电工、电气焊作业人员、提升机操作人员等特种作业人员全部持证上岗。

- 组织与制度

矿山制定了全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程。

矿山认真执行了安全检查制度。企业安全生产管理人员对安全生产状况进行了经常性检查。对检查中发现的事故隐患，立即进行了处理。

矿山对职工进行了安全生产教育和培训，使其具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的，未进行上岗作业。

矿山足额提取了安全生产费用。矿山为从业人员缴纳了安全生产责任险。

矿山编制了生产安全事故应急预案，并取得了应急预案备案表，备案表在有效期内。

矿山设置了应急救援组织文件。矿山成立了兼职救援队伍并与相邻矿山企业签订了互救协议，满足矿山的生产安全需要。

因此，组织与制度符合国家安全生产法律法规、标准、规章、规范的要求。

- 安全教育培训

企业主要负责人以及安全管理人员均有资格证书。各岗位作业人员上岗前均经安全科组织培训，持证上岗。

- 三级培训

企业制定了三级培训计划，规定了所有矿山从业人员（非煤矿山主要负责人、安全生产管理人员除参加本矿山培训计划以外，另需参加应急管理部门制定的培训计划）必须参加安全生产培训，培训内容主要包括矿山安全生产法律法规、矿山安全管理、地下开采安全、爆破作业安全、机械安全、职业病防治、事故应急处置、自救与现场急救、现场参观教学等；

- 其他

1、组织机构及劳动定员

矿山采用间断工作制，年工作300天，每天2班，每班8小时；采矿车间劳动定员按生产工艺编制岗位定员。企业管理及服务人员按拟定的组织机构并参照类似矿山的实际情况配备。

表2.4-10  劳动定员表

| 序号 | 工作单位及工种 | 实际工作人数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 班次 |  | 总计 |
|  |  | 一 | 二 |  |
| 地表作业人员 |  |  |  |  |
| 1 | 安全生产调度指挥中心 | 1 | 1 | 2 |
| 井下作业人员 |  |  |  |  |
| 1 | 五职 | 2 | 3 | 5 |
| 1.1 | 矿长 | 1 |  | 1 |
| 1.2 | 生产副矿长 |  | 1 | 1 |
| 1.3 | 机电副矿长 | 1 |  | 1 |
| 1.4 | 总工程师 |  | 1 | 1 |
| 1.5 | 安全副矿长 |  | 1 | 1 |
| 2 | 五科 | 5 | 4 | 9 |
| 2.1 | 生产技术人员 |  | 1 | 1 |
| 2.2 | 地质 | 1 |  | 1 |
| 2.3 | 测量 | 1 |  | 1 |
| 2.4 | 机电运输 |  | 1 | 1 |
| 2.5 | 通风 | 1 | 1 | 2 |
| 2.6 | 安全管理 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 采区 | 18 | 20 | 34 |
| 3.1 | 井下电气作业人员（电、焊） | 2 | 2 | 4 |
| 3.2 | 凿岩工 | 3 | 3 | 6 |
| 3.3 | 出矿工 | 3 | 3 | 6 |
| 3.4 | 爆破工 |  | 2 | 2 |
| 3.5 | 支柱工 | 2 | 2 | 4 |
| 3.6 | 通风工 | 2 | 2 | 4 |
| 3.7 | 充填工 | 1 | 1 | 2 |
| 3.8 | 装载机司机 | 2 | 2 | 4 |
| 3.9 | 运输车司机 | 2 | 2 | 4 |
| 3.1 | 安全检查人员 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 入井作业人数 | 25 | 27 | 52 |
| 5 | 总人数 | 26 | 28 | 54 |

2、技术经济指标

表2.4-11  主要技术经济指标详见

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质资源和储量 |  |  |  |
| 1.1 | 地质储量 | 万t | 91.932 |  |
| 2 | 采矿 |  |  |  |
| 2.1 | 设计利用储量 | 万t | 80.807 |  |
| 2.2 | 矿石生产能力 | 万t/a | 15.0 |  |
| 2.3 | 基建时间 | a | 3.0 |  |
| 2.4 | 运营期(不含基建) | a | 5年零5个月 |  |
| 2.5 | 采矿方法 |  | 浅孔留矿嗣后充填采矿法、沿走向分段空场嗣后充填采矿法、垂直走向分段空场嗣后充填采矿法 |  |
| 2.6 | 采矿贫化率 | ％ | 10.00 |  |
| 2.7 | 采矿回采率 | ％ | 90.00 |  |
| 2.8 | 矿山工作制度 | 班/d | 3 |  |
|  | 年工作天数 | d | 300 |  |
| 3 | 劳动及工资 |  |  |  |
| 3.1 | 在册职工人数 | 人 | 50 |  |
|  | 其中：采矿 | 人 | 34 |  |
| 3.2 | 工资总额 | 万元/a | 398.40 |  |
| 3.3 | 劳动生产率 |  |  |  |
| 3.3.1 | 全矿劳动生产率 | t/人a | 3000.00 |  |
| 3.3.2 | 采矿劳动生产率 | t/人a | 4411.76 |  |
| 4 | 投资 |  |  |  |
| 4.1 | 总投资 | 万元 | 3488.68 |  |
|  | 其中：建设投资 | 万元 | 3158.77 |  |
|  | 流动资金 | 万元 | 329.91 |  |
| 4.2 | 资金来源 |  |  |  |
|  | 自有资金 | 万元 | 3488.68 |  |
| 5 | 成本费用 |  | 年均 |  |
| 5.1 | 总成本费用 | 万元/a | 1395.35 |  |
| 5.2 | 单位总成本 | 元/t | 93.02 |  |
| 6 | 销售收入、税金及利润 |  | 年均 | 达产年 |
| 6.1 | 销售收入 | 万元/a | 2491.64 | 2775 |
| 6.2 | 增值税 | 万元/a | 262.73 | 292.61 |
| 6.3 | 销售税金及附加 | 万元/a | 225.60 | 251.26 |
| 6.4 | 利润总额 | 万元/a | 870.69 | 995.15 |
| 6.5 | 所得税 | 万元/a | 217.67 | 248.79 |
| 6.6 | 净利润 | 万元/a | 653.02 | 746.36 |
| 7 | 经济效益指标 |  | 税前 | 税后 |
| 7.1 | 项目投资内部收益率 | ％ | 23.41 | 17.82 |
| 7.2 | 项目投资净现值（i＝12％） | 万元 | 1308.44 | 647.7 |
| 7.3 | 投资回收期 | a | 5.9 | 6.65 |
| 7.4 | 总投资收益率 | ％ | 24.96 |  |
| 7.5 | 项目资本金净利润率 | ％ | 18.72 |  |

定性、定量评价

根据项目建设特点，结合该矿山主要危险、有害因素的性质和存在部位，划分为11个单元。

表3 评价单元划分表

| 序号 | 评价单元划分 |
| --- | --- |
| 1 | 总平面布置 |
| 2 | 开拓系统 |
| 3 | 提升和运输 |
| 4 | 采掘 |
| 5 | 通风防尘 |
| 6 | 矿山电气 |
| 7 | 防排水与防灭火 |
| 8 | 废石场 |
| 9 | 安全避险“六大系统” |
| 10 | 安全管理 |
| 11 | 重大危险源辨识 |

根据《金属非金属矿山地下矿山建设项目安全预评价报告编写提纲》，本章节采用如下评价方法进行评价：安全检查表法、预先危险性分析法等定性评价方法；专家评议法、工程类比法等定量评价方法对提升运输系统、排水系统、矿山电气等进行评价。

总平面布置单元

危险、有害因素辨识

总平面布置单元涉及到的危险、有害因素有山体滑坡、泥石流、暴雨、山洪等。

造成山体滑坡、泥石流、暴雨、山洪等危险因素均来自于工业场地周边的山体，如果矿山的工业场地选址不合理，在山体滑坡、泥石流、暴雨及洪水影响范围内，可能造成工业场地被埋没、被洪水淹没的后果。

安全分析及符合性评价

（1）安全检查表法分析评价

对该项目总平面布置单元的安全检查表，见表3.1-1。

表3.1-1  总平面布置单元安全检查表

| 检查项目和内容 |  | 依据标准 | 事实记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂址选择 | 1.1厂址应具有满足生产、生活及发展规划所必需的水源和电源 | 《工业企业总 平面设计规范》GB50187-2012第3.0.6条 | 《可研报告》分析了供水和供电的来源，满足生产需要 | 符合 要求 |
|  | 1.2厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件 | 《工业企业总 平面设计规范》GB50187-2012第3.0.8条 | 《可研报告》明确水文地质条件简单，工程地质条件简单。 | 符合 要求 |
|  | 1.3厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带 | 《工业企业总 平面设计规范》GB50187-2012第3.0.12条 | 矿区现有工业场地，最低标高为272.8m，最低井口为斜坡道硐口，井口标高272.8m，均高于历史最高洪水位（262.7m）1m以上。满足安全生产要求。 | 符合 要求 |
|  | 1.4总平面布置，应防止有害气体、烟、雾、粉尘、强烈振动和高噪声对周围环境的危害 | 《工业企业总 平面设计规范》GB50187-2012第5.1.7条 | 矿区范围内无居民居住，距离矿区最近的住宅区为矿区南部的贺家堡村，设计地表岩石移动范围距离该村民房最近距离23m，井下回采作业面距离民房最近距离为165m。矿区西侧村庄为阳沟门村，距离矿界最近距离约320m，设计地表岩石移动范围距离该村庄民房最近距离约500m。 且通过采用嗣后充填方式处理采空区后，不会对矿区外居民造成影响。 | 符合 要求 |
|  | 1.5厂区的通道宽度，应根据下列因素确定：通道两侧建筑物、构筑物及露天设施对防火、安全与卫生间距的要求；道路等工业运输线路的布置要求；绿化布置的要求；施工、安装要求；竖向设计的要求；预留发展用地的要求 | 《工业企业总 平面设计规范》GB50187-2012第5.1.4条 | 矿山建（构）筑物防火间距满足建筑防火规范的要求 | 符合 要求 |
| 地表塌陷区 | 地下开采时，应圈定岩体移动范围或岩体移动监测范围；地表主要建构筑物、主要井筒应布置在地表岩体移动范围之外，或者留保安矿柱消除其影响。 | 《金属非金属 矿山安全规程》GB16423-2020第6.3.1.2条 | 矿山地表工业场地布置各建构筑及设施均在地表岩体移动范围之外。 | 符合 要求 |
| 空气压缩站的布置 | 压缩空气站的布置，应符合下列要求：位于空气洁净的地段，避免靠近散发爆炸性、腐蚀性和有害气体及粉尘等的场所，并应位于上述场所全年最小频率风向的下风侧；压缩空气站的朝向，应结合地形、气象条件，使站内有良好的通风和采光。贮气罐宜布置在站房的北侧 | 《工业企业总 平面设计规范》GB50187-2012第5.3.4条 | 根据《可研报告》总平面布置图和现场勘察可知，空压机房布置在管缆井附近，贮气罐布置在站房的北侧。 | 符合 要求 |
| 变电站布置 | 总变电站位置的选择，应符合下列要求：应便于输电线路进出，靠近负荷中心或主要用户；不得受粉尘、水雾、腐蚀性气体等污染源的影响，并应位于散发粉尘、腐蚀性气体污染源全年最小频率风向的下风侧和散发水雾场所冬季盛行风向的上风侧；避免布置在有强烈振动设施的场地附近；应有运输变压器的道路；地势较高，避免位于低洼积水地段 | 《工业企业总 平面设计规范》GB50187-2012第5.3.2条 | 根据《可研报告》总平面布置图和现场勘察可知，经现场勘变发电站现布置在工业场地。 | 符合 要求 |
| 爆破器材库布置 | 爆破器材库区的布置，应符合现行国家标准《民用爆破器材工厂设计安全规范》的规定 | 《工业企业总 平面设计规范》GB50187-2012第5.6.8条 | 该项目井下不设爆破器材库 | 不涉及 |

由以上检查表分析可知，《可研报告》充分考虑了总平面布置方面潜在的危险、有害因素，由安全检查表得出的结论为：该项目选址合理，总平面布置单元符合安全要求。

周边环境子单元

（1）相邻矿山

矿区周边共设置2处探矿权、1处采矿权，分别为本溪满族自治县沙城铁矿，生产矿种铁矿，矿山规模为小型，距矿区3.3km。辽宁省本溪县草河城镇西沟铁矿详查(草河城区域)，位于矿区西侧360m。辽宁省本溪县草河城镇白水村阳沟金矿详查，位于矿区东北部约4.4km。

（2）季节性河流

矿区地貌类型属浅切割中低山区，地势北高南低。矿区西南侧有一沙河（草河支流）由西北向东南流过，水量较小，平均流量为0.14m³/s。其距离设计开采地表岩石移动范围最近距离为224m，根据矿山实际开采和地质水文资料显示，矿山开采范围与沙河之间无导水构造带，因此其对矿山开采不会造成影响。

（3）地表居民

根据矿山实测资料，矿区范围内无居民居住，距离矿区最近的住宅区为矿区南部的贺家堡村，设计地表岩石移动范围距离该村民房最近距离23m，井下回采作业面距离民房最近距离为165m。矿区西侧村庄为阳沟门村，距离矿界最近距离约320m，设计地表岩石移动范围距离该村庄民房最近距离约500m。

根据隐蔽致灾报告，矿山严格按照设计的采矿方法和空区处理方式进行采矿生产，通过采用嗣后充填方式处理采空区，可避免地表塌陷，确保地表的稳定性，设计在岩石移动范围边界设置隔离护栏、围挡及警示标识，引导居民避开危险活动区域，在开采过程中，持续对岩移范围进行监测，发现岩移及时进行治理，不会对矿区外居民造成影响。且根据后续爆破振动计算可知，矿山后续开采对其无影响。

（4）公路

矿区南侧有一条554乡道（徐沙线），该公路距离设计地表岩石移动范围最近距离201m，井下回采作业面距离公路最近距离为296m。

（5）尾矿库

矿山东侧有一本溪满族自治县沙城铁矿尾矿库，该尾矿库为山谷型尾矿库，三面环山，西南侧筑坝，采用坝前分散放矿，由西南侧向东北方向放矿，现尾矿库坝体总高度42.7m，总库容为357.5万m³，属四等尾矿库，根据隐蔽致灾报告，本矿山与其之间有山梁阻隔且无导水构造带，其距离本次设计开采地表岩石移动范围最近距离为195m，故二者之间不会产生影响，且根据后续爆破振动计算可知，矿山后续开采对其无影响。

6、企业现有厂房

矿区中部内有企业自有厂房，其位于本次设计岩石移动范围20m内，在矿山基建期间作为矿山的临时休息室，设计要求在矿山基建结束前对其进行拆除，确保不会影响下一步井下开采。

除上述周边环境外，本项目矿区范围周边300m范围内无学校、医院、文物古迹、旅游风景区、饮用水源保护区等需要保护的重要公共设施；500m范围内无名胜古迹；1000m及1000m外可视范围内无铁路、高速公路、国道。

综上所述，建设单位在建设和生产中落实《可研报告》及本预评价报告提出的相关安全措施并严格执行后，本项目周边环境单元符合安全要求。

评价结果小结

通过以上专家评议法评价得出的结论为：该项目移动带的圈定符合要求、各井口及建筑物与移动带的距离、工业场地各建筑物之间防火间距均符合安全要求。

采用安全检查表法及专家评议法通过不同的角度对总平面布置单元进行评价，得出结论为该项目选址合理，总平面布置单元符合安全要求。

开拓系统单元评价

危险、有害因素辨识

该项目开拓方式为斜坡道开拓方案，采用斜坡道入风，回风竖井出风的中央并列抽出式通风系统。根据设计的安全出口、中段布置、井筒支护、巷道支护、保护矿柱等方面，可能涉及到的危险、有害因素为高处坠落、物体打击、冒顶片帮、机械伤害等。

- 高出坠落

在矿山生产中坠落事故是一种普遍存在的事故。

造成高处坠落的主要原因有以下几方面：

①高处作业时没有按要求佩带安全防护用品。

②高处作业时，缺少照明、作业环境不良等。

③可能发生人员坠落的危险地点，没有设置明显的警示标志、良好的照明以及可靠的护栏、格筛或盖板等。

对于本项目，可能发生高处坠落的部位主要是：三号斜井、三号盲斜井、一号斜井、四号斜井、四号盲斜井的人行阶梯高差较大或者阶梯破坏的位置。

- 物体打击

物体打击是物体在重力或其它外力的作用下产生动力，打击人体造成人身伤亡事故。本项目中，物体打击的危险因素主要来自：

各斜井井筒的危石未及时处理或处理不干净，危石坠落伤人。设备、工具等坠落物砸伤经过的人员。

- 冒顶片帮

巷道受岩石压力的影响，都可能引起冒顶片帮的发生。

引起冒顶片帮的原因及部位：

①井巷工程布置在不稳定的岩层、断层、破碎带地段等，容易发生片帮、冒顶。

②矿岩节理裂隙发育，开拓工程施工和使用过程中，因应力变化、爆破震动、地表水的侵入等均会引起岩层结构面强度下降，导致岩石沿岩层结构面脱落，在井巷的贯通口、巷道交岔口等易产生冒顶片帮。

③工程布置密集地段，平巷交岔口等因暴露面积较大缺乏有效支护，导致巷道顶板、侧板垮塌诱发冒顶片帮。

④爆破参数确定不合理、爆破工序不合理、爆破施工时违章作业等。

⑤遇到新的地质构造而没有及时采取措施或没有按岩性进行施工。

⑥在应该进行支护的井巷没有支护或支护质量差。

冒顶片帮的危害形式：

①破坏井巷和周围的巷道。

②造成井巷内人员的伤亡。

③破坏采场内的设备和设施。

④破坏矿井的正常通风系统。

⑤造成生产秩序的紊乱。

⑥其他危害：如破坏矿井的供电系统等。

井筒或开拓巷道片帮、冒顶：

岩体的矿压活动造成井筒或开拓巷道的片帮和冒顶，产生的直接危害是：

1）巷道内人员的伤亡。

2）破坏巷道内的设备、设施。

3）破坏正常的生产系统。

4）破坏巷道等。

- 机械伤害

机械伤害是指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害，不包括车辆、起重机械引起的机械伤害。

矿山造成的机械伤害事故，主要是由于人的违章指挥、违章操作造成的。常见的因素有：

①穿戴不符合安全规定的服装进行操作；

②违章操作；

③机械设备安全防护装置缺乏或损坏、被拆除等，导致事故发生；

④操作过程中衣物、头发、工具进入运转机械导致身体被运动机械拖带伤害；

⑤操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位；

⑥在检修和正常工作时，机器突然被别人随意启动，导致事故发生；

⑦在不安全的机械上停留、休息，导致事故发生；

⑧设备设施设计、选型不合理或安装存在缺陷；

⑨设备设施没有按规定进行维护或特种设备没有定期检测检验；

⑩安全管理上存在不足。

该矿山提升系统在使用和检修过程中存在着机械伤害的可能性。

安全分析及符合性评价

- 预先危险性分析法评价

对该项目开拓单元的预先危险性分析表，见表3.2-1。

表3.2-1 开拓单元预先危险性分析表

| 潜在事故 | 危险因素 | 触发条件（1） | 发生条件 | 触发条件（2） | 事故后果 | 危险等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物体打击 | 高处坠落的物体 | 各水平马头门及井框上的浮石未及时处理或处理不干净 设备工具等坠落物砸伤经过的人员 | 工作人员从可能坠落的物体下通过 | 工作人员违章进入危险区域 作业环境差，作业人员未发现坠物 | 人员伤亡 | Ⅱ级 | （1）严禁在高处抛掷工具 （2）人员不得进入有坠物危险的区域 （3）各中段马头门及井框上的浮石及时处理干净 |
| 高处坠落 | 登高作业 | 作业场所边缘无围栏 防护栏不牢固或高度不够 未穿防滑鞋或防护用品穿戴不当 身体不适造成跌落 | 人行阶梯高差较大或者阶梯破坏的位置 | 踩空或支撑物倒塌 携带重物 未穿防滑鞋及紧身工作服 违章指挥、违章作业、违反劳动纪律 | 人员伤亡 | Ⅱ级 | 及时修整台阶 制定并严格遵守高处作业安全管理制度 2m以上的高处作业，设轩梯、围栏、盖、平台、走道等等 登高作业人员必须严格执行高处作业安全规定 登高作业人员必须戴好安全帽，系挂好安全带 对平台、栏杆、护墙及安全带等要定期检查，确保完好 杜绝“三违” |
| 冒顶片帮 | 滚石、滑坡、坍塌 | （1）开拓井巷井口布置在不良工程地质地段。 （2）井巷布置不合理。 （3）开拓、采准、切割和回采井巷穿越断层或破碎带。 | 作业人员位于可能冒顶片帮位置处 | （1）工作人员违章进入危险区域 （2）工作人员未佩戴符合要求的劳保防护用品 | 人员伤亡 | Ⅱ级 | （1）开拓井巷入口应尽量避免布置在各种具有崩塌、滑坡危险及不良工程地质地段； （2）加强井巷入口段的支护工作； （3）合理控制临近地表处的地下采场爆破的一次爆破药量； （4）加强对该崩塌、滑坡危险地段的移动监测工作。（5）加强地质工作，了解工程地质条件； （6）聘请有经验的设计人员进行井巷工程的系统设计； （7）留有足够的隔离矿柱； （8）选用合适的掘进方法； （9）严格按规程作业； （10）重视井巷的支护和维护，加强断层、破碎带井巷支护工作。 |
| 机械伤害 | 辅助绞车非正常运行 | （1）钢丝绳强度不够 （2）设备的保护装置存在缺陷 （3）提升信号不完善。 | 提升系统在提升人员、设备时发生故障 | （1）操作人员缺乏安全知识 （2）信号工和卷扬司机在收发信号时，忽视相互确认 | 损坏设备、人员伤亡 | Ⅱ级 | （1）提升设备的设计、安装、制造都应该符合有关的技术规范和安全规程的要求 （2）提升容器、钢丝绳及提升绞车，都必须定期进行检查 （3）加强对信号工教育，信号工要准确无误的传发信号。 |

开拓单元潜在的危险因素是高处坠落、物体打击、冒顶片帮以及机械伤害，其危险程度为“临界的”，应采取防范措施，做好各井口的安全防护。

- 专家评议法评价

1、井巷布置安全可靠性评价

- ①新设计井巷工程安全可靠性分析

矿床为沉积变质型的“鞍山式”铁矿，矿层主要为磁铁石英岩，夹层较少，厚度变化较大，分布较连续，稳固性较好。矿体围岩主要为主要为滑石化透闪岩和中细粒黑云母二长花岗岩。对于深部井巷开采，矿床内基岩多属于坚硬的层状工程地质岩组，岩体完整性为较完整到完整。矿区工程地质勘查类型为第三类，以块状岩类为主，工程地质条件复杂程度为简单。因此《可研报告》设计的井巷工程从岩石性质上安全可行。

《可研报告》明确掘进过程中如果遇到断裂构造应尽量垂直通过断裂构造并及时进行支护，遇到不稳固的岩层应及时进行支护，在松软岩层中掘进，永久性支护至掘进工作面之间应架设临时支护或特殊支护。满足《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第6.2.7.2条“在不稳固的岩层中掘进时应进行支护；在松软、破碎或流砂地层中掘进时应在永久性支护与掘进工作面之间进行临时支护或者特殊支护。”规定的要求。

②原有废弃井巷、采空区处理措施安全可靠性分析

根据《可研报告》及图纸本次利用的有：

矿山为优化开拓系统，计划对斜坡道部分利用、回风竖井继续利用。

《可研报告》未明确对通往采空区的原有井巷工程的处理措施，评价组认为应采用混凝土对其进行封堵，并要保证封堵效果，同时需要留有泄水孔与中段巷道相连，及时排出井内的积水。

建设单位应按照《隐蔽致灾因素普查》处理原有采空区，保证在矿山基建前对原有采空区和废弃不利用的井巷处理完毕，如能够按照本预评价报告、《可研报告》及《隐蔽致灾因素普查》提出的安全对策措施对原有的矿山井巷和采空区进行处理，可以保证该项目井巷工程的安全可靠。

2、安全出口可靠性评价

《可研报告》根据矿体赋存条件结合矿山现有的井巷工程，设计采用斜坡道开拓。采用斜坡道入风，回风竖井出风的中央并列抽出式通风系统。

斜坡道：为矿山现有工程，硐口位于1号勘探线和3号勘探线之间，岩石移动范围20m外。硐口坐标：X=XXXXX，Y=XXXXX，Z=272.80m，底部标高138m，总长约1090m，斜坡道坡度为12%，断面采用三心拱形，净断面规格为5.0m×4.0m。每不大于400m设置长度不小于20m的缓坡段，缓坡段坡度为3‰。缓坡段同时作为错车道，断面为三心拱形，净断面规格为7.5m×4.53m。斜坡道一侧设有人行道，担负井下矿石、废石、材料、设备及人员的运输任务，入新风兼做安全出口。本次设计对其加以改道延伸至-67m标高，延伸后斜坡道总长约2950m，本次设计利用其部分现有斜坡道长度301m，其余现有247m标高～205m标高斜坡道位于岩石移动范围内，故不予利用，对不利用部分进行封堵。

回风竖井：为矿山现有工程，井口位于1号勘探线附近，井口中心点坐标：X=4532215.045，Y=41580468.464，Z=277.366m，井筒位于岩石移动范围20m外，井底标高138m，井深139.366m，井筒断面为矩形，断面尺寸为4.6×2.35m，为混合井。设计对其继续进行利用，将该井筒装备进行拆除，仅保留梯子间，井口安装主扇风机，排污风兼做安全出口。

倒段回风井：为本次设计新建工程，各阶段倒段回风井均布置在监测范围20m外，井筒断面为圆形，断面直径为3.5m，井筒内设有梯子间，排污风兼安全出口。

《可研报告》中明确矿山1个主要安全出口（斜坡道），1个应急安全出口（回风竖井）符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第6.1.1.1条规定“每个矿井至少应有两个相互独立、间距不小于30m直达地面的安全出口”的要求。

评价结果小结

通过对开拓工程布置、安全出口安全可靠性评价，建设单位只要按照设计要求及本预评价单位提出的安全对策措施对开拓系统进行施工，合理布置井巷、及时支护，并保证安全出口的畅通，则《可研报告》设计的开拓系统是安全可靠的。

提升和运输单元评价

危险、有害因素辨识

井下各生产中段均为无轨运输方式，井下产出的矿石以及掘进岩石由ZL50E矿用装载机装入UQ-35井下运输车后，经脉外运输巷经由斜坡道运输至地表矿石堆场。基建期废石排至地表CK2。生产期间废石用于回填井下采空区，不出坑。采用斜坡道人车运输人员。

运输系统存在的主要危险有害因素有：车辆伤害、机械伤害、物体打击及粉尘等。

- 车辆伤害

该项目车辆伤害包括井下人车、运输车辆等车辆的伤害。这些车辆在运行过程中，由于以下原因，可能造成车辆伤害。

①由于局部巷道断面小，达不到规范要求；

②车辆运输过程中因无信号装置提示行人和未按规定设置错车道、人行道或未掘躲避硐室导致人员避让不及受车辆的挤夹伤害；

③巷道底板坡度大，车辆制动装置失灵，车况不好，都易发生车辆倾翻，导致人员伤害，设备、设施损坏事故；

④在运输过程中，由于运输信号联络不畅或信号失灵、设备故障、无相应的安全设施、安全标志等，也很容易发生翻车、挤伤、撞坏设备和撞死撞伤人员等事故；

⑤在废石运输过程中由于车辆制动装置失灵、道路坡度过大、运行速度过快、路面设计不合理、道路局部坍塌、下沉、路况质量差、狭窄、路不平、雨季冲刷严重，很容易发生车辆倾覆、车辆相撞等事故；

⑥地面雨天运输车辆未采取防滑措施、违章驾驶等。

在生产过程中安全管理职责不明、安全管理制度及操作规程缺陷以及运输车辆故障等情况均有可能导致各种危及人身和设备的安全事故。

可能存在的部位：运输过程中的各种车辆设备、运输设备、运输巷道、运输公路及废石场等。

- 机械伤害

机械伤害是指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害，不包括车辆、起重机械引起的机械伤害。

矿山造成的机械伤害事故，主要是由于人的违章指挥、违章操作造成的。常见的因素有：

①穿戴不符合安全规定的服装进行操作；

②违章操作；

③机械设备安全防护装置缺乏或损坏、被拆除等，导致事故发生；

④操作过程中衣物、头发、工具进入运转机械导致身体被运动机械拖带伤害；

⑤操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位；

⑥在检修和正常工作时，机器突然被别人随意启动，导致事故发生；

⑦在不安全的机械上停留、休息，导致事故发生；

⑧设备设施设计、选型不合理或安装存在缺陷；

⑨设备设施没有按规定进行维护或特种设备没有定期检测检验；

⑩安全管理上存在不足。

该矿山运输系统在使用和检修过程中存在着机械伤害的可能性。

- 物体打击

运输过程中造成物体打击伤害的原因主要有：

①浮石清理不及时、排浮不净或排浮不按规程操作；

②对排不下的危石，未及时支护或支护质量差；

③安全帽等劳保用品穿戴不齐；

④出矿、出渣时精力不集中，对出现的危险不能及时做出反应；

⑤地表装矿（岩）作业等均可能发生掉块伤人；

⑥坑口卸载点、地表废石场排弃作业范围未设置安全警示标志，人员误入可能发生滚石伤人。

- 粉尘

粉尘主要来源于：矿岩转运作业等过程，产生大量有害的粉尘，如未采取湿式作业、井下通风不良或通风质量达不到要求，易造成粉尘危害。井下主要产尘点分布在铲装工作面、回风道、装矿（废）石巷道、卸矿漏斗等处。

安全分析及符合性评价

- 预先危险性分析法

表3.3-1  提升和运输单元预先危险性分析表

| 潜在事故 | 危险因素 | 触发条件（1） | 发生条件 | 触发条件（2） | 事故后果 | 危险等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车辆伤害 | 井下运输 | 矿车惯性、车速过快、无警示信号。 | 人员在有矿车经过的危险区域内行走 | 行人在巷道窄侧行走 行人安全意识差或精神不集中 驾驶人员违章操作、判断失误、操作失控等 | 人员伤害、撞坏管线、设备等 | Ⅱ～Ⅲ级 | 防止人员在危险区行走 司机必须经培训考核，持证上岗 行车时必须随时注意前方有无障碍物、行人或其他危险情况 严格按照设施施工中段运输巷道 |

运输是矿山开采的主要工艺之一，其危险程度为“临界的”，应采取相应的控制措施。

- 专家评议法

1、运输系统安全可靠性分析

《可研报告》中明确矿山井下无轨运输设备选用UQ-35型地下自卸车,装载设备选用ZL50E装载机。无轨铲运设备均为具备矿安标志的产品。人员运输设备选用UR-10型无轨人车。

井下各生产中段均为无轨运输方式，矿车于巷道中通行无困难，需要注意的是：

利旧的原中段巷道尺寸不够处应进行扩刷断面符合设计要求；

建设单位只要按照设计要求布置井下运输系统，以及设计单位落实本预评价报告提出的以上安全措施，井下运输作业是安全可靠的。

评价结果小结

建设单位应对运输方面的安全措施重视，在施工及生产中，保证运输巷道断面尺寸满足运输要求，定期清理巷道内杂物，保证运输畅通，杜绝违章作业，定期检查运输设备，能够保证运输系统安全可靠。

《可研报告》中确定的运输设备安全可靠，建设单位在以后的施工及生产中，只要严格落实可行性研究报告及本评价报告提出的安全措施，能保证运输系统安全可靠。

采掘单元评价

危险、有害因素辨识

采掘单元存在的主要危险有害因素有：冒顶片帮、地表塌陷、中毒窒息、爆破伤害、火药爆炸、高处坠落、物体打击、机械伤害、容器爆炸、粉尘、噪声及振动等。

- 冒顶片帮

在采矿生产活动中，冒顶片帮是最常见的矿山安全事故之一。井下采掘生产作业破坏了原岩的初始平衡状态，导致岩体内部应力集中。当重新分布的应力超过岩体或其构造的强度时，将会发生岩体失稳。如果支护不及时或支护方法不当，就会发生顶板冒落或侧帮片帮。造成冒顶片帮事故的主要原因：

1、引起冒顶片帮的原因及部位

- 矿山岩体本身稳定性差，原岩应力高。如：岩体或其构造的强度低、岩体内节理裂隙发育、采场或巷道所在岩体的原岩应力高等。

- 井巷工程布置在不稳定的岩层、断层、破碎带地段等，容易发生片帮、冒顶。

- 矿岩节理裂隙发育，开拓工程施工和使用过程中，因应力变化、爆破震动、地表水的侵入等均会引起岩层结构面强度下降，导致岩石沿岩层结构面脱落，在井巷的贯通口、巷道交岔口等易产生冒顶片帮。

- 工程布置密集地段，平巷交岔口等因暴露面积较大缺乏有效支护，导致巷道顶板、侧板垮塌诱发冒顶片帮。

- 爆破参数确定不合理、爆破工序不合理、爆破施工时违章作业等。

- 遇到新的地质构造而没有及时采取措施或没有按岩性进行施工。

- 采矿方法不合理，巷道或采场设计不合理，采场或巷道施工工艺不合理，采场或巷道施工时违章作业。

- 采场矿柱设计不合理或矿柱被破坏，未保留保安矿柱或不明确，无相应的安全对策措施。

- 在应该进行支护的井巷没有支护或支护质量差。

- 采动影响或采动破坏，采空区大面积暴露，未及时处理等。

- 区域地压活动。长期大规模采矿作业，导致矿区总体应力场重新分布，如果发生大规模地压活动，将急剧恶化生产采场和巷道的稳定性，发生冒顶和片帮。

- 地质报告级别等级低，导致设计的采矿方法和工艺、开拓运输、通风、供配电设施及防排水等系统不合理或不完善。

2、冒顶片帮的危害形式

- 破坏采场和周围的巷道。

- 造成采场内人员的伤亡。

- 破坏采场内的设备和设施。

- 破坏矿井的正常通风系统。

- 造成生产秩序的紊乱。

- 其他危害：如破坏矿井的供电系统等。

3、巷道或采掘工作面的片帮、冒顶

岩体的矿压活动造成巷道的片帮和冒顶，产生的直接危害是：

- 巷道内人员的伤亡。

- 破坏巷道内的设备、设施。

- 破坏正常的生产系统。

- 破坏巷道等。

矿区部分巷道围岩稳固性差，局部较破碎地段采用喷浆支护，如果支护不及时或支护失效则可能导致冒顶片帮事故的发生，可能导致人员伤亡。

- 地表塌陷

采空区垮塌后导致上下盘围岩崩落，进而引起地表移动和塌陷。

- 地表水可能由塌陷处进入矿井，淹没人员和设备，若在洪水季节出现地表塌陷，后果更为严重；

- 地表塌陷可能导致塌陷区内建筑受损并危及人身安全；

- 地表塌陷可能导致路基的破坏；

- 人员如误入塌陷区易造成人员伤亡；

- 矿井附近的地表塌陷可能危及矿井的安全生产。

- 中毒窒息

井下可燃物着火时，由于没有足够的氧气供应，燃烧不充分，容易产生大量的有毒有害气体，发生中毒窒息事故。

1、引起中毒、窒息的原因：

引起中毒的因素主要有：爆破后形成的炮烟和其他有毒烟尘。其他有毒烟尘如：开采过程中遇到的溶洞、采空区、巷道中存在的有毒气体，火灾后产生的有毒烟流等。

爆破后形成的炮烟因井下通风不畅和违章作业造成井下人员中毒是主要因素之一。发生人员中毒、窒息的原因包括：

- 违章作业。如放炮后没有足够的通风时间就进入工作面作业，人员没有按要求撤离到不致发生炮烟中毒的巷道等。

- 通风设计不合理。如通风设计不合理使炮烟长时间在作业人员工作区滞留，没有足够的风量稀释炮烟，设计的通风时间过短，进风口新鲜风受到污染等。

- 通风系统不完善，造成井下工作面风量不足，引起中毒窒息事故的发生。

- 用风点计算不准确或实际与计算存在差异，造成风量不足，不能及时排出炮烟，除尘效果差，而发生中毒窒息事故的发生。

- 巷道漏风，通风构筑物不符合规定，坑内温度高等会导致发生炮烟中毒窒息事故的发生。

- 由于标志不合理或没有标志，人员意外进入通风不畅、长期不通风的盲巷、采空区、硐室等。

- 突然遇到含有大量窒息性气体、有毒气体、粉尘的地质构造，大量窒息性气体、有毒气体、粉尘突然涌出进入到采掘工作面或其他人员作业场所，人员没有防护措施等。

- 出现意外情况。如意外的风流短路，人员意外进入炮烟污染区并长时间停留，意外的停风等。

- 井下发生火灾后，通风系统没有安装反风装置或反风装置损坏，造成有毒有害气体在坑内循环，不能及时排出坑外。

2、中毒、窒息场所

- 爆破作业面。

- 炮烟流经的巷道。

- 炮烟积聚的采空区。

- 炮烟进入的硐室。

- 盲巷、盲井。

- 通风不良的巷道。

- 采空区等。

该矿山采用机械通风，辅以局扇辅助通风。如中段掘进或探矿巷道仅形成局扇压入式通风而没有把污风抽出地表的设施，导致污风在巷道内混流，最终导致独头掘进作业中的新鲜风量不足，易导致中毒或窒息事故。

在井下进行爆破作业过程中，由于炮烟不能及时排出地表或人行材料通风井内有人员停留，导致井下炮烟浓度过高，爆破后作业人员过早进入作业场所，且未采取可靠的检测手段对进行空气质量进行检测、也未采取有效的个体防护措施等可能会发生炮烟中毒或窒息事故。

- 爆破伤害

爆破伤害（放炮），是指爆破作业中发生的伤亡事故。

爆破是矿山矿岩开采的主要工艺，也是矿山事故的主要来源。爆破事故的发生原因主要有爆破器材质量事故及爆破设计事故、爆破施工事故等，且大部分是因为违章指挥、违章操作引起的。故加强爆破设计工作，提高放炮工的安全意识和爆破操作技能，避免冒险作业；加强爆破安全管理，积极做好放炮警戒，及时通知有关人员躲避，都是预防事故的有效措施。

1、引起爆破伤害的原因：

- 爆破作业后，没有检查或检查不彻底，瞎炮处理不当，没有清理出未爆炸的残余炸药，打老孔、残孔。

- 装药工艺不合理或违章作业。

- 起爆工艺不合理或违章作业。

- 人员没有撤离到安全区域就起爆，或其他人员误入爆破区。

- 爆破时使用不合格的雷管或导爆索（管）、炸药。

- 其他违章作业。

2、容易发生爆破事故的场所：

- 爆破作业点。

- 爆破作业时的采场。

- 爆破后的采场。

- 矿岩装运的过程中。

- 瞎炮处理及凿岩过程中。

- 高处坠落

在地下开采过程中，进入采场的各类天井、上山的施工和使用过程中，因施工方法不当，安全平台、爬梯不规范或不牢靠、缺少安全警示、安全防护设施，照明条件差等均可能导致人员坠落的危险。

产生高处坠落的诱因为：

- 高处作业人员没有按要求使用安全防护用品（安全帽、安全带）；

- 作业人员疏忽大意，疲劳过度；

- 缺少照明，无安全警示标志；

- 溜矿井不加格筛；

- 溜井及高处作业未设置防护设施及安全警示；

- 高处作业时安全防护设施损坏；

- 人行通风井口、井下和地表卸矿（废）点未设置安全设施或警示标志，卸矿（废）作业可能发生高处坠落。

该项目高处坠落可能发生的场所：各类相对于坠落基准面2m及以上的作业平台、溜矿井口和回风井坑口、采场人行通风天井井口、地表卸矿（废）点等处。

- 物体打击

造成物体打击伤害的原因多种多样，主要有：

- 浮石清理不及时、排浮不净或排浮不按规程操作；单人作业；撬小落大、撬前落后等；

- 对排不下的危石，不及时支护或支护质量差；

- 安全帽等劳保用品穿戴不齐；

- 出矿、出渣时精力不集中，对出现的危险不能及时做出反应；

- 工作场所狭小，缺乏躲避空间；

- 照明不足或没有照明；

- 没有排险工具或排险工具长度不够；

- 联络井无相应的防护设施，放矿缺乏有效管理

- 采场人行通道、巷道、作业硐室等在爆破作业后，缺乏检查维护等；

- 地表装矿（岩）作业等均可能发生掉块伤人；

- 坑口卸载点、地表废石场排弃作业范围未设置安全警示标志，人员误入可能发生滚石伤人。

- 机械伤害

机械伤害是指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害，不包括车辆、起重机械引起的机械伤害。

矿山造成的机械伤害事故，主要是由于人的违章指挥、违章操作造成的。常见的因素有：

- 穿戴不符合安全规定的服装进行操作；

- 违章操作；

- 机械设备安全防护装置缺乏或损坏、被拆除等，导致事故发生；

- 操作过程中衣物、头发、工具进入运转机械导致身体被运动机械拖带伤害；

- 操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位；

- 在检修和正常工作时，机器突然被别人随意启动，导致事故发生；

- 在不安全的机械上停留、休息，导致事故发生；

- 凿岩机砸、夹、挤伤人，断钎伤人，钻架倾倒， 风、水管摆动或飞出伤人等；

- 设备设施设计、选型不合理或安装存在缺陷；

- 设备设施没有按规定进行维护或特种设备没有定期检测检验；

- 安全管理上存在不足。

该矿山采掘有凿岩机、空压机、通风机、机械设备在使用和检修过程中存在着机械伤害的可能性。

- 容器爆炸

储气罐属压力容器，如果管理不善、设备缺限、安全附件（压力表、安全阀等）故障等存在压力容器爆炸的危险。一旦发生爆炸事故，其爆炸能量在向外释放时以冲击波能量、碎片能量和容器残余变形能量三种形式表现出来。后两者消耗的能量只占爆炸能量的3%～15%，即大部分能量是产生的冲击波。冲击波会对周边的厂房设施造成不同程度地破坏，造成作业人员的伤亡，严重影响生产的正常进行。

造成容器爆炸事故的主要因素：

- 压力容器受到机械损伤，在高压下发生爆炸事故；

- 压力容器遇到突然撞击或遇到高温而发生爆炸。

- 未制订安全操作规程或操作人员违章操作，引起超温、超压、压力突然增大等。

- 管理不善或操作人员不具备特种作业资格进行操作。

- 压力容器、空压机上的安全附件未按规定定期进行检验测检验，造成安全附件失效。

- 粉尘

粉尘是矿物开采或加工过程中产生的细小固体颗粒集合体。常把沉积于器物表面或井巷四壁之上的粉尘称为落尘，悬浮于井巷空间空气中的粉尘称为浮尘。落尘与浮尘在不同风流环境下可以相互转化。粉尘的主要危害是能引起矽肺病，该病是因为长期大量吸入含游离二氧化硅的粉尘引起的，是矿山的一种主要职业病。

该项目的粉尘主要来源于：矿岩转运作业等过程，产生大量有害的粉尘，凿岩爆破产生大量的粉尘，如未采取湿式作业、井下通风不良或通风质量达不到要求，易造成粉尘危害。井下主要产尘点分布在采掘工作面、回风道、装矿（废）石巷道、卸矿漏斗等处。

安全分析及符合性评价

- 预先危险性分析法

表3.4-1  地压管理单元预先危险性分析表

| 潜在 事故 | 危险因素 | 触发条件（1） | 发生条件 | 触发条件（2） | 事故后果 | 危险等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 采场顶板冒落 - 采空区陷落 - 巷道或采掘工作面的片帮、冒顶等 - 地面塌陷 | 井下不稳定的采场、采空区、巷道 | - 采矿方法不合理 - 巷道穿越地压活动区域 - 矿柱设计不合理 - 爆破参数设计不合理、爆破工序不合理和爆破施工时违章作业 | 人员、设备处于地压灾害的采场、空区或巷道 | - 顶板管理方法不当 - 岩石松软没有支护 - 顶板冒落征兆没有停止作业 | - 破坏采场巷道 - 造成巷道内人员伤亡 - 破坏正常的生产系统 | Ⅲ级 | - 根据矿床地质条件，选择合理的采矿方法和采场布置。 - 按照安全技术操作规程作业，提高职工安全防患意识和技术素质 - 防止大面积冒顶 |

表3.4-2  爆破单元预先危险性分析表

| 潜在事故 | 危险因素 | 触发条件（1） | 发生条件 | 触发条件（2） | 事故后果 | 危险等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 爆破伤害 | 爆破飞石、爆破地震、冲击波、早爆、自爆、拒爆、迟爆等 | - 爆破器材不符合标准 - 盲炮处理不当或打残眼 - 装药工艺不合理或违章作业 - 爆破器材质量不良，点火迟缓，拖延点炮时间 | 作业人员处于炸药有可能意外爆炸的场所 | - 违反操作规程 - 装药前炮孔清理不净 - 凿岩工打残眼 - 放炮后过早进入工作面 - 非爆破作业人员作业，爆破作业人员违章 | 人员伤亡 | Ⅲ级 | - 配合爆破的人员听从统一指挥，各岗哨要认真履行职责 - 爆破必须按规定时间进行，爆破前发出能听到和看到的（视觉）警戒信号 - 盲炮应在当班处理，当班未处理完毕，应将盲炮情况（盲炮数目、装药数量和起爆药位置等）在现场交接清楚，由下一班继续处理 - 没有爆破资格人员不接触爆破器材 - 炸药和雷管分别存放，炸药和雷管箱要加锁 |

- 专家评议法

1、采矿方法合理性分析

①采矿方法的选择合理性

根据《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号），新建金属非金属地下矿山应当采用充填采矿法，不能采用的要进行严格论证。

铁矿体围岩主要为中细粒二长花岗岩，个别矿体围岩为透闪岩。矿体与围岩产状基本一致。根据岩石力学试验结果按单轴抗压强度划分，中细粒黑云母二长花岗岩抗压强度值为127.7～156.3MPa，岩石强度为坚硬岩；滑石化透闪岩抗压强度值为59.5～65.5MPa，岩石强度为坚硬岩；磁铁石英岩抗压强度值为67.4MPa，岩石强度为坚硬岩。以上说明矿区岩石强度较大，所见的矿体的稳定性较好。中细粒黑云母二长花岗岩：RQD值为95％，岩石质量是极好的。滑石化透闪岩： RQD值为91％，岩石质量是极好的。磁铁石英岩：RQD值为92％，岩石质量是极好的。《可研报告》设计采用浅孔留矿嗣后充填采矿法和分段空场嗣后充填采矿法。依据《冶金矿山采矿设计规范》，《可研报告》选用的采矿方法合理。

②回采顺序

《可研报告》明确根据开拓系统布置，矿体自上而下按中段依次开采；由回风侧向入风侧后退式回采；矿体间先开采上盘矿体，再开采下盘矿体。

③采场结构参数

《可研报告》设计采用浅孔留矿嗣后废石充填采矿法和分段空场嗣后充填采矿法回采工艺。明确浅孔留矿嗣后废石充填采矿法矿块矿块沿走向布置，矿块长50m，矿块高30m～45m，矿块宽为矿体厚度，间柱6m，顶柱3m，装矿横巷间距为6m。采用平底结构，装载机装矿。两矿块间以采准天井相隔，天井供行人、通风。

明确沿走向分段空场嗣后充填采矿法回采工艺，矿块沿矿体走向布置，阶段高30m～45m，矿块长50m，宽为矿体厚，间柱宽度8m，顶柱高度3m，分段高度10m，采用平底结构，装载机装矿。每个矿块沿倾斜下行回采。倾斜方向为2个分段。

明确垂直走向分段空场嗣后充填采矿法，垂直矿体走向布置，阶段高30m～45m，矿块长25m，宽为矿体厚，间柱宽度10m，顶柱高度3m，分段高度10m，采用平底结构，装载机装矿。每个矿块沿倾斜下行回采。倾斜方向为2个分段。

④充填工艺

矿房开采结束后，不进行矿柱回收，立即对采空区进行干式充填，设计要求于上部回风巷道施工废石充填井，充填井规格为1.5×2.5m，设计要求采场充填率不小于65％。

各采空区处理结束后应及时封闭，通往采空区的巷道进行封堵，封堵墙采用浆砌石结构，密闭厚度1.6m，混凝土抹缝，混凝土强度等级C20，挡墙上留孔径0.3m的观测孔，同时距密闭底部0.3m高度预留两个φ150mm的泄水孔。

④采空区处理措施安全可靠性评价

原有采空区：

矿山现已形成208m、168m、144m、138m四个中段。208m中段现已形成3处采空区，168m中段现已形成4处采空区，144m中段无采空区，138m中段现已形成3处采空区，原有采空区无积水，且已进行封闭。

新形成采空区：

矿房开采结束后，不进行矿柱回收，立即对采空区进行干式充填，设计要求于上部回风巷道施工废石充填井，充填井规格为1.5×2.5m，设计要求采场充填率不小于65％。

《可研报告》采空区处理方式为“充填”，符合《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知（矿安〔2022〕4号）》以及《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》要求，新建、改扩建金属非金属地下矿山原则上采用充填采矿法的要求。

建设单位在以后施工及生产中，若严格按照设计布置矿块参数和充填工作，严格按照《可研报告》提出的措施及时妥善的处理采空区，能够把采空区对采矿工作的影响控制在可接受范围内，而且可以较好的避免采空区地压灾害的发生。

评价结果小结

通过以上对采掘单元评价，建设单位只要严格落实可行性研究报告及本预评价提出的安全对策措施，则《可研报告》设计的采掘系统在安全上是合理可行的。

通风防尘评价

危险、有害因素辨识

通风系统存在的主要危险有害因素有：中毒和窒息、机械伤害、粉尘危害等。

- 中毒和窒息

矿山井下空气中的有害气体，主要指由爆破产生的一氧化碳、二氧化碳以及氮氧化物等有毒有害气体；井下可燃物燃烧产生的CO和其他有毒气体；地表柴油设备、运输车辆释放的有毒气体。少量的有毒气体主要刺激人的呼吸道系统、皮肤、眼睛等部位。大量的有毒气体会导致中毒窒息事故。

- 机械伤害

机械伤害是指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害，不包括车辆、起重机械引起的机械伤害。

该矿山通风机在使用和检修过程中存在着机械伤害的可能性，主要是由于人的违章指挥、违章操作造成的。常见的因素有：

- 穿戴不符合安全规定的服装进行操作；

- 违章操作；

- 通风机安全防护装置缺乏或损坏、被拆除等，导致事故发生；

- 操作过程中衣物、头发、工具进入运转机械导致身体被运动机械拖带伤害；

- 操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位；

- 在检修和正常工作时，机器突然被别人随意启动，导致事故发生；

- 安全管理上存在不足。

- 粉尘

粉尘是矿物开采或加工过程中产生的细小固体颗粒集合体。常把沉积于器物表面或井巷四壁之上的粉尘称为落尘，悬浮于井巷空间空气中的粉尘称为浮尘。落尘与浮尘在不同风流环境下可以相互转化。粉尘的主要危害是能引起矽肺病，该病是因为长期大量吸入含游离二氧化硅的粉尘引起的，是矿山的一种主要职业病。

该项目的粉尘主要来源于：矿岩转运作业等过程，产生大量有害的粉尘，凿岩爆破产生大量的粉尘，如井下通风不良或通风质量达不到要求，易造成粉尘危害。井下主要产尘点分布在采掘工作面、回风道、装矿（废）石巷道、卸矿漏斗等处。

安全分析及符合性评价

- 预先危险性分析法评价

表3.5-1  通风防尘单元预先危险性分析表

| 潜在事故 | 危险因素 | 触发条件（1） | 发生 条件 | 触发条件（2） | 事故 后果 | 危险等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中毒窒息 | 有害有毒气体 | - 没有完善的通风系统 - 没有在采切工作面和独头巷道配备局扇 - 没有配备主扇 | 人员处于于有害有毒气体场所中 | - 进入独头巷道前没有进行通风 - 爆破后过早进入工作面 - 爆破后没有经过通风 - 人员误入长期不通风的废弃井巷和空区 | 人员伤亡 | Ⅲ级 | - 设计完善的通风系统 - 主扇的供风要满足风量和风压的需要 - 严禁随意停开主扇 - 配备足够的局部通风机 - 爆破后要进行充分的通风后方可进入工作面 |
| 粉尘危害 | 生产工艺过程产生的粉尘 | - 凿岩过程 - 爆破过程 - 运输过程 | （1）缺乏个体防护用品（如防尘口罩） （2）除尘设备运行故障 | （1）操作不当 （2）除尘设备维护不及时、维修不及时 （3）清灰不及时，二次扬尘个体防护不好 | 职业病，如尘肺病 | Ⅱ级 | - 选用优质高效的除尘设备 - 要及时维护保养好除尘设备及时更换滤袋 - 及时清灰防止二次扬尘 - 培训、学习有关防尘知识提高防护水平 |

由于通风系统的不完善造成中毒窒息事故，在地下矿山是比较常见的，其危险程度是“危险的”，必须立即采取重点安全防范措施。

- 专家评议法评价

《可研报告》明确矿井通风采用对角抽出式通风系统。风机室设在回风井井口。《可研报告》根据计算的风量、风压，选择FKCDZ№19/2×132轴流式变频风机1台（具有矿用安全标志）。风量37.0～88.6m³/s，负压614～2711Pa，配套电机功率2×132kW，转速980r/min，电压380V。可反转反风，反风率不小于60%，主扇配置一台备用电机。

1、风量验算

《可研报告》分别按排尘风速要求计算矿井需风量、按井下最大同时作业人数计算总需风量、按柴油设备计算需风量，计算需风量结果分别为41.4m³/s、1.8m³/s、54.1m³/s。因此，井下需风量取最大值54.1m³/s。

2、通风能力核定

《可研报告》对矿井通风总阻力计算是按通风最困难时期为准进行计算。由于采区出风井和进风井高差相差均不大，自然风压很小，因此设计通风阻力计算不考虑自然风压的影响。经计算，回风竖井通风容易时期负压为312.57Pa，通风困难时期负压为1358.58Pa。

《可研报告》对矿井等积孔及通风阻力进行计算，计算结果为1.75，小于于2，且通风困难时期风阻0.054，小于0.354，所以该矿山为通风阻力为中等等级。

根据上述计算结果，《可研报告》选取通风机的风压、风量均能够满足要求。

3、通风防尘措施安全可靠性分析

井下所需新鲜风流由斜坡道进入井下，经中段的主运巷道、出矿巷道送至井下各作业面，冲洗采场后的污风经上中段回风巷由回风竖井井口主扇抽出至地表。

该通风网络结构简单，工程量少，风流稳定，适用于矿体规整的脉状矿床。由矿床地质特征可知，该项目所采矿体均为脉状矿体，矿体连续，厚度变化稳定。故《可研报告》设计的通风网络可行合理。建设单位应按严格充填并封堵废弃采空区，防止漏风。

《可研报告》设计斜坡道、石门、中段运输巷道、人行通风天井、采场风速、回风竖井均满足《金属非金属矿山安全规程》第6.6.16条井巷断面平均风速限值要求。

建设单位每年至少进行一次反风试验，并测定主要风路反风后的风量，应达到正常运转时风量的60％以上。在掘进工作面和通风不良的采场，安装局部通风设备，局扇应有完善的保护装置。评价组建议矿山在凿岩、装矿等特殊作业地点均应保持洒水作业，人员佩戴防护口罩，可以保证井下污风对人员工作的影响控制在可接受范围之内。

评价结果小结

通过以上对通风系统的评价，得出结论为：《可研报告》确定的主扇选型满足供风要求。建设单位在以后的施工及生产中，按照落实《可研报告》和本预评价报告提出相应的安全措施，能保证通风系统的安全可靠。

矿山电气单元评价

危险、有害因素辨识

供配电设施存在的主要危险有害因素有：触电、火灾、雷击、机械伤害及职业危害等。

- 1、触电

矿山企业条件艰苦，作业环境差，容易发生触电事故。引起触电事故的主要原因，除了设备缺陷、设计不周等技术因素外，大部分是由于违章指挥、违章操作引起的，造成触电事故的主要因素：

- 井下爆破冲击波损坏电气线路产生漏电；

- 不填写操作票或不执行监护制度，不使用或使用不合格绝缘工具和电气工具；

- 线路或电气设备工作完毕，未办理工作票终结手续，就对停电设备恢复送电；

- 在带电设备附近进行作业，不符合安全距离或无监护措施；

- 跨越安全围栏或超越安全警戒线，工作人员走错间隔误碰带电设备，以及在带电设备附近使用钢卷尺等进行测量或携带金属超高物体在带电设备下行走；

- 线路磨损、压破绝缘层使外壳带电，设备缺少漏电保护等防护装置；

- 绝缘胶鞋破损造成绝缘失效，作业者身体或工具碰到带电设备或线路上；

- 缺少标志或标志不明显；

- 使用电动工具金属外壳不接地，不戴绝缘手套；

- 在井下采掘运输等、工作面工作不使用安全电压照明；

- 在潮湿地区、金属容器内工作不穿绝缘鞋，无绝缘垫，无监护人；

- 电气作业的安全管理工作存在漏洞等。

- 2、火灾

造成火灾的主要因素：

- 明火（包括火柴点火、吸烟、明火灯等）所引燃；

- 携带易燃品下井；

- 井下爆破、火药爆炸以及地面井口火灾火焰顺风流进入井下等；

- 电弧、电火花、杂散电流；

- 电缆、电线、电动机、电钻等电器设备损坏、漏电、失爆、短路或超负荷运行引起火灾；

- 保险丝（片）选用不当；

- 开关及配电箱内油料着火；

- 机械作用（包括摩擦、震动冲击等）所引起；

- 电器设备（包括动力线、照明线、变压器、电动设备等）的绝缘损坏和性能不良所引起；

- 空压机润滑油在高温高压下加剧氧化形成积炭附在金属表面和风阀上，积炭本身是易燃物，温度升高到一定程度就可能引起燃烧；

- 坑道电灯烘烤电缆等引起的火灾；

该矿山安设有电力设施、机械设备，有井口变压器、井口空压机、配电箱等，故存在着火灾事故的隐患。井下火灾产生CO、CO2等有毒有害气体，导致作业人员中毒窒息。

可能存在的部位：加油设施、变配电设施（变压器、配电室）、供电线路等。

- 3、雷击

雷击：位于地势较高的地表的建（构）筑物及配电设施等易受雷击，遭受雷击后会造成不同程度的破坏，严重者会造成建（构）筑物的倒塌（如高大建筑物），烧毁变压器及矿山用电设施，人员伤亡等事故。

- 4、机械伤害

矿山电气设备造成的机械伤害事故，主要是由于人的违章指挥、违章操作造成的。常见的因素有：

- 穿戴不符合安全规定的服装进行操作；

- 违章操作；

- 电气设备安全防护装置缺乏或损坏、被拆除等，导致事故发生；

- 操作过程中衣物、头发、工具进入运转机械导致身体被运动机械拖带伤害；

- 操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位；

- 在检修和正常工作时，机器突然被别人随意启动，导致事故发生；

- 在不安全的电气设备上停留、休息，导致事故发生；

- 电气设备设施设计、选型不合理或安装存在缺陷；

- 安全管理上存在不足。

- 5、噪声

凡是人们不需要的，使人感到讨厌和烦躁的声音通称为噪声。噪声对人的危害是多方面的。噪声可以使人耳聋，还可能引起高血压、心脏病、神经官能症等疾病。噪声还污染环境，影响人们的正常生活和生产活动，特别强烈的噪声还能损害建筑物与影响仪器设备等的正常运行。该项目噪声主要来源于各种电气设备在运转过程中由震动、摩擦而产生的机械动力噪声等。

- 预先危险性分析法评价

用选定的预先危险性分析法评价如下：

表3.6-1  矿山电气单元预先危险性分析表

| 潜在事故 | 危险 因素 | 触发条件 | 事故后果 | 危险等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气伤害 | 漏电、绝缘损坏、安全距离不够、雷击 | - 设备漏电 - 安全距离不够 - 保护接地、接零不规范； - 手持电动工具电压等级选择不当、疏于管理 | 人体伤害 | Ⅱ级 | - 变配电建筑结构、配电装置及线路要严格符合有关电气规程 - 架空线路、室内线路、变配电设备、用电设备、检修作业，应按规定要有一定安全距离 - 根据要求对用电设备做好保护接地或保护接零 - 安装漏电保护器 - 电气作业人员必须持证上岗 |
| 机械伤害 | 夹、绞、碾、碰、割、卷、剪刺、压伤人身体 | - 机械旋转部分缺防护罩 - 检修时未挂牌作业 - 工作时注意力不集中 - 劳动防护用品未正确穿戴 | 人体伤害 | Ⅱ级 | - 正确穿戴好劳动防护用品； - 设备裸露的运转及传动部位的周围应设置防护设施 - 机械设备要定期检查、检修，保证其完好状态 - 设备检修前停电、上锁、并挂牌或专人监护电源 |
| 压力容器爆炸 | 空压机的风包 | - 压力容器材质有缺陷 - 焊接有缺陷 - 容器本身有裂纹 | 人员伤亡 | Ⅱ级 | - 定期检测；空压工必须经过培训持证上岗 - 空压工不得违章作业，不得超压运行 |

机电设备在矿山数量较多，机械设备、电气设备、压力容器都是应重视的危险因素，其危险程度为“临界的”，应采取相应的控制措施。

- 安全检查表法

根据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）、《矿山电力设计标准》（GB 50070-2020）、《低压配电设计规范》（GB50054-2011）等标准规范中的相关内容，对矿山供配电设施进行检查，检查表见表3.6-2。

表3.6-2  矿山供配电设施检查表

| 检查项目 | 检查内容 | 标准依据 | 检查情况 | 检查 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供电 | 矿山工程内部配电电源线路，应符合下列规定： 1.一级负荷，应采用二回路电源线路，且分别接于电源不同的母线段。当条件受到限制时，应使一回路引自地面主变电所，另一回路引自地面同一负荷级的其它配电场所。 2.二级负荷，宜采用二回路电源线路，且分别接于电源不同的母线段。当条件受到限制时，应使一回路引自地面主变电所，另一回路引自其它配电场所。 3.三级负荷，应采用一回电源线路供电。 | GB50070-2020/2.0.21 | 采用双重电源供电，一路主供电源引自草河城镇66千伏变电站10kV侧，距离本矿山8.5km，由LGJ-70架空输电线路至本矿山变电所。由于矿山受条件限制不具备两回路供电条件，为了保证矿井在供电电源因故障或其他原因停止供电时，仍能担负矿山一级负荷的需要，以保障人员、排水等安全用电，故设置备用电源。另一路由柴油发电机组供电，为备用保安电源，选择1台650kW 10.5kV柴油发电机组，以保证一级负荷的供电电源，满足要求。以上两回电源均安全可靠且满足用电需要。 | 符合 |
|  | 井下采用的电压应符合下列规定： - 高压不超过35kV； - 低压不超过1140kV； - 运输巷道、井底车场照明不超过220V；采掘工作面、出矿巷道、天井和天井至回采工作面之间照明，不超过36V，行灯电压不超过36V； - 手持电气设备电压不超过127V； - 电机牵引网络电压：交流不超过380V；直流不超过750V; | GB16423-2020/6.7.1.4 | 井下照明选用矿用照明变压器，照明电压为220V，并装设漏电保护装置。 井下运输巷道、井底车场照明电压为220V；采掘工作面、出矿巷道、天井和天井至回采工作面之间电压为36V；行灯电压为36V以下，照明灯具选用矿用荧光灯。 | 符合 |
| 电气设备 | 井下不应采用油浸式电气设备。 | GB50070-2020/6.7.3.1 | 《可研报告》设计电气设备未采用油浸式电气设备。 | 符合 |
|  | 向井下供电的线路不得装设自动重合闸装置。 | GB16423-2020/6.7.3.2 | 《可研报告》未设计自动重合闸装置。 | 符合 |
| 防雷及应急照明 | 地面建（构）筑物防雷应符合GB50057-2010的规定；经由地面架空线路引入井下变（配）电所的供电电缆，应在架空线与电缆连接处装设避雷装置；应急照明应符合GB50414-2007第10.5条规定。 | GB50414-2007/10.5 | 设计方案中明确了相关内容。 | 符合 |
|  | 井下所有作业地点、安全通道和通往作业地点的通道均应设照明。 | GB16423-2020/6.7.5.1 | 井下运输巷道、井底车场照明电压为220V；采掘工作面、出矿巷道、天井和天井至回采工作面之间电压为36V；行灯电压为36V以下，照明灯具选用矿用荧光灯。 | 符合 |
| 电气保护 接地 | 井下电气装置、设备的外露可导电部分和构架及电缆的配件、接线盒、金属外皮等应接地。 | GB16423-2020/6.7.6.1 | 设计方案中明确了井下电气设备配件、接线盒、金属外皮接地保护。 | 符合 |
| 井下电缆 | 井下应采用低烟、低卤或无卤的阻燃电缆。 | GB16423-2020/6.7.2.1 | 电缆选用具有矿用安全标识WD-MYJY43-8.7/10kV-1(3×50)mm2芯无卤低烟钢带铠装电力阻燃电缆 | 符合 |

矿山采用双电源双回路供电系统。设计方案中的矿山供电电源、计算负荷、供电方案、供配电系统、装备水平、主要设备、照明、电器安全与防雷接地及电信等按标准规范要求进行了设计，矿山供配电设施符合相关法律、法规的要求。

建设单位在施工及以后生产过程中，要严格按设计设置供电线路、配电室及变电所，并定期对电气线路及电气设备进行维护检修，电气作业人员应持有特种作业人员资格证，并且应严格按照电气作业操作规程进行，并杜绝违章作业，同时作业时佩带必要的劳动防护用品，能够保证供电系统的安全可靠。

评价结果小结

评价结果：如果建设单位施工及生产过程中严格落实可行性研究报告及本评价报告提出的安全对策措施，可以保证矿山电气单元安全可靠。

防排水与防灭火单元评价

危险有害因素辨识

防排水与防灭火单元涉及到的危险、有害因素主要有透水、火灾。

- 透水

矿井在建设和生产过程中，地面水和地下水通过各种通道涌入矿井，当矿井涌水超过正常排水能力时，就造成矿井水灾。矿井水灾（通常称为透水），是非煤矿常见的主要灾害之一。一旦发生透水，不但影响矿井正常生产，而且有时还会造成人员伤亡，淹没矿井和采区，危害十分严重。

水灾的形式有：采掘工作面突水；采掘工作面或采空区透水；地表水或突然大量降雨进入井下。

造成水灾的水体有：地表水；采空区和废弃巷道中储存的“人工水体”，即“老窿水”；原岩溶洞、裂隙等构造中的原岩水体。

造成水灾的原因有：

- 降雨量突然加大时，造成井下涌水量突然增大。

- 没有采取合理的疏水、导水措施，使采空区、废弃巷道积水。

- 巷道、工作面和地面水体内外连通。

- 采掘过程中没有探放水或探水工艺不合理。

- 采掘过程中突然遇到含水的地质构造。

- 发现突水征兆没有及时采取探水、防水措施。

- 排水系统设计不合理。

- 排水设施施工不合理。

另外，如果矿山的工业场地选址不合理，在洪水影响范围内，在遭遇洪水的情况，可能造成工业场地被洪水淹没的后果。

- 火灾

火灾按其发生的原因分为：内因火灾，是由于矿岩氧化自燃而引起的；外因火灾，是由于矿岩自燃以外的原因。

据统计，我国非煤矿山中，外因火灾占火灾事故的80%～90%，是火灾的主要形式。

根据火灾发生的地点不同，可分为：地面火灾，凡是发生在矿井工业场地的厂房、仓库、井架、矿仓、贮矿堆等处的火灾，叫地面火灾；井下火灾，凡是发生在在井下硐室、巷道、井筒、采场、井底车场以及采空区等地点的火灾叫井下火灾。

本项目的矿山开采的矿岩不具有自燃性，火灾的危险隐患主要来自外因。

造成外因火灾的原因主要有：

- 生产和生活用火不慎。

- 设备不良。如设备不符合防火或防爆的要求，电气设备选型、安装、使用维护不当等。

- 物料的原因。如可燃物的自燃，各种危险物品的相互作用，机械摩擦及撞击生热等。

- 环境的原因。如高温、通风不良、雷击等自然因素。

建筑结构布局不合理，建筑材料选用不当等因素。

安全分析及符合性评价

一、防排水子单元

- 预先危险性分析法

用选定的预先危险性分析法评价如下：

表3.7-1  防排水子单元预先危险性分析表

| 潜在事故 | 危险因素 | 触发条件（1） | 发生条件 | 触发条件（2） | 事故后果 | 危险等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿井水灾 | 大量降水；地表水；采空区、废弃的巷道等的积水 | - 雨季暴雨造成水灾 - 爆破、钻孔时揭露水体 - 采掘过程中没有采取合理的疏水、导水措施 - 降水量突然加大时，造成井下涌水量突然增大等； - 巷道、工作面和地面水内外连通 | 大量降雨、地表水涌入井下；采掘面或采空区透水 | - 无排水系统 - 排水系统排水量小于积水量； - 发现突水征兆没有及时采取探水措施或没有及时采取防水措施 | 生产中断；设备淹没；人员伤亡 | Ⅲ级 | - 合理确定井口位置。井口标高高于当地历史最高洪水水位1m以上 - 填堵通道和消除积水，堵塞地表水进入井下的通道 - 挖沟排洪，将洪水排出矿区外 |

该项目为地下开采矿山，水灾危险性较大，其危险程度是“危险的”，必须立即采取重点安全防范措施。

- 专家评议法评价

1、地表防排水

《可研报告》为防止地表水进入井下，采取了以下安全措施：

- 井下排到地面的井下水应引出矿区；

- 地面向工业场地汇水区，外围应设截水沟或挡水围堤，将地表水引出矿区；

- 在未来矿山开采过程中，加强井巷施工及生产期间的超前探水手段，防止生产过程中发生突水事故，确保矿山安全生产。

2、井下防排水

《可研报告》中矿山矿床水文地质条件简单，矿山井下正常排水量840.67m³/d，最大排水量3545.72m³/d。

设计采用机械集中排水方式。在-67m中段斜坡道车场附近新建水仓、水泵站。-67m中段以上的积水通过泄水孔下泄至-67m中段水仓内，由水泵站沿回风竖井敷设的管路排至地表高位水池。

排水系统由水沟、清理斜巷、水仓、配水井、吸水井、排水泵硐室、配电硐室等组成。

水泵房设置两个出口，其中一个通往井底车场；另一个用天井与上中段连通，天井上口应高出泵房地面标高7m以上。泵房地面标高高出其入口处巷道底板标高0.5m。

本次设计采用巷道型水仓，由两个独立巷道组成，分为主水仓和副水仓。水仓为两段：前段为沉淀段，后段清水段。水仓容积200m³，其中主水仓容积130m³，副水仓容积70m³。

根据规程要求，矿井井下排水设备应当满足矿井排水的要求。除正在检修的水泵外，应当有工作水泵和备用水泵。工作水泵的能力，应当能在20h内排出矿井24h的正常涌水量，工作和备用水泵的总能力，在20h内排出矿井24h的最大涌水量。

经计算，排水设备工况点，1台工作，1条新管路工作（能在6.83h内排出一昼夜的正常涌水量），备用1台，检修1台；最大涌水量时，2台同时工作，2条新管路工作（能在14.41h内排出一昼夜的最大涌水量），能满足排水要求。符合《金属非金属矿山安全规程》（GB76423-2020）的规定。

经计算，排水设备，1台工作，1条旧管路工作（能在7.64h内排出一昼夜的正常涌水量），备用1台，检修1台；最大涌水量时，2台同时工作，2条旧管路工作（能在16.12h内排出一昼夜的最大涌水量），能满足排水要求。符合《金属非金属矿山安全规程》（GB76423-2020）的规定。

综上所述，《可研报告》确定的井下排水方式及排水设施符合要求。

3、防透水危害措施安全可靠性评价

矿山主要矿体位于当地侵蚀基准面以下，矿区基岩裂隙水富水性弱，区内未见较大的地表水体，很少的第四系覆盖，主要充水含水层的补给条件差，采空区内局部见少量积水，以往未发生过突水。根据《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T12719-2021），矿区水文地质条件为第二类，矿床以裂隙含水层充水为主，水文地质条件简单。

矿山生产过程中未发生过涌水、突水等水文地质问题，矿床附近未见构造导水通道及采空区老窿水，发生涌水及突水的可能性小；未来地下生产时需严密监测矿床附近裂隙水的涌出状态，对可能存在的水文地质问题做到提前预警，提前防范。

本项目在基建及生产过程中应采取以下的安全措施防止原来开采造成的积水对井下开采造成影响：

- 靠近原有开采位置时，应该进行超前探水工作；

- 施工单位做好现场原始记录，记录内容包括：钻孔方位、倾角、深度、放水量、防水时间等；

- 探放水钻杆在钻进过程中若出现顶钻、憋钻、夹钻及钻孔出水水压较大等现象，先不要拔出钻杆，等水压明显减小后再做相应的处理；

- 打钻探出水后，应保持钻孔出水畅通，若钻孔堵塞要及时捅孔，保证顺利排放；

- 在探放水施工期间若出现紧急情况，现场人员应及时向矿山调度时和相关负责人汇报，立即撤离井下人员；

- 探放水工程施工前，建设单位要组织作业人员阅读探放水设计并学习探放水工程安全技术措施等内容；

- 雨季暴雨时，应撤出井下作业人员。

4、评价结果小结

通过以上评价，建设单位在以后的施工及生产中，只要严格按照设计布置防排水设施，并落实《可研报告》及本预评价报告提出的安全措施，井下防排水系统是安全可靠的。

二、防灭火子单元

用选定的预先危险性分析法评价如下：

表3.7-2  防火子单元预先危险性分析表

| 潜在事故 | 危险因素 | 触发条件（1） | 发生 条件 | 触发条件（2） | 事故后果 | 危险等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾 | 着火源、可燃物、助燃物 | - 生产和生活用火不慎 - 设计不符合防火要求 - 电气设备设计、安装、使用维护不当等 - 高温、通风不良等自然因素 | 存在着火源；可燃物、助燃物集中 | - 易燃材料乱放，乱堆 - 在易燃易爆材料旁吸烟、使用明火等 - 没有配备必要的灭火器材 | 造成财产损失，人员伤亡。 | Ⅱ～Ⅲ级 | - 设备加注燃油时严禁明火 - 禁止在采掘设备上存放汽油和其他易燃易爆材料，禁止用汽油擦洗设备 |

本项目的矿山开采的矿岩不具有自燃性，火灾的危险隐患主要来自外因，其危险程度为“临界的”，应采取相应的控制措施。建议安全设施设计中，应补充井下消防栓设置内容。

评价结果小结

建设单位在以后的施工及生产中，只要严格按照设计布置防排水设施，并落实《可研报告》及本预评价报告提出的安全措施，井下防排水系统是安全可靠的。

如果建设单位施工及生产过程中严格落实可行性研究报告及本评价报告提出的防灭火方面的安全对策措施，则防灭火系统是安全可靠的。

废石场单元

《可研报告》明确根据设计选择的采矿工艺，矿山生产期间产生的废石全部用于充填井下采空区，废石不出井，基建期废石排至地表CK2，设计不设置废石堆场，所以不需要对废石场单元进行评价。

安全避险“六大系统”子单元

评价组采用安全检查表法对本项目安全避险“六大系统”单元进行评价。安全检查表中，检查结果为符合要求或不符合要求两种。

对该项目安全避险“六大系统”单元的安全检查表，见表3.9-1。

表3.9-1  安全避险“六大系统”单元安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 依据标准 | 事实记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应为入井人员配备额定防护时间不少于30min的自救器，并按入井总人数的10%配备备用自救器。 | 金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范AQ/T 2033—2023 | 《可研报告》明确自救器配备数量按全矿总下井人数进行配置，该矿山全矿总下井人员数量共计52人，其中最大班作业人员27人，矿山企业应当确保入井人员每人配备1台自救器，取52台；并在井下避灾路线上设置的自救器补给站等紧急避险地点配备1.2倍同时作业最大人数的自救器，取33台。备用自救器不少于入井人员总数和紧急避险地点自救器总数两者之和的10%，备用自救器为9台。综上全矿自救器共配备94台，其中人员带入井下52台，紧急避险地点配备33台，备用9台。 | 符合要求 |
| 2 | 生产中段在地面最低安全出口以下垂直距离超过500m的矿山，宜在最低采矿生产中段设置普通型紧急避险设施； 水文地质条件复杂或有透水风险的地下矿山，宜在最低采矿生产中段设置防水紧急避险设施； | 金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范AQ/T 2033—2023 | 该矿山矿山水文地质条件简单；矿山地面最低安全出口为斜坡道，井口标高272.80m。-67m中段与最低安全出口垂直距离超过500m，设计在最低采矿生产中段设置普通型紧急避险硐室。 | 符合要求 |
| 3 | 压风管道应采用钢质材料或其他具有同等强度的阻燃材料，并采取防腐蚀措施。 | 金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范AQ/T 2034—2023 | 设计压风自救系统采用高压阻燃软管。 | 符合要求 |
| 4 | 压风管道敷设应牢固平直，并延伸到井下采掘作业场所、紧急避险设施、爆破时撤离人员集中地点等主要地点。 | 金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范AQ/T 2034—2023 | 设计压风自救系统管道敷设按照规范要求设置 | 符合要求 |
| 5 | 各主要生产中段和分段进风巷道的压风管路上设置的供气阀门，中段和分段间隔应不大于200m。 | 金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范AQ/T 2034—2023 | 设计压风自救系统管路上设置的供气阀门符合规范要求设置 | 符合要求 |
| 6 | 主压风管道中应安装油水分离器 | 金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范AQ/T 2034—2023 | 设计主压风管道按照规范要求安装油水分离器 | 符合要求 |
| 7 | 生产用水不符合生活饮用水要求时，供水施救系统中还应建设辅助水池用于储备生活饮用水，容量应不小于20m2。辅助水池应采取封闭保护措施,防止异物污染,每年应对辅助水池进行一次全面清洗、消毒，并对水质进行检验。 | 金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范AQ/T 2035—2023 | 《可研报告》明确水源由矿区深水井提供，采用恒压供水至生活高位水池，再从高位水池接配水管网。 | 符合要求 |
| 8 | 供水管道敷设应牢固平直，并延伸到井下采掘作业场所、紧急避险设施、爆破时撤离人员集中地点等主要地点。 | 金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范AQ/T 2035—2023 | 设计管道为无缝钢管、其敷设按照规范要求布置 | 符合要求 |
| 9 | 各主要生产中段和分段进风巷道的供水管道上安设的供水阀门，中段和分段间隔应不大于200m。 | 金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范AQ/T 2035—2023 | 设计要生产中段和分段进风巷道的供水管道按照规范设置三通和阀门 | 符合要求 |
| 10 | 供水管道应接人紧急避险设施内,并安设阀门及过滤装置,水量和水压应满足额定数量人员避灾时的需要。 | 金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范AQ/T 2035—2023 | 按照规范要求按照阀门和过滤装置，水量和水压满足需要 | 符合要求 |
| 11 | 井下最多同时作业人数不少于30人的金属非金属地下矿山应建立完善人员定位系统；井下最多同时作业人数少于30人的矿山应建立完善人员出入井信息管理制度，准确掌握井下各个区域作业人员的数量。 | 金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范AQ2032-2011 | 设计该项目单班下井最大人数为27人，建立人员定位系统，随身携带人员定位卡 | 符合要求 |
| 12 | 安装通信联络终端设备的地点应包括：井底车场、马头门、井下变电所、井下各中段采区、主要泵房、主要通风机房、井下紧急避险设施、爆破时撤离人员集中地点、提升机房、装卸矿点等。 | 金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范AQ2036-2011 | 设计通信联络终端设备按照规范要求设置 | 符合要求 |
| 13 | 通信线缆的敷设应符合GB16423-2006中6.5.2的相关规定。 | 金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范AQ2036-2011 | 《可研报告》明确通信线缆设置两条。 | 符合要求 |
| 14 | 终端设备应设置在便于使用且围岩稳固、支护良好、无淋水的位置。 | 金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范AQ2036-2011 | 设计终端设备设置在便于使用且围岩稳固、支护良好、无淋水的位置 | 符合要求 |
| 15 | 地下矿山应配置足够的便携式气体检测报警仪。便携式气体检测报警仪应能测量一氧化碳、氧气、二氧化氮浓度，并具有报警参数设置和声光报警功能。 | 金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范AQ2031-2011 | 设计地下矿山按照规范配备携式气体检测报警仪，可以测量一氧化碳、氧气、二氧化氮浓度，并具有报警参数设置和声光报警功能。 | 符合要求 |
| 16 | 进入独头掘进工作面前，应开动局部通风设备通风，确保空气质量满足作业要求；人员进入采掘工作面时，应携带便携式气体检测报警仪从进风侧进入，一旦报警应立即撤离。 | 金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范AQ2031-2011 | 《可研报告》有相关要求 | 符合要求 |
| 17 | 一氧化碳报警浓度不应高于24ppm，二氧化氮报警浓度不应高于2.5ppm | 金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范AQ2031-2011 | 《可研报告》设计报警浓度按照规范要求 | 符合要求 |
| 18 | 井下总回风巷、各个生产中段和分段的回风巷应设置风速传感器。 | 金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范AQ2031-2011 | 《可研报告》设计按照规范要求设置风速传感器 | 符合要求 |
| 19 | 主要通风机应设置风压传感器，传感器的设置应符合AQ2013.3中主要通风机风压的测点布置要求。 | 金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范AQ2031-2011 | 《可研报告》设计风压传感器按照规范要求设置 | 符合要求 |
| 20 | 主要通风机、辅助通风机、局部通风机应安装开停传感器 | 金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范AQ2031-2011 | 《可研报告》设计停开传感器按照规范要求设置 | 符合要求 |
| 21 | 提升人员的井口信号房、提升机房，以及井口、马头门等人员进出场所，应设视频监控。 | 金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范AQ2031-2011 | 《可研报告》设计各井口、石门、采场和水泵房场所设置视频监控 | 符合要求 |
| 22 | 井口提升机房应设有视频监控显示终端，用于显示井口信号房、井口、马头门（调车场）等场所的视频监控图像。 | 金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范AQ2031-2011 | 《可研报告》设计视频监控显示终端能够显示规范要求位置的图像 | 符合要求 |

通过上述检查表分析可知，《可研报告》对安全避险“六大系统”相关内容进行了必要的设计，其设计内容符合《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》等上表所列标准的要求。

因此，该项目安全避险“六大系统”单元符合安全要求。

安全管理子单元

本《预评价》采用安全检查表法对安全管理子单元进行定性定量评价。

表3.10-1  安全管理子单元安全检查表

| 检查内容 | 检查依据 | 检查方法 | 事实记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.主要负责人持有安全管理资质证及有效性。 | 《矿山安全法》第26条、《许可证实施办法》、《GB16423-2020》之4.2 | 检查、查阅 | 主要负责人具有主要负责人资格证书。 | 符合要求 |
| 2.企业应成立安全生产组织机构，配备专职的安全生产管理人员。 | 《安全生产法》第19条、《许可证实施办法》 | 查阅 | 矿山总部成立了安全科，配备了专职的安全生产管理人员，安全管理人员经过培训，并有资格证书，证书位于有效期内。 | 符合要求 |
| 3.特种作业人员参加岗位专业技能培训以及取得特种作业人员岗位操作证书及有效情况。 | 《许可证实施办法》 | 查阅 | 矿山有电工、支柱工等特种作业人员等资格证书，且有效。 | 符合要求 |
| 4.建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。 | 《GB16423-2020》、《许可证实施办法》 | 查阅 | 建立并健全了全员责任制，其中包含主要负责人、安全生产管理人员、各职能部门、各岗位安全生产责任制。 | 符合要求 |
| 5.制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度。 | 《矿山安全生产法实施条例》 《GB16423-2020》、《许可证实施办法》第二章第五条第一款 | 查阅制度 | 制定了安全检查制度、井下动火作业制度、带班下井制度、隐患整改制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度。 | 符合要求 |
| 6.制定作业安全规程和各工种操作规程。 | 《矿山安全生产法实施条例》 | 查阅 | 制定了各工种操作规程，且齐全。 | 符合要求 |
| 7.其他从业人员按照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。 | 《矿山安全生产法实施条例》第35条、 | 查阅教育记录、询问 | 对作业人员进行了教育和培训，且考试成绩合格。 | 符合要求 |
| 8.安全生产投入符合安全生产要求，按照有关规定提取安全技术措施专项经费。 | 《许可证实施办法》第二章第五条第二款 | 查阅账单、询问 | 制订了2026年提取及使用安全技术措施专项经费计划，并按要求进行了提取。留有2025年度使用明细。 | 符合要求 |
| 9.作业单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。 | 《安全生产法》、 《许可证实施办法》第二章第五条第七款 | 查看保险单 | 依法参加了工伤保险和安全生产责任保险，为从业人员缴纳安全生产责任保险费，保额满足要求。 | 符合要求 |
| 10.应急预案应到当地的安全生产监督管理部门进行评审备案。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第18条 | 查阅 | 矿山编制了生产安全事故综合应急预案，并于当地应急管理局进行了备案。 | 符合要求 |

建设单位在以后的生产中，只要落实本报告在安全管理方面提出的措施，建立安全管理机构、安全管理制度、应急救援预案，并要对安全管理人员和特种作业人员进行培训，生产中要落实矿领导带班下井制度等各项制度，以确保安全生产管理有效的运用于施工及生产的各个环节，就能够最大限度的确保本项目的安全生产。

重大危险源辨识单元

根据《国家安全监管总局关于宣布失效一批安全生产文件的通知》（安监总办〔2016〕13号），其中的第100条“国家安全生产监督管理局《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字〔2004〕56号”）已失效，地下矿山不需进行重大危险源辨识。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）进行辨识，该矿山不涉及危险化学品，因此，本溪市辉宏矿业有限公司不涉及重大危险源。

安全对策措施建议

本预评价补充的安全对策措施

《可研报告》提出的安全对策措施合理可行，但还存在一些不足，本安全预评价报告依据国家的相关安全标准、规范的要求，本着应具有针对性，可操作性和经济合理性原则，补充以下安全对策措施：

总平面布置单元

- 厂址应满足工业企业近期所必需的场地面积和适宜的地形坡度。根据工业企业远期发展规划的需要，适当留有发展的余地；

- 在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施，应联合多层布置；

- 按功能分区，合理地确定通道宽度；

- 厂区、功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整；功能分区内各项设施的布置，应紧凑、合理。

开拓系统单元

- 井巷施工必须有施工组织设计。施工前，必须组织施工人员学习施工组织设计。施工中，必须按施工组织设计的规定作业。

- 在不稳固的岩层中掘进时应进行支护；在松软、破碎或流砂地层中掘进时应在永久性支护与掘进工作面之间进行临时支护或者特殊支护。

- 天井施工必须防止物件下坠的措施。施工时井上下必须设置良好的联络信号。

- 对井巷工程施工，必须遵守以下原则：按照设计的标准，保证井巷工程的断面形状、尺寸符合设计要求，并要对地质变化带进行必要的支护，确保其安全可靠。

- 行人的水平运输巷道应设人行道，其有效净高应不小于1.9m。

- 需要支护的井巷，支护方法、支护与工作面间的距离，应在施工设计中规定；中途停止掘进时，支护应及时跟至工作面。

- 对所有支护的井巷，均应进行定期检查。

- 井巷的分道口应有路标，注明其所在地点及通往地面出口的方向。所有井下作业人员，均应熟悉安全出口。

- 天井、溜井、地井和漏斗口，应设有标志、照明、护栏或格筛、盖板。

- 在天井、溜井和漏斗口上方作业，以及在相对于坠落基准面2m及以上的其他地点作业，作业人员应系安全带，或者在作业点下方设防坠保护平台或安全网。作业时，应设专人监护。

提升运输单元

- 井下运输过程中应采取控制车速、明确信号及加强管理等有效措施，以解决因部分巷道狭窄人车同行带来的安全隐患，避免发生安全事故。

- 井下无轨移动设备，作业时应保证刹车系统、灯光系统、报警系统齐全有效。

- 利旧的原中段巷道尺寸不够处应进行扩刷断面符合设计要求。

- 按照设备要求定期进行检查和维护保养。

- 井下专用运人车应有行车制动系统、驻车制动系统和应急制动系统。

- 建议矿山修筑运输道路，有利于提高道路承载能力、维持道路平整、抑尘防滑，从而减小因路面颠簸、湿滑、扬尘造成的车辆事故及职业病危害。

采掘单元

- 除作为回采、运输和通风的巷道外，不得在采场顶柱内开掘其他巷道。

- 上下中段的矿房和矿柱宜相对应，规格也宜相同。

- 严禁建设单位在建设和生产中越过设计矿区范围进行建设和生产。矿山应严格按设计及规范要求对采空区进行处理，做好采空区的监控、治理措施，确保采矿生产的安全，严禁对中段保安矿柱进行回采，以防止上部中段开采结束后出现矿岩陷落等安全隐患，禁止任何人员在安全保障措施不完备的情况下进入采空区。

通风防尘

- 进风井巷空气温度应不低于2℃；低于2℃时应有空气加热设施。不应采用明火直接加热进入矿井的空气。

- 应根据生产变化，及时调整矿井通风系统，并绘制全矿通风系统图。通风系统图应标明风流的方向和风量、与通风系统分离的区域、所有风机和通风构筑物的位置等。

- 采场形成通风系统之前，不应进行回采作业。

- 采空区应及时密闭。采场开采结束后及时充填，充填后应封闭所有与采空区相通的影响正常通风的巷道；

- 采用局扇通风的方式，保证分段联络道应有足够的新鲜风流。

矿山电气

- 矿山应使用取得矿用产品安全标志的电缆。

- 严格执行空压机安全操作的规程。开机前要认真进行检查，确认无误后方可起动；运转时要按时进行巡回检查，发现问题，及时进行处理。

- 冷却水不得中断，出水温度不应超过40℃，并应有断水保护或断水信号。

- 气缸要使用专用的压缩机油，其闪点不得低于215℃。

- 安全阀和压力调节器必须动作可靠，压力表指示准确。安全阀动作压力不得超过额定值的10%。定期检验安全阀，防止安全阀失灵。

- 风阀要加强维护、定期清洗积炭，消除漏气。

- 绝缘损坏的橡套电缆，应经修理、试验合格，方准使用。在长度150m范围内，橡套电缆接头应不超过10个，否则应予以报废。

- 在停电线路上工作时，应先采取验电和挂接地线等安全措施。工作完毕，应及时将地线拆除后再通电。

- 电气设备和装置的金属框架或外壳、电缆和金属包皮、互感器的二次绕组，应按有关规定进行保护接地。

- 接地线应采用并联方式，不应将各电气设备的接地线串联接地。

- 接地电阻应每年测定一次，测定工作宜在该地区地下水位最低，最干燥的季节进行。

- 直流线路零线的重复接地，应用人工接地体，不应与地下管网有金属联系。

- 接地电阻应每年测定一次。

- 机械设备裸露的传动部位、转动部位，要按规定配备必要的防护装置。

- 设备在检修前必须切断电源，并挂上“有人工作，禁止送电”的标志牌，在机内或机下工作时，应有防止机器转动的措施。

- 设备安装和检修完后，必须经过认真的检查，确认无误后，方可开机运转。

防排水与防灭火单元

- 每年雨季前，应由主管矿长组织一次防水检查，并编制防水计划。其工程应在雨季前竣工。

- 采掘过程中，应该采取超前探放水措施。

- 探水前应做好下列准备工作：检查钻孔近坑道的稳定性；清理巷道、准备水沟或其它水路；在工作地点或附近安装电话；巷道及其出口要有照明和便于人员通行的道路。

- 打探水眼时，如发现岩石变软（变软），或沿钻杆向外流水超过正常打钻供水量等现象时，必须停止打钻。

- 探水、防水工作应由有经验的工人根据专门设计进行。

- 必须使泵房水泵保持完好状态，发生故障及时修理，时刻保证水泵能够正常工作，以20小时的矿井最大涌水，确保矿井安全。

- 井下水泵房附近应备足沙袋、枕木等堵水材料。如产生突然涌水用来做挡水墙。

- 每年雨季期间应及时与当地气象部门联系，如遇下雨天应停止生产，及时撤出井下人员。雨停后要派专人进行井下积水勘察，发现积水及时排出。

安全管理单元

- 地下矿山应保存下列图纸，并根据实际情况的变化每3个月更新一次，基建矿山每1个月更新一次：

——矿区地形地质图、水文地质图（含平面和剖面）；

——开拓系统图；

——中段平面图；

——通风系统图；

——井上、井下对照图；

——压风、供水、排水系统图；

——通信系统图；

——供配电系统图；

——井下避灾路线图；

——相邻采区或矿山与本矿山空间位置关系图。

图中应正确标记：

——已掘进巷道和计划掘进巷道的位置、名称、规格；

——采空区和已充填采空区、废弃井巷和计划开采的采场的位置、名称与尺寸；

——通风、防尘、防火、防水、排水等主要设备和设施的位置；

——风流方向，人员安全撤离的路线和安全出口；

——井下通信设备位置；

——采空区及废弃井巷的处理方式、进度、现状及地表塌陷区的位置。

- 任何人不应酒后进入矿山作业场所，不应将酒类饮料带入矿 山作业场所；紧急医疗除外。

- 矿山井下禁止吸烟。

- 矿山企业的要害岗位、重要设备和设施周围及危险区域，应设置醒目的安全警示标志，并在生产使用期间保持完好。

- 矿山企业应对安全设施进行定期检查、维护和保养，记录结果并存档，记录应由相关人员签字确认；安全设施在用期间，不得拆除或者破坏。

- 矿山设备不应在有明火或其他不安全因素的地点加油或加气。

- 矿山开拓工程及采场均必须设两个以上独立出口，以确保井下发生事故时作业人员能够安全撤出。安全出口井巷必须确保长期畅通，照明充足，中段运输平巷应长期确保人行道安全畅通。并应在通往第二安全出口巷道、岔口处悬挂明显的路标和安全警示标志。

- 严格按照《关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（安监总管一〔2013〕101号）的要求采用阻燃风筒和阻燃电缆，新掘、维修主要井巷禁止使用木支护。

- 必须在水平巷道的个别地段沿地面敷设电缆时，应用铁质或非可燃性材料覆盖。不应用木材覆盖电缆沟，不应在排水沟中敷设电缆。

- 机械设备防护安全距离、机构设备防护罩和防护屏的安全要求以及设备安全卫生要求等应符合相关标准规范要求。

- 企业按规定提取安全生产费用，安全生产经费不得挪作他用，确保安全设施的资金保障。地下矿山安全生产经费主要用在以下方面：

①应急救援技术装备、设施配置和维护保养和应急演练支出；

②用于完善、改造和维护安全防护设施设备和重大安全隐患治理支出，主要包括矿山综合防尘、防灭火、防治水、井下空气监测、通风系统、支护、机电设备、供配电系统、运输系统以及实施地压监测监控等支出；

③安全生产检查、评价、安全生产宣传、教育、培训等支出；

④按规定购置各种安全设备、器材、仪器；

⑤配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

⑥安排职工进行安全生产教育和培训；

⑦其它安全专项资金投入。

- 根据国家有关规定，为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，建立防护品更换、报废制度，并保证职工能正确使用。

- 依法参加工伤保险和安全生产责任险，为从业人员缴纳保险费。

- 加强建设人员的安全教育、提高安全意识，避免高处坠落、设备、管道撞击伤人事故的发生。

- 建议按《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）要求设置矿山安全标志，安全标志的符号、图形、含义、补充文字、配置规范等应符合《安全色》（GB2893）和《安全标志及其使用导则》（GB2894）中的有关规定。

- 充分利用红（禁止、危险）、黄（警告、注意）、蓝（指令、遵守）、绿（通行、安全）四种传递安全信息的安全色，使人员能够迅速发现或分辨安全标志、及时受到提醒，防止事故、危害的发生。

- 严格执行领导带班下井制度，制定领导带班下井月度计划，领导带班下井月度计划应当在本单位办公楼及矿井井口予以公示。

- 加强作业人员的安全教育、培训，提高作业人员的素质和安全技能及识别、预防、处理事故的能力，提高安全意识。

- 建立健全矿山安全管理档案，对勘察、设计、施工、监理、及试运行等相关资料进行整理和归档。

- 外包工程队伍原则上不超过3家。

安全设施设计原则

- 《安全设施设计》阶段应补充明确中段巷道设计尺寸，并说明巷道尺寸是否满足运输设备。

- 《安全设施设计》阶段应补充通风构筑物设置位置。

- 《安全设施设计》阶段应补充井巷工程及硐室支护方式。

- 《安全设施设计》阶段应补充对通往采空区的原有井巷工程的处理措施，及原有采空区排水措施。

- 《安全设施设计》阶段在视频监测摄像设备安装位置中，应明确在采场中设置摄像设备。

评价结论

按照《安全评价通则》、《安全预评价导则》的要求，依据国家及行业的相关法律、法规、规范、标准和规程，评价组对本溪市辉宏矿业有限公司徐堡村矿区铁矿地下开采建设项目进行了安全预评价。本报告利用安全检查表法、预先危险性分析法、专家评议法等定性定量评价方法对项目建成后可能存在的有害因素进行分析和评价，提出了相应的对策措施，进而形成如下评价结论。

本溪市辉宏矿业有限公司徐堡村矿区铁矿地下开采建设项目安全预评价在评价时的条件下符合国家有关法律、法规、标准、规章、规范的要求，可行性研究报告提出的安全对策措施较完善，拟采取的预防危险因素和有害因素的各项技术措施和防范设施可行。建设单位如能按照可行性研究报告和本预评价报告提出的安全对策措施和建议实施，能够将该建设项目潜在的危险有害因素控制在可接受范围之内，该建设项目在安全上是可行的。

附件

（1）采矿许可证（副本）证号：XXXXXXXXXXXXX；

（2）营业执照（副本）统一社会信用代码XXXXXXXXXXXXX；

（3）《省发展改革委关于本溪市辉宏矿业有限公司铁矿地下开采建设项目核准的批复》（辽发改工业[2026]66号）；

（4）《关于〈辽宁省本溪县草河城镇徐堡村矿区铁矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案的复函》辽宁省自然资源厅，辽自然资储备字[2025]14号，2025年3月31日；

（5）《<辽宁省本溪县草河城镇徐堡村矿区铁矿资源储量核实报告>评审意见书》辽宁省自然资源事务服务中心，辽储评（储）字[2025]14号，2025年3月28日；

（6）《<本溪市辉宏矿业有限公司铁矿矿产资源开发利用方案>审查意见书》辽宁省自然资源事务服务中心，辽自然资事矿（开）审字[2025]C028号，2025年6月26日；

（7）废石外购协议；

（8）历史最高洪水位证明。

附图

- 图纸目录

- 地形地质图

- 地质剖面图

- 总平面布置图

- 井上下工程对照图

- 138m中段平面图

- 108m中段平面图

- 63m中段平面图

- 18m中段平面图

- -27m中段平面图

- -67m中段平面图

- 开拓系统纵投影图

- 通风系统图

- 排水系统图

- 监测监控系统图

- 人员定位系统图

- 通信联络系统图

- 压风自救系统图

- 供水施救系统图

- 紧急避险线路图（避灾线路图）

- 浅孔留矿嗣后充填采矿方法图

- 沿走向分段空场嗣后充填采矿方法图

- 垂直走向分段空场嗣后充填采矿方法图

- 基建进度计划表

- 井巷工程断面图

- 供电系统图

- 周边环境图