前  言
辽阳县金玉矿业有限公司（以下简称“金玉矿业”）类型为有限责任公司，法定代表人许迎春。矿区位于辽阳县吉洞峪乡高家村，行政区划隶属于辽阳县吉洞峪乡管辖，企业交通位置便利。

企业目前持有辽阳县市场监督管理局颁发的《营业执照》，成立日期为2012年5月10日，统一社会信用代码：91211021594833930T；企业目前持有辽宁省自然资源厅于2024年2月7日颁发的《采矿许可证》，采矿许可证证号为C2100002013064210130118，有效期限为2023年6月29日至2033年6月29日。

辽阳县金玉矿业有限公司地下开采建设项目为新建项目，矿山仅于早期进行过探矿工作，矿区范围内存在四个探矿平硐及探矿巷道。

2010年10月委托辽宁省第五地质大队编制完成了《辽宁省辽阳县吉洞峪乡张家沟矿区金矿详查地质报告》，并于2010年10月31日取得由辽宁富源矿产资源评估有限公司出具的评审意见书（辽富源评字[2010]120号），于2010年11月18日取得由辽宁省国土资源厅出具的评审备案证明（辽国土资储备字[2010]420号），根据矿产资源勘查变更登记申请复核表（详见附件：矿产资源勘查变更登记申请复核表），勘查区变更由原海城市巨伦矿业有限公司变更为辽阳县金玉矿业有限公司，因此张家沟矿区即为金玉矿区，之后矿山委托山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司编写了《辽阳县金玉矿业有限公司（金矿）矿产资源开发利用方案》，随后取得《采矿许可证》，有效期至2023年6月8日，2012年6月由山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司编写了《辽阳县金玉矿业有限公司（金矿）地下开采建设项目初步设计》及《辽阳县金玉矿业有限公司（金矿）地下开采建设项目初步设计安全专篇》，2012年7月辽宁省安全生产监督管理局组织专家进行了评审并通过，2012年8月9日下发了《辽宁省安全生产监督管理局关于辽阳县金玉矿业有限公司（金矿）地下开采建设项目初步设计<安全专篇>的批复》（辽安监函字[2012]207号），由于受公司内部原因及市场行情影响，矿山一直未进行基础建设。

矿山于2024年2月7日由辽宁省自然资源厅换发了《采矿许可证》，（证号：C2100002013064210130118），矿区面积0.5856km²，开采深度由425m至263m标高，矿山生产规模为年产矿石3.00万t/a，《采矿许可证》信息未发生改变。

为结合该矿山实际征地情况，由于征地受限，为优化开采系统，需调整矿山开拓方式及井巷工程设施分布范围，同时根据辽宁省自然资源厅于2024年8月27日下发的《关于商请处置非煤矿山安全设施设计与矿产资源开发利用方案不一致情形的复函》，辽自然资函[2024]649号，“矿山井巷工程设施分布范围及开拓方式与原开发利用方案不一致，矿业权人应重新编制开发利用方案，持对应的安全设施设计审查申请受理通知书，申请对开发利用方案重新评审，无需办理采矿权变更登记”。故矿山于2025年2月委托兰州有色冶金设计研究院有限公司编制《辽阳县金玉矿业有限公司（金矿、银矿）矿产资源开发利用方案》对井巷工程设施分布范围及开拓方式进行调整。调整后的《开发利用方案》与设计一致。

金玉矿业为了贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，确保建设工程项目符合国家相关规定，保障劳动者在生产过程中的安全，根据《中华人民共和国安全生产法》和《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》等文件精神的要求，委托我辽宁诺诚安全科技有限公司，针对金玉矿业地下开采建设项目进行安全预评价。

为有利于加强建设工程项目安全设施“三同时”工作，切实达到安全预评价的目的，为建设项目初步设计和安全设施设计的编制提供科学依据，提高建设项目的本质安全程度，兹提出《辽阳县金玉矿业有限公司（金矿）地下开采建设项目安全预评价报告》。
本次《安全预评价报告》的格式和内容，是按照《安全评价通则》（AQ8001-2007）和《安全预评价导则》（AQ8002-2007）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号）以及《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号）等要求确定的。
目  录
11
评价目的与依据


11.1
评价对象和范围


31.2
评价依据


122
建设项目概述


122.1建设单位概况


182.2自然环境概况


182.3建设项目地质概况


282.4工程建设方案概况


593定性、定量评价


593.1总平面布置单元


653.2开拓系统单元评价


713.3运输单元评价


753.4采掘单元评价


863.5通风防尘评价


933.6矿山电气单元评价


983.7防排水与防灭火单元评价


1073.8安全避险“六大系统”子单元


1103.9安全管理子单元


1133.10重大危险源辨识单元


1144安全对策措施建议


1144.1本预评价补充的安全对策措施


1264.2安全设施设计原则


1275评价结论


1286附件


1297附图




1 评价目的与依据

1.1 评价对象和范围

安全预评价项目名称：辽阳县金玉矿业有限公司（金矿）地下开采建设项目安全预评价。

本次安全预评价的对象：采矿权人金玉矿业持有的《采矿许可证》划定矿区范围之内（见表1.1-1）《可研报告》设计开采的范围之内（见表1.1-2）确定的395m～263m标高之间的地下开采工程。

有关评价范围的说明：

（1） 本次安全评价范围内生产系统具体评价内容包括：总平面布置、开拓、提升和运输、采掘系统、通风防尘、防排水与防灭火、矿山电气、安全避险“六大系统”和安全管理的安全性评价；地面设施包括工业场地、提升机房、空压机房、配电室。

（2） 本次评价的具体空间范围拐点坐标及标高与《可研报告》设计范围一致，见表1.1-2及表1.1-3。

（3） 本项目爆破所需爆破器材由爆破服务公司统一配送，爆破服务公司负责爆破器材的购买、运输、贮存、清退，建设单位不设置爆破器材库。因此，本次安全预评价内容不包括爆破器材的购买、运输、贮存和清退，只评价地下爆破作业安全可靠性。不包括选矿厂。

表1.1-1  《采矿许可证》矿区范围拐点坐标表（2000国家大地坐标系）

	拐点编号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	1
	4517127.3635
	41520398.1931

	2
	4516937.3632
	41520406.1952

	3
	4516628.3649
	41520997.1968

	4
	4516493.3643
	41521345.1947

	5
	4516196.3653
	41521785.1941

	6
	4516196.3644
	41521920.1935

	7
	4516456.3654
	41521920.1940

	8
	4517126.3642
	41521070.1935

	开采深度：425m～263m

	面积：0.5856km2


表1.1-2  《可研报告》设计范围拐点坐标表（2000国家大地坐标系）

	点号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	1
	4517127.3635
	41520398.1931

	2
	4516937.3632
	41520406.1952

	3
	4516628.3649
	41520997.1968

	4
	4516493.3643
	41521345.1947

	a
	4516633.2242
	41521695.8194

	8
	4517126.3642
	41521070.1935

	矿区面积：0.4441km2，开采深度：395m～263m


表1.1-3  本次评价范围拐点坐标表（2000国家大地坐标系）
	点号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	1
	4517127.3635
	41520398.1931

	2
	4516937.3632
	41520406.1952

	3
	4516628.3649
	41520997.1968

	4
	4516493.3643
	41521345.1947

	a
	4516633.2242
	41521695.8194

	8
	4517126.3642
	41521070.1935

	矿区面积：0.4441km2，开采深度：395m～263m


1.2 评价依据
1.2.1 法律法规
（一）法律

（1） 《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年中华人民共和国主席令第六十九号公布，2007年11月1日施行）。

（2） 《中华人民共和国防震减灾法》（1997年中华人民共和国主席令第九十四号公布，2008年第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订，2008年12月27日施行）。

（3） 《中华人民共和国矿山安全法》（1992年中华人民共和国主席令第六十五号公布，2009年中华人民共和国主席令第十八号令修正，2009年8月27日施行）。

（4） 《中华人民共和国矿产资源法》（1986年中华人民共和国主席令第七十四号公布，2009年第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议第二次修正，2009年8月27日施行）。

（5） 《中华人民共和国特种设备安全法》（2013年中华人民共和国主席令第四号公布，2014年1月1日施行）。

（6） 《中华人民共和国劳动法》（1994年中华人民共和国主席令第二十八号公布，2018年第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修正，2018年12月29日施行）。

（7） 《中华人民共和国消防法》（1998年中华人民共和国主席令第四号公布，2021年第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议第二次修正，2021年4月29日施行）。

（8） 《中华人民共和国安全生产法》（2002年中华人民共和国主席令第七十号公布，2021年第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议第三次修正，2021年9月1日施行）。

（二）行政法规

（1） 《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第394号公布，2004年3月1日施行）。

（2） 《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号公布，2007年6月1日起施行）。

（3） 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号，中华人民共和国国务院，2010年7月19日施行）。

（4） 《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第593号公布，2011年7月1日施行）。

（5） 《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令第397号公布，2014年国务院令第653号第二次修订，2014年7月29日施行）。

（6） 《民用爆炸物品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第466号公布，2014年国务院令第653号修订，2014年7月29日施行）。

（7） 《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号公布，2019年4月1日起施行）。

（8） 《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（厅字〔2023〕21号，2023年8月25日实施）。

（9） 《国务院安全生产委员会印发<关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施>的通知》（安委〔2024〕1号，2024年1月16日实施）。

（三）部门规章

（1） 《建设项目安全设施”三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号公布，原国家安全生产监督管理总局令77号修订，2015年5月1日实施）。

（2） 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安全生产监督管理总局令第30号公布，原国家安全生产监督管理总局令第80号修订，2015年7月1日施行）。

（3） 《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（原国家安全生产监督管理总局令第75号公布，2015年7月1日施行）。

（4） 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局令第20号公布，原国家安全生产监督管理总局令第78号修订，2015年7月1日施行）。

（5） 《生产安全事故应急预案管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第88号公布，2019年中华人民共和国应急管理部令第2号修改，2019年9月1日施行）。

（四）地方性法规

（1） 《辽宁省安全生产条例》（辽宁省人民代表大会常务委员会公告第64号，2022年04月21日，辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议第二次修正，2022年4月21日施行）。

（五）地方性规章

（1） 《辽宁省建设项目安全设施监督管理办法》（2009年辽宁省人民政府令第229号公布，2021年5月18日辽宁省人民政府令第341号第二次修正，2021年5月18日起施行）。

（六）规范性文件

（1） 《国家安全监管总局关于切实加强金属非金属地下矿山安全避险“六大系统”建设的通知》（安监总管一〔2011〕108号，2011年7月13日施行）。

（2） 《关于金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（安监总管一〔2013〕101号，2013年9月6日施行）。

（3） 《关于金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管一〔2015〕13号，2015年2月13日施行）。

（4） 《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号，2016年5月30日施行）。

（5） 《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步规范非煤矿矿山安全生产行政许可管理工作的通知》（辽安监非煤〔2018〕29号，2018年7月19日施行）。

（6） 《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号，2022年2月8日施行）。

（7） 《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，2022年9月1日施行）。

（8） 《国家矿山安全检查局关于开展非煤地下矿山隐蔽致灾因素普查治理工作的通知》（矿安〔2022〕76号，2022年4月22日施行）。

（9） 《国家矿山安全监察局关于印发执行安全标志管理的矿用产品目录的通知》（矿安〔2022〕123号，2022年9月15日施行）。

（10） 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号，财政部、应急部，2022年12月13日施行）。

（11） 《国家矿山安全监察局关于印发<矿山生产安全事故报告和调查处理办法>的通知》（矿安〔2023〕7号，2023年1月17日施行）。

（12） 《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻<中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>的通知》（安委办〔2023〕7号，2023年9月9日施行）。

（13） 《国家矿山安全监察局关于印发<防范非煤矿山典型多发事故六十条措施>的通知》（矿安〔2023〕124号，2023年9月12日施行）。

（14） 《国家矿山安全监察局关于印发<非煤矿山建设项目安全设施重大变更范围>的通知》（矿安〔2023〕147号，2023年11月14日施行）。

（15） 《国家矿山安全监察局关于印发2024年矿山安全生产工作要点的通知》（矿安〔2024〕1号，2024年1月19日施行）。
（16） 《国家矿山安全监察局关于开展隐蔽致灾因素普查和汛期水害防治专项监察的通知》（矿安〔2024〕39号，2024年4月10日施行）。

（17） 《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号，2024年4月23日施行）。

1.2.2 标准规范

（一）国家标准

（1） 《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-1986）。

（2） 《厂矿道路设计规范》（GBJ 22-1987）。

（3） 《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-1999）。

（4） 《岩土工程勘察规范》（2019年版）（GB50021-2001）。
（5） 《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）。

（6） 《矿井提升机和矿用提升绞车 安全要求》（GB 20181-2006）。

（7） 《重要用途钢丝绳》（GB/T 8918-2006）。

（8） 《矿山安全术语》（GB/T 15259-2008）。

（9） 《矿山安全标志》（GB 14161-2008）。

（10） 《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）。

（11） 《高处作业分级》（GB/T 3608-2008）。

（12） 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008）。

（13） 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB 4387-2008）。

（14） 《国家电气设备安全技术规范》（GB 19517-2009）。

（15） 《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）。

（16） 《建筑抗震设计规范》（2016年版）（GB 50011-2010）。

（17） 《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）。

（18） 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）。

（19） 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）。

（20） 《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）。

（21） 《冶金矿山采矿设计规范》（GB 50830-2013）。

（22） 《20kV及以下变电所设计规范》（GB 50053-2013）。

（23） 《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T 50087-2013）。

（24） 《爆破安全规程》（GB 6722-2014）。

（25） 《建筑设计防火规范》（2018年版）（GB 50016-2014）。

（26） 《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）。

（27） 《个体防护装备配备规范第1部分：总则》（GB 39800.1-2020）。

（28） 《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020）。

（29） 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）。

（30） 《矿山电力设计标准》（GB50070-2020）。

（31） 《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）。

（32） 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2022）。

（二）行业标准

（1） 《中华人民共和国劳动部噪声作业分级》（LD 80-1995）。

（2） 《安全评价通则》（AQ 8001-2007）。

（3） 《安全预评价导则》（AQ 8002-2007）。

（4） 《矿用产品安全标志标识》（AQ 1043-2007）。

（5） 《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》（AQ 2031-2011）。

（6） 《金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范》（AQ 2032-2011）。

（7） 《金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范》（AQ 2036-2011）。

（8） 《金属非金属地下矿山防治水安全技术规范》（AQ 2061-2018）。

（9） 《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》（AQ/T 2033-2023）。

（10） 《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》（AQ/T 2034-2023）。

（11） 《金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范》（AQ/T 2035-2023）。

（12） 《金属非金属地下矿山在用人员定位系统安全检测检验规范》（AQ/T 2080-2023）。

1.2.3 建设项目技术资料

（1） xxxxxxxxxxx
1.2.4 其他评价依据

（2） 《xxxxxxxxxxx
（1） 。

2 建设项目概述

2.1 建设单位概况

2.1.1 建设单位简介

采矿权人：辽阳县金玉矿业有限公司；

经济类型：有限责任公司；

法定代表人：许迎春；

住所：辽阳县吉洞峪满族乡杨家堡子村；

注册资本：人民币伍仟万元整；

统一社会信用代码：91211021594833930T；

行政区划隶属关系：隶属于辽阳县吉洞峪乡管辖。
辽阳县金玉矿业有限公司地下开采建设项目为新建项目，矿山仅于早期进行过探矿工作，矿区范围内存在四个探矿平硐及探矿巷道。

2010年10月委托辽宁省第五地质大队编制完成了《辽宁省辽阳县吉洞峪乡张家沟矿区金矿详查地质报告》，并于2010年10月31日取得由辽宁富源矿产资源评估有限公司出具的评审意见书（辽富源评字[2010]120号），于2010年11月18日取得由辽宁省国土资源厅出具的评审备案证明（辽国土资储备字[2010]420号），根据矿产资源勘查变更登记申请复核表（详见附件：矿产资源勘查变更登记申请复核表），勘查区变更由原海城市巨伦矿业有限公司变更为辽阳县金玉矿业有限公司，因此张家沟矿区即为金玉矿区，之后矿山委托山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司编写了《辽阳县金玉矿业有限公司（金矿）矿产资源开发利用方案》，随后取得《采矿许可证》，有效期至2023年6月8日，2012年6月由山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司编写了《辽阳县金玉矿业有限公司（金矿）地下开采建设项目初步设计》及《辽阳县金玉矿业有限公司（金矿）地下开采建设项目初步设计安全专篇》，2012年7月辽宁省安全生产监督管理局组织专家进行了评审并通过，2012年8月9日下发了《辽宁省安全生产监督管理局关于辽阳县金玉矿业有限公司（金矿）地下开采建设项目初步设计<安全专篇>的批复》（辽安监函字[2012]207号），由于受公司内部原因及市场行情影响，矿山一直未进行基础建设（详见附件：辽阳县公安局治安管理大队、辽阳县应急管理局及辽阳县自然资源局所出具的停产证明及情况说明）。

矿山于2024年2月7日由辽宁省自然资源厅换发了《采矿许可证》，（证号：C2100002013064210130118），矿区面积0.5856km²，开采深度由425m至263m标高，矿山生产规模为年产矿石3.00万t/a，《采矿许可证》信息未发生改变。

为结合该矿山实际征地情况，由于征地受限，为优化开采系统，需调整矿山开拓方式及井巷工程设施分布范围，同时根据辽宁省自然资源厅于2024年8月27日下发的《关于商请处置非煤矿山安全设施设计与矿产资源开发利用方案不一致情形的复函》，辽自然资函[2024]649号，“矿山井巷工程设施分布范围及开拓方式与原开发利用方案不一致，矿业权人应重新编制开发利用方案，持对应的安全设施设计审查申请受理通知书，申请对开发利用方案重新评审，无需办理采矿权变更登记”。故矿山于2025年2月委托兰州有色冶金设计研究院有限公司编制《辽阳县金玉矿业有限公司（金矿、银矿）矿产资源开发利用方案》对井巷工程设施分布范围及开拓方式进行调整。调整后的《开发利用方案》与设计一致。

2.1.2 地理位置及交通

金玉矿业位于辽阳市南偏东直距54km处，行政区划属于辽宁省辽阳县吉洞峪乡管辖。矿区经村路北1km即与塔子～辽阳公路相通，交通较为方便，见交通位置图。

矿区地理坐标：

东经：123°14′15″～123°16′00″；

北纬：40°46′30″～40°47′45″。
[image: image3.png]


[image: image4.png]



图2.1-1 交通位置图

2.1.3 矿区周边环境

（3） （1）居xxxxxxxxxxx
2.2 自然环境概况

矿区位于长白山系千山山脉西南缘，为低山丘陵地貌类型，东南侧最 高标高约485.7m, 西北角最低标高264.5m, 最大切割深度221.2m。区内植被较发育，露岩欠佳。区域气候条件，属北温带季风气候区，四季较分明。年平均气温8—9 ℃,最低-8-12℃,最高25-30℃。年降水量600—900mm,多集中于7、8 月份。全年无霜期150—167天，每年12月至翌年3月为封冻期，冻土深度0.8—1.2m。

当地农业有玉米、高粱、大豆、水果、柞蚕及畜牧业。采矿业有菱镁矿、滑石矿、铁矿、金矿等。

根据（GB18306-2015）《中国地震动参数区划图》，核实区动峰值加速度0.15g，地震基本烈度为Ⅵ。地震反应谱特征周期为0.4s。
2.3 建设项目地质概况

2.3.1 矿区地质概况

矿矿区内地层，除沿沟谷及两侧分布的新生界第四系全新统残、坡积—冲、洪积层外，主要为下元古界辽河群盖县岩组，仅于东南角分布有辽河群大石桥岩组三岩段、二岩段。自下而上为：

大石桥岩组二岩段可分三层：

一层含墨透闪透辉变粒岩夹方解大理岩。

二层含墨透闪透辉变粒岩、矽线二云石英片岩。

三层石榴、十字、矽线透闪透辉变粒岩。

大石桥岩组三岩段白云石大理岩、透闪白云石大理岩。

盖县岩组主要由矽线二云石英片岩、含榴矽线二云石英片岩、微斜二云片岩组成。岩石之间呈渐变过渡关系。片理产状：倾向160°—200°，倾角34°—43°。

盖县岩组

（1）二云石英片岩分布在区内的南东部，新鲜面岩石呈绿灰色、浅灰色，鳞片状变晶结构，片状构造。矿物成份主要由石英、长石、黑云母、白云母组成。石英呈他形粒状，直径0.05-0.2mm，含量40%左右。长石板柱状，直径0.15-0.2mm，含量25%左右。黑云母呈片状、不规则片状，面积0.1×0.5mm左右，半定向分散状分布于岩石中，含量15%左右；白云母呈鳞片状，小于0.2×0.1mm，一般在0.02-0.1mm，多定向分布。并具S形变形现象，含量20%左右；

（2）矽线二云石英片岩分布在区内的中部和北部，新鲜面岩石呈绿灰色、浅灰色，鳞片状变晶结构、斑状结构，片状构造。矿物成份主要由黑云母、白云母、石英和矽线石组成。黑云母呈片状、不规则片状，面积0.1×0.5mm左右，半定向分散状分布于岩石中，含量15%左右；白云母呈鳞片状，小于0.2×0.1mm，一般在0.02-0.1mm，多定向分布，含量20%左右；石英呈他形粒状，直径0.05-0.2mm，含量35%左右。长石板柱状，直径0.15-0.2mm，含量25%左右。矽线石呈长柱状，一般在1-10mm，定向分布。在岩石表面呈定向的排列的疙瘩状，含量5-10%左右。

（3）含榴矽线二云石英片岩分布在区内的中部，新鲜面岩石呈绿灰色、深灰色，鳞片状变晶结构、斑状结构，片状构造。矿物成份主要由黑云母、白云母、石英、矽线石和少量的石榴子石组成。黑云母呈片状、不规则片状，面积0.1×0.5mm左右，含量10%左右；白云母呈鳞片状，小于0.2×0.1mm，一般在0.02-0.1mm，多定向分布。含量25%左右；石英呈他形粒状，直径0.05-0.2mm，含量40%左右。长石板柱状，直径0.15-0.2mm，含量25%左右。矽线石呈长柱状，一般在1-10mm，定向分布。在岩石表面呈定向的排列的疙瘩状，含量5%左右。石榴子石粒状，直径0.1-0.5mm，含量5%左右。

构造
矿区位于英落—草河口复向斜西段中部。矿区位于向斜轴部，呈北西—北西西走向，向南侧伏的同斜向斜构造。

断裂构造具三条断层，分述于下：

F1断层：位于矿区外东南侧，距离矿界最近距离290m，为南盘向北西逆冲的逆断层，使大石桥岩组与盖县岩组呈断层接触关系。该断层为区域逆断层的东延部分，该断层之南地层产状倒转，倾向东南，倾角20°—50°，对矿山开采无影响。

F2断层：位于矿区外东南侧，距离矿界最近距离290m，走向北西，为区域裂面向北东倾斜的逆断层，使大石桥岩组二、三岩段向东与盖县岩组呈断层接触。并横截F1断层，对矿山开采无影响。

F3断层：为矿区内控矿构造带，位于勘查区中部，大致位于同斜向斜轴部，可能受轴面劈理控制。该断裂呈北西—北西西走向，与轴面一致。长度大于 1770m。地表及穿脉平巷中，可见宽度 2—3m，最宽者 5-10m。裂面产状：倾向190°—250°,倾角30°—48°。其性质为张性。该断裂又受晚期构造作用，显示压性特点，断裂带内片岩片理形成极发育的不规则面理。面理光滑，炭质物发育。并在多处充填石英脉，宽度一般0.8—2.2m。石英脉个别地段呈复脉，单脉厚0.3—0.5m。含矿石英脉近上、中部，常发育有平行的，含量不等的金属硫化物或炭质物。根据现场调查，该构造带富水性略大于周边完整基岩，但水量不大，井下巷道断裂带出露区域仅局部滴水，且水量较小，因此，该断裂带富水性较小。断裂带性质推断为导水不富水，根据坑道裂隙水实际调查可知，周边含水层富水性较小，因此，该断裂带对矿山开采影响较小。

岩浆岩

矿区内无岩浆岩侵入体，仅于东南角有3条伟晶岩脉。2条分布于盖县岩组中，其中：1条近东西向长度620 m，宽10—30 m；1条北东向长度220m，宽10～20m。第3条呈东西向斜切大石桥岩组二、三岩段，位于勘查区图边，长度＞750 m，宽＞45 m。

（4）矿体围岩及围岩蚀变

金矿体的顶、底板围岩，均为辽河群盖县岩组二云石英片岩。

因含矿石英脉沿片岩中北西西—北西向断裂充填，近脉顶、底板围岩具0.4～1.2m蚀变。

围岩蚀变以硅化为主，伴绢云母化，绿泥石化等。

2.3.2 水文地质概况

2.3.2
.1区域水文地质条件
区域为千山山脉南延的低山—丘陵区，山脊浑园，标高275～435米，相对高差190米，山坡角9～26°，植被发育，基岩露头较少，地形条件复杂。

区域属半干旱半湿润气候，多半平均降水量600mm左右，一次最大降水量可达250mm，降水多集中于7、8月份，年平均气温8.4°C，多年最低气温-33.7°C，最高气温38°C，无霜期160～170天。

区内地表水系发育较差，张家沟小溪为长年流水的溪流，位于矿区中部沟谷地段，发源于张家沟南沟，为上升泉群湧水汇集形成，下段丰水期流量15升/秒，旱天减半，在矿区西测，有发源于粉城子、生铁岭的河流由南向北流经矿区，在韩家堡子向东北流。经刚家-六道河-河栏入汤池水库。为太子河上游支流之一。该河流量丰水期1m3/s左右，雨季洪水量可达15m3/s。
2.3.2
.2区域水文地质条件
区域地层主要为古元古界盖县组及大石桥岩组三岩段、二岩段，主要岩性为白云石大理岩、透闪白云石大理岩、矽线二云石英片岩、含榴矽线二云石英片岩、微斜二云片岩等。新生界第四系松散岩类，主要分布在沟谷、河流两岸、山间洼地及山前平原区，主要岩性为坡洪积、冲洪积粉质粘土、砂土、砂砾石等，分选差，较松散，厚度2～20m。按其岩性、岩土空隙类型将主要含水层、隔水层分述如下：

a、第四系松散岩类孔隙水分布区

（1）冲洪积砂砾卵石孔隙潜水区（Ⅰ1）

在较大沟谷中部呈条带状分布，标高220～300m，厚度多小于5m，水位埋深1～3米，富水性较强，渗透系数为几十米/日，水质为淡水，矿化度300mg/L左右，补给来源为大气降水，与河水及基岩裂隙水水力联系密切。

（2）坡洪积砂砾石、卵石、碎石孔隙潜水区（Ⅰ2）

分布于沟谷中及边部，标高235～350m。呈条带状分布于榛子沟、八里沟、粉城墙等地，厚度1～5m，地下水位埋深1～4m，水质为淡水，富水性较弱，补给来源大气降水，与下伏裂隙水水力联系密切。

（3）残坡积碎石砂土孔隙潜水（Ⅰ3）

分布于坡脚及沟谷上端，标高250～400m，厚度<5m，微含水，为贫水区。

b、大理岩岩溶裂隙水分布区（Ⅱ）

（1）大石桥组三段透闪白云石大理岩岩溶裂隙水分布区（Ⅱ1）

分布于区域南部及北部低山丘陵地带，标高240～880m，岩溶发育，富水性强，地下水多为承压水，水位埋深在山脊处达几十年，山脊及山坡地段为补给迳流区，沟谷地段为排泄区，泉涌水量0.5～8.5升/秒，水质为淡水，矿化度300mg/L左右，是区域内富水性最强的含水层。

（2）大石桥组一段方解石大理岩岩溶裂隙水（Ⅱ2）

分布于区域南部，出露面积小，标高400～500米，富水性中等，泉流量小于2升/秒。水质为淡水。

C、低山丘陵基岩裂隙水分布区（Ⅲ）

（1）盖县组矽线二云石英片岩，含榴矽线二云石英片岩裂隙水贫水区（Ⅲ1）

在区域中部低山丘陵地带广泛分布，标高240～600米，富水性差，为贫水区，地下水位埋深受地形控制，深浅不一，泉水露头少，湧水量多0.1～0.3升/秒。补给来于大气降水。

（2）基岩裂隙中等富水区（Ⅲ2）

由大石桥二段二云片岩、变粒岩、高家峪组浅粒岩、变粒岩、里尔峪组浅粒岩、变粒岩组成，分布于区域南部低山丘陵地带，标高220～650m，含风化构造裂隙水，富水性较弱，泉流量一般小于1升/秒，地下水位埋深几米～几十米，补给来源为大气降水，水质为淡水。

（3）火成岩裂隙水弱富水区(Ⅲ3)

分布于矿区西南部粉城墙等地的低山丘陵地带,标高350～500m，由三叠世黑云花岗岩，侏罗世闪长岩等组成，含风化构造裂隙水，含水带厚几十米，富水性较弱，水位埋深差异大，泉涌水量0.1～0.3升/秒。水质为淡水，补给来源为大气降水。
2.3.2
.3区域水文地质条件
区域属低山—丘陵地貌类型，地形切割较深，相对高差较大。地下水主要接受大气降水补给，集中在每年7～9月份降雨期。丰水期沟谷出现溪流，较短时间大部分干涸，地表水系不发育。地形有利于地下水径流和排泄，地下水多以泉的形式排泄，或以地下径流的形式由高向低处排泄，以地下径流的形式排泄为主。泉水季节性动态变化较大，丰水期有出露，枯水期大部分干涸。
2.3.2
.4矿区水文地质条件
岩（矿）层的富水性
a、第四系松散岩类孔隙水含水层

（1）第四系坡洪积砂砾石卵石孔隙潜水区（Ⅰ1）

分布于张家沟中下段，标高275～315m,上窄下宽，宽度40～200m,层厚2～5米吗，地下水位埋深0.5～2.5，富水性弱，民井用水量小于50m3/日，水质为淡水，PH值9.0左右，矿化度164～257mg/L，总硬度157.63～232.69 mg/L，水化学类型为HCO3—SO4—Ca型。补给来于大气降水及基岩裂隙水，排泄于小溪。

（2）第四系残坡积碎石砂土孔隙水区（Ⅰ2）

分布于张家沟上端及坡脚地带，标高276～340m,地下水多为浅水，局部微承压，厚度不均，多小于2m，部分地区可达5m,砂土碎石混杂，含水微弱，水位埋深1～4m,与基岩裂隙水水力联系密切。

b、基岩裂隙水含水层

（1）盖县组矽线二云石英片岩，含榴矽线二云石英片岩裂隙水区（Ⅱ）

在矿区内应广泛分布，标高280～435米，强风化带厚20m左右，中等风化构造裂隙水，岩石富水性从浅向深逐渐减弱，新鲜片岩含水。该岩层富水性弱。为贫水岩层。泉流量0.1升/秒左右,多为季节性动态变化，旱天干涸，雨季增大。地下水位埋深几十米。水质为淡水，PH值9.0左右，矿化度423～492mg/L，总硬度240.19～472.88 mg/L，水化学类型为HCO3—SO4—Ca型。补给来源为大气降水，向沟谷及地势低洼处排泄。该裂隙水是目前矿坑水的主要含水层，该岩组底板为大石桥组三段强富水的白云石大理石岩。

（2）控矿构造带裂隙水区（Ⅲ）

控矿构造带在矿区内呈北西向分布，由含金石英脉充填，构成矿体。石英脉碎裂，两侧盖县组含榴矽线二云石英片岩在构造作用下，裂隙发育，宽10m左右，与石英脉一起，构成控矿含水带。该含水带随砂体倾向而向深部延伸，是围岩裂隙水向矿床充水的通道。

地下水动态特征及其补给、径流、排泄

矿区内地下水的补给主要来源于大气降水，大气降水补给主要集中在每年7－9月份降雨期。矿区属丘陵地貌类型，局部沟谷切割较深，地形有利于地表径流，大气降水对地下水的补给相对较弱。地下水多以矿坑排水的形式排泄，或以地下径流的形式由高向低处排泄，以矿坑机械排水形式排泄为主。自然状态下，地下水随坡型向沟谷径流。泉水季节性动态变化较大，丰水期有出露，枯水期大部分干涸。根据现场调查，矿山平硐自然排水，各中段机械排水。
矿床充水因素分析
二云石英片岩裂隙水，控矿构造带裂隙水及采空区堆积物赋存的孔隙水及大气降水是矿床开采的主要充水来源；地形有利于自然排水，地表径流和地下径流条件较好；由于围岩贫水，且矿体大部位于侵蚀基准面之上，故以顶板滴水方式向坑道充水，仅局部有涌水很小的涌水点，如PD1370m中段，出水量仅0.02升/秒.顶板滴水强弱与构造发育密切联系,矿体厚的部位滴水强,在0～5勘探线间,滴水强,两侧滴水弱,开采中,沿脉滴水强,穿脉轻微滴水。第四系松散岩类孔隙含水层分布面积小，厚度薄，富水性弱。基岩裂隙含水层是核实区內主要含水层，广泛分布，富水性弱；矿床以基岩裂隙含水层充水为主。

水文地质勘查类型
矿区属丘陵地貌类型，局部沟谷切割较深，地形有利于自然排水；地表水系不发育，无较大地表水体，含水层主要接受大气降水补给；当地侵蚀基准面标高260m左右，矿体大部分位于当地侵蚀基准面以上，含水层富水性弱，矿区水文地质条件简单。水文地质勘查类型为第二类第一型，即以裂隙含水层充水为主的水文地质条件简单的矿床。矿床水文地质勘查程度达到勘探阶段的工作要求，满足矿山开发利用和规划的编制需要。

2.3.3 工程地质概况
岩石工程地质特征
矿区内出露地层为古元古界盖县岩组和新生界第四系。第四系松散层零星分布于沟谷地段，厚度1～5m，二云石英片岩广泛分布，标高280～435米，强风化带厚20m左右；控矿构造带在矿区内呈北西向分布，由含金石英脉充填，构成矿体。

（1）第四系残坡积层：

该层为软弱岩组，主要岩性为砂砾石、卵石、砂土混碎石，一般厚度1～5m，局部厚度10m左右，分选差，较松散，自然状态下较稳定。

（2）盖县组二云石英片岩

该岩石为软岩，其强风化带厚20m左右，岩石裂隙发育，破碎、完整性差，饱和抗压强度小于5Mpa，岩石稳定性较差。

中风化带，厚度一般几十米，层间裂隙发育，岩石块度大于200mm,岩石饱和抗压强度5～15Mpa。沿层面在地下水作用下易产生向下滑动。稳定性差。微风化岩抗压强度30～15Mpa.岩石完整性好，稳定性好。

（3）控矿构造裂隙发育带

由矿体及两侧二云石英片岩裂隙密集带组成，宽20m左右，其中矿体厚1-3m，倾向SW，倾角40度左右，断层面光滑，局部有石墨化现象，石英脉碎裂，裂隙发育，完整性差，其两侧围岩裂隙带岩石亦破碎，裂隙发育，完整性差，故整个控造裂隙带稳定性不好。工程地质条件差，属不稳定地段。
工程地质勘查类型
矿区内第四系松散岩类覆盖较薄，主要分布于沟谷地段，自然状态下相对稳定；矿区主要出露岩性为盖县岩组二云石英片岩，强风化带厚度一般20m，岩石节理裂隙中等发育—较发育，层间破碎带较发育，岩石完整性自上而下逐渐变好。矿体赋存于控矿构造裂隙中，岩石完整性较差，裂隙发育，对未来矿山开采、施工有一定影响。矿区工程地质勘查类型为松散、软弱岩类及层状岩类，层状岩类为主，工程地质条件中等。

矿区工程地质勘查类型为第四类第二型，即以层状岩类为主的工程地质条件中等的矿床。矿床工程地质勘查程度达到勘探阶 段的工作要求，满足矿山开发利用和规划的编制需要。

2.3.4 矿床地质特征

现经工程揭示的金矿体3条，断续赋存于长度达1765 m含矿石英脉的中部和两端。①号金矿体由C1-TC7、TC101-TC103、QG、PD1、PD3、PD4、PD4、YM1-YM6、TC9-TC11、PD3、PD4、YM7-YM9工程控制，地表槽探控制长度616 m，坑道控制长度680m，工程控制斜深43～173 m，厚度0.66～2.71 m，变化系数27.23%。②号金矿体位于东南，由TC114-TC117工程控制，地表槽探控制长度143m，厚度0.50～0.79m，变化系数16.80%。③号金矿体位于①号矿体西北425m，由TC107～TC110工程控制，地表槽探控制长度121m，厚度1.07-1.57m，变化系数14.30%。各矿体规模、产状及工程控制标高。
金矿体规模、产状变化一览表
	矿体

编号
	工程编号
	矿体规模（m）
	矿体

形态
	矿体厚度变化系数（%）
	矿体产状

（倾向/倾角）
	工程控制

标高（m）

	
	
	长度
	延深
	厚度
	
	
	
	

	
	
	地表
	坑道
	
	变化区间
	平均
	
	
	
	探槽
	平巷

	①
	TC1-TC7

TC101-TC103

QG、PD1、PD3、PD4、PD4

YM1-YM6

TC9-TC11

PD3、PD4

YM7-YM9
	656
	720
	43-

213
	0.66-
2.71
	1.53
	脉状
	27.23
	188-245/

30-48
	371.15-

425.42
	297.2-

394.80

	②
	TC114-TC117
	143
	
	
	0.50-

0.79
	0.70
	扁豆状
	16.80
	203/44
	391.50-413.75
	

	③
	TC107-TC110
	121
	
	
	1.07-

1.57
	1.32
	扁豆状
	14.30
	209/43
	319.68-323.71
	


矿体呈脉状和扁豆状，沿走向和倾向厚度变化稳定，银品位走向变化大，金品位走向稳定。金矿体规模：①号矿体出露长度656～720m，延深213m，属中型规模。其他矿体，目前均为小型规模。总体定位小型规模。
2.4 工程建设方案概况

2.4.1 矿山开采现状


矿山仅进行过探矿工作，无采空区，探矿工程采用平硐，可实现自流排水，无积水存在。 结合《辽阳县金玉矿业有限公司（金矿）隐蔽致灾因素普查报告》矿区内现有探矿工程如下：

矿山早期进行过探矿工作，矿区内现有探矿工程如下：
在①号矿体施工4条平巷，9个巷内盲竖井及井下平巷。①号矿体完成 PD1、PD2、PD3、PD4平巷及平巷内AJ1、AJ2、AJ3、AJ4、AJ5、AJ6 、AJ7 、AJ8 、AJ9 竖井和井下平巷，累计平巷长度1670.7m, 竖井长度共208.97m 。探矿期间未进行过采矿。 

现有平硐PD1位于①号矿体东南，平硐口中心坐标为：X=4516662.196，Y=41521291.419，Z=363.54m，平硐长91m，净断面为2.0×2.2m。

现有平硐PD2位于①号矿体南部，平硐口中心坐标为：X=4516695.968，Y=41520998.111，Z=337.98m，平硐长207m，净断面为2.0×2.2m。

现有平硐PD3位于①号矿体东部，平硐口中心坐标为：X=4516773.892，Y=41521286.036，Z=394.64m，平硐长32m，净断面为2.0×2.2m。

现有平硐PD4位于①号矿体东南，平硐口中心坐标为：X=4516670.312，Y=41521330.346，Z=367.08m，平硐长25m，净断面为2.0×2.2m。
表2.4-1 盲竖井统计表
	暗井

编号
	X坐标
	Y坐标
	井口标高（m）
	井底标高（m）
	长度（m）
	规 格
	倾角（度）

	AJ1
	520992.490 
	4516961.299 
	340.00 
	315.38 
	25.00 
	1.2×1.2
	80

	AJ2
	520973.429 
	4516969.833 
	315.38 
	301.88 
	16.20 
	1.5×1.5
	65

	AJ3
	521173.856 
	4516826.022 
	372.50 
	347.50 
	25.00 
	1.3×1.3
	90

	AJ4
	521131.533 
	4516817.632 
	348.60 
	328.60 
	23.40 
	1.2×1.2
	67

	AJ5
	521115.287 
	4516800.190 
	328.70 
	299.00 
	31.30 
	1.3×1.3
	73

	AJ6
	521070.094 
	4516890.442 
	339.00 
	314.78 
	25.30 
	1.5×1.5
	77

	AJ7
	521062.872 
	4516884.722 
	314.80 
	297.20 
	18.60 
	1.5×1.5
	75

	AJ8
	521424.452 
	4516711.286 
	397.98 
	386.30 
	15.70 
	1.2×1.2
	62

	AJ9
	521394.581 
	4516671.064 
	366.60 
	338.12 
	28.47 
	1.3×1.3
	80


由于原有的探矿平硐PD1、PD2、PD3、PD4及9个巷内盲竖井（盲竖井内无现有设备）均位于移动界线范围内，设计生产期间均不予利用 ，为加快基建速度，PD1、PD2仅在基建期作为措施硐进行利用，PD3、PD4及9个巷内盲竖井不予利用，基建期对PD3、PD4及9个巷内盲竖井利用基建期废石进行充填后，采用混凝土砌筑封闭的方式进行封堵。基建期结束，正式投入生产前对平硐PD1、PD2利用基建期废石进行充填，采用混凝土砌筑封闭的方式进行封堵。在废弃探矿平硐内底部留设两个200×200mm的孔洞作为泄水孔，并定期进行巡检。

井下已形成的中段分别为395m、367m、338m中段，长度分别为310m、712m、515m，上述中段均位于阶段岩石移动范围外，净断面为2.0×2.2m，经刷大断面后可以继续利用。
2.4.2 建设规模及工作制度

（1） 设计利用储量

（4） 《xxxxxxxxxxx
。

2.4.3 总图运输

（1）总体布置

（1） xxxxxxxxxxx
（2）废石场

（1） xxxxxxxxxxx
。
2.4.4 开采范围

（5） （1）xxxxxxxxxxx
。

2.4.5 开拓运输

xxxxxxx
2.4.6 采矿工艺

（一）xxxxxxx
2.4.7矿山供配电设施
（1）矿区供电

xxxxxxx
。
2.4.8防排水与防灭火系统

xxxxxxx
。
2.4.10废石场单元

《可研报告》xxxxxxx
。
2.4.11安全避险“六大系统”

2.4.11.1监测监控系统
设计系统主机安装在调度室内并双机备份，且在生产调度室设置显示终端，负责全矿实时监控信息的管理及历史数据的查询。设计监测监控中心设备设可靠的防雷和接地保护装置。

井下分站（或监控）安装在盲斜坡道口、各中段出入石门、回风平硐硐口、268m中段水泵房、回风中段等重要场所。

井下分站设计安装在便于人员观察、调试、检验，且围岩稳固、支护良好、无滴水、无杂物的位置，安装时垫支架或吊挂在巷道和硐室中，分站与巷道底板距离大于0.3m。地表主机和井下分站均设备用电源，备用电源能保证连续工作2h以上。

监测监控线缆由平硐、斜坡道敷设至井下，井下传输线缆使用铠装电缆。设计线缆在风、水管上方平行敷设，与管路净距为300mm。巷道内线缆每隔一定距离和在分路点上，悬挂注明编号、用途、型号、规格、起止地点等的标志牌。
（1）有毒有害气体检测

该矿山主要有毒有害气体为放炮过程中产生的一氧化碳、通过主机、分站、传感器对炮烟中的气体进行在线监测，本系统同通风系统监测联合设计，采用同一主机和分站。设备可移动重复利用，设计中给出各中段设备数量及分布位置。

1、矿井一氧化碳传感器具体设置位置

①采场：生产中段进风侧、回风中段回风侧设传感器；

②掘进：各中段运输巷设传感器，矿井局扇都采用压入式通风，掘进头传感器安装在距离回风出口5～10m回风流中，掘进距离超过100m时风筒出风口设一个传感器。

2、传感器的数量和悬挂要求

井下中段共计设置5台传感器，后期开采时设备可重复利用，现场可根据实际使用情况购买设备。

传感器应垂直悬挂，距巷壁应不小于0.2m。传感器距顶板应不大于0.3m。

3、传感器的安装和报警浓度

一氧化碳报警浓度不应高于24ppm。设定为24ppm。

4、主要设备配备

在线监测设备主要有主机、管理软件、分站、显示屏、避雷装置、备用电源、打印机、传感器等组成，分站的数量根据分站输出端的个数确定，一个输出连接一个传感器，通常一个分站能接8个传感器。       
（3）通风系统监测

1、风俗监测
井下设计对风速进行在线监测。生产中段靠近风井回风段以及总回风巷内设置风速传感器用以监测井下风量。随着矿山生产中段逐步形成后，相应在靠近回风段内设置风速传感器用以监测井下风量。风速传感器安装在能准确计算风量的地点。风速传感器安装在能准确计算风量的地点。
2、风压监测
设计在主通风机房设开停传感器和风压传感器实时在线监测。局部通风机设开停传感器。

风压传感器设置在风机入风口和风机（或扩散器）出风口截面处。生产过程中对主扇风机安装开停传感器，实时监控工作运行状态，风机房内设测量风压、风量、电流、电压和轴承温度等的仪表。主扇风机实现远程控制，在调度室内可对风机实施开停、正反转操作。

（4）视频监控

1、系统构成；
系统是由摄像、传输、控制、显示、记录登记5大部分组成，对矿井地面、井下重要工作场所实施视频监控，总控室房设有视频监控显示终端，用于显示井口、井下车场、安全出口等场所的视频监控图像。
2、视频监控前端摄像机设置位置；
1 各井口、井底车场，安全出口等人员进出场所，应设视频监控；

②中央变电所等主要硐室设视频监控，该矿山井下未设置炸药库、油库等硐室；

2 其它需要视频监控的地点。
3、本视频监控设计主要设备参数、功能
——硬盘录像机，配置智能46寸显示器；

——硬盘采用2T专用硬盘，能满足信息存储要求；

——光缆选用阻燃光缆。

2.4.11.2人员定位系统

本项目全矿总下井作业人员数56人，最大班井下作业人数24人，为更好的满足矿山安全生产，根据《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号）文件要求，本项目新建立人员定位系统。
人员定位运用矿井人员管理系统，该系统采用最先进的射频技术，结构先进、稳定可靠，便于安装与维护。且具备容量大、读卡速度快、识别卡携带方便、软件功能齐全、查询统计、考勤管理、人员管理等特点。
（1）人员定位系统的构成
系统主要由如下部分组成：安装于井下作业区的重要设备设施、监控计算机、系统软件、人员定位传输基站、人员定位分站、无线定位发射器等。
人员定位系统应满足监测及管理功能，主机应安装在地面，并双机备份，且应在矿山生产调度室设置显示终端。人员出入井口和重点区域进出口等地点应安装读卡器。

读卡器应安装在便于读卡、观察、调试、检验，且围岩稳固、支护良好、无淋水、无杂物、不容易受到损害的位置。主机及读卡器的备用电源应能保证连续工作2h以上。识别卡应专人专卡，并配备不少于经常下井人员总数10%的备用卡，根据劳动组织确定识别卡数量62张
（2）分站设置
设计设置8台，另备用1台，共计9台人员定位分站。人员定位分站可重复利用上部开采完毕中段设备。
表2.4-3 人员定位系统设备配备表
	中段标高
	安装地点
	安装数量

	地表
	平硐PD6硐口
	1

	井下
	盲斜坡道1硐口
	1

	井下
	盲斜坡道2硐口
	1

	367m中段
	斜坡道出入石门
	1

	338m中段
	斜坡道出入石门
	1

	308m中段
	斜坡道出入石门
	1

	268m中段
	斜坡道出入石门、水泵硐室、

中央变电硐室
	2


2.4.11.3紧急避险系统

本矿山水文地质条件简单，并且生产中段在地面最低安全出口以下垂直距离未超过500m，因此不需在最低采矿生产中段设置普通型紧急避险硐室。

自救器的数量确定，根据全矿下井人员数量共计62人，其中最大班作业人员24人。按全矿总下井人员的1.1倍配备自救器，共配备69台自救器，其中62台由入井人员随身携带，7台备用。

紧急避险系统系在矿山井下发生灾变时，为避灾人员安全避险提供生命保障的由避灾路线、紧急避险设施、设备和措施组成的有机整体。紧急避险系统建设的内容包括3个部分：

（1）为入井人员提供自救器；

（2）合理设置避灾路线；

（3）科学制定应急预案。

避灾路线
（1）各中段避灾线路

各中段采场作业面→采场通风人行天井上行→上中段巷道。

（2）遇气体、火灾灾害时

中段人员（打开自救器）向进风侧走，如斜坡道硐口，应立即往斜坡道硐口方向走，过风门至地面。

（3）遇水灾时

①各中段人员→运输平巷→矿房天井→上一中段→斜坡道→平硐PD6→地面。

②各中段人员→运输平巷→矿房天井→上一中段→倒段风井→回风中段→平硐PD5→地面。

2.4.11.4压风自救系统

压风自救系统是在矿山发生灾变时，为井下提供新鲜风流的系统，包括空气压缩机、送气管路、供气阀门、油水分离器、压风自救装置等。

空压机采用生产用空压机，并能在10min内启动，空压机的风量满足紧急避险要求。每人每分钟需风量为0.3m³。根据单班入井最多人数24人计，空压机的风量应大于8.64m³/min。

根据计算压气量和风动工具的工作压力，选择2台DLGF24/8-132型空压机，1用1备。具有矿用安全标志。满足要求。总排气量最大为24m³/min，满足要求。经计算，主干管选择Φ108×5mm无缝钢管。压风管道同压风自救装置的连接可采用高压阻燃软管。
（1）供气阀门规范要求安装地点

①各作业场所、紧急避险设施；

②各主要生产中段和分段进风巷道的压风管道上应安设供气阀门，间隔不大于200m；
③独头掘进巷道距掘进工作面不大于100m处的压风管道上应安设一组供气阀门，相邻供气阀门不大于200m；

④爆破时撤离人员集中地点的压风管道上应安设一组三通及阀门。

（2）矿井供气阀门具体安装位置

①各中段运输巷，设置4个供气阀门；

②掘进作业面：各中段穿脉主运输巷安装供气阀门，位置距掘进头100m以内。每处装一组；

（3）压风自救装置规范要求安装位置

有毒有害气体涌出的独头掘进巷道，距掘进工作面不大于100m处的压风管道上应安设压风自救装置。

（4）压风自救装置矿井具体安装位置

中段主运输巷设置压风自救装置。

压风自救装置安装位置距掘进工作面不大于100m处的压风管道上。
表2.4-4 压风自救系统
	序号
	名称
	型　号
	数量
	单位

	1
	空压机
	DLGF24/8-132
	2
	台

	2
	油水分离器
	
	1
	台

	3
	供气阀门
	
	5
	组

	4
	压风自救装置
	
	5
	组


2.4.11.5供水施救系统

水源由矿区深水井提供，采用恒压供水至生活辅助水池，再从高位水箱接配水管网。供水水质应满足水质要求。

采用现有钢管接到作业场所，采用静压供水至作业场所。当井下需要供水施救时将现有的生活用水注入生活辅助水池中，关闭管道上生产水箱阀门，打开供水施救水箱闸阀三通接通供水施救系统。日常管理中及时检查维护供水施救系统，正常情况下供水施救系统处于关闭状态，灾害需要时及时打开，要确保供水施救系统能够随时正常使用。

生产中段主运输平巷内每小于200m设置一个供水阀门、供水施救装置。

独头掘进巷道距掘进工作面不大于100m处的供水管道上应安设一组供水阀门，相邻两组供水阀门安设间距应不大于200m；

爆破时撤离人员集中地点的供水管道上应安设一组供水阀门。

表2.4-5 供水施救系统专用安全设施
	序号
	名　称
	型　号
	数量
	单位
	备注

	1
	水　源
	地面水箱
	1
	个
	要求水质应能供人饮用

	2
	中段主巷

供水管路
	DN80无缝钢管
	
	
	根据需要采用现供水管路

设相应供水阀门等共用

	3
	供水阀门
	
	4
	组
	

	4
	供水施救装置
	
	4
	组
	


2.4.11.6通信联络系统

在生产、调度、管理、救援等各环节中，通过发送和接收通信信号实现通信及联络的系统，有线通信联络系统由控制中心、终端、线缆等组成。本设计主要针对有线通信系统，地面井下共用一个控制中心，总机设在矿本部。矿区外部通信采用光缆传输，接入当地通讯网络，由此可实现语音、图像及数据传送。

系统主要由通讯联络主机、调度台、矿用电话等构成。通信线缆设置两条，分别从平硐PD6-斜坡道和PD5进入井下，当其中任何一条通信线缆发生故障时，另外一条线缆完成井下各通信终端的通信任务。严禁利用大地作为井下通信线路的回路。
井下、地面中端配置表，通信联络系统共设置16个电话终端。井下11部电话，地面5部。
表2.4-6 井下终端配备表
	中段标高
	安装地点
	安装数量
	备　注

	地表
	平硐PD5硐口
	1
	可重复利用前期工程通信设备，必要时需购买新设备

	地表
	平硐PD6硐口
	1
	

	井下
	盲斜坡道1硐口
	1
	

	井下
	盲斜坡道2硐口
	1
	

	367m中段
	斜坡道出入石门
	1
	

	338m中段
	斜坡道出入石门
	1
	

	308m中段
	斜坡道出入石门
	1
	

	268m中段
	斜坡道出入石门、水泵硐室、

中央变电硐室
	2
	

	
	采场附近
	2
	


表2.4-7 地面终端配备表
	部 门
	数量

	办公室
	2

	值班室
	1

	矿 部
	1

	其它机动备用
	1

	合 计
	5


2.4.12安全管理及其他

（1）劳动定员

《可研报告》明确，矿山采用间断工作制，年工作300天，每天3班，每班8小时。根据基本情况，采矿车间劳动定员按生产工艺编制岗位定员。企业管理及服务人员按拟定的组织机构并参照类似矿山的实际情况配备。矿山开采聘用人数62人。
（2）投资估算

项目投入总资金1995.89万元，其中建设投资1848.90万元，流动资金146.99万元。
投资使用计划与资金筹措详见表2.4-8。
表2.4-8 项目总投资使用计划与资金筹措表（单位：万元）
	序号
	项目名称
	合计
	1
	2
	3

	1
	投资合计
	1995.89
	739.56
	1153.44
	102.89

	1.1
	建设投资
	1848.90
	739.56
	1109.34
	

	1.2
	建设期利息
	
	
	
	

	1.3
	流动资金
	146.99
	
	44.10
	102.89

	2
	资金筹措
	1995.89
	739.56
	1153.44
	102.89

	2.1
	项目资本金
	1995.89
	739.56
	1153.44
	102.89

	2.1.1
	用于建设投资
	1848.90
	739.56
	1109.34
	

	2.1.1.1
	股本投资
	1848.90
	739.56
	1109.34
	

	2.1.2
	用于流动资金
	146.99
	
	44.10
	102.89

	2.1.2.1
	股本投资
	44.10
	
	44.10
	

	2.1.2.2
	企业未来经营收益
	102.89
	
	
	102.89


（3）安全管理
金玉矿业设置了安全生产管理机构，配备了专职安全生产管理人员，形成了安全管理网络。
1）从业人员

金玉矿业主要负责人、安全生产管理人员均经过应急管理部门培训、经考核合格取得安全生产知识和管理能力考核合格证，人员持证上岗。特种作业人员，应按照国家有关规定，经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

2）安全教育培训

金玉矿业制定了教育培训计划，并严格按计划组织培训、考核，培训结束后将培训档案及时归档保存。现有地下矿山特种作业人员均经过培训，持证率100%，企业严格执行“三级安全教育”制度，从业人员全部经过安全教育培训，经考试合格后上岗，能够满足企业安全生产工作需要。

3）安全生产责任制及规章制度

金玉矿业实行全员安全生产责任制，安全生产责任制包含有公司总经理等公司领导及安全生产管理人员、各岗位人员安全生产责任制。

公司制定了安全生产管理制度，安全生产管理制度包括安全例会制度、安全生产管理制度、安全教育培训制度、安全检查与隐患排查治理制度等。在日常生产过程中，上述责任制及规章制度均得到有效落实。

4）操作规程

金玉矿业已制定了各工种安全操作规程，各工种操作人员严格按照操作规程执行。

3定性、定量评价

根据项目建设特点，结合该矿山主要危险、有害因素的性质和存在部位，划分为10个单元。
表3 评价单元划分表

	序号
	评价单元划分

	1
	总平面布置

	2
	开拓系统

	3
	运输

	4
	采掘

	5
	通风防尘

	6
	矿山电气

	7
	防排水与防灭火

	8
	安全避险“六大系统”

	9
	安全管理

	10
	重大危险源辨识


根据《金属非金属矿山地下矿山建设项目安全预评价报告编写提纲》，本章节采用如下评价方法进行评价：安全检查表法、专家评议法、工程类比法、预先危险性分析法等定性评价方法。
3.1总平面布置单元

3.1.1危险、有害因素辨识

总平面布置单元涉及到的危险、有害因素有山体滑坡、泥石流、暴雨、山洪等。

造成山体滑坡、泥石流、暴雨、山洪等危险因素均来自于工业场地周边的山体，如果矿山的工业场地选址不合理，在山体滑坡、泥石流、暴雨及洪水影响范围内，可能造成工业场地被埋没、被洪水淹没的后果。
3.1.2安全分析及符合性评价
（1）安全检查表法分析评价

对该项目总平面布置单元的安全检查表，见表3.1-1。

表3.1-1  总平面布置单元安全检查表

	检查项目和内容
	依据标准
	事实记录
	结论

	1. 厂址选择
	1.1厂址应具有满足生产、生活及发展规划所必需的水源和电源
	《工业企业总

平面设计规范》GB50187-2012第3.0.6条
	《可研报告》分析了供水和供电的来源，满足生产需要
	符合

要求

	
	1.2厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件
	《工业企业总

平面设计规范》GB50187-2012第3.0.8条
	《可研报告》明确水文地质条件简单，工程地质条件中等。 
	符合

要求

	2. 
	1.3厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带
	《工业企业总

平面设计规范》GB50187-2012第3.0.12条
	《可研报告》明确，工业场地所在位置其标高308m，高于当地历史最高洪水位263m，工业场地不受洪涝威胁。
	符合

要求

	
	1.4总平面布置，应防止有害气体、烟、雾、粉尘、强烈振动和高噪声对周围环境的危害
	《工业企业总

平面设计规范》GB50187-2012第5.1.7条
	矿山为地下开采，开采剥离的岩石无毒无害，矿山开采对周围环境基本无影响。
	符合

要求

	
	1.5厂区的通道宽度，应根据下列因素确定：通道两侧建筑物、构筑物及露天设施对防火、安全与卫生间距的要求；道路等工业运输线路的布置要求；绿化布置的要求；施工、安装要求；竖向设计的要求；预留发展用地的要求
	《工业企业总

平面设计规范》GB50187-2012第5.1.4条
	《可研报告》确定矿山建（构）筑物防火间距满足建筑防火规范的要求。
	符合

要求

	3. 地表塌陷区
	地下开采时，应圈定岩体移动范围或岩体移动监测范围；地表主要建构筑物、主要井筒应布置在地表岩体移动范围之外，或者留保安矿柱消除其影响。
	《金属非金属

矿山安全规程》GB16423-2020第6.3.1.2条
	矿山地表工业场地布置各建构筑及设施均在地表岩体移动范围之外。
	符合

要求

	4. 空气压缩站的布置
	压缩空气站的布置，应符合下列要求：位于空气洁净的地段，避免靠近散发爆炸性、腐蚀性和有害气体及粉尘等的场所，并应位于上述场所全年最小频率风向的下风侧；压缩空气站的朝向，应结合地形、气象条件，使站内有良好的通风和采光。贮气罐宜布置在站房的北侧
	《工业企业总

平面设计规范》GB50187-2012第5.3.4条
	《可研报告》明确，空压机房布置符合前述要求。
	符合

要求

	5. 变电站布置
	总变电站位置的选择，应符合下列要求：应便于输电线路进出，靠近负荷中心或主要用户；不得受粉尘、水雾、腐蚀性气体等污染源的影响，并应位于散发粉尘、腐蚀性气体污染源全年最小频率风向的下风侧和散发水雾场所冬季盛行风向的上风侧；避免布置在有强烈振动设施的场地附近；应有运输变压器的道路；地势较高，避免位于低洼积水地段
	《工业企业总

平面设计规范》GB50187-2012第5.3.2条
	根据《可研报告》总平面布置图和现场勘察可知，经现场勘察总变电站现布置在井口附近工业场地，位置符合上述要求。
	符合

要求

	6. 爆破器材库布置
	爆破器材库区的布置，应符合现行国家标准《民用爆破器材工厂设计安全规范》的规定
	《工业企业总

平面设计规范》GB50187-2012第5.6.8条
	该项目井下不设爆破器材库。
	不涉及


由以上检查表分析可知，《可研报告》充分考虑了总平面布置方面潜在的危险、有害因素，由安全检查表得出的结论为：该项目选址合理，总平面布置单元符合安全要求。
3.1.3周边环境子单元

（1）居民

矿区范围西南侧为高家堡子村，距离矿界最近距离约为71m，距岩石移动范围194m。居民距离本次井下爆破点的最近距离为210m。根据《爆破安全规程》（GB6722-2014）保护对象安全允许速度按安全允许最小值进行选取，根据计算结果，按设计浅孔爆破单段最大起爆药量为28kg进行计算，井下回采对保护对象产生的振动速度0.26cm/s小于保护对象的最小安全允许振动速度2.5cm/s，同时经反推炸药量计算，控制一段最大药量小于2500kg即可满足爆破振动速度小于安全允许速度2.5cm/s。 故本矿地下开采严格按照设计采用浅孔爆破并控制一段最大药量小于2500kg后，爆破对居民无影响。
（2）河流
常年流水溪流位于矿区的南侧，该项目圈定的地表移动带距矿区 南侧常年流水溪流岸边最近距离为245m。雨季水量较大，冬季小溪干涸。依据调查，雨季小溪水面宽0.4-1.2m，丰水期流量15L/s，枯水期流量减半，溪水雨季平均深度0.3m左右，暴雨时节溪水瞬时深度可达0.8-1m。地表季节性溪流主要补给方式为大气降水补给，补给量随季节变化较大。河流与矿区之间无断裂导水构造，因此常年流水溪流不会通过地表移动带与地下开采矿体形成导水联系。
（2） 基本农田及黄檗（国家二级保护植物）
矿区范围内有基本农田及黄檗（国家二级保护植物），详见附图：总平面布置图，基本农田及黄檗均位于岩石移动界线之外，距离岩石移动界线最近距离45m，故本矿地下开采对其无影响。
（3）地下开采对建筑物爆破振动计算
根据《爆破安全规程》（GB6722-2014）保护对象安全允许振动速度计算安全允许距离。参数选取根据矿山地质条件、采场爆破作业地点至保护对象的直线距离、保护对象的性质选取。

1）根据爆破作业地点，计算单段起爆药量

浅孔回采爆破，计算单段起爆药量：

 
[image: image1.wmf]a

t

L

L

L

Q

y

t

×

×

-

=


式中： Q—单段起爆药量，kg；

L—炮孔长度；

Lt—填塞长度0.4w ；

Ly—单个药卷长度；

t—单个药卷质量，kg。

a—微差爆破最大同时起爆炮孔数量；

表3.1-2  单孔爆破炸药量计算表             

	爆破场所
	L-最长炮

孔长度（m）
	Lt-填塞长度（m）
	Ly-药管长度（m）
	t-单个药管质量（kg）
	a-最大一段起爆孔数（个）
	Q-单段起爆药量（kg）

	回采、掘进
	3.4
	0.6
	0.2
	0.2
	10
	28


计算单段最大起爆药量为28kg。

2）爆破振动速度计算

 
[image: image2.wmf]3

1

1

)

(

Q

V

K

R

a

=


 式中：Q—最大单段药量，kg；

R—爆破振动安全允许距离；

V—保护对象所在地安全允许质点振速，cm/s；

K、a—与爆破点至保护对象间的地形、地质条件有关的系数和衰减指数；根据岩石性质，取K=150，a=1.5。
表3.1-3  浅孔爆破振动计算结果表     
	保护对象
	与《爆破安全规程》对应的保护对象
	实际距离（m）
	安全允许速度

V（cm/s）
	控制一段最大药量（kg）
	计算爆破振动速度（cm/s）
	计算结果

	村庄
	一般民用建筑物
	210
	2.5
	28
	0.26
	安全


表3.1-4  控制最大炸药量计算结果表  
	保护对象
	与《爆破安全规程》对应的保护对象
	实际距离（m）
	安全允许速度

V（cm/s）
	控制一段最大药量（kg）

	村庄
	一般民用建筑物
	210
	2.5
	2500


根据《爆破安全规程》（GB6722-2014）保护对象安全允许速度按安全允许最小值进行选取。根据上表计算结果，按设计浅孔爆破单段最大起爆药量为28kg进行计算，井下回采对保护对象产生的振动速度小于保护对象的最小安全允许振动速度，同时经反推炸药量计算，控制一段最大药量小于2500kg即可满足爆破振动速度小于安全允许速度2.5cm/s。

矿山应严格按本次设计划定的矿体开采范围内进行开采，爆破时应按设计严格控制单段最大起爆药量。根据上述计算，井下爆破对周边设施产生的质点振动速度均小于爆破安全规程要求的安全允许质点振动速度，因此井下爆破作业对周边设施无影响。
除此之外，矿区附近无其他采矿权，矿界外300m范围内无村庄、居民、学校、医院、文物古迹、旅游风景区、基本农田等需要保护的重要公共设施；500m范围内无高压线等电力设施、名胜古迹等；1000m及1000m外可视范围内无铁路、高速公路、国道。矿区不在生态红线、自然保护区、禁止开发区、限制开发区等，周边环境良好。

3.1.4评价结果小结
综上所述，建设单位在建设和生产中落实《可研报告》及本预评价报告提出的相关安全措施并严格执行后，本项目周边环境单元符合安全要求。
3.2开拓系统单元评价
3.2.1危险、有害因素辨识

该项目开拓方式为平硐-斜坡道，根据设计的安全出口、中段布置、井筒支护、巷道支护、保护矿柱等方面，可能涉及到的危险、有害因素为高处坠落、物体打击、冒顶片帮、车辆伤害等。
（1） 高出坠落

在矿山生产中坠落事故是一种普遍存在的事故。

造成高处坠落的主要原因有以下几方面：

1）高处作业时没有按要求佩带安全防护用品。

2）高处作业时，缺少照明、作业环境不良等。

3）人行天井梯子架设不牢或没有扶手。

4）天井、风井等可能发生人员坠落的危险地点，没有设置明显的警示标志、良好的照明以及可靠的护栏、格筛或盖板等。

对于本项目，可能发生高处坠落的部位主要是：天井、风井的入口处等高差较大场所。
（2） 物体打击

物体打击是物体在重力或其它外力的作用下产生动力，打击人体造成人身伤亡事故。本项目中，物体打击的危险因素主要来自：

各中段的浮石未及时处理或处理不干净，浮石坠落伤人。设备、工具等坠落物砸伤经过的人员。

（3）冒顶片帮

巷道受岩石压力的影响，都可能引起冒顶片帮的发生。

引起冒顶片帮的原因及部位：

1）井巷工程布置在不稳定的岩层、断层、破碎带地段等，容易发生片帮、冒顶。

2）矿岩节理裂隙发育，开拓工程施工和使用过程中，因应力变化、爆破震动、地表水的侵入等均会引起岩层结构面强度下降，导致岩石沿岩层结构面脱落，在井巷的贯通口、巷道交岔口等易产生冒顶片帮。

3）工程布置密集地段，平巷交岔口等因暴露面积较大缺乏有效支护，导致巷道顶板、侧板垮塌诱发冒顶片帮。

4）爆破参数确定不合理、爆破工序不合理、爆破施工时违章作业等。

5）遇到新的地质构造而没有及时采取措施或没有按岩性进行施工。

6）采矿方法不合理，巷道或采场设计不合理，采场或巷道施工工艺不合理，采场或巷道施工时违章作业。

7）采场矿柱设计不合理或矿柱被破坏。

8）在应该进行支护的井巷没有支护或支护质量差。

9）采动影响或采动破坏，采空区大面积暴露，未及时处理等。

冒顶片帮的危害形式：

1）破坏采场和周围的巷道。

2）造成采场内人员的伤亡。

3）破坏采场内的设备和设施。

4）破坏矿井的正常通风系统。

5）造成生产秩序的紊乱。

6）其他危害：如破坏矿井的供电系统等。

巷道或采掘工作面的片帮、冒顶：

岩体的矿压活动造成巷道的片帮和冒顶，产生的直接危害是：

1）巷道内人员的伤亡。

2）破坏巷道内的设备、设施。

3）破坏正常的生产系统。

4）破坏巷道等。

（4）车辆伤害

该项目车辆伤害包括井下运输车辆和地表车辆运输等车辆的伤害。这些车辆在运行过程中，由于以下原因，可能造成车辆伤害。

1）由于局部巷道断面小，达不到规范要求；

2）车辆运输过程中因无信号装置提示行人和未按规定设置人行道或未掘躲避硐室导致人员避让不及受车辆的挤夹伤害；

3）巷道底板坡度大，车况不好，都易发生车辆倾翻，导致人员伤害，设备、设施损坏事故；

4）在运输过程中，由于运输信号联络不畅或信号失灵、设备故障、无相应的安全设施、安全标志等，也很容易发生翻车、挤伤、撞坏设备和撞死撞伤人员等事故；

5）地面雨天运输车辆未采取防滑措施、违章驾驶等。

本项目井下运输中段及斜井采用矿车运输，运输巷道断面狭窄，不符合规程要求，或在生产过程中安全管理职责不明、安全管理制度及操作规程缺陷以及运输车辆故障等情况均有可能导致各种危及人身和设备的安全事故。

可能存在的部位：运输过程中的各种车辆设备、运输设备、运输巷道及运输公路等。
3.2.2安全分析及符合性评价

（1）预先危险性分析法评价

对该项目开拓单元的预先危险性分析表，见表3.2-1。

表3.2-1 开拓单元预先危险性分析表
	潜在事故
	危险因素
	触发条件（1）
	发生条件
	触发条件（2）
	事故后果
	危险等级
	防范措施

	物体打击
	高处坠落的物体
	（1） 浮石未及时处理或处理不干净

（2） 设备工具等坠落物砸伤经过的人员
	工作人员从可能坠落的物体下通过
	（1） 工作人员违章进入危险区域

（2） 作业环境差，作业人员未发现坠物
	人员伤亡
	Ⅱ级
	（1）严禁在高处抛掷工具

（2）人员不得进入有坠物危险的区域

（3）浮石及时处理干净

	高处坠落
	登高作业
	（1） 作业场所边缘无围栏

（2） 防护栏不牢固或高度不够

（3） 未穿防滑鞋或防护用品穿戴不当

（4） 身体不适造成跌落
	人员在天井等高处作业
	（1） 踩空或支撑物倒塌

（2） 未系安全带、挂结不可靠

（3） 安全带等损坏或不合格

（4） 未穿防滑鞋及紧身工作服

（5） 违章指挥、违章作业、违反劳动纪律
	人员伤亡
	Ⅱ级
	（1） 制定并严格遵守高处作业安全管理制度

（2） 2m以上的高处作业，设轩梯、围栏、盖、平台、走道等等 

（3） 登高作业人员必须严格执行高处作业安全规定

（4） 登高作业人员必须戴好安全帽，系挂好安全带

（5） 对平台、栏杆、护墙及安全带等要定期检查，确保完好

（6） 杜绝“三违”

	冒顶片帮
	滚石、滑坡、坍塌
	（1）开拓井巷井口布置在不良工程地质地段。

（2）井巷布置不合理。

（3）开拓、采准、切割和回采井巷穿越断层或破碎带。
	作业人员位于可能冒顶片帮位置处
	（1）工作人员违章进入危险区域

（2）工作人员未佩戴符合要求的劳保防护用品
	人员伤亡
	Ⅱ级
	（1）开拓井巷入口应尽量避免布置在各种具有崩塌、滑坡危险及不良工程地质地段；

（2）加强井巷入口段的支护工作；

（3）合理控制临近地表处的地下采场爆破的一次爆破药量；

（4）加强对该崩塌、滑坡危险地段的移动监测工作。（5）加强地质工作，了解工程地质条件；

（6）聘请有经验的设计人员进行井巷工程的系统设计；

（7）留有足够的隔离矿柱；

（8）选用合适的掘进方法；

（9）严格按规程作业；

（10）重视井巷的支护和维护，加强断层、破碎带井巷支护工作。

	车辆伤害
	运输车辆
	井巷断面不合理：

（1） 主要井巷宽度不够，过窄；

（2） 主要井巷高度不够，过低。
	作业人员位于可能发生车辆伤害位置处
	（1）车辆失控

（2）司机违规操作

（3）作业人员躲避不及时
	人员伤亡
	Ⅱ级
	运输设备与井壁（巷道壁）安全间隙符合规范要求，按照安全规程的要求设计各个巷道断面。司机严格持证上岗，不违规操作，作业人员应在人行道内行走。


开拓单元潜在的危险因素是高处坠落、物体打击、冒顶片帮以及车辆伤害，其危险程度为“临界的”，应采取防范措施，做好各井口的安全防护。

（2）专家评议法评价

1） 井巷布置安全可靠性评价

1 新设计井巷工程安全可靠性分析

矿体顶底板围岩，均为辽河群盖县岩组（Pt1lhgx）二云石英片岩，矿床工程地质条件中等，设计斜坡道采用砼支护，局部不稳固地段采取喷砼支护，因此《可研报告》设计的井巷工程从岩石性质上安全可行。
《可研报告》明确各种井巷工程必须按《金属非金属矿山安全规程》和相关的法律、法规进行施工，局部不稳固的要进行支护。建议安全设施设计中，应进一步明确井下巷道掘进过程中如遇围岩不稳固地段，应采取支护措施，并明确具体采取的支护形式及相关参数以满足《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第6.2.7.2条“在不稳固的岩层中掘进时应进行支护；在松软、破碎或流砂地层中掘进时应在永久性支护与掘进工作面之间进行临时支护或者特殊支护。”规定的要求。

2 原有废弃井巷、采空区处理措施安全可靠性分析

矿山仅进行过探矿工作，无采空区，探矿工程采用平硐，可实现自流排水，无积水存在。 结合《辽阳县金玉矿业有限公司（金矿）隐蔽致灾因素普查报告》矿区内现有探矿工程如下：
由于原有的探矿平硐PD1、PD2、PD3、PD4及9个巷内盲竖井（盲竖井内无现有设备）均位于移动界线范围内，设计生产期间均不予利用 ，为加快基建速度，PD1、PD2仅在基建期作为措施硐进行利用，PD3、PD4及9个巷内盲竖井不予利用， 基建期对PD3、PD4及9个巷内盲竖井利用基建期废石进行充填后，采用混凝土砌筑封闭的方式进行封堵。基建期结束，正式投入生产前对平硐PD1、PD2利用基建期废石进行充填，采用混凝土砌筑封闭的方式进行封堵。在废弃探矿平硐内底部留设两个200×200mm的孔洞作为泄水孔，并定期进行巡检。

井下已形成的中段分别为395m、367m、338m中段，长度分别为310m、712m、515m，上述中段均位于阶段岩石移动范围外，净断面为2.0×2.2m，经刷大断面后可以继续利用。
2） 安全出口可靠性评价

《可研报告》中明确金玉矿业共有2个直达地表的矿井安全出口（PD5、PD6），且相互间距大于30m。符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第6.1.1.1条规定“每个矿井至少应有两个相互独立、间距不小于30m直达地面的安全出口”。
3.2.3评价结果小结
通过对开拓工程布置、安全出口安全可靠性评价，建设单位只要按照设计要求及本预评价单位提出的安全对策措施对开拓系统进行施工，合理布置井巷、及时支护，并保证安全出口的畅通，则《可研报告》设计的开拓系统是安全可靠的。
3.3运输单元评价
3.3.1危险、有害因素辨识

该项目为平硐~斜坡道开拓，井下各中段以无轨运输为主，最终由PD6运输至地表；

运输系统存在的主要危险有害因素有：车辆伤害、机械伤害、高处坠落、物体打击及粉尘等。

一、车辆伤害

该项目车辆伤害包括井下运输车辆和地表车辆运输等车辆的伤害。这些车辆在运行过程中，由于以下原因，可能造成车辆伤害。

1）由于局部巷道断面小，达不到规范要求；

2）车辆运输过程中因无信号装置提示行人和未按规定设置人行道或未掘躲避硐室导致人员避让不及受车辆的挤夹伤害；

3）巷道底板坡度大，车辆制动装置失灵，车况不好，都易发生车辆倾翻，导致人员伤害，设备、设施损坏事故；

4）在运输过程中，由于运输信号联络不畅或信号失灵、设备故障、无相应的安全设施、安全标志等，也很容易发生翻车、挤伤、撞坏设备和撞死撞伤人员等事故；

5）在地表废石运输过程中由于车辆制动装置失灵、道路坡度过大、运行速度过快、路面设计不合理、道路局部坍塌、下沉、路况质量差、狭窄、路不平、雨季冲刷严重，很容易发生车辆倾覆、车辆相撞等事故；

6）地面雨天运输车辆未采取防滑措施、违章驾驶等。

本项目井下运输采用无轨运输方式，运输巷道断面狭窄，不符合规程要求，或在生产过程中安全管理职责不明、安全管理制度及操作规程缺陷以及运输车辆故障等情况均有可能导致各种危及人身和设备的安全事故。

可能存在的部位：运输过程中的各种车辆设备、运输设备、运输巷道、运输公路等。

二、机械伤害

机械伤害是指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害，不包括车辆、起重机械引起的机械伤害。

矿山造成的机械伤害事故，主要是由于人的违章指挥、违章操作造成的。常见的因素有：

1）穿戴不符合安全规定的服装进行操作；

2）违章操作；

3）机械设备安全防护装置缺乏或损坏、被拆除等，导致事故发生；

4）操作过程中衣物、头发、工具进入运转机械导致身体被运动机械拖带伤害；

5）操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位；

6）在检修和正常工作时，机器突然被别人随意启动，导致事故发生；

7）在不安全的机械上停留、休息，导致事故发生；

8）设备设施设计、选型不合理或安装存在缺陷；

9）设备设施没有按规定进行维护或特种设备没有定期检测检验；

10）安全管理上存在不足。

该矿山运输系统在使用和检修过程中存在着机械伤害的可能性。

三、高处坠落

产生高处坠落的诱因为：

1）作业人员疏忽大意，疲劳过度；

2）缺少照明，无安全警示标志；

3）人行通风井口、井下和地表卸矿（废）点未设置安全设施或警示标志，卸矿（废）作业可能发生高处坠落。

高处坠落可能发生的场所：人行通风天井井口、地表卸矿（废）点等处。

四、物体打击

运输过程中造成物体打击伤害的原因主要有：

1）浮石清理不及时、排浮不净或排浮不按规程操作；

2）对排不下的危石，未及时支护或支护质量差；

3）安全帽等劳保用品穿戴不齐；

4）出矿、出渣时精力不集中，对出现的危险不能及时做出反应；

5）地表装矿（岩）作业等均可能发生掉块伤人；

6）坑口卸载点作业范围未设置安全警示标志，人员误入可能发生滚石伤人。

五、粉尘

粉尘主要来源于：矿岩转运作业等过程，产生大量有害的粉尘，如未采取湿式作业、井下通风不良或通风质量达不到要求，易造成粉尘危害。井下主要产尘点分布在铲装工作面、回风道、装矿（废）石巷道、卸矿漏斗等处。
3.3.2安全分析及符合性评价
（1）预先危险性分析法
表3.3-1  运输单元预先危险性分析表
	       危险

因素
	诱导因素
	事故后果
	危险

等级
	措施

	车辆伤害
	1.运输巷道无人行道或人行道宽度不足。

2.违章作业。

3.照明不足。

4运输轨道铺设质量不合格。

5.运输道路不清洁。
	车辆脱轨、挤撞行人，造成设备损失，人员伤亡。
	Ⅱ
	1.人行道宽度应符合行人要求，并经常检查维护。

2.按照作业规程操作。

3.运输巷道设置强度足够的照明。

4.按规程的要求施工运输道路。

5.及时清理运输道路。

	火灾
	1.人的不安全行为。

2.人体接触裸露的电气设施。
	人员伤害，财产损失。
	Ⅱ
	1. 在电网线路中安设接地保护装置和接零。

2. 严格按照操作规程进行作业，严禁违规作业。

3. 加强对裸露导体及易发生触电危险的设备的隔离防护。


运输是矿山开采的主要工艺之一，其危险程度为“临界的”，应采取相应的控制措施；危险程度是“危险的”，必须立即采取重点安全防范措施。

（2）专家评议法

井下设计采用无轨运输方式，井下产出的矿石以及掘进岩石由WJD-1型地下电动铲运机装入井下运输车后，经斜坡道、平硐运输至地表。基建期废石临时堆置在平硐口后进行外卖，后期用于充填井下采空区。生产期间废石用于充填井下新形成采空区，不出坑。采用斜坡道人车运输人员，选择RU-9型人车，额定载客人数9人。以上设备应为矿山专用设备并具有安标。

3.3.3评价结果小结
建设单位应对运输方面的安全措施重视，在施工及生产中，保证运输巷道断面尺寸满足运输要求，定期清理巷道内杂物，保证运输畅通，杜绝违章作业，定期检查运输设备，能够保证运输系统安全可靠。
3.4采掘单元评价
3.4.1危险、有害因素辨识

采掘单元存在的主要危险有害因素有：冒顶片帮、地表塌陷、中毒窒息、爆破伤害、火药爆炸、高处坠落、物体打击、机械伤害、容器爆炸、粉尘、噪声及振动等。

一、冒顶片帮

在采矿生产活动中，冒顶片帮是最常见的矿山安全事故之一。井下采掘生产作业破坏了原岩的初始平衡状态，导致岩体内部应力集中。当重新分布的应力超过岩体或其构造的强度时，将会发生岩体失稳。如果支护不及时或支护方法不当，就会发生顶板冒落或侧帮片帮。造成冒顶片帮事故的主要原因：

1.引起冒顶片帮的原因及部位

1）矿山岩体本身稳定性差，原岩应力高。如：岩体或其构造的强度低、岩体内节理裂隙发育、采场或巷道所在岩体的原岩应力高等。

井巷工程布置在不稳定的岩层、断层、破碎带地段等，容易发生片帮、冒顶。

2）矿岩节理裂隙发育，开拓工程施工和使用过程中，因应力变化、爆破震动、地表水的侵入等均会引起岩层结构面强度下降，导致岩石沿岩层结构面脱落，在井巷的贯通口、巷道交岔口等易产生冒顶片帮。

3）工程布置密集地段，平巷交岔口等因暴露面积较大缺乏有效支护，导致巷道顶板、侧板垮塌诱发冒顶片帮。

4）爆破参数确定不合理、爆破工序不合理、爆破施工时违章作业等。

5）遇到新的地质构造而没有及时采取措施或没有按岩性进行施工。

6）采矿方法不合理，巷道或采场设计不合理，采场或巷道施工工艺不合理，采场或巷道施工时违章作业。

7）采场矿柱设计不合理或矿柱被破坏，未保留保安矿柱或不明确，无相应的安全对策措施。

8）在应该进行支护的井巷没有支护或支护质量差。

9）采动影响或采动破坏，采空区大面积暴露，未及时处理等。

10）区域地压活动。长期大规模采矿作业，导致矿区总体应力场重新分布，如果发生大规模地压活动，将急剧恶化生产采场和巷道的稳定性，发生冒顶和片帮。

11）地质报告级别等级低，导致设计的采矿方法和工艺、开拓运输、通风、供配电设施及防排水等系统不合理或不完善。

2.冒顶片帮的危害形式

1）破坏采场和周围的巷道。

2）造成采场内人员的伤亡。

3）破坏采场内的设备和设施。

4）破坏矿井的正常通风系统。

5）造成生产秩序的紊乱。

6）其他危害：如破坏矿井的供电系统等。

3.巷道或采掘工作面的片帮、冒顶

岩体的矿压活动造成巷道的片帮和冒顶，产生的直接危害是：

（1）巷道内人员的伤亡。

（2）破坏巷道内的设备、设施。

（3）破坏正常的生产系统。

（4）破坏巷道等。

矿区部分巷道围岩稳固性差，局部较破碎地段采用喷浆支护，如果支护不及时或支护失效则可能导致冒顶片帮事故的发生，可能导致人员伤亡。

二、地表塌陷

采空区垮塌后导致上下盘围岩崩落，进而引起地表移动和塌陷。

1）地表水可能由塌陷处进入矿井，淹没人员和设备，若在洪水季节出现地表塌陷，后果更为严重；

2）地表塌陷可能导致塌陷区内建筑受损并危及人身安全；

3）地表塌陷可能导致路基的破坏；

4）人员如误入塌陷区易造成人员伤亡；

5）矿井附近的地表塌陷可能危及矿井的安全生产。

三、中毒窒息

井下可燃物着火时，由于没有足够的氧气供应，燃烧不充分，容易产生大量的有毒有害气体，发生中毒窒息事故。

1.引起中毒、窒息的原因：

引起中毒的因素主要有：爆破后形成的炮烟和其他有毒烟尘。其他有毒烟尘如：开采过程中遇到的溶洞、采空区、巷道中存在的有毒气体，火灾后产生的有毒烟流等。

爆破后形成的炮烟因井下通风不畅和违章作业造成井下人员中毒是主要因素之一。发生人员中毒、窒息的原因包括：

1）违章作业。如放炮后没有足够的通风时间就进入工作面作业，人员没有按要求撤离到不致发生炮烟中毒的巷道等。

2）通风设计不合理。如通风设计不合理使炮烟长时间在作业人员工作区滞留，没有足够的风量稀释炮烟，设计的通风时间过短，进风口新鲜风受到污染等。

3）通风系统不完善，造成井下工作面风量不足，引起中毒窒息事故的发生。

4）用风点计算不准确或实际与计算存在差异，造成风量不足，不能及时排出炮烟，除尘效果差，而发生中毒窒息事故的发生。

5）巷道漏风，通风构筑物不符合规定，坑内温度高等会导致发生炮烟中毒窒息事故的发生。

6）由于标志不合理或没有标志，人员意外进入通风不畅、长期不通风的盲巷、采空区、硐室等。

7）突然遇到含有大量窒息性气体、有毒气体、粉尘的地质构造，大量窒息性气体、有毒气体、粉尘突然涌出进入到采掘工作面或其他人员作业场所，人员没有防护措施等。

8）出现意外情况。如意外的风流短路，人员意外进入炮烟污染区并长时间停留，意外的停风等。

9）井下发生火灾后，通风系统没有安装反风装置或反风装置损坏，造成有毒有害气体在坑内循环，不能及时排出坑外。

2.中毒、窒息场所：

1）爆破作业面。

2）炮烟流经的巷道。

3）炮烟积聚的采空区。

4）炮烟进入的硐室。

5）盲巷、盲井。

6）通风不良的巷道。

7）采空区等。

该矿山采用机械通风，辅以局扇辅助通风。如中段掘进或探矿巷道仅形成局扇压入式通风而没有把污风抽出地表的设施，导致污风在巷道内混流，最终导致独头掘进作业中的新鲜风量不足，易导致中毒或窒息事故。

在井下进行爆破作业过程中，由于炮烟不能及时排出地表或人行材料通风井内有人员停留，导致井下炮烟浓度过高，爆破后作业人员过早进入作业场所，且未采取可靠的检测手段对进行空气质量进行检测、也未采取有效的个体防护措施等可能会发生炮烟中毒或窒息事故。

四、爆破伤害

爆破伤害（放炮），是指爆破作业中发生的伤亡事故。

爆破是矿山矿岩开采的主要工艺，也是矿山事故的主要来源。爆破事故的发生原因主要有爆破器材质量事故及爆破设计事故、爆破施工事故等，且大部分是因为违章指挥、违章操作引起的。故加强爆破设计工作，提高放炮工的安全意识和爆破操作技能，避免冒险作业；加强爆破安全管理，积极做好放炮警戒，及时通知有关人员躲避，都是预防事故的有效措施。

1.引起爆破伤害的原因：

1）爆破作业后，没有检查或检查不彻底，瞎炮处理不当，没有清理出未爆炸的残余炸药，打老孔、残孔。

2）装药工艺不合理或违章作业。

3）起爆工艺不合理或违章作业。

4）人员没有撤离到安全区域就起爆，或其他人员误入爆破区。

5）爆破时使用不合格的雷管或导爆索（管）、炸药。

6）其他违章作业。

2.容易发生爆破事故的场所：

1）爆破作业点。

2）爆破作业时的采场。

3）爆破后的采场。

4）矿岩装运的过程中。

5）瞎炮处理及凿岩过程中。

五、高处坠落

在地下开采过程中，进入采场的各类天井、上山的施工和使用过程中，因施工方法不当，安全平台、爬梯不规范或不牢靠、缺少安全警示、安全防护设施，照明条件差等均可能导致人员坠落的危险。

产生高处坠落的诱因为：

1）高处作业人员没有按要求使用安全防护用品（安全帽、安全带）；

2）作业人员疏忽大意，疲劳过度；

3）缺少照明，无安全警示标志；

4）溜矿井不加格筛；

5）溜井及高处作业未设置防护设施及安全警示；

6）高处作业时安全防护设施损坏；

7）人行通风井口、井下和地表卸矿（废）点未设置安全设施或警示标志，卸矿（废）作业可能发生高处坠落。

该项目地采系统高处坠落可能发生的场所：各类相对于坠落基准面2m及以上的作业平台、回风井坑口、采场人行通风天井井口、地表卸矿（废）点等处。

六、物体打击

造成物体打击伤害的原因多种多样，主要有：

1）浮石清理不及时、排浮不净或排浮不按规程操作；单人作业；撬小落大、撬前落后等；

2）对排不下的危石，不及时支护或支护质量差；

3）安全帽等劳保用品穿戴不齐；

4）出矿、出渣时精力不集中，对出现的危险不能及时做出反应；

5）工作场所狭小，缺乏躲避空间；

6）照明不足或没有照明；

7）没有排险工具或排险工具长度不够；

8）联络井无相应的防护设施，放矿缺乏有效管理

9）采场人行通道、巷道、作业硐室等在爆破作业后，缺乏检查维护等；

10）地表装矿（岩）作业等均可能发生掉块伤人；

11）坑口卸载点、地表废石场排弃作业范围未设置安全警示标志，人员误入可能发生滚石伤人。

七、机械伤害

机械伤害是指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害，不包括车辆、起重机械引起的机械伤害。

矿山造成的机械伤害事故，主要是由于人的违章指挥、违章操作造成的。常见的因素有：

1）穿戴不符合安全规定的服装进行操作；

2）违章操作；

3）机械设备安全防护装置缺乏或损坏、被拆除等，导致事故发生；

4）操作过程中衣物、头发、工具进入运转机械导致身体被运动机械拖带伤害；

5）操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位；

6）在检修和正常工作时，机器突然被别人随意启动，导致事故发生；

7）在不安全的机械上停留、休息，导致事故发生；

8）凿岩机砸、夹、挤伤人，断钎伤人，钻架倾倒， 风、水管摆动或飞出伤人等；

9）设备设施设计、选型不合理或安装存在缺陷；

10）设备设施没有按规定进行维护或特种设备没有定期检测检验；

11）安全管理上存在不足。

该矿山采掘有凿岩机、空压机、通风机、机械设备在使用和检修过程中存在着机械伤害的可能性。

八、容器爆炸

储气罐属压力容器，如果管理不善、设备缺限、安全附件（压力表、安全阀等）故障等存在压力容器爆炸的危险。一旦发生爆炸事故，其爆炸能量在向外释放时以冲击波能量、碎片能量和容器残余变形能量三种形式表现出来。后两者消耗的能量只占爆炸能量的3%～15%，即大部分能量是产生的冲击波。冲击波会对周边的厂房设施造成不同程度地破坏，造成作业人员的伤亡，严重影响生产的正常进行。

造成容器爆炸事故的主要因素：

1）压力容器受到机械损伤，在高压下发生爆炸事故；

2）压力容器遇到突然撞击或遇到高温而发生爆炸。

3）未制订安全操作规程或操作人员违章操作，引起超温、超压、压力突然增大等。

4）管理不善或操作人员不具备特种作业资格进行操作。

5）压力容器、空压机上的安全附件未按规定定期进行检验测检验，造成安全附件失效。

九、粉尘

粉尘是矿物开采或加工过程中产生的细小固体颗粒集合体。常把沉积于器物表面或井巷四壁之上的粉尘称为落尘，悬浮于井巷空间空气中的粉尘称为浮尘。落尘与浮尘在不同风流环境下可以相互转化。粉尘的主要危害是能引起矽肺病，该病是因为长期大量吸入含游离二氧化硅的粉尘引起的，是矿山的一种主要职业病。

该项目的粉尘主要来源于：矿岩转运作业等过程，产生大量有害的粉尘，凿岩爆破产生大量的粉尘，如未采取湿式作业、井下通风不良或通风质量达不到要求，易造成粉尘危害。井下主要产尘点分布在采掘工作面、回风道、装矿（废）石巷道、卸矿漏斗等处。
3.4.2安全分析及符合性评价

（1）预先危险性分析法

表3.4-1  地压管理单元预先危险性分析表
	潜在

事故
	危险因素
	触发条件（1）
	发生条件
	触发条件（2）
	事故后果
	危险等级
	防范措施

	（1） 采场顶板冒落

（2） 采空区陷落

（3） 巷道或采掘工作面的片帮、冒顶等

（4） 地面塌陷
	井下不稳定的采场、采空区、巷道
	（1） 采矿方法不合理

（2） 巷道穿越地压活动区域

（3） 矿柱设计不合理

（4） 爆破参数设计不合理、爆破工序不合理和爆破施工时违章作业
	人员、设备处于地压灾害的采场、空区或巷道
	（1） 顶板管理方法不当

（2） 岩石松软没有支护

（3） 顶板冒落征兆没有停止作业
	（1） 破坏采场巷道

（2） 造成巷道内人员伤亡

（3） 破坏正常的生产系统
	Ⅲ级
	（1） 根据矿床地质条件，选择合理的采矿方法和采场布置。

（2） 按照安全技术操作规程作业，提高职工安全防患意识和技术素质

（3） 防止大面积冒顶


表3.4-2  爆破单元预先危险性分析表

	潜在事故
	危险因素
	触发条件（1）
	发生条件
	触发条件（2）
	事故后果
	危险等级
	防范措施

	爆破伤害
	爆破飞石、爆破地震、冲击波、早爆、自爆、拒爆、迟爆等
	（1） 爆破器材不符合标准

（2） 盲炮处理不当或打残眼

（3） 装药工艺不合理或违章作业

（4） 爆破器材质量不良，点火迟缓，拖延点炮时间
	作业人员处于炸药有可能意外爆炸的场所
	（1） 违反操作规程

（2） 装药前炮孔清理不净

（3） 凿岩工打残眼

（4） 放炮后过早进入工作面

（5） 非爆破作业人员作业，爆破作业人员违章
	人员伤亡
	Ⅲ级
	（1） 配合爆破的人员听从统一指挥，各岗哨要认真履行职责

（2） 爆破必须按规定时间进行，爆破前发出能听到和看到的（视觉）警戒信号

（3） 盲炮应在当班处理，当班未处理完毕，应将盲炮情况（盲炮数目、装药数量和起爆药位置等）在现场交接清楚，由下一班继续处理

（4） 没有爆破资格人员不接触爆破器材

（5） 炸药和雷管分别存放，炸药和雷管箱要加锁


（2）专家评议法

1）采矿方法合理性分析

采矿方法的选择合理性

根据《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号），新建金属非金属地下矿山应当采用充填采矿法，不能采用的要进行严格论证。

《可研报告》设计采用上向水平分层充填采矿法和削壁充填采矿法。采场内不规则点柱作为永久损失不进行回收，采空区利用生产出的废石进行充填，废石回填采空区后，可以消除大规模采空区，虽然废石回填无法进行有效的充填接顶，但是采空区被废石充填后可杜绝顶板垮落因巨大高差发生冲击地压的可能性。废石回填后上盘围岩或者地表仍然可能发生缓慢沉降，但是本矿地表岩移范围内没有需要保护的建构筑物，沉降区设置围栏及警示标志，不会造成地表人员伤亡及财产损失。依据《冶金矿山采矿设计规范》及文件等要求，《可研报告》选用的采矿方法合理。

2）回采顺序

《可研报告》明确，回采①号矿体，采用后退式回采，同一中段先回采上盘矿体，后回采下盘矿体，各中段之间开采顺序为自上而下开采，矿房内回采顺序为自下而上开采。
根据矿体产状要素，采矿方法及其结构参数、中段准备、采掘装备水平和国内矿山实际情况，设计阶段高取28-40m。

中段标高分别为：395m中段、367m中段、338m中段、308m中段、268m中段，共计5个中段。
评价组认为《可研报告》确定的回采顺序合理。

3）采场结构参数

留矿全面嗣后充填采矿法：矿块沿矿体走向布置，矿块长度50m，矿块高度28～40m，宽为矿体厚，顶柱3m，底柱5m，间柱8m。间柱中有人行通风天井。
4）采空区处理措施安全可靠性评价

《可研报告》设计采用上向水平分层充填采矿法。采场内不规则点柱作为永久损失不进行回收，采空区利用生产出的废石进行充填，废石回填采空区后，可以消除大规模采空区，虽然废石回填无法进行有效的充填接顶，但是采空区被废石充填后可杜绝顶板垮落因巨大高差发生冲击地压的可能性。废石回填后上盘围岩或者地表仍然可能发生缓慢沉降，但是本矿地表岩移范围内没有需要保护的建构筑物，沉降区设置围栏及警示标志，不会造成地表人员伤亡及财产损失。处理采空区时要有专门的安全措施，以防止岩石崩落时影响作业区的生产和安全。在地面岩石移动范围20m外，设铁丝网、警示标志，防止人、畜进入，待矿山开采完毕，对地表沉陷区进行回填和复垦。

建设单位在以后施工及生产中，若严格按照设计布置矿块参数和充填工作，严格按照《可研报告》及本《预评价报告》提出的措施及时妥善的处理采空区，能够把采空区对采矿工作的影响控制在可接受范围内，而且可以较好的避免采空区地压灾害的发生。
3.4.3评价结果小结
通过以上对采掘单元评价，建设单位只要严格落实可行性研究报告及本预评价提出的安全对策措施，则《可研报告》设计的采掘系统在安全上是合理可行的。
3.5通风防尘评价
3.5.1危险、有害因素辨识
通风系统存在的主要危险有害因素有：中毒和窒息、机械伤害、粉尘危害等。

一、中毒和窒息

矿山井下空气中的有害气体，主要指由爆破产生的一氧化碳、二氧化碳以及氮氧化物等有毒有害气体；井下可燃物燃烧产生的CO和其他有毒气体；地表柴油设备、运输车辆释放的有毒气体。少量的有毒气体主要刺激人的呼吸道系统、皮肤、眼睛等部位。大量的有毒气体会导致中毒窒息事故。

二、机械伤害

机械伤害是指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害，不包括车辆、起重机械引起的机械伤害。

该矿山通风机在使用和检修过程中存在着机械伤害的可能性，主要是由于人的违章指挥、违章操作造成的。常见的因素有：

1）穿戴不符合安全规定的服装进行操作；

2）违章操作；

3）通风机安全防护装置缺乏或损坏、被拆除等，导致事故发生；

4）操作过程中衣物、头发、工具进入运转机械导致身体被运动机械拖带伤害；

5）操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位；

6）在检修和正常工作时，机器突然被别人随意启动，导致事故发生；

7）安全管理上存在不足。

三、粉尘

粉尘是矿物开采或加工过程中产生的细小固体颗粒集合体。常把沉积于器物表面或井巷四壁之上的粉尘称为落尘，悬浮于井巷空间空气中的粉尘称为浮尘。落尘与浮尘在不同风流环境下可以相互转化。粉尘的主要危害是能引起矽肺病，该病是因为长期大量吸入含游离二氧化硅的粉尘引起的，是矿山的一种主要职业病。

该项目的粉尘主要来源于：矿岩转运作业等过程，产生大量有害的粉尘，凿岩爆破产生大量的粉尘，如井下通风不良或通风质量达不到要求，易造成粉尘危害。井下主要产尘点分布在采掘工作面、回风道、装矿（废）石巷道、卸矿漏斗等处。

3.5.2安全分析及符合性评价
（1）预先危险性分析法评价
表3.5-1  通风防尘单元预先危险性分析表

	潜在事故
	危险因素
	触发条件（1）
	发生

条件
	触发条件（2）
	事故

后果
	危险等级
	防范措施

	中毒窒息
	有害有毒气体
	（1） 没有完善的通风系统

（2） 没有在采切工作面和独头巷道配备局扇

（3） 没有配备主扇
	人员处于于有害有毒气体场所中
	（1） 进入独头巷道前没有进行通风

（2） 爆破后过早进入工作面

（3） 爆破后没有经过通风

（4） 人员误入长期不通风的废弃井巷和空区
	人员伤亡
	Ⅲ级
	（1） 设计完善的通风系统

（2） 主扇的供风要满足风量和风压的需要

（3） 严禁随意停开主扇

（4） 配备足够的局部通风机

（5） 爆破后要进行充分的通风后方可进入工作面

	粉尘危害
	生产工艺过程产生的粉尘
	（1） 凿岩过程

（2） 爆破过程

（3） 运输过程
	（1）缺乏个体防护用品（如防尘口罩）

（2）除尘设备运行故障
	（1）操作不当

（2）除尘设备维护不及时、维修不及时

（3）清灰不及时，二次扬尘个体防护不好
	职业病，如尘肺病
	Ⅱ级
	（1） 选用优质高效的除尘设备

（2） 要及时维护保养好除尘设备及时更换滤袋

（3） 及时清灰防止二次扬尘

（4） 培训、学习有关防尘知识提高防护水平


由于通风系统的不完善造成中毒窒息事故，在地下矿山是比较常见的，其危险程度是“危险的”，必须立即采取重点安全防范措施。
（2）专家评议法评价

《可研报告》明确，矿山采用机械通风，抽出式通风系统。

1）风量验算
本次《预评价报告》下面分别按照以下方法验算风量并取最大值：

 EQ \o\ac(○,1)按排尘风速要求计算；

根据同时工作的回采作业面、掘进作业面、及硐室所需风量，考虑各作业面的数量和内外部漏风系数，按排尘风速要求计算，矿井通风量计算详见表3.5-2。

表3.5-2 矿井风量分配表
	序号
	用风地点
	需风量（m3/s）
	工作面数
	总风量（m3/s）

	一
	回采作业面
	
	
	9

	1
	采矿工作面
	3.0
	3
	9

	二
	备用采矿场
	
	
	2

	1
	采矿工作面
	2.0
	1
	2

	三
	掘进作业
	
	
	3

	1
	掘进工作面
	3.0
	1
	3

	四
	硐室
	
	
	6

	1
	支护作业面
	3.0
	2
	6

	
	小计
	
	
	20

	
	内部漏风系数
	
	
	1.1

	
	外部漏风系数
	
	
	1.1

	
	合计
	
	
	24.2


通风阻力计算不考虑自然风压的影响。经计算，平硐PD5通风容易时期负压为181Pa，通风困难时期负压为315Pa。矿井通风阻力计算见3.5-3、3.5-4。

《可研报告》选取FKZ№15/37轴流式风机1台（要求具有安全标志），备用1台相同型号电动机。

主要参数：风量19.4～43.2m³/s，全压173～798Pa，配套电机功率37kW，转速980r/min，可反转反风，可在10分钟内实现反转反风，反风率不小于60%，主扇配置1台备用电机，满足要求。
根据上述计算结果，《可研报告》选取通风机的风压、风量均能够满足要求。

表3.5-3 平硐PD5通风容易时期阻力计算
	区间
	巷道名称
	阻力系数α（NS2/m4）
	巷道周长P（m）
	巷道长度L（m）
	通风断面
	风阻
	风量
	负压
	风速

	
	
	
	
	
	S（m2）
	S3
	R=αPL/S3
	Q（m3/s）
	Q2
	h=RQ2（Pa）
	V（m/s）

	1～2
	PD5及盲斜坡道2
	0.010 
	11.32 
	1300
	8.88 
	700.23 
	0.210 
	24.2
	585.64
	123.0 
	2.73 

	2～3
	367m中段平巷
	0.010 
	11.32 
	105
	8.88 
	700.23 
	0.017 
	20
	400
	6.8 
	2.25 

	3～4
	367m中段石门
	0.010 
	11.32 
	50.00 
	8.88 
	700.23 
	0.008 
	17
	289
	2.3 
	1.91 

	4～5
	穿脉巷道
	0.010 
	11.32 
	10.00 
	8.88 
	700.23 
	0.002 
	3
	9
	0.0 
	0.34 

	5～6
	通风天井
	0.060 
	8.00 
	28.00 
	3.75 
	52.73 
	0.255 
	3
	9
	2.30 
	0.80 

	6～7
	穿脉巷道
	0.010 
	11.32 
	10.00 
	8.88 
	700.23 
	0.002 
	3
	9
	0.0 
	0.34 

	7～8
	395m中段平巷及PD5
	0.010 
	11.32 
	496.00 
	8.88 
	700.23 
	0.080 
	24.2
	585.64
	46.9 
	2.73 

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	181 
	


表3.5-4 平硐PD5困难时期阻力计算
	区间
	巷道名称
	阻力系数α（NS2/m4）
	巷道周长P（m）
	巷道长度L（m）
	通风断面
	风阻
	风量
	负压
	风速

	
	
	
	
	
	S（m2）
	S3
	R=αPL/S3
	Q（m3/s）
	Q2
	h=RQ2（Pa）
	V（m/s）

	1～2
	PD5及盲斜坡道1
	0.010 
	11.32 
	855
	8.88 
	700.23 
	0.138 
	24.2
	585.64
	80.8 
	2.73 

	2～3
	268m中段平巷
	0.010 
	11.32 
	400
	8.88 
	700.23 
	0.065 
	20
	400
	26.0 
	2.25 

	3～4
	268m中段石门
	0.010 
	11.32 
	50.00 
	8.88 
	700.23 
	0.008 
	17
	289
	2.3 
	1.91 

	4～5
	穿脉巷道
	0.010 
	11.32 
	10.00 
	8.88 
	700.23 
	0.002 
	3
	9
	0.0 
	0.34 

	5～6
	通风天井
	0.060 
	8.00 
	40.00 
	3.75 
	52.73 
	0.364 
	3
	9
	3.28 
	0.80 

	6～7
	穿脉巷道
	0.010 
	11.32 
	10.00 
	8.88 
	700.23 
	0.002 
	3
	9
	0.0 
	0.34 

	7～8
	308m中段平巷
	0.010 
	11.32 
	233.00 
	8.88 
	700.23 
	0.038 
	17
	289
	11.0 
	1.91 

	8～9
	倒段回风井
	0.010 
	6.10 
	123.00 
	2.54 
	16.39 
	0.458 
	20
	400
	183.2 
	7.87 

	9～10
	395m中段平巷及PD5
	0.010 
	11.32 
	90.00 
	8.88 
	700.23 
	0.015 
	24.2
	585.64
	8.8 
	2.73 

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	315 
	


3）通风防尘措施安全可靠性分析

《可研报告》明确设计采用抽出式通风系统。为维持井下正常安全生产，保证井下稳定风流，设计采用机械通风方式。矿井通风制度为连续通风制度。

井下所需新鲜风流由平硐PD6、斜坡道进入井下，经中段的主运巷道、出矿巷道送至井下各作业面，冲洗采场后的污风经上中段回风巷由平硐PD5硐口主扇抽出至地表。
当矿房形成人行通风天井后，构成完整通风系统时，在开拓和回采过程中，不可避免的有些独头掘进巷道。坑内供风不足地点，采用FK-1No4(5.5kW)局部通风机来调节和补充。掘进工作面1个，每个掘进面配备1台局扇，需1台。回采工作面3个，每个采场配备1台局扇，需3台。共需FK-1No4(5.5kW)局部通风机4台工作。考虑30%备用量，共需FK№4.5/11型局扇6台备用。风筒采用直径400mm阻燃风筒。
《可研报告》设计PD6、PD5、斜坡道、中段巷道、人行通风天井、采场风速均满足《金属非金属矿山安全规程》第6.6.1.6条井巷断面平均风速限值要求。

建设单位每年至少进行一次反风试验，并测定主要风路反风后的风量，应达到正常运转时风量的60％以上。在掘进工作面和通风不良的采场，安装局部通风设备，局扇应有完善的保护装置。评价组建议矿山在凿岩、装矿等特殊作业地点均应保持洒水作业，人员佩戴防护口罩，可以保证井下污风对人员工作的影响控制在可接受范围之内。
3.5.3评价结果小结
通过以上对通风系统的评价，得出结论为：《可研报告》确定的主扇选型满足供风要求。建设单位在以后的施工及生产中，按照落实《可研报告》和本预评价报告提出相应的安全措施，能保证通风系统的安全可靠。
3.6矿山电气单元评价
3.6.1危险、有害因素辨识
供配电设施存在的主要危险有害因素有：触电、火灾、雷击、机械伤害及职业危害等。

一、触电

矿山企业条件艰苦，作业环境差，容易发生触电事故。引起触电事故的主要原因，除了设备缺陷、设计不周等技术因素外，大部分是由于违章指挥、违章操作引起的，造成触电事故的主要因素：

1）井下爆破冲击波损坏电气线路产生漏电； 

2）不填写操作票或不执行监护制度，不使用或使用不合格绝缘工具和电气工具；

3）线路或电气设备工作完毕，未办理工作票终结手续，就对停电设备恢复送电；

4）在带电设备附近进行作业，不符合安全距离或无监护措施；

5）跨越安全围栏或超越安全警戒线，工作人员走错间隔误碰带电设备，以及在带电设备附近使用钢卷尺等进行测量或携带金属超高物体在带电设备下行走；

6）线路磨损、压破绝缘层使外壳带电，设备缺少漏电保护等防护装置；

7）绝缘胶鞋破损造成绝缘失效，作业者身体或工具碰到带电设备或线路上；

8）缺少标志或标志不明显；

9）使用电动工具金属外壳不接地，不戴绝缘手套；

10）在井下采掘运输等、工作面工作不使用安全电压照明；

11）在潮湿地区、金属容器内工作不穿绝缘鞋，无绝缘垫，无监护人；

12）电气作业的安全管理工作存在漏洞等。

二、火灾

造成火灾的主要因素：

1）明火（包括火柴点火、吸烟、明火灯等）所引燃；

2）携带易燃品下井；

3）井下爆破、火药爆炸以及地面井口火灾火焰顺风流进入井下等；

4）电弧、电火花、杂散电流；

5）电缆、电线、电动机、电钻等电器设备损坏、漏电、失爆、短路或超负荷运行引起火灾；

6）保险丝（片）选用不当；

7）开关及配电箱内油料着火；

8）机械作用（包括摩擦、震动冲击等）所引起；

9）电器设备（包括动力线、照明线、变压器、电动设备等）的绝缘损坏和性能不良所引起；

10） 空压机润滑油在高温高压下加剧氧化形成积炭附在金属表面和风阀上，积炭本身是易燃物，温度升高到一定程度就可能引起燃烧；

11）坑道电灯烘烤电缆等引起的火灾；

该矿山安设有电力设施、机械设备，有井口变压器、井口空压机、配电箱等，故存在着火灾事故的隐患。井下火灾产生CO、CO2等有毒有害气体，导致作业人员中毒窒息。

可能存在的部位：加油设施、变配电设施（变压器、配电室）、供电线路等。

三、雷击

雷击：位于地势较高的地表的建（构）筑物及配电设施等易受雷击，遭受雷击后会造成不同程度的破坏，严重者会造成建（构）筑物的倒塌（如高大建筑物），烧毁变压器及矿山用电设施，人员伤亡等事故。

四、机械伤害

矿山电气设备造成的机械伤害事故，主要是由于人的违章指挥、违章操作造成的。常见的因素有：

1）穿戴不符合安全规定的服装进行操作；

2）违章操作；

3）电气设备安全防护装置缺乏或损坏、被拆除等，导致事故发生；

4）操作过程中衣物、头发、工具进入运转机械导致身体被运动机械拖带伤害；

5）操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位；

6）在检修和正常工作时，机器突然被别人随意启动，导致事故发生；

7）在不安全的电气设备上停留、休息，导致事故发生；

8）电气设备设施设计、选型不合理或安装存在缺陷；

9）安全管理上存在不足。

五、噪声

凡是人们不需要的，使人感到讨厌和烦躁的声音通称为噪声。噪声对人的危害是多方面的。噪声可以使人耳聋，还可能引起高血压、心脏病、神经官能症等疾病。噪声还污染环境，影响人们的正常生活和生产活动，特别强烈的噪声还能损害建筑物与影响仪器设备等的正常运行。该项目噪声主要来源于各种电气设备在运转过程中由震动、摩擦而产生的机械动力噪声等。

3.6.2安全分析及符合性评价
（1）预先危险性分析法评价

用选定的预先危险性分析法评价如下： 
表3.6-1  矿山电气单元预先危险性分析表

	潜在事故
	危险

因素
	触发条件
	事故后果
	危险等级
	防范措施

	电气伤害
	漏电、绝缘损坏、安全距离不够、雷击
	（1） 设备漏电
（2） 安全距离不够
（3） 保护接地、接零不规范；
（4） 手持电动工具电压等级选择不当、疏于管理
	人体伤害
	Ⅱ级
	（1） 变配电建筑结构、配电装置及线路要严格符合有关电气规程
（2） 架空线路、室内线路、变配电设备、用电设备、检修作业，应按规定要有一定安全距离
（3） 根据要求对用电设备做好保护接地或保护接零
（4） 安装漏电保护器
（5） 电气作业人员必须持证上岗

	机械伤害
	夹、绞、碾、碰、割、卷、剪刺、压伤人身体
	（1） 机械旋转部分缺防护罩
（2） 检修时未挂牌作业
（3） 工作时注意力不集中
（4） 劳动防护用品未正确穿戴
	人体伤害
	Ⅱ级
	（1） 正确穿戴好劳动防护用品；
（2） 设备裸露的运转及传动部位的周围应设置防护设施
（3） 机械设备要定期检查、检修，保证其完好状态
（4） 设备检修前停电、上锁、并挂牌或专人监护电源

	压力容器爆炸
	空压机的风包
	（1） 压力容器材质有缺陷
（2） 焊接有缺陷
（3） 容器本身有裂纹
	人员伤亡
	Ⅱ级
	（1） 定期检测；空压工必须经过培训持证上岗
（2） 空压工不得违章作业，不得超压运行


机电设备在矿山数量较多，机械设备、电气设备、压力容器都是应重视的危险因素，其危险程度为“临界的”，应采取相应的控制措施。
（2）安全检查表法

根据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）、《矿山电力设计标准》（GB 50070-2020）、《低压配电设计规范》（GB50054-2011）等标准规范中的相关内容，对矿山供配电设施进行检查，检查表见表3.6-2。

表3.6-2  矿山电气单元安全检查表
	检查项目
	检查内容
	标准依据
	检查情况
	检查

结论

	供电
	矿井主要排水系统的负荷应作为一级负荷，由双重电源供电，任一电源的容量应至少满足矿山全部一级负荷电力需求。应采取措施保证两个电源不会同时损坏。
	《金属非金属矿山安全规程》GB 16423-2020第6.7.1.1条
	《可研报告》采用双重电源供电，一回路10kV主供电源引自附近变电所，由架空输电线路至本矿井地表变电所，另一回路备用电源采用柴油发电机供电，选择1台额定功率250kW 400V的柴油发电机组，另选择1台SCB13-400/0.4 0.4/10kV 400kVA升压变压器将柴油发电机组升至高压10kV，以保证一级负荷的供电电源，满足要求。
	符合

	
	井下采用的电压应符合下列规定：

1. 高压不超过35kV；

2. 低压不超过1140kV；

3. 运输巷道、井底车场照明不超过220V；采掘工作面、出矿巷道、天井和天井至回采工作面之间照明，不超过36V，行灯电压不超过36V；

4. 手持电气设备电压不超过127V；

5. 电机牵引网络电压：交流不超过380V；直流不超过750V;
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020/6.7.1.4
	井下照明选用矿用照明变压器，照明电压为220V、36V，并装设漏电保护装置。

井下运输巷道、井底车场照明电压为220V；采掘工作面、出矿巷道、天井和天井至回采工作面之间电压为36V；行灯电压为36V以下，照明灯具选用矿用荧光灯。 
	符合

	电气设备
	井下不应采用油浸式电气设备。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020/6.7.3.1
	《可研报告》设计电气设备未采用油浸式电气设备。
	符合

	防雷及应急照明
	井下所有作业地点、安全通道和通往作业地点的通道均应设照明。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020/6.7.5.1
	井下运输巷道、井底车场照明电压为220V；采掘工作面、出矿巷道、天井和天井至回采工作面之间电压为36V；行灯电压为36V以下，照明灯具选用矿用荧光灯。
	符合

	电气保护

接地
	井下电气装置、设备的外露可导电部分和构架及电缆的配件、接线盒、金属外皮等应接地。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020/6.7.6.1
	设计方案中明确了井下电气设备配件、接线盒、金属外皮接地保护。
	符合

	井下电缆
	井下应采用低烟、低卤或无卤的阻燃电缆。
	《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020/6.7.2.1
	电缆采用WD-MYJY43-8.7/10kV-1(3×50)mm2铜芯无卤低烟粗钢丝铠装电力阻燃电缆
	符合


矿山采用双电源双回路供电系统。设计方案中的矿山供电电源、计算负荷、供电方案、供配电系统、装备水平、主要设备、照明、电器安全与防雷接地及电信等按标准规范要求进行了设计，矿山供配电设施符合相关法律、法规的要求。

建设单位在施工及以后生产过程中，要严格按设计设置供电线路、配电室及变电所，并定期对电气线路及电气设备进行维护检修，电气作业人员应持有特种作业人员资格证，并且应严格按照电气作业操作规程进行，并杜绝违章作业，同时作业时佩带必要的劳动防护用品，能够保证供电系统的安全可靠。
3.6.3评价结果小结

评价结果：如果建设单位施工及生产过程中严格落实《可研报告》及本评价报告提出的安全对策措施，可以保证矿山电气单元安全可靠。

3.7防排水与防灭火单元评价

3.7.1危险有害因素辨识

防排水与防灭火单元涉及到的危险、有害因素主要有透水、火灾。
（1） 透水

矿井在建设和生产过程中，地面水和地下水通过各种通道涌入矿井，当矿井涌水超过正常排水能力时，就造成矿井水灾。矿井水灾（通常称为透水），是非煤矿常见的主要灾害之一。一旦发生透水，不但影响矿井正常生产，而且有时还会造成人员伤亡，淹没矿井和采区，危害十分严重。

水灾的形式有：采掘工作面突水；采掘工作面或采空区透水；地表水或突然大量降雨进入井下。
造成水灾的水体有：地表水；采空区和废弃巷道中储存的“人工水体”，即“老窿水”；原岩溶洞、裂隙等构造中的原岩水体。
造成水灾的原因有：
1） 降雨量突然加大时，造成井下涌水量突然增大。
2） 没有采取合理的疏水、导水措施，使采空区、废弃巷道积水。
3） 巷道、工作面和地面水体内外连通。
4） 采掘过程中没有探放水或探水工艺不合理。
5） 采掘过程中突然遇到含水的地质构造。
6） 发现突水征兆没有及时采取探水、防水措施。
7） 排水系统设计不合理。
8） 排水设施施工不合理。
另外，如果矿山的工业场地选址不合理，在洪水影响范围内，在遭遇洪水的情况，可能造成工业场地被洪水淹没的后果。
（2） 火灾

火灾按其发生的原因分为：内因火灾，是由于矿岩氧化自燃而引起的；外因火灾，是由于矿岩自燃以外的原因。
据统计，我国非煤矿山中，外因火灾占火灾事故的80%～90%，是火灾的主要形式。
根据火灾发生的地点不同，可分为：地面火灾，凡是发生在矿井工业场地的厂房、仓库、井架、露天矿场、矿仓、贮矿堆等处的火灾，叫地面火灾；井下火灾，凡是发生在在井下硐室、巷道、井筒、采场、井底车场以及采空区等地点的火灾叫井下火灾。
本项目的矿山开采的矿岩不具有自燃性，火灾的危险隐患主要来自外因。
造成外因火灾的原因主要有：
1） 生产和生活用火不慎。
2） 设备不良。如设备不符合防火或防爆的要求，电气设备选型、安装、使用维护不当等。
3） 物料的原因。如可燃物的自燃，各种危险物品的相互作用，机械摩擦及撞击生热等。
4） 环境的原因。如高温、通风不良、雷击等自然因素。建筑结构布局不合理，建筑材料选用不当等因素。
3.7.2安全分析及符合性评价
3.7.2.1防排水子单元
（1） 预先危险性分析法
用选定的预先危险性分析法评价如下： 

表3.7-1  防排水子单元预先危险性分析表

	潜在事故
	危险因素
	触发条件（1）
	发生条件
	触发条件（2）
	事故后果
	危险等级
	防范措施

	矿井水灾
	大量降水；地表水；采空区、废弃的巷道等的积水
	（1） 雨季暴雨造成水灾

（2） 爆破、钻孔时揭露水体

（3） 采掘过程中没有采取合理的疏水、导水措施

（4） 降水量突然加大时，造成井下涌水量突然增大等；

（5） 巷道、工作面和地面水内外连通
	大量降雨、地表水涌入井下；采掘面或采空区透水
	（1） 无排水系统

（2） 排水系统排水量小于积水量；

（3） 发现突水征兆没有及时采取探水措施或没有及时采取防水措施
	生产中断；设备淹没；人员伤亡
	Ⅲ级
	（1） 合理确定井口位置。井口标高高于当地历史最高洪水水位1m以上

（2） 填堵通道和消除积水，堵塞地表水进入井下的通道

（3） 挖沟排洪，将洪水排出矿区外


该项目为地下开采矿山，水灾危险性较大，其危险程度是“危险的”，必须立即采取重点安全防范措施。
（2） 专家评议法评价

1）地表防排水
《可研报告》为防止地表水进入井下，采取了以下安全措施：

矿山采用平硐-斜坡道开拓，设计采用机械集中排水方式。

下涌水排入高位水池或矿区外。

生活粪便污水经化粪池沉淀再经生化处理达标后排放。

地面雨水采用明沟排放。

2）井下防排水
《可研报告》中金玉矿业矿床水文地质条件简单，矿山预测正常涌水量687.6m3/d，最大涌水量2941.4m3/d。包括井下生产用水量。
设计395m中段采用自流排水方式，395m中段以下采用机械集中排水方式。
在268m中段盲斜坡道底附近设有水仓、水泵站。268m中段至367m中段的积水通过泄水孔下泄至268m中段水仓内，由268m中段水泵站将井下积水沿管子道敷设的管路、经308m中段、平硐PD6排至地表高位水池，澄清后作为井下凿岩除尘和消防用水。水泵房有两个通道与车场相通，排水管沿管子道直通308m中段。

排水系统由水沟、清理斜巷、水仓、配水井、吸水井、排水泵硐室、变电硐室、管子道等组成。
设计采用巷道型水仓，由两个独立巷道组成，分为主水仓和副水仓。

水仓为两段：前段为沉淀段，后段清水段。

水仓总容积按容纳6～8h的正常涌水量计算，

V＝6Q正常＝（6～8）×34.38＝206.28～275.04m3，

式中：Q正常－正常小时涌水量，687.6÷20＝34.38m3/h

每个水仓容积按容纳2～4h的正常涌水量计算。

V′＝3Q正常＝（2～4）×34.38＝68.76～137.52m3
水仓总容积250m3，其中主水仓容积130m3，副水仓容积120m3。
涌水量计算

1）根据《辽宁省辽阳县吉洞峪乡张家沟矿区银金矿资源储量核实报告》，采用水文地质比拟法计算矿坑涌水量结果日平均涌水量为477.6m3/d，日最大涌水量为1114.4m3/d。
2）大气降水径流渗入量估算
本项目矿山年生产规模为3万t/a，根据矿山规模和服务年限，选择P=20%的排水标准。

Qp= Hp·F·φmax

式中：Qp——设计频率暴雨迳流渗入量，m3/d；

      Hp——设计频率暴雨量，0.135m；

      F——渗水面积，m2；

     φmax——设计频率暴雨迳流渗入系数，取0.1。

取设计频率暴雨迳流渗入量的10%作为正常降雨迳流渗入量。

根据不同开采标高的渗水面积。

设计频率暴雨迳流渗入量和正常降雨迳流渗入量计算结果。

表3.7-2 暴雨和正常降雨迳流渗入量

	设计频率暴雨量Hp(m)
	渗水面积

F（m2）
	暴雨迳流渗入系数（φmax）
	暴雨迳流渗入量（m3/d）
	正常降雨迳流渗入量（m3/d）

	0.135
	133108
	0.1
	1797
	180


因采用嗣后废石充填法进行回采，故地下水涌水量计算时需考虑大气降水径流渗入量。经计算，大气降水径流渗入量相比于水文地质比拟法结果偏大，根据现场实测以及参照类似矿山生产经验，大气降水径流渗入量计算结果更结合实际。
矿坑总涌水量为地下水涌水量、降雨渗入量和井下生产废水水量总和。其中井下生产废水量为30m3/d。
表3.7-3 矿坑正常涌水量及最大涌水量预测表

	大气降水渗入量（m3/d）
	地下水涌水量（m3/d）
	生产废水量（m3/d）
	总涌水量（m3/d）

	正常
	暴雨
	平均涌水量
	最大涌水量
	30
	正常
	暴雨

	180
	1797
	477.6
	1114.4
	
	687.6
	2941.4


新管工况点流量：106m³/h，扬程105m，效率70%，满足要求。共需3台，正常涌水量时，1台工作，1条管路工作（能在6.49h内排出一昼夜的正常涌水量），备用1台，检修1台；最大涌水量时，2台同时工作，2条管路工作（能在13.88h内排出一昼夜的最大涌水量），能满足排水要求。
旧管工况点流量：78m³/h，扬程140m，效率67%，满足要求。共需3台，正常涌水量时，1台工作，1条管路工作（能在8.82h内排出一昼夜的正常涌水量），备用1台，检修1台；最大涌水量时，2台同时工作，2条管路工作（能在18.86h内排出一昼夜的最大涌水量），能满足排水要求。
根据规程要求，矿井井下排水设备应当满足矿井排水的要求。除正在检修的水泵外，应当有工作水泵和备用水泵。工作水泵的能力，应当能在20h内排出矿井24h的正常涌水量，工作和备用水泵的总能力，在20h内排出矿井24h的最大涌水量。符合《金属非金属矿山安全规程》（GB76423-2020）的规定。

综上所述，《可研报告》确定的井下排水方式及排水设施符合要求。

3）防透水危害措施安全可靠性评价

矿区主要矿体位于矿区最低标高及侵蚀基准面以下，水文地质条件简单。矿区地下水类型可分为第四系松散岩类孔隙水含水层、基岩裂隙水。
第四系松散岩类孔隙水：分布于张家沟中下段，标高275~315m,上窄下宽，宽度40~200m,层厚2~5米，地下水位埋深0.5~2.5，富水性弱，民井用水量小于50m3/日，水质为淡水，PH值9.0左右，矿化度164-257mg/L，总硬度157.63~232.69 mg/L，水化学类型为HCO3—SO4—Ca型。补给来于大气降水及基岩裂隙水,排泄于小溪。分布于张家沟上端及坡脚地带，标高276—340m,地下水多为浅水，局部微承压，厚度不均，多小于2m，部分地区可达5m,砂土碎石混杂，含水微弱，水位埋深1—4m,与基岩裂隙水水力联系密切。
基岩裂隙水：在矿区内应广泛分布，标高280—435米，强风化带厚20m左右，中等风化构造裂隙水，岩石富水性从浅向深逐渐减弱，新鲜片岩含水。该岩层富水性弱。为贫水岩层。泉流量0.1升/秒左右,多为季节性动态变化,旱天干涸,雨季增大。地下水位埋深几十米。水质为淡水，PH值9.0左右，矿化度423-492mg/L，总硬度240.19-472.88 mg/L，水化学类型为HCO3—SO4—Ca型。补给来源为大气降水，向沟谷及地势低洼处排泄。该裂隙水是目前矿坑水的主要含水层，该岩组底板为大石桥组三段强富水的白云石大理石岩。
未来矿山开采，开采深度增加，开采范围扩大，矿坑排水量增大，地下水位会继续下降，将加剧含水层破坏程度。对可能存在老窿、岩溶空洞积水高度重视，加强地下水位及矿坑排水量监测，及时发现、消除隐患。加强地下开采巷道排水设施建设，及时排除坑道内积水。

随着开采深度增大，有揭露大石桥组三段白云石大理岩岩溶裂隙水的可能，如揭露该层，将会出现大量涌水以致突水，造成淹井。为避免此种灾害出现，在开采下面中段时，应进行超前探水加以预防。     本项目在基建及生产过程中应采取以下的安全措施防止原来开采造成的积水对井下开采造成影响：
1 靠近原有开采位置时，应该进行超前探水工作； 

2 施工单位做好现场原始记录，记录内容包括：钻孔方位、倾角、深度、放水量、防水时间等；
3 打钻探出水后，应保持钻孔出水畅通，若钻孔堵塞要及时捅孔，保证顺利排放；
4 地面塌陷区外应设截水沟或挡水围堤，将地表水引出矿区。

5 雨季暴雨时，应撤出井下作业人员。
采取上述措施之后才能保证井下涌水的影响在可接受范围之内。
4）评价结果小结
通过以上评价，建设单位在以后的施工及生产中，只要严格按照设计布置防排水设施，并落实《可研报告》及本预评价报告提出的安全措施，井下防排水系统是安全可靠的。
3.7.2.2防灭火子单元
用选定的预先危险性分析法评价如下：
表3.7-2  防火子单元预先危险性分析表
	潜在事故
	危险因素
	触发条件（1）
	发生

条件
	触发条件（2）
	事故后果
	危险等级
	防范措施

	火灾
	着火源、可燃物、助燃物
	（1） 生产和生活用火不慎

（2） 设计不符合防火要求

（3） 电气设备设计、安装、使用维护不当等

（4） 高温、通风不良等自然因素
	存在着火源；可燃物、助燃物集中
	（1） 易燃材料乱放，乱堆

（2） 在易燃易爆材料旁吸烟、使用明火等

（3） 没有配备必要的灭火器材
	造成财产损失，人员伤亡。
	Ⅱ～Ⅲ级
	（1） 设备加注燃油时严禁明火

（2） 禁止在采掘设备上存放汽油和其他易燃易爆材料，禁止用汽油擦洗设备


本项目的矿山开采的矿岩不具有自燃性，火灾的危险隐患主要来自外因，其危险程度为“临界的”，应采取相应的控制措施。
3.7.3评价结果小结
建设单位在以后的施工及生产中，只要严格按照设计布置防排水设施，并落实《可研报告》及本预评价报告提出的安全措施，井下防排水系统是安全可靠的。

如果建设单位施工及生产过程中严格落实《可研报告》及本评价报告提出的防灭火方面的安全对策措施，则防灭火系统是安全可靠的。

3.8安全避险“六大系统”子单元

评价组采用安全检查表法对本项目安全避险“六大系统”单元进行评价。安全检查表中，检查结果为符合要求或不符合要求两种。
对该项目安全避险“六大系统”单元的安全检查表，见表3.8-1。
表3.8-1  安全避险“六大系统”单元安全检查表

	序号
	检查项目和内容
	依据标准
	事实记录
	结论

	1
	应为入井人员配备额定防护时间不少于30min的自救器，并按入井总人数的10%配备备用自救器。
	金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范AQ/T 2033—2023
	《可研报告》根据全矿下井人员数量共计62人，其中最大班作业人员24人。按全矿总下井人员的1.1倍配备自救器，共配备69台自救器，其中62台由入井人员随身携带，7台备用。
	符合要求

	2
	生产中段在地面最低安全出口以下垂直距离超过500m的矿山，宜在最低采矿生产中段设置普通型紧急避险设施；

水文地质条件复杂或有透水风险的地下矿山，宜在最低采矿生产中段设置防水紧急避险设施；
	金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范AQ/T 2033—2023
	矿山水文地质条件简单，且未超过500m，不需要设置避灾硐室。
	符合要求

	3
	压风管道应采用钢质材料或其他具有同等强度的阻燃材料，并采取防腐蚀措施。
	金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范AQ/T 2034—2023
	设计压风自救系统采用Φ108×5mm无缝钢管。
	符合要求

	4
	压风管道敷设应牢固平直，并延伸到井下采掘作业场所、紧急避险设施、爆破时撤离人员集中地点等主要地点。
	金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范AQ/T 2034—2023
	设计压风自救系统管道敷设按照规范要求设置。
	符合要求

	5
	各主要生产中段和分段进风巷道的压风管路上设置的供气阀门，中段和分段间隔应不大于200m。
	金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范AQ/T 2034—2023
	设计压风自救系统压风产中段和分段进风巷道的压风管道按照规范要求设置三通及阀门。
	符合要求

	6
	主压风管道中应安装油水分离器
	金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范AQ/T 2034—2023
	设计主压风管道按照规范要求安装油水分离器。
	符合要求

	7
	生产用水不符合生活饮用水要求时，供水施救系统中还应建设辅助水池用于储备生活饮用水，容量应不小于20m2。辅助水池应采取封闭保护措施，防止异物污染，每年应对辅助水池进行一次全面清洗、消毒，并对水质进行检验。
	金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范AQ/T 2035—2023
	《可研报告》明确设计该矿在地表建立300m3高位水池一座，由高位生活水池向井下提供生活用水。
	符合要求

	8
	供水管道敷设应牢固平直，并延伸到井下采掘作业场所、紧急避险设施、爆破时撤离人员集中地点等主要地点。
	金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范AQ/T 2035—2023
	设计管道为无缝钢管、其敷设按照规范要求布置。
	符合要求

	9
	各主要生产中段和分段进风巷道的供水管道上安设的供水阀门，中段和分段间隔应不大于200m。
	金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范AQ/T 2035—2023
	设计要生产中段和分段进风巷道的供水管道按照规范设置三通和阀门。
	符合要求

	10
	供水管道应接人紧急避险设施内，并安设阀门及过滤装置，水量和水压应满足额定数量人员避灾时的需要。
	金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范AQ/T 2035—2023
	按照规范要求按照阀门和过滤装置，水量和水压满足需要。
	符合要求

	11
	安装通信联络终端设备的地点应包括：井底车场、马头门、井下变电所、井下各中段采区、主要泵房、主要通风机房、井下紧急避险设施、爆破时撤离人员集中地点、提升机房、装卸矿点等。
	金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范AQ2036-2011
	设计通信联络终端设备按照规范要求设置
	符合要求

	12
	通信线缆的敷设应符合GB16423-2020中6.7.7的相关规定。
	金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范AQ2036-2011
	《可研报告》明确故在地面调度室送出两路通信主电缆经入风管缆井和回风井送至井下配线设备。
	符合要求

	13
	终端设备应设置在便于使用且围岩稳固、支护良好、无淋水的位置。
	金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范AQ2036-2011
	设计终端设备设置在便于使用且围岩稳固、支护良好、无淋水的位置
	符合要求

	14
	地下矿山应配置足够的便携式气体检测报警仪。便携式气体检测报警仪应能测量一氧化碳、氧气、二氧化氮浓度，并具有报警参数设置和声光报警功能。
	金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范AQ2031-2011
	设计地下矿山按照规范配备携式气体检测报警仪，可以测量一氧化碳、氧气、二氧化氮浓度，并具有报警参数设置和声光报警功能。
	符合要求

	15
	进入独头掘进工作面前，应开动局部通风设备通风，确保空气质量满足作业要求；人员进入采掘工作面时，应携带便携式气体检测报警仪从进风侧进入，一旦报警应立即撤离。
	金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范AQ2031-2011
	《可研报告》有相关要求
	符合要求

	16
	一氧化碳报警浓度不应高于24ppm，二氧化氮报警浓度不应高于2.5ppm
	金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范AQ2031-2011
	《可研报告》设计报警浓度按照规范要求
	符合要求

	17
	井下总回风巷、各个生产中段和分段的回风巷应设置风速传感器。
	金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范AQ2031-2011
	《可研报告》设计按照规范要求设置风速传感器
	符合要求

	18
	主要通风机应设置风压传感器，传感器的设置应符合AQ2013.3中主要通风机风压的测点布置要求。
	金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范AQ2031-2011
	《可研报告》设计风压传感器按照规范要求设置
	符合要求

	19
	主要通风机、辅助通风机、局部通风机应安装开停传感器
	金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范AQ2031-2011
	《可研报告》设计停开传感器按照规范要求设置
	符合要求

	20
	井口提升机房应设有视频监控显示终端，用于显示井口信号房、井口、马头门（调车场）等场所的视频监控图像。
	金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范AQ2031-2011
	《可研报告》设计视频监控显示终端能够显示规范要求位置的图像
	符合要求

	21
	金属非金属地下矿山应当建立应急广播等通信设施，确保应急指令能够传达至影响范围内的所有人员。
	矿安[2022]4号文
	《可研报告》设计井下建立应急广播系统。
	不符合要求


通过上述检查表分析可知，《可研报告》对安全避险“六大系统”相关内容进行了必要的设计，其设计内容符合《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》（AQ 2031-2011）、《金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范》（AQ 2032-2011）、《金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范》（AQ 2036-2011）、《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》（AQ/T 2033-2023）、《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》（AQ/T 2034-2023）和《金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范》（AQ/T 2035-2023）的要求。
因此，该项目安全避险“六大系统”单元符合安全要求。
3.9安全管理子单元
采用安全检查表法对该项目安全管理单元进行评价，详见表3.9-1。

表3.9-1  安全管理检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	检查结果

	1.主要负责人持有安全管理资质证及有效性。
	《矿山安全法》第26条、《许可证实施办法》、《GB16423-2020》之4.2
	检查、查阅
	主要负责人具有主要负责人资格证书。
	符合要求

	2.企业应成立安全生产组织机构，配备专职的安全生产管理人员。
	《安全生产法》第19条、《许可证实施办法》
	查阅
	矿山成立了安全科，配备了专职的安全生产管理人员，安全管理人员经过培训，并有资格证书，证书位于有效期内。
	符合要求

	3.特种作业人员参加岗位专业技能培训以及取得特种作业人员岗位操作证书及有效情况。
	《许可证实施办法》
	查阅
	矿山有电工、通风工、排水工、焊接与热切割特种作业人员等资格证书，且有效。
	符合要求

	4.建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。
	《金属非金属矿山安全规程》、《许可证实施办法》
	查阅
	建立并健全了全员责任制，其中包含主要负责人、安全生产管理人员、各职能部门、各岗位安全生产责任制。
	符合要求

	5.制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度。
	《矿山安全生产法实施条例》、
《金属非金属矿山安全规程》、《许可证实施办法》第二章第五条第一款
	查阅制度
	制定了安全检查制度、井下动火作业制度、带班下井制度、隐患整改制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度。
	符合要求

	6.制定作业安全规程和各工种操作规程。
	《矿山安全生产法实施条例》
	查阅
	制定了各工种操作规程，且齐全。
	符合要求

	7.其他从业人员按照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。
	《矿山安全生产法实施条例》第35条、
	查阅教育记录、询问
	对作业人员进行了教育和培训，且考试成绩合格。
	符合要求

	8.安全生产投入符合安全生产要求，按照有关规定提取安全技术措施专项经费。
	《许可证实施办法》第二章第五条第二款
	查阅账单、询问
	制订了提取及使用安全技术措施专项经费计划，并按要求进行了提取。
	符合要求

	9.作业单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。
	《安全生产法》、
《许可证实施办法》第二章第五条第七款
	查看保险单
	依法参加了工伤保险和安全生产责任保险，为从业人员缴纳安全生产责任保险费，保额满足要求。
	符合要求

	10．矿山应制订各种事故的应急预案。
	《许可证实施办法》第二章第五条第十二款
	查阅
	编制了生产安全事故综合应急预案，内容全面且切实可行。
	符合要求


对该项目的组织与制度用安全检查表进行了10项检查，均符合要求。检查结果表明，该项目的组织与制度可保证井下的安全生产。
安全生产管理措施是安全生产技术措施得以实现和有效运行的保障。《可研报告》中提出了部门安全生产管理方面的建议，但还存在一些不足，评价组做如下补充：
（1） 设立技术总负责人、“五职矿长”和生产技术管理机构，并配备采矿、机电、地质、测量、通风等专业技术人员；

（2） 建立各项安全管理制度；

（3） 建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备；

（4） 设立矿山救护队或与专业救护队签订的救护协议；

（5） 依法参加工伤保险和安全生产责任险，为从业人员缴纳保险费；

（6） 依照国家有关规定，编制安全经费的提取计划，并按计划足额提取安全经费。

安全管理制度包括：

① 建立健全企业安全生产责任制

安全生产责任制包括企业负责人、技术负责人、职工的各级安全生产责任制。

② 制定各项安全生产规章制度和操作规程

各项规章制度包括：安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度。操作规程包括：凿岩操作规程、空压机操作规程、爆破操作规程、焊接操作规程、用电操作规程、动火操作规程、机电运输操作规程、设备检修操作规程等。

③ 安全培训、教育和考核制度

包括单位主要负责人、安全管理人员、从业人员、特种作业人员的安全培训教育。

评价结果：《可研报告》中对该项目提出的安全生产管理方面的对策措施尚不够完善，本预评价报告给予了补充。建设单位在以后的生产中，只要落实本报告在安全管理方面提出的措施，建立安全管理机构、安全管理制度、应急救援预案，并要对安全管理人员和特种作业人员进行培训，生产中要落实矿领导带班下井制度等各项制度，以确保安全生产管理有效的运用于施工及生产的各个环节，就能够最大限度的确保本项目的安全生产。
3.10重大危险源辨识单元
重大危险源是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元（包括场所和设施）。

评价组对该项目进行重大危险源辨识。结论为该生产系统不构成危险化学品重大危险源。

4安全对策措施建议

4.1本预评价补充的安全对策措施

《可研报告》提出的安全对策措施合理可行，但还存在一些不足，本安全预评价报告依据国家的相关安全标准、规范的要求，本着应具有针对性，可操作性和经济合理性原则，补充以下安全对策措施：
4.1.1总平面布置单元

（1） 厂址应满足工业企业近期所必需的场地面积和适宜的地形坡度。根据工业企业远期发展规划的需要，适当留有发展的余地。
（2）在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施，应联合多层布置。
（3）按功能分区，合理地确定通道宽度。
（4）厂区、功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整；功能分区内各项设施的布置，应紧凑、合理。
（5）
加强地表变形及地裂缝观测，如影响耕地、村庄居民正常生活和作业，立即采取安全措施。
4.1.2开拓系统单元
（1） 井巷施工必须有施工组织设计。施工前，必须组织施工人员学习施工组织设计。施工中，必须按施工组织设计的规定作业。

（2） 在不稳固的岩层中掘进时应进行支护；在松软、破碎或流砂地层中掘进时应在永久性支护与掘进工作面之间进行临时支护或者特殊支护。

（3） 天井施工必须防止物件下坠的措施。施工时井上下必须设置良好的联络信号。

（4） 对井巷工程施工，必须遵守以下原则：按照设计的标准，保证井巷工程的断面形状、尺寸符合设计要求，并要对地质变化带进行必要的支护，确保其安全可靠。

（5） 行人的水平运输巷道应设人行道，其有效净高应不小于1.9m。

（6） 需要支护的井巷，支护方法、支护与工作面间的距离，应在施工设计中规定；中途停止掘进时，支护应及时跟至工作面。

（7） 对所有支护的井巷，均应进行定期检查。

（8） 在水平巷道中，运输设备之间、运输设备与巷道壁或者巷道内设施之间的间隙，应符合下列规定：有轨运输不小于0.3m。

（9）建议安全设施设计中，应进一步明确井下巷道掘进过程中如遇围岩不稳固地段，应采取支护措施，并明确具体采取的支护形式及相关参数。

（10）井巷的分道口应有路标，注明其所在地点及通往地面出口的方向。所有井下作业人员，均应熟悉安全出口。

（11）天井、溜井和漏斗口，应设有标志、照明、护栏或格筛、盖板。
（12）在天井、溜井和漏斗口上方作业，以及在相对于坠落基准面2m及以上的其他地点作业，作业人员应系安全带，或者在作业点下方设防坠保护平台或安全网。作业时，应设专人监护。

（13）建设单位在后续生产中，应建立顶板分级管理制度。
4.1.3运输单元

（1）井下运输过程中应采取控制车速、明确信号及加强管理等有效措施，以解决因部分巷道狭窄人车同行带来的安全隐患，避免发生安全事故。 

（2）行人的无轨运输巷道和斜坡道应按下列要求设置人行道或躲避硐室：

——人行道的高度不小于 1.9m，宽度不小于 1.2m；

——躲避硐室的高度不小于 1.9m，深度和宽度均不小于 1.0m；

——躲避硐室间距：曲线段不超过 15m，直线段不超过 50m；

——躲避硐室应有明显的标志，并保持干净、无障碍物。

（3）在水平巷道、斜井和斜坡道中，运输设备之间、运输设备与巷道壁或者巷道内设施之间的间

隙，应符合下列规定：

——无轨运输不小于 0.6m。

（4） 采用无轨设备运输应遵守下列规定：

——应采用地下矿山专用无轨设备；

——行驶速度不超过 25km/h；

——通过斜坡道运输人员时，应采用井下专用运人车，每辆车乘员数量不超过 25 人；

——油料运输车辆在井下的行驶速度不超过 15km/h，与其他同向运行车辆距离不小于 100m；

——自动化作业采区应设置门禁系统；

——按照设备要求定期进行检查和维护保养。

（5） 无轨运输系统应符合下列要求：

——设备顶部至巷道顶板的距离不小于 0.6m；

——斜坡道每 400m 应设置一段坡度不大于 3%、长度不小于 20m 的缓坡段；

——错车道应设置在缓坡段，缓坡段的坡度和长度要求同上款中的要求；

——斜坡道坡度：承载 5 人以上的运人车辆通行的，不大于 16%；承载 5 人以下的运人车辆通行的，不大于 20%；

——斜坡道路面应平整；主要斜坡道应有良好的混凝土、沥青或级配均匀的碎石路面；

——溜井卸矿口应设置格筛、防坠梁、车挡等防坠设施。车挡的高度不小于运输设备车轮轮胎直径的 1/3。

（6）无轨设备运行应遵守下列规定：

——不超载；

——不熄火下滑；

——避让行人；

——不站在铲斗内作业；

——不在设备的工作臂、升举的铲斗下方停留；

——不从设备的工作臂、升举的铲斗下方通过；

——车辆间距不小于 50m；

——在斜坡道上停车时采取可靠的挡车措施；

——司机离开前停车制动并熄灭柴油发动机、切断电动设备电源；

——维修前柴油设备熄火，切断电动设备电源。

4.1.4采掘单元
（1）地下采矿必须按采矿设计和作业规程进行。

（2）矿山开采应及时处理采空区，并及时封闭废旧巷道和采空区，防止风流短路。

（3）保持回风水平的畅通，并具有良好的照明。每个采场都必须至少保证有两个便于行人的安全出口，并与通往地面的安全出口畅通，安全出口的支护和梯子必须坚固，以保证通风和行人安全。

（4）井巷的分道口必须有路标，注明其所在地点及通往地面出口的方向，所有井下作业人员必须熟悉安全出口。

（5）在生产中对设计选取的采场结构参数应根据矿岩稳定条件及时给予调整，以保证这些参数合理，以保证生产安全和减少矿石损失。必须严格保持矿柱的尺寸、形状和直立度，应有专人检查和管理，以保证其在整个利用期间的稳定性。

（6）必须建立顶板管理制度，对矿山井巷工程和回采工作面应有专人进行定期巡视检查，发现松动的危石应及时撬下，稳固性不好的地段应进行支护。

（7）必须事先处理顶板和两帮的浮石，确认安全后方准进行回采作业，禁止在同一采场同时进行凿岩和处理浮石。作业中发现冒顶预兆，应停止作业进行处理，发现大冒顶危险征兆，应立即通知作业人员撤离现场，并及时上报。

（8）回风巷道利用上水平中段运输巷，回采时注意对中段运输巷的保护，以备下水平开采时使用。

（9）建设单位在后续生产中，应编制开采矿块的单体设计。

（10）
在安全设施设计阶段，应明确采空区充填挡墙设置要求，明确充填材料及其物理力学参数（包括密度、弹性模量、泊松比、内摩擦角、粘聚力），充填料制备及输送、充填系统计量和控制等内容。

（11）
在安全设施设计阶段，应明确采掘作业面爆破作业的凿岩设备、炮孔参数、排间距、炸药类型、装药方式、起爆方式。

4.1.5通风防尘
（1） 进风井巷空气温度应不低于2℃；低于2℃时应有空气加热设施。不应采用明火直接加热进入矿井的空气。
（2） 应根据生产变化，及时调整矿井通风系统，并绘制全矿通风系统图。通风系统图应标明风流的方向和风量、与通风系统分离的区域、所有风机和通风构筑物的位置等。

（3） 采场形成通风系统之前，不应进行回采作业。

（4） 采空区应及时密闭。采场开采结束后及时充填，充填后应封闭所有与采空区相通的影响正常通风的巷道；

（5） 采用局扇通风的方式，保证分段联络道应有足够的新鲜风流。

（6） 停止作业且无贯穿风流的采场、独头巷道，应设栅栏和警示标志，防止人员进人。重新进人前，应进行通风并检测空气成分，确认安全后方准进人。
4.1.6矿山电气

（1） 矿山应使用取得矿用产品安全标志的低烟无卤或者低烟低卤的阻燃电缆。
（2） 严格执行空压机安全操作的规程。开机前要认真进行检查，确认无误后方可起动；运转时要按时进行巡回检查，发现问题，及时进行处理。

（3） 冷却水不得中断，出水温度不应超过40℃，并应有断水保护或断水信号。

（4） 气缸要使用专用的压缩机油，其闪点不得低于215℃。

（5） 安全阀和压力调节器必须动作可靠，压力表指示准确。安全阀动作压力不得超过额定值的10%。定期检验安全阀，防止安全阀失灵。

（6） 风阀要加强维护、定期清洗积炭，消除漏气。

（7） 绝缘损坏的橡套电缆，应经修理、试验合格，方准使用。在长度150m范围内，橡套电缆接头应不超过10个，否则应予以报废。

（8） 在停电线路上工作时，应先采取验电和挂接地线等安全措施。工作完毕，应及时将地线拆除后再通电。

（9） 电气设备和装置的金属框架或外壳、电缆和金属包皮、互感器的二次绕组，应按有关规定进行保护接地。

（10） 接地线应采用并联方式，不应将各电气设备的接地线串联接地。

（11） 接地电阻应每年测定一次，测定工作宜在该地区地下水位最低，最干燥的季节进行。

（12） 直流线路零线的重复接地，应用人工接地体，不应与地下管网有金属联系。

（13） 接地电阻应每年测定一次。

（14） 机械设备裸露的传动部位、转动部位，要按规定配备必要的防护装置。

（15） 设备在检修前必须切断电源，并挂上“有人工作，禁止送电”的标志牌，在机内或机下工作时，应有防止机器转动的措施。

（16） 设备安装和检修完后，必须经过认真的检查，确认无误后，方可开机运转。
4.1.7防排水与防灭火单元

（1） 建议采掘过程中，应该采取超前探放水措施。
（2） 探水前应做好下列准备工作：检查钻孔近坑道的稳定性；清理巷道、准备水沟或其它水路；在工作地点或附近安装电话；巷道及其出口要有照明和便于人员通行的道路。
（3） 打探水眼时，如发现岩石变软（变软），或沿钻杆向外流水超过正常打钻供水量等现象时，必须停止打钻。
（4） 掘进工作而或其他地点发现透水预兆吋，成立即停止工作.并报告矿山企业主要负责人，采取措施。情况紧急时应立即发出警报，撤出所有可能受透水威胁的人员。
（5） 在下列地点或区域应配置灭火器：
———有人员和设备通行的主要进风巷道、进风井井口建筑、主要通风机房和压人式辅助通风机房、风硐及暖风道。
———井底车场。
———变压器室、变配电所、电机车库、维修硐室等主要机电设备硐室、材料库、避灾硐室、休息或排班硐室等。
———内燃自行设备通行频繁的斜坡道和巷道，灭火器配置点间距不大于300 m。
（6） 必须使泵房水泵保持完好状态，发生故障及时修理，时刻保证水泵能够正常工作，以20小时的矿井最大涌水，确保矿井安全。
（7） 井下水泵房附近应备足沙袋、枕木等堵水材料。如产生突然涌水用来做挡水墙。
（8） 每年雨季期间应及时与当地气象部门联系，如遇下雨天应停止生产，及时撤出井下人员。雨停后要派专人进行井下积水勘察，发现积水及时排出。

（9） 地面塌陷区范围外应设截水沟或挡水围堤，将地表水引出矿区。

4.1.8安全管理单元

（1）地下矿山应保存下列图纸，并根据实际情况的变化每3个月更新一次，基建矿山每1个月更新一次：

——矿区地形地质图、水文地质图（含平面和剖面）；

——开拓系统图； 

——中段平面图； 

——通风系统图；

——井上、井下对照图； 

——压风、供水、排水系统图； 

——通信系统图； 

——供配电系统图； 

——井下避灾路线图； 

——相邻采区或矿山与本矿山空间位置关系图。 

图中应正确标记： 

——已掘进巷道和计划掘进巷道的位置、名称、规格； 

——采空区和已充填采空区、废弃井巷和计划开采的采场的位置、名称与尺寸； 

——通风、防尘、防火、防水、排水等主要设备和设施的位置； 

——风流方向，人员安全撤离的路线和安全出口； 

——井下通信设备位置； 

——采空区及废弃井巷的处理方式、进度、现状及地表塌陷区的位置。

（2）任何人不应酒后进入矿山作业场所，不应将酒类饮料带入矿 山作业场所；紧急医疗除外。

（3）矿山井下禁止吸烟。

（4）矿山企业的要害岗位、重要设备和设施周围及危险区域，应设置醒目的安全警示标志，并在生 产使用期间保持完好。

（5）矿山企业应对安全设施进行定期检查、维护和保养，记录结果并存档，记录应由相关人员签字 确认；安全设施在用期间，不得拆除或者破坏。

（6）矿山设备不应在有明火或其他不安全因素的地点加油或加气。

（7）矿山开拓工程及采场均必须设两个以上独立出口，以确保井下发生事故时作业人员能够安全撤出。安全出口井巷必须确保长期畅通，照明充足，中段运输平巷应长期确保人行道安全畅通。并应在通往第二安全出口巷道、岔口处悬挂明显的路标和安全警示标志。

（8）严格按照《关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（安监总管一〔2013〕101号）的要求采用阻燃风筒和阻燃电缆，新掘、维修主要井巷禁止使用木支护。

（9）必须在水平巷道的个别地段沿地面敷设电缆时，应用铁质或非可燃性材料覆盖。不应用木材覆盖电缆沟，不应在排水沟中敷设电缆。

（10）机械设备防护安全距离、机构设备防护罩和防护屏的安全要求以及设备安全卫生要求等应符合相关标准规范要求。

（11）企业按规定提取安全生产费用，安全生产经费不得挪作他用，确保安全设施的资金保障。地下矿山安全生产经费主要用在以下方面：

1）应急救援技术装备、设施配置和维护保养和应急演练支出；

2）用于完善、改造和维护安全防护设施设备和重大安全隐患治理支出，主要包括矿山综合防尘、防灭火、防治水、井下空气监测、通风系统、支护、机电设备、供配电系统、运输系统以及实施地压监测监控等支出；

3）安全生产检查、评价、安全生产宣传、教育、培训等支出；

4）按规定购置各种安全设备、器材、仪器；

5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

6）安排职工进行安全生产教育和培训；

7）其它安全专项资金投入。

（12）根据国家有关规定，为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，建立防护品更换、报废制度，并保证职工能正确使用。

（13）依法参加工伤保险及安全生产责任险，为从业人员缴纳保险费。

（14）加强建设人员的安全教育、提高安全意识，避免高处坠落、设备、管道撞击伤人事故的发生。

（15）建议按《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）要求设置矿山安全标志，安全标志的符号、图形、含义、补充文字、配置规范等应符合《安全色》（GB2893）和《安全标志及其使用导则》（GB2894）中的有关规定。

（16）充分利用红（禁止、危险）、黄（警告、注意）、蓝（指令、遵守）、绿（通行、安全）四种传递安全信息的安全色，使人员能够迅速发现或分辨安全标志、及时受到提醒，防止事故、危害的发生。

（17）严格执行领导带班下井制度，制定领导带班下井月度计划，领导带班下井月度计划应当在本单位办公楼及矿井井口予以公示。

（18）加强作业人员的安全教育、培训，提高作业人员的素质和安全技能及识别、预防、处理事故的能力，提高安全意识。

（19）建立健全矿山安全管理档案，对勘察、设计、施工、监理、及试运行等相关资料进行整理和归档。

（20）外包工程队伍原则上不超过3家。

（21）安全避险“六大系统”应在基建过程中同步安装。
（22）建议安全设施设计中，应补充机械撬毛设备。

4.2安全设施设计原则

（1）下一步设计阶段应明确除主电缆之外其他电缆型号。

（2）下一步设计阶段应进一步明确井下巷道掘进过程中如遇围岩不稳固地段，应采取支护措施，并明确具体采取的支护形式及相关参数。

（3）应明确安全避险六大系统主机双机热备份功能，备用电源的设置。

（4）下一步设计阶段应引用隐蔽致灾因素普查治理报告作为依据，并引用相关结论。

（5）建议安全设施设计中，应补充机械撬毛设备。

（6）
在安全设施设计阶段，应明确采掘作业面爆破作业的凿岩设备、炮孔参数、排间距、炸药类型、装药方式、起爆方式。

（7）建议安全设施设计中，应明确废石场现状、容积、堆存高度、边坡角等参数和安全设施设置情况。

（8）建议安全设施设计中，应明确斜坡道消火栓布置情况。
（9）明确主扇的工况点参数、叶片安装角度等内容。
（10）补充各中段平面图。
5评价结论
按照《安全评价通则》、《安全预评价导则》的要求，依据国家及行业的相关法律、法规、规范、标准和规程，评价组对辽阳县金玉矿业有限公司地下开采建设项目进行了安全预评价。本报告利用安全检查表法、预先危险性分析法、专家评议法等定性定量评价方法对项目建成后可能存在的有害因素进行分析和评价，提出了相应的对策措施，进而形成如下评价结论。

辽阳县金玉矿业有限公司地下开采建设项目安全预评价在评价时的条件下符合国家有关法律、法规、标准、规章、规范的要求，可行性研究报告提出的安全对策措施较完善，拟采取的预防危险因素和有害因素的各项技术措施和防范设施可行。建设单位如能按照《可行性研究报告》和本《预评价报告》提出的安全对策措施和建议实施，能够将该建设项目潜在的危险有害因素控制在可接受范围之内，该建设项目在安全上是可行的。
6附件

（1） 采矿许可证；
（2） 营业执照；
（3） 立项批复文件；

（4）立项批复延期文件；
（5）详查报告评审备案证明及评审意见书；
（6）储量核实报告评审意见书；
（7）历史最高洪水位证明；
7附图

（1） 图纸目录

（2） 地形地质图

（3） 地质剖面图

（4） 总平面布置图

（5） 395m中段平面图 

（6） 367m中段平面图

（7） 338m中段平面图

（8） 308m中段平面图

（9） 268m中段平面图

（10） 井上下工程对照图

（11） 开拓系统图

（12） 通风系统图

（13） 排水系统图

（14） 避灾线路图

（15） 供水施救系统图

（16） 压风自救系统图

（17） 监测监控系统图

（18） 通信联络系统图

（19） 人员定位系统图

（20） 紧急避险系统图

（21） 基建进度计划表

（22） 上向水平分层充填采矿方法图

（23） 削壁充填采矿法

（24） 井巷工程断面图

（25） 供电系统图

矿山位置









_1234567897.unknown

_1234567898.unknown

