前  言

宽甸联丰矿业有限公司位于辽宁省丹东市宽甸满族自治县牛毛坞镇五道岭子村五组，隶属于辽宁省丹东市宽甸满族自治县牛毛坞镇管辖，矿区至五道岭子村1.5km，五道岭子村至宽甸县有201国道相通，宽甸县城有火车、汽车通往全国各地，交通方便。

宽甸联丰矿业有限公司，开采矿种为硼矿、铁矿，采用露天/地下开采方式，生产规模10万吨/年。矿山分为山上、山下、东山及小错草沟四个采区，其中山下采区因受北股河影响，未对该采区进行储量核实工作。设计开采范围为山上、东山及小错草沟三个采区，其中山上采区为露天开采；东山采区、小错草沟采区为地下开采。本次验收的对象为宽甸联丰矿业有限公司五道岭硼矿小错草沟采区地下开采建设项目。该建设项目为新建项目。
宽甸联丰矿业有限公司曾用名“宽甸满族自治县牛毛坞镇联办硼矿”始建于1988年9月，为村办集体矿山企业，于2000年由原辽宁省国土资源厅换发采矿许可证，设置有山上采区和山下采区。2008年11月经原辽宁省国土资源厅批准，在原矿区范围外增加了东山采区及小错草沟采区。

2011年4月，宽甸国洋矿产勘查开发有限责任公司为该矿编制了《宽甸满族自治县牛毛坞镇联办硼矿矿产资源开发利用方案》，设计开采范围为山上、东山及小错草沟三个采区，该方案设计采用露天/地下开采方式开采硼铁矿，其中山上采区为露天开采，采用公路开拓、汽车运输方案；东山采区、小错草沟采区为地下开采。设计生产规模4万吨/年，其中山上采区露天开采2万吨/年，东山采区、小错草沟采区地下开采各1万吨/年。在此期间，矿山开采方式为露天/地下开采；生产规模为4万t/年；矿区面积为0.6299km2。

2019年8月，沈阳一方正和工程技术咨询有限公司编制《宽甸满族自治县牛毛坞镇联办硼矿矿产资源开发利用方案》，申请提高生产规模（由 4万 t/a提高至10万 t/a），并变更企业经济类型（由集体变为联营）。方案确定的矿山单系统年生产规模为5万t，其中东山采区及错草沟采区地下开采规模均为5万t/a，山上采区露天开采规模为5万t/a。首先同时建设东山采区、小错草沟采区的地下开采系统，待东山采区结束后对山上采区进行露天开采，矿山年总生产能力为10万t/a。

在矿山办理扩产能手续期间，因涉及矿区内压占生态公益林和基本农田，为进行避让，矿山自愿申请缩减矿区范围，将矿区范围由原0.6299km2缩减至0.4478km2。开采深度标高不变。

2023年9月21日，矿山取得辽宁省自然资源厅下发的《采矿许可证》，矿山开采方式为露天/地下开采；生产规模为10万t/年；矿区面积为0.4478km2。有效期自2024年7月30日至2028年9月23日。

2024年3月28日，矿山取得宽甸满族自治县发展和改革局下发的《关于<宽甸满族自治县牛毛坞镇联办硼矿地下开采建设项目>项目备案证明（宽发改备字［2024］41号）》文件；2024年4月，企业委托中图设计有限公司编制了《宽甸满族自治县牛毛坞镇联办硼矿小错草沟采区地下开采建设项目可行性研究报告》；同年4月委托北京华煤安信科技有限公司编制了《宽甸满族自治县牛毛坞镇联办硼矿小错草沟采区地下开采建设项目安全预评价报告》； 2024年6月委托中图设计有限公司编制了《宽甸满族自治县牛毛坞镇联办硼矿小错草沟采区地下开采建设项目初步设计》及《宽甸满族自治县牛毛坞镇联办硼矿小错草沟采区地下开采建设项目安全设施设计》，并于2024年7月2日取得了由辽宁省地方矿山安全监督管理局下发的《辽宁省地方矿山安全监督管理局关于宽甸满族自治县牛毛坞镇联办硼矿小错草沟采区地下开采建设项目安全设施设计的批复》（辽矿安函字[2024]36号）。
该项目建设单位为宽甸联丰矿业有限公司，施工单位为陕西銮鑫矿业工程有限公司，监理单位为河南中升工程管理有限公司。该项目于2024年9月开始施工，2025年10月竣工，基建工程竣工后，进行了试生产，试生产期间各系统运行状态良好，未发生轻伤以上安全事故。
宽甸联丰矿业有限公司五道岭硼矿小错草沟采区地下开采建设项目基建结束后，委托我辽宁诺诚安全科技有限公司对其进行安全设施验收评价。

我公司接受委托后，成立了安全评价项目组，对该矿安全设施进行了现场调查，收集、查阅了相关资料，反复与企业沟通，提出了整改意见，并对整改结果进行了现场复核确认，并编制了《宽甸联丰矿业有限公司五道岭硼矿小错草沟采区地下开采建设项目安全设施验收评价报告》。

验收报告按照《安全评价通则》（AQ8001-2007）、《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）、《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）、国家安监总局下发《关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一〔2016〕14号）等文件和规范的要求进行编制。

目录
1.评价范围与依据
1
1

1.1评价对象和范围

3

1.2评价依据

15

2.建设项目概述

15

2.1建设单位概况

19

2.2自然环境概况

20

2.3地质概况

33

2.4建设项目原有工程情况概述及设计概况

48

2.5建设概况

76

2.6施工及监理概况

76

2.7试运行概况

77

2.8安全设施概况

82

3.安全设施符合性评价

83

3.1安全设施“三同时”程序

86

3.2矿床开采

91

3.3运输系统

92

3.4排水系统

93

3.5通风系统

95

3.6供配电系统

97

3.7井下供水和消防系统

98

3.8安全避险“六大系统”单元

103

3.9 总平面布置

104

3.10 个人安全防护

105

3.11安全标志

106

3.12安全管理

111

3.13金属非金属地下矿山重大事故隐患判定

119

4.安全对策措施建议

120

5.评价结论

120

5.1各评价单元评价结果

123

5.2安全评价总体结论

124

6.附件

125

7.附图



1.评价范围与依据

1.1评价对象和范围

1.1.1评价对象

本次安全设施验收评价对象为 “宽甸联丰矿业有限公司五道岭硼矿小错草沟采区地下开采建设项目”。

1.1.2评价范围

本次安全验收评价的范围包括：宽甸联丰矿业有限公司五道岭硼矿小错草沟采区地下开采建设项目的开拓系统、采掘系统、运输系统、通风系统、排水系统、供配电系统、井下供水和消防系统、总平面布置、安全避险“六大系统”等所涉及的基本安全设施和专用安全设施以及安全管理情况。
（1）本次安全验收评价的平面位置拐点坐标及开采标高

①矿区范围

根据辽宁省自然资源厅于2024年7月30日核发的《采矿许可证》（证号：C2100002010056120064567），采矿许可证的有效日期为2024年7月30日至2028年9月23日，开采矿种为硼矿、铁矿，开采方式：露天/地下开采，矿区面积为0.4478km2，矿区范围由4个采区圈定，开采深度由530m至-100m，生产规模10万t/a。本次验收评价范围为小错草沟采区，详见下表1.1-1：

表1.1-1    矿区范围拐点坐标表
	采区名称
	拐点
	2000坐标系

	
	
	X
	Y

	小错草沟采区
	1
	4534832.0360
	42409868.0842

	
	2
	4534757.0351
	42409870.0815

	
	3
	4534617.2333
	42409542.0783

	
	4
	4534548.2302
	42409035.0745

	
	5
	4534754.0324
	42409035.0731

	
	
	开采标高：530m至100m


②设计范围

设计开采对象为宽甸联丰矿业有限公司五道岭硼矿小错草沟采区地下开采建设项目。设计开采范围由5个拐点圈定，设计开采深度为：由470m至380m标高，生产规模5万t/a，设计范围面积为0.142km2；设计开采范围各拐点坐标详见表1.1-2。

表1.1-2设计开采范围拐点坐标表
	拐点编号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	1
	4534832.0360
	42409868.0842

	2
	4534757.0351
	42409870.0815

	3
	4534617.2333
	42409542.0783

	4
	4534548.2302
	42409035.0745

	5
	4534754.0324
	42409035.0731

	设计开采范围面积：0.142km2

	设计开采深度：由470m至380m标高


③验收评价范围

本次验收的平面范围与设计范围一致，验收高程为470m~380m，具体验收范围见表1.1-3。
表1.1-3    验收范围拐点坐标表
	拐点编号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	1
	4534832.0360
	42409868.0842

	2
	4534757.0351
	42409870.0815

	3
	4534617.2333
	42409542.0783

	4
	4534548.2302
	42409035.0745

	5
	4534754.0324
	42409035.0731

	验收范围面积：0.142km2

	验收深度：由470m至380m标高


（2）本次安全验收评价包含的主要工程

主要包括：470m平硐、425m平硐、380m平硐、470m中段沿脉运输巷、425m中段沿脉运输巷、380m中段沿脉运输巷、人行通风井、采准工程以及相关地面配套设施的建设，设备的安装、调试等。

（3）本次安全设施验收评价包含的安全设施

本次安全设施验收评价的安全设施包括基本安全设施和专用安全设施，基本安全设施主要包括安全出口、运输系统、排水系统、通风系统、供配电系统，专用安全设施主要包括采场、人行天井、供配电设施、通风设施、安全避险“六大系统”设施、消防系统、矿山应急救援器材及设备、个人安全防护用品和矿山、电气安全标志等。

说明：
 eq \o\ac(○,1)根据《中华人民共和国职业病防治法》（2018年12月29日修正）中的第十七条规定，新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目可能产生职业病危害的，建设单位应当向卫生行政部门提交职业病危害评价报告，因此，本评价不对该项目的职业危害因素进行评价，建议建设单位委托具有相应资质的评价单位进行评价。
②井下不设爆破器材分库，地表未设置爆破器材库，本次不对爆破器材的储存、运输进行评价，只对井下使用过程评价。

1.2评价依据

1.2.1法律法规及规范性文件
（1）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第六十九号，2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订，2024年11月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国防震减灾法》（1997年中华人民共和国主席令第九十四号公布，2008年第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订，2008年12月27日施行）；

（3）《中华人民共和国矿山安全法》（1992年中华人民共和国主席令第六十五号公布，2009年中华人民共和国主席令第十八号令修正，2009年8月27日施行）；

（4）《中华人民共和国矿产资源法》（中华人民共和国主席令第七十四号，2024年11月8日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订，2025年7月1日起施行）；

（5）《中华人民共和国特种设备安全法》（2013年中华人民共和国主席令第四号公布，2014年1月1日施行）；

（6）《中华人民共和国劳动法》（1994年中华人民共和国主席令第二十八号公布，2018年第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修正，2018年12月29日施行）；

（7）《中华人民共和国消防法》（1998年中华人民共和国主席令第四号公布，2021年第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议第二次修正，2021年4月29日施行）；

（8）《中华人民共和国安全生产法》（2002年中华人民共和国主席令第七十号公布，2021年第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议第三次修正，2021年9月1日施行）；
（9）《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（中华人民共和国劳动部令第4号，于1996年10月11日经国务院批准，10月30日发布，自发布之日起施行）；

（10）《中华人民共和国水土保持法实施条例》（1993年8月1日中华人民共和国国务院令第120号，2011年01月08日根据《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》修订）；

（11）《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号，自2004年2月1日起施行）；

（12）《地质灾害防治管理条例》（中华人民共和国国务院令第394号公布，自2004年3月1日起施行）；

（13）《民用爆炸物品安全管理条例》（国国务院令第466号，2006年9月1日，2014年7月29日国务院令第653号）；

（14）《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，自2007年6月1日起施行）；

（15）《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号，自2009年5月1日起施行）；

（16）《工伤保险条例》（2010年12月20日中华人民共和国国务院令第586号，自2011年1月1日起施行） ；

（17）《安全生产许可证条例 》（2004年01月13日中华人民共和国国务院令第397号公布，根据2013年07月18日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第一次修订，根据2014年07月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订，2015年03月25日起施行）；

（18）《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号， 2019年4月1日起实施）。
（19）《地质灾害防治管理条例》（中华人民共和国国务院令第394号公布，自2004年3月1日起施行）；

（20）《民用爆炸物品安全管理条例》（国国务院令第466号，2006年9月1日，2014年7月29日国务院令第653号）；

（21）《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，自2007年6月1日起施行）；

（22）《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号，自2009年5月1日起施行）；

（23）《工伤保险条例》（2010年12月20日中华人民共和国国务院令第586号，自2011年1月1日起施行） ；

（24）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理局局长令[2009]20号，自2009年6月8日起施行，国家安全生产监督管理总局78号令修改，自2015年7月1日起施行）；

（25）《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第80号，2015年7月1日实施）；

（26）《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（国家安全生产监督管理总局34号令，2010年11月15日实施，根据2015年5月26日国家安全生产监督管理总局令第78号修正）；

（27）《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（2010年12月14日国家安全生产监督管理总局令第36号公布，自2011年2月1日起施行；根据2015年4月2日国家安全生产监督管理总局令第77号修正）；

（28）《金属非金属矿山建设项目安全设施目录》（国家安全生产监督管理总局令第75号，2015年7月1日实施）；

（29）《生产安全事故应急预案管理办法》（中华人民共和国应急管理部令第2号，2019年9月1日实施）；

（30）《工程监理企业资质管理规定》（建设部令第45号，2018年12月22日实施）；

（31）《建筑业企业资质管理规定》（建设部令第45号，2018年12月22日实施）；

（32）《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日施行）；

（33）《关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（安监总管一〔2013〕101号，2013年9月6日实施）；
（34）《关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管一〔2015〕13号，2015年2月13日实施）；
（35）《关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一〔2016〕14号，2016年2月5日实施）；
（36）《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号，2016年5月30日实施）；

（37）《国家安全监管总局 、保监会、财政部关于印发<安全生产责任保险实施办法>的通知》（安监总办〔2017〕140号，2017年12月12日）；

（38）《国家矿山安全监察局关于<严格非煤地下矿山建设项目施工安全管理>的通知》（矿安[2021]7号，2021年1月24日）；

（39）《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强金属非金属地下矿山外包工程安全管理的若干规定>的通知》（矿安[2021]55号，2021年7月5日）；

（40）《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号，2022年2月8日）；

（41）《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻<中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>的通知》（安委办〔2023〕7号，2023年9月9日发布）；

（42）《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，2022年9月1日起施行）；
（43）《国家矿山安全监察局关于印发执行安全标志管理的矿用产品目录的通知》（矿安〔2022〕123号，2022年12月10日施行）；
（44）《国家矿山安全监察局关于印发<地下矿山动火作业安全管理规定>的通知》（矿安[2023]149号，2023年11月29日发布）；        
（45）《国家矿山安全监察局关于印发<防范非煤矿山典型多发事故六十条措施>的通知》（矿安〔2023〕124号，2023年9月12日施行）；
（46）《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号，2024年4月23日）；
（47）《国家矿山监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号，2024年6月28日施行）；
（48）《国家矿山安全监察局综合司关于明确矿山“五职”矿长和“五科’相关人员范围及相关要求的通知》（矿安综[2025]12号，2025年7月1日发布实施）；

（49）《辽宁省安全生产条例》（2017年1月10日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过，2022年4月21日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议《关于修改〈辽宁省食品安全条例〉等10件地方性法规的决定》第二次修正，2025年5月28日，辽宁省第十四届人民代表大会常务委员会第十六次会议决定，2025年5月29日施行）；

（50）《辽宁省民用爆炸物品安全管理办法》（辽宁省人民政府令第294号修订，2015年06月14日施行）；

（51）《关于印发辽宁省安全生产监督管理局贯彻落实〈生产安全事故应急预案管理办法〉实施细则的通知》（辽安监应急〔2017〕5号，2017年9月13日施行）；
（52）《关于进一步加强非煤矿山企业特种作业人员管理的通知》（辽安监管一〔2016〕29号，2016年8月16日发布实施）；
（53）《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步规范非煤矿矿山安全生产行政许可管理工作的通知》（辽安监非煤〔2018〕29号，2018年7月19日发布实施）；
（54）《关于进一步做好非煤矿山隐蔽致灾因素普查报告审查工作的通知》（辽矿安监三〔2025〕7号，2025年1月24日发布实施）。
1.2.2标准规范

（1）《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）；

（2）《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987）；

（3）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

（4）《矿用产品安全标志标识》（AQ1043-2007）；

（5）《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）；

（6）《安全评价通则》（AQ8001-2007）；

（7）《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444-2008）；

（8）《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）；

（9）《矿山安全标志》（GB/T 14161-2008）；

（10）《安全色》（GB2893－2008）；

（11）《用电安全导则》（GB/T13869-2017）；

（12）《金属非金属地下矿山通风安全技术规范》（AQ2013-2008）；

（13）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（14）《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）；

（15）《供配电系统设计规范》（GB50052－2009）；

（16）《机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB/T 23821-2022）；

（17）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

（18）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

（19）《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》（AQ 2031—2011）；

（20）《金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范》（AQ 2032—2011）；

（21）《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》（KA/T 2033-2023）；

（22）《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》（KA/T 2034-2023）；

（23）《金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范》（KA/T 2035-2023）；

（24）《金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范》（AQ 2036—2011）；

（25）《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）；

（26）《建筑设计防火规范[2018版]》（GB50016-2014）；

（27）《压缩空气站设计规范》（GB50029-2014）；

（28）《防洪标准》（GB50201-2014）；

（29）《中国地震动参数区划图》（GB 18306—2015）；

（30）《金属非金属地下矿山通信联络系统通用技术要求》（KA/T2052-2016）；

（31）《金属非金属地下矿山监测监控系统通用技术要求》（KA/T2053-2016）

（32）《爆破安全规程》（GB 6722-2014/XG1-2016）；

（33）《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》（AQ 2054-2016）；

（34）《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第1部分：固定式空气压缩机》（AQ 2055-2016）；

（35）《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB/T 13955-2017）；

（36）《金属非金属地下矿山防治水安全技术规范》（AQ 2061-2018）；

（37）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（38）《重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》（GB/T 29328-2018）；

（39）《机械安全防护装置、固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018）；

（40）《安全生产责任保险事故预防技术服务规范》（AQ 9010-2019 ）；
（41）《工作场所有害因素职业接触限值  第1部分： 化学有害因素》（GBZ2.1-2019）；

（42）《生产安全事故应急演练基本规范》（YJ/T9007-2019）；
（43）《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（YJ/T 9011-2019）；

（44）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）；

（45）《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016/XG1-2020）；

（46）《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）；

（47）《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020）；

（48）《矿山电力设计标准》（GB50070-2020）；

（49）《机械安全 防止人体部位挤压的最小间距》（GB/T 12265-2021）；

（50）《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T 12719-2021）；（51）《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T 50011-2010）；

（52）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2022）；
（53）《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第1部分：总则》（KA/T 22.1-2024）；

（54）《矿山隐蔽致灾因素普查规范 第3部分：金属非金属矿山及尾矿库》（KA/T 22.3-2024）。
1.2.3建设项目合法证明文件

（1）《xxxxxx。
1.2.4建设项目技术资料

（1）《xxxxxx。

1.2.5其他评价依据

（1）《安全验收评价合同》。

2.建设项目概述

2.1建设单位概况

（1）基本情况

宽甸联丰矿业有限公司，开采矿种为硼矿、铁矿，采用露天/地下开采方式，生产规模10万吨/年。矿山分为山上、山下、东山及小错草沟四个采区，其中山下采区因受北股河影响，未对该采区进行储量核实工作。设计开采范围为山上、东山及小错草沟三个采区，其中山上采区为露天开采；东山采区、小错草沟采区为地下开采。本次验收的对象为宽甸联丰矿业有限公司五道岭硼矿小错草沟采区地下开采建设项目。该建设项目为新建项目。

宽甸联丰矿业有限公司曾用名“宽甸满族自治县牛毛坞镇联办硼矿”始建于1988年9月，为村办集体矿山企业，于2000年由原辽宁省国土资源厅换发采矿许可证，设置有山上采区和山下采区。2008年11月经原辽宁省国土资源厅批准，在原矿区范围外增加了东山采区及小错草沟采区。

2011年4月，宽甸国洋矿产勘查开发有限责任公司为该矿编制了《宽甸满族自治县牛毛坞镇联办硼矿矿产资源开发利用方案》，设计开采范围为山上、东山及小错草沟三个采区，该方案设计采用露天/地下开采方式开采硼铁矿，其中山上采区为露天开采，采用公路开拓、汽车运输方案；东山采区、小错草沟采区为地下开采。设计生产规模4万吨/年，其中山上采区露天开采2万吨/年，东山采区、小错草沟采区地下开采各1万吨/年。在此期间，矿山开采方式为露天/地下开采；生产规模为4万t/年；矿区面积为0.6299km2。

2019年8月，沈阳一方正和工程技术咨询有限公司编制《宽甸满族自治县牛毛坞镇联办硼矿矿产资源开发利用方案》，申请提高生产规模（由 4万 t/a提高至10万 t/a），并变更企业经济类型（由集体变为联营）。方案确定的矿山单系统年生产规模为5万t，其中东山采区及错草沟采区地下开采规模均为5万t/a，山上采区露天开采规模为5万t/a。首先同时建设东山采区、小错草沟采区的地下开采系统，待东山采区结束后对山上采区进行露天开采，矿山年总生产能力为10万t/a。

在矿山办理扩产能手续期间，因涉及矿区内压占生态公益林和基本农田，为进行避让，矿山自愿申请缩减矿区范围，将矿区范围由原0.6299km2缩减至0.4478km2。开采深度标高不变。

2023年9月21日，矿山取得辽宁省自然资源厅下发的《采矿许可证》，矿山开采方式为露天/地下开采；生产规模为10万t/年；矿区面积为0.4478km2。有效期自2016年6月23日至2028年9月23日。

2024年3月28日，矿山取得宽甸满族自治县发展和改革局下发的《关于<宽甸满族自治县牛毛坞镇联办硼矿地下开采建设项目>项目备案证明（宽发改备字［2024］41号）》文件；2024年4月，企业委托中图设计有限公司编制了《宽甸满族自治县牛毛坞镇联办硼矿小错草沟采区地下开采建设项目可行性研究报告》；同年4月委托北京华煤安信科技有限公司编制了《宽甸满族自治县牛毛坞镇联办硼矿小错草沟采区地下开采建设项目安全预评价报告》； 2024年6月委托中图设计有限公司编制了《宽甸满族自治县牛毛坞镇联办硼矿小错草沟采区地下开采建设项目初步设计》及《宽甸满族自治县牛毛坞镇联办硼矿小错草沟采区地下开采建设项目安全设施设计》，并于2024年7月2日取得了由辽宁省地方矿山安全监督管理局下发的《辽宁省地方矿山安全监督管理局关于宽甸满族自治县牛毛坞镇联办硼矿小错草沟采区地下开采建设项目安全设施设计的批复》（辽矿安函字[2024]36号）。

该项目建设单位为宽甸联丰矿业有限公司，施工单位为陕西銮鑫矿业工程有限公司，监理单位为河南中升工程管理有限公司。该项目于2024年9月开始施工，2025年10月竣工，基建工程竣工后，进行了试生产，试生产期间各系统运行状态良好，未发生轻伤以上安全事故。
（2）地理位置及交通

宽甸满族自治县牛毛坞镇联办硼矿位于辽宁省位于宽甸县北东30°方向，直距约30km的牛毛坞五道岭子，行政隶属于牛毛坞镇管辖。矿区至五道岭子村1.5km，五道岭子村至宽甸县有201国道相通，宽甸县城有火车、汽车通往全国各地，交通方便。

小错草沟采区中心地理坐标 

东经：124°55′31″； 

北纬：40°56′32″。

图2.1-1  交通位置图

（3）周边环境

图
2.2自然环境概况

矿区地处辽东低山丘陵区内，山体相对高差大，一般在300～550m之间。山脊线近东西展布者多，顶呈长垣状，局部地形陡峭或裸为险崖。地形坡度一般变化在20°～40°之间。区内沟谷发育，主沟呈“U”型，次级沟谷切割较深，多呈“V”字型，沟谷宽度变化大，一般在30m～100m之间，谷底坡度变化在5°～10°之间，山体坡脚与谷底多呈陡度接触。具剥蚀低山及山间谷地之特点，地貌类型简单，地形条件复杂。

本区气候属北温带季风型大陆气候，四季分明。年平均降水量1146.5mm，7、8月份降雨量约占全年的70％，时有暴雨发生。年平均蒸发量1131mm，相对湿度55%。年平均气温6.8～8.7℃，8月份平均气温22.2～23.5℃，1月份平均气温-8.0～-12.8℃，日最高气温34.7℃(1962.6.19)，日最低气温-38.5℃(1959.1.4)。全年无霜期150～160天。最大冻结深度1.3m。

北股河大致由西向东流经矿区北部，据1959年观测资料：7～9月份平均流量20t/s，1～2月平均流量0.8t/s，暴雨后流量可达40 t/s。

区内可耕田较少，单产不高，品种单一，以玉米、大豆为主，仅可满足当地用粮。大量工业人口用粮，需外地调入。

该地区经济较为发达，电力、水力及运力等资源充足，基础设施完善，劳动力资源较为丰富，建矿条件十分优越。

2.3地质概况

2.3.1矿区地质概况

（一）地层
矿区内出露地层为古元古界辽河群及新生界第四系。辽河群较发育，占据了除岩浆岩及第四系以外的全部空间。第四系不发育，仅沿北股河河谷及大错沟沟谷分布。

1、古元古界辽河群

该群地层在矿区及周边大面积出露，主要见有该群的里尔峪岩组、高家峪岩组及大石桥岩组地层，由老至新分述如下：

（1）里尔峪岩组(Pt1lr)：里尔峪岩组在矿区内较发育，东山、小错草沟及山下矿段均有出露，总体走向北东，倾向东南，出露地表宽度大于200m。依据岩性特点、组合关系及含矿性，进而将该岩组自下而上划分为含硼变粒岩和浅粒岩两个岩性段。

①含硼变粒岩段(Pt1lr1)

矿区内广泛出露，厚度＞200m。主要分布在矿区中部大错草沟的北沟一带，岩层走向近东西。本矿床铁矿及硼铁矿即产于该岩段之富镁碳酸盐岩和富镁硅酸盐岩层之中，而蕴矿层则产于含硼变粒岩段中部变粒岩组合之中，层位比较稳定，其上下岩层以角闪变粒岩、黑云母变粒岩为主，局部出现透辉变粒岩、透闪变粒岩及电气石变粒岩。蕴矿层的主要岩石类型有大理岩、蛇纹岩、透闪岩、金云透闪岩、金云母岩及滑石岩等组成。岩性描述如下：

角闪变粒岩：

镜下观察：岩石具柱粒状变晶结构或交代穿孔结构。主要由斜长石、石英及普通角闪石组成。斜长石占60％±，呈短板状近于等粒状，不同程度被石英交代成穿孔结构。石英含15～20％，他形粒状，以小颗粒充填于长石颗粒间隙，部份为半自形嵌生。角闪石为普通角闪石，占10～20％，半自形～他形柱状、粒状，晶形不完整，正中突起，二级干涉色，CNg＝20°。榍石、磁铁矿等副矿物少量。

矿区内出露的角闪变粒岩，以角闪斜长变粒岩为主，角闪微斜变粒岩次之，二者为渐变过渡。

黑云变粒岩：

岩石新鲜面为灰白色，粒状变晶结构，块状构造。镜下观察，岩石呈鳞片花岗变晶结构，不明显的块状构造。岩石中主要由斜长石、微斜长石，石英、黑云母及少量副矿物锆石组成。岩石中矿物粒度一般在0.5mm±，由于混合岩化作用，致使矿物颗粒变粗。构成不等粒变晶结构，并见有变余粒状结构。

矿物成分：斜长石占50％±，他形晶粒状，表面多泥化、绢云母化。聚片双晶发育，属更长石。有时出现钠长石。微斜长石占15％±，他形粒状。微斜长石晶体新鲜，格状双晶发育。多交代或包裹斜长石。石英占20～25％，他形粒状或拉长粒状，显不平均方向性排列。石英颗粒大小不等，波状消光，并交代斜长石。黑云母10～15％，不规则片状；部分被绿泥石交代。副矿物锆石多呈短柱状，正突起，平行消光，干涉色二级，少量，有时含有少量的角闪石。

大理岩：

岩石多呈层状产出，有时以透镜状或团块状、条带状夹于蛇纹岩、透闪岩中。蕴矿层中的大理岩类岩石，多发生蚀变，所见以蛇纹石化白云石大理岩为主。

岩石呈黄绿色或灰白色，块状构造。以不等粒花岗变品结构最为普遍，还有鳞片变晶结构、不等粒纤状花岗变晶结构、柱粒状变晶结构等。粒度一般为0.5～2.5mm；局部为0.1～0.2mm，组成矿物以自云石为主，约占80～90％，次之为蛇纹石，占5～20％。有时可见菱镁矿、方解石、橄榄石、粒矽镁石、滑石、水镁石及金云母等矿物。其中白云石，呈白色，镜下无色，他形粒状结构，菱形解理，局部可见聚片双晶。具高级白干涉色，部分呈粒状集合体。

蛇纹岩：

该岩石自身为交代蚀变岩，多呈层状、似层状，厚度变化较大；有时呈大小不等的透镜状产出。蛇纹岩与金云母岩、透闪岩等岩石为渐变过渡关系。常见的岩石类型有白云石蛇纹岩、磁铁蛇纹岩、金云蛇纹岩及硼镁石磁铁蛇纹岩等。另外蛇纹石化榄橄石(硅镁石)岩局部以不规则状残留。

常见的构造为致密块状构造。另见条带状构造、花斑状构造等。

组成矿物以蛇纹石为主，占60～80％。其他矿物有白云石、磁铁矿、金云母、镁硼酸盐矿物等。

蛇纹石以叶蛇纹石为主，次为纤维蛇纹石。叶蛇纹石在镜下无色，正突起，干涉色一级灰，为叶片状。系橄榄石蚀变产物。纤维蛇纹石，无色～淡黄绿色，或纤维状集台体；干涉色一级灰，交代橄榄石而成。

矿区内出露的蛇纹岩，从颜色的差异可分为两大类：即黑绿色蛇纹岩和黄绿色蛇纹岩，其中黑绿色蛇纹岩为主，黄绿色蛇纹岩局部出露。二者均为富镁碳酸盐岩和富镁硅碳酸盐岩经蛇纹石化蚀变而产生。 

②浅粒岩段(Pt1lr2) 

该岩段是里尔峪组上部地层，出露厚度＜50m。从区域上看，其厚度变化较大，但出露较稳定。在矿区范围内，由于沉积环境的差异和受后期构造运动的影响，浅粒岩段不发育。

组成该岩段的地层较简单，岩性较单一，主要由磁铁浅粒岩构成。局部见有电气石变(浅)粒岩的薄层或夹层存在。

磁铁浅粒岩：

岩石新鲜而呈灰白色，块状构造，细粒变晶结构。由斜长石、石英为主组成，另见少量钾长石和磁铁矿。斜长石占55％±，他形粒状，粒度＜0.6mm，可见聚片双晶，属更长石。钾长石占5%±，他形粒状，解理完全，其夹角近90°，属正长石。石英占30％±，他形粒状，具齿状接触边，磁铁矿占5～6%，粒状或立方体自形晶，粒度＜0.1mm，分布均匀。

（2）高家峪岩组(Pt1g)

该组在矿区内较发育，主要分布于山上矿段中部及小错草沟矿段南部，岩层走向近东西，倾向南，地表出露宽度大于150m以上。其与下伏里尔峪组地层系整合接触关系。主要为石墨黑云变粒岩，石墨变粒岩夹石墨透闪透辉变粒岩，石墨方解大理岩及斜长角闪岩等。主要岩性特征如下：

石墨黑云变粒岩：

呈灰褐色，块状构造，鳞片花岗变晶结构。由斜长石、石英、黑云母及石墨组成。斜长石占50％，短板状或粒状，强烈绢云母化。石英占30％，他形粒状，分布不均匀，局部集中。黑云母占15％，片状，晶形不完整，褐色，吸收异向性强，显方向性排列。石墨占5％，鳞片状，方向性分布。

斜长角闪岩：

呈灰白色，以细粒状或芝麻点状结构为特征。半自形短柱状普通角闪石和粒状或短柱状斜长石构成柱粒变晶结构，粒度0.4mm±。由普通角闪石和中性长石组成。普通角闪石占55％±，镜下呈黄绿色，具多色性，110两组相交成124°。中性长石占45%±，短板状自形晶，普遍有次生绢云母化，黑云母少量。

（3）大石桥岩组(Pt1d)：仅见于矿区外西北部七个顶子一带，为区内辽河群最上部层位。岩层走向近东西，倾向南，出露地表宽度约2km以上。所见岩性单一，主要由白云石大理岩、菱镁大理岩及含墨方解大理岩组成。

2、新生界第四系（Q4）

区内仅沿河流、沟谷沉积有砂、砾石、粘土层等。
（二）构造
矿区位于五道岭复背斜之中。该复背斜是由紧密线形的背斜和较宽缓的向斜组成。这些背斜和向斜都具有两翼倒转的扇形特征。地层走向和褶皱轴展布方向基本与区域构造一致，大致呈东西向展布。但小错草沟一带的地层受后期构造运动的影响，其展布方向由西向东、由北东向转为北北东向。断裂构造以北东向为主，沿断裂带多以石英斑岩、煌斑岩等脉岩充填为特征。各构造特征分述如下：

1、褶皱构造

矿区的褶皱构造，主要表现为元古界辽河群里尔峪组和高家峪组所形成的基底褶皱，构造形式均体现出紧闭式形态。矿区主要在小错草沟～五道岭复式背斜的北翼。
小错草沟～五道岭复式背斜

由数个次级小背斜和小向斜构成。小向斜核部地层由石墨黑云变粒岩、石墨变粒岩等高家峪组组成；而小背斜核部地层，则与主体背斜核部地层一致，为条痕状混合岩。该背斜自西向东，地层和褶皱轴线由N85°E转为N30°E，倾向则是地表南倾，深部(钻孔所见)背斜北翼地层逐渐转向北，南翼地层倾向，由南逐渐变为北倾，然后转向南，从而构成了不对称的扇形褶曲。两翼地层分别由里尔峪组含硼变粒岩段、浅粒岩段及高家峪组地层组成，延展稳定。总体来看，具有向西收敛，向东散开的特征，并被北部花岗岩所破坏。

硼矿及硼铁赋存于复背斜北翼蛇纹岩之中。

2、断裂构造

矿区内及周边断裂构造不甚发育，矿区东西两侧无工程布置区域各有一条断层，为F11、F12断裂。

（1）F11断层：分布于小错草沟矿段西部，为一仅南北向断层，区内出露长度大于1000m。沿其伸展方向可见到碎裂岩，宽约8m，局部被闪长玢岩脉充填，走向北北东，倾向东，倾角50～60°，具压扭性特征。该断裂带富水性较小，断裂带性质推断为导水弱不富水。

（2）F12断层：分布于小错草沟矿段东部，为一北东向断层，区内出露长度大于600m。沿其伸展方向可见到碎裂岩，宽约10m，局部被闪长玢岩脉充填，走向北东，倾向南东，倾角50～60°，具压扭性特征。该断裂带富水性较小，断裂带性质推断为导水弱不富水。  
（三）岩浆岩
矿区出露的岩浆岩有主要为条痕状花岗岩，除此之外，钻孔中见有伟晶岩、石英正长斑岩、斜长斑岩及闪长细晶岩等。

条痕状花岗岩：

条痕状花岗岩即原称谓的“条痕状混合岩”。主要分布于小错草沟矿段与山上矿段的中部，形成背斜的核部，在本区内东西向带状展布，连续性较强。岩石呈灰白或浅肉红色，不等粒花岗结构，特征性的条痕状构造。矿物成分由斜长石、钾长石、石英、角闪石及磁铁矿组成，副矿物有锆石、磷灰石、钛铁矿等。粒度一般在0.3～3mm，个别达5～7mm。

脉岩类：

矿区内脉岩不发育，仅在坑道和钻孔中见有石英斑岩、煌斑岩、闪长玢岩等。
（四）变质作用和围岩蚀变
本区在20亿年左右的地质历史长河中，经历了强烈的造山运动与广泛的区域变质作用。使辽河群地层发生了区域性变质，形成角闪岩相的变质岩系。在区域变质作用下，使含硼、铁沉积建造改变为含铁硼镁硅酸盐岩～变粒岩含矿建造。含硼铁岩系、蕴矿层及矿石交代作用普遍发育，蚀变作用广泛，蕴矿层位与条痕状花岗岩毗邻伴生。区域变质作用产生的变质热液及岩浆热液进一步促进了硼、铁组分的迁移活化、富集成矿的特点。
2.3.2矿床地质特征

（一）矿体特征
矿体蕴育在里尔峪组含硼变粒岩段，矿体均呈似层状赋存于里尔峪组一段蛇纹岩之中。其空间展布、产状等与围岩基本一致。

其中小错草沟采区：该采区内共圈定一条硼铁矿体，即BFeⅡ矿体，Ⅱ矿体分布于0与1号勘探线之间，呈扁豆状产出，即中间大两侧厚度变小，地表由露天采场CK3及槽探TC1控制，地下由平硐PD2及钻孔工程控制。地表控制走向延长约100m，地下倾向延深控制125m左右。矿体倾向172°，倾角60°，产状较稳定；矿体平均品位B2O3为7.06 %，TFe为27.45 %，B2O3品位变化系数29.09%；矿体平均真厚度7.42m,厚度变化系数21.37%。 本次概算矿体的赋存标高502～390m，埋藏深度0～111m；顶、底板围岩为蛇纹岩。
表2.3-1矿体特征一览表
	矿体编号
	矿体位置
	规模
	产状（°）
	平均品位(%)

	
	平面
	标高（m）
	埋深（m）
	走向长度（m）
	平均真厚度（m）
	延深（m）
	倾向
	倾角
	TFe
	B2O3

	Ⅱ
	0、1线
	502～390
	0～111
	控制100
	7.49
	控制125
	172
	60
	27.45
	7.06


（二）矿石质量
矿石总体呈灰黑色、黑色；

矿石结构：变晶结构（粒状变晶结构、定向纤维变晶结构）、交代残余结构；

矿石构造：条带状构造、块状构造、斑杂状构造、皱纹状和网脉状构造，其中以块状、条带状构造为主；

根据以往报告资料，矿石矿物主要以磁铁矿、硼镁铁矿、硼镁矿为主。

磁铁矿：是矿石中最主要的工业矿物之一，按其赋存状态，分为粒晶状、脉状、次生点尘状等，其中有工业价值者以粒晶状磁铁矿为主，假象磁铁矿次之。

硼镁铁矿：是矿石中主要的工业矿物之一。灰黑～黑色，具沥青光泽，或半金刚光泽，条痕为黑色。主要呈半自形及自形长柱状、针状集合体，其次为短柱状、粒状、毛发状晶体。大部分硼镁铁矿呈残晶状分布于蛇纹石、金云母和碳酸盐矿物组成的岩石中。同时，普遍程度不同的发生交代分解，而生成磁铁矿和纤维硼镁石的共生集合体，一般保留硼镁铁矿晶体形态和残余晶。分解强烈者，完全为硼镁石和磁铁矿所代替。常与微晶状磁铁矿构成参差状，齿状接触边缘，或被包围。粒度变化较大，一般多为0.1～0.035mm，占80～85%，少数为0.35～0.4×1.7mm，占10～15%。

硼镁石：为本区分布最广泛的硼酸盐矿物，主要集中在富矿品级当中，白色，灰白色，油脂光泽或丝绢光泽。呈纤维状集合体，置换板状硼镁石和遂安石。有时呈细小的脉状贯穿于硼镁铁矿、蛇纹石中。风化后疏松白垩土状，染手。镜下突起明显，三级干涉色，负延性，平行消光。

脉石矿物：主要为蛇纹石、镁橄榄石、透闪石、金云母，伴有少量黄铁矿、磁黄铁矿及黄铜矿。
（三）矿石风（氧）化特征
区内所见矿石均为原生矿石，未见风（氧）化现象。
（四）矿体围岩与夹石
硼铁矿石围岩均为蛇纹岩，Ⅱ号矿体无夹石。
（五）矿床共（伴）生矿产
Ⅱ号矿体为硼铁矿，即为硼矿体，共生铁矿。
2.3.3水文地质概况

（一）矿区地下水类型及含水岩组的组合特征
据该地区以往地质资料显示，矿区及周边的地下水有松散岩类孔隙水、基岩裂隙水两种类型。

（1）松散岩类孔隙水

主要分布于北股河河流、沟谷溪流两侧和山体坡脚处。

①北股河河流两岸的冲积层，呈不规则带状展布，主要由卵石、砂砾石等构成。含水层厚度3～5m，矿化度0.133g/l，属HCO3-Ca·Mg型水。属中等含水岩组。

②沟谷溪流两侧和山体坡脚处的松散类堆积体呈不连续块状分布，颗粒主要由碎石、角砾等组成。成因为洪积、坡洪积。含水层厚度1～3m，枯水期处于疏干状态，丰雨期下渗补给基岩裂隙水，构成透水、而富水性贫乏的含水岩组。

（2）基岩裂隙水

①层状岩类裂隙水

分布比较广泛，由大理岩类、浅粒岩类、含墨变粒岩类、含硼变粒岩类等组成。裂隙较发育，以风化裂隙发育为主，局部受构造影响岩石完整性差，裂隙发育。地下水多以裂隙下降泉形式出露，根据区域资料，泉流量在0.054～3.308 l/s之间，属富水性弱～中等的含水岩组。矿化度在0.089～0.113g/L之间，属HCO3-CaMg及HCO3SO4-CaMg型淡水。

②块状岩类裂隙水

矿区北部与中部均有较大面积分布，岩性为花岗岩、石英斑岩、煌斑岩等。岩石结构致密，裂隙局部发育，多呈张开状。根据区域资料，泉流量0.039～3.922l/s，属富水性弱～中等的含水岩组，属HCO3-CaMg型水。
（二）地下水的补、径、排条件及水力联系
地表水与地下水动态，严格受大气降水补给而出现季节性的周期变化。

据以往长观资料，地下水受大气降水补给，故水位、水量受季节性降雨控制，变幅比较明显，地下水位基本上与地形线吻合。其埋深从平地至山顶变化在1～50m之间。峰值出现在7月下旬至8月中旬，水位升高一般滞后5～10天，不同地段滞后时间不同。丰水期与枯水期泉流量比在几倍至十几倍。

泉水多出露于山间谷地陡变缓处，汇集成溪，流入北股河。从溪流横断面上看，地下水位高于溪流水位，说明地下水补给地表水。

地表水与地下水动态特征均与大气降水有关，雨量大，地表水流量增大，地下水位升高。
（三）矿床充水因素
矿区内地表基岩表面有一定程度的风化，地表基岩裂隙较发育，有一定的透水性，加之区内地表堆积物大量分布，受大气降水的补给，易形成松散层类孔隙水，并沿孔隙、裂隙向下渗透补给基岩裂隙水、构造裂隙水，并通过基岩裂隙、构造裂隙及断裂破碎带进入采场，因此，区内基岩裂隙水和构造裂隙水是矿床充水的主要因素之一，同时局部构造破碎形成的充水构造带，也是矿床充水的因素之一。
（四）矿坑涌水量预测
1、地下涌水量

据以往水文地质资料及调查，当地最低侵蚀基准面标高约300m，小错沟采区系统开采最低水平为380m标高，远高于当地最低侵蚀基准面标高，所以不考虑地下涌水量。

2、大气降水径流渗入量概算

本采区年生产规模为5万t/a，根据矿山规模和服务年限，选择P=20%的排水标准。

频率暴雨迳流渗入量计算公式为：

Qp= Hp·F·φmax
式中：Qp——设计频率暴雨迳流渗入量，m3/d；

      Hp——设计频率暴雨量，m；

      F——渗水面积，m2；

     φmax——设计频率暴雨迳流渗入系数，取0.2。

取设计频率暴雨迳流渗入量的10%作为正常降雨迳流渗入量。

根据不同开采深度的渗水面积，计算结果见表2.3-2。

表2.3-2设计频率暴雨迳流渗入量和正常降雨迳流渗入量计算结果表
	设计频率暴雨量

Hp（m）
	渗水面积

F（m2）
	设计频率暴雨迳流渗入系数

（φmax）
	设计频率暴雨迳流渗入量

Qp （m3/d）
	正常降雨迳流渗入量

Qz （m3/d）

	0.226
	12690
	0.2
	574
	57


矿坑总涌水量主要为地下水涌水量和降雨渗入量及井下生产废水量之和（生产用水的回水量为25m3/d）。
表2.3-3矿坑正常涌水量及最大涌水量预测表

	矿坑正常涌水量（m3/d)
	矿坑最大涌水量（m3/d)

	82
	599


（五）矿区供水水源现状
据该地区以往水文地质资料显示，该地区地下水水质类型属于重碳酸盐钙镁水，PH值在6.5～7.8之间，略呈酸性，水质较好。当地居民生活用水主要依靠第四系潜水，用水较为方便。

矿山采矿自身排水可作为矿区生产用水使用，如需饮用，必需经过净化、过滤、消毒达到国家生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）后，方可作为生活用水。

综上所述，该矿床是以裂隙含水层充水为主的矿床，水文地质条件中等。
2.3.4工程地质概况

1、矿区工程地质特征

根据矿区岩、土体组合关系，将矿区岩、土体划分为松散土体、碎裂—散体岩体类型、层状岩体、块状岩体四大类工程地质岩组。按成因划分为侵入岩类、变质岩类、碳酸盐岩类。根据岩石矿物成分、结构、构造及力学性质，将各岩类划分为不同的工程地质类型（表2.3-4）。
表2.3-4工程地质类型表
	岩土体

结构类型
	成因类型
	工程地

质类型
	代号
	地层
	主要岩性

	松散土体(Ⅰ)
	松散岩类
	粘性土、砂、砂砾卵石
	Ⅰ
	Q
	粉土、砂、角砾、碎石

	碎裂—散体岩体类型(Ⅱ)
	全、强风化破碎岩石、裂隙密集发育带
	较软岩类
	Ⅱ
	Mh、Pt1lhd、Pt1lhg

Pt1lhr
	变粒岩、大理岩、浅粒岩、花岗岩、等岩体的全风化、强风化岩体及断层破碎带

	层状岩体类型

(Ⅲ)
	变质岩类

(ⅢA)
	 坚硬岩类
	ⅢA
	Pt1lhg

Pt1lhr
	变粒岩、浅粒岩

	
	碳酸盐岩类

(ⅢB)
	坚硬岩类
	ⅢB
	Pt1lhd
	大理岩

	块状岩体类型(Ⅳ)
	岩浆岩类(Ⅳ)
	坚硬岩-软岩类
	Ⅳ
	Mh
	混合花岗岩


（1）松散土体类型及特征(Ⅰ)

松散土体类包括分布北古河河流、沟谷溪流两侧和山体坡脚处松散堆积物，厚度一般为1.0～5.0m，沿河谷及山间冲沟呈条带状分布，岩性粉土、砂、角砾及碎石，属软弱土多层结构体，结构松散，颗粒相差悬殊，工程地质条件较差。

（2）碎裂—散体岩体类型及特征(Ⅱ)

为地表全、强风化层及断层破碎带，岩石结构构造大部分破坏，裂隙面风化较强烈，岩溶裂隙较发育，岩心呈碎块状-块状。完整程度为破碎，上部的部分碎块用手可易折断，属极软岩，岩体基本质量等级为Ⅴ级。

（3）层状岩体类型及特征(Ⅲ)

分为两个亚类，其中ⅢA为古元古界辽河群高家峪组的变粒岩及里尔峪组浅粒岩等，岩心一般呈柱状，岩石质量等级为中等-好，岩体中等完整-较完整，属坚硬岩。

ⅢB为古元古界辽河群大石桥组的白云质大理岩，岩心一般呈柱状，本次工作送检力学测试样品4件，岩石饱和抗压强度43.45～70.74MP，岩石质量等级为中等-好，岩体中等完整-较完整，属坚硬岩。

（4）块状岩体工程地质特征(Ⅳ)

岩性主要为混合花岗岩，岩心多呈柱状-长柱状，岩体多为较完整-完整，属于坚硬岩。

2、工程地质条件评价

矿体赋存于古元古界辽河群里尔峪组一段含硼变粒岩组中，直接围岩为蛇纹岩，遇构造易形成软弱带或软弱夹层，围岩总体属于硬～相当硬岩石，围岩分类属于稳定～稳定性较好的岩层，岩石质量等级划分属于Ⅲ级，岩体质量优，总体反应围岩的岩石稳固性中等。

综合上述，该矿床工程地质条件属于中等型。
2.4建设项目原有工程情况概述及设计概况

2.4.1建设项目原有工程情况
（1）原有工程
xxxxxx图2.4-1 目前废弃PD2情况
2.4.2《安全设施设计》概述

本章节引用的设计内容为中图设计有限公司于2024年6月编制的《宽甸满族自治县牛毛坞镇联办硼矿小错草沟采区地下开采建设项目安全设施设计》，以下简称及“安全设施设计”以及中图设计有限公司出具的设计变更单。
2.4.2.1设计开采方式、开采对象及回采顺序

《安全设施设计》明确采用地下开采方式，开采对象为小错草沟采区内的Ⅱ号矿体。采用单中段开采，先采上部中段，后采下部中段。同一中段内采用后退式回采。
首采中段为425m中段。
2.4.2.2矿山生产能力及服务年限

矿山采用间断工作制，年工作330天，每天工作2班，每班工作8小时。设计生产规模为5万t/a，矿山设计利用资源量22.2万t，矿山建设规模为年产原矿石5万t，则矿山服务年限约6.0年（含1年基建期）。
2.4.2.3开拓系统

设计岩石移动角度为：上盘岩石移动角70º，下盘岩石移动角70º，端部岩石移动角70º，地表第四系覆盖岩的岩石移动角45°。设计最低生产中段标高为380m。
根据矿体赋存条件，地质地形条件以及开采技术条件等因素，设计采用地下开采方式，平硐开拓方案，端部并列抽出式通风系统。
380m平硐：为新建工程，硐口布置在矿体端部，岩石移动范围20m外。硐口中心坐标（2000坐标系）：X=4534803.863，Y=42409617.427，硐口标高380m，平硐长294m，平硐采用三心拱断面，巷道规格4.0×4.0m，净断面积14.87m2。平硐内采用无轨运输方式，主要担负矿石、废石、材料及设备、人员运输任务。该平硐口作为入风井和通向地表的安全出口。

425m平硐：为新建工程，硐口布置在矿体端部，岩石移动范围20m外。硐口中心坐标（2000坐标系）：X=4534765.141，Y=42409222.922，硐口标高425m，平硐长301m，采用三心拱断面，巷道规格4.0×4.0m，净断面积14.87m2。平硐内采用无轨运输方式，主要担负矿石、废石、材料及设备、人员运输任务。该平硐口作为入风井和通向地表的安全出口。

根据《设计变更单》，设计给出的470m平硐口所处位置受到征地的限制，无法进行施工，拟将470m平硐口进行调整。
470m平硐：为新建工程，井口布置在矿体下盘，岩石移动范围20m外。硐口中心坐标（2000坐标系）：X=4534654.777，Y=42409196.274，硐口标高470m，巷道规格4.0×4.0m，净断面积14.87m2。该平硐口作为出风井和通向地表的安全出口。
中段标高分别为：470m中段、425m中段、380m中段，共计3个中段。首采中段为425m中段。
2.4.2.4运输系统

坑内采用无轨设备运输方式，采场采出的矿石和掘进产生的岩石经ZL30E矿用装载机装入UQ-10矿用自卸汽车，汽车经中段巷道和平硐运出地表。矿石运往矿石堆场，基建废石用于回填地表露天采坑，井下回采期间产生的废石直接回填采空区。以上设备应为矿山专用设备并具有安标。入井人员采用步行方式到达井下各作业点。
2.4.2.5通风系统

矿井通风采用端部并列抽出式通风系统。为了保证井下获得稳定的连续风流，矿井通风工作采用连续工作制。

新鲜风流从380m平硐和425m平硐进入井下，沿脉外运输巷道，经采场一侧人行通风天井送至井下作业面，污风经采场另一侧人行通风天井汇集到回风中段，最后经由470m平硐口主扇将污风抽出至地表。
矿井需风量为15m3/s。选择FKZ-№12/15轴流式风机1台（要求具有安全标志），风量9.9～21.7m³/s，全压111～510Pa，配套电机功率15kW，转速980r/min，可反转反风，可在10分钟内实现反转反风，反风率不小于60%，主扇配置1台备用电机，并备用一台同型号电动机，且由快速更换电机的装置。
根据《设计变更单》，矿山已购置FBDNo5.0/2×5.5型矿用隔离型轴流局部通风机，风量150～220m³/min，全压750～3000Pa，电机功率2×5.5KW。配套风筒型号为FTZSSW500，该风机可以满足井下通风需要。变更后共需FBDNo5.0/2×5.5局部通风机1台，FBYNo4.0/5.5局部通风机1台。独头掘进工作面较长的工作面采用压、抽混合式局部通风。风筒采用400mm矿用阻燃风筒。
2.4.2.6排水系统

根据矿坑涌水量预测，小错草沟的正常涌水量为82m3/d，最大涌水量为599m3/d。
（1）矿区排水
矿区采用明沟排雨水方式，并通过道路边沟排出场外。在地表移动界线20m外，由山顶高处排入矿区外低谷处。截洪沟采用梯形截面，用毛石砌筑，并用浆砌石砌筑水沟面。沟口宽1.2m，沟底宽0.5m，深1m，斜面坡度为1：1，截面面积为0.85m2。
（2）井下排水
采用平硐自流排水方式，各平硐和中段巷道一侧设有排水沟，水沟坡度3‰。井下涌水经中段巷道和平硐自流排出地表。
2.4.2.7压风及供水系统

（1）压风系统

根据《设计变更单》，矿山现有3台空压机，其中1台LGF-20/8W螺杆式空压机，排气量20m³/min，额定压力0.8MPa。1台LG-20/8G空压机螺杆式，排气量20m³/min，额定压力0.8MPa。1台LGF-10/8Z空压机螺杆式，排气量10m³/min，额定压力0.8MPa。设计2台工作，1台备用，满足要求。压风主干管道选用Φ108×5mm无缝钢管。
（2）供水系统

井下涌水通过排水沟经平硐自流排出地表后，流入地表集水坑。集水坑内积水通过给水泵排至地表高位水池，供井下生产和消防用水使用。

采矿生产用水量为50m3/d，设计470m平硐上部平台位置建设一座300m3生产用高位水池，供给井下凿岩机械、洒水除尘等使用，井下用水管道独立敷设，管材采用DN80无缝钢管。

给水泵选择150QJ5-78型潜水泵，流量5m³/h，扬程78m，功率3kw。
2.4.2.8供电系统

（1）电源

矿山无一级负荷，采用单母线电源供电，电源引自牛毛坞镇变电所，由JKLYJ 10kV 70mm²架空输电线路至本矿井变电所。
（2）地面供配电

根据《设计变更单》，平硐口现有1台为S9-500/10 10/0.4kV～0.23kV 500KVA变压器，中性点接地，向空压机、风机、维修及照明等低压负荷供电，满足要求。另设1台变压器为SG-80 0.38/0.38kV隔离变压器，中性点不接地，担负局扇、维修及照明等井下低压负荷用电，满足要求。

地面供配电系统无功功率采用集中补偿方式，在高压配电室设电容器自动补偿柜作为地面低压负荷无功补偿设备，平均功率因数为0.96。

（3）井下供配电

根据《设计变更单》，井下电源由地表变压器引出一条电缆引至井下，电缆型号为WD-MYJY23-0.6/1kV-3×35+1×16mm²铜芯矿用无卤低烟交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套电力电缆，要求带安全标志。
配电室内选用GKD型矿用低压配电柜，柜内配置性能可靠的低压电器元件及漏电保护装置。

地表车间内电力及控制线路采用电缆桥架敷设，局部采用钢管敷设；井下电缆沿井壁或巷壁采用卡、挂方式敷设。

井下变电所采用IT系统，中性点不接地。

地表低压配电系统的接地形式，采用TN-C-S系统。

井下照明选用矿用照明变压器，照明电压为220V、36V，并装设漏电保护装置。

井下运输巷道、井底车场照明电压为220V；采掘工作面、探矿巷道、倒段回风井至探矿工作面之间电压为36V；行灯电压为36V以下，照明灯具选用矿用荧光灯。
2.4.2.9采矿方法

本采区范围内地表无林地或农田，地表允许塌陷。根据矿床赋存条件及开采技术条件，按照采矿方法适应条件，并结合相关政策要求，设计确定采用分段空场嗣后充填采矿法。
根据《设计变更单》，原设计确定在出现矿体尖灭厚度小于5m时，可局部采用浅孔留矿嗣后充填采矿法辅助开采。
（1）分段空场嗣后充填采矿法
1）采场结构参数
矿块沿矿体走向布置，阶段高35m、45m，矿块长30m，宽为矿体厚，间柱宽度6m，顶柱高度5m，不留底柱，分段高度10m、15m，采用平底堑沟出矿。
2）采准、切割工作

采准工作从穿脉巷道开始，掘至矿体顶板。在间柱中间位置掘人行通风天井，至每个分段位置沿走向掘凿岩平巷。在运输水平矿体靠近下盘掘铲运机出矿穿脉。

切割工作包括两部份：一是切割堑沟。切割平巷先形成。切割堑沟是伴随回采逐渐形成的。二是切割立槽。切割立井是自切割平巷中间向上掘3×3m立井，在每个分段中有横向，在横巷中自立井用中深孔爆破形成立槽。
3）回采工艺
回采凿岩采用YGZ-90型凿岩机钻凿中深孔，炮孔呈扇形布置，孔径65mm，排距1.5m，孔间距1.8m，孔底距2.0～2.5m。采用粉状乳化炸药爆破，采用工业数码电子雷管起爆。

分段爆破后矿石集中在堑沟中，由装载机装运至中段运输巷道装车。不合格大块在装运巷道中进行二次破碎。

矿房底部结构为堑沟，布置在矿体内下盘。出矿巷道布置下盘脉外与脉外运输平巷相联络。在分段巷道内钻凿扇形中深孔。以矿房中央的切割天井、切割立槽为自由面，向矿房两翼后退式爆破，崩落的矿石由装载机自堑沟底部在运输中段装车。
4）采场通风

爆破完成后需对采场进行机械通风，及时排出爆破产生的有害气体和粉尘。待采场内有害物质的浓度达到允许值后，工作人员方可进入作业面。新鲜风流经沿脉运输巷道、穿脉通过矿房一侧人行通风天井进入回采作业面，冲洗工作面之后，污风经矿房另一侧人行通风天井回风至上阶段回风巷道，然后从平硐排至地表。为加强通风，每个采场配备1台局扇辅助通风。
5）采空区处理
矿房开采结束后，应立即对采空区进行干式充填，充填材料选用井下掘进废石和外购废石。每个矿房均由上部回风巷道向矿房内充填废石，回填用废石通过自卸车运输，将废石通过充填井卸至采空区内，直至废石停止沉降，此时废石充满率约为60%。各采空区处理结束后应及时封闭，通往采空区的巷道用毛石混凝土封堵，并在密闭底部留设一个泄水孔，另外在便于观察处留设一个观察孔。处理采空区时要有专门的安全措施，以防止岩石崩落时影响作业区的生产和安全。在地面岩石移动范围20m外，设铁丝网、警示标志，防止人、畜进入，待矿山开采完毕，对地表沉陷区进行回填和复垦。
6）矿柱回采

矿柱永久损失，不进行回采。
（2）浅孔留矿嗣后废石充填采矿法

1）矿块布置及构成要素

矿块沿走向布置，矿块长40m，矿块高35m、45m，矿房宽为矿体厚度，间柱8m，顶柱4m。

2）采准、切割工作

沿走向或垂直矿体走向掘进拉底巷，天井布置在矿块两侧矿体内，天井规格为1.5×2.5m。天井通过联络道与采矿工作面联系。联络道规格为2.0×2.0m。切割巷道高2.0m。沿走向布置时切割巷道宽为矿体的水平厚度，长为矿块走向长。垂直走向布置时切割巷道宽为5m，长为矿体厚度。天井掘进采用YSP-45型凿岩机。

3）矿房回采

采用YT-28型凿岩机在采场内沿走向分三个梯段钻凿炮孔，炮孔直径38～42mm，最小抵抗线1.0m，一次采幅高度1.8～2.2m。采用数码电子雷管起爆，爆破后一次放出崩落矿量的1/3左右，其余的矿石则留在采场内作为下次凿岩的工作台。每次放矿时要注意观察工作面的情况，防止采场产生空洞。爆破后要先进行通风，工人进入工作面要先撬净工作面的浮石，放矿后，采场工作面与暂留矿石之间要形成1.8～2.2m高的空间，以便下一循环作业。采用平底结构，铲运机装矿。

4）采场通风

爆破完成后需对采场进行机械通风，及时排出爆破产生的有害气体和粉尘。待采场内有害物质的浓度达到允许值后，工作人员方可进入作业面。新鲜风流由人行通风天井经联络道进入采场，污风由联络道及上山汇入回风巷，经回风井排出地表。每个采场配备1～2台局扇辅助通风。

5）矿柱回采

为保证矿房内围岩的稳定性及回采作业的安全，矿柱不做回收处理，用于支撑采空区内的矿体顶板。

6）采空区处理

井下回采结束后不进行矿柱回收，采空区利用产出废石进行充填。为防止空区垮塌对井下产生冲击波，充填率不低于65%。废石由上中段充填井充填至回采结束的采场内，充填作业应在采场回采结束后立即进行，避免采空区顶板长时间暴露而失稳。充填完成后需将通往采空区的穿脉巷道封闭，采用浆砌石密闭墙封堵，并在密闭墙上部留设一个观测孔，在底部留设两个φ150mm的泄水孔。

2.4.2.10总平面布置
380m平硐、425m平硐：为新建工程，主要担负矿石、废石、材料及设备、人员运输任务。该平硐口附近设有空压机站、配电室以及值班室。

470m平硐：为新建工程，该平硐口设置有主扇风机房。

矿山自有选矿厂区位于采场东北方向1700m处，场区内现有办公室、职工宿舍、食堂及维修车间等设施，以上设置可满足矿山生产需求。高位水池布置在470m平硐硐口上部，设计标高为480m。
矿区采用公路运输，沥青渣油路面，路面宽为8m，最大纵坡8％，最小曲线半径15m。
炸药和雷管是危险原材料，是国家重点管制的对象，爆破器材由当地民爆公司一体化负责配送。
2.4.2.11废石场
设计不新建废石场，设计利用地表现有露天采坑作为矿山废石场。矿山基建期间产生的废石用于回填地表露天采坑，用于复垦使用。矿山基建期间产生的废石用于回填地表露天采坑，用于复垦使用。基建期间共产生约1.90万m3（虚方）废石，地表露天采坑可容纳约2.50万m3废石，可满足基建期间的废石排放需求。采坑回填后，废石堆置顶标高445m，底部标高418m，最终坡度34.5°。设计确定在废石场坡脚构建挡墙，挡墙采用大块岩石堆筑，起到拦挡泥石流和滚石的作用。

生产期间废石全部用于回填井下采空区，不足部分由矿山对外采购。
2.4.2.12安全避险“六大系统”
（一）监测监控系统

设计系统主机安装在调度室内并双机备份，且在生产调度室设置显示终端，负责全矿实时监控信息的管理及历史数据的查询。设计监测监控中心设备设可靠的防雷和接地保护装置。

井下分站（或监控）安装在平硐硐口、各中段监测点等重要场所。

（1）有毒有害气体监（检）测
设计井下CO有毒有害气体建立在线监测系统，同时建立检测系统作为辅助系统，实现有毒有害气体的控制。
井下设CO监测系统，在井下生产中段的进、回风巷靠近采场位置应设置CO传感器，对CO的浓度实时监测。在基建开拓和新中段开拓时为独头巷道掘进，掘进通风采用压入式通风时，设计在距离回风出口5～10m回风流中设置CO传感器；采用抽出式和混合式通风时，设计在风筒出风口后10～15m处设置CO传感器。
（2）通风系统监测
井下设计对风速进行在线监测。生产中段靠近回风段内设置风速传感器用以监测井下风量。设计在主通风机房设开停传感器和风压传感器实时在线监测。局部通风机设开停传感器。
（3）视频监控
设计矿山在425m平硐硐口、380m平硐硐口、值班室等重要场所设视频监控。

（二）人员定位系统
设计人员定位系统主机安装在调度室内并双机备份，且在生产调度室设置显示终端。设计人员定位系统设可靠的防雷和接地保护装置。
人员定位系统信号电缆沿各平硐敷设至井下。设计在425m平硐硐口、380m平硐硐口以及中段巷道中部位置等重要场所附近安装分站（读卡器），根据现场情况而定，以满足辐射区域为准。矿山安全生产部门向所有下井人员配置识别卡，识别卡专人专卡，并配备不少于经常下井人员总数10%的备用卡；发识别卡时将识别卡所对应员工的基本信息录在系统数据库中，安全生产部门对识别卡进行授权后即可生效。
（三）紧急避险系统
本项目采用平硐开拓，矿山水文地质条件中等，因此不需设置紧急避险设施。

为确保井下各作业人员在发生矿难时能安全顺利的到达各中段避难场所，矿山应按井下作业人员的数量为入井人员随身配备自救器，并有10％的备用。
自救器配备数量按全矿总下井人数进行配置，该矿山全矿总下井人员数量共计36人，其中最大班作业人员20人，按全矿总入井人数的1.1倍进行选取，取40台，其中：36台由入井人员随身配备，4台备用。

选用便携式气体检测仪12台，下井工段长、带班长、安全员等人员随身携带气体检测仪。

人员进入独头掘进工作面和通风不良的采场之前，应开动局部通风设备通风，确保空气质量满足作业要求；人员进入采掘工作面时，应携带便携式气体检测报警仪从进风侧进入，一旦报警应立即撤离。
（四）压风自救系统
压风自救系统是在矿山发生灾变时，为井下提供新鲜风流的系统，包括空气压缩机、送气管路、供气阀门、油水分离器、压风自救装置等。压风自救系统与生产压风系统共用。
矿山现有3台空压机，其中1台LGF-20/8W螺杆式空压机，排气量20m³/min，额定压力0.8MPa。1台LG-20/8G空压机螺杆式，排气量20m³/min，额定压力0.8MPa。1台LGF-10/8Z空压机螺杆式，排气量10m³/min，额定压力0.8MPa。设计2台工作，1台备用，满足要求。压风主干管道选用Φ108×5mm无缝钢管。

（五）供水施救系统
水源由矿区深水井提供，采用恒压供水至生活辅助水池，再从生活辅助水池接配水管网。供水水质应满足《生活饮用水质卫生标准》（GB5749-2022）中规定的水质要求。
高位水池布置在470m平硐硐口上部，标高为480m。由蓄水池供水水泵通过平硐向井下提供灾变时的供水施救系统用水。供水主管选用DN80mm无缝钢管，供水管道敷设应牢固平直，并延伸到井下采掘作业场所，爆破时撤离人员集中地点等主要地点。
生产中段主运输平巷内每隔200m设置一个供水阀门、供水施救装置。

独头掘进巷道距掘进工作面不大于100m处的供水管道上应安设一组供水阀门，向外每隔200m应安设一组供水阀门；

爆破时撤离人员集中地点的供水管道上应安设一组供水阀门。
（六）通信联络系统
在巷道和主要作业面铺设通讯电缆，接入井上电话交换机网，人员在井下和地表随时通讯，严禁利用大地作为井下通信线路的回路。

井下通讯采用两根矿用通讯电缆，一条沿380m、425m平硐敷设至井下各中段作为主信号传输，备用电缆沿470m平硐敷设至井下各中段作为备用信号传输，保证井下通讯畅通。
各中段爆破时撤离人员集中地点、空压机房、地表变电所等关键部位安装矿用电话。井下设高音喇叭等安全警报广播系统，井下工作的指挥人员、安检人员、工段长、班长配备报警器。
2.4.2.13基建工程
《安全设施设计》明确基建工程主要包括：470m平硐、425m平硐、380m平硐、470m中段沿脉运输巷、425m中段沿脉运输巷、380m中段沿脉运输巷、人行通风井、采准工程以及相关地面配套设施的建设，设备的安安装、调试等。
表2.4-1 基建工程量总表
	序号
	工程名称
	断面（m2）
	长度（m）
	工程量（m3）

	1
	470m平硐及沿脉运输巷
	14.87
	132
	1962.84

	2
	425m平硐及沿脉运输巷
	14.87
	301
	4475.87

	3
	380m平硐及沿脉运输巷
	14.87
	294
	4371.78

	4
	人行通风井
	3.75
	105
	393.75

	5
	采准工程
	4
	605
	2420

	
	合计
	
	1210
	12716.24


2.4.3设计变更单情况
根据宽甸联丰矿业有限公司五道岭硼矿小错草沟采区地下开采建设项目现场实际施工及装备情况，中图设计有限公司对《安全设施设计》中部分内容进行变更。

2.5建设概况

企业已按照《安全设施设计》和《设计变更单》要求完成基建工程：470m平硐、425m平硐、380m平硐、470m中段沿脉运输巷、425m中段沿脉运输巷、380m中段沿脉运输巷、人行通风井、采准工程以及相关地面配套设施的建设，设备的安装、调试等。   
 3.安全设施符合性评价

根据国家的相关法律、法规、规程和文件，以及《初步设计》和《安全设施设计》、《设计变更单》，结合现场实际检查、竣工验收资料、施工记录、监理记录、检测检验数据等相关资料，采用安全检查表法进行检查如下：

说明：表中，《中华人民共和国安全生产法》简称《安全生产法》、《金属非金属矿山安全规程（GB16423-2020）》简称（GB16423-2020）、《中华人民共和国劳动法》简称《劳动法》、《中华人民共和国矿山安全法》简称《矿山安全法》、《中华人民共和国矿产资源法》简称《矿产资源法》、《中华人民共和国公司法》简称《公司法》、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》简称《矿山安全法实施条例》、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》简称《许可证实施办法》、《工业企业总平面设计规范（GB50187－2012）》简称GB50187－2012、《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（国家安全生产监督管理总局34号令）简称《国家安全生产监督管理总局34号令》、《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》（AQ2031-2011）简称（AQ2031-2011）、《金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范》（AQ2032-2011）简称（AQ2032-2011）、《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》（KA/T 2033-2023）、《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》（KA/T 2034-2023）、《金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范》（KA/T 2035-2023）、《金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范》（AQ 2036-2011）、《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号）简称（矿安〔2022〕4号）、《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强金属非金属地下矿山外包工程安全管理的若干规定>的通知》（矿安﹝2021﹞55号）简称（矿安﹝2021﹞55号）。

根据评价单元划分原则，结合该项目的生产工艺特点，将该项目划分为以下13个评价单元：

（1）安全设施“三同时”程序单元

（2）矿床开采单元

（3）运输系统单元

（4）井下防治水与排水系统单元

（5）通风系统单元

（6）供配电系统单元

（7）井下供水和消防系统单元

（8）安全避险“六大系统”单元

（9）总平面布置单元

（10）个人安全防护单元

（11）安全标志单元

（12）安全管理单元

（13）金属非金属地下矿山重大事故隐患判定
3.1安全设施“三同时”程序

（1）通过查阅相关资料，编制安全设施“三同时”程序单元安全检查表如表3.1-1所示。

表3.1-1   安全设施“三同时”程序符合性单元安全检查表

	项目
	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	安全设施“三同时”程序符合性单元
	1.依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期。
	《公司法》第七条
	查阅资料
	具备宽甸满族自治县市场监督管理局核发的营业执照，注册号：91210624MA11GINU1P，成立日期：2021年10月25日
	符合要求

	
	2.开采相关矿产资源的，根据生产规模和矿种应由相应的地质矿产主管部门审批，并颁发采矿许可证。
	《矿产资源法》第十六条
	查阅资料
	具有辽宁省自然资源厅颁发的采矿许可证，证号： C2100002010056120064567，有效期2024年7月30日至2028年9月23日
	符合要求

	
	3. 生产经营单位应当委托具有相应资质的安全评价机构，对其建设项目进行安全预评价，并编制安全预评价报告。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）
	查阅资料
	该项目《安全预评价报告》由北京华煤安信科技有限公司编写，资质证书编号：APJ-（京）-004，具备金属、非金属矿山及其他矿采选业安全评价资质，符合要求。
	符合

要求

	
	4. 生产经营单位在建设项目初步设计时，应当委托有相应资质的设计单位对建设项目安全设施进行设计，编制安全设施设计。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）
	查阅资料
	该系统《初步设计》、《安全设施设计》由中图设计有限公司编制，资质证书编号：A252007949，具备工程设计冶金行业冶金矿山工程专业乙级，符合要求。
	符合

要求

	
	5. 安全设施设计（即安全设施设计）完成后，应当按照本办法向安全生产监督管理部门提出审查申请，并审查备案。作重大变更的，需报原审查部门审查同意。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）
	查阅资料
	该系统《安全设施设计》由中图设计有限公司编制，设计资质符合要求，已通过辽宁省地方矿山安全监督管理局组织的专家评审并备案（辽矿安函字【2024】36号）
	符合

要求

	
	6. 安全设施的施工应当由取得相应资质的施工单位进行，并与建设项目主体工程同时施工。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）
	查阅资料
	该系统施工单位为陕西銮鑫矿业工程有限公司，（证书编号D261310680）为矿山工程施工总承包二级，其资质范围及等级合法合规。

	符合

要求

	
	7. 实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）
	查阅资料
	河南中升工程管理有限公司（证书编号矿山E341042624-4/2资质范围为工程监理乙级资质，对该系统进行了监理，其资质范围及等级合法合规。
	符合

要求

	
	8.建设项目安全设施竣工或者试运行完成后，生产经营单位应当委托具有相应资质的安全评价机构对安全设施进行安全验收评价，并编制建设项目安全验收评价报告。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》第二十三条。
	查阅资料
	建设单位在基建时便委托我辽宁诺诚安全科技有限公司对其进行安全验收评价，在竣工试生产结束后，出具验收评价报告。我单位资质编号：APJ-（辽）-021，资质范围涵盖金属、非金属矿山（资质具体见本报告扉页）。
	符合

要求

	
	9. 安全设施需要试运行（生产、使用）的，应当提供自查报告。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》第二十四条。
	查阅资料
	该项目在试生产运行期间，企业根据试生产的实际情况，进行了自查，并编制了自查报告。
	符合

要求


（2）评价单元小结：

该项目具备了营业执照、采矿许可证，由具有相应资质的单位先后编制完成了《安全预评价报告》、《初步设计》及《安全设施设计》并进行了评审和备案；委托有资质的单位进行了矿山基建工程施工和工程监理，施工和监理资质等级符合相关文件的要求；安全设施符合“三同时”的要求；在基建结束后按要求进行了试运行，并编制了试运行及自查报告。

该项目的安全设施“三同时”程序符合性单元通过检查表的9项检查中，均符合要求。检查结果表明，该项目的安全设施“三同时”程序符合国家有关法律、法规、标准和规范的规定和要求。
3.2矿床开采

3.2.1安全出口

采用安全检查表法对该项目安全出口进行检查，详见表3.2-1。

 表3.2-1 安全出口安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1.通往地表的安全出口的布置。
	《安全设施设计》、《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）
	现场勘查与施工、竣工报告
	425m平硐口作为矿井的主要安全出口，470m回风平硐作为矿井的应急安全出口。
	符合要求

	2.服务的中段水平安全出口。
	《安全设施设计》、《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号）
	现场勘查与施工、竣工报告
	每个中段均不少于2个安全出口。
	符合要求

	3.采场的两个安全出口。
	《安全设施设计》
	现场勘查与施工、竣工报告
	采场两端设置两个2安全出口。
	符合要求


3.2.2硐室及其安全通道和独立回风道

该项目井下无动力油储存硐室、无机修硐室、所有设备大修均在地表机修室进行，井下不设破碎站。

采用安全检查表法对硐室及其安全通道和独立回风道进行检查，详见表3.2-2。
表3.2-2  硐室及其安全通道和独立回风道安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1. 主要进风巷和回风巷应经常维护，不应堆放材料和设备，应保持清洁和风流畅通。
	GB16423-2020之6.6.2.4

	现场勘查与施工、竣工报告
	评价组现场勘察可知，矿山主要进风巷和回风巷经常进行维护，巷道内未堆放材料和设备，风流畅通。
	符合要求

	2.井下所有作业地点、安全通道和通往作业地点的通道均应设照明。
	GB16423-2020之6.7.5.1

	现场勘查与施工、竣工报告
	评价组现场勘察可知，矿山试运行期间井下作业地点、安全通道和通往作业地点的通道均设置有照明。
	符合要求


3.2.3井巷工程支护

采用安全检查表法对该项目井巷工程支护进行检查，详见表3.2-3。

表3.2-3  井巷工程支护安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1. 不应用木材或者其他可燃材料作永久支护。
	GB16423-2020

之6.2.7.1
	现场勘查与施工、竣工报告
	评价组现场勘察可知，矿山未采用木材或者其他可燃材料作永久支护。
	符合要求

	2. 在不稳固的岩层中掘进时应进行支护；在松软、破碎或流砂地层中掘进时应在永久性支护与掘进工作面之间进行临时支护或特殊支护。

	GB16423-2020之6.2.7.2
	现场勘查与施工、竣工报告
	评价组现场勘察可知，矿山井下在不稳固的岩层中掘进时，进行了支护。
	符合要求

	3．井下巷道大部分采用不支护或50mm喷混凝土支护。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	评价组现场勘察可知，井下巷道大部分采用50mm喷混凝土支护。
	符合要求

	4. 水平运输巷道局部不稳固地段采用锚喷网、锚喷等支护方式。 
	《安全设施设计》
	现场勘查与施工、竣工报告
	评价组现场勘察可知，水平运输巷道局部不稳固地段采用了锚喷网、锚喷等支护方式。
	符合要求


3.2.4保安矿柱
采用安全检查表法对该项目保安矿柱进行检查，详见表3.2-4。

表3.2-4 保安矿柱安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1. 425m中段和380m中段东端矿体留作护顶矿柱暂不开采。受地表露天采坑影响，井下巷道工程与露天边坡之间需设有15m边坡矿柱，该部分矿柱暂不开采。
	《安全设施设计》
	现场勘查与施工、竣工报告
	评价组现场勘察可知，井下巷道工程与露天边坡之间留设15m边坡矿柱，该部分矿柱暂不开采。
	符合要求


3.2.5井下爆破作业

该矿井下未设置爆破器材库，采用安全检查表法对该项目井下爆破作业进行检查，详见表3.2-5。
表3.2-5    井下爆破作业安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1. 地下爆破时，应明确划定警戒区，设立警戒人员和标识，并应采用适合井下的声响信号。
	GB 6722-2014第8.1.5条
	询问，现场勘查
	评价组现场勘察及查验企业资料可知，地下爆破时，划定了警戒区，设立了警戒人员和标识及信号。
	符合要求

	2. 爆破后，应进行充分通风，检查处理边帮、顶板安全，做好支护，确认地下爆破作业场所空气质量 合格、通风良好、环境安全后方可进行下一循环作业。
	GB 6722-2014第8.1.8条
	询问，现场勘查
	评价组现场勘察及查验企业资料可知，爆破后，进行了充分通风，检查处理顶板安全，做好支护。
	符合要求

	3. 地下爆破应有良好照明，距爆破作业面100m范围内照明电压不得超过36 V。
	GB 6722-2014第8.1.10条
	询问，现场勘查
	评价组现场勘察及查验企业资料可知，地下爆破有良好的照明，距爆破作业面100m范围内照明电压不超过36 V。
	符合要求

	4. 装药警戒范围由爆破技术负责人确定；装药时应在警戒区边界设置明显标识并派出岗哨。
	GB 6722-2014第6.7.1.1条
	查阅制度、现场勘查、询问
	评价组现场勘察及查验企业资料可知，装药时在警戒区边界设置明显标识并派出岗哨。
	符合要求

	5. 执行警戒任务的人员，应按指令到达指定地点并坚守工作岗位。
	GB 6722-2014第6.7.1.3条
	查阅制度、现场勘查、询问
	评价组现场勘察及查验企业资料可知，执行警戒任务的人员符合上述要求。
	符合要求

	6. 各类信号均应使爆破警戒区域及附近人员能清楚地听到或看到。
	GB 6722-2014第6.7.2.4条
	查阅制度、现场勘查、询问
	评价组现场勘察及查验企业资料可知，各类信号均能使爆破警戒区域及附近人员清楚地听到或看到。
	符合要求

	7. 井下爆破工作应由获得操作证的专职爆破工来担任。
	GB 6722-2014
	查阅制度、现场勘查、询问
	评价组现场勘察及查验企业资料可知，爆破单位爆破员都具备资格证书。
	符合要求


3.2.6采矿方法和采场

采用安全检查表法对该项目采矿方法和采场进行检查，详见表3.2-6。

表3.2-6    采矿方法和采场安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1.采场支护、采场安全出口。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	采场矿岩稳固性较好，一般不支护，局部不稳固地段采取了锚喷支护，采场有两个安全出口，天井内设有折返式梯子间和照明。
	符合要求

	2. 矿体厚度小于5m时，采用浅孔留矿嗣后充填法。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	评价组现场勘察可知，目前基建采场采用浅孔留矿嗣后充填法。
	符合要求

	3.应建立采场顶板分级管理制度。对顶板不稳固的采场，应有监控手段和处理措施。

	GB16423-2020之6.3.1.12
	现场勘查及查阅资料
	建立了顶板分级管理制度。
	符合

要求

	4.对凿岩、装药、爆破、通风和出矿等采场生产作业活动所采取安全措施。
	《安全设施设计》
	现场勘查、询问、查看记录
	凿岩、装药、爆破、通风和出矿等采场生产作业活动所采取了安全措施。
	符合要求

	5.人行天井的梯子间、防护网、隔离栅栏设施、井口防护设施设置。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	人行天井设有折返式梯子间、照明和标志。
	符合要求

	6.人员需要进入的采场应有良好的照明。
	GB16423-2020之6.3.1.11
	现场勘查
	有良好的照明，配备有36v照明变压器。
	符合要求

	7..在不稳固的岩层中掘进时应进行支护；在松软、破碎或流砂地层中掘进时应在永久性支护与掘进工作面之间进行临时支护或特殊支护。
	GB16423-2020之6.2.7.2
	现场勘查
	不稳固地段采用锚喷支护和喷砼支护。
	符合要求


3.2.7评价小结

对该项目矿床开采单元使用安全检查表进行了25项检查，均符合要求。检查结果表明，该项目矿床开采可以保证矿井安全生产。
3.3运输系统

（1）安全检查表法

采用安全检查表法对该项目运输系统单元进行评价，详见表3.3-1。

表3.3-1   运输系统子单元安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1.UQ-10地下自卸车。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	矿山采用UQ-10地下自卸车运输矿石。
	符合要求

	2. 无轨设备均应配备灭火装置。
	GB16423-2020

第6.3.4.2条
	现场勘查
	评价组现场勘察可知，无轨设备配备了灭火装置。
	符合要求

	3. 行人的无轨运输巷道应按要求设置人行道。
	GB16423-2020
第6.2.5.6条
	现场勘查
	评价组现场勘察可知，矿山井下无轨运输巷道已按要求设置了人行道。
	符合要求

	4. 无轨设备刹车系统、灯光系统、警报系统应齐全有效。
	GB16423-2020

第6.3.4.2条
	现场勘查
	评价组现场勘察可知，无轨设备刹车系统、灯光系统、警报系统齐全有效。
	符合要求

	5.无轨设备顶部至巷道顶板的距离不小于0.6m。
	GB16423-2020
第6.3.4.4条
	现场勘查
	评价组现场勘察可知，无轨设备顶部至巷道顶板的距离大于0.6m。
	符合要求

	6.无轨设备不超载、不熄火下滑、避让行人。
	GB16423-2020
第6.3.4.5条
	现场勘查
	评价组现场勘察可知，无轨设备不超载、不熄火下滑、避让行人。
	符合要求

	7．运行车辆遇到人员时，应停车让行人通过，或者人员在巷道错车道内，让车辆通过。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	评价组现场勘察可知，运行车辆遇到人员时，停车让行人通过，或者人员在巷道错车道内，让车辆通过。
	符合要求


（2）评价单元小结：

对该项目的运输系统单元用安全检查表进行了7项检查，均符合要求。检查结果表明，该项目的运输系统可保证安全生产。
3.4排水系统

（1）安全检查表法

采用安全检查表法对该项目防排水子单元进行评价，详见表3.4-1。

表3.4-1  防排水子单元安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1. 矿井井口的标高，应高于当地历史最高洪水位1m以上。工业场地的地面标高，应高于当地历史最高洪水位。
	GB 16423-2020

第6.8.2.3
	现场勘察、查阅资料
	380m、425m运输平硐和470m回风平硐及工业场地均高于当地历史最高洪水位（290m）。
	符合
要求

	2.设计+380m中段、+425m中段、+470m中段巷道一侧设有排水沟，矿井积水通过各中段平硐自流至矿区外。
	《安全设施设计》
	现场勘察、查阅资料
	评价组现场勘察可知，开拓方式为平硐开拓，+380m中段、+425m中段、+470m中段巷道一侧设有排水沟，企业设置排水沟，排水沟上口宽300mm，下口宽200mm，深250mm，水沟的坡度与平巷的坡度一致，不小于3‰，横向排水坡度不小于2‰，坡向平硐口，矿井积水通过各中段平硐自流至矿区外。
	符合要求

	3. 设计矿山务必坚持“有疑必探、先探后掘”的原则，决不可疏忽大意，更不能存在侥幸心理，执意蛮干。探水与掘进应交叉进行，探水钻孔终孔位置应当始终超前掘进工作面一定距离，即超前距。
	《安全设施设计》
	现场勘察
	评价组现场勘察及查验企业资料可知，矿山坚持“有疑必探、先探后掘”的原则，进行了超前探水工作，并成立了探放水机构，配有探放水设备。
	符合要求

	4.矿区采用明沟排雨水方式。
	《安全设施设计》
	现场勘察
	评价组现场勘察，该矿区场地采用阶梯式及平坡式竖向布置，场地采用明沟排雨水方式，并通过道路边沟排出场外，沟口宽1.2m，沟底宽0.5m，深1m。
	符合要求


（2）评价单元小结：

对该项目的防排水系统用安全检查表进行了4项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目本次验收的防排水系统可保证安全生产。

3.5通风系统

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目通风系统子单元进行评价，详见表3.5-1。

表3.5-1  通风系统单元安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查

方法
	事实记录
	结论

	1.通风井巷内的风量、风速、检测及报警设施
	《安全设施设计》
	现场勘查
	安全避险六大系统现设有风压、风速监测及报警设施。
	符合

要求

	2.主扇和局扇应设置开停传感器
	《安全设施设计》
	现场勘查
	主扇和局扇设置了开停传感器
	符合

要求

	3.设计选用FKZ-№12/15型轴流式风机1台装于回风平硐硐口处，9.9～21.7m³/s，全压111～510Pa，配套电机功率15kW，转速980r/min，反风方式为反转反风，反风量达正风量60%以上，主扇配置一台备用电机。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	回风平硐现有FKZ-6No12型轴流式风机1台装于475m回风平硐硐口处，风机风量594～1302m3/min，风压111～510Pa，额定转速970r/min；配备电机型号Y180L-8，额定功率15kW，反风方式为反转反风，反风量达正风量60%以上，主扇配备同型号电机一台作为应急设备，同时在风机房内装备小型电动起吊装置作为备用电机的更换设备，并经中矿检测（辽宁）有限公司检测，综合判定为合格。
	符合

要求

	4.风机进风口的安全护栏和防护网。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	在风机进风口处设置了安全护栏和安全防护网。
	符合

要求

	5.主扇必须保证能够正常运行，备件齐全，有备用电机，反风装置启闭正常。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	主扇设有反转开关，可实现反风操作。
	符合

要求

	6.主扇应有使矿井风流在l0min内反向的措施。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	矿山主扇可在10分钟内实现反风操作。
	符合

要求

	7.主要进风巷和回风巷，应经常维护，保持清洁和风流畅通，不应堆放材料和设备。
	GB16423-2020第6.6.2.4条
	现场勘查
	矿山进风巷和回风巷无材料和设备堆积，风流畅通。
	符合

要求

	8.建立机械通风系统。
	矿安[2022]4号、GB16423-2020第6.6.2.1条
	现场勘查
	矿山设有主扇，采用机械通风系统。
	符合

要求

	9.行人通风天井处的安全护栏。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	行人通风天井设有安全护栏。
	符合

要求

	10.主通风机的反风设施和备用电机及快速更换装置。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	主通风机的具备反风设施和开关，设有同型号备用电机及快速更换装置。
	符合

要求

	11. 正常生产情况下主通风机应连续运转，满足井下生产所需风量。
	GB 16423-2020

第6.6.3.1条
	现场勘查
	评价组现场勘察可知，矿山主通风机连续运转，主通风机性能参数与设计一致，能满足井下生产所需风量。
	符合

要求

	12. 爆破后，经通风吹散炮烟、检查确认井下空气合格后、等待时间超过15min，方准许作业人员进入爆破作业地点。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	评价组现场勘察及查验企业资料可知，爆破后，经通风吹散炮烟、检查确认井下空气合格后、等待时间超过15min，方准许作业人员进入爆破作业地点。
	符合

要求


（2）评价单元小结：

对该项目的通风系统用安全检查表进行了12项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目的通风系统能够满足矿井通风需求。
3.6供配电系统

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目供配电系统单元进行评价，详见表3.6-1。


表3.6-1  供配电系统单元安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1. 矿山无一级负荷，采用单母线电源供电，电源引自牛毛坞镇变电所，由JKLYJ 10kV 70mm²架空输电线路至本矿井变电所。
	《安全设施设计》《设计变更单》
	现场勘查
	矿山无一级负荷，采用单母线电源供电，电源引自牛毛坞镇变电所，由JKLYJ 10kV 70mm²架空输电线路至本矿井变电所。
	符合

要求

	2. 平硐口现有1台为S9-500/10 10/0.4kV～0.23kV 500KVA变压器，另设1台变压器为SG-80 0.38/0.38kV隔离变压器。
	《安全设施设计》《设计变更单》
	现场勘查
	地表设有平硐口现有1台为S9-500/10 10/0.4kV～0.23kV 500KVA变压器，另设1台变压器为SG-80 0.38/0.38kV隔离变压器。
	符合

要求

	4.井下变压器和向井下供电的变压器中性点不准接地。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	在地表变电所内向井下供电的变压器中性点未接地。
	符合

要求

	5.井下供配电系统的各级配电电压等级。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	井下动力用电380V，主运巷道照明用电220V，采场照明用电36V。
	符合
要求

	6.井下所有工作地点、安全人行道和通往工作地点的人行道，都应有照明。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	井下照明设施完善。
	符合

要求

	7. 井下应采用低烟、低卤或无卤的阻燃电缆。
	GB 16423-2020

第6.7.2.1条
	现场勘查
	评价组现场勘察可知，井下电缆为低烟无卤的阻燃电缆。
	符合
要求

	8. 在水平巷道的个别地段沿底板敷设电缆时应用钢质或不燃性材料覆盖；电缆不应敷设在排水沟中。
	GB 16423-2020

第6.7.2.5条
	现场勘查
	评价组现场勘察可知，在水平巷道敷设电缆时，无敷设在排水沟中情况。
	符合

要求

	9. 不应将电缆悬挂在风、水管路上。
	GB 16423-2020

第6.7.2.6条
	现场勘查
	评价组现场勘察可知，未将电缆悬挂在风、水管路上。
	符合

要求

	10. 井下不应采用油浸式电气设备。
	GB 16423-2020
第6.7.3.1条
	现场勘查
	评价组现场勘察可知，井下未采用油浸式电气设备。
	符合

要求

	11. 井下照明灯具应防水、防潮、防尘。
	GB 16423-2020
第6.7.5.5条
	现场勘查
	评价组现场勘察可知，井下照明灯具为防水、防潮、防尘的灯具。
	符合

要求


（2）评价单元小结：

对该项目的矿山电气单元用安全检查表进行了11项检查，均符合要求。检查结果表明，该项目供配电系统可保证其矿井的安全生产。
3.7井下供水和消防系统

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目井下供水和消防系统单元进行评价，详见表3.7-1。

表3.7-1   井下供水和消防系统单元安全检查表 

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1.在470m运输平硐硐口工业场地内修建了一座300m3高位水池，由其提供全矿生产及消防用水。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	矿山在470m运输平硐硐口工业场地内修建了一座300m3高位水池，由其提供全矿生产及消防用水。
	符合要求

	2.消防供水利用井下生产供水系统。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	井下建立了生产供水系统，可兼做消防供水。
	符合要求

	3.井下供水管路的设置情况。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	矿井井下生产和消防共用一套供水系统，从高位水池敷设无缝钢管，井下用水管道独立敷设。
	符合要求

	4．主要中段井底车场设置消火栓，每个消火栓应配有水枪和水带，水带长度应能满足消火栓设置间距内的消防要求。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	主要中段、平硐口、设置消火栓，每个消火栓配有水枪和水带，满足消防要求。
	符合要求

	5.地表办公室、采场、通风机房、空压机房均应设置干粉灭火器。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	在地表办公室、通风机房、空压机房均设置干粉灭火器。
	符合要求

	6.每个灭火器配置点的灭火器数量不少于 2 具，灭火器应能扑灭 150m 范围内的初始火源。


	GB16423-2020第6.9.1.8条
	现场勘查
	各配置点，灭火器数量均不少于2具。
	符合要求

	7.井口和平硐口50m 范围内的建筑物内不得存放燃油、油脂或其它可燃材料。


	GB16423-2020第6.9.1.9条
	现场勘查
	主平硐口和回风平硐口50m范围内未存放上述可燃材料。
	符合要求

	8. 井下不得使用乙炔发生装置。
	GB 16423-2020
第6.9.1.17
	现场勘查
	评价组现场勘察可知，井下未使用乙炔发生装置。
	符合要求


（2）评价单元小结：

对该项目井下供水和消防系统单元用安全检查表进行了8项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目的井下供水和消防系统基本可保证其正式投产后安全生产。

3.8安全避险“六大系统”单元

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目安全避险“六大系统”单元进行评价，详见表3.8-1。
表3.8-1  安全避险“六大系统”单元安全检查表
	项目
	检查内容
	检查

依据
	检查

方法
	事实记录
	结论

	监测监控系统
	1.监测监控系统应进行设计，并按照设计要求进行建设。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	有安全避险“六大系统”设计，并按照设计内容对监测监控系统进行建设。
	符合要求

	
	2.井口人员进出场所应设视频监控。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	在主平硐口和回风平硐处设置了视频监控装置。
	符合要求

	
	3.井下总回风巷、各个生产中段和分段的回风巷应设置CO传感器。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	在井下生产中段的进、回风巷靠近采场位置应设置CO传感器。
	符合要求

	
	4. 在425m中段新风侧靠近采场的位置、470m中段回风侧靠近采场的位置各设置1台风速传感器。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	企业在在425m中段新风侧靠近采场的位置、470m中段回风侧靠近采场的位置各设置1台风速传感器。
	符合要求

	
	5. 生产中段靠近回风段内设置风速传感器。
	AQ 2031-2011

第6.1条
	现场勘查
	评价组现场勘察可知，生产中段靠近回风段内设置风速传感器。
	符合要求

	
	6.一氧化碳报警浓度不应高于24ppm，二氧化氮报警浓度不应高于2.5ppm。
	AQ 2031-2011
第5.4条
	查阅资料
	评价组现场勘察可知，一氧化碳等传感器的报警临界值、监测监控系统主机报警浓度均按前述要求设置。
	符合要求

	
	7.主要通风设施等应安装开停传感器。
	AQ 2031-2011
第6.3条
	现场勘查
	主扇风机、局扇均安装了开停传感器。
	符合要求

	井下人员定位管理系

统
	1.设置井下人员定位系统。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	建立了井下人员定位系统，配备有人员定位卡。
	符合要求

	
	2.人员定位系统应满足监测及管理功能，主机应安装在地面，并双机备份。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	人员定位系统实现置了双机热备份。
	符合要求

	
	3. 人员定位系统应能监测携卡人员出/入井时刻、出/入重点区域时刻等。
	AQ 2032-2011

第4.3条
	现场勘查
	评价组现场勘察可知，建立的人员定位系统能够实现前述功能。
	符合要求

	紧急避险系统
	1.每个矿井至少要有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口间距不小于30m；每个生产中段必须有至少两个便于行人的安全出口，并和通往地面的安全出口相通。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	矿井共有380m平硐、425m主平硐口和470m回风平硐共3个直达地面的安全出口，安全出口间距均大于30m。生产中段有两个便于行人的安全出口，并和通往地面的安全出口相通。
	符合要求

	
	2.应为入井人员配备额定防护时间不少于45min的自救器，并按入井总人数的10%配备备用自救器。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	购置40台隔绝式压缩氧自救器，其额定保护时间为45min。
	符合要求

	
	3.应编制事故应急预案，制定各种灾害的避灾路线，绘制井下避灾线路图。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	矿山已编制事故应急预案，制定了井下避灾路线图，并在井口和各中段悬挂。
	符合要求

	压风自救系统
	1.压风自救系统应进行设计，并按照设计要求进行建设。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	有安全避险“六大系统”设计，并按照设计内容对压风自救系统进行建设。
	符合
要求

	
	2.压风自救系统的空气压缩机应安装在地面，并能在10min内启动。空气压缩机安装在地面难以保证对井下作业地点有效供风时，可以安装在风源质量不受生产作业区域影响且围岩稳固、支护良好的井下地点。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	压风自救系统利用地表空压机及供风管路。
	符合
要求

	
	3.压风管道敷设应牢固平直，并延深到井下采掘作业场所、紧急避险设施、爆破时撤离人员集中地点等主要地点。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	压风自救系统管道敷设符合前述要求。
	符合
要求

	
	4.各主要生产中段进风巷道的压风管道上每隔200~300m应安设一组三通及阀门。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	生产中段压风管道上每隔200m安设一组三通和阀门。
	符合
要求

	
	5.主压风管道中应安装油水分离器。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	压风管道中设置有油水分离器。
	符合
要求

	供水施救系统
	1.供水施救系统应进行设计，并按照设计要求进行建设。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	企业按照《“六大系统”设计》对供水施救系统进行了建设，具体见以下分项检查。
	符合
要求

	
	2.供水施救系统可以与生产供水系统共用，施救时水源应满足生活饮用水水质卫生要求。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	供水施救系统供水管道与消防水管共用，采用静压供水，水质符合要求。
	符合要求

	
	3.供水管道敷设应牢固平直，并延伸到井下采掘作业场所、爆破时撤离人员集中地点等主要地点。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	供水管道敷设牢固平直，并延伸到井下采掘作业场所、爆破时撤离人员集中地点等主要地点。
	符合要求

	
	4.各主要生产中段和分段进风巷道的供水管道上每隔200~300m应安设一组三通及阀门。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	在井下生产中段每隔200m安设一组三通及阀门。
	符合
要求

	通讯联络系统
	1.通信联络系统应进行设计，并按设计要求进行建设。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	有安全避险“六大系统”设计，并按照设计内容对通信联络系统进行建设。
	符合
要求

	
	2.安装通信联络终端设备的地点应包括：井下各中段采区、主要通风机房、爆破时撤离人员集中地点等。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	在办公室、中段采场，通风机房等人员集中的地点设置通讯终端。
	符合
要求

	
	3.通信线缆的敷设应符合《金属非金属矿山安全规程》的相关规定。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	井下通讯采用两根矿用通讯电缆，一条沿380m、425m平硐敷设至井下各中段作为主信号传输，备用电缆沿470m平硐敷设至井下各中段作为备用信号传输，保证井下通讯畅通。
	符合
要求

	
	4.终端设备应设置在便于使用且围岩稳固、支护良好、无淋水的位置。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	井下终端设备均设置在便于使用且围岩稳固、支护良好、无淋水的位置。
	符合
要求

	
	5. 国家矿山安全监察局关于印发《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》的通知，矿安[2022]4号文要求，井下建立应急广播系统。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	井下布置一套矿用广播通信系统，应急广播系统主要由地面播放设备及井下音箱组成。
	符合
要求


（2）评价单元小结：

通过对该项目的安全避险“六大系统”单元用安全检查表共进行了27项检查，均符合要求。检查结果表明，该项目本次验收的安全避险六大系统可保证其正式投产后能够安全生产。
3.9 总平面布置

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目总平面布置单元进行检查，详见表3.9-1。
表3.9-1  总平面布置安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1.主平硐和回风平硐口均位于移动带20m外。
	《安全设施设计》
	现场勘查、查阅竣工图
	主平硐和回风平硐口均位于移动带20m外。
	符合要求

	2.两安全出口的间距大于30m。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	425m平硐口和470m回风平硐口距离大约55m，直达地表的两个安全出口间距大于30m。
	符合要求

	3．厂址应具有满足生产、生活及发展规划所必需的水源和电源，且用水、用电量特别大的工业企业，宜靠近水源、电源。
	《工业企业总平面设计规范》第2.0.5条
	现场勘查、查阅资料
	有可靠的供电电源及应急电源；有可靠的供水水源；水、电资源可满足生产需要。
	符合要求

	4．厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。
	《工业企业总平面设计规范》第2.0.7条
	现场勘查、查阅资料
	矿区水文地质条件中等和工程地质条件为中等，满足建设需要。
	符合要求

	5. 厂内道路的布置应满足生产、运输、安装、检修、消防及环境卫生的要求。
	GB 50187-2012

第5.3.1条
	现场勘查、查阅资料
	评价组现场勘察可知，矿区道路的布置满足生产、运输、安装、检修、消防及环境卫生的要求。
	符合要求


（2）评价单元小结：

对该项目的总平面布置单元用安全检查表进行了5项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目本次验收的总平面布置满足安全生产要求。
3.10 个人安全防护

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目个人安全防护进行检查，详见表3.10-1。
表3.10-1  个人安全防护安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1．按规定为从业人员配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。
	《安全设施设计》
	现场查看、查阅相关记录
	为从业人员发放了劳动保护用品，保护用品符合国家标准。
	符合

要求

	2.井下作业人员应配备安全帽、工作服、防水胶靴、手套佩戴。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	井下人员能够按要求佩戴劳动用品，包括安全帽、工作服、防水胶靴、手套、电工手套等。
	符合要求

	3.安全帽的强度应符合相关规范的要求。
	《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020）
	现场检查
	矿山为现场所有作业人员和安全管理人员配备了符合《头部防护 安全帽》（GB 2811-2019）要求的安全帽。
	符合
要求

	4.井下接尘人员应佩戴防尘口罩。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	矿山为井下作业人员配备了防尘口罩。
	符合
要求


（2）评价单元小结：

对该项目的个人安全防护单元用安全检查表进行了4项检查，均符合要求。检查结果表明，该项目本次验收的个人安全防护满足安全生产要求。
3.11安全标志

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目安全标志进行检查，详见表3.11-1。

表3.11-1  安全标志安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1.矿山安全标志。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	该矿在地表矿山入口、平硐口和回风平硐口、空压机房、风机房；井下各中段巷道、采场等位置均设置了安全警示标示。
	符合要求

	2.电气标志。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	地表变电所、变压器均设置有电气安全警示标示，动力电缆挂有标识牌，明确了电缆型号等内容。
	符合要求

	3.井下道路的指示标志。
	《安全设施设计》
	现场勘查
	井下各中段、分叉口、主平硐口等地均设置了指示标志。
	符合要求


（2）评价单元小结：

对该项目的安全标志单元用安全检查表进行了3项检查，均符合要求。检查结果表明，该项目本次验收的安全标志满足安全生产要求。 
3.12安全管理

3.12.1组织与制度

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目组织与制度单元进行评价，详见表3.12-1。

表3.12-1    组织与制度安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1.主要负责人持有安全管理资质证及有效性。
	《矿山安全法》第26条、《许可证实施办法》、《GB16423-2020》之4.2
	检查、查阅
	主要负责人具有主要负责人资格证书。
	符合

要求

	2.企业应成立安全生产组织机构，配备专职的安全生产管理人员。
	《安全生产法》第19条、《许可证实施办法》
	查阅
	矿山配备了3名专职安全生产管理人员，安全管理人员经过培训，并有资格证书，证书位于有效期内。
	符合

要求

	3.特种作业人员参加岗位专业技能培训以及取得特种作业人员岗位操作证书及有效情况。
	《许可证实施办法》
	查阅
	矿山有电工、通风工、支柱工、焊接与热切割特种作业人员资格证书，且有效。
	符合
要求

	4.建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。
	《GB16423-2020》、《许可证实施办法》
	查阅
	建立并健全了全员责任制，其中包含主要负责人、安全生产管理人员、各职能部门、各岗位安全生产责任制。
	符合

要求

	5.制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度。
	《矿山安全生产法实施条例》

《GB16423-2020》、《许可证实施办法》第二章第五条第一款
	查阅制度
	制定了安全检查制度、井下动火作业制度、顶板管理制度、探放水制度、带班下井制度、隐患整改制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度。
	符合

要求

	6.制定作业安全规程和各工种操作规程。
	《矿山安全生产法实施条例》
	查阅
	制定了各工种操作规程，且齐全。
	符合

要求

	7.其他从业人员按照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。
	《矿山安全生产法实施条例》第35条、
	查阅教育记录、询问
	对作业人员进行了教育和培训，且考试成绩合格。
	符合

要求

	8.安全生产投入符合安全生产要求，按照有关规定提取安全技术措施专项经费。
	《许可证实施办法》第二章第五条第二款
	查阅账单、询问
	制订了2025年提取及使用安全技术措施专项经费计划，并按要求进行了提取。留有使用明细。
	符合

要求

	9.作业单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。
	《安全生产法》、

《许可证实施办法》第二章第五条第七款
	查看保险单
	依法参加了安全生产责任保险，为从业人员缴纳安全生产责任保险费，保额满足要求。
	符合

要求

	10.金属非金属地下矿山每个独立生产系统应当配备专职的矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长，以上人员应当具有采矿、地质、矿建（井建）、通风、测量、机电、安全等矿山相关专业大专及以上学历或者中级及以上技术职称。

	矿安{2025}12号
	查阅
	企业配备了矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长，且专业跟年限满足要求。
	符合

要求

	11.金属非金属地下矿山应当设立技术管理机构，建立健全技术管理制度，配备具有采矿、地质、测量、机电等矿山相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称的专职技术人员，每个专业至少配备1人。
	矿安{2022}4号（十一）
	查阅
	企业设立了设立技术管理机构，配备具有采矿、地质、测量、机电等相关专业的技术人员。
	符合

要求

	12.非煤矿山企业必须依法设立安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员，应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。
	矿安{2022}4号（十）
	查阅
	企业配备了一名注册安全工程师从事安全生产管理工作。
	符合

要求


（2）评价单元小结：

对该项目的组织与制度用安全检查表进行了12项检查，均符合要求。检查结果表明，该项目的组织与制度可保证井下的安全生产。

3.12.2安全运行管理

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目安全运行管理单元进行评价，详见表3.12-2。

表3.12-2   安全运行管理安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1、安全生产检查记录和隐患整改等记录。
	《矿山安全法》第五章第三条
	现场勘查、查阅记录
	企业每月定期进行生产安全检查，每年定期进行检查评比。有安全生产检查记录和隐患整改等记录。
	符合要求

	2、对作业环境安全条件和危险性较大的设备进行定期检测检验，有预防事故的安全技术保障措施。
	《安全生产许可证实施办法》第二章第五条第十款
	现场勘查、查阅检测报告
	作业环境安全条件较好，危险性较大的设备均进行了检测检验，在有效期内，有预防事故的措施。
	符合要求

	3、伤亡事故报告、处理及结案情况。
	《安全生产许可证实施办法》第二章第十七条第六款
	询问
	基建期从未发生过伤亡事故。
	符合要求


（2）评价单元小结：

通过对安全运行管理子单元的3项检查中，均符合要求。综合认定，该项目安全运行管理能够保证矿山安全生产的要求。
3.12.3应急救援

（1）安全检查表法评价

采用安全检查表法对该项目应急救援管理单元进行评价，详见表3.12-3。
表3.12-3    应急救援安全检查表

	检查内容
	检查依据
	检查方法
	事实记录
	结论

	1．矿山应建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备。
	《许可证实施办法》第二章第五条第十三款
	查阅
	宽甸联丰矿业有限公司五道岭硼矿小错草沟采区建立了兼职应急救援组织，配备了事故抢险救护必要的物资，并与丹东市综合应急矿山救援队签订了矿山救护协议书。
	符合要求

	2．矿山应制订各种事故的应急预案。
	《许可证实施办法》第二章第五条第十二款
	查阅
	宽甸联丰矿业有限公司五道岭硼矿小错草沟采区编制了生产安全事故综合应急预案，其中包括冒顶片帮、井下水灾、火灾爆炸、气体中毒应急预案等预案，内容全面且切实可行。
	符合要求

	3.应急预案应到当地的安全生产监督管理部门进行评审备案。
	《生产安全事故应急预案管理办法》第18条
	查阅
	该预案2024年5月28日在宽甸满族自治县应急管理局进行了备案，备案编号：21062420240019。
	 符合要求

	4.井下作业人员应熟悉应急救援预案和避灾路线，具有自救、互救和安全避灾知识，熟练掌握 自救器和紧急避灾系统的使用方法。
	GB16423-

2020之8.6
	调查、了解、记录
	每个职工均熟知应急预案，和避灾路线，熟练掌握自救器和紧急避灾系统的使用方法。
	 符合要求


（2）评价单元小结：

通过对应急救援子单元的4项检查，全部符合要求。综合认定，该项目应急救援能够保证矿山安全生产的要求。
3.13金属非金属地下矿山重大事故隐患判定

根据国家矿山安全监察局2022年7月8日印发的《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》（矿安〔2022〕88号）以及2024年4月23日发布的《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》，采用安全检查表法对该矿山重大事故隐单元进行评价，详见表3.13-1。

表3.13-1 重大事故隐安全检查表

	序号
	检查内容
	事实记录
	结论

	1


	安全出口存在下列情形之一的：
	（1）矿井直达地面的独立安全出口少于2个，或者与设计不一致；
	直达地面的安全出口为平硐和回风平硐，与设计一致。
	符合

要求

	
	
	（2）矿井只有两个独立直达地面的安全出口且安全出口的间距小于30米，或者矿体一翼走向长度超过1000米且未在此翼设置安全出口；
	最近的主平硐和回风平硐口距离55m，直达地表的两个安全出口间距大于30m。矿体一翼走向长度未超过1000米。
	符合

要求

	
	
	（3）矿井的全部安全出口均为竖井且竖井内均未设置梯子间，或者作为主要安全出口的罐笼提升井只有1套提升系统且未设梯子间；
	矿井为平硐开拓。
	不涉及

	
	
	（4）主要生产中段（水平）、单个采区、盘区或者矿块的安全出口少于2个，或者未与通往地面的安全出口相通；
	生产中段、矿块均有2个安全出口以上，并与通往地面的安全出口相。
	符合

要求

	
	
	（5）安全出口出现堵塞或者其梯子、踏步等设施不能正常使用，导致安全出口不畅通。
	安全出口通畅、梯子及扶手能正常使用。
	符合

要求

	2
	使用国家明令禁止使用的设备、材料或者工艺。
	未使用国家明令禁止的设备、材料或者工艺。
	符合

要求

	3
	不同矿权主体的相邻矿山井巷相互贯通，或者同一矿权主体相邻独立生产系统的井巷擅自贯通。
	相邻矿山井巷未相互贯通。
	符合

要求

	4
	地下矿山现状图纸存在下列情形之一的：
	（1）未保存《金属非金属矿山安全规程》（GB16423 -2020）第4.1.10 条规定的图纸，或者生产矿山每3个月、基建矿山每1个月未更新上述图纸；
	图纸保存齐全。
	符合

要求

	
	
	（2）岩体移动范围内的地面建构筑物、运输道路及沟谷河流与实际不符；
	岩体移动范围内的地面建构筑物、运输道路及沟谷河流与实际相符。
	符合

要求

	
	
	（3）开拓工程和采准工程的井巷或者井下采区与实际不符；
	开拓工程和采准工程的井巷，井下采区均与实际相符。
	符合

要求

	
	
	（4）相邻矿山采区位置关系与实际不符；
	矿区周边相邻矿山位置与实际一致。
	符合

要求

	
	
	（5）采空区和废弃井巷的位置、处理方式、现状，以及地表塌陷区的位置与实际不符。
	废弃井巷均已封闭，与实际相符。
	符合

要求

	5
	露天转地下开采存在下列情形之一的：
	（1）未按设计采取防排水措施；
	1.按照设计采取了排水措施;
2.不属于露天地下联合开拓;
3.已按照设计留设顶柱。
	符合

要求

	
	
	（2）露天与地下联合开采时，回采顺序与设计不符；
	
	

	
	
	（3）未按设计采取留设安全顶柱或者岩石垫层等防护措施
	
	

	6
	矿区及其附近的地表水或者大气降水危及井下安全时，未按设计采取防治水措施。
	已按照设计采取了防治水措施。
	符合

要求

	7
	井下主要排水系统存在下列情形之一的：
	（1）排水泵数量少于3台，或者工作水泵、备用水泵的额定排水能力低于设计要求；
	平硐自流排水，不涉及。
	不涉及

	
	
	（2）井巷中未按设计设置工作和备用排水管路，或者排水管路与水泵未有效连接；
	平硐自流排水，不涉及。
	不涉及

	
	
	（3）井下最低中段的主水泵房通往中段巷道的出口未装设防水门，或者另外一个出口未高于水泵房地面 7米以上；
	平硐自流排水，不涉及。
	不涉及

	
	
	（4）利用采空区或者其他废弃巷道作为水仓。
	平硐自流排水，不涉及。
	不涉及

	8
	井口标高未达到当地历史最高洪水位1米以上，且未按设计采取相应防护措施。
	工业场地位于主平硐口和回风平硐口附近，工业场地最低标高为380m，高于历史最高洪水位1m以上。（历史最高洪水水位290m）。
	符合

要求

	9
	水文地质类型为中等或者复杂的矿井，存在下列情形之一的：
	（1）未配备防治水专业技术人员；
	
	符合

要求

	
	
	（2）未设置防治水机构，或者未建立探放水队伍；
	该矿山水文地质条件中等，已配备专业技术人员并成立探放水机构和探放水设备。
	

	
	
	（3）未配齐专用探放水设备，或者未按设计进行探放水作业。
	
	

	10
	水文地质类型复杂的矿山存在下列情形之一的：
	（1）关键巷道防水门设置与设计不符；
	该矿山水文地质条件中等。
	不涉及

	
	
	（2）主要排水系统的水仓与水泵房之间的隔墙或者配水阀未按设计设置。
	
	

	11
	在突水威胁区域或者可疑区域进行采掘作业，存在下列情形之一的：
	（1）未编制防治水技术方案，或者未在施工前制定专门的施工安全技术措施；
	矿山制定了相关安全、技术措施和操作规程。
	符合

要求

	
	
	（2）未超前探放水，或者超前钻孔的数量、深度低于设计要求，或者超前钻孔方位不符合设计要求。
	矿山制定了相关安全、技术措施和操作规程。
	符合

要求

	12
	受地表水倒灌威胁的矿井在强降雨天气或者其来水上游发生洪水期间，未实施停产撤人。
	矿山在极端天气时停止生产并撤人。
	符合

要求

	13
	有自然发火危险的矿山，存在下列情形之一的：
	（1）未安装井下环境监测系统，实现自动监测与报警；
	该矿不属于有自然发火危险的矿山。
	不涉及

	
	
	（2）未按设计或者国家标准、行业标准采取防灭火措施；
	
	

	
	
	（3）发现自然发火预兆，未采取有效处理措施。
	
	

	14
	相邻矿山开采岩体移动范围存在交叉重叠等相互影响时，未按设计留设保安矿（岩）柱或者采取其他措施。
	与相邻矿山不存在岩体移动范围交叉重叠。
	不涉及

	15
	地表设施设置存在下列情形之一，未按设计采取有效安全措施的：
	（1）岩体移动范围内存在居民村庄或者重要设备设施；
	岩体移动范围内不存在居民村庄和重要设备设施；
	符合

要求

	
	
	（2）主要开拓工程出入口易受地表滑坡、滚石、泥石流等地质灾害影响。
	该矿主要开拓工程为平硐开拓，不易受地表滑坡、滚石、泥石流等地质灾害影响。
	符合

要求

	16
	保安矿（岩）柱或者采场矿柱存在下列情形之一的：
	（1）未按设计留设矿（岩）柱；
	按设计留设矿（岩）柱。
	符合

要求

	
	
	（2）未按设计回采矿柱；
	现未回采矿柱。
	符合

要求

	
	
	（3）擅自开采、损毁矿（岩）柱。
	未擅自开采、损毁矿（岩）柱。
	符合

要求

	17
	未按设计要求的处理方式或者时间对采空区进行处理。
	井下未见采空区。
	符合

要求

	18
	工程地质类型复杂、有严重地压活动的矿山存在下列情形之一的：
	（1）未设置专门机构、配备专门人员负责地压防治工作；
	该矿床工程地质条件属于中等型。
	不涉及

	
	
	（2）未制定防治地压灾害的专门技术措施；
	
	

	
	
	（3）发现大面积地压活动预兆，未立即停止作业、撤出人员。
	
	

	19
	巷道或者采场顶板未按设计采取支护措施。
	该矿井巷均按设计采取支护。
	符合

要求

	20
	矿井未采用机械通风，或者采用机械通风的矿井存在下列情形之一的：
	（1）在正常生产情况下，主通风机未连续运转；
	正常生产情况下，主通风机做到了连续运转。
	符合

要求

	
	
	（2）主通风机发生故障或者停机检查时，未立即向调度室和企业主要负责人报告，或者未采取必要安全措施；
	建设单位制定了相关制度及规程。
	符合

要求

	
	
	（3）主通风机未按规定配备备用电动机，或者未配备能迅速调换电动机的设备及工具；
	配备了同型号备用电机，配备有能迅速调换电动机的设备及工具。
	符合

要求

	
	
	（4）作业工作面风速、风量、风质不符合国家标准或者行业标准要求；
	作业工作面风速、风量、风质符合要求。
	符合

要求

	
	
	（5）未设置通风系统在线监测系统的矿井，未按国家标准规定每年对通风系统进行1次检测；
	该矿设有“监测监控系统”其中包括风速、负压和CO在线监测，主机位于地表调度室，可实时显示相关数据，且矿山委托检测机构出具了《通风系统检测报告》，报告结论为合格，报告位于有效期内。
	符合

要求

	
	
	（6）主通风设施不能在10分钟之内实现矿井反风，或者反风试验周期超过1年。
	主扇设有正反转开关，能在10分钟内实现矿井反风。
	符合

要求

	21
	未配齐或者随身携带具有矿用产品安全标志的便携式气体检测报警仪和自救器，或者从业人员不能正确使用自救器。
	矿山配备有便携式气体检测报警仪，人员随身携带自救器，且能正确使用。
	符合

要求

	22
	担负提升人员的提升系统，存在下列情形之一的：
	（1）提升机、防坠器、钢丝绳、连接装置、提升容器未按国家规定进行定期检测检验，或者提升设备的安全保护装置失效；
	矿山为平硐开拓，不涉及提升内容。
	不涉及



	
	
	（2）竖井井口和井下各中段马头门设置的安全门或者摇台与提升机未实现联锁；
	矿山为平硐开拓，不涉及提升内容。
	

	
	
	（3）竖井提升系统过卷段未按国家规定设置过卷缓冲装置、楔形罐道、过卷挡梁或者不能正常使用，或者提升人员的罐笼提升系统未按国家规定在井架或者井塔的过卷段内设置罐笼防坠装置；
	矿山为平硐开拓，不涉及提升内容。
	

	
	
	（4）斜井串车提升系统未按国家规定设置常闭式防跑车装置、阻车器、挡车栏，或者连接链、连接插销不符合国家规定；
	矿山为平硐开拓，不涉及提升内容。
	

	
	
	（5）斜井提升信号系统与提升机之间未实现闭锁。
	矿山为平硐开拓，不涉及提升内容。
	

	23
	井下无轨运人车辆存在下列情形之一的：
	（1）未取得金属非金属矿山矿用产品安全标志；
	
	不涉及

	
	
	（2）载人数量超过25人或者超过核载人数；
	因为本矿山平硐及井下中段巷道较短，设计工人上下班步行下井。
	

	
	
	（3）制动系统采用干式制动器，或者未同时配备行车制动系统、驻车制动系统和应急制动系统；
	
	

	
	
	（4）未按国家规定对车辆进行检测检验。
	
	

	24
	一级负荷未采用双重电源供电，或者双重电源中的任一电源不能满足全部一级负荷需要。
	矿山无一级负荷。
	不涉及

	25
	向井下采场供电的6kV～35kV系统的中性点采用直接接地。
	向井下采场供电的6kV～35kV系统的中性点未直接接地。
	符合

要求

	26
	工程地质或者水文地质类型复杂的矿山，井巷工程施工未进行施工组织设计，或者未按施工组织设计落实安全措施。
	该矿工程地质条件中等、水文地质条件中等。
	不涉及

	27
	新建、改扩建矿山建设项目有下列行为之一的：
	（1）安全设施设计未经批准，或者批准后出现重大变更未经再次批准擅自组织施工；
	《安全设施设计》经辽宁省地方矿山安全监督管理局组织专家评审并通过，并于2024年7月2日取得了《安全设施设计的批复》（辽矿安函字[2024]36号）。
	符合

要求

	
	
	（2）在竣工验收前组织生产，经批准的联合试运转除外。
	竣工验收前组织了试运行生产。
	符合

要求

	28
	矿山企业违反国家有关工程项目发包规定，有下列行为之一的：
	（1）将工程项目发包给不具有法定资质和条件的单位，或者承包单位数量超过国家规定的数量；
	承包单位未超过国家规定，为1家。该承包单位具备矿山承包二级资质。
	符合

要求

	
	
	（2）承包单位项目部的负责人、安全生产管理人员、专业技术人员、特种作业人员不符合国家规定的数量、条件或者不属于承包单位正式职工
	承包单位相关人员符合上述条件。
	符合

要求

	29
	井下或者井口动火作业未按国家规定落实审批制度或者安全措施。
	该矿有动火作业审批制度，审批记录保存完好。
	符合

要求

	30
	矿山年产量超过矿山设计年生产能力幅度在20%及以上，或者月产量大于矿山设计年生产能力的20%及以上。
	该矿现为竣工验收阶段，暂未进入正式投产阶段。
	不涉及

	31
	矿井未建立安全监测监控系统、人员定位系统、通信联络系统，或者已经建立的系统不符合国家有关规定，或者系统运行不正常未及时修复，或者关闭、破坏该系统，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。
	矿山按设计施工了“六大系统”，具体包括：监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统、通信联络系统。各系统运行正常。
	符合

要求

	32
	未配备具有矿山相关专业的专职矿长、总工程师以及分管安全、生产、机电的副矿长，或者未配备具有采矿、地质、测量、机电等专业的技术人员。
	矿山配备了矿长、总工、生产副矿长、安全副矿长、机电副矿长。矿山配备了采矿、地质、测量和机电专业技术人员。
	符合

要求

	33
	地表距进风井口和平硐口50m范围内存放油料或其他易燃、易爆材料。
	主井井口50m范围内未存放油料或其他易燃、易爆材料。
	符合

要求

	34
	受地表水威胁的矿井，未查清矿山及周边地面裂缝、废弃井巷、封闭不良钻孔、采空区、水力联系通道等隐蔽致灾因素或者未采取有效治理措施，在井下受威胁区域组织生产建设。
	矿山各地表井口均高于历史最高洪水位1m以上，不受洪水威胁。未在受威胁区域组织生产建设。
	符合

要求

	35
	办公区、生活区等人员集聚场所设在危崖、塌陷区、崩落区，或洪水、泥石流、滑坡等灾害威胁范围内。
	办公区、生活区等人员集聚场所在岩石移动范围外，不受上述灾害威胁范围内。
	符合

要求

	36
	遇极端天气地下矿山未及时停止作业、撤出现场作业人员。
	矿山制定了遇极端天气地下矿山未及时停止作业、撤出现场作业人员相关制度，并按制度执行。
	符合

要求


评价单元小结：

对该矿山的重大生产安全事故隐患判定用安全检查表法进行了36项检查，14项不涉及，除不涉及项外全部符合。检查结果表明，宽甸联丰矿业有限公司五道岭硼矿小错草沟采区地下开采建设项目现状条件下无重大事故隐患。

4.安全对策措施建议
通过本次安全设施验收评价，可以确定宽甸联丰矿业有限公司五道岭硼矿小错草沟采区地下开采建设项目基本上按《初步设计》、《安全设施设计》、《设计变更单》进行了施工建设，安全设施落实较好，但应需进一步完善，因此，本次验收评价建议补充如下安全对策措施：

（1）井下通风构造物及局部扇风机应定期检修和维护，并加强局部通风，保证井下通风顺畅；

（2）应加强对阶段运输巷道内排水沟的定期清理，保证排水通畅；

（3）应定期对生产中段和采场的安全人道进行检查、维护，保证行人便捷；

（4）加强安全避险“六大系统”设备设施的检查、维护，随着生产作业地点的不断变化，应对安全避险“六大系统”的设备设施及时进行调整，并定期检查维修；

（5）做好坑内防探水，应坚持“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的原则，超前探水，加强井下排水设施管理，确保其完好有效。

（6）对所有支护的井巷，均应进行定期检查，人员活动频繁的采矿巷道，应每班进行检查，检查发现的问题，应及时处理，并作好记录。特别是矿井及中段的安全出口，应保证其内的行人设施、照明、安全指示标志完好。

（7）严格按照《安全设施设计》设计生产，加强矿柱管理，严禁越界开采。

5.评价结论
5.1各评价单元评价结果

5.1.1安全设施“三同时”程序单元

通过安全检查表对该项目安全设施“三同时”程序符合性进行了检查，该项目共检查了9项，全部符合要求，检查结果表明，该项目的安全设施“三同时”程序符合国家有关法律、法规、标准、规范的规定和要求。

5.1.2矿床开采单元

通过用安全检查表对该项目矿床开采单元进行了检查，该项目共检查了25项，全部符合要求。检查结果表明，该项目的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计》、《设计变更单》的规定和要求。

5.1.3运输系统单元

采用安全检查表法对该项目运输系统单元进行了7项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目运输系统的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计》、《设计变更单》的规定和要求。

5.1.4排水系统单元

采用安全检查表法对该项目井下防排水系统单元进行了3项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目井下防排水系统的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计》、《设计变更单》的规定和要求。

5.1.5通风系统单元

采用安全检查表法对该项目通风系统单元进行了12项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目通风系统的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计》、《设计变更单》的规定和要求。

5.1.6供配电系统单元

该项目供配电单元用安全检查表进行了11项检查，均符合要求。检查结果表明，该项目矿山电气的安全设施、设备按照《安全设施设计》、《设计变更单》的要求进行了施工建设，符合国家有关法律、法规、标准、规范的规定和要求。

5.1.7井下供水及消防系统单元

采用安全检查表法对该项目井下供水及消防系统单元进行了8项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目井下供水及消防系统的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计》、《设计变更单》的规定和要求。

5.1.8安全避险“六大系统”单元

采用安全检查表法对该项目安全避险“六大系统”单元进行了27项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目安全避险“六大系统”的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计》、《设计变更单》的规定和要求。

5.1.9总平面布置

通过用安全检查表对该项目总平面布置单元进行了检查，该项目共检查了5项，全部符合要求。检查结果表明，该项目总平面布置按照《安全设施设计》、《设计变更单》的要求设置，符合国家有关法律、法规、标准、规范的规定和要求。

5.1.10个人安全防护

通过用安全检查表对该项目个人安全防护单元进行了检查，该项目共检查了4项，全部符合要求。检查结果表明，该项目个人安全防护用品按照《安全设施设计》、《设计变更单》的要求发放和佩戴，符合国家有关法律、法规、标准、规范的规定和要求。

5.1.11安全标志单元

通过用安全检查表对该项目安全标志单元进行了检查，该项目共检查了3项，全部符合要求。检查结果表明，该项目安全标志按照《安全设施设计》、《设计变更单》的要求设置，符合国家有关法律、法规、标准、规范的规定和要求。

5.1.12安全管理单元

通过安全检查表对该项目安全生产管理进行了19项检查，检查结果全部符合要求。检查结果表明，该项目的安全生产管理符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计》、《设计变更单》的规定和要求，该项目安全生产管理能适应安全生产需要。

5.1.13金属非金属地下矿山重大事故隐患判定

对该矿山的重大生产安全事故隐患判定用安全检查表法进行了36项检查，14项不涉及，除不涉及项外全部符合。检查结果表明，宽甸联丰矿业有限公司五道岭硼矿小错草沟采区地下开采建设项目现状条件下无重大事故隐患，该项目满足安全生产需要。

5.2安全评价总体结论
通过使用安全检查表法对第三章各单元安全设施进行的检查，共检查169项（含重大事故隐患判定36项），除不涉及项以外全部符合要求。根据国家安监总局下发《关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一〔2016〕14号），本次安全设施验收评价认定，宽甸联丰矿业有限公司五道岭硼矿小错草沟采区是按照设计组织生产、现场与设计相符，具备安全生产条件。满足《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步规范非煤矿矿山安全生产行政许可管理工作的通知》(辽安监非煤(2018)29号)和《国家矿山监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》(矿安(2024)70号)提出的安全生产许可证申请条件。
6.附件
1、营业执照

2、采矿许可证

3、《安全设施设计》的批复及审查意见

4、建设项目施工单位营业执照、资质证书、安全生产许可证

5、监理单位营业执照、资质证书

6、关于公司设立安全管理机构的通知

7、主要负责人及专职安全管理人员资格证
8、特种作业人员操作证

9、安措费提取计划和落实证明

10、工伤保险和安全生产责任保险证明
11、应急预案备案登记表、救援协议、成立应急救援组织等文件
12、安全生产责任制、各种规章制度目录、操作规程目录

13、特种设备及通风系统检测报告、安标证书
14、五职矿长资格证书

15、技术人员资格证书

16、动火作业审批表
17、爆破单位资质
18、劳保用品发放记录

19、教育培训计划及培训考试试卷
20、注册安全工程师注册记录
21、矿井反风试验报告
22、隐蔽致灾评审证明
23、成立探放水机构

24、设计变更单
7.附图
1、矿区范围图
2、地形地质图
3、总平面布置图
4、井上下工程对照图
5、开拓系统纵投影图
6、通风系统图
7、排水系统图 
8、运输系统图
9、避灾线路图
10、470m中段平面图
11、425m中段平面图
12、380m中段平面图
13、通信联络系统图  
14、监测监控系统图
15、人员定位系统图
16、供水施救系统图
17、压风自救系统图
18、供电系统图
19、采矿方法图
20、井巷工程断面图

[image: image1.png]


