前  言
建平磷铁矿业有限公司位于辽宁省建平县深井镇勿兰乌苏村，成立于2003年10月24日，企业性质：有限责任公司，法定代表人：杨勇。采矿许可证批准生产规模150万吨/年，开采方式为露天开采，开采矿种磷矿、铁矿。企业现有6个独立采区，名称分别为Ⅰ号采场、Ⅱ号采场、Ⅲ号采场、Ⅴ号采场、Ⅵ号采场和Ⅷ号采场。
本次验收采场为Ⅷ号采场，其设计生产规模为25万吨/年，该项目为重大变更项目。Ⅷ号采场采用露天开采，公路开拓汽车运输，自上而下分台阶开采矿石。
2017年5月，金建工程设计有限公司出具了各采区的《初步设计》及《安全设施设计》（以下简称《原设计》），并通过了原辽宁省安全生产监督管理局组织的设计审查，取得了《安全设施设计批复》。企业按《原设计》对各采区进行基建，采区基建工程于2017年8月5日竣工，2017年9月通过验收，并取得了安全生产许可证。

因矿区范围内含基本农田，按最新的政策要求需要调整矿区范围。企业委托辽宁省第三地质大队有限责任公司于2021年3月编制了《辽宁省建平县深井镇勿兰乌苏磷（铁）矿资源储量核实报告》和《建平磷铁矿业有限公司磷矿（含磁铁磷灰石）矿产资源开发利用方案》，确定矿区范围内分6个采区进行开采；2023年10月委托沈阳嘉纳工程技术有限公司编制了《建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿露天开采重大变更可行性研究报告》；2023年11月委托北京华煤安信科技有限公司编制了Ⅷ号采场的《安全预评价报告》；2023年11月委托沈阳嘉纳工程技术有限公司编制了《建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿露天开采建设项目初步设计重大变更》（以下简称“初步设计重大变更”）及Ⅷ号采场的《安全设施设计重大变更》；Ⅷ号采场的《安全设施设计重大变更》通过评审后辽宁省应急管理厅下发了Ⅷ号采场的《安全设施设计重大变更的批复》，批准Ⅷ号采场基建期从2024年1月8日至2025年1月7日；取得批复后企业委托了成远矿业开发股份有限公司按照《建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿Ⅷ号采场安全设施设计重大变更》进行基建施工，同时委托辽宁中景恒建筑工程监理有限公司对基建工程进行监理。基建工程于2024年10月竣工，2024年10月，成远矿业开发股份有限公司编写了《建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿Ⅷ号采场露天开采建设项目施工竣工报告》，2024年10月辽宁中景恒建筑工程监理有限公司编写了《建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿Ⅷ号采场露天开采建设项目监理报告》。企业于2024年10月进行了为期一个月的试运行，试运行期间各系统运行良好。
根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号，2021修正）、《安全生产许可证条例》（国务院法制办公室2014年修正本）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理局令第36号）、《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》（安监总管一〔2016〕14号）的要求，建平磷铁矿业有限公司委托我辽宁诺诚安全科技有限公司对其勿兰乌苏磷（铁）矿Ⅷ号采场露天开采工程进行安全设施验收评价。

2024年9月，辽宁诺诚安全科技有限公司在接受委托后，组成了评价组进行了现场勘查，收集了评价所需的相关资料，按照《安全评价通则》、《金属非金属露天矿山建设项目安全设施验收评价报告编写提纲》（安监总管一〔2016〕49号）以及相关的法律、法规、标准、文件的要求对该项目进行了评价，并本着科学、公正的原则编写了《建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿Ⅷ号采场露天开采建设项目安全设施验收评价》。

目    录
11.评价范围与依据


11.1评价对象和范围


31.2评价依据


122.建设项目概述


122.1建设单位概况


172.2自然环境概况


182.3地质概况


262.4设计概况


352.5建设概况


522.6施工及监理概况


532.7 试运行概况


552.8 安全设施概况


573.安全设施符合性评价


573.1安全设施“三同时”程序


593.2露天采场


623.3矿岩运输系统


643.4采场防排水系统


653.5供配电系统


663.6总平面布置


693.7通信系统


703.8个人安全防护


713.9安全标志


723.10安全生产管理单元


753.11重大事故隐患判定标准单元


784.安全对策措施建议


784.1安全技术对策措施及建议


784.2安全管理对策措施


805.评价结论


805.1安全设施验收评价综述


805.2各评价单元评价结果


825.3安全总体评价结论


836.附件


847.附图



 
1.评价范围与依据

1.1评价对象和范围

1.1.1评价对象

本次安全设施验收评价对象为“建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿Ⅷ号采场露天开采建设项目”。

1.1.2评价范围

本次安全设施验收评价的范围包括：建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿Ⅷ号采场露天开采建设项目的露天开采系统、公用辅助设施、基本安全设施、专用安全设施和安全生产管理。

空间范围：本次验收评价的平面位置在采矿许可证范围之内，矿区范围详见表1.1-1。Ⅷ号采场设计开采标高为618~500m，设计开采范围详见表1.1-2。安全设施验收评价标高为618~500m，评价范围详见表1.1-3。
工程范围：形成600m穿孔平台、590m铲装平台；修建运输道路至560m平台；处理上盘的高陡边坡；7号排土场。

表1.1-1 矿区范围拐点坐标表（2000国家大地坐标系）

	拐点号
	X坐标
	Y坐标

	1
	4608358.0399
	40476588.0593

	2
	4608358.0463
	40477563.0671

	3
	4609125.2292
	40478617.9331

	4
	4608889.5076
	40478727.6938

	5
	4607608.0414
	40478293.0768

	6
	4607623.5760
	40478269.2020

	7
	4607745.9406
	40477850.7584

	8
	4606808.0287
	40477413.0713

	9
	4606658.0304
	40477763.0760

	10
	4606318.0286
	40477623.0750

	11
	4604957.9974
	40475473.0663

	12
	4605307.9982
	40474663.0560

	13
	4605459.2429
	40474795.3459

	14
	4605800.8616
	40474929.4996

	15
	4606154.6600
	40475449.1508

	16
	4606318.2334
	40475542.5271

	17
	4606958.0232
	40476393.0599

	18
	4606958.0269
	40477063.0650

	19
	4607958.0374
	40477063.0627

	20
	4607958.0349
	40476593.0592


表1.1-2 Ⅷ号采场设计开采范围拐点坐标表（2000国家大地坐标系）
	采区
	拐点号
	X坐标
	Y坐标

	Ⅷ号
	E1
	4606887.9509
	40476300.0000

	
	E2
	4606500.0000
	40476300.0000

	
	E3
	4606500.0000
	40476700.0000

	
	E4
	4606957.5927
	40476700.0000

	
	17
	4606958.0232
	40476393.0599

	
	设计开采高度由618～500m


表1.1-3 验收评价范围拐点坐标表（2000国家大地坐标系）
	采区
	拐点号
	X坐标
	Y坐标

	Ⅷ号
	E1
	4606887.9509
	40476300.0000

	
	E2
	4606500.0000
	40476300.0000

	
	E3
	4606500.0000
	40476700.0000

	
	E4
	4606957.5927
	40476700.0000

	
	17
	4606958.0232
	40476393.0599

	
	评价开采高度由618～500m


注：

（1）本次评价开采范围坐标及高程系统均为国家统一坐标（2000国家大地坐标系）。
（2）职业卫生不在本次评价范围之内。

（3）爆破器材的领取、运输、使用和清退均由成远矿业开发股份有限公司“一体化”服务，不在本次评价范围之内。
（4）破碎、加油系统不在本次评价范围内。
（5）外部运输不在本次评价范围内。
（6）设计明确投产3年后新建石门地排土场作为后期生产的废石堆存场地，因此石门地排土场不在本次验收范围内。
1.2评价依据

1.2.1国家法律

（1）《中华人民共和国矿山安全法》（1992年11月7日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，1992年11月7日中华人民共和国主席令第65号公布，根据2009年8月27日中华人民共和国主席令第18号《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正）；
（2）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日第十二届全国人大常委会第八次会议审议通过了环保法修订案，2015年1月1日起施行）；
（3）《中华人民共和国劳动法》）（根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正）；
（4）《中华人民共和国职业病防治法》（根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次修正）;
（5）《中华人民共和国消防法》（根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉等八部法律的决定》第二次修正）;
（6）《中华人民共和国安全生产法》（根据2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议《关于修改<中华人民共和国安全生产法>的决定》第三次修正）；
（7）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第六十九号，2007年08月30日发布，2024年6月28日修订）；
（8）《中华人民共和国矿产资源法》（根据中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议于2024年11月8日修订）。      

1.2.2行政法规

（1）《中华人民共和国矿产资源法实施细则》（1994年3月26日国务院令152号，1994年3月26日起施行）；

（2）《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（1996年10月11日国务院批准，1996年10月30日劳动部发布并施行）；

（3）《地质灾害防治条例》（2003年11月24日中华人民共和国国务院令第394号公布，自2004年3月1日起施行）；

（4）《民用爆炸物品安全管理条例》（2006年5月10日中华人民共和国国务院令第466号公布　根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订）；

（5）《安全生产许可证条例》（根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》进行修订）。

1.2.3部门规章

（1）《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号，根据国家安全生产监督管理总局令第77号《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》修改，自2015年5月1日起施行）；

（2）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国家安全生产监督管理总局令第77号《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》已经2015年1月16日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过，予以公布，自2015年5月1日起施行）；

（3）《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全生产监督管理总局令第75号，已经2015年1月30日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过，自2015年7月1日起施行）

（4）《生产安全事故应急预案管理办法》（根据2019年7月11日应急管理部令第2号《应急管理部关于修改<生产安全事故应急预案管理办法>的决定》修正）；

（5）《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻<中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>的通知》（安委办〔2023〕7号）；

（6）《矿山救援规程》（中华人民共和国应急管理部令第16号，2024年7月1日起施行）。
1.2.4地方性法规

（1）《辽宁省安全生产条例》（根据 2022年4月21日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议《关于修改<辽宁省食品安全条例>等10件地方性法规的决定》第二次修正）。
1.2.5地方政府规章

（1）《辽宁省民用爆炸物品安全管理办法》（根据2015年6月14日辽宁省人民政府令第294号《辽宁省人民政府关于废止和修改部分省政府规章的决定》修正的《辽宁省民用爆炸物品安全管理办法（2015年修正本）》）；

（2）《辽宁省建设项目安全设施监督管理办法》（2009年3月19日辽宁省人民政府令第229号公布，自2009年5月1日起施行，根据2021年5月18日辽宁省人民政府令第341号第二次修正）；

（3）《辽宁省企业安全生产主体责任规定》（2011年12月8日辽宁省人民政府令第264号公布，自2012年2月1日起施行，根据2021年5月18日辽宁省人民政府令第341号第三次修正）。

1.2.6规范性文件

（1）《国家安全监管总局关于进一步加强金属非金属矿山防治水工作的意见》（安监总管一[2010]75号）；

（2）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国务院2010年7月19日公布，国发[2010]23号）；

（3）《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（安监总管一[2013]101号）；

（4）《国家安全监管总局关于严防十类非煤矿山生产安全事故的通知》（安监总管一[2014]48号）；

（5）《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管一[2015]13号）；

（6）《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办[2016]3号）；

（7）《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管—〔2016〕14号）；

（8）《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号）；

（9）《国家安全监管总局关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知》（安监总管一[2016]60号）；

（10）《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号）；

（11）《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号）；

（12）《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财政部，应急部，财资〔2022〕136号）；

（13）《国家矿山安全监察局关于印发执行安全标志管理的矿用产品目录的通知》（矿安〔2022〕123号，2022年12月10日施行）；

（14）《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山边坡监测系统建设及联网工作的通知》（矿安〔2023〕119号）；

（15）《国家矿山安全监察局关于印发<非煤矿山建设项目安全设施重大变更范围>的通知》（矿安〔2023〕147号，2023年11月14日发布）；

（16）《国家矿山安全监察局关于印发2024年矿山安全生产工作要点的通知》（矿安〔2024〕1号，2024年1月19日发布）；

（17）《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》的通知（安委[2024]1号）；
（18）《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号，2024年4月23日发布）；

（19）《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号）；

（20）《关于印发<“学铁规、明责任、硬落实、保安全 ” 专项活动方案>的通知》（矿安〔2024〕72号）；
（21）《辽宁省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》（辽政发[2010]36号，2010年11月23日发布）；

（22）《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步规范非煤矿矿山安全生产行政许可管理工作的通知》（辽安监非煤）[2018]29号）；

（23）《辽宁省人民政府办公厅关于推进辽宁省矿产资源管理改革若干事项的意见》（辽政办[2020]46号）。

1.2.7标准规范

（1）《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）；

（2）《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987）；

（3）《金属非金属矿山安全生产管理人员安全生产考核标准》（AQ2011-2006）；

（4）《矿用产品安全标志标识》（AQ1043-2007）；

（5）《工作场所有害因素职业接触限值：物理因素》（GBZ2.2-2007）；

（6）《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）；

（7）《矿山安全术语》（GB/T15259-2008）；

（8）《矿山安全标志》（GB14161-2008）； 

（9）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（10）《高处作业分级》（GB/T3608-2008）；

（11）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）；

（12）《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）；

（13）《爆破安全规程》（GB6722-2014）；

（14）《防洪标准》（GB50201-2014）；

（15）《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB 51016-2014）；

（16）《金属非金属矿山排土场安全技术规范》（DB41/T 1267-2016）；
（17）《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（AQ/T2063-2018）；

（18）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（19）《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）；

（20）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）；
（21）《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020）。

1.2.8建设项目合法证明文件

（1）采矿许可证（证号：C2100002009126220047656，辽宁省自然资源厅，有效期：2022年5月8日至2037年5月8日）；

（2）营业执照（统一社会信用代码：9121132275279689XN，建平县市场监督管理局，成立日期：2003年10月24日）；

（3）《辽宁省朝阳市企业投资项目备案确认书》（朝阳市经济和信息化委员会，2014年5月15日）；

（4）《辽宁省应急管理厅关于建平磷铁矿业有限责任公司勿兰乌苏磷（铁）矿Ⅷ号采场露天开采建设项目安全设施设计重大变更的批复》（辽应急函字[2024]5号）（辽宁省应急管理厅，2024年1月8日）；

（5）安全评价技术服务合同。

1.2.9建设项目技术资料

（1）《建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷矿（含磁铁磷灰石）Ⅷ号采场露天开采建设项目初步设计》，金建工程设计有限公司，2017年5月；

（2）《建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷矿（含磁铁磷灰石）Ⅷ号采场露天开采建设项目安全设施设计》，金建工程设计有限公司，2017年5月；

（3）《辽宁省建平县深井镇勿兰乌苏磷（铁）矿资源储量核实报告》，辽宁省第三地质大队有限责任公司，2021年3月20日；

（4）《建平磷铁矿业有限公司磷矿（含磁铁磷灰石）矿产资源开发利用方案》，辽宁省第三地质大队有限责任公司，2022年3月；

（5）《建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿露天开采重大变更可行性研究报告》，沈阳嘉纳工程技术有限公司，2023年10月；

（6）《建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿Ⅷ号采场露天开采建设项目安全预评价报告》，北京华煤安信科技有限公司，2023年11月；
（7）《建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿露天开采建设项目初步设计重大变更》，沈阳嘉纳工程技术有限公司，2023年11月；

（8）《建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿Ⅷ号采场安全设施设计重大变更》，沈阳嘉纳工程技术有限公司，2023年11月；

（9）《建平磷铁矿业有限公司Ⅷ号采场边坡稳定性分析报告》，沈阳一方正和工程技术咨询有限公司，2024年9月；
（10）《建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿Ⅷ号采场露天开采建设项目施工竣工报告》（成远矿业开发股份有限公司，2024年10月）；
（11）《建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿Ⅷ号采场露天开采建设项目监理报告》（辽宁中景恒建筑工程监理有限公司编，2024年10月）；
（12）建平磷铁矿业有限公司提供的其他有关书面资料、文件和数据。

1.2.10其他评价依据

（1）安全管理科文件；

（2）全员安全生产责任制；

（3）安全管理规章制度、操作规程；

（4）主要负责人安全生产知识和管理能力考试证明；

（5）安全管理人员安全生产知识和管理能力考试证明；

（6）特种作业人员资格证；

（7）应急预案；

（8）安全生产费用提取及使用计划；

（9）从业人员缴纳保险凭证；

（10）爆破合同及爆破作业单位许可证。
2.建设项目概述
2.1建设单位概况

2.1.1项目基本概况
（1）企业基本情况

法定代表人：杨勇；

类    型：有限责任公司；

行政区划：建平县深井镇管辖；

主要经营范围：磷矿（含磁铁磷灰石）露天开采。
（2）矿山历史沿革

建平磷铁矿业有限公司前身是建平县磷铁矿，始建于1970年，2003年9月转制组建民营企业，2011年5月由民营企业股权转让组建为国有控股企业。

企业原有7个独立采区，名称分别为Ⅰ号采场、Ⅱ号采场、Ⅲ号采场、Ⅴ号采场、Ⅵ号采场、Ⅶ号采场和Ⅷ号采场。2017年5月，企业委托金建工程设计有限公司编制完成了各采区的《初步设计》及《安全设施设计》（以下简称《原设计》），并通过了原辽宁省安全生产监督管理局组织的设计审查，取得了《安全设施设计批复》。设计总的生产能力为300万t/a，其中Ⅰ号采场设计生产能力为22万t/a、Ⅱ号采场设计生产能力为30万t/a、Ⅲ号采场设计生产能力为75万t/a、Ⅴ号采场设计生产能力为31万t/a、Ⅵ号采场设计生产能力为65万t/a、Ⅶ号采场设计生产能力为10万t/a、Ⅷ号采场设计生产能力为77万t/a（前3年为67万t/a，Ⅶ号采场闭坑后达产至77万t/a）。2017年7月，企业委托辽宁鹏强矿山建设工程有限公司进行施工建设、甘肃蓝野建设监理有限公司沈阳分公司负责现场监理。各采区基建工程于2017年8月5日竣工，2017年9月通过验收，并取得了安全生产许可证。其中原Ⅶ号采场已采空。

2022年5月7日，因采矿许可证到期停产。

后因矿区范围内含基本农田，按最新的政策要求需要调整矿区范围。2021年3月，企业辽宁省第三地质大队有限责任公司对调整后的矿区范围内矿体开展储量核实工作，最终形成了《储量核实报告》，该《储量核实报告》通过了辽宁省自然资源事务服务中心组织的审查，并取得了《<辽宁省建平县深井镇勿兰乌苏磷（铁）矿资源储量核实报告>评审意见书》（辽储评（储）字[2022]012号）。由于矿区平面范围发生调整，同时申请缩小矿山生产规模，2022年3月辽宁省第三地质大队有限责任公司根据《储量核实报告》编制了《建平磷铁矿业有限公司磷矿（含磁铁磷灰石）矿产资源开发利用方案》，取得了辽宁省自然资源事务服务中心下发的《<建平磷铁矿业有限公司磷矿（含磁铁磷灰石）矿产资源开发利用方案>审查意见书》（辽自然资事矿（开）审字[2022]C032号），初步确定了缩界减产后的开采方案。

2023年10月委托沈阳嘉纳工程技术有限公司编制了《建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿露天开采重大变更可行性研究报告》；2023年11月委托北京华煤安信科技有限公司编制了Ⅶ号采场的《安全预评价报告》。
依据《国家矿山安全监察局关于印发<非煤矿山建设项目安全设施重大变更范围>的通知》（矿安〔2023〕147号），企业各采区开采范围及规模发生变化，并导致了开拓运输方式、露天采场的安全设施及排土场相关内容发生改变。因此，各采区需进行重大变更设计。2023年11月委托沈阳嘉纳工程技术有限公司编制了《建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿露天开采建设项目初步设计重大变更》及Ⅶ号采场的《安全设施设计重大变更》；Ⅶ号采场的《安全设施设计重大变更》通过评审后辽宁省应急管理厅下发了Ⅶ号采场的《安全设施设计重大变更的批复》，批准Ⅷ号采场基建期从2024年1月8日至2025年1月7日；取得批复后企业委托成远矿业开发股份有限公司按照《建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿Ⅷ号采场安全设施设计重大变更》进行基建施工，同时委托辽宁中景恒建筑工程监理有限公司对基建工程进行监理。基建工程于2024年10月竣工，2024年10月，成远矿业开发股份有限公司编写了《建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿Ⅷ号采场露天开采建设项目施工竣工报告》，2024年10月辽宁中景恒建筑工程监理有限公司编写了《建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿Ⅷ号采场露天开采建设项目监理报告》。
2.1.2矿山位置
建平磷铁矿业有限公司位于辽宁省建平县深井镇勿兰乌苏村东南部，行政区划隶属建平县深井镇。

矿山地理坐标：东经：119°41′44″~119°44′43″，北纬：41°34′46″~41°37′02″。

矿区位于辽宁省建平县城北约28km处，区内有锦（州）～赤（峰）铁路穿过，省级公路通达矿区，交通情况便利，详见交通位置图。

[image: image1.png]


图2.1-1 矿区交通位置图

2.1.3周边环境

矿xxxx
图
2.2自然环境概况

矿区属冀北辽西低山丘陵区，燕山山系，松岭山脉，山脉走向NNE，与区域地质构造线基本一致。区内最高山峰海拔735m，当地侵蚀基准面海拔580m，最大高差155m。地形切割强烈，冲沟密布，交叉成网，植被较发育。

地形受切割强烈，冲沟密布，交叉成雨。雨后大小沟壑都有水流出现，但在几个小时内绝大部分即消失，区内无地表水体，大面积出露的基岩含有弱裂隙潜水，埋深大，水量小，平坦地区，则分布有厚度不等的第四系孔隙潜水，埋深小，水量较大，水质好，一般用水多取于此。

气候属北温带大陆季风气候区，尽管东南部受海洋暖湿气流影响，但由于北部蒙古高原的干燥冷空气经常浸入，形成了半干旱半湿润易旱地区。雨热同季，全年平均气温7.6℃,最高气温37℃，最低气温-36.9℃，年均日照时间2850～2950h。年降雨量平均614.7mm，多集中在6～8月，无霜期120～155天，冰冻期在11月至翌年3月，冻结深度0.9～1.4m。春秋两季多风易旱，风力一般2～3级，冬季盛行西北风，风力较强。

当地经济以农业为主，农作物有谷子、高粱、玉米等，人多地少，经济收入较差。剩余劳动力资源充足，为矿业开发提供了充足的人力条件。近几年当地矿业的开发、发展壮大带动了相关产业的兴起与繁荣，矿业已成为经济发展的重要支柱产业，人民生活水平有了很大提高。区内有万伏高压线路联通国家电网，电源供应充足。

根据2016年6月1日实施的《中国地震动参数区划图（GB18306-2015）》，本地区地震反应谱特征周期为0.35s，设计基本地震加速度值为0.10g。由于本区内无活动断裂构造，历年来发生地震的次数很少，区域稳定性良好。

2.3地质概况

2.3.1 矿区地质概况
矿区大地构造位于一级构造单元柴达木～华北板块（Ⅲ）、二级构造单元华北陆块（Ⅲ-5）、三级构造单元华北北缘隆起带（Ⅲ-5-3）、四级构造单元建平晚古生代陆缘岩浆弧（Ⅲ-5-3-2）。

出露地层有白垩系下统张家口组（K1Z∧）、第四系更新统马兰组（Qp3m）、第四系全新统大凌河组（Qh3al）。

区域内构造不发育，构造不发育。以F1断层为界，北部构造线方向呈北北东向，南部构造线呈近东西向。

区域内主要出露有早三叠世二长花岗岩、辉绿岩。区域内出露的变质岩为新太古界小塔子沟岩组（Ar3x）。

2.3.2 矿床地质特征
（1）地层

白垩系下统张家口组（K1Z∧）：出露于工作区北部，岩性为灰色粗面质安山岩、流纹岩夹砂岩、砾岩、页岩。与下覆小塔子沟岩组呈角度不整合接触。

第四系更新统马兰组（Qp3m）：灰黄色黄土、粘土，沿山坡、山麓、冲沟地貌单元分布。

第四系全新统大凌河组（Qh3al）：冲积砂砾石，分布于河床、河漫滩。

（2）构造

矿区构造不发育。以F1断层为界，分为北部和南部。北部构造线方向呈北北东向，南部构造线呈近东西向。

1）F1断层

F1断层为矿区最大一条断层，呈东西走向，东起下窑沟，西经大板沟，横穿矿区中部，倾向北，倾角80～85°，破碎带宽3～15m，为一条横冲断层，断层南北的矿体走向、岩脉走向、构造线方向均有明显不同。

2）矿区北部构造带

褶皱、断裂均不发育，岩层多为北北东向延展。断裂构造较小，规模亦小，呈北北东向，倾向北西或南东。

3）矿区南部构造带

矿体和主要构造线呈近东西向，局部地层受构造影响发生扭转。断裂构造主要有F2、F3、F4、F5、F6五条断层，呈北西～南东向。以F2断层规模为最大，断层以南岩层扭转较大，多呈北东～南西向。长英质脉、石英脉、斜长角闪岩等受构造控制呈东西向或北西～南东向。

（3）岩浆岩

早三叠世二长花岗岩：出露于矿区东南部，呈不规则条带状产出。岩石呈浅肉红色，半自形晶粗粒结构，块状构造。主要矿物成分为钾长石、斜长石、石英，其次见有少量的黑云母。

辉绿岩：出露在矿区北部Ⅵ号矿体东侧，呈岩脉产出。近南北走向，倾向东，倾角80～85°。灰绿、黄褐绿色，中细粒辉绿结构，块状构造。主要矿物斜长石自形柱状，辉石呈它形分布其间。内含少量磁铁矿等，靠近矿体部位磷灰石增多，地表见有球状风化。

矿区还见有流纹岩、安山岩、煌斑岩、花岗斑岩、正长斑岩、伟晶岩等均呈小规模岩脉出露。

（4）变质岩

新太古界小塔子沟岩组（Ar3x）：矿区广泛出露，由高级变质表壳残留体和变质深成岩组成。变质表壳岩岩石类型为黑云斜长变粒岩、斜长角闪岩、磁铁石英岩。变质深成岩为矿区的高级变质岩，构成区内最古老的结晶基底。岩石类型为黑云斜长片麻岩、黑云钾长片麻岩、黑云角闪斜长片麻岩、花岗质片麻岩。

2.3.3 水文地质概况
（1）地下水类型

1）含水层

地下水的赋存条件受地层岩性、地质构造、地形地貌、水文、气象等多种因素的控制，区内地下水主要赋存于第四系砂砾石、砂砾卵石孔隙中和基岩裂隙中，按含水介质条件的不同可分为第四系松散堆积孔隙潜水和基岩风化裂隙水两大类。

①第四系松散堆积孔隙潜水

a.冲洪积孔隙潜水

分布于河谷冲洪积松散堆积物中，一般厚度6～30m。含水层主要为中粗砂及砂砾卵石，含水层厚5～18m，水位埋深6.60～13.50m，水位、水量随季节性变化明显。接受大气降水及周边坡洪积孔隙潜水、基岩裂隙水补给，由高向低迳流排泄，除部分为人工开采利用外，多以地下迳流方式流出区外。根据区域水文地质调查资料，地下水渗透系数为5.3m/d，单位涌水量小于20m3/d·m，水化学类型为重碳酸钙型水，矿化度小于0.30g/L。

b.残坡积、坡洪积孔隙潜水

分布于坡地、沟谷残坡积、坡洪积松散堆积物中。含水层主要为砾碎石混粉质粘土，含水层厚0.8～2m，水位埋深4.60～23.60m，水位、水量随季节性变化明显，富水性弱。接受大气降水及周边基岩裂隙水补给，由高向低迳流排泄。根据区域水文地质调查资料，地下水渗透系数为2.1m/d，单位涌水量小于5m3/d·m，水化学类型为重碳酸钙型水，小于0.30g/L。

②基岩风化裂隙水

分布于丘陵及坡麓地带、沟谷第四系地层以下各种基岩的风化裂隙带中，处于第四系地层之下的风化裂隙带水常与孔隙潜水构成统一含水体。岩性主要为钛磁铁磷灰石矿，黑云斜长片麻岩、黑云钾长片麻岩、花岗质片麻岩、变粒岩以及厚度小于3m的岩浆岩脉。根据露天采坑现场调查，基岩表层风化裂隙发育，强风化带厚度20～40m，裂隙多为张开型，宽1～3mm。为基岩裂隙水的赋存提供了贮存空间。受风化裂隙发育程度控制，该类型地下水富水性弱且含水层分布不均。前期勘查水文地质钻孔资料显示，该含水层渗透系数0.0153m/d，降深分别为24.19m、47.22m时，单位涌水量分别为0.008L/s·m～0.0045L/ s·m，据本次水文地质调查，该含水层地下水埋深5.52～70.0m，含水层厚5.10～10.60m。主要接受大气降水补给，随季节性变化较大。坡麓地段为补给迳流区，沟谷地段为迳流排泄区，由于地形坡差较大，迳流条件良好。据民井2抽水试验结果，该含水层渗透系数0.02m/d，水化学类型为重碳酸钙及重碳酸、硫酸钙型水，矿化度小于0.25～0.53g/l。

表2.3-1 民井2抽水试验结果表

	抽水

日期
	孔深

（m）
	含水层厚

（m）
	静止水位埋深（m）
	降深

（m）
	井径

（m）
	抽水量

(m3/d)
	渗透系数(m/d)
	影响半径

（m）

	12.15～

12.16
	14.62
	9.1
	5.52
	4.22
	1.20
	6.48
	0.089
	7.58



2）隔水层

坡麓地段残坡积粉质粘土为相对隔水层。钻孔揭露风化带以下岩石较完整，裂隙不发育，可视为地下水的相对隔水层。

（2）地下水补给、径流与排泄条件

矿区内地下水主要接受大气降水入渗补给，基岩山区岩石风化裂隙发育，一部分降水通过岩石风化裂隙带直接补给地下水，另一部分以地表径流的方式流入沟谷，直接对第四系地下水补给。山间河谷地带地势相对平坦，第四系松散堆积孔隙水接受大气降水直接补给。

由于矿区位于丘陵山区，地表高差较大，基岩裂隙水多由高处向低处径流，第四系松散堆积孔隙水则由上游向下游径流。,

部分地区潜水埋藏深度小，以蒸发的形式进行排泄。区域内地下水的排泄主要为自上游向下游径流排泄及人工开采。

（3）矿山排水情况

Ⅷ号采场底部见有地下水出露，和降雨一起由潜水泵排泄到蓄水池，据矿山提供抽水资料，平水年夏季时日排水量480～600m3/d，丰水年夏季时日排水量600～800m3/d，冬季涌水量相对较小；其余矿脉采坑目前未见地下水出露，除Ⅸ号脉采坑能自然排水处，其余采坑雨水均需人工排泄。

（4）矿坑涌水量预测

未来矿山开采为露天开采方式。矿床充水的主要因素是大气降水，其次是基岩风化裂隙水。基岩风化裂隙水含水层富水性弱，不会对矿床开采形成较大威胁。

（5）矿山开采后水文地质条件的变化

矿区水文地质条件简单，区内无常年性河流和泉水，无丰富含水层；孔隙水、裂隙水含量较少。大气降水是矿区的主要补给源，且多由地表径流排泄，只有很少一部分形成地下水，与矿床无直接导水通道，地下水补给条件较差，故在正常情况下，采区不会发生水害。

未来开采疏干矿坑水会引起矿坑附近的地下水位下降，改变局部水文地质条件。该矿矿床设计均采用露天开采方式，开采过程中，Ⅷ号采场底部见有地下水出露，和降雨一起由潜水泵排泄到蓄水池，据矿山提供抽水资料，平水年夏季时日排水量480～600m3/d，丰水年夏季时日排水量600～800m3/d，冬季涌水量相对较小；其余矿脉采坑目前未见地下水出露，除Ⅸ号脉采坑能自然排水处，其余采坑雨水均需人工排泄。

随着开采水平的下移，周边基岩裂隙水会向矿坑运移，矿坑涌水量会逐渐有所增多。

（6）矿山供水水源地

该矿现有13口水源井，其中2选厂由11个井群供水，总用水量3360m3/d；1选厂和机关由11号井供水，总用水量450m3/d；3选厂由下窑沟大井供水，总用水量1600m3/d。尾矿及坑底排水均排入尾矿库蓄水池，沉淀后循环利用，主要用于选厂生产及环境治理。

（7）矿区水资源综合评价

矿区水文地质条件简单。矿区内第四系松散堆积孔隙潜水和基岩风化裂隙水水力联系较密切。大气降水和基岩风化裂隙水构成对矿床的直接和间接充水。后续矿山生产过程中，地下水对采矿有一定的影响，需排水与采矿同时进行。

依据最新的《储量核实报告》，矿区水文地质条件简单。

2.3.4 工程地质概况
矿区原始条件下工程地质条件较好，出露的工程地质岩组有三种，一组是分布在沟谷及坡地上的第四系软弱松散岩组；其次是坚硬夹软弱薄层火山岩、花岗岩岩组；另一组为较坚硬～坚硬变质岩岩组。因矿山开采形成了采坑及排岩场，形成了临空面及松散堆积物，改变了局部工程地质条件。矿山设计均为露天开采方式，无采空区，目前未发生工程地质问题。

（1）矿区工程地质特征

分布在沟谷及坡地上的第四系软弱松散岩组由冲积及残坡积砂砾石及粉质粘土组成，厚度2～15m，干—稍湿，结构松散—稍密，可塑—硬塑状态，压缩性中等，分布不均匀且不连续；分布在矿区北部及南部的火山岩及花岗岩类岩石，表层风化裂隙较发育，局部具软弱夹层，岩石稳定性较好；矿体及围岩主要为黑云斜长斑杂状混合岩、黑云钾长斑杂状混合岩和花岗质混合岩。围岩普氏硬度系数f=10～14，属中硬—坚硬岩石，岩石稳固性较好。矿石硬度系数f=14～20，属于坚硬—极硬岩石，矿体上、下盘岩石较稳固。矿体围岩节理裂隙不发育，上部风化带节理裂隙发育者f=4～6。由于矿体围岩为古老的结晶基底，历经频繁的地质构造运动，基岩风化带厚度70～100m，强风化带厚度20～40m。钻孔揭露围岩RQD值为46.80～53.0。深部岩石较稳定；第四系松散岩类岩性主要为冲积、冲一洪积及残坡积砂、砂砾石与粉土、粉质粘土层，厚度变化较大，在干河谷地区厚6～30m，坡麓地带5～15m，干—稍湿，结构松散—稍密，可塑—硬塑状态，压缩性中等，分布不均匀且不连续。

为了解岩矿石的岩石力学性质，从钻孔中对矿层顶板、底板及矿体底板之辉绿岩各采取一个试验样。经东北工学院采矿系试验结果见表2.3-2。

表2.3-2 岩矿石抗压、搞剪、抗拉强度一览表

	岩石类型
	抗压强度R压

(Kg/Cm2)
	抗剪强度R剪

(Kg/Cm2)
	抗拉强度R拉

(Kg/Cm2)

	矿石
	876.2
	436.7
	46.5

	
	
	
	44.2

	顶板围岩
	1157.5
	1013.5
	51.6

	
	
	
	30.09

	底板围岩
	502.7
	763.4
	59.7

	
	
	
	38.2


矿山开采在地表形成了凹形采坑，采坑边坡局部为土质和岩质组合边坡，易引起崩塌和滑塌等小型地质灾害的发生，现场勘查时，部分采坑底部见有少量崩塌堆积物。

（2）矿区工程地质评价

区域内无活动断裂构造，历年来发生地震的次数很少，区域稳定性良好；矿区内无大的构造断裂，矿体多呈似层状、透镜状产出，其完整性和稳定性比顶、底板围岩相对较差，岩体质量分级中等。矿体顶底板围岩为黑云斜长斑杂状混合岩、黑云钾长斑杂状混合岩和花岗质混合岩等，普氏硬度系数f=10～14，属中硬—坚硬岩石，岩石稳固性较好；区内岩石结构面分级为Ⅳ级，结构面形式主要为节理裂隙，延展有限，无明显深度及宽度。现场勘查时，见露天采坑边坡无支护措施，未见软弱层滑动面，亦说明岩石稳固性较好。

依据最新的《储量核实报告》，矿区工程地质条件较简单。

2.4设计概况

本节内容为沈阳嘉纳工程技术有限公司2023年11月编制的《建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿Ⅷ号采场安全设施设计重大变更》，以下简称《Ⅷ号采场安全设施设计重大变更》。

2.4.1总平面布置
（1）区域概况
矿区位于辽宁省建平县城北约28km处，东部与朝阳县交界，南部与喀喇沁左翼蒙古族自治县、凌源市接壤，西部和北部与赤峰市的宁城、喀喇沁旗及赤峰县隔老哈河相望，东北与敖汉旗毗邻。区内有京丹、沈赤、锦承、大赤线铁路从境内通过，101国道穿建平县城而过，锦赤线、建三线、叶哈线公路纵贯全县南北，区内交通便利。

（2）总平面布置
矿山由露天采场、选矿厂、尾矿库、排土场、水源地、总降压变电所、办公生活区等组成。

（3）工业场地

1）采矿工业场地

矿区位于勿兰乌苏东南，矿石通过自卸汽车运至选矿厂进行处理，废石运至排土场进行堆存。
2）选矿工业场地

设计选矿工业场地利用矿山已有的一选车间、二选车间及三选车间。

（4）内外部运输
1）内部运输
矿山现在已有完善的道路运输系统，设计利用原有。新增部分运输道路按三级道路布置，路面宽度为6.5m，平曲线最小半径为15m。道路综合纵坡为8%，局部最大纵坡为10%；设计运输道路为单车道，每个300~400m设置一处错车道，错车道宽10m，长度30~40m，坡度不超过3%。依据《原设计》设计挡车墙地面高度不小于1m，挡车墙的顶部和底部宽度分别不小于0.5m和2.5m。
2）外部运输

每年自建平县城运至矿区采矿材料1072t/a，运距28km，运输方式外委。

（5）排土场

设计现有7#排土场作为矿山基建和生产前期的废石堆存场地。设计新增废石向北侧堆存，原7#排土场西南底界和东南侧边线不变，保障该排土场距离周边居民住宅的水平距离不变。

设计7#排土场底部标高为610m，最终形成的顶部标高为670m，总堆置高度为60m。自上而下分为3个排岩台阶，单个排岩台阶坡面角为当地岩土自然安息角（参考《原设计》约为35°），排岩高度为20m，终了形成2个安全平台（兼做清扫平台），平台宽度为10m，标高分别为650m、630m。合计排土场容积约为1083.9万m³。

设计7#排土场总容积可满足基建期和投产后3年的排岩要求。投产3年后新建石门地排土场作为后期生产的废石堆存场地。
设计采用自卸式汽车搭配铲运机排土。

排土场新增堆弃位置的基底植被和软弱层在堆弃前全部清除，并将地基削成阶梯型。排土场排弃时，应有合理堆放顺序，坚硬的位于底部，小块易风化的位于上部，以利排土场的稳定。

排土场边坡下部修筑干石堆积坝防止排土场泥石流发生。

排土场内平台为2-3%的反坡。为防止废石滚落和滑坡，在排土场底部边缘设置大块干石堆积石坝压坡角，坝下用8号钢丝线编织的石笼子，纵横交织摆放，使少量流水可以渗透过石坝。

因新建石门地排土场位于沟谷处，并且设计堆置高度相对较高，因此在石门地排土场南侧距离坡底线10m处修筑浆砌石拦石坝，防止块石滚落危及下游居民。设计坝高10m，长度210m，顶宽6m，内坡坡比为1:1.5，外坡坡比为1:2。

原7#排土场南侧及西南侧基本为原有排土场，现有废石经多年沉降已趋于稳定，南部新增排岩空间较少，剩余大部分排岩方向为北向（背离居民住宅方向），因此应在坡角布置大块干石堆积石坝，同时在南侧排岩过程中，应之下而上分层排岩，注意少量多次，排岩方向应西南方向推进，每个平台必须留设符合要求的安全平台。
2.4.2开采范围
（1）开采方式

依据《采矿许可证》，该矿仍采用露天开采，公路开拓、汽车运输方案。
（2）开采范围

设计开采范围见表1.1-2。

（3）开采顺序

设计采用自上而下分台阶采矿（剥离），可以两个平台同时开采，但工作面距离应满足最小工作线长度要求（工作面相距不应小于150m）。

2.4.3生产规模及工作制度

（1）地质储量及范围

Ⅷ号采场备案矿量为（控制+推断）494.142万t，其中控制资源量377.065万t，推断资源量117.077万t，平均品位（P2O5）3.44%，（TFe）13.55%，获得（P2O5）矿物量17.018万t，伴生有益组分（TFe）66.964万t。

（2）矿山开采储量

设计明确ⅧI号采场设计开采储量为410.197 万t。

（3）矿山生产规模

依据采矿许可证批准总的生产能力为150万/a，设计Ⅷ号采场设计生产能力为25万t/a。

（4）服务年限

依据采剥进度计划，设计Ⅷ号采场总服务年限为17年。

（5）工作制度

矿山采用连续工作制，年工作300d，每天3班，每班8h。

2.4.4采矿方法
（1）露天开采境界

安全平台宽度：5m；

清扫平台宽度：10m；

生产台阶高度：10m，并段高度20m；

最终台阶坡面角：65°；

第四系台阶坡面角为45°

路面宽度：6.5m；

平曲线最小半径：15m；

道路综合纵坡：8%；

（2）采剥方法

采用预裂爆破形成最终边帮。

为了减少废石剥离的不均衡对出矿的影响，采剥方法采用纵向采剥法，采掘带沿走向布置，充分利用工作线长度。采剥作业确定的最小底盘宽度为40m、最小工作线长度为50m；相邻作业面相距不小于150m。基建完成后自上而下分台阶采矿（剥离），可以两个平台同时开采，但工作面距离应满足最小工作线长度要求（工作面相距不应小于150m）。
（3）穿孔爆破

穿孔设备利旧矿山现有KQG150型潜孔钻机，穿孔孔径为150mm，爆破孔网参数：排间距3～4m，孔间距3.5～4.5m，超深1.5～2m。

Ⅷ号采场需钻孔设备150mm潜孔钻机1台。

矿山爆破采用中深孔爆破，乳化炸药，多排孔微差爆破，非电网路起爆。炮孔呈三角形布置，靠近采场最终境界线时，靠帮爆破采用预裂爆破，以减少大爆破地震波对最终边坡矿岩的破坏，利于终边坡矿岩整体稳定和边坡清理工作。

爆破外委于当地有资质的民爆公司负责，企业负责联合警戒工作。

多排孔中间“V”型微差爆破，依据《爆破安全规程》（GB6722-2014），根据设计形成的最终境界划定爆破警戒范围为200m，东北居民住宅距离设计东北帮不足200m，因此在境界北部划定禁止爆破区，设计采用挖掘机配炮锤机械式开采。该矿矿石矿物主要为磷灰石，围岩主要为黑云斜长片麻岩、黑云钾长片麻岩和花岗质片麻岩等，虽硬度系数较高，但皆属于脆性岩石；依据现场开采经验，区内二次破碎效果相对较好，因此可实现局部机械开采。区域内基本为靠界后的最终帮、安全平台、清扫平台及固定坑线，采用机械开采亦有利于坡面成型。

采场内设置移动式钢质避炮棚，设计避炮棚高2m、宽1.5m、深2m，内部空间可容纳3～5人；避炮棚采用厚度不小于10mm的钢板焊接制作，背面内侧采用槽钢加固。避炮棚放置位置应位于爆破作业点75m外。

（4）铲装作业

设计Ⅷ号采场需1.6m³挖掘机设备1台用于铲装作业。

2.4.5开拓运输
设计采用公路开拓汽车运输。

开拓采用汽车运输移动坑线开拓，靠帮后形成固定干线。根据露天采场境界圈定情况、选矿厂位置及排土场位置确定，原有运输道路已开拓至560m水平，综合纵坡和道路参数符合设计要求，因此设计利旧使用。深部采用顺时针螺旋布置运输道路。出入沟位置位于采场北侧，出入沟标高为+570m。
设计采用三级运输道路，配碎石路面、宽度为6.5m，最小半径为15m，设计道路综合纵坡为8%，局部最大纵坡为10%；设计运输道路为单车道，每个300～400m设置一处错车道，错车道宽10m，长度30～40m，坡度不超过3%。依据《原设计》设计挡车墙地面高度不小于1m，挡车墙的顶部和底部宽度分别不小于0.5m和2.5m。

采场爆破后，原矿和废石均由挖掘机装自卸汽车，沿采场运输道路运出露天采场。

根据矿山生产规模，结合矿山采掘设备情况，设计Ⅷ号采场运输矿石及岩石设备利旧现有矿用自卸汽车。

2.4.6采场防排水及防灭火
（1）防排水

设计在采场上坡方向600m平台坡脚处设置截水沟，将山坡上的雨水堵截导引至采场外。依据原设计确定的参数布置截水沟，设计其顶宽1.5m，底宽1m，深1m。

下部采用机械排水。设计在露天坑底部设置集水坑，坑内采用潜水泵排出采场。排水管路沿非工作帮敷设。

Ⅷ号采场选择6710-6型潜水泵（额定流量60m3/h，额定扬程117m，额定轴功率42kW，水泵效率45%）2台，配套电机型号为1222/2，电机功率为44kW。

排水管路选择D108×4mm无缝钢管2条，正常涌水时，1用1备，最大涌水时，2条同时工作，排水管道沿非工作帮敷设。
（2）防灭火

采场内新增建（构）筑物，例如杆式变压器、警卫室等应补充灭火器、消火栓及沙箱等防灭火设施。

2.4.7供配电
建平磷铁矿业有限公司现有66kV变电所，电源引自建平220kV一次变电所，线路全长为23.4公里，架空线为LGJ-150mm2钢芯铝导线。

建平磷铁矿业有限公司66kV变电所现有变压器3台，分别为1号主变6300kVA、2号主变8000kVA、3号主变25000kVA，合计总容量39300kVA。现余量4800kVA。

各采区已由矿山变电所架设LGJ-3×50的10kV架空线至各采场，新增变压器“T”接自现有架空线路。
Ⅷ号采场内新增S11-M-500/10/0.4kV的变压器1台，为采场内空压机、潜孔钻、水泵等低压用电设备及照明提供用电电源。

采场内低压电缆采用矿用橡套移动电缆。

配电室、值班室等采用三基色节能荧光灯,检修照明采用24V灯具。采矿工作面、人工作业处设置250W的投光灯；钻机工作地点的照明，利用设备自带的灯具；排土场作业点设置250W的投光灯。

2.4.8通信系统
公司综合办公楼内设有总调度室，对矿内各车间、采区安全生产管理进行统一管理。采区办公室设有电话分机一部。传输线路采用HYA150×2×0.5的通讯电缆为主干线路。矿区内所有通讯传输线路架空至各采区办公室。

采场内由于人员设备相对分散，因此采用手机通信。

2.4.9个人安全防护

本项目在开采过程中，生产作业人员必须要接触粉尘、噪声、振动、高温等安全危害因素，须加强个人安全防护，故需对接尘人员配发防尘口罩，并且为保证防尘效果的持续有效性，需增加防尘口罩滤膜的更换频率。对接噪人员须配发耳塞和耳罩，并且必要时联合使用。

根据中华人民共和国安全生产行业标准中的金属非金属矿个人安全防护用品配备标准，矿山生产人员均配备安全帽、防尘口罩、布手套、防护工作服、棉上衣等个体防护用品。个体安全防护用品的产品质量应符合国家质量标准和安全生产监督管理的有关规定。

2.4.10安全标志

根据《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）要求，在有必要提醒人们注意安全的场所，设置安全警示标志，并有中文警示说明。  

在在矿山入口、高处作业处设置“注意安全”警示标识，在采场作业场所设置“当心塌方”“当心落物”等警示标识。
2.4.11安全管理

为保证该项目安全运行，企业必须依法设立安全管理机构，配备专职安全生产管理人员，应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。专职安全生产管理人员数量不少于2人。特种作业人员数量必须能够满足实际生产需求，并持证上岗。

企业应当配备专职的矿长、总工程师和分管采矿、地质、安全、测量、机电的副矿长。

企业应当按规定足额提取和使用安全生产费用，实行专户核算，严禁超范围支出。发包单位应当合理测算、全额保障外包工程安全生产费用。外包工程安全生产费用应当在外包工程安全管理协议中予以明确，且不得作为工程竞标费用内容。

企业应依法参加工伤保险，并鼓励企业参加安全生产责任险，为从业人员缴纳保险费。

企业应建立健全应急管理、应急演练、应急撤离、信息报告、应急救援等规章制度，落实应急救援装备和物资储备，按照相关规定设立救护队，或设立兼职救护队并与就近的专业矿山救护队签订救护协议。 

企业应根据矿山实际编制应急救援预案，由企业主要负责人批准实施，并定期进行应急救援演练，当井下实际情况发生较大变化或在应急演练中发现有重大问题，应及时修订应急救援预案。 

2.4.12设计变更

设计单位未出具针对该项目的设计变更通知单。
2.4.13基建工程量
Ⅷ号采场的基建工程量见下表。
表2.4-1 基建工程量表

	基建标高范围
	副产矿石（万t）
	分层剥离量（万t）
	采剥总量（万t）

	600以上
	
	16.366 
	16.366 

	600~590
	
	8.252 
	8.252 

	590~580
	
	5.912 
	5.912 

	580~570
	
	0.756 
	0.756 

	合计（万t）
	0.000 
	31.286 
	31.286 


2.5建设概况

2.5.1矿山开采现状

xxxxxxxx 

3.安全设施符合性评价
根据国家的相关法律、法规、规程及安全设施设计，结合现场实际检查、竣工验收资料、施工记录、监理记录、检测检验等相关资料，采用安全检查表方法检查基本安全设施、专用安全设施和安全管理等，对建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿Ⅷ号采场露天开采建设项目的各个评价单元进行直接、全面的符合性评价如下。

3.1安全设施“三同时”程序

通过查阅相关资料，安全设施符合性单元安全检查表如表3.1-1所示。 
表3.1-1 安全设施“三同时”程序符合性单元安全检查表

	序号
	检  查  内  容
	检查依据
	事  实  记  录
	结论

	1
	依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期。
	《公司法》第七条
	2023年9月27日，企业取得了建平县市场监督管理局登记的营业执照，统一社会信用代码9121132275279689XN。
	符合

要求

	2
	开采相关矿产资源的，根据生产规模和矿种应由相应的地质矿产主管部门审批，并颁发采矿许可证。
	《矿产资源法》第十六条
	2023年8月14日，企业取得了辽宁省自然资源厅颁发的采矿许可证，证号：C2100002009126220047656，有效期：2022年5月8日至2037年5月8日。
	符合

要求

	3
	生产经营单位应当委托具有相应资质的安全评价机构，对其建设项目进行安全预评价，并编制安全预评价报告。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）
	该项目《安全预评价报告》由北京华煤安信科技有限公司编写，资质证书编号：APJ-（京）-004，具备金属、非金属矿山及其他矿采选业安全评价资质，其资质范围及等级合法合规。
	符合

要求

	4
	生产经营单位在建设项目初步设计时，应当委托有相应资质的设计单位对建设项目安全设施进行设计，编制安全设施设计。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）
	该项目《初步设计重大变更》、《安全设施设计重大变更》由沈阳嘉纳工程技术有限公司编制，资质证书编号：A221014575。
	符合

要求

	5
	安全设施的施工应当由取得相应资质的施工单位进行，并与建设项目主体工程同时施工。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）
	该系统施工单位为成远矿业开发股份有限公司，（证书编号D121148431）为矿山工程施工总承包壹级，其资质范围及等级合法合规。

矿山与成远矿业开发股份有限公司签订了爆破合同，爆破作业由成远矿业开发股份有限公司“一体化”负责，（爆破作业单位许可证证书编号2100001300003）其资质合法合规。
	符合

要求

	6
	实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）
	辽宁中景恒建筑工程监理有限公司（证书编号E221019873），为矿山工程监理乙级，对该项目进行了监理，其资质范围及等级合法合规。
	符合

要求

	7
	建设项目安全设施竣工或者试运行完成后，生产经营单位应当委托具有相应资质的安全评价机构对安全设施进行安全验收评价，并编制建设项目安全验收评价报告。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》第二十三条。
	建设单位在基建结束后委托我辽宁诺诚安全科技有限公司对其进行安全验收评价，出具验收评价报告。我单位资质编号：APJ-（辽）-021，资质范围涵盖金属、非金属矿山（资质具体见本报告扉页）。
	符合

要求

	8
	建设项目审批、核准或者备案的文件；
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）
	2014年5月15日，朝阳市经济和信息化委员会下发了关于项目备案确认书。
	符合

要求

	9
	安全设施需要试运行（生产、使用）的，应当提供自查报告。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》第二十四条。
	该项目进行了30天试生产运行，在试生产运行期间，企业根据试生产的实际情况，进行了自查，并编制了自查及试运行报告。
	符合

要求


评价单元小结：

该项目具有合法资质、核准批复文件、《初步设计重大变更》、《安全设施设计重大变更》、《竣工报告》及《监理报告》，项目完工及试运行情况良好，编制单位合法合规。通过对该项目的建设程序符合性进行检查，该项目的建设程序符合国家有关法律、法规、标准和规范的规定和要求。

3.2露天采场

结合安全设施设计、相关法律法规、查阅相关资料并通过现场检查，编制露天采场、穿孔爆破及铲装单元安全检查表如表3.2-1所示。

表3.2-1 露天采场单元安全检查表

	序号
	检  查  内  容
	检查依据
	事  实  记  录
	结论

	1
	设计中规定台阶高度10m（部分台阶15m）。
	《安全设施设计重大变更》
	通过现场测量及查看竣工图，台阶高度约10m，部分台阶高15m。
	符合

要求

	2
	设计基建台阶为600m穿孔平台和590m铲装平台。
	《安全设施设计重大变更》
	通过现场勘察及查看竣工图，Ⅷ号采场东侧形成了600m穿孔平台和590m铲装平台。
	符合

符合

	3
	设计中规定工作台阶坡面角70°。
	《安全设施设计重大变更》
	通过现场测量及查看竣工图，基建台阶坡面角65°
	符合

要求

	4
	设计最小工作平台宽度为40m。
	《安全设施设计重大变更》
	通过现场测量及查看竣工图，铲装作业平台宽度50m。
	符合

要求

	5
	采场顶部标高618m。
	《安全设施设计重大变更》
	通过现场测量及查看竣工图，采场顶部标高为618m。
	符合

要求

	6
	露天坑入口和露天坑周围易于发生危险的区域应设置围栏和警示标志，防止无关人员进入
	《金属非金属矿山安全规程》

（GB 16423- 2020）5.18条
	矿山在明显处设置了警示标志。
	符合

要求

	7
	在距坠落高度基准面2m以上（含2m）的高处作业时，应佩带安全带或设置安全网、护栏等防护设施
	《金属非金属矿山安全规程》

（GB 16423- 2020）5.1.13条
	高处作业佩带了安全带。
	符合

要求

	8
	有六级以上强风时，不应进行高处作业和露天起重作业
	《金属非金属矿山安全规程》

（GB 16423- 2020）4.12条
	矿山在遇到恶劣天气时停止生产。
	符合

要求

	9
	任何人不应酒后进入矿山作业场所；受酒精或麻醉剂影响的人员不应从事露天或井下作业。不应将酒类饮料和麻醉剂带入作业场所（医疗用麻醉剂除外）
	《金属非金属矿山安全规程》

（GB 16423- 2020）4.7.1条
	没有酒后作业。
	符合

要求

	10
	露天采场应设安全平台和清扫平台。人工清扫平台宽度不小于6m，机械清扫平台宽度应满足设备要求且不小于8m
	《金属非金属矿山安全规程》

（GB 16423- 2020）5.2.1.4条
	矿山未进行大规模开采，暂未形成清扫平台。
	符合

要求

	11
	露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开
	《金属非金属矿山安全规程》

（GB 16423- 2020）5.2.1.1条
	采用自上而下分台阶开采。
	符合要求

	12
	露天矿山应该采用机械方式进行开采。
	《金属非金属矿山安全规程》

（GB 16423- 2020）5.2.1.2条
	评价组现场勘察，矿山采用机械方式进行开采。
	符合

要求

	13
	边坡浮石清除完毕之前不应在边坡底部作业，人员和设备不应在边坡底部停留。
	《金属非金属矿山安全规程》

（GB 16423- 2020）5.2.4.4条
	评价组现场勘察，矿山边坡浮石清除完毕之前，无边坡底部作业，人员和设备在边坡底部停留的现象。
	符合

要求


表3.2-2 穿孔爆破及铲装单元安全检查表

	序号
	检查内容
	检查依据
	事实记录
	结论

	1
	设计穿孔设备选用KQG-150潜孔钻机。
	《安全设施设计重大变更》
	露天采场现采用KQG-150潜孔钻机钻孔。
	符合

要求

	2
	设计选用1台LUY290D-21型移动式空压机为潜孔钻机供风，排气量为29m3/min，排气压力2.1MPa，电机功率为250kW。
	《安全设施设计重大变更》
	露天采场现采用1台LUY290D-21型移动式空压机为潜孔钻机供风，排气量为29m3/min，排气压力2.1MPa，电机功率为250kW。
	符合

要求

	3
	穿孔孔径为150mm，爆破孔网参数：排间距3～4m，孔间距3.5～4.5m，超深1.5～2m。
	《安全设施设计重大变更》
	孔径150mm，排距3m，孔距3.5m，超深1m。
	符合

要求

	4
	爆破警戒线距离为200m，顺坡方向爆破时取300m。
	《安全设施设计重大变更》
	爆破警戒线距离为200m，顺坡方向爆破时取300m
	符合

要求

	5
	在爆破冲击波安全允许距离外设避炮棚。
	《安全设施设计重大变更》
	矿山在距离基建台阶90m处设有避炮棚。
	符合要求

	6
	设计铲装设备选用2台1.6m3挖掘机。
	《安全设施设计重大变更》
	露天采场现采用2台SY485-H型挖掘机（斗容2.2m3）进行铲装作业。
	符合

要求

	7
	金属非金属露天开采项目自2015年2月13日起半年后禁止采用未安装捕尘装置的干式凿岩作业。
	《安监总管一〔2015〕13号》
	潜孔钻自带捕尘装置。
	符合

要求

	8
	金属非金属露天开采项目自2015年2月13日起立即禁止使用爆破方式对大块矿岩进行二次破碎。
	《安监总管一〔2015〕13号》
	大块矿岩采用破碎锤进行破碎。
	符合

要求

	9
	从炸药运入采场开始，应划定运输警戒区，警戒区内应禁止烟火；搬运爆破器材应轻拿轻放，不应冲撞起爆药包。
	《GB6722-2014》之4.10.2条
	爆破作业人员能够按照有关规程运输、搬运爆破器材。
	符合要求

	10
	不应用翻斗车、自卸汽车、拖车、自行车、摩托车和畜力车运输爆破器材。
	《GB6722-2014》之7.3.1.4条
	爆破器材由专用运送车进行配送。
	符合要求

	11
	贮存爆破器材的单位设置爆破器材库，应报主管部门批准，并报当地县（市）公安机关审查同意，方可建库；库房建成并经验收合格发给“爆破器材贮存许可证”后，方准贮存爆破器材。
	《GB6722-2014》之7.4.1.2条
	矿山爆破作业由成远矿业开发股份有限公司负责，该公司取得了爆破作业安全许可证，矿山所用爆破器材由爆破公司进行“一体化”服务。爆破公司爆破员持有爆破资格证书。
	符合要求

	12
	爆破前应对爆区周围的自然条件和环境状况进行调查，了解危及安全的不利环境因素，采取必要的安全防范措施。
	《GB6722-2014》之4.7.1条
	矿山爆破前能够按规程要求采取必要的安全防护措施。
	符合要求

	13
	金属非金属露天开采项目自2015年2月13日起立即禁止使用扩壶爆破。
	《安监总管一〔2015〕13号》
	现采用中深孔爆破，无扩壶爆破。
	符合要求

	14
	露天浅孔、深孔、特种爆破，爆后应超过 5min 方准许检查人员进入爆破作业地点；如不能确认有无盲炮，应经15min 后才能进入爆区检查。
	《GB6722-2014》之6.8.1.1条
	矿山规定爆破后超过15min方能进入爆区。
	符合

要求

	15
	露天爆破作业时，应建立避炮掩体，避炮掩体应设在冲击波危险范围之外；掩体结构应坚固紧密，位置和方向应能防止飞石和有害气体的危害；通达避炮掩体的道路不应有任何障碍。
	《GB6722-2014》之7.1.1条
	评价组现场勘察，矿山设置了移动式避炮棚，避炮棚设在冲击波危险范围之外；避炮棚结构坚固紧密，位置和方向能防止飞石和有害气体的危害；通达避炮棚的道路无任何障碍。
	符合要求

	16
	移动钻机时：钻机不应在斜坡上长时间停留。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423- 2020）5.2.2.2条
	评价组现场勘察，钻机在移动时未在斜坡上长时间停留。
	符合要求


评价单元小结：

通过用安全检查表对该矿山采场单元进行了29项的检查，全部符合要求。检查结果表明，建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿Ⅷ号采场露天开采建设项目露天采场单元符合设计要求，满足安全生产条件。

3.3矿岩运输系统

对矿岩运输系统单元采用安全检查表法进行评价，结合安全设施设计、相关法律法规，并通过现场检查，矿岩运输单元安全检查表详见表3.3-1。

表3.3-1 矿岩运输单元安全检查表

	序号
	检  查  内  容
	检查依据
	事  实  记  录
	结论

	1 
	设计运输道路路面宽度6.5m。
	《安全设施设计重大变更》
	经测量运输道路路面宽6.8m。
	符合要求

	2 
	设计运输道路最大纵坡≤8％。
	《安全设施设计重大变更》
	经测量运输道路最大纵坡不超过8％
	符合要求

	3 
	设计运输道路最小曲线半径为15m。
	《安全设施设计重大变更》
	经测量运输道路最小曲线半径18m。
	符合要求

	4 
	设计选用矿用自卸汽车用于运输矿岩。
	《安全设施设计重大变更》
	现有运输设备为SKT105SF型矿用自卸汽车。
	符合要求

	5 
	挡车墙地面高度不小于1m，挡车墙的顶部和底部宽度分别不小于0.5m和2.5m。
	《安全设施设计重大变更》
	企业在矿山运输道路在急弯、陡坡、视线不良等路段设置了安全标志及车档，车档高度大于1m，顶宽大于0.5m，底宽大于2.5m。
	符合
要求

	6 
	设计路面类型为泥结碎石路面。
	《安全设施设计重大变更》
	矿山运输道路路面类型为泥结碎石路面。
	符合
要求

	7 
	运输道路的高陡路基路段，或者弯道、坡度较大的填方地段，远离山体一侧应设置高度不小于车轮轮胎直径1/2的护栏、挡车墙等安全设施及醒目的警示标志。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423- 2020）5.4.2.4条
	现状矿山在运输道路外侧设置了挡墙，挡墙参数符合规程要求。
	符合
要求

	8 
	夜间装卸车应有良好的照明条件。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423- 2020）
5.4.2.8条
	夜间装卸车应有良好的照明条件，，作业平台设置了250kW的投光灯及路灯。
	符合要求

	9 
	自卸汽车进入工作面装车，应停在挖掘机尾部回转范围0.5m以外，防止挖掘机回转撞坏车辆。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423- 2020）5.4.2.2条
	自卸汽车进入工作面装车，停在了挖掘机尾部回转范围0.5m以外。
	符合要求

	10 
	不应用自卸汽车运载易燃、易爆物品。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423- 2020）5.4.2.1条
	易燃、易爆物品由专车运输。
	符合
要求

	11 
	车辆通过道口之前，驾驶员应减速了望，确认安全方可通过。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）5.4.2.6条
	车辆通过道口之前，驾驶员减速了望。
	符合
要求

	12 
	装车时，不应检查、维护车辆；驾驶员不应离开驾驶室，不应将头和手臂伸出驾驶室外。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423- 2020）5.4.2.2条
	装车时，没有检查、维护车辆；驾驶员没有离开驾驶室，没有将头和手臂伸出驾驶室外。
	符合
要求

	13 
	在坡道上停车时，司机不应离开；应使用停车制动，并采取安全措施
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423- 2020）5.4.2.2条
	在坡道上停车时，司机没有离开。
	符合
要求

	14 
	雾霾或烟尘影响能见度时，应开启警示灯，靠右侧减速行驶，前后车间距应不小于 30m，视距不足 30m 时，应靠右停车。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423- 2020）5.4.2.9条
	雾天或烟尘时，开启警示灯，靠右侧减速行驶，前后车间距大于 30m。
	符合要求

	15 
	汽车运行应遵守，运行时不升降车斗。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423- 2020）5.4.2.6条
	自卸汽车运行时，没有升降车斗。
	符合要求

	16 
	汽车运行应遵守，不采用溜车方式发动车辆。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423- 2020）5.4.2.6条
	没有采用溜车发动车辆。
	符合要求

	17 
	主要运输道路的急弯、陡坡、危险地段应设置警示标志。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423- 2020）5.4.2.3条
	运输道路急弯、陡坡、危险地段设有警示标志。
	符合要求

	18 
	铲装工作开始前应确认作业环境安全。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423- 2020）5.2.3.1条
	矿山设置了专职安全管理人员，负责现场安全指挥。
	符合要求

	19 
	铲装设备工作应遵守：悬臂和铲斗及工作面附近不应有人员停留。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423- 2020）5.2.3.4条
	悬臂和铲斗及工作面附近没有人员停留。
	符合要求

	20 
	铲装设备工作前应发出警告信号，无关人员应远离设备。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423- 2020）5.2.3.2条
	铲装作业时附近没有人停留。
	符合
要求

	21 
	应使用机械化铲装作业，严格控制、减少装运作业人员；定期对挖掘设备和运输车辆进行维护、检修，保证正常运行。
	《安监总管一〔2009〕44号》
	现场采用挖机进行装载作业，能够做到定期对挖机和运输车辆进行维护、检修。
	符合要求


评价单元小结：

对该矿山矿岩运输单元进行了21项检查，全部符合要求。检查结果表明，建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿Ⅷ号采场露天开采建设项目矿岩运输单元符合设计要求，满足安全生产条件。

3.4采场防排水系统

对采场防排水单元采用安全检查表法进行评价，检查结果详见下表3.4-1。

表3.4-1 防排水单元安全检查表

	序号
	检查内容
	依据标准
	事实记录
	结论

	1
	Ⅷ号采场选择6710A-6型潜水泵（额定流量60m3/h，额定扬程117m，额定轴功率42kW，水泵效率45%）2台，配套电机型号为1222/2，电机功率为44kW。
	《安全设施设计重大变更》
	Ⅷ号采场设置了2台6710A-6型潜水泵。
	符合

要求

	2
	排水管路选择D108×4mm无缝钢管2条，正常涌水时，1用1备，最大涌水时，2条同时工作，排水管道沿非工作帮敷设。
	《安全设施设计重大变更》
	排水管路使用2条D108×4mm无缝钢管，正常涌水时，1用1备，最大涌水时，2条同时工作，排水管道沿非工作帮敷设。
	符合

要求

	3
	设计在露天坑底部设置集水坑。
	《安全设施设计重大变更》
	采场底部设置了6m×5m集水坑。
	符合

要求

	4
	受洪水威胁的露天采场应设置地面防洪工程。
	《金属非金属矿山安全规程》

（GB 16423- 2020）5.7.1.4条
	采场不受洪水倒灌的影响。
	符合

要求

	5
	凹陷露天坑应设机械排水。
	《金属非金属矿山安全规程》

（GB 16423- 2020）5.7.1.4条
	Ⅷ号采场设置了2台6710A-6型潜水泵。
	符合

要求

	6
	遇设计防洪频率的暴雨时，最低台阶淹没时间不应超过7d,淹没前应撤出人员和设备。
	《金属非金属矿山安全规程》

（GB 16423- 2020）5.7.1.4条
	暴雨时可以临时淹没一个台阶，设计露天坑底面积为20578m2，24h暴雨径流总量可淹没露天坑底0.40m，2台潜水泵可在3d内（67.8h）排出积水。
	符合

要求


评价单元小结：

对该矿山采场防排水单元进行了6项检查，全部符合要求。检查结果表明，建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿Ⅷ号采场露天开采建设项目矿山采场防排水单元符合设计要求，满足安全生产条件。

3.5供配电系统

对供配电系统单元采用安全检查表法进行评价，检查结果详见下表3.5-1。

表3.5-1 供配电单元安全检查表

	序号
	检查内容
	依据标准
	事实记录
	结论

	1
	设计电源引自建平220kV一次变电所，架空线为LGJ-150mm2钢芯铝导线。
	《安全设施设计重大变更》
	电源引自建平220kV一次变电所，架空线为LGJ-150mm2钢芯铝导线。
	符合要求

	2
	Ⅷ号采场使用1台S11-M-500/10/0.4kV的变压器，为采场内空压机、潜孔钻、水泵等低压用电设备及照明提供用电电源。
	《安全设施设计重大变更》
	Ⅷ号采场使用1台S11-M-500/10/0.4kV的变压器，为采场内空压机、潜孔钻、水泵等低压用电设备及照明提供用电电源。
	符合要求

	3
	采场内低压电缆采用矿用橡套移动电缆。
	《安全设施设计重大变更》
	采场内低压电缆使用矿用橡套移动电缆。
	符合要求

	4
	夜间作业时采矿工作面、人工作业处设置250W的投光灯。
	《安全设施设计重大变更》
	夜间作业时采矿工作面、人工作业处设置250W的投光灯。
	符合要求

	5
	电气设备应当有接地、过流、漏电保护装置。
	《安全设施设计重大变更》
	办公区电气设备金属外壳、采场水泵配电柜已进行接地处理。
	符合要求

	6
	采矿场架空线路装设避雷装置，避雷设施应做好接地处理，将雷电引入地下，同时作好防雷电感应和浪涌保护等措施。
	《安全设施设计重大变更》
	采场架空线路设置了避雷装置。
	符合要求


评价单元小结：

对该矿山供配电单元进行了6项检查，全部符合要求。检查结果表明，建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿Ⅷ号采场露天开采建设项目矿山供配电系统单元符合设计要求，满足安全生产条件。

3.6总平面布置

3.6.1工业场地

通过现场检查，编制总平面布置单元安全检查表如表3.6-1所示。

表3.6-1 总平面布置单元安全检查表
	序号
	检查内容
	依据标准
	事实记录
	结论

	1
	露天矿山道路生产干线应为采矿场各开采台阶通往卸矿点共用道路。
	道路设计规范GBJ22-87
第2.4.1条
	该项目道路生产干线为露天采场各开采台阶通往卸矿点的共用道路。
	符合
要求

	2
	厂址选择应符合国家的工业布局、城乡总体规划及土地利用总体规划的要求，并按照国家规定的程序进行。
	工业企业总平面设计规范GB50187-2012
第3.0.1条
	厂址选择在荒地，不占用农田，符合国家的工业布局、城乡总体规划及土地利用总体规划的要求，并按照国家规定程序进行。
	符合
要求

	3
	厂址应具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。水源和电源与厂址之间的管线连接应短捷，且用水、用电量大的工业企业宜靠近水源及电源地。
	工业企业总平面设计规范GB50187-2012
第3.0.6条
	该项目厂址具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。水源和电源与厂址之间的管线连接短捷。
	符合
要求

	4
	厂址选择应对原料、燃料及辅助材料的来源、产品流向、建设条件、经济、社会、人文、城镇土地利用现状、环境保护、文物古迹、土地拆迁、对外协作、施工条件等各种因素进行深入的调查研究，并应进行多方案技术经济比较后确定。
	工业企业总平面设计规范GB50187-2012
第3.0.3条
	已对原料、燃料及辅助材料的来源、产品流向、建设条件、经济、社会、人文、城镇土地利用现状、环境保护、文物古迹、土地拆迁、对外协作、施工条件等各种因素进行深入的调查研究，并进行多方案技术经济比较后确定。
	符合
要求


评价单元小结：

对该项目的工业场地单元通过检查表的4项检查中，均符合要求。检查结果表明，建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿Ⅷ号采场露天开采建设项目工业场地单元符合设计要求，能够满足安全生产条件。

3.6.2建（构）筑物防火
对防火子单元采用安全检查表法进行评价，检查结果详见表3.6-2。

表3.6-2 建（构）筑物防火安全检查表

	序号
	检查内容
	依据标准
	事实记录
	结论

	1
	矿山建构筑物应建立消防设施，设置消防器材。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423- 2020）5.7.2.1条
	矿山建筑物备用消防器材。
	符合
要求

	2
	露天矿用设备应配备灭火器。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423- 2020）5. 7.2.2条
	矿山设备上备有灭火器。
	符合
要求

	3
	露天矿用设备上严禁存放汽油和其他易燃易爆品。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423- 2020）5.9.2.4条
	现场检查，没有此现象。
	符合
要求

	4
	严禁用汽油擦洗设备。
	《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423- 2020）5.9.2.5条
	现场检查，没有此现象。
	符合
要求

	5
	易燃易爆器材，不应放在电缆接头、轨道接头或接地极附近。
	《金属非金属矿山安全规程》
（GB 16423- 2020）5.7.2.6条
	现场检查，没有此现象。
	符合
要求


评价单元小结：

通过对矿山防灭火单元用安全检查表法进行了5项检查，均符合安全要求。检查结果表明，建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿Ⅷ号采场露天开采建设项目防灭火单元符合设计要求，能够保证矿山安全生产条件。

3.6.3排土场
对排土场单元采用安全检查表法进行评价，检查结果详见表3.6-3。

表3.6-3 建（构）排土场安全检查表

	序号
	检查内容
	依据标准
	事实记录
	结论

	1
	设计7#排土场底部标高为610m，最终形成的顶部标高为670m，总堆置高度为60m。


	《安全设施设计重大变更》
	经现场勘察和竣工图实测，矿山7#排土场顶部标高670m，底标高为610m，排土场总高度60m。
	符合

要求

	2
	单个排岩台阶坡面角为当地岩土自然安息角（参考《原设计》约为35°），排岩高度为20m，
	《安全设施设计重大变更》
	7#排土场台阶坡面角为35°，单台阶高度20m。
	符合

要求

	3
	终了形成2个安全平台（兼做清扫平台），平台宽度为10m，标高分别为650m、630m。
	《安全设施设计重大变更》
	现状排土场已形成650m、630m平台，经测量平台宽度12m。
	符合

要求

	4
	排土场位于位于爆破危险界线之内，矿山在生产过程中要遵循爆破不排土，排土不爆破的原则。
	《安全设施设计重大变更》
	经现场勘察，矿山在生产过程中遵循了爆破不排土，排土不爆破的原则。
	符合

要求

	5
	汽车推土机排土工艺，排土工作用汽车运输，推土机配合进行排土工作。
	《安全设施设计重大变更》
	经现场勘察，矿山现采用汽车运输废石，推土机配合进行排土。
	符合

要求

	6
	设计采用自卸式汽车搭配铲运机排土。
	《安全设施设计重大变更》
	现场采用自卸式汽车搭配装载机进行排土。
	符合

要求

	7
	坝下用8号钢丝线编织的石笼子，纵横交织摆放，使少量流水可以渗透过石坝。
	《安全设施设计重大变更》
	排土场底部设置了石笼子。
	符合

要求

	8
	排土场不应受洪水威胁或者由于上游汇水造成滑坡、塌方、泥石流等灾害。
	《GB16423-2020》之5.5.1.1条
	现场勘查，矿山排土场不受洪水威胁或者由于上游汇水造成滑坡、塌方、泥石流等灾害。
	符合

要求

	9
	排土场不应给采矿场、工业场地、居民区、铁路、公路和其它设施造成安全隐患。
	《GB16423-2020》之5.5.1.2条
	现场勘查，排土场未对采矿场、工业场地、居民区、铁路、公路和其它设施造成安全隐患
	符合

要求

	10
	排土场不应影响露天矿山边坡稳定，不应产生滚石、滑塌等危害。
	《GB16423-2020》之5.5.1.3条
	现场勘查，矿山排土场不影响露天矿山边坡稳定，未产生滚石、滑塌等危害。
	符合

要求


评价单元小结：

对该项目的排土场单元通过检查表的10项检查中，均符合要求。检查结果表明，建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿Ⅷ号采场露天开采建设项目排土场符合设计要求，能够满足安全生产条件。

3.7通信系统

对通信系统采用安全检查表法对该项目通信系统单元进行评价，详见表3.7-1。
表3.7-1 通信系统安全检查表

	序号
	检查内容
	依据标准
	事实记录
	结论

	1
	矿区管理人员等可采用手持对讲机、手机等无线设备与外界联系。


	《安全设施设计重大变更》
	主管生产和安全的管理人员均佩带对讲机，其他工作人员均随身携带移动通讯设备。
	符合
要求


评价单元小结：

通过对通信系统单元的1项检查中，检查结果符合要求。检查结果表明，建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿Ⅷ号采场露天开采建设项目通信系统符合设计要求，满足矿山安全生产条件。

3.8个人安全防护

对个人安全防护单元采用安全检查表法对该项目个人安全防护进行评价，详见表3.8-1。
表3.8-1 个人安全防护安全检查表

	序号
	检查内容
	依据标准
	事实记录
	结论

	1
	为现场作业人员配备安全帽、工作服、防尘口罩等防护用品。
	《安全设施设计重大变更》
	企业为现场人员配备了符合国家标准的安全帽、工作服、防尘口罩等防护用品。
	符合要求

	2
	为特殊工种配备电焊眼镜、电焊手套、护目镜、耳塞等专用防护用品。
	《安全设施设计重大变更》
	企业为电工配备了电焊眼镜、电焊手套、护目镜、耳塞等专用防护用品。
	符合要求

	3
	为作业人员配备符合国家标准或行业标准要求的劳动防护用品。
	《安全设施设计重大变更》
	矿山为工作人员配备劳动防护用品。配备了防砸靴，耳塞，安全帽、工作服等，均有劳安标志，有劳动用品发放记录。
	符合要求


评价单元小结：

通过对个人安全防护单元的3项检查中，均符合要求。检查结果表明，建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿Ⅷ号采场露天开采建设项目矿山个人安全防护单元符合设计要求，能够满足矿山安全生产条件。

3.9安全标志

对安全标志单元采用安全检查表法对该项目安全标志进行评价，详见表3.9-1。

表3.9-1 安全标志安全检查表

	序号
	检查内容
	依据标准
	事实记录
	结论

	1
	在运输道路旁设置限速标志。
	《安全设施设计重大变更》
	在运输道路旁设置了限速15km/h的限速标志。
	符合

要求

	2
	在高空作业处设置当心坠落标志。
	《安全设施设计重大变更》
	矿山在台阶边缘设置了当心坠落的警告标志。
	符合

要求

	3
	在存在淹溺风险处设置当心淹溺标志
	《安全设施设计重大变更》
	矿山在集水坑处设置了水深危险、当心溺水的安全标志。
	符合

要求

	4
	在矿山入口、高处作业处设置注意安全标志
	《安全设施设计重大变更》
	矿山在入口处设置了注意安全的警示标志。
	符合

要求

	5
	在采矿、剥离工作面附近设置当心塌方的警示标志。
	《安全设施设计重大变更》
	矿山在基建台阶附近设置了当心塌方的警示标志。
	符合

要求


评价单元小结：

通过对安全标志单元的5项检查中，符合要求。检查结果表明，建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿Ⅷ号采场露天开采建设项目安全标志单元符合设计要求，能够满足矿山安全生产条件。

3.10安全生产管理单元

3.10.1组织与制度
采用安全检查表法对该项目组织与制度单元进行评价，见下表3.10-1。

表3.10-1 组织与制度单元安全检查表

	序号
	检查内容
	检查依据
	事实记录
	结论

	1
	矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
	《安全生产法》第24条
	企业成立了安全科。
	符合

要求

	2
	金属非金属露天矿山应当配备具有采矿、地质、机电等矿山相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称的 专职技术人员，每个专业至少配备1人。
	矿安（2022）4号
	企业配备了采矿、地质、机电专业的技术人员各一名，其资质符合要求
	符合

要求

	3
	建立健全并落实本单位全员安全生产责任制。
	《安全生产法》第4条
	企业制定了全员安全生产责任制，包括董事长、总经理安全生产责任制、党委书记安全生产责任制、安全生产副总经理安全生产责任制等共计123条责任制。
	符合

要求

	4
	企业应制定安全生产规章制度和操作规程。
	辽安监非煤（2018）29号
	企业制定了安全生产规章制度，包括安全生产责任制度、安全生产会议制度等共计50项制度；企业制定了操作规程，采场部分和其他部分包括潜孔钻工安全技术操作规程、空压机工安全技术操作规程、挖掘机安全技术操作规程等共计22条岗位安全技术操作规程。
	符合

要求

	5
	矿山主要负责人和安全生产管理人员应取得安全生产知识和管理能力考核合格证。
	辽安监非煤（2018）29号
	矿山主要负责人和安全生产管理人员已经取得证书，证书在有效亲内。
	符合

要求

	6
	矿山特种作业人员应取得特种作业操作证书。
	辽安监非煤（2018）29号
	电工、焊工持有特种作业人员资格证，证件在有效期内。
	符合

要求

	7
	企业应提供足额提取安全生产费用的证明文件。
	辽安监非煤（2018）29号
	企业已按照《安全设施设计重大变更》要求，足额提取了安全生产费用，并提供有提取计划和落实情况。
	符合

要求

	8
	企业应为从业人员缴纳工伤保险和安全生产责任险。
	辽安监非煤（2018）29号
	企业为从业人员缴纳了工伤保险及全员安全生产责任险。
	符合

要求

	9
	矿山从业人员的安全培训情况和考核结果，应记录存档。
	《GB16423-2020》

之4.5.8条
	矿山对从业人员的安全培训情况和考核结果留有记录，并存档，新上岗人员培训时间为72h学时，再教育员工培训时间为20学时。
	符合要求


评价单元小结：

对该矿山的组织与制度单元用安全检查表法进行了9项检查，均符合安全要求，检查结果表明，建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿Ⅷ号采场露天开采建设项目组织与制度单元符合设计要求，能够满足矿山安全生产条件。

3.10.2安全运行管理
    采用安全检查表法对该项目安全运行管理单元进行评价，见下表3.10-2。

表3.10-2 安全运行管理单元安全检查表
	序号
	检查内容
	检查依据
	事实记录
	结论

	1
	爆破作业前将位于爆破警戒线内的人员全部撤离。
	《安全设施设计重大变更》
	企业在爆破作业前撤离爆破警戒线以内的所有人员。
	符合

要求

	2
	主要负责人应当每月对照金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准，组织开展全面排查，形成重大事故隐患排查治理报告签字备查。
	矿安（2022）4号
	企业主要负责人每月对采区的重大隐患进行了排查并记录存档。
	符合

要求

	3
	矿山从业人员的安全培训情况和考核结果，应记录存档。
	《GB16423-2020》

之4.5.8条
	矿山对员工的安全培训情况按照一人一档进行了存档。
	符合

要求

	4
	不良天气影响正常生产时，应立即停止作业；威胁人身安全时，人员应转移到安全地点。
	《GB16423-2020》

之5.1.14条
	遇到影响正常生产的不良天气能够做到停产，并将人员转移到安全地点。
	符合要求


评价单元小结：

对该矿山的安全运行管理单元用安全检查表法进行了4项检查，均符合安全要求，检查结果表明，建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿Ⅷ号采场露天开采建设项目安全运行管理单元符合设计要求，能够满足矿山安全生产条件。

3.10.3应急救援
采用安全检查表法对该项目应急救援单元进行评价，见下表3.10-3。

表3.10-3应急救援单元安全检查表
	序号
	检查内容
	检查依据
	事实记录
	结论

	1
	企业应制定应急救援预案。
	辽安监非煤（2018）29号
	企业编制了露天矿山生产安全事故应急预案，并取得了应急预案备案登记表，应急预案备案登记表在有效期内。
	符合

要求

	2
	矿山企业应当至少每半年组织1次生产安全事故应急预案演练。
	矿安〔2024〕8号
	企业于2024年4月18日进行了边坡事故的应急演练
	符合

要求

	3
	落实应急救援装备和物资储备。
	《安全设施设计重大变更》
	矿山配备了专门的应急物资并保存在应急物资库中。
	符合

要求

	4
	企业应提供设立事故应急救援组织的文件或者与矿山救护队、其他应急救援组织签订的救护协议。
	辽安监非煤（2018）29号
	企业下发了应急救援组织文件并签订了救护协议。
	符合

要求


评价单元小结：

对该矿山的应急救援单元用安全检查表法进行了4项检查，均符合安全要求，检查结果表明，建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿Ⅷ号采场露天开采建设项目应急救援单元符合设计要求，能够满足矿山安全生产条件。

3.11重大事故隐患判定标准单元

根据矿安〔2022〕88号文件及矿安〔2024〕41号，采用安全检查表法对重大事故隐患判定标准单元进行评价，详见表3.11-1。

表3.11-1 重大事故隐患判定单元安全检查表
	项目
	检查内容
	检查方法
	事实记录
	结论

	金属非金属矿山重大事故隐患判定标准
	1.地下开采转露天开采前，未探明采空区和溶洞，或者未按设计处理对露天开采安全有威胁的采空区和溶洞。
	现场勘查
	Ⅷ号采场一直采用露天开采方式回采矿石，并未进行过地下开采，无采空区。
	不涉及

	
	2.使用国家明令禁止使用的设备、材料或者工艺。
	现场勘查
	Ⅷ号采场无国家明令禁止使用的设备、材料和工艺。
	符合要求

	
	3.未采用自上而下的开采顺序分台阶或者分层开采。
	现场勘查
	Ⅷ号采场采用自上而下分台阶开采。
	符合要求

	
	4.工作帮坡角大于设计工作帮坡角，或者最终边坡台阶高度超过设计高度。
	查阅资料、现场勘查
	Ⅷ号采场工作帮坡角及台阶高度按设计施工。
	符合要求

	
	5.开采或者破坏设计要求保留的矿（岩）柱或者挂帮矿体。
	查阅资料、现场勘查
	Ⅷ号采场无擅自开采或破坏设计规定保留的矿柱、岩柱和挂帮矿体的行为。
	符合要求

	
	6.未按有关国家标准或者行业标准对采场边坡、排土场边坡进行稳定性分析。
	查阅资料
	建平磷铁矿业有限公司2024年6月委托沈阳一方正和工程技术咨询有限公司编制了边坡稳定性分析报告。
	符合要求

	
	7.边坡存在下列情形之一的：

（1）高度200米及以上的采场边坡未进行在线监测；

（2）高度200米及以上的排土场边坡未建立边坡稳定监测系统；

（3）关闭、破坏监测系统或者隐瞒、篡改、销毁其相关数据、信息。
	现场勘查
	7#排土场底部标高为610m，顶部标高为670m，总堆置高度为60m。


	不涉及

	
	8.边坡出现滑移现象，存在下列情形之一的：

（1）边坡出现横向及纵向放射状裂缝；

（2）坡体前缘坡脚处出现上隆（凸起）现象，后缘的裂缝急剧扩展；

（3）位移观测资料显示的水平位移量或者垂直位移量出现加速变化的趋势。
	现场勘查
	Ⅷ号采场边坡无边坡滑移现象。
	符合要求

	
	9.运输道路坡度大于设计坡度10%以上。
	查阅资料、现场勘查
	Ⅷ号采场运输道路坡度最大为8%。运输道路坡度未大于设计坡度10%以上。
	符合要求

	
	10.凹陷露天矿山未按设计建设防洪、排洪设施。
	现场勘查
	Ⅷ号采场按照设计设置了水泵和排水管路。
	符合要求

	
	11.排土场存在下列情形之一的：

（1）在平均坡度大于1:5的地基上顺坡排土，未按设计采取安全措施；

（2）排土场总堆置高度2倍范围以内有人员密集场所，未按设计采取安全措施；

（3）山坡排土场周围未按设计修筑截、排水设施。
	现场勘查
	7#排土场总堆置高度2倍范围以内无人员密集场所，按设计修筑截、排水设施。
	符合要求

	
	12.露天采场未按设计设置安全平台和清扫平台。
	查阅资料、现场勘查
	矿山按设计设置了安全平台和清扫平台。
	符合要求

	
	13.擅自对在用排土场进行回采作业。
	现场勘查
	未对7#排土场进行回采作业。
	符合要求

	
	14.办公区、生活区等人员集聚场所设在危崖、塌陷区、崩落区，或洪水、泥石流、滑坡等灾害威胁范围内。
	查阅资料、现场勘查
	办公区、生活区未设置在危崖、塌陷区、崩落区，或洪水、泥石流、滑坡等灾害威胁范围内。
	符合要求

	
	15.遇极端天气露天矿山未及时停止作业、撤出现场作业人员。
	查阅资料
	矿山在遇极端天气时要求立即停止作业、撤出现场作业人员。
	符合要求


评价单元小结：

对该矿山的重大事故隐患判定标准单元用安全检查表法进行了15项检查，除2项不涉及项以外，均符合安全要求，检查结果表明，建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿Ⅷ号采场露天开采建设项目重大事故隐患判定标准单元符合设计要求，能够满足矿山安全生产条件。

4.安全对策措施建议
根据初步设计重大变更、安全设施设计重大变更及相关规程要求，结合矿山建设现状，对该矿山安全技术和安全管理两个方面补充提出以下安全对策措施：

4.1安全技术对策措施及建议

（1） 日后生产过程中，继续保持按照设计开采，严禁陡帮开采。

（2）企业应继续保持在临近边坡进行爆破时采用控制爆破措施。

（3）矿山爆破后和铲装时，应继续坚持对爆堆进行喷雾降尘。

（4）企业应继续坚持从上而下处理险石、浮石。

（5）每年对边坡进行一次稳定性分析。

（6）定期更新现状图纸。

（7）矿山在爆破作业前必须撤离爆破警戒范围内的人和需要保护的设施。

（8）矿山在生产过程中继续保持与相邻采区统一爆破、统一管理。

（9）企业应派专人对边坡要监测，如遇工作帮裂缝、浮石、伞岩应及时进行处理，按照设计对边坡进行维护和加固。
（10）边坡遇到断层时对断层和破碎带区域可以采用锚杆（索）加固。锚杆（索）可以深入到稳定的岩层中，将破碎的岩石体与稳定岩体连接起来，提高破碎带的整体稳定性。

4.2安全管理对策措施

（1）企业现有安全生产管理制度完善，企业在日后管理过程中应继续保持，并及时进行更新。

（2）企业应继续保持边坡管理制度，随着矿山开采的进行，及时补充、更新和完善相关记录。

（3）企业应继续保持安全生产投入的长效保障机制。

（4）建立双控及标准化建设。

（5）主要负责人每月进行重大隐患检查并记录台账。

（6）后续矿山进入生产阶段必须严格按照财资[136]号文件按照每吨矿石不少于3元的标准足额提取安全生产费用。
（7）企业应继续保持每年至少进行两次应急预案的演练，并做好相应记录。
（8）建议企业一旦有关气象部门预报发布暴雨黄色预警信息时，企业应做好相对应措施。如遇极端天气露天矿山未及时停止作业、撤出现场作业人员。

5.评价结论
5.1安全设施验收评价综述

根据国家的相关法律、法规、规程及初步设计，对建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿Ⅷ号采场露天开采建设项目的各个评价单元进行直接、全面的符合性评价，本安全设施验收评价认定建设单位已按照设计设置了相应的安全设施，其安全生产管理能够满足安全生产需要，能够保证该项目的安全生产。

5.2各评价单元评价结果

5.2.1安全设施“三同时”程序

通过安全检查表对建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿Ⅷ号采场露天开采建设项目建设程序符合性进行检查，检查结果表明，该矿山的建设程序符合国家有关法律、法规、标准、规范及设计的规定和要求。

5.2.2露天采场单元

通过用安全检查表对建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿Ⅷ号采场露天开采建设项目露天采场单元进行检查，检查结果表明，该矿山露天开采的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合设计要求，满足安全生产条件。

5.2.3矿岩运输系统单元

通过用安全检查表对建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿Ⅷ号采场露天开采建设项目矿岩运输系统进行检查，检查结果表明，该矿山开拓运输系统单元符合设计要求，满足安全生产条件。

5.2.4采场防排水系统单元

通过用安全检查表对建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿Ⅷ号采场露天开采建设项目采场防排水系统单元进行检查，检查结果表明，该矿山防排水系统单元符合设计要求，满足安全生产条件。

5.2.5总平面布置单元

通过安全检查表对建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿Ⅷ号采场露天开采建设项目总平面布置进行检查，检查结果表明，该矿山的总平面布置单元符合设计要求，满足安全生产条件。

5.2.6通信系统单元

通过用安全检查表对建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿Ⅷ号采场露天开采建设项目通信系统单元进行评价，该矿山通信系统的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及设计的规定和要求，该矿山的通信系统满足安全生产的要求。

5.2.7个人安全防护单元

通过用安全检查表对建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿Ⅷ号采场露天开采建设项目个人安全防护进行评价，结果表明，该矿山个人安全防护的安全用品单元符合设计要求，满足安全生产条件。

5.2.8安全标志单元

通过用安全检查表对建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿Ⅷ号采场露天开采建设项目安全标志进行评价，结果表明，该矿山安全标志单元符合设计要求，满足安全生产条件。

5.2.9安全生产管理单元

通过安全检查表对本项目安全生产管理进行检查，检查结果表明，该矿山的安全生产管理单元符合设计要求，满足安全生产条件。

5.2.10重大事故隐患判定标准单元
通过安全检查表对本项目重大事故隐患判定标准单元进行检查，检查结果表明，该矿山的重大事故隐患判定标准单元符合设计要求，满足安全生产条件。
5.3安全总体评价结论

按照科学、严谨、客观、公正的原则，本着对工作高度负责的精神，依据国家及地方政府的相关法律、法规、文件及规范的规定，对照按照安监总管一〔2016〕14号文“关于金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的要求”， 以及《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号）提出的安全设施竣工验收要求，以设计的内容进行现场检查，共检查120项，其中否决项5项，全部符合要求，一般项115项，除2项不涉及项以外，其余全部符合要求，不符合率小于5%。建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿Ⅷ号采场露天开采建设项目安全设施各项指标达到竣工验收条件，符合安全设施设计及国家有关法律法规、标准、规章及规范的要求，满足安全生产条件。本安全设施验收评价认定：建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿Ⅷ号采场露天开采建设项目符合《安全设施设计重大变更》要求，满足安全生产许可条件。
6.附件
（1）营业执照 

（2）采矿许可证

（3）立项文件

（4）安设批复
（5）建设项目施工单位营业执照、资质证书

（6）施工监理单位营业执照、资质证书
（7）全员安全生产责任制全文

（8）安全管理规章制度、操作规程目录

（9）成立安全管理机构文件
（10）主要负责人及专职安全管理人员证件
（11）特种作业人员证

（12）安全生产费用提取计划及使用情况

（13）从业人员缴纳保险凭证

（14）应急预案备案登记表

（15）爆破协议及爆破作业单位营业执照和资质
（16）安全教育培训材料

（17）成立兼职救援队文件及相邻矿山应急救援互助协议书

（18）劳保用品发放记录
（19）特种设备检测报告

（20）技术人员证件

（21）注册安全工程师证件
（22）边坡稳定性分析报告及结论

（23）试运行报告


7.附图

（1）地形地质图
（2）基建终了平面图
（3）基建终了剖面图
（4）采矿方法图

（5）总平面布置竣工图

（6）7#排土场平面图

（7）供配电系统图

（8）排水系统图

矿山位置








