前  言
建平磷铁矿业有限公司位于位于辽宁省建平县深井镇勿兰乌苏村，成立于2003年10月24日，企业性质：有限责任公司，法定代表人：杨勇。采矿许可证批准生产规模150万吨/年，开采方式为露天开采，开采矿种磷矿、铁矿。企业现有6个独立采场，名称分别为Ⅰ号采场、Ⅱ号采场、Ⅲ号采场、Ⅴ号采场、Ⅵ号采场和Ⅷ号采场。
本次验收采场为I号采场，其设计生产规模为15万吨/年，该项目为重大变更项目。I号采场采用露天开采，公路开拓汽车运输，自上而下分台阶开采矿石。

2017年5月，金建工程设计有限公司出具了各采场的《初步设计》及《安全设施设计》（以下简称《原设计》），并通过了原辽宁省安全生产监督管理局组织的设计审查，取得了《安全设施设计批复》。企业按《原设计》对各采场进行基建，采场基建工程于2017年8月5日竣工，2017年9月通过验收，并取得了安全生产许可证。

因矿区范围内含基本农田，按最新的政策要求需要调整矿区范围。企业委托辽宁省第三地质大队有限责任公司于2021年3月编制了《辽宁省建平县深井镇勿兰乌苏磷（铁）矿资源储量核实报告》和《建平磷铁矿业有限公司磷矿（含磁铁磷灰石）矿产资源开发利用方案》，确定矿区范围内分6个采场进行开采；2023年10月委托沈阳嘉纳工程技术有限公司编制了《建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿露天开采重大变更可行性研究报告》；2023年11月委托北京华煤安信科技有限公司编制了I号采场的《安全预评价报告》；2023年11月委托沈阳嘉纳工程技术有限公司编制了《建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿露天开采建设项目初步设计重大变更》（以下简称“初步设计重大变更”）及I号采场的《安全设施设计重大变更》；I号采场的《安全设施设计重大变更》通过评审后辽宁省应急管理厅下发了I号采场的《安全设施设计重大变更的批复》，批准I号采场基建期从2024年1月8日至2025年1月7日；取得批复后企业委托成远矿业开发股份有限公司按照《建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿Ⅰ号采场安全设施设计重大变更》进行基建施工，同时委托辽宁中景恒建筑工程监理有限公司对基建工程进行监理。基建工程于2024年10月竣工，2024年10月，成远矿业开发股份有限公司编写了《建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿露天开采建设项目施工竣工报告》，2024年10月辽宁中景恒建筑工程监理有限公司编写了《建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿露天开采建设项目监理报告》。企业于2024年10月进行了为期一个月的试运行，试运行期间各系统运行良好。
根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号，2021修正）、《安全生产许可证条例》（国务院法制办公室2014年修正本）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理局令第36号）、《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》（安监总管一〔2016〕14号）的要求，建平磷铁矿业有限公司委托我辽宁诺诚安全科技有限公司对其勿兰乌苏磷（铁）矿Ⅰ号采场露天开采工程进行安全设施验收评价。

2024年9月，辽宁诺诚安全科技有限公司在接受委托后，组成了评价组进行了现场勘查，收集了评价所需的相关资料，按照《安全评价通则》、《金属非金属露天矿山建设项目安全设施验收评价报告编写提纲》（安监总管一〔2016〕49号）以及相关的法律、法规、标准、文件的要求对该项目进行了评价，并本着科学、公正的原则编写了《建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿I号采场露天开采建设项目安全设施验收评价》。

目录
11.评价范围与依据


11.1评价对象和范围


31.2评价依据


122.建设项目概述


122.1建设单位概况


172.2自然环境概况


182.3地质概况


262.4设计概况


352.5建设概况


512.6施工及监理概况


522.7 试运行概况


542.8 安全设施概况


573.安全设施符合性评价


573.1安全设施“三同时”程序


593.2露天采场


623.3矿岩运输系统


633.4采场防排水系统


643.5供配电系统


653.6总平面布置


683.7通信系统


693.8个人安全防护


693.9安全标志


703.10安全生产管理单元


743.11重大事故隐患判定标准单元


764.安全对策措施建议


764.1安全技术对策措施及建议


774.2安全管理对策措施


785.评价结论


785.1安全设施验收评价综述


785.2各评价单元评价结果


805.3安全总体评价结论


816.附件


827.附图




1.评价范围与依据

1.1评价对象和范围

1.1.1评价对象

本次安全设施验收评价对象为“建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿I号采场露天开采建设项目”。

1.1.2评价范围

本次安全设施验收评价的范围包括：建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿I号采场露天开采建设项目的露天开采系统、公用辅助设施、基本安全设施、专用安全设施和安全生产管理。
空间范围：本次验收评价的平面位置在采矿许可证范围之内，矿区范围详见表1.1-1。I号采场设计开采标高为675~520m，设计开采范围详见表1.1-2。安全设施验收评价标高为675~520m，评价范围详见表1.1-3。
工程范围：630m穿孔平台、615m铲装平台、588m穿孔平台、580m铲装平台；修建运输道路至580m水平；处理上盘的高陡边坡；7号排土场。

表1.1-1 矿区范围拐点坐标表（2000国家大地坐标系）
	拐点号
	X坐标
	Y坐标

	1
	4608358.0399
	40476588.0593

	2
	4608358.0463
	40477563.0671

	3
	4609125.2292
	40478617.9331

	4
	4608889.5076
	40478727.6938

	5
	4607608.0414
	40478293.0768

	6
	4607623.5760
	40478269.2020

	7
	4607745.9406
	40477850.7584

	8
	4606808.0287
	40477413.0713

	9
	4606658.0304
	40477763.0760

	10
	4606318.0286
	40477623.0750

	11
	4604957.9974
	40475473.0663

	12
	4605307.9982
	40474663.0560

	13
	4605459.2429
	40474795.3459

	14
	4605800.8616
	40474929.4996

	15
	4606154.6600
	40475449.1508

	16
	4606318.2334
	40475542.5271

	17
	4606958.0232
	40476393.0599

	18
	4606958.0269
	40477063.0650

	19
	4607958.0374
	40477063.0627

	20
	4607958.0349
	40476593.0592


表1.1-2 I号采场设计开采范围拐点坐标表（2000国家大地坐标系）
	采场
	拐点号
	X坐标
	Y坐标

	I号
	A1
	4606400.0000
	40476100.0000

	
	A2
	4606200.0000
	40476100.0000

	
	A3
	4606050.0000
	40476200.0000

	
	A4
	4605950.0000
	40476300.0000

	
	A5
	4605950.0000
	40476600.0000

	
	A6
	4606200.0000
	40476800.0000

	
	A7
	4606400.0000
	40476800.0000

	
	E2
	4606500.0000
	40476300.0000

	
	E3
	4606500.0000
	40476700.0000

	
	设计开采高度由675～520m


表1.1-3 验收评价范围拐点坐标表（2000国家大地坐标系）
	采场
	拐点号
	X坐标
	Y坐标

	I号
	A1
	4606400.0000
	40476100.0000

	
	A2
	4606200.0000
	40476100.0000

	
	A3
	4606050.0000
	40476200.0000

	
	A4
	4605950.0000
	40476300.0000

	
	A5
	4605950.0000
	40476600.0000

	
	A6
	4606200.0000
	40476800.0000

	
	A7
	4606400.0000
	40476800.0000

	
	E2
	4606500.0000
	40476300.0000

	
	E3
	4606500.0000
	40476700.0000

	
	设计开采高度由675～520m


注：

（1）本次评价开采范围坐标及高程系统均为国家统一坐标（2000国家大地坐标系）；

（2） 职业卫生不在本次评价范围之内。

（3）爆破器材的领取、运输、使用和清退均由成远矿业开发股份有限公司“一体化”服务，不在本次评价范围之内。

（4）破碎、加油系统不在本次评价范围内。
（5）外部运输不在本次评价范围内。
（6）设计明确投产3年后新建石门地排土场作为后期生产的废石堆存场地，因此石门地排土场不在本次验收范围内。
1.2评价依据

1.2.1国家法律

（1）《中华人民共和国矿山安全法》（1992年11月7日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，1992年11月7日中华人民共和国主席令第65号公布，根据2009年8月27日中华人民共和国主席令第18号《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正）；
（2）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日第十二届全国人大常委会第八次会议审议通过了环保法修订案，2015年1月1日起施行）。
（3）《中华人民共和国劳动法》）（根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正）；
（4）《中华人民共和国职业病防治法》（根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次修正）；
（5）《中华人民共和国消防法》（根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉等八部法律的决定》第二次修正）；
（6）《中华人民共和国安全生产法》（根据2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议《关于修改<中华人民共和国安全生产法>的决定》第三次修正）；
（7）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第六十九号，2007年08月30日发布，2024年6月28日修订）；

（8）《中华人民共和国矿产资源法》（根据中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议于2024年11月8日修订）。       

1.2.2行政法规

（1）《中华人民共和国矿产资源法实施细则》（1994年3月26日国务院令152号，1994年3月26日起施行）；
（2）《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（1996年10月11日国务院批准，1996年10月30日劳动部发布并施行）；
（3）《地质灾害防治条例》（2003年11月24日中华人民共和国国务院令第394号公布，自2004年3月1日起施行）；
（4）《民用爆炸物品安全管理条例》（2006年5月10日中华人民共和国国务院令第466号公布　根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订）；
（5）《安全生产许可证条例》（根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》进行修订）；
1.2.3部门规章

（1）《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号，根据国家安全生产监督管理总局令第77号《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》修改，自2015年5月1日起施行）；
（2）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国家安全生产监督管理总局令第77号《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》已经2015年1月16日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过，予以公布，自2015年5月1日起施行）；
（3）《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全生产监督管理总局令第75号，已经2015年1月30日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过，自2015年7月1日起施行）

（4）《生产安全事故应急预案管理办法》（根据2019年7月11日应急管理部令第2号《应急管理部关于修改<生产安全事故应急预案管理办法>的决定》修正）；
（5）《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻<中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>的通知》（安委办〔2023〕7号）；

（6）《矿山救援规程》（中华人民共和国应急管理部令第16号，2024年7月1日起施行）。
1.2.4地方性法规

（1）《辽宁省安全生产条例》（根据 2022年4月21日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议《关于修改<辽宁省食品安全条例>等10件地方性法规的决定》第二次修正）。
1.2.5地方政府规章

（1）《辽宁省民用爆炸物品安全管理办法》（根据2015年6月14日辽宁省人民政府令第294号《辽宁省人民政府关于废止和修改部分省政府规章的决定》修正的《辽宁省民用爆炸物品安全管理办法（2015年修正本）》）；
（2）《辽宁省建设项目安全设施监督管理办法》（2009年3月19日辽宁省人民政府令第229号公布，自2009年5月1日起施行，根据2021年5月18日辽宁省人民政府令第341号第二次修正）；
（3）《辽宁省企业安全生产主体责任规定》（2011年12月8日辽宁省人民政府令第264号公布，自2012年2月1日起施行，根据2021年5月18日辽宁省人民政府令第341号第三次修正）。
1.2.6规范性文件

（1）《国家安全监管总局关于进一步加强金属非金属矿山防治水工作的意见》（安监总管一[2010]75号）；
（2）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国务院2010年7月19日公布，国发[2010]23号）；
（3）《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（安监总管一[2013]101号）；
（4）《国家安全监管总局关于严防十类非煤矿山生产安全事故的通知》（安监总管一[2014]48号）；
（5）《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管一[2015]13号）；
（6）《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办[2016]3号）；
（7）《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管—〔2016〕14号）；
（8）《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号）；
（9）《国家安全监管总局关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知》（安监总管一[2016]60号）；
（10）《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号）；
（11）《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号）；
（12）《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财政部，应急部，财资〔2022〕136号）；
（13）《国家矿山安全监察局关于印发执行安全标志管理的矿用产品目录的通知》（矿安〔2022〕123号，2022年12月10日施行）；
（14）《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山边坡监测系统建设及联网工作的通知》（矿安〔2023〕119号）；

（15）《国家矿山安全监察局关于印发<非煤矿山建设项目安全设施重大变更范围>的通知》（矿安〔2023〕147号，2023年11月14日发布）；
（16）《国家矿山安全监察局关于印发2024年矿山安全生产工作要点的通知》（矿安〔2024〕1号，2024年1月19日发布）；
（17）《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》的通知（安委[2024]1号）；
（18）《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号，2024年4月23日发布）；
（19）《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号）；

（20）《关于印发<“学铁规、明责任、硬落实、保安全 ” 专项活动方案>的通知》（矿安〔2024〕72号）；
（21）《辽宁省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》（辽政发[2010]36号，2010年11月23日发布）；
（22）《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步规范非煤矿矿山安全生产行政许可管理工作的通知》（辽安监非煤）[2018]29号；
（23）《辽宁省人民政府办公厅关于推进辽宁省矿产资源管理改革若干事项的意见》（辽政办[2020]46号）。
1.2.7标准规范

（1）《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）；
（2）《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987）；
（3）《金属非金属矿山安全生产管理人员安全生产考核标准》（AQ2011-2006）；
（4）《矿用产品安全标志标识》（AQ1043-2007）；
（5）《工作场所有害因素职业接触限值：物理因素》（GBZ2.2-2007）；
（6）《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）；
（7）《矿山安全术语》（GB/T15259-2008）；
（8）《矿山安全标志》（GB14161-2008）； 

（9）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；
（10）《高处作业分级》（GB/T3608-2008）；
（11）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）；
（12）《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）；
（13）《爆破安全规程》（GB6722-2014）；
（14）《防洪标准》（GB50201-2014）；
（15）《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB 51016-2014）；
（16）《金属非金属矿山排土场安全技术规范》（DB41/T 1267-2016）。
（17）《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（AQ/T2063-2018）；
（18）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；
（19）《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）；
（20）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）；

（21）《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020）。
1.2.8建设项目合法证明文件

（1）采矿许可证（证号：C2100002009126220047656，辽宁省自然资源厅，有效期：2022年5月8日至2037年5月8日）；

（2）营业执照（统一社会信用代码：9121132275279689XN，建平县市场监督管理局，成立日期：2003年10月24日）；

（3）《辽宁省朝阳市企业投资项目备案确认书》（朝阳市经济和信息化委员会，2014年5月15日）；

（4）《辽宁省应急管理厅关于建平磷铁矿业有限责任公司勿兰乌苏磷（铁）矿I号采场露天开采建设项目安全设施设计重大变更的批复》（辽应急函字[2024]5号）（辽宁省应急管理厅，2024年1月8日）；

（5）安全评价技术服务合同。

1.2.9建设项目技术资料

（1）《建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷矿（含磁铁磷灰石）Ⅰ号采场露天开采建设项目初步设计》，金建工程设计有限公司，2017年5月；

（2）《建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷矿（含磁铁磷灰石）Ⅰ号采场露天开采建设项目安全设施设计》，金建工程设计有限公司，2017年5月；

（3）《辽宁省建平县深井镇勿兰乌苏磷（铁）矿资源储量核实报告》，辽宁省第三地质大队有限责任公司，2021年3月20日；

（4）《建平磷铁矿业有限公司磷矿（含磁铁磷灰石）矿产资源开发利用方案》，辽宁省第三地质大队有限责任公司，2022年3月；

（5）《建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿露天开采重大变更可行性研究报告》，沈阳嘉纳工程技术有限公司，2023年10月；

（6）《建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿I号采场露天开采建设项目安全预评价报告》，北京华煤安信科技有限公司，2023年11月；
（7）《建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿露天开采建设项目初步设计重大变更》，沈阳嘉纳工程技术有限公司，2023年11月；

（8）《建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿Ⅰ号采场安全设施设计重大变更》，沈阳嘉纳工程技术有限公司，2023年11月；

（9）《建平磷铁矿业有限公司Ⅰ号采场边坡稳定性分析报告》沈阳一方正和工程技术咨询有限公司，2024年9月；
（10）《建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿露天开采建设项目施工竣工报告》（成远矿业开发股份有限公司，2024年10月）

（11）《建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿露天开采建设项目监理报告》（辽宁中景恒建筑工程监理有限公司，2024年10月）

（12）建平磷铁矿业有限公司提供的其他有关书面资料、文件和数据。

1.2.10其他评价依据

（1）安全管理科文件；

（2）全员安全生产责任制；

（3）安全管理规章制度、操作规程；

（4）主要负责人安全生产知识和管理能力考试证明；

（5）安全管理人员安全生产知识和管理能力考试证明；

（6）特种作业人员资格证；

（7）应急预案；

（8）安全生产费用提取及使用计划；

（9）从业人员缴纳保险凭证；

（10）爆破合同及爆破作业单位许可证。
2.建设项目概述
2.1建设单位概况

2.1.1项目基本概况
2.1.2矿山位置
2.1.3周边环境

2.2自然环境概况

矿区属冀北辽西低山丘陵区，燕山山系，松岭山脉，山脉走向NNE，与区域地质构造线基本一致。区内最高山峰海拔735m，当地侵蚀基准面海拔580m，最大高差155m。地形切割强烈，冲沟密布，交叉成网，植被较发育。

地形受切割强烈，冲沟密布，交叉成雨。雨后大小沟壑都有水流出现，但在几个小时内绝大部分即消失，区内无地表水体，大面积出露的基岩含有弱裂隙潜水，埋深大，水量小，平坦地区，则分布有厚度不等的第四系孔隙潜水，埋深小，水量较大，水质好，一般用水多取于此。

气候属北温带大陆季风气候区，尽管东南部受海洋暖湿气流影响，但由于北部蒙古高原的干燥冷空气经常浸入，形成了半干旱半湿润易旱地区。雨热同季，全年平均气温7.6℃,最高气温37℃，最低气温-36.9℃，年均日照时间2850～2950h。年降雨量平均614.7mm，多集中在6～8月，无霜期120～155天，冰冻期在11月至翌年3月，冻结深度0.9～1.4m。春秋两季多风易旱，风力一般2～3级，冬季盛行西北风，风力较强。

当地经济以农业为主，农作物有谷子、高粱、玉米等，人多地少，经济收入较差。剩余劳动力资源充足，为矿业开发提供了充足的人力条件。近几年当地矿业的开发、发展壮大带动了相关产业的兴起与繁荣，矿业已成为经济发展的重要支柱产业，人民生活水平有了很大提高。区内有万伏高压线路联通国家电网，电源供应充足。

根据2016年6月1日实施的《中国地震动参数区划图（GB18306-2015）》，本地区地震反应谱特征周期为0.35s，设计基本地震加速度值为0.10g。由于本区内无活动断裂构造，历年来发生地震的次数很少，区域稳定性良好。

2.3地质概况

2.3.1 矿区地质概况
矿区大地构造位于一级构造单元柴达木～华北板块（Ⅲ）、二级构造单元华北陆块（Ⅲ-5）、三级构造单元华北北缘隆起带（Ⅲ-5-3）、四级构造单元建平晚古生代陆缘岩浆弧（Ⅲ-5-3-2）。

出露地层有白垩系下统张家口组（K1Z∧）、第四系更新统马兰组（Qp3m）、第四系全新统大凌河组（Qh3al）。

区域内构造不发育，构造不发育。以F1断层为界，北部构造线方向呈北北东向，南部构造线呈近东西向。

区域内主要出露有早三叠世二长花岗岩、辉绿岩。区域内出露的变质岩为新太古界小塔子沟岩组（Ar3x）。

2.3.2 矿床地质特征
（1）地层

白垩系下统张家口组（K1Z∧）：出露于工作区北部，岩性为灰色粗面质安山岩、流纹岩夹砂岩、砾岩、页岩。与下覆小塔子沟岩组呈角度不整合接触。

第四系更新统马兰组（Qp3m）：灰黄色黄土、粘土，沿山坡、山麓、冲沟地貌单元分布。

第四系全新统大凌河组（Qh3al）：冲积砂砾石，分布于河床、河漫滩。

（2）构造

矿区构造不发育。以F1断层为界，分为北部和南部。北部构造线方向呈北北东向，南部构造线呈近东西向。

1）F1断层

F1断层为矿区最大一条断层，呈东西走向，东起下窑沟，西经大板沟，横穿矿区中部，倾向北，倾角80～85°，破碎带宽3～15m，为一条横冲断层，断层南北的矿体走向、岩脉走向、构造线方向均有明显不同。

2）矿区北部构造带

褶皱、断裂均不发育，岩层多为北北东向延展。断裂构造较小，规模亦小，呈北北东向，倾向北西或南东。

3）矿区南部构造带

矿体和主要构造线呈近东西向，局部地层受构造影响发生扭转。断裂构造主要有F2、F3、F4、F5、F6五条断层，呈北西～南东向。以F2断层规模为最大，断层以南岩层扭转较大，多呈北东～南西向。长英质脉、石英脉、斜长角闪岩等受构造控制呈东西向或北西～南东向。

（3）岩浆岩

早三叠世二长花岗岩：出露于矿区东南部，呈不规则条带状产出。岩石呈浅肉红色，半自形晶粗粒结构，块状构造。主要矿物成分为钾长石、斜长石、石英，其次见有少量的黑云母。

辉绿岩：出露在矿区北部Ⅵ号矿体东侧，呈岩脉产出。近南北走向，倾向东，倾角80～85°。灰绿、黄褐绿色，中细粒辉绿结构，块状构造。主要矿物斜长石自形柱状，辉石呈它形分布其间。内含少量磁铁矿等，靠近矿体部位磷灰石增多，地表见有球状风化。

矿区还见有流纹岩、安山岩、煌斑岩、花岗斑岩、正长斑岩、伟晶岩等均呈小规模岩脉出露。

（4）变质岩

新太古界小塔子沟岩组（Ar3x）：矿区广泛出露，由高级变质表壳残留体和变质深成岩组成。变质表壳岩岩石类型为黑云斜长变粒岩、斜长角闪岩、磁铁石英岩。变质深成岩为矿区的高级变质岩，构成区内最古老的结晶基底。岩石类型为黑云斜长片麻岩、黑云钾长片麻岩、黑云角闪斜长片麻岩、花岗质片麻岩。

2.3.3 水文地质概况
（1）地下水类型

1）含水层

地下水的赋存条件受地层岩性、地质构造、地形地貌、水文、气象等多种因素的控制，区内地下水主要赋存于第四系砂砾石、砂砾卵石孔隙中和基岩裂隙中，按含水介质条件的不同可分为第四系松散堆积孔隙潜水和基岩风化裂隙水两大类。

①第四系松散堆积孔隙潜水

a.冲洪积孔隙潜水

分布于河谷冲洪积松散堆积物中，一般厚度6～30m。含水层主要为中粗砂及砂砾卵石，含水层厚5～18m，水位埋深6.60～13.50m，水位、水量随季节性变化明显。接受大气降水及周边坡洪积孔隙潜水、基岩裂隙水补给，由高向低迳流排泄，除部分为人工开采利用外，多以地下迳流方式流出区外。根据区域水文地质调查资料，地下水渗透系数为5.3m/d，单位涌水量小于20m3/d·m，水化学类型为重碳酸钙型水，矿化度小于0.30g/L。

b.残坡积、坡洪积孔隙潜水

分布于坡地、沟谷残坡积、坡洪积松散堆积物中。含水层主要为砾碎石混粉质粘土，含水层厚0.8～2m，水位埋深4.60～23.60m，水位、水量随季节性变化明显，富水性弱。接受大气降水及周边基岩裂隙水补给，由高向低迳流排泄。根据区域水文地质调查资料，地下水渗透系数为2.1m/d，单位涌水量小于5m3/d·m，水化学类型为重碳酸钙型水，小于0.30g/L。

②基岩风化裂隙水

分布于丘陵及坡麓地带、沟谷第四系地层以下各种基岩的风化裂隙带中，处于第四系地层之下的风化裂隙带水常与孔隙潜水构成统一含水体。岩性主要为钛磁铁磷灰石矿，黑云斜长片麻岩、黑云钾长片麻岩、花岗质片麻岩、变粒岩以及厚度小于3m的岩浆岩脉。根据露天采坑现场调查，基岩表层风化裂隙发育，强风化带厚度20～40m，裂隙多为张开型，宽1～3mm。为基岩裂隙水的赋存提供了贮存空间。受风化裂隙发育程度控制，该类型地下水富水性弱且含水层分布不均。前期勘查水文地质钻孔资料显示，该含水层渗透系数0.0153m/d，降深分别为24.19m、47.22m时，单位涌水量分别为0.008L/s·m～0.0045L/ s·m，据本次水文地质调查，该含水层地下水埋深5.52～70.0m，含水层厚5.10～10.60m。主要接受大气降水补给，随季节性变化较大。坡麓地段为补给迳流区，沟谷地段为迳流排泄区，由于地形坡差较大，迳流条件良好。据民井2抽水试验结果（见表2-4），该含水层渗透系数0.02m/d，水化学类型为重碳酸钙及重碳酸、硫酸钙型水，矿化度小于0.25～0.53g/l。

表2.3-1 民井2抽水试验结果表
	抽水

日期
	孔深

（m）
	含水层厚

（m）
	静止水位埋深（m）
	降深

（m）
	井径

（m）
	抽水量

(m3/d)
	渗透系数(m/d)
	影响半径

（m）

	12.15～

12.16
	14.62
	9.1
	5.52
	4.22
	1.20
	6.48
	0.089
	7.58


2）隔水层

坡麓地段残坡积粉质粘土为相对隔水层。钻孔揭露风化带以下岩石较完整，裂隙不发育，可视为地下水的相对隔水层。

（2）地下水补给、径流与排泄条件

矿区内地下水主要接受大气降水入渗补给，基岩山区岩石风化裂隙发育，一部分降水通过岩石风化裂隙带直接补给地下水，另一部分以地表径流的方式流入沟谷，直接对第四系地下水补给。山间河谷地带地势相对平坦，第四系松散堆积孔隙水接受大气降水直接补给。

由于矿区位于丘陵山区，地表高差较大，基岩裂隙水多由高处向低处径流，第四系松散堆积孔隙水则由上游向下游径流。,

部分地区潜水埋藏深度小，以蒸发的形式进行排泄。区域内地下水的排泄主要为自上游向下游径流排泄及人工开采。

（3）矿山排水情况

Ⅷ号采场底部见有地下水出露，和降雨一起由潜水泵排泄到蓄水池，据矿山提供抽水资料，平水年夏季时日排水量480～600m3/d，丰水年夏季时日排水量600～800m3/d，冬季涌水量相对较小；其余矿脉采坑目前未见地下水出露，除Ⅸ号脉采坑能自然排水处，其余采坑雨水均需人工排泄。

（4）矿坑涌水量预测

未来矿山开采为露天开采方式。矿床充水的主要因素是大气降水，其次是基岩风化裂隙水。基岩风化裂隙水含水层富水性弱，不会对矿床开采形成较大威胁。

（5）矿山开采后水文地质条件的变化

矿区水文地质条件简单，区内无常年性河流和泉水，无丰富含水层；孔隙水、裂隙水含量较少。大气降水是矿区的主要补给源，且多由地表径流排泄，只有很少一部分形成地下水，与矿床无直接导水通道，地下水补给条件较差，故在正常情况下，采场不会发生水害。

未来开采疏干矿坑水会引起矿坑附近的地下水位下降，改变局部水文地质条件。该矿矿床设计均采用露天开采方式，开采过程中，Ⅷ号采场底部见有地下水出露，和降雨一起由潜水泵排泄到蓄水池，据矿山提供抽水资料，平水年夏季时日排水量480～600m3/d，丰水年夏季时日排水量600～800m3/d，冬季涌水量相对较小；其余矿脉采坑目前未见地下水出露，除Ⅸ号脉采坑能自然排水处，其余采坑雨水均需人工排泄。

随着开采水平的下移，周边基岩裂隙水会向矿坑运移，矿坑涌水量会逐渐有所增多。

（6）矿山供水水源地

该矿现有13口水源井，其中2选厂由11个井群供水，总用水量3360m3/d；1选厂和机关由11号井供水，总用水量450m3/d；3选厂由下窑沟大井供水，总用水量1600m3/d。尾矿及坑底排水均排入尾矿库蓄水池，沉淀后循环利用，主要用于选厂生产及环境治理。

（7）矿区水资源综合评价

矿区水文地质条件简单。矿区内第四系松散堆积孔隙潜水和基岩风化裂隙水水力联系较密切。大气降水和基岩风化裂隙水构成对矿床的直接和间接充水。后续矿山生产过程中，地下水对采矿有一定的影响，需排水与采矿同时进行。

依据最新的《储量核实报告》，矿区水文地质条件简单。

2.3.4 工程地质概况
矿区原始条件下工程地质条件较好，出露的工程地质岩组有三种，一组是分布在沟谷及坡地上的第四系软弱松散岩组；其次是坚硬夹软弱薄层火山岩、花岗岩岩组；另一组为较坚硬～坚硬变质岩岩组。因矿山开采形成了采坑及排岩场，形成了临空面及松散堆积物，改变了局部工程地质条件。矿山设计均为露天开采方式，无采空区，目前未发生工程地质问题。

（1）矿区工程地质特征

分布在沟谷及坡地上的第四系软弱松散岩组由冲积及残坡积砂砾石及粉质粘土组成，厚度2～15m，干—稍湿，结构松散—稍密，可塑—硬塑状态，压缩性中等，分布不均匀且不连续；分布在矿区北部及南部的火山岩及花岗岩类岩石，表层风化裂隙较发育，局部具软弱夹层，岩石稳定性较好；矿体及围岩主要为黑云斜长斑杂状混合岩、黑云钾长斑杂状混合岩和花岗质混合岩。围岩普氏硬度系数f=10～14，属中硬—坚硬岩石，岩石稳固性较好。矿石硬度系数f=14～20，属于坚硬—极硬岩石，矿体上、下盘岩石较稳固。矿体围岩节理裂隙不发育，上部风化带节理裂隙发育者f=4～6。由于矿体围岩为古老的结晶基底，历经频繁的地质构造运动，基岩风化带厚度70～100m，强风化带厚度20～40m。钻孔揭露围岩RQD值为46.80～53.0。深部岩石较稳定；第四系松散岩类岩性主要为冲积、冲一洪积及残坡积砂、砂砾石与粉土、粉质粘土层，厚度变化较大，在干河谷地区厚6～30m，坡麓地带5～15m，干—稍湿，结构松散—稍密，可塑—硬塑状态，压缩性中等，分布不均匀且不连续。

为了解岩矿石的岩石力学性质，从钻孔中对矿层顶板、底板及矿体底板之辉绿岩各采取一个试验样。经东北工学院采矿系试验结果见表2.3-2。

表2.3-2 岩矿石抗压、搞剪、抗拉强度一览表

	岩石类型
	抗压强度R压

(Kg/Cm2)
	抗剪强度R剪

(Kg/Cm2)
	抗拉强度R拉

(Kg/Cm2)

	矿石
	876.2
	436.7
	46.5

	
	
	
	44.2

	顶板围岩
	1157.5
	1013.5
	51.6

	
	
	
	30.09

	底板围岩
	502.7
	763.4
	59.7

	
	
	
	38.2


矿山开采在地表形成了凹形采坑，采坑边坡局部为土质和岩质组合边坡，易引起崩塌和滑塌等小型地质灾害的发生，现场勘查时，部分采坑底部见有少量崩塌堆积物。

（2）矿区工程地质评价

区域内无活动断裂构造，历年来发生地震的次数很少，区域稳定性良好；矿区内无大的构造断裂，矿体多呈似层状、透镜状产出，其完整性和稳定性比顶、底板围岩相对较差，岩体质量分级中等。矿体顶底板围岩为黑云斜长斑杂状混合岩、黑云钾长斑杂状混合岩和花岗质混合岩等，普氏硬度系数f=10～14，属中硬—坚硬岩石，岩石稳固性较好；区内岩石结构面分级为Ⅳ级，结构面形式主要为节理裂隙，延展有限，无明显深度及宽度。现场勘查时，见露天采坑边坡无支护措施，未见软弱层滑动面，亦说明岩石稳固性较好。

依据最新的《储量核实报告》，矿区工程地质条件较简单。

2.4设计概况

2.4.1总平面布置
2.4.2开采范围
2.4.3生产规模及工作制度

2.4.4采矿方法
2.4.5开拓运输
2.4.6采场防排水及防灭火
2.4.7供配电
2.4.8通信系统
2.4.9个人安全防护

2.4.10安全标志

2.4.11安全管理

2.4.12设计变更

2.4.13基建工程量
2.5建设概况

2.5.1矿山开采现状

2.5.2总平面布置

2.5.3开采范围

2.5.4生产规模及工作制度
2.5.5采矿方法

2.5.6开拓运输

2.5.7采场防排水

2.5.8供配电系统

2.5.9通信系统

2.5.10个人安全防护

2.5.11安全标志

2.5.12安全管理

2.5.13安全设施投入

2.7 试运行概况

2.8 安全设施概况

3.安全设施符合性评价
根据国家的相关法律、法规、规程及安全设施设计，结合现场实际检查、竣工验收资料、施工记录、监理记录、检测检验等相关资料，采用安全检查表方法检查基本安全设施、专用安全设施和安全管理等，对建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿I号采场露天开采建设项目的各个评价单元进行直接、全面的符合性评价如下。

3.1安全设施“三同时”程序

3.2露天采场

3.3矿岩运输系统

3.4采场防排水系统

3.5供配电系统

3.6总平面布置

3.6.1工业场地

3.6.2建（构）筑物防火
3.6.3排土场
3.7通信系统

3.8个人安全防护

3.9安全标志

3.10安全生产管理单元

3.10.1组织与制度
3.10.2安全运行管理
3.10.3应急救援
3.11重大事故隐患判定标准单元

4.安全对策措施建议
根据初步设计重大变更、安全设施设计重大变更及相关规程要求，结合矿山建设现状，对该矿山安全技术和安全管理两个方面补充提出以下安全对策措施：

4.1安全技术对策措施及建议

日后生产过程中，继续保持按照设计开采，严禁陡帮开采。

（2）企业应继续保持在临近边坡进行爆破时采用控制爆破措施。

（3）矿山爆破后和铲装时，应继续坚持对爆堆进行喷雾降尘。

（4）企业应继续坚持从上而下处理险石、浮石。
（5）企业后续生产过程中应定期修整、清理上部截水沟。
（6）每年对边坡进行一次稳定性分析。
（7）定期更新现状图纸。

（8）矿山在爆破作业前必须撤离爆破警戒范围内的人和需要保护的设施。
（9）冬季施工单位要为员工配备适当的冬季劳动防护用品及应急用品，要针对冬季施工作业面易结冰、结霜和易滑的特点，制定并落实相应的防滑措施，及时清理施工作业面、走道等工作面上的积水、积雪和冰霜，防止滑倒、跌伤。
（10）后续生产过程中严格控制运输道路坡度。

（11）边坡遇到断层时对断层和破碎带区域可以采用锚杆（索）加固。锚杆（索）可以深入到稳定的岩层中，将破碎的岩石体与稳定岩体连接起来，提高破碎带的整体稳定性。
（12）边坡达到150m前必须安装在线监测设施。
4.2安全管理对策措施

（1）企业现有安全生产管理制度完善，企业在日后管理过程中应继续保持，并及时进行更新。

（2）企业应继续保持边坡管理制度，随着矿山开采的进行，及时补充、更新和完善相关记录。

（3）企业应继续保持安全生产投入的长效保障机制。

（4）建立双控及标准化建设。

（5）主要负责人每月进行重大隐患检查并记录台账。
（6）后续矿山进入生产阶段必须严格按照财资[136]号文件按照每吨矿石不少于3元的标准足额提取安全生产费用。
（7）企业应继续保持每年至少进行两次应急预案的演练，并做好相应记录。
5.评价结论
5.1安全设施验收评价综述

根据国家的相关法律、法规、规程及初步设计，对建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿I号采场露天开采建设项目的各个评价单元进行直接、全面的符合性评价，本安全设施验收评价认定建设单位已按照设计设置了相应的安全设施，其安全生产管理能够满足安全生产需要，能够保证该项目的安全生产。

5.2各评价单元评价结果

5.2.1安全设施“三同时”程序

通过安全检查表对建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿I号采场露天开采建设项目建设程序符合性进行检查，检查结果表明，该矿山的建设程序符合国家有关法律、法规、标准、规范及设计的规定和要求。

5.2.2露天采场单元

通过用安全检查表对建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿I号采场露天开采建设项目露天采场单元进行检查，检查结果表明，该矿山露天开采的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合设计要求，满足安全生产条件。

5.2.3矿岩运输系统单元

通过用安全检查表对建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿I号采场露天开采建设项目矿岩运输系统进行检查，检查结果表明，该矿山开拓运输系统单元符合设计要求，满足安全生产条件。

5.2.4采场防排水系统单元

通过用安全检查表对建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿I号采场露天开采建设项目采场防排水系统单元进行检查，检查结果表明，该矿山防排水系统单元符合设计要求，满足安全生产条件。

5.2.5总平面布置单元

通过安全检查表对建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿I号采场露天开采建设项目总平面布置进行检查，检查结果表明，该矿山的总平面布置单元符合设计要求，满足安全生产条件。

5.2.6通信系统单元

通过用安全检查表对建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿I号采场露天开采建设项目通信系统单元进行评价，该矿山通信系统的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及设计的规定和要求，该矿山的通信系统满足安全生产的要求。

5.2.7个人安全防护单元

通过用安全检查表对建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿I号采场露天开采建设项目个人安全防护进行评价，结果表明，该矿山个人安全防护的安全用品单元符合设计要求，满足安全生产条件。

5.2.8安全标志单元

通过用安全检查表对建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿I号采场露天开采建设项目安全标志进行评价，结果表明，该矿山安全标志单元符合设计要求，满足安全生产条件。

5.2.9安全生产管理单元

通过安全检查表对本项目安全生产管理进行检查，检查结果表明，该矿山的安全生产管理单元符合设计要求，满足安全生产条件。

5.2.10重大事故隐患判定标准单元
通过安全检查表对本项目重大事故隐患判定标准单元进行检查，检查结果表明，该矿山的重大事故隐患判定标准单元符合设计要求，满足安全生产条件。
5.3安全总体评价结论

按照科学、严谨、客观、公正的原则，本着对工作高度负责的精神，依据国家及地方政府的相关法律、法规、文件及规范的规定，对照按照安监总管一〔2016〕14号文“关于金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的要求”以及《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号）提出的安全设施竣工验收要求，以设计的内容进行现场检查，共检查120项，其中否决项5项，全部符合要求，一般项115项，除2项不涉及项以外，其余全部符合要求，不符合率小于5%。建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿I号采场露天开采建设项目安全设施各项指标达到竣工验收条件，符合安全设施设计及国家有关法律法规、标准、规章及规范的要求，满足安全生产条件。本安全设施验收评价认定：建平磷铁矿业有限公司勿兰乌苏磷（铁）矿I号采场露天开采建设项目符合《安全设施设计重大变更》要求，满足安全生产许可条件。
6.附件
（1）营业执照 

（2）采矿许可证

（3）立项文件
（4）安设批复
（5）建设项目施工单位营业执照、资质证书
（6）施工监理单位营业执照、资质证书
（7）全员安全生产责任制全文

（8）安全管理规章制度、操作规程目录

（9）成立安全管理机构文件
（10）主要负责人及专职安全管理人员证件
（11）特种作业人员证

（12）安全生产费用提取计划及使用情况
（13）从业人员缴纳保险凭证

（14）应急预案备案登记表

（15）爆破协议及爆破作业单位营业执照和资质
（16）安全教育培训材料
（17）成立兼职救援队文件及相邻矿山应急救援互助协议书

（18）劳保用品发放记录

（19）特种设备检测报告

（20）技术人员证件

（21）注册安全工程师证件
（22）边坡稳定性分析报告及结论

（23）试运行报告


7.附图

（1）地形地质图

（2）基建终了平面图
（3）基建终了剖面图

（4）采矿方法图
（5）总平面布置竣工图

（6）7#排土场平面图

（7）供电系统图
（8）排水系统图

[image: image1.png]


