前  言

凤城市天宝矿业有限责任公司，采矿权人为凤城市天宝矿业有限责任公司，开采矿种为金矿、银矿，采用地下开采方式。凤城市天宝矿业有限责任公司采用竖井开拓，对角抽出式通风，生产能力为10万t/a，采矿方法为上向水平分层胶结充填采矿法。凤城市天宝矿业有限责任公司的股东是辽宁润石黄金矿业有限公司，辽宁润石黄金矿业有限公司持有凤城市天宝矿业有限责任公司100%的股份，凤城市天宝矿业有限责任公司是辽宁润石黄金矿业有限公司的子公司。凤城市天宝矿业有限责任公司（金矿、银矿）地下开采建设项目为扩建项目。

凤城市天宝矿业有限责任公司行政区划隶属凤城市青城子镇桃源村管辖。

2020年10月，矿山委托兰州有色冶金设计研究院有限公司沈阳分公司编制了《凤城市天宝矿业有限责任公司（金矿、银矿）南采区地下开采建设项目可行性研究报告》和《凤城市天宝矿业有限责任公司（金矿、银矿）北采区地下开采建设项目可行性研究报告》。

2020年10月，矿山委托辽宁省安全科学研究院编制完成《凤城市天宝矿业有限责任公司（金矿、银矿）南采区地下开采建设项目安全预评价报告》和《凤城市天宝矿业有限责任公司（金矿、银矿）北采区地下开采建设项目安全预评价报告》

2020年10月，矿山委托兰州有色冶金设计研究院有限公司沈阳分公司编制了《凤城市天宝矿业有限责任公司（金矿、银矿）南采区地下开采建设项目初步设计》及《安全设施设计》和《凤城市天宝矿业有限责任公司（金矿、银矿）北采区地下开采建设项目初步设计》及《安全设施设计》。设计中在矿区范围内分为两个独立系统建设，经专家审查通过后，由辽宁省应急管理厅出具了相关批复文件
矿山在建设期间内，国家矿山安全监察局制定了《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》（矿安〔2022〕4号），由于原设计建设两个系统和北采区服务年限不符合指导意见文件要求，矿山重新开展三同时工作。
2022年9月，矿山委托兰州有色冶金设计研究院有限公司沈阳分公司编制了《凤城市天宝矿业有限责任公司（金矿、银矿）地下开采建设项目可行性研究报告》。

2022年10月，矿山委托沈阳万益安全科技有限公司编制了《凤城市天宝矿业有限责任公司（金矿、银矿）地下开采建设项目安全预评价报告》。

2022年10月，矿山委托兰州有色冶金设计研究院有限公司沈阳分公司编制了《凤城市天宝矿业有限责任公司（金矿、银矿）地下开采建设项目初步设计》及《安全设施设计》。

2022年11月1日，辽宁省应急管理厅组织专家对《安全设施设计》进行了评审，下发了《辽宁省应急管理厅关于凤城市天宝矿业有限责任公司(金矿、银矿)地下开采建设项目安全设施设计的批复》（辽应急函字[2022]64号），批复基建期30个月，从2022年11月1日至2025年4月30日，企业在取得批复后矿山正式开始基建。基建过程中由于矿山地质构造复杂导致掘进缓慢等原因，未能在原批复建设期内完成建设项目，企业申请延期，2025年4月28日丹东市应急管理局下发了《关于凤城市天宝矿业有限责任公司金矿、银矿)地下开采建设项目建设期延期的批复》（丹非煤审字[2025]14号），批准基建期延期12个月，至2026年4月29日
该项目建设单位为凤城市天宝矿业有限责任公司，施工单位为浙江兴安建设集团有限公司，监理单位为甘肃蓝野建设监理有限公司。该项目于2022年11月开始施工，2025年11月竣工。
凤城市天宝矿业有限责任公司（金矿、银矿）地下开采建设项目基建结束后，委托我辽宁诺诚安全科技有限公司对地下开采建设项目进行安全设施验收评价。

我公司接受委托后，成立了安全评价项目组，对该矿安全设施进行了现场调查，收集、查阅了相关资料，反复与企业沟通，提出了31条现场整改意见，在企业完成整改后对整改结果进行了现场复核确认。

为认真履行建设项目安全设施“三同时”程序，提高项目本质安全程度，对照《凤城市天宝矿业有限责任公司（金矿、银矿）地下开采建设项目初步设计》及《安全设施设计》、《设计变更通知单》等内容，兹提出《凤城市天宝矿业有限责任公司（金矿、银矿）地下开采建设项目安全设施验收评价》。

验收报告按照《安全评价通则》（AQ8001-2007）、《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）、《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修订）》（国家安全生产监督管理总局令第77号）、国家安监总局下发《关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一〔2016〕14号）等文件和规范的要求进行编制。

目  录

1

1.评价范围与依据

1

1.1评价对象和范围

3

1.2评价依据

14

2.建设项目概述

14

2.1建设单位概况

20

2.2自然环境概况

21

2.3地质概况

31

2.4设计概况

50

2.5建设概况

91

2.6施工及监理概况

92

2.7试运行概况

92

2.8安全设施概况

96

3.安全设施符合性评价

98

3.1安全设施“三同时”程序单元

100

3.2矿床开采

108

3.3提升运输系统

112

3.4井下防治水与排水系统

113

3.5通风系统

118

3.6充填系统

119

3.7供配电系统单元

124

3.8井下供水和消防系统

126

3.9安全避险“六大系统”单元

130

3.10总平面布置

132

3.11个人安全防护

133

3.12安全标志

134

3.13安全管理

141

3.14金属非金属地下矿山重大事故隐患判定

150

4.安全对策措施建议

152

5.评价结论

152

5.1各评价单元评价结果

156

5.2安全评价总体结论

157

6.附件

159

7.附图



1.评价范围与依据

1.1评价对象和范围

1.1.1评价对象

本次安全设施验收评价对象为“凤城市天宝矿业有限责任公司（金矿、银矿）地下开采建设项目”。

1.1.2评价范围

本次凤城市天宝矿业有限责任公司（金矿、银矿）地下开采建设项目安全设施验收评价范围主要是该项目的安全设施，包括基本安全设施和专用安全设施；评价范围从空间范围和工程设施两方面进行描述。
（1）验收评价空间范围
本次安全设施验收评价的空间范围是根据矿区范围、设计范围和实际建设范围确定的，具体如下：
①矿区范围

根据2020年6月30日辽宁省自然资源厅核发的《采矿许可证》（证号：C2100002010124120102411），采矿许可证的有效日期为2017年1月7日至2040年6月7日，开采矿种为金矿、银矿，开采方式：地下开采，矿区面积为1.1045km2，矿区范围由8个拐点圈定，开采深度由385m至-207m，生产规模10万t/a。矿区各拐点坐标及高程详见下表1.1-1：

表1.1-1  《采矿许可证》矿区范围拐点坐标表
	拐点编号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	1
	4517214.6930
	41555636.7950

	2
	4517217.3450
	41555988.4830

	3
	4517402.4300
	41555987.0840

	4
	4517406.3490
	41556502.8590

	5
	4517221.2640
	41556504.2920

	6
	4517222.6980
	41556691.8610

	7
	4516266.4270
	41556699.1840

	8
	4516258.4230
	41555643.9810

	矿区面积：1.1045km2

	开采深度：由385m至-207m标高


②设计范围
根据2022年10月兰州有色冶金设计研究院有限公司沈阳分公司编制了《凤城市天宝矿业有限责任公司（金矿、银矿）地下开采建设项目安全设施设计》（以下简称“安全设施设计”），矿山设计开采范围与矿区范围相同，由8个拐点圈定，开采范围面积：1.1045km2；开采深度从375m至-200m标高，设计开采范围各拐点坐标详见表1.1-2。

表1.1-2  设计开采范围拐点坐标表
	拐点编号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	1
	4517214.6930
	41555636.7950

	2
	4517217.3450
	41555988.4830

	3
	4517402.4300
	41555987.0840

	4
	4517406.3490
	41556502.8590

	5
	4517221.2640
	41556504.2920

	6
	4517222.6980
	41556691.8610

	7
	4516266.4270
	41556699.1840

	8
	4516258.4230
	41555643.9810

	开采范围面积：1.1045km2

	开采深度：从375m至-200m标高


③验收评价范围

本次验收的评价范围平面范围与设计南区开采的平面范围一致，高程140m~-185m之间的基本及专用安全设施（安全设施设计明确基建工程不包含北区平硐—盲斜井系统，因此本次验收只评价南区-185m~140m之间的采矿工程，140m~260m之间采矿工程为南区二期验收工程）。
（2）主要工程设施
①地表安全出口：主井、主回风井。

②主要井巷工程：主井、副井、主回风井、140m回风中段、-100m中段、-140m中段、-185m粉矿回收巷、矿石溜井、废石溜井、采准掘支工程、井下各硐室工程及设备安装工程等。

③地表辅助设施：提升机房、空压站、充填站、变电站、风机房、高位水池等。

④采准工程：-140m中段171~173线间的基建矿房。

说明
①北区平硐—盲斜井系统不在本次验收评价范围内。

②选矿厂、地表爆破器材库均不在本次评价范围之内。

③根据《中华人民共和国职业病防治法》中的第十七条规定，企业应当向卫建委提交职业病危害评价报告，因此本评价不对矿山的职业危害因素进行评价。

1.2评价依据
1.2.1法律法规及规范性文件
（1）《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令〔1992〕第65号，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》修正，2009年8月27日施行）；

（2）《中华人民共和国矿产资源法》（中华人民共和国主席令〔1986〕第36号，2024年11月8日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订）；

（3）《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令〔2013〕第4号，2014年1月1日施行）；

（4）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令〔2008〕第6号，根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉等八部法律的决定》第二次修正，2021年4月29日施行）；

（5）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令〔2002〕第70号，根据2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议《关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》第三次修正，2021年9月1日施行）。

（6）《建设工程安全生产管理条例》（国务院令〔2003〕第393号，2004年2月1日施行）；

（7）《安全生产许可证条例》（国务院令〔2004〕第397号，根据2014年7月29日国务院令第653号《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订，2014年7月29日施行）；

（8）《民用爆炸物品安全管理条例》（国务院令〔2006〕第466号，根据2014年7月29日国务院令第653号《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订，2014年7月29日施行）；

（9）《生产安全事故应急条例》（国务院令〔2019〕第708号，2019年4月1日施行）。

（10）《关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（安监总管一〔2013〕101号，2013年9月6日施行）；

（11）《关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管一〔2015〕13号，2015年2月13日施行）；

（12）《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全生产监督管理总局令〔2015〕第75号，2015年7月1日施行）；

（13）《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全监管总局令〔2013〕第62号，根据2015年5月26日国家安全监管总局第78号令《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》修正，2015年7月1日施行）；

（14）《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2006〕第3号，根据2015年5月29日国家安全生产监督管理总局令第80号《关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》第二次修订，2015年7月1日施行）；

（15）《关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一〔2016〕14号，2016.2.5实施）；

（16）《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号，2016年5月30日施行）；

（17）《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号，2017年10月10日施行）；

（18）《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2010〕第36号，根据2015年4月2日国家安全生产监督管理总局令第77号《关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》修正，根据应急部公告〔2018〕12号第二次修正，2018年12月4日施行）；

（19）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理局令〔2009〕第20号，根据2015年3月23日国家安全生产监督管理总局令第78号《关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》修订，根据应急部公告〔2018〕12号修正，2018年12月4日施行）；

（20）《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2016〕第88号，根据2019年7月11日应急管理部令第2号《应急管理部关于修改〈生产安全事故应急预案管理办法〉的决定》修正，2019年9月1日施行）；

（21）《国家矿山安全监察局关于严格非煤地下矿山建设项目施工安全管理的通知》（矿安[2021]7号，2021.1.24实施）；

（22）《国务院安委会办公室关于加强矿山安全生产工作的紧急通知》（安委办〔2021〕3号，2021.2.24实施）；

（23）《国家矿山安全监察局关于印发关于加强金属非金属地下矿山外包工程安全管理的若干规定的通知》（矿安﹝2021﹞55号，2021年7月5日施行）；

（24）《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号，2022年2月8日施行）；

（25）《国家矿山安全监察局综合司关于进一步加强矿山安全生产举报奖励工作的通知》（矿安综〔2022〕8号，2022年3月17日施行）；

（26）《国家矿山安全监察局关于印发金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》的通知（矿安〔2022〕88号，2022.9.1实施）；

（27）《国家矿山安全监察局关于印发执行安全标志管理的矿用产品目录的通知》（矿安〔2022〕123号，2022.9.15实施）；
（28）《财政部、应急部关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日施行）；

（29）《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（厅字〔2023〕21号，2023年8月25日施行）；

（30）国家矿山安全监察局关于印发《防范非煤矿山典型多发事故六十条措施》的通知（矿安〔2023〕124号，2023年9月12日施行）；

（31）《国家矿山安全监察局关于印发<非煤矿山建设项目安全设施重大变更范围>的通知》（矿安〔2023〕127号，2023年11月14日施行）；

（32）国家矿山安全监察局关于印发《地下矿山动火作业安全管理规定》的通知（2023年11月22日）；

（33）国家矿山安全监察局关于印发《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形》的通知（矿安〔2024〕41号，2024年4月23日施行）；

（34）《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号，2024年6月28日发布）；

（35）《国家矿山安全监察局综合司关于进一步加强矿山隐蔽致灾因素普查工作的通知》（矿安综函〔2024〕259号，2024年10月23日施行）；
（36）《国家矿山安全监察局综合司关于明确矿山“五职”矿长和“五科”相关人员范围及相关要求的通知》（矿安综〔2025〕12号，2025年7月1日）。
（37）《辽宁省安全生产条例》（辽宁省第十届人民代表大会常务委员会公告（第61号）2020年3月30日实施根据2025年5月28日辽宁省第十四届人民代表大会常务委员会第十六次会议第三次修正）；

（38）《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步规范非煤矿矿山安全生产行政许可管理工作的通知》（辽安监非煤〔2018〕29号，2018年07月19日施行）；

（39）《辽宁省民用爆炸物品安全管理办法》（辽宁省人民政府令第294号修订，2015年06月14日施行，根据2015年6月14日辽宁省人民政府令第294号修正）；

（40）《关于印发辽宁省安全生产监督管理局贯彻落实〈生产安全事故应急预案管理办法〉实施细则的通知》（辽安监应急〔2017〕5号，2017年9月13日施行）；

（41）《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步规范非煤矿矿山安全生产行政许可管理工作的通知》（辽安监非煤〔2018〕29号，2018年7月19日发布实施）。

1.2.2标准规范

（1）《生产安全事故分类与编码》(GB 6441-2025)；

（2）《厂矿道路设计规范》（GBJ 22-1987）；

（3）《MP型平板防水闸门》（MT/T 788-1998）；

（4）《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）；

（5）《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（KA 23-2025）；

（6）《重要用途钢丝绳》（GB/T 8918-2006）；

（7）《矿井提升机和矿用提升绞车安全要求》（GB 20181-2006）；

（8）《矿用辅助绞车安全要求 》（GB 20180-2006）；
（9）《矿用产品安全标志标识》（AQ 1043-2007）；

（10）《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ 2.2-2007）；

（11）《安全评价通则》（AQ 8001-2007）；

（12）《金属非金属矿山在用提升绞车安全检测检验规范》（AQ 2022-2008）；

（13）《矿用一般型电气设备》（GB/T 12173-2008）；
（14）《高处作业分级》（GB 3608-2025）；

（15）《地下矿用无轨轮胎式运矿车 安全要求》（GB 21500-2008）；

（16）《3kV～110kV高压配电装置设计规范》（GB 50060-2008）；

（17）《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 50444-2008）；

（18）《矿山安全标志》（GB/T 14161-2008）；

（19）《安全色和安全标志》（GB 2894－2025）；

（20）《金属非金属地下矿山通风安全技术规范》（AQ 2013-2008）；

（21）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；

（22）《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB 4387-2008）；

（23）《供配电系统设计规范》（GB 50052－2009）；

（24）《机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB 23821-2022）；

（25）《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）；

（26）《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）；

（27）《地下铲运机 安全要求》（GB 25518-2010）；

（28）《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T 50011-2010）；

（29）《竖井罐笼提升信号系统安全技术要求》（GB 16541-2010）；

（30）《多绳摩擦式提升机》（GB/T 10599-2023）；

（31）《35kV～110kV变电站设计规范》（GB 50059-2011）；

（32）《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》（AQ 2031—2011）；

（33）《金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范》（AQ 2032—2011）；

（34）《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》（KA/T 2033-2023）；

（35）《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》（KA/T 2034-2023）；

（36）《金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范》（KA/T 2035-2023）；

（37）《金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范》（AQ 2036—2011）；

（38）《冶金矿山采矿设计规范》（GB 50830-2013）；

（39）《20kV及以下变电所设计规范》（GB 50053-2013）；

（40）《建筑设计防火规范[2018版]》（GB 50016-2014）；

（41）《压缩空气站设计规范》（GB 50029-2014）；

（42）《防洪标准》（GB 50201--2014）；

（43）《中国地震动参数区划图》（GB 18306—2015）；

（44）《金属非金属地下矿山通信联络系统通用技术要求》（KA/T 2052-2016）；

（45）《金属非金属地下矿山监测监控系统通用技术要求》（KA/T 2053-2016）

（46）《爆破安全规程》（GB 6722-2014/XG1-2016）；

（47）《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》（AQ 2054-2016）；

（48）《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第1部分：固定式空气压缩机》（AQ 2055-2016）；

（49）《钢丝绳术语、标记和分类》（GB/T 8706-2017）；
（50）《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB/T 13955-2017）；

（54）《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）；

（55）《单绳缠绕式矿井提升机》（GB/T 20961-2018）；
（56）《金属非金属地下矿山防治水安全技术规范》（AQ 2061-2018）；

（54）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；

（55）《机械安全防护装置、固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T 8196-2018）；

（56）《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》（KA/T 2075-2019）；
（57）《安全生产责任保险事故预防技术服务规范》（AQ 9010-2019）；
（58）《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）；

（59）《生产安全事故应急演练基本规范》（YJ/T 9007-2019）；
（60）《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（YJ/T 9011-2019）；

（61）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）；

（62）《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016/XG1-2020）；

（63）《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）；

（64）《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020）；

（65）《矿山电力设计标准》（GB 50070-2020）；

（66）《机械安全 防止人体部位挤压的最小间距》（GB/T 12265-2021）；

（67）《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T 12719-2021）；

（68）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2022）。

1.2.3建设项目合法证明文件
（1）《营业执照》统一社会信用代码：91210682064061806P，凤城市市场监督管理局，2012年12月27日；

（2）《采矿许可证》证号：C2100002010124120102411，辽宁省自然资源厅，2017年1月7日至2040年6月7日；

（3）《辽宁省应急管理厅关于凤城市天宝矿业有限责任公司(金矿、银矿)地下开采建设项目安全设施设计的批复》（辽应急函字[2022]64号），辽宁省应急管理厅，2022年11月1日；

（4）《关于凤城市天宝矿业有限责任公司金矿、银矿)地下开采建设项目建设期延期的批复》（丹非煤审字[2025]14号），丹东市应急管理局，2025年4月28日。
1.2.4建设项目技术资料
（1）《辽宁省凤城市桃源金矿资源储量核实报告》辽宁省有色地质局一○三队，2015年7月；
（2）《凤城市天宝矿业有限责任公司（金矿）矿山地质环境保护与土地复垦方案》凤城市天宝矿业有限责任公司，2019年7月；

（3）《矿山地质环境保护与土地复垦方案评审意见书》辽地会审字[2019]HT033号；
（4）《凤城市天宝矿业有限责任公司（金矿、银矿）地下开采建设项目可行性研究报告》兰州有色冶金设计研究院有限公司沈阳分公司，2022年9月；

（5）《凤城市天宝矿业有限责任公司（金矿、银矿）地下开采建设项目安全预评价报告》沈阳万益安全科技有限公司，2022年10月；
（6）《凤城市天宝矿业有限责任公司（金矿、银矿）地下开采建设项目初步设计》，兰州有色冶金设计研究院有限公司沈阳分公司，2022年10月；
（7）《凤城市天宝矿业有限责任公司（金矿、银矿）地下开采建设项目安全设施设计》，兰州有色冶金设计研究院有限公司沈阳分公司，2022年10月；

（8）《凤城市天宝矿业有限责任公司（金矿、银矿）地下开采建设项目竣工报告》，浙江兴安建设集团有限公司，2025年11月；
（9）《凤城市天宝矿业有限责任公司（金矿、银矿）地下开采建设项目监理报告》，甘肃蓝野建设监理有限公司，2025年11月
（10）《凤城市天宝矿业有限责任公司隐蔽致灾因素普查报告》，辽宁省有色地质一〇三队有限责任公司，2025年11月；

（11）最高洪水位证明；
（12）特种设备检测报告；

（13）其他相关技术资料。

1.2.5其他评价依据

（1）《安全验收评价合同》。

2.建设项目概述

2.1建设单位概况

2.2自然环境概况

（1）区域地形地貌

矿区属辽东丘陵地貌，海拔310-410m，最大高差100m，山脉走势近东西，山势较陡，植被发育，河谷曲折，峰谷变换明显。区内水系发育，由兰家堡子、顾家沟、西沟等支流汇集而成，自西向东呈蛇曲状流入湾垅地附近河流，该河属常年性河流，每年十月至次年三月为枯水期，四月至八月为富水期，七、八月份常有洪水泛滥。

（2）气候

矿区属温带气候季风区，温差较大。年平均气温7.1℃，七月份平均气温23.1℃，年最高气温36.5℃，一月份平均气温－11.9℃，年最低气温为－33.8℃。年平均降水量为873.0mm，年最大降水量为1386.0mm（1974年），年最小降水量为609.0mm（1976年），年蒸发量为860.0mm，雨量较为充沛。

（3）地震烈度

矿区及其附近无地震活动史，新构造活动不明显，依据中华人民共和国标准，地震参数区划图（GB18306-2015），评估区地震动峰值加速度为0.05g，地震反应普特征周期0.40s，对照地震烈度Ⅵ度，抗震措施按Ⅵ级设防，属基本稳定区。

2.3地质概况

2.3.1矿区地质概况

（1）地层
区内出露古元古界辽河群变质岩系，为大石桥组三段五层和盖县组地层。

1）大石桥组三段五层（Pt1d35）

主要分布于北矿区东北部，为区内银矿体主要的赋存层位。下部（PtLd35-1）主要岩性为白云石大理岩，中部（PtLd35-2）主要岩石组合为云母片岩、含透闪石云母片岩，上部（PtLd35-3）为白云石大理岩。岩石为粒状、鳞片变晶结构，块状构造。

2）盖县组（Pt1gx）

辽河群盖县组为矿区内的主要地层，为区内金矿体主要的赋存层位。是一套由泥砂质岩石变质形成的二云母片岩、黑云母片岩、矽线石云母片岩、黑云变粒岩等，局部夹有大理岩薄层，层厚大于700米。各岩性层呈渐变过渡，其含矿岩石多为黑云变粒岩。

3）第四系（Q）

主要由漂石、卵石、块石、碎石、砂砾石及粘性土组成，局部含有少量的有机物，主要分布在河谷及其两侧。
（2）构造
1）褶皱构造

褶皱构造有两组。一组为东西向线状背向斜，形成时代相当于辽河期；一组为北北东向倾没背向斜相当于印支—燕山期的产物。

a.东西向构造以桃源同倾倒转向斜为主体，北邻白云山背斜（区外），南为青城子复背斜中的新岭背斜，属草河口复向斜南翼的次一级褶皱构造。

桃源向斜西起阳沟门西，东至下扈家堡子，全长20km，呈舒缓的反“S”型中间向南凸出，矿区位于兰家堡子——刘家岭倒转向斜的西段，该倒转向斜总体特征为：走向由东西转北西西，两翼为大石桥组三段互层带，中心为盖县组片岩，倾向北或北北东，倾角不一。北翼略陡，南翼略缓，以大石桥组和盖县组接触产状为例，从西向东越来越陡，由40°到60°，王家堡子以东由直立至反倾，转化为下沉褶皱。

b.北东向构造为新岭倾没背斜，基轴为东西向新岭背斜核部，二者呈轴迭相交，向北北东向倾没，倾没角10°～20°，前锋抵达兰家堡子，延长２千米，与东西向背斜联合控制了新岭花岗岩侵入体的空间位置。由于倾没背斜的抬起，使原来平缓开阔的桃源向斜，呈局部狭缩状态，出露宽度不足700m。

矿区位于近东西倒转向斜的中段南翼偏西部，受北北东向迭加构造影响不明显，地层层序发生倒转，辽河群大石桥组地层覆盖于盖县组之上，总体表现为单斜，走向近东西，倾向北或北北东，倾角多在30～50°之间。

2）断裂构造

矿区内较大的断裂为尖山子断裂，为区内一级断裂，从矿区东北角通过。该断层南起杨家岭，经本区至林家－桃源金矿区，一直延伸至白云金矿区，控制区域上金矿展布。延长约15～20km，走向330°，局部近南北，倾向北东，倾角60°～80°，断裂带幅宽10～20m，最宽180米。带内有强烈的片理化、石墨化、泥化，靠近尖山子地段出现大理岩角砾。通过对南段研究，带内有很多塑性变形特征。片理化带明显，小褶[image: image1.png]


皱发育，枢纽产状不尽一致多为310°方向，反映了主压力方向。并有早期的刚性岩石被拉断，塑性岩石产生绕流现象。脆性变形也较明显，反映在破碎物松散。总之，该断裂带具多期活动特点。另对其微量元素分布特征研究，金、银、砷元素与之关系较为密切，铅、锌、铜元素与之关系不大。通过化探次生晕资料，在其边部约几百米范围内（上、下盘），存在金的低缓异常带（5PPb～80PPb），说明了此断裂带与金的成矿有着一定的渊源关系。

F3号断裂位于北矿区东北部，为尖山子断裂下盘次一级断裂，延长约400米，走向330°～345°，倾向北东，倾角45°～55°，局部达70°～80°。断裂特点：破碎物多呈角砾状，被后期碳酸盐、硅质成分胶结，多见石墨化、黄铁矿化现象，局部见少量断层泥。

F4断裂位于南矿区东南部王宝石沟，尖山子断裂下盘，受尖山子断裂控制，由尖山子断裂扭应力诱导产生于吕梁晚期，后期被印支期复合利用，呈斜列式分布。延长约400米，走向20°～25°，倾向西，倾角30°～50°。F4断层延长约400米，走向20°～25°，倾向西，倾角30°～50°。断层与河床相距375m，矿区内断层不会形成水利联系，所以本项目地表河流不会对矿山地下开采造成影响。
此外，矿区内北东、北西向次级断裂构造均有发育。矿区内金矿体主要受北西向深大断裂和地层层间滑动断裂构造联合控制，北东向次级断裂构造对矿体有不同程度的破坏，主要表现为错动、隔断。
（3）岩浆岩

区内脉岩发育，主要有印支期花岗斑岩脉、煌斑岩脉以及伟晶岩脉。

花岗斑岩：直接脱胎于母岩，由岩体周边部的岩枝向外演变为岩脉，以北东方向为主，成群成带出现。岩石呈灰白色—浅绿色，中细粒或细粒斑状结构，斑晶为斜长石或为正长石，也有石英呈圆颗粒状出现；即使同一脉体，不同部位其矿物组成也有和很大的差异，但它们属同一脉岩不同部位的相变，因此统称为花岗斑岩。与金、银、铅、锌矿化关系密切，常有金铅锌矿体赋存于脉岩的一侧或其中。

煌斑岩：亦为新岭花岗岩成岩后期分异产物，总体走向北东向。岩石呈灰黑—灰绿色，中细粒斑状结构，块状构造。矿物成分：有斜长石、角闪石及少量黑云母、角闪石等。根据岩性又可分为云斜煌斑岩和闪斜煌斑岩，云斜煌斑岩中有大颗粒的正长石呈斑晶出现，粒径2×1×1cm。由于岩脉急剧冷凝边缘有“淬火”作用，岩石呈浅灰绿色，致密块状。向中心相渐变深绿色，粒度渐变粗些。与金矿关系密切，为容矿围岩介质。因此而得名的“蚀变煌斑岩型”金矿石是矿区金矿主要类型之一，但不是所有煌斑岩都含金，只有在成矿构造部位的煌斑岩，才有条件形成“透入式”金矿化。

伟晶岩：系吕梁期混合岩化之产物，主要分布于北矿区北部，主要产于辽河群盖县组地层，多顺层注入，形态不规则，一般延长200～500m，宽2～40m。
2.3.2矿床地质特征

（1）矿体特征

矿区所发现的主要矿体共有43条金矿体及1条银矿体，矿体分布范围如下：

1号矿体：分布于187～195号勘探线之间，矿体由钻探工程控制。含矿岩石主要为硅化破碎黑云母变粒岩及矽线石云母片岩，局部为蚀变煌斑岩、花岗斑岩。矿体多呈顺层似层状分布，局部与岩层片理斜交，产状总体近平卧状，具波状起伏变化特点。矿体平面上呈北东向展布，控制延长约190m，控制延深约306m，矿体赋存标高180～225m，埋深86～153m。矿体厚度0.88～1.18m，平均厚度1.14m。Au品位1.13～3.12×10-6，平均品位2.11×10-6，Ag品位1.00～8.82×10-6，平均品位4.10×10-6。

3号矿体：分布于187～199号勘探线之间，矿体由钻探工程控制。含矿岩石主要为硅化破碎黑云母变粒岩、矽线石云母片岩及黑云母片岩，局部为蚀变煌斑岩、花岗斑岩。矿体呈似层状，局部与岩层片理斜交，产状总体近平卧状，具波状起伏变化特点。矿体平面上呈北东向展布，控制延长约247m，控制延深约338m。矿体赋存标高89～153m，埋深164～220m。矿体厚度0.76～2.91m，平均厚度1.50m。Au品位2.19～4.36×10-6，平均品位2.96×10-6；Ag品位1.00～187×10-6，平均品位47.60×10-6。

4号矿体：为矿区内主要矿体，规模较大。分布于189～195号勘探线之间，矿体由钻探工程控制。含矿岩石主要为硅化破碎黑云母变粒岩、矽线石云母片岩及黑云母片岩，局部为蚀变煌斑岩、花岗斑岩。矿体呈层状、似层状，局部与岩层片理斜交。矿体平面上呈北东向展布，倾向北东，倾角3°～31°。控制延长约230m，控制深约332m。矿体赋存标高31～108m，埋深188～300m。矿体厚度0.57～4.47m，平均厚度1.52m。Au品位1.32～8.28×10-6，平均品位3.68×10-6，Ag品位1.00～74.40×10-6，平均品位22.34×10-6。

4-3号矿体：分布于171～179号勘探线之间，矿体由钻探工程控制。含矿岩石为硅化破碎矽线石云母片岩及黑云母片岩。矿体呈层状、似层状，局部与岩层片理斜交。矿体平面上呈北西西向展布，倾向北北东，倾角14°～24°。控制延长约167m，控制深约80m。矿体赋存标高38～89m，埋深269～317m。矿体厚度0.77～2.00m，平均厚度1.12m。Au品位1.78～4.19×10-6，平均品位2.75×10-6，Ag品位1.00～40.80×10-6，平均品位11.68×10-6。

5号矿体：为矿区内主要矿体，规模较大。分布于147～179号勘探线之间，矿体由钻探工程控制。含矿岩石主要为硅化破碎黑云母变粒岩、矽线石云母片岩及黑云母片岩，局部为蚀变煌斑岩、花岗斑岩。矿体呈层状、似层状，局部与岩层片理斜交，局部地段具波状起伏变化特点。矿体平面上呈北西西向展布，倾向北北东，倾角5°～30°。控制延长约678m，控制延深约240m。矿体赋存标高-41～+89m，埋深268～383m。矿体厚度0.76～33.40m，平均厚度5.29m。Au品位1.26～13.30×10-6，平均品位6.11×10-6，Ag品位1.00～230×10-6，平均品位31.97×10-6。

5-1号矿体：分布于191～195号勘探线之间，矿体由钻探工程控制。含矿岩石为硅化破碎黑云母变粒岩、矽线石云母片岩及黑云母片岩。矿体呈层状、似层状，局部与岩层片理斜交。矿体平面上呈北东向展布，倾向北东，倾角9°～29°。控制延长约145m，控制延深约207m。矿体赋存标高-20～+72m，埋深249～333m。矿体厚度0.68～3.71m，平均厚度2.49m。Au品位1.18～12.25×10-6，平均品位4.77×10-6，Ag品位1.00～48.36×10-6，平均品位19.17×10-6。

6号矿体：分布于143～151号勘探线之间，矿体由钻探工程控制。含矿岩石为硅化破碎黑云母片岩。矿体呈层状、似层状，局部与岩层片理斜交，矿体平面上呈北西向展布，倾向北东，倾角7°～20°。控制延长约160m，控制延深约80m。矿体赋存标高-70～-41m，埋深365～403m。矿体厚度0.96～2.00m，平均厚度1.49m。Au品位1.70～8.39×10-6，平均品位4.14×10-6，Ag品位14.5～144.3×10-6，平均品位59.07×10-6。

8号矿体：分布于187～191号勘探线之间，矿体由钻探工程控制。含矿岩石为硅化大理岩。矿体呈层状产出，走向80°～100°，倾向北，倾角20°～30°。控制延长约100m，推测延深约80m，矿体赋存标高+230～+313m，埋深15～119m。矿体厚度3.87～3.92m，平均厚度3.90m。Au品位0.01～1.37×10-6，平均品位0.74×10-6，Ag品位472.1～306.76×10-6，平均品位388.93×10-6。

（2）矿体围岩与夹石

金矿体的上下盘围岩主要为黑云母片岩、黑云变粒岩、矽线石云母片岩及少量的煌斑岩和花岗斑岩。矿体的围岩属于地层有：黑云母片岩、黑云变粒岩、矽线石云母片岩及大理岩, 属于岩脉的有：煌斑岩和花岗斑岩，蚀变主要为硅化、碳酸盐化。矿体与围岩接触界线不明显，两者岩性基本一致，仅蚀变程度有所不同，矿体完全靠样品进行圈定，个别矿体有夹石层存在，但均小于夹石剔除厚度。
银矿体的上下盘围岩为大理岩，蚀变主要为硅化、碳酸盐化。矿体与围岩接触界线不明显，两者岩性一致，但蚀变程度不同，含矿断裂及其两侧围岩蚀变程度较强，共同构成银矿体，矿体未见夹石存在。
2.3.3水文地质概况

矿区位于辽东丘陵水文地质亚区，为小起伏中低山区，最高峰标高609.60m，一般标高300.0～500.0m，区内南、西高，北、东低，中部为西大河河谷，地形坡度角一般为10°～30°，植被发育，地表径流条件较好。

本区属温带气候季风区，温差较大。年平均气温7.1℃，七月份平均气温23.1℃，年最高气温36.5℃，一月份平均气温-11.9℃，年最低气温为-33.8℃。年平均降水量为873.0mm，年最大降水量为1386.0mm（1974年），年最小降水量为609.0mm（1976年），年蒸发量为860.0mm，雨量较为充沛。

矿区位于水文地质单元的径流区，最高峰标高609.60m，最低侵蚀基准面标高302.4m，矿区出露地层为古元古界辽河群变质岩系大石桥组和盖县组地层，矿体赋存于盖县组片岩及大石桥组大理岩中。矿体上下盘围岩，主要为黑云母片岩。

矿区含水层为第四纪冲洪积砂砾卵石孔隙潜水含水层及基岩裂隙水含水层。

第四系冲、洪积砂砾石孔隙潜水含水层：含水层岩性为砂砾石，沿河谷及山间冲沟呈条带状分布。河谷宽度为63.0～199.0m，厚度一般为0.21～4.22m。水位埋深0.20～3.50m。泉水流量7.47L/s，属中等富水。水质类型为HCO3·SO4—Ca·Mg型，pH值8.08，矿化度222.0mg/L，水位变幅为1.55m。

基岩风化裂隙水含水层：含水层岩性为黑云母片岩、矽线石黑云母片岩及石榴石云母片岩，遍布全区，这些基岩浅部风化裂隙发育，赋存风化裂隙水，风化裂隙发育深度9.0～52.1m，水位埋深3.2～30.0m，泉流量0.04～0.47L/s，富水性弱。水质类型为HCO3·SO4—Ca型，pH值7.71，矿化度195.0mg/L。矿区北部出露辽河群大石桥组三段五层大理岩，岩溶不发育，浅部赋存风化裂隙水，钻孔揭露厚度114.1～151.7m,出露泉1眼，流量1.0L/s，属弱富水性。

相对隔水层：盖县组片岩在风化层下部岩体完整，透水性弱，裂隙不发育，层位稳定，可视为相对隔水层。

大气降水是本矿区地下水、地表水的主要补给来源，大气降水一部分由地表径流，沿沟谷向下游排泄，部分渗入到第四纪冲洪积砂砾卵石含水层中；另一部分渗入基岩风化裂隙水含水层，流向沟谷第四纪冲洪积砂砾卵石含水层中向下游排泄；矿区地下水接受地表水的垂直与侧向补给。地下水流向与地形坡度一致，即由南西及北东流向河谷区，排泄主要以山间表流形式进行。

矿区地表水排泄条件好，不利于地下水聚积，而且基岩透水性较弱，地下水接受大气降水补给能力较差，其径流量亦小。矿体赋存标高在-142.0～333.0m之间。矿床附近侵蚀基准面为302.4m，矿体大部分在侵蚀基准面以下，矿井最低排泄面标高为北区301.0m、南区274.0m。本矿床大气降水渗入量有限，不均匀裂隙水是本矿床充水的主要因素，基岩风化裂隙水含水层是本矿床的主要充水含水层。矿山开采后，采掘工程穿过风化裂隙水含水层，其影响半径范围内的地下水流入矿井，多以弱滴水形式滴落到坑道内，丰水季节局部为串珠状滴水，矿山北矿区生产坑道实测北矿区全巷日涌水量为正常60.0m³，最大150.0m³；南矿区以往全巷日涌水量为70.0m³，最大200.0m³。

涌水量预测的原始数据系利用矿山涌水统计资料而得。预测未来矿山北矿区正常涌水量为82.4m³/d，最大涌水量为206.0m³/d；预测未来矿山南矿区正常涌水量为84.67m³/d，最大涌水量为241.92m³/d。

本矿床主矿体位于当地侵蚀基准面以下，地形有利于自然排水。主要充水含水层为基岩裂隙水含水层，富水性弱，地下水补给条件差，本矿区水文地质条件复杂程度属简单。

2.3.4工程地质概况

根据矿区地层岩性、结构、构造特征，将矿区划分为松散岩类工程地质岩组、岩浆岩类工程地质岩组、变质岩类工程地质岩组，又依据岩组物理力学特征、典型钻孔RQD值统计结果，分别对各岩组工程地质特征进行描述。

松散岩类工程地质岩组：岩性为粘性土、砂、砂砾卵石等，属软弱土层。

岩浆岩类工程地质岩组：岩性为煌斑岩、石英斑岩及花岗斑岩等脉岩，岩体结构类型为块状，节理裂隙较发育－发育。岩体中脉岩RQD统计值大多数为90-100％，岩体质量等级极好，岩体完整，岩体基本质量等级为Ⅰ类。少部脉岩RQD统计值为38.5-60％，岩体质量等级差—中等，岩体基本质量等级为Ⅲ－Ⅳ级。花岗斑岩为矿体次要围岩，经取样测试饱和单压轴抗强度30.5～37.1Mpa，属较坚硬岩石。

变质岩类工程地质岩组：岩性为黑云母片岩、矽线石黑云片岩，岩体结构类型为层状。上部强风化片岩节理裂隙发育，RQD值32～43％，岩体完整性差。弱风化片岩片理一般不清晰，发育裂隙RQD值为50～98％,岩体完整性属中等—极好。下部片岩RQD值73.4～100％，岩体质量等级为中等—极好，岩体较完整－完整，饱和单压轴抗强度32.5～41.3Mpa，属较坚硬岩石，按岩体质量指标（M）法计算，岩体基本质量等级为Ⅳ－Ⅴ级。

可溶岩类工程地质岩组：岩性为白云石大理岩，岩体结构类型为层状。岩溶裂隙较发育，层面轻度发育，在与变粒岩、片岩接触部位裂隙较发育，结构面结合程度一般，呈厚层状结构，岩石RQD值88.83～100%，岩体质量等级为好－极好，岩体较完整－完整，饱和单压轴抗强度18.6～46.1Mpa，属较软岩-较坚硬，岩体基本质量等级为Ⅲ级。

碎裂状结构蚀变带、破碎带：本区围岩蚀变简单，主要蚀变种类为硅化、碳酸盐化、黄铁矿化，其次为绿泥石化、石墨化，蚀变带岩体较完整，强度较高，局部RQD值30～47.8％，岩体质量中等，岩体完整性差；大部RQD值76～89％，岩体质量等级为好，岩体较完整；局部蚀变破碎带岩体呈碎裂结构，破碎物呈角砾状，大小不一且棱角分明，RQD值5％～20.7％，岩体质量极劣，岩体破碎。

本矿山岩石稳固，岩体质量等级极好，岩体完整，岩体基本质量等级为Ⅰ类。本项目采用充填法开采，可以保证岩体得到支撑，平衡条件和稳定性不被破坏。在是171线—163线局部片岩与脉岩接触部层间破碎带较发育地段，应采取支护措施。在采矿活动中，要严格按照采矿设计方案及安全生产防范措施进行施工。

本矿区地形地貌条件简单，地形有利于自然排水，地层岩性较复杂，地质构造简单，矿体及围岩强度高，稳定性好，围岩局部破碎，工程地质复杂程度为中等型。

2.4设计概况

2.4.1建设项目原有工程情况和隐蔽致灾普查情况
2.4.2《安全设施设计》概述
2.5.1开采范围

2.5.2生产规模及工作制度

2.5.3采矿方法

2.5.4开拓系统

2.5.5提升运输系统

2.5.6充填系统

2.5.7通风系统

2.5.8排水系统

2.5.9井下供水及消防

2.5.10供配电及供风

2.5.11安全避险“六大系统”

2.5.12总平面布置

2.5.13个人安全防护

2.5.14安全标志

2.5.15安全管理

2.5.16安全设施设备投入

2.6施工及监理概况

2.7试运行概况

2.8安全设施概况

3.安全设施符合性评价

根据国家的相关法律、法规、规程和文件，以及《安全设施设计》，结合现场实际检查、竣工验收资料、施工记录、监理记录、检测检验数据等相关资料，针对矿山的实际情况，采用安全检查表法进行逐项检查，评价各单元的符合性。

一、评价单元划分

根据评价单元划分原则，结合凤城市天宝矿业有限责任公司的生产工艺特点，将凤城市天宝矿业有限责任公司（金矿、银矿）地下开采建设项目划分为以下14个评价单元：

（1）安全设施“三同时”程序单元

（2）矿床开采单元

（3）提升运输系统单元

（4）井下防治水与排水系统单元

（5）通风系统单元

（6）充填系统单元
（7）供配电系统单元

（8）井下供水和消防系统单元

（9）安全避险“六大系统”单元

（10）总平面布置单元

（11）个人安全防护单元

（12）安全标志单元

（13）安全管理单元

（14）重大安全隐患判定单元
二、评价方法选择

本次评价主要选用安全检查表法，检查类别中，“■”表示该项为否决项，“△”表示为一般项。

安全检查表法是定性的安全评价方法。安全检查表是根据有关法律、法规、技术标准和安全规程制定的，其检查目的明确，内容具体，易于实现安全要求。对检查对象进行详细调查研究和全面分析的过程，也是对系统存在的危险、有害因素辨识、评价的过程，既能准确地发现问题，也可避免检查过程中的走过场和盲目性，从而提高安全检查工作的效果和质量。另外，安全检查表法使用起来简便易行，易于安全管理人员和广大职工掌握和接受，可经常用来进行自我检查。

各单元所使用的评价方法见表3.1-1。

表3.1-1  评价方法选择表
	                  评价方法

单元名称
	安全检查表法

	安全设施“三同时”程序单元
	安全检查表法

	矿床开采单元
	安全检查表法

	提升运输系统单元
	安全检查表法

	井下防治水与排水系统单元
	安全检查表法

	通风系统单元
	安全检查表法

	充填系统单元
	安全检查表法

	供配电系统单元
	安全检查表法

	井下供水和消防系统单元
	安全检查表法

	安全避险“六大系统”单元
	安全检查表法

	总平面布置单元
	安全检查表法

	个人安全防护单元
	安全检查表法

	安全标志单元
	安全检查表法

	安全管理单元
	安全检查表法

	重大生产安全隐患判定
	安全检查表法


3.1安全设施“三同时”程序单元
3.2矿床开采

3.3提升运输系统

3.4井下防治水与排水系统

3.5通风系统

3.6充填系统

3.7供配电系统单元

3.8井下供水和消防系统

3.9安全避险“六大系统”单元

3.10总平面布置

3.11个人安全防护

3.12安全标志
3.13安全管理

3.14金属非金属地下矿山重大事故隐患判定

4.安全对策措施建议
通过本次安全设施验收评价，可以确定凤城市天宝矿业有限责任公司（金矿、银矿）地下开采建设项目基本上按《安全设施设计》、《设计变更通知单》进行了施工建设，安全设施落实较好，但应需进一步完善，因此，本次验收评价建议补充如下安全对策措施：

（1）井下通风构造物及局部扇风机应定期检修和维护，并加强局部通风，保证井下通风顺畅；

（2）应加强对阶段运输巷道内排水沟的定期清理，保证排水通畅；

（3）应定期对生产中段和采场的安全人道进行检查、维护，保证行人便捷；

（4）加强安全避险“六大系统”设备设施的检查、维护，随着生产作业地点的不断变化，应对安全避险“六大系统”的设备设施及时进行调整，并定期检查维修；

（5）对所有支护的井巷，均应进行定期检查，人员活动频繁的采矿巷道，应每班进行检查，检查发现的问题，应及时处理，并作好记录。特别是矿井及中段的安全出口，应保证其内的行人设施、照明、安全指示标志完好；

（6）矿山目前井下柴油设备使用油桶进行加油，油桶通过主井罐笼运至井下，使用油桶加油必须坚持“预防为主、严格管控”原则，通过规范管理、防爆防火、静电控制、应急准备四重保障，最大限度降低风险。建议矿山逐步淘汰油桶加油方式，向本质安全化的集中供油系统升级；
（7）矿山井下未设置维修硐室，井下柴油设备维修必须在地表进行，严禁在井下对柴油设备进行维修。
（8）严格按照《安全设施设计》设计生产，严禁越界开采或对保安矿柱进行回采；

（9）后续进行北区基建工程时应协调南北区间生产与基建的作业。

（10）建议企业后续将废弃小学内堆存的矿石清理后将小学拆除。
（11）建议企业在养鸡场附近增设位移监测设施，重点关注养鸡场附近地表位移情况，确保安全生产。
5.评价结论
5.1各评价单元评价结果
5.1.1安全设施“三同时”程序单元

通过安全检查表对该项目安全设施“三同时”程序符合性进行了检查，该项目共检查了9项，全部符合要求，检查结果表明，该项目的安全设施“三同时”程序符合国家有关法律、法规、标准、规范的规定和要求。
5.1.2矿床开采单元

通过用安全检查表对该项目矿床开采单元进行了检查，该项目共检查了20项，全部符合要求。检查结果表明，该项目的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计》的规定和要求。

5.1.3提升运输系统单元

采用安全检查表法对该项目提升运输系统单元进行了11项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目提升运输系统的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计》的规定和要求。

5.1.4井下防治水与排水系统单元

采用安全检查表法对该项目井下防排水系统单元进行了6项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目井下防排水系统的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计》的规定和要求。

5.1.5通风系统单元

采用安全检查表法对该项目通风系统单元进行了9项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目通风系统的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计》的规定和要求。

5.1.6充填系统单元

采用安全检查表法对该项目充填系统单元进行了3项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目充填系统的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计》的规定和要求。
5.1.7供配电系统单元

该项目供配电单元用安全检查表进行了10项检查，均符合要求。检查结果表明，该项目矿山电气的安全设施、设备按照《安全设施设计》的要求进行了施工建设，符合国家有关法律、法规、标准、规范的规定和要求。

5.1.8井下供水及消防系统单元

采用安全检查表法对该项目井下供水及消防系统单元进行了4项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目井下供水及消防系统的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计》的规定和要求。

5.1.9安全避险“六大系统”单元

采用安全检查表法对该项目安全避险“六大系统”单元进行了18项检查，全部符合要求。检查结果表明，该项目安全避险“六大系统”的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计》的规定和要求。

5.1.10总平面布置

通过用安全检查表对该项目总平面布置单元进行了检查，该项目共检查了3项，全部符合要求。检查结果表明，该项目总平面布置按照《安全设施设计》的要求设置，符合国家有关法律、法规、标准、规范的规定和要求。

5.1.11个人安全防护

通过用安全检查表对该项目个人安全防护单元进行了检查，该项目共检查了6项，全部符合要求。检查结果表明，该项目个人安全防护用品按照《安全设施设计》的要求发放和佩戴，符合国家有关法律、法规、标准、规范的规定和要求。

5.1.12安全标志单元

通过用安全检查表对该项目安全标志单元进行了检查，该项目共检查了6项，全部符合要求。检查结果表明，该项目安全标志按照《安全设施设计》的要求设置，符合国家有关法律、法规、标准、规范的规定和要求。

5.1.13安全管理单元

通过安全检查表对该项目安全生产管理进行了35项检查，检查结果全部符合要求。检查结果表明，该项目的安全生产管理符合国家有关法律、法规、标准、规范及《安全设施设计》的规定和要求，该项目安全生产管理能适应安全生产需要。

5.1.14金属非金属地下矿山重大事故隐患判定
对该矿山的重大生产安全事故隐患判定用安全检查表法进行了36项检查，14项不涉及，除不涉及项外全部符合。检查结果表明，凤城市天宝矿业有限责任公司（金矿、银矿）地下开采建设项目现状条件下无重大事故隐患，该项目满足安全生产需要。

5.2安全评价总体结论
通过使用安全检查表法对第三章各单元安全设施进行的检查，共检查176项（含重大事故隐患判定36项），除不涉及项以外全部符合要求。根据国家安监总局下发《关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一〔2016〕14号），本次安全设施验收评价认定，凤城市天宝矿业有限责任公司（金矿、银矿）地下开采建设项目按照《初步设计》、《安全设施设计》以及《设计变更通知单》进行了施工，并设置了满足设计要求的安全设施，具备安全设施验收条件。

6.附件
1、营业执照

2、采矿许可证

3、《安全设施设计》的批复

4、施工单位合法性证件
5、监理单位合法性证件
6、关于公司设立安全管理机构的通知

7、主要负责人及专职安全管理人员资格证

8、特种作业人员操作证

9、安措费提取计划和落实证明

10、工伤保险和安全生产责任保险证明

11、应急预案备案登记表、救援协议、成立应急救援组织文件
12、安全生产责任制、各种规章制度目录、操作规程目录

13、特种设备及通风系统检测报告
14、五职矿长资格证书

15、技术人员资格证书

16、注册安全工程师证件

17、爆破单位许可证
18、劳保用品发放记录

19、年度培训计划及培训考试记录

20、反风试验记录

21、历史最高洪水位说明

22、设计变更通知单

23、采空区治理影像资料

24、矿体形态发生变化的说明

25、养鸡场营业执照
7.附图
1、地质地形图

2、总平面布置图
3、井上下工程对照图

4、140m中段平面图
5、-100m中段平面图

6、-140m中段平面图

7、-185m中段平面图

8、开拓系统图

9、通风系统图

10、排水系统图

11、避灾路线图

12、供水施救系统图

13、压风自救系统图

14、监测监控系统图

15、通信联络系统图

16、人员定位系统图
17、紧急避险系统图
18、上向水平分层胶结充填采矿方法图

19、井巷工程断面图

20、供电系统图
