前  言
大连申金矿业投资有限公司位于辽宁省大连市庄河市蓉花山镇职工社区新兴街126号，成立于2024年1月11日，企业性质：有限责任公司，法定代表人：王建林。采矿许可证批准生产规模5万吨/年，开采方式为露天开采，开采矿种玻璃用石英岩。
该项目为新建项目，设计生产规模为5万吨/年。矿山采用露天开采，公路开拓汽车运输，自上而下分台阶开采矿石。

大连申金矿业投资有限公司石英岩矿于2025年02月委托辽宁顺意安全技术服务有限公司编制了《庄河市鑫联石英砂矿露天开采建设项目可行性研究报告》；2025年03月委托辽宁智诚中安安全技术服务有限公司编制了《庄河市鑫联石英砂矿露天开采建设项目安全预评价报告》；2025年04月委托辽宁知骏工程技术有限公司编制了《庄河市鑫联石英砂矿露天开采建设项目初步设计》（以下简称“初步设计”）及《庄河市鑫联石英砂矿露天开采建设项目安全设施设计》（以下简称“安全设施设计”）。大连市应急管理局于2025年5月23日组织专家对《安全设施设计》进行了评审，评审通过后下发了《大连市应急管理局关于庄河市鑫联石英砂矿露天开采建设项目安全设施设计的批复》（大应急非煤安设审〔2025〕1号），批复基建期从2025年5月23日至2026年3月23日。取得批复后企业委托辽宁知骏工程技术有限公司按照《安全设施设计》进行基建施工，同时委托中远融通工程咨询有限公司对基建工程进行监理。基建工程于2025年5月24日开工，于2026年3月23日竣工，竣工结束后，辽宁知骏工程技术有限公司编写了《庄河市鑫联石英砂矿露天开采建设项目竣工报告》，中远融通工程咨询有限公司编写了《庄河市鑫联石英砂矿露天开采建设项目监理报告》。

该矿山1990年以后建矿，原为庄河市鑫联石英砂矿，私营独资企业，2025年6月转让给大连申金矿业投资有限公司，现更名为大连申金矿业投资有限公司石英岩矿，2025年7月10日企业取得新采矿许可证，采矿权人变更为大连申金矿业投资有限公司，矿山名称变更为大连申金矿业投资有限公司石英岩矿。
根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号，2021修正）、《安全生产许可证条例》（国务院法制办公室2014年修正本）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理局令第36号）、《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》（安监总管一〔2016〕14号）的要求，大连申金矿业投资有限公司委托我辽宁诺诚安全科技有限公司对其露天开采建设项目进行安全设施验收评价。

2026年3月，辽宁诺诚安全科技有限公司在接受委托后，组成了评价组进行了现场勘查，收集了评价所需的相关资料，按照《安全评价通则》、《金属非金属露天矿山建设项目安全设施验收评价报告编写提纲》（安监总管一〔2016〕49号）以及相关的法律、法规、标准、文件的要求对该项目进行了评价，并本着科学、公正的原则编写了《大连申金矿业投资有限公司石英岩矿露天开采建设项目安全设施验收评价》。

目录
11.评价范围与依据


11.1评价对象和范围


21.2评价依据


112.建设项目概述


112.1建设单位概况


152.2自然环境概况


162.3地质概况


222.4设计概况


292.5建设概况


442.6施工及监理概况


452.7 试运行概况


452.8 安全设施概况


483.安全设施符合性评价


483.1安全设施“三同时”程序


503.2露天采场


523.3矿岩运输系统


543.4采场防排水系统


553.5供配电系统


553.6总平面布置


573.7通信系统


573.8个人安全防护


583.9安全标志


593.10安全生产管理单元


633.11重大事故隐患判定标准单元


654.安全对策措施建议


654.1安全技术对策措施及建议


654.2安全管理对策措施


675.评价结论


675.1安全设施验收评价综述


675.2各评价单元评价结果


695.3安全总体评价结论


706.附件


717.附图




1.评价范围与依据

1.1评价对象和范围

1.1.1评价对象

本次安全设施验收评价对象为“大连申金矿业投资有限公司石英岩矿露天开采建设项目”。

1.1.2评价范围

1.2评价依据

1.2.1 法律

《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第六十九号，2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订，2024年11月1日起施行）。

《中华人民共和国防震减灾法》（1997年中华人民共和国主席令第九十四号公布，2008年第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订，2008年12月27日施行）。

《中华人民共和国环境保护法》（1989年中华人民共和国主席令第二十二号公布，2014年第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，2015年1月1日起施行）。

《中华人民共和国防洪法》（1997年中华人民共和国主席令第八十八号公布，2016年第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次修正，2016年7月2日施行）。

《中华人民共和国气象法》（1999年中华人民共和国主席令第二十三号公布，2016年第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议第三次修正，2016年11月7日施行）。

《中华人民共和国劳动法》（1994年中华人民共和国主席令第二十八号公布，2018年第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修正，2018年12月29日施行）。

《中华人民共和国消防法》（1998年中华人民共和国主席令第六号公布，2021年第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议第二次修正，2021年4月29日施行）。

《中华人民共和国安全生产法》（2002年中华人民共和国主席令第七十号公布，2021年第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议第三次修正，2021年9月1日施行）。

《中华人民共和国黑土地保护法》（2022年6月24日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十五次会议通过，2022年8月1日起施行）。
《中华人民共和国矿山资源法》（1986年3月19日第六届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过，2024年11月8日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订）。
1.2.2 行政法规

《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第394号公布，2004年3月1日施行）。

《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号，2003年11月12日国务院第28次常务会议通过，2004年2月1日起施行）
《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号公布，2007年6月1日实施）。

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号，2010年7月19日施行）。

《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令第397号公布，2014年国务院令第653号第二次修订，2014年7月29日施行）。

《民用爆炸物品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第466号公布，2014年国务院令第653号修订，2014年7月29日施行）。

《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号公布，2019年4月1日起施行）。

《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（厅字〔2023〕21号，2023年8月25日实施）。

《国务院安全生产委员会印发<关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施>的通知》（安委〔2024〕1号，2024年1月16日实施）。
1.2.3 部门规定

《生产安全事故信息报告和处置办法》（2009年6月16日国家安全生产监督管理总局令第21号公布，自2009年7月1日起施行）。
《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全生产监督管理总局令第3号公布，原国家安全监管总局令第80号第二次修正，2015年5月29日起施行）。
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安全生产监督管理总局令第30号公布，原国家安全生产监督管理总局令第80号修订，2015年7月1日施行）。
《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（原国家安全生产监督管理总局令第75号公布，2015年7月1日施行）。
《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局令第20号公布，原国家安全生产监督管理总局令第78号修订，2015年7月1日施行）。

《工程监理企业资质管理规定》（2007年6月26日中华人民共和国建设部令第158号发布，2018年12月22日中华人民共和国住房和城乡建设部令第45号第三次修正）。
《安全评价检测检验机构管理办法》（中华人民共和国应急管理部令第1号公布，2019年5月1日施行）。

《生产安全事故应急预案管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第88号公布，2019年中华人民共和国应急管理部令第2号修改，2019年9月1日施行）。

《矿山救援规程》（中华人民共和国应急管理部令第16号，2024年7月1日施行）。

《安全生产违法行为行政处罚办法》（2025年11月27日应急管理部令第18号公布，自2026年2月1日起施行）。
1.2.4 规范性文件
（1）《关于金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管一〔2015〕13号，2015年2月13日施行）。

（2）《国家安全监管总局 人力资源社会保障部关于印发<注册安全工程师分类管理办法>的通知》（安监总人事〔2017〕118号，2017年11月2日发布）。
（3）《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号，2022年2月8日施行）。
（4）《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，2022年9月1日施行）。

（5）《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号，财政部、应急部，2022年12月13日施行）。

（6）《国家矿山安全监察局关于印发<矿山生产安全事故报告和调查处理办法>的通知》（矿安〔2023〕7号，国家矿山安全监察局，2023年1月17日施行）。

（7）《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻<中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>的通知》（安委办〔2023〕7号，2023年9月9日施行）。

（8）《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山边坡监测系统建设及联网工作的通知》（矿安〔2023〕119号，2023年08月30日施行）。
（9）《国家矿山安全监察局关于印发<防范非煤矿山典型多发事故六十条措施>的通知》（矿安〔2023〕124号，2023年9月12日施行）。

（10）《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号，2024年4月23日施行）。

（11）《国家矿山监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号，2024年6月28日施行）。

（12）《关于印发〈安全生产责任保险实施办法〉的通知》（应急〔2025〕27号，2025年03月29日发布）。
（13）《辽宁省安全生产条例》（2025年5月28日辽宁省第十四届人民代表大会常务委员会第十六次会议第三次修正）。
1.2.5 标准规范
（1）《厂矿道路设计规范》（GBJ 22-1987）。
（2）《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）。
（3）《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（KA 23-2025）。
（4）《矿用产品安全标志标识》（AQ 1043-2007）。
（5）《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）。
（6）《安全评价通则》（AQ 8001-2007）。
（7）《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 50444-2008）。
（8）《安全色和安全标志》（GB 2894-2025）。
（9）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）。
（10）《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB 4387-2008）。
（11）《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）。
（12）《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）。
（13）《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）。
（14）《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T 50087-2013）。
（15）《冶金矿山采矿设计规范》（GB 50830-2013）。
（16）《建筑设计防火规范[2018版]》（GB 50016-2014）。
（17）《防洪标准》（GB 50201-2014）。
（18）《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB 51016-2014）。
（19）《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）。
（20）《爆破安全规程》（国家标准第一号修改单）（GB 6722-2014/XG1-2016）。
（21）《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB/T 13955-2017）。
（22）《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）。
（23）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）。
（24）《机械安全防护装置、固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T 8196-2018）。
（25）《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（KA/T 2063-2018）。
（26）《生产安全事故应急演练基本规范》（YJ/T 9007-2019）。
（27）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）。
（28）《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）。
（29）《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020）。
（30）《矿山电力设计标准》（GB 50070-2020）。
（31）《机械安全防止人体部位挤压的最小间距》（GB/T 12265-2021）。
（32）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2022）。
（33）《工作场所有害因素职业接触限值第一部分：化学有害因素》（行业标准第1号修改单）（GBZ 2.1-2019/XG1-2022）。
（34）《生产安全事故分类与编码》（GB 6441-2025）。
1.2.6 企业合法证明文件
（1）采矿许可证（证号：C2102002010117120084052，大连市自然资源局，有效期：2025年7月10日至2034年8月31日）；

（2）营业执照（统一社会信用代码：91210283MAD9AGJD4J，庄河市市场监督管理局，成立日期：2024年1月11日）；

（3）《大连市企业投资项目备案文件》（庄河市发展和改革局，2025年4月8日）；

（4）《大连市应急管理局关于庄河市鑫联石英砂矿露天开采建设项目安全设施设计的批复》（大连市应急管理局，2025年5月23日）；

（5）安全评价技术服务合同。

1.2.7建设项目技术资料

1.2.8其他评价依据

（1）安全管理机构文件；

（2）全员安全生产责任制；

（3）安全管理规章制度、操作规程；

（4）主要负责人安全生产知识和管理能力考试证明；

（5）安全管理人员安全生产知识和管理能力考试证明；

（6）特种作业人员资格证；

（7）应急预案；

（8）安全生产费用提取及使用计划；

（9）从业人员缴纳保险凭证；

（10）爆破合同及爆破作业单位许可证。
2.建设项目概述
2.1建设单位概况

2.1.1项目基本概况
2.1.2矿山位置
图2.1-1 矿区交通位置图

2.1.3周边环境

图2.1-3 周边环境示意图

2.2自然环境概况

矿区地处辽东低山丘陵区，主要地貌单元为丘陵。总体地势西北高东南低，最大海拔高程+420.18m，最低海拔高程+149.63m，相对高差较大，山间沟谷发育，有利于大气降水的自然排泄。

矿区地处北半球的暖温带，气候属于暖温带湿润大陆性季风气候，具有一定的海洋性气候特征，气候温和，四季分明，雨热同季，降水集中，日照丰富，季风盛行。年平均气温8.7℃,年平均降水总量801.8mm，年最大降水量1053.20mm。受山地和海洋影响，气温南北差异明显，年平均气温西南高为9.3℃,西北低为7.8℃。全区四季气温差异明显，夏季平均气温22℃,最高温度为35℃,冬季平均气温－8.1℃,最低温度为－26℃。冬季由于蒙古高压势力较强，多北和西北季风；夏季则受太平洋副热带高压的影响，多南和东南季风，全年平均风速4～5m/s，最大风速24m∕s。最大冻土深度1.20m。无霜期175天。

区域范围内未发生过4级以上地震，根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），矿区所在区域地震动峰值加速度0.05g，地震动反应普特征周期为0.40s，地震烈度为Ⅵ度区，区域地壳稳定性属于较稳定地区。

矿区所在的蓉花山镇位于庄河市北部，距庄河市区30公里，辖9个行政村和1个社区，145个村民小组，5个居民组，总人口约3.5万人，总面积213.1平方公里，耕地面积7.1万亩，林地面积18.9万亩，森林覆盖率达到64.5%。蓉花山镇工农业基础雄厚。硅石开采加工、水缫丝生产加工是蓉花山传统工业产业，辖区内现有企业64家。蓉花山镇具有丰富的硅石资源，品位高，储量大，已探明的硅石储量为1.2亿吨，储藏量和硅含量均位居全国之首。每年能够生产大量的玻璃用石英岩，销售到其他地区。

2.3地质概况

2.3.1 矿区地质概况
（1）地层

区域出露地层为古元古代辽河群大石桥组、盖县组、中元古界榆树砬子组一段及上元古界青白口系永宁组，地层从老至新叙述如下：

辽河群大石桥组（Pt1d）：本组地层出露不全，局部出露矿区南侧的四道沟和转湘湖地段，走向近东西，岩性主要为灰白色厚层硅化白云质大理岩、仙人洞菱镁矿、滑石矿即赋存于本层，厚度大于986.52m。

辽河群盖县组（Pt1gx）：本组分布于五道沟-曲家屯之间，岩性为千枚岩、绢云母片岩、黑云母变粒岩夹变质砂岩及大理岩透镜体，厚度1827m。

榆树砬子组一段（Pt2y1）：本组地层分布于蓉花山乡－三架山乡之间，长达16公里，出露宽度4-7公里，岩性主要为白色厚层石英岩为主，夹绢云母片岩－千枚岩及变质砂岩，底部夹含砾石英岩及磁铁绿泥绢云母片岩。最大厚度为4084.18m，硅石矿体即赋存在该层位中。

青白口系永宁组（Qny）：本组分布于矿区北部大岭街-斜哨一线北西步云山区，主要岩性为灰白、灰褐色含砾变质砂岩、变质长石石英砂岩等。

矿区出露地层为中元古界榆树砬子组一段（Pt2y1）和第四系。

该组地层分布全矿区，地层呈单斜构造，走向330°～350°,倾向北东，倾角55°～65°,岩石由白色石英岩组成；石英岩呈白色，粒状变晶结构，块状构造；碎屑颗粒粒度在0.1～0.3mm之间，颗粒多为滚圆状、椭圆状，次圆状，分选好，成熟度高。胶结物为硅质，硅质已全部重结晶，绕石英边部呈次生加大边，与石英颗粒消光一致；由于碎屑颗粒含量高，颗粒间堆积紧密，颗粒支撑，孔隙胶结，颗粒间接触关系以点接触为主。是硅石矿的主要赋存层位。

第四系分布于沟谷中，由腐殖土和砂砾石组成，层厚在0.01～0.10米。

（2）构造

本区以断裂构造为主，褶皱次之。断裂构造，以北东向为主，如大岭街、八道岭北东向断裂。北西向断裂，见有四道沟至小黄岭，断层产状50°∠55°,长约6km。褶皱主要为近东西向滚马岭－步云山向斜。褶皱构造以向斜为主，核部由永宁组长石石英砂岩组成，两翼为早震旦纪榆树砬子组、辽河群盖县组之黑云母片岩、片岩、千枚岩组成。北翼地层走向北东80°,倾向南东，倾角20°～40°,南翼地层走向北东60°～85°,倾向北西，倾角40°～60°,在蓉花山一带。由于后期构造影响，在大岭至五道沟之间局部地段形成倒转地层，走向北东60°～70°,倾向南东，倾角70°～85°,局部直立。

（3）岩浆岩

区域侵入岩以早－中侏罗纪二长花岗岩为主，呈岩基状侵入，内部相为灰白色粗粒似斑状花岗岩，边缘相为中粒花岗岩、花岗闪长岩、石英闪长岩。晚侏罗世脉岩种类较多，有花岗斑岩、花岗闪长岩、石英闪长玢岩、辉绿岩、煌斑岩、流纹岩等。脉岩多呈北北东及北西展布。

矿区内岩浆活动不发育。

（4）变质作用及围岩蚀变

矿区内皆为开采矿体。经过多年开采，矿区内地表已完全剥离，地表围岩蚀变不明显，通过探槽控制结果，该矿区范围内未见夹石。

2.3.2 矿床地质特征
（1）矿体特征

矿区发现一条玻璃用石英岩矿矿体，赋存于榆树砬子组层位中，走向330°～350°,倾向北东，倾角55°～65°,矿石由白色石英岩组成；矿区内矿体延展长度约130m，两侧延出矿区，出露宽度约110m。矿体呈似层状产出，已控制延伸100m，真厚度60～100m，厚度变化较稳定。

（2）矿石质量

1）矿石类型和品级

矿石为粒状变晶结构或镶嵌结构石英岩。矿石类型为石英岩区域变质型石英岩矿床。根据行业标准（JC/T529-2000）平面玻璃用硅质原料（石英岩）质量要求，矿石品级为Ⅱ类级别。

2）矿物组成与结构构造

矿石的矿物成分主要为石英含量为97%以上，绢云母少量，石英多数为粒状，多数为不规则状，少数为近等轴状，颗粒之间有的为直线接触，有的为齿状接触，石英一般粒径为0.1～0.8mm之间不等；绢云母为细小片状或显微鳞片状，有的零星分布于石英颗粒缝隙中，有的成条纹状集合体不均匀分布，岩石有裂隙发育，被铁质充填。

经以往天然粒度分析、试验室选矿试验粒度分析、机械粒度分析结论基本一致，本矿床矿物碎屑颗粒0.1～0.5mm占80%左右，>0.5者多在5%以下，<0.1mm者多小于15%，符合浮法玻璃及一般平板玻璃生产工艺要求的。

3）化学成分和物化性能

SiO2是矿石的有益成份含量相对稳定，通过取样分析，矿区SiO2含量平均为97.71%；Al2O3含量平均为0.72%，Fe2O3含量平均为0.15%，合乎国家标准。

除SiO2外，其它元素含量甚微，无综合利用价值。

4）风（氧）化带

矿区范围内硅石矿抗风化较强，覆盖层厚度再在0.01～0.10m之间，覆盖层基本为腐殖土，风（氧）带厚度普遍在0.5m以内，开采时基本不需要进行剥离，地表氧化程度甚低，基本是原生矿。

5）矿体围岩和夹石

矿体赋存于榆树砬子组层位中，矿区内皆为开采矿体。该矿区范围内未见夹石。
6）矿石加工技术性能

经以往天然粒度分析、实验室选矿试验粒度分析、机械粒度分析结论基本一致，即本矿床矿物碎屑颗粒0.1～0.5mm占80%左右，>0.5mm者多在5%以下，<0.1mm者多小于15%，符合浮法玻璃及一般平板玻璃生产工艺要求的。矿石加工块径1～3cm直接销售。矿石开采后经简单破碎，出售原矿。

2.3.3 水文地质概况
（1）自然地理条件

矿区地处辽东低山丘陵区，主要地貌单元为丘陵。总体地势西北高东南低，最大海拔高程+420.18m，最低海拔高程+149.63m，相对高差较大，山间沟谷发育，有利于大气降水的自然排泄。

矿区地处北半球的暖温带，气候属于暖温带湿润大陆性季风气候，具有一定的海洋性气候特征，气候温和，四季分明，雨热同季，降水集中，日照丰富，季风盛行。年平均气温8.7℃,年平均降水总量801.8mm，年最大降水量1053.20mm。受山地和海洋影响，气温南北差异明显，年平均气温西南高为9.3℃,西北低为7.8℃。全区四季气温差异明显，夏季平均气温22℃,最高温度为35℃,冬季平均气温－8.1℃,最低温度为－26℃。冬季由于蒙古高压势力较强，多北和西北季风；夏季则受太平洋副热带高压的影响，多南和东南季风，全年平均风速4～5m/s，最大风速24m∕s。最大冻土深度1.20m。无霜期175天。

（2）含水层特征

矿区地下水依据赋存空间特征、埋藏条件、岩石类型和裂隙性质划分为松散岩类孔隙潜水含水层、基岩裂隙水含水层两种类型。

1）松散岩类孔隙潜水含水层

主要分布于沟谷河流、溪流两侧和山体坡脚处，呈不规则带状或不连续块状展布在粘土、粉质粘土、碎石、角砾、砂、碎石中，含水层厚度一般在2.0～5.0m之间。水位季节性变化明显。据调查，泉流量为0.08～0.21L/s，故本区松散岩类孔隙潜水含水层属水量弱富水性含水层。其水化学类型主要为HCO3-Ca型水，pH7.01，矿化度125.73mg/L。

2）基岩裂隙水含水层

石英岩为矿体的直接围岩。矿区内已形成露天采坑，将直接破坏这些岩石，使裂隙水通过裂隙直接流入采场，是采场充水的直接来源。基岩裂隙水的富水性弱，且流入采场后可自然排出。根据区域水文地质资料，本区域内基岩裂隙水含水层单位涌水量小于0.1L/s·m，属弱富水性。

（3）地下水补给、径流、排泄条件

1）地下水补给：本区地下水的补给来源为大气降水和地下水径流补给，降雨的补给强度大，但补给时间短。基岩裂隙水是通过上透水层渗入补给。

2）地下水径流：地下水径流受补给条件与地形条件限制，径流方向与沟谷走向大体一致，总体流向为由西北向东南。

3）地下水排泄：区域附近雨水和基岩裂隙水均可自然排泄。以地下径流和人工疏干的形式排泄。

（4）充水因素分析

1）地下水：根据矿区地下水赋存条件及含水层特征，地下水类型为基岩裂隙水。基岩裂隙水在矿区内分布广泛，区内地层岩性主要为石英岩。浅部风化带内，于节理裂隙发育密集处，含有少量裂隙潜水。风化带下部岩层坚硬完整，透水性、富水性均微弱，起阻水作用。

2）地表水：矿区附近无大型地表水系，多以泉水的形式排泄汇成地表溪流，泉水为0.97升/秒，富水性弱。雨季过程中有区内低洼处可形成暂时断续面流，对开采影响有限。

3）大气降水：大气降水直接注入露天采坑，是露天采场充水的直接来源。现矿山已形成采坑为山坡式采坑，大气降水可自然排泄。

（5）矿区水文地质条件评价

矿区内矿体均位于当地侵蚀基准面以上，有利于自然排水，按照《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T12719-2021），本区域内水文地质勘探类型为二类一型，即以裂隙含水层充水为主、水文地质条件简单的矿床。

2.3.4 工程地质概况
（1）工程地质岩组特征

本矿区地层主要为中元古界榆树砬子组。主要岩石为石英岩，顶底板均为石英岩。岩石的饱和单轴抗压强度、抗拉强度、抗剪强度等物理力学指标测试成果如下：

岩性为石英岩，浅部裂隙较发育，片理不发育，结构面结合程度一般，呈块状结构，岩石质量中等～好的，岩体完整性中等～较完整。饱和状态下，岩石单轴抗压强度77.6～82.7Mpa，属较坚硬～坚硬岩。

（2）工程地质条件评价

岩石的物理力学性能指标主要受岩性、结构、构造、蚀变及风化作用的影响，变化较大。根据《辽宁省庄河市蓉花村鑫联玻璃用石英岩矿资源储量核实报告》，编制单位辽宁省地质勘查院有限责任公司对矿区内矿体进行基本分析样130件，其中小体重30件，物理力学样3件，水质全分析样1件，其中石英岩饱和单轴抗压强度77.6～82.7Mpa，属较坚硬～坚硬岩。

（3）工程地质勘查类型

区内节理裂隙、风化裂隙弱发育。矿区内已形成一个山坡式露天采场，当矿山在开采过程中接触到表面的覆盖土体及风化岩石时，易使边坡的风化破碎岩石下滑，造成边坡岩石完整性与边坡稳定性下降。故本矿山主要工程地质问题为边坡的稳定性，今后应加强对采坑边坡的监测，发现危岩体及时清理。

综上所述，矿区工程地质勘查类型为二类一型，即以块状岩类为主，矿区工程地质条件简单。

2.4设计概况

2.4.1总平面布置
2.4.2开采范围
2.4.3生产规模及工作制度

2.4.4采矿方法
2.4.5开拓运输
2.4.6采场防排水
2.4.7供配电
2.4.8通信系统
2.4.9个人安全防护

2.4.10安全标志

2.4.11安全管理

2.4.12设计变更

2.4.13基建工程量
2.5建设概况

2.5.1矿山开采现状

2.5.2总平面布置

2.5.3开采范围

2.5.4生产规模及工作制度
2.5.5采矿方法

图2.5-1  表面位移监测点
图2.5-2  视频监控
图2.5-3  装载机和挖掘机

图2.5-4  洒水车
2.5.6开拓运输

2.5.7采场防排水

2.5.8供配电系统

2.5.9通信系统

2.5.10个人安全防护

2.5.11安全标志

图2.5-13  安全标志
2.5.12安全管理

2.5.13安全设施投入

2.6施工及监理概况

2.7 试运行概况

2.8 安全设施概况

3.安全设施符合性评价
根据国家的相关法律、法规、规程及安全设施设计，结合现场实际检查、竣工验收资料、施工记录、监理记录、检测检验等相关资料，采用安全检查表方法检查基本安全设施、专用安全设施和安全管理等，对大连申金矿业投资有限公司石英岩矿露天开采建设项目的各个评价单元进行直接、全面的符合性评价如下。

3.1安全设施“三同时”程序

通过查阅相关资料，安全设施符合性单元安全检查表如表3.1-1所示。
表3.1-1 安全设施“三同时”程序符合性单元安全检查表

评价单元小结：

该项目具有合法资质、核准批复文件、《初步设计》、《安全设施设计》、《竣工报告》及《监理报告》，项目完工情况良好，编制单位合法合规。通过对该项目的建设程序符合性进行检查，该项目的建设程序符合国家有关法律、法规、标准和规范的规定和要求。

3.2露天采场

结合安全设施设计、相关法律法规、查阅相关资料并通过现场检查，编制露天采场、穿孔爆破及铲装单元安全检查表如表3.2-1所示。

表3.2-1 露天采场单元安全检查表

表3.2-2 穿孔爆破及铲装单元安全检查表
评价单元小结：

通过用安全检查表对该矿山采场单元进行了23项的检查，全部符合要求。检查结果表明，大连申金矿业投资有限公司石英岩矿露天开采建设项目露天采场单元符合设计要求，满足安全生产条件。

3.3矿岩运输系统

对矿岩运输系统单元采用安全检查表法进行评价，结合安全设施设计、相关法律法规，并通过现场检查，矿岩运输单元安全检查表详见表3.3-1。

表3.3-1 矿岩运输单元安全检查表

评价单元小结：

对该矿山矿岩运输单元进行了16项检查，全部符合要求。检查结果表明，大连申金矿业投资有限公司石英岩矿露天开采建设项目矿岩运输单元符合设计要求，满足安全生产条件。

3.4采场防排水系统

对采场防排水单元采用安全检查表法进行评价，检查结果详见下表3.4-1。

表3.4-1 防排水单元安全检查表

评价单元小结：

对该矿山采场防排水单元进行了3项检查，全部符合要求。检查结果表明，大连申金矿业投资有限公司石英岩矿露天开采建设项目采场防排水单元符合设计要求，满足安全生产条件。

3.5供配电系统

矿山采场采用间断工作制，每天一班，白班作业，不需照明用电。矿山开采主要设备（挖掘机、自卸汽车等）为柴油机驱动，不需要供电。采场摄像头电源为太阳能板，因此无需供电线路。

3.6总平面布置

3.6.1工业场地

通过现场检查，编制总平面布置单元安全检查表如表3.6-1所示。

表3.6-1 总平面布置单元安全检查表
评价单元小结：

对该项目的工业场地单元通过检查表的4项检查中，均符合要求。检查结果表明，大连申金矿业投资有限公司石英岩矿露天开采建设项目工业场地单元符合设计要求，能够满足安全生产条件。

3.6.2建（构）筑物防火
对防火子单元采用安全检查表法进行评价，检查结果详见表3.6-2。

表3.6-2 建（构）筑物防火安全检查表

评价单元小结：

通过对矿山防灭火单元用安全检查表法进行了5项检查，均符合安全要求。检查结果表明，大连申金矿业投资有限公司石英岩矿露天开采建设项目防灭火单元符合设计要求，能够保证矿山安全生产条件。

3.6.3排土场
设计明确矿山不设置排土场。

3.7通信系统

对通信系统采用安全检查表法对该项目通信系统单元进行评价，详见表3.7-1。

表3.7-1 通信系统安全检查表

评价单元小结：

通过对通信系统单元的1项检查中，检查结果符合要求。检查结果表明，大连申金矿业投资有限公司石英岩矿露天开采建设项目通信系统符合设计要求，满足矿山安全生产条件。

3.8个人安全防护

对个人安全防护单元采用安全检查表法对该项目个人安全防护进行评价，详见表3.8-1。
表3.8-1 个人安全防护安全检查表

评价单元小结：

通过对个人安全防护单元的3项检查中，均符合要求。检查结果表明，大连申金矿业投资有限公司石英岩矿露天开采建设项目个人安全防护单元符合设计要求，能够满足矿山安全生产条件。

3.9安全标志

对安全标志单元采用安全检查表法对该项目安全标志进行评价，详见表3.9-1。

表3.9-1 安全标志安全检查表

评价单元小结：

通过对安全标志单元的4项检查中，符合要求。检查结果表明，大连申金矿业投资有限公司石英岩矿露天开采建设项目安全标志单元符合设计要求，能够满足矿山安全生产条件。

3.10安全生产管理单元

3.10.1组织与制度
采用安全检查表法对该项目组织与制度单元进行评价，见下表3.10-1。

表3.10-1 组织与制度单元安全检查表

评价单元小结：

对该矿山的组织与制度单元用安全检查表法进行了9项检查，均符合安全要求，检查结果表明，大连申金矿业投资有限公司石英岩矿露天开采建设项目组织与制度单元符合设计要求，能够满足矿山安全生产条件。

3.10.2安全运行管理
采用安全检查表法对该项目安全运行管理单元进行评价，见下表3.10-2。
表3.10-2 安全运行管理单元安全检查表
评价单元小结：

对该矿山的安全运行管理单元用安全检查表法进行了4项检查，均符合安全要求，检查结果表明，大连申金矿业投资有限公司石英岩矿露天开采建设项目安全运行管理单元符合设计要求，能够满足矿山安全生产条件。

3.10.3应急救援
采用安全检查表法对该项目应急救援度单元进行评价，见下表3.10-3。
表3.10-3应急救援单元安全检查表
评价单元小结：

对该矿山的应急救援单元用安全检查表法进行了4项检查，均符合安全要求，检查结果表明，大连申金矿业投资有限公司石英岩矿露天开采建设项目应急救援单元符合设计要求，能够满足矿山安全生产条件。

3.11重大事故隐患判定标准单元

根据矿安〔2022〕88号文件及矿安〔2024〕41号，采用安全检查表法对重大事故隐患判定标准单元进行评价，详见表3.11-1。

表3.11-1 重大事故隐患判定单元安全检查表
评价单元小结：

对该矿山的重大事故隐患判定标准单元用安全检查表法进行了15项检查，除5项不涉及项以外，均符合安全要求，检查结果表明，大连申金矿业投资有限公司石英岩矿露天开采建设项目不存在重大事故隐患。

4.安全对策措施建议
根据初步设计、安全设施设计及相关规程要求，结合矿山建设现状，对该矿山安全技术和安全管理两个方面补充提出以下安全对策措施：

4.1安全技术对策措施及建议

日后生产过程中，继续保持按照设计开采，严禁陡帮开采。

（2）企业应继续保持在临近边坡进行爆破时采用控制爆破措施。

（3）矿山爆破后和铲装时，应继续坚持对爆堆进行喷雾降尘。

（4）企业应继续坚持从上而下处理险石、浮石。
（5）企业后续生产过程中应定期修整、清理边坡路边沟。
（6）定期更新现状图纸。

（7）矿山在爆破作业前必须撤离爆破警戒范围内的人和需要保护的设施。
（8）冬季施工单位要为员工配备适当的冬季劳动防护用品及应急用品，要针对冬季施工作业面易结冰、结霜和易滑的特点，制定并落实相应的防滑措施，及时清理施工作业面、走道等工作面上的积水、积雪和冰霜，防止滑倒、跌伤。
（9）后续生产过程中严格控制运输道路坡度。

（10）边坡遇到断层时对断层和破碎带区域可以采用锚杆（索）加固。锚杆（索）可以深入到稳定的岩层中，将破碎的岩石体与稳定岩体连接起来，提高破碎带的整体稳定性。
4.2安全管理对策措施

（1）企业现有安全生产管理制度完善，企业在日后管理过程中应继续保持，并及时进行更新。

（2）企业应继续保持边坡管理制度，随着矿山开采的进行，及时补充、更新和完善相关记录。

（3）企业应继续保持安全生产投入的长效保障机制。

（4）建立双控及标准化建设。

（5）主要负责人每月进行重大隐患检查并记录台账。
（6）后续矿山进入生产阶段必须严格按照财资[136]号文件按照每吨矿石不少于3元的标准足额提取安全生产费用。
（7）企业应继续保持每年至少进行两次应急预案的演练，并做好相应记录。
5.评价结论
5.1安全设施验收评价综述

根据国家的相关法律、法规、规程及初步设计，对大连申金矿业投资有限公司石英岩矿露天开采建设项目的各个评价单元进行直接、全面的符合性评价，本安全设施验收评价认定建设单位已按照设计设置了相应的安全设施，其安全生产管理能够满足安全生产需要，能够保证该项目的安全生产。

5.2各评价单元评价结果

5.2.1安全设施“三同时”程序

通过安全检查表对大连申金矿业投资有限公司石英岩矿露天开采建设项目建设程序符合性进行检查，检查结果表明，该矿山的建设程序符合国家有关法律、法规、标准、规范及设计的规定和要求。

5.2.2露天采场单元

通过用安全检查表对大连申金矿业投资有限公司石英岩矿露天开采建设项目露天采场单元进行检查，检查结果表明，该矿山露天开采的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合设计要求，满足安全生产条件。

5.2.3矿岩运输系统单元

通过用安全检查表对大连申金矿业投资有限公司石英岩矿露天开采建设项目矿岩运输系统进行检查，检查结果表明，该矿山开拓运输系统单元符合设计要求，满足安全生产条件。

5.2.4采场防排水系统单元

通过用安全检查表对大连申金矿业投资有限公司石英岩矿露天开采建设项目采场防排水系统单元进行检查，检查结果表明，该矿山防排水系统单元符合设计要求，满足安全生产条件。

5.2.5总平面布置单元

通过安全检查表对大连申金矿业投资有限公司石英岩矿露天开采建设项目总平面布置进行检查，检查结果表明，该矿山的总平面布置单元符合设计要求，满足安全生产条件。

5.2.6通信系统单元

通过用安全检查表对大连申金矿业投资有限公司石英岩矿露天开采建设项目通信系统单元进行评价，该矿山通信系统的安全设施、设备、装置及安全管理措施符合国家有关法律、法规、标准、规范及设计的规定和要求，该矿山的通信系统满足安全生产的要求。

5.2.7个人安全防护单元

通过用安全检查表对大连申金矿业投资有限公司石英岩矿露天开采建设项目个人安全防护进行评价，结果表明，该矿山个人安全防护的安全用品单元符合设计要求，满足安全生产条件。

5.2.8安全标志单元

通过用安全检查表对大连申金矿业投资有限公司石英岩矿露天开采建设项目安全标志进行评价，结果表明，该矿山安全标志单元符合设计要求，满足安全生产条件。

5.2.9安全生产管理单元

通过安全检查表对本项目安全生产管理进行检查，检查结果表明，该矿山的安全生产管理单元符合设计要求，满足安全生产条件。

5.2.10重大事故隐患判定标准单元
通过安全检查表对本项目重大事故隐患判定标准单元进行检查，检查结果表明，该矿山不存在重大事故隐患。
5.3安全总体评价结论

按照科学、严谨、客观、公正的原则，本着对工作高度负责的精神，依据国家及地方政府的相关法律、法规、文件及规范的规定，对照按照安监总管一〔2016〕14号文“关于金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的要求”以及《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号）提出的安全设施竣工验收要求，以设计的内容进行现场检查，共检查105项，其中否决项5项，全部符合要求，一般项100项，除6项不涉及项以外，其余全部符合要求，不符合率小于5%。大连申金矿业投资有限公司石英岩矿露天开采建设项目安全设施各项指标达到竣工验收条件，符合安全设施设计及国家有关法律法规、标准、规章及规范的要求，满足安全生产条件。本安全设施验收评价认定：大连申金矿业投资有限公司石英岩矿露天开采建设项目符合《安全设施设计》要求，具备安全设施竣工验收条件。
6.附件
（1）营业执照

（2）采矿许可证

（3）立项文件
（4）安设批复
（5）建设项目施工单位营业执照、资质证书

（6）施工监理单位营业执照、资质证书
（7）全员安全生产责任制全文

（8）安全管理规章制度、操作规程目录

（9）成立安全管理机构文件
（10）主要负责人及专职安全管理人员证件
（11）特种作业人员证

（12）安全生产费用提取计划及使用情况
（13）从业人员缴纳保险凭证

（14）应急预案备案登记表及演练记录
（15）爆破协议及爆破作业单位营业执照和资质
（16）安全教育培训材料
（17）成立兼职救援队文件及相邻矿山应急救援互助协议书

（18）劳保用品发放记录

（19）特种设备检测报告

（20）技术人员证件

（21）五职矿长证件

（22）注册安全工程师证件
7.附图

（1）地形地质图

（2）地质地形横剖图
（3）露天开采现状及开拓运输系统基建终了图
（4）露天开采现状剖面图
[image: image1.png]


