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前  言

建设项目位于云南省丽江市宁蒗彝族自治县紫玛街道白牛厂村西侧，干坝子村东侧。

云南省丽江市宁蒗县白牛厂尾矿干渣库原建设单位宁蒗三鑫矿业有限公司，该公司于2007年12月8日成立，位于云南省丽江市宁蒗县紫玛街道白牛厂村，法定代表人闫剑，注册资本300万元，系自然人出资有限责任公司，经营范围为铅、锌、铜、铁、银选矿、三废回收。

XX。

根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令88号）、《尾矿库安全监督管理规定》（原国家安全生产监督管理总局令第38号，原国家安全生产监督管理总局第78号令修正）的要求，为完成建设项目安全设施“三同时”手续，宁蒗彝族自治县应急管理局委托辽宁诺诚安全科技有限公司对云南省丽江市宁蒗县白牛厂尾矿干渣库生态修复治理项目进行安全设施验收评价工作。

在接受宁蒗彝族自治县应急管理局的委托之后，辽宁诺诚安全科技有限公司遵照相关规定和公司作业指导书，组建了安全评价组。评价组于2023年12月4日对该建设项目进行现场勘验，经对现场收集的调查资料分析整理，收集法律法规、标准和规范、现场调研及评价所需要的有关资料；进行评价单元划分、评价方法选择，采用可靠、适用的评价技术对该项目进行评价，得出评价结论，提出科学、合理、可行的安全技术和管理措施，做出安全设施验收评价结论，最后根据《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕第49号）附件《尾矿库建设项目安全设施验收评价报告编写提纲，2016年5月30日》
编制完成了《云南省丽江市宁蒗县白牛厂尾矿干渣库生态修复治理项目（含闭库工程）安全设施验收评价报告》。

本项目的安全设施验收评价工作中，得到了丽江市、宁蒗彝族自治县应急管理局等有关部门及人员的大力支持，同时在本报告中引用了一些专家学者的研究成果和技术资料，在此一并表示感谢。
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1.评价范围与依据

1.1评价对象和范围
1.1.1评价对象

本次评价对象为云南省丽江市宁蒗县白牛厂尾矿干渣库生态修复治理项目（含闭库工程）。

1.1.2评价范围

根据企业的委托书和评价协议、《云南省丽江市宁蒗县白牛厂尾矿干渣库生态修复治理项目设计（含闭库工程安全设施设计）》、《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（原国家安全监管总局令第75号）和有关法律法规，安全设施验收评价范围为云南省丽江市宁蒗县白牛厂尾矿干渣库生态修复治理项目设计（含闭库工程安全设施设计）范围内基本安全设施和专用安全设施，主要包括总平面布置、尾矿坝、防排洪设施、排渗及防渗设施、安全监测设施、安全标志及辅助设施等的安全设施，以及安全管理体系。

凡涉及本工程项目的消防、职业卫生、环保、地质灾害、职业卫生等方面，不在本次安全评价范围内，但评价报告中会涉及到相关内容，企业应执行国家相关法律、法规、标准和规范要求，委托有相应评价资质的单位承担相应评价。
1.2评价依据

1.2.1法律法规

1.2.1.1 国家法律

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令十三号，2014年12月1日起施行；中华人民共和国主席令第八十八号，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》，自2021年9月1日起施行）；

《中华人民共和国矿产资源法》（中华人民共和国主席令十八号，1986年3月19日第六届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过；中华人民共和国主席令第十八号，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正，自2009年8月27日起施行）；

《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第二十二号，1989年12月26日起施行，中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于2014年4月24日修订，自2015年1月1日起施行）；

《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第六十五号，中华人民共和国主席令第十八号，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正，自2009年8月27日起施行）；

《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第二十八号，1995年1月1日起实施；根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正，自2018年12月29日起施行）；

《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令六十九号，2007年11月1日起施行）；

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第八十一号，根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国道路交通安全法>等八部法律的决定》，2021年4月29日实施）；

《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第五十二号，2011年12月31日中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国职业病防治法〉的决定》通过；2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次修正，2018年12月30日起施行）。

1.2.1.2 行政法规

《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（中华人民共和国劳动部令第4号，1996年10月30日施行）；

《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号，2003年11月12日国务院第28次常务会议通过，自2004年2月1日起施行）；

《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第394号，自2004年3月1日起施行）；

《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，2007年6月1日起施行）；

《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令[2011]586号，2011年1月1日起施行）；

《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第593号，2011年2月16日国务院第144次常务会议通过；2011年3月7日中华人民共和国国务院令第593号公布，自2011年7月1日起施行）；

《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令397号，2004年1月13日中华人民共和国国务院令第397号公布；根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订，2014年7月29日起施行）；

《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号，2019年4月1日起施行）。

1.2.1.3部门规章及政府规范性文件

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日施行）；

《国务院安委会办公室关于贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见》（安委办〔2010〕17号，2010年8月27日施行）；

《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局第20号令，自2009年6月8日起实施；原国家安全生产监管总局令第78号《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》修正，自2015年7月1日起施行）；

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号，原国家安全生产监督管理总局令第77号修正，自2015年5月1日起施行）；

《特种作业人员安全技术考核管理规定》（原国家安全监管总局令第30号，2013年8月29日原国家安全监管总局令第63号第一次修正，2015年5月29日国家安全监管总局令第80号第二次修正，2015年7月1日施行）；

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安全生产监督管理总局令第80号，2015年7月1日施行）；

《安全生产培训管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第44号，原国家安全生产监督管理总局令第80号修正，2015年7月1日起施行）；

《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（安监总管—〔2015〕75号，自2015年7月1日起施行）；

《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕第49号）附件《尾矿库建设项目安全设施验收评价报告编写提纲，2016年5月30日》；

《国家安全监管总局关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知》（安监总管一〔2016〕60号，2016年5月27日）；

《国家危险废物名录》（中华人民共和国环境保护部令第1号，自2016年8月1日起施行）；

《安全生产责任保险实施办法》（安监总办[2017]140号，自2018年1月1日起施行）；

《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2018〕3号，自2018年1月15日起施行）；

《生产安全事故应急预案管理办法》（2016年6月3日原国家安全生产监督管理总局令第88号，自2016年7月1日起施行；根据2019年7月11日应急管理部令第2号修改，自2019年9月1日起施行）；

《关于印发防范化解尾矿库安全风险工作方案的通知》（应急〔2020〕15号，自2020年2月21日起施行）；

《应急管理部办公厅关于进一步加强尾矿库安全风险隐患排查治理的通知》（应急厅（2020）16号，自2020年4月7日起施行）；

《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号，自2022年2月8日起实施）；

《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，自2022年9月1日起施行）；

《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（2023年9月6日）；

《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻<中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>的通知》（安委办〔2023〕7号，2023年9月9日）；
《国家矿山安全监察局关于印发<非煤矿山建设项目安全设施重大变更范围>的通知》（矿安〔2023〕147号，2023年11月14日施行）。

1.2.1.4地方性法规、地方政府规章和有关规范性文件

《云南省实施<中华人民共和国矿山安全法>办法》（1994年6月2日云南省第八届人民代表大会常务委员会第七次会议通过，根据1997年12月3日发布的《云南省人民代表大会常务委员会关于修订15件地方性法规的决定》进行修正）；

《云南省安全生产监督管理局<关于进一步规范金属非金属矿山建设项目安全“三同时”工作的通知>》（原云南省安全生产监督管理局，自2016年3月21日起施行）

《云南省安全生产监督管理局关于进一步加强非煤矿山建设项目安全设施“三同时”工作的通知》（云安监管〔2018〕14号，2018年4月25日）；

《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十八次会议于2017年11月30日修订，云南省十二届人民代表大会常务委员会公告第63号，自2018年1月1日施行）；

《云南省安委会办公室<关于进一步夯实安全基础坚决防范遏制非煤矿山重特大事故的通知>》（云安办〔2019〕7号，自2019年3月1日起施行）；
《云南省尾矿库闭库销号管理办法（试行）》（云应急〔2021〕20号，自2020年12月8日施行）；
《云南省应急管理厅云南银保监局关于规范推进安全生产责任保险工作的通知》（云应急〔2022〕48号，2022年4月26日）；
《云南省安全生产委员会办公室关于切实做好当前矿山安全生产工作的紧急通知》（云安办函〔2023〕16号，2023年2月23日）。

1.2.2 标准规范
《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986，1987年2月1日）；

《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987，1988年8月1日）；

《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999，1999年2月1日）；

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005；2005年10月1日）；

《工作场所有害因素职业接触限值》第2部分：物理因素（GBZ2.2-2007，2007年11月1日）；

《高处作业分级》（GB/T3608-2008，2009年6月1日）；

《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008，2009年10月1日）；

《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008，2009年10月1日）；

《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-2008，2009年10月1日）；

《建筑物抗震设计规范》（GB50011-2010（2016年版），2010年12月1日）；

《电气设备安全设计导则》（GB/T25295-2010，2011年5月1日）；

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010，2011年10月1日）；

《低压配电设计规范》（GB50054-2011，2012年6月1日）；

《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012，2012年8月1日）；

《土工合成材料 聚乙烯土工膜》（GB/T17643-2011，2012年9月1日）；

《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013，2013年12月1日）；

《尾矿设施施工及验收规范》（GB50864-2013，2014年6月1日）；

《土工合成材料应用技术规范》（GB/T50290-2014，2015年8月1日）；

《防洪标准》（GB50201-2014，2015年5月1日）；

《用电安全导则》（GB/T13869-2017，2018年7月1日）；

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018版]，2018年10月1日）；

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018，2019年3月1日）；

《机械安全、防护装置、固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018，2019年7月1日）；

《工作场所有害因素职业接触限值》第1部分：化学有害因素（GBZ2.1-2019，2020年4月1日）；

《头部防护 安全帽》（GB2811-2019，2020年7月1日）；

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020，2021年04月01日）；

《尾矿库安全规程》（GB39496-2020，2021年9月1日）；

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020，2021年7月1日）；

《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020，自2022年1月1日）；

《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020，自2022年1月1日）；

《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022，2022年10月1日）；

《尾矿堆积坝岩土工程技术规范》（GB/T 50547-2022，2022年12月1日）；

《土工合成材料 长丝纺粘针刺非织造土工布》（GB/T 17639-2023，2023年12月1日）；

《安全评价通则》（AQ8001-2007，2007年4月1日）；
《安全验收评价导则》（AQ8003-2007，2007年4月1日）；
《尾矿库安全监测技术规范》（AQ2030-2010，2011年5月1日）。

1.2.3建设项目合法性文件

《安全生产督办通知书（〔2021〕29号）》（云南省安全生产委员会办公室，2021年11月01日）；

《关于云南省丽江市宁蒗县白牛厂尾矿干渣库生态修复治理项目可行性研究报告的批复》（宁发改复〔2021〕148号，2021年11月10日）；

《宁蒗县彝族自治县人民政府关于对云南省丽江市宁蒗县白牛厂尾矿干渣库生态修复治理项目的承诺》（宁蒗县彝族自治县人民政府，2021年11月15日）；

《宁蒗县彝族自治县人民政府关于对宁蒗县白牛厂尾矿干渣库生态修复治理工程项目财政出资的承诺》（宁蒗县彝族自治县人民政府，2021年11月15日）；

《宁蒗县彝族自治县人民政府关于对云南省丽江市宁蒗县白牛厂尾矿干渣库有关情况的说明》（宁蒗县彝族自治县人民政府，2021年12月6日）；

《宁蒗县彝族自治县人民政府关于宁蒗三鑫矿业有限公司白牛广尾矿干渣库督办整改情况的报告》（宁政报〔2021〕24号，2021年12月7日）；

《云南省丽江市宁蒗县白牛厂尾矿干渣库生态修复治理项目设计（含闭库工程安全设施设计）专家审查意见书》（2022年4月27日）；

《云南省丽江市宁蒗县白牛厂尾矿干渣库生态修复治理项目设计（含闭库工程安全设施设计）安全设施设计审批书》（宁蒗县应急管理局，2022年6月16日）；
《关于宁蒗县白牛厂尾矿干渣库生态修复治理项目（含闭库工程）安全设施设计审查的批复》（丽应急审〔2023〕2号）；
《云南省尾矿库闭库销号联合验收现场核查意见表（县级联合验收）》（2023年12月16日）。
1.2.4建设项目技术文件

XX。

1.2.5其它评价依据

安全设施验收评价合同及委托书；

提供资料真实性承诺书；

《尾矿库工程分析与管理》（冶金工业出版社，1999年）；

《尾矿库安全技术》（李作章等，航空工业出版社）；

《云南省暴雨洪水查算图表》（1992年版）；

《云南省暴雨径流查算图表》（2007年版）。

2.建设项目概述

2.1建设单位概况
2.1.1建设单位简介

宁蒗三鑫矿业有限公司于2007年12月8日成立，位于云南省丽江市宁蒗县紫玛街道白牛厂村，法定代表人闫剑，注册资本300万元，系自然人出资有限责任公司，经营范围为铅、锌、铜、铁、银选矿、三废回收。

XX。
2.1.2矿区地理位置及交通

XX。

XX
图2.1-1  交通位置图
2.1.3建设项目背景
XX。

2.2自然环境概况
2.3.1地形地貌

白牛厂尾矿库地处滇西北横断山脉中部丽江市东北部川滇交界处边缘西部的山间沟谷内。区域地貌上属于构造剥蚀中山沟谷地貌，沟谷形状呈V～U字形，两岸边坡的坡度较陡。尾矿库所处的沟谷总体东高西低，区内最高点为尾矿库东部的白牛厂村后山一带，最低点为沟谷出口一带。尾矿库原始地形为一条大致呈东西向发育的沟谷，尾矿库建设段沟长约450m，沟型呈“V～U”型发育，沟壁岸坡较陡，两侧岸坡整体坡度约25°～45°，局部较陡达62°。XX。

2.3.2水文、气象条件

宁蒗气候属低纬高原季风区，干湿季分明，因受高原和高山峡谷地形的影响，立体气候显著。年均降雨量920mm，年均日照2298h，年均无霜期190天，年均气温12.7℃。年极端最低气温为零下9℃左右，年极端最高气温将达到30℃左右。

白牛厂尾矿库位于金沙江水系支流卧落河的上游支流宁蒗河中游东侧沟谷内，库区为相对独立的水文单元，库区汇水面积约0.23km2。宁蒗河为卧落河支流，分布在四川省盐源县西北部、云南省宁蒗彝族自治县东部。源出宁蒗县城南部山区，北流折向东北流，至红桥附近出云南进入四川省盐源县境。在鲁古阿日西汇合永宁河后，东入干流。全长79km，流域面积1770km2。卧落河，又名盐源河，源出小高山南麓，沿白杨沟经卫城、双河、干海、梅雨、盐塘、甲米至拉拉河南与巴基河汇合后，过卧家村与木里河相汇，注入小金河。干流长173.7km，流域面积8614km2。流域面状如梧桐叶，中线长92公里，平均宽94km，最大宽128km，流域完整系数为1.02，属金沙江三级水系。

2.3.3地震效应

尾矿库地处丽江市宁蒗县，宁蒗位于我国西部南北地震带的南段，川滇歹字型与南北向构造带的复合部位，是地壳运动剧烈、构造形态复杂，地震活动频繁的地区。根据地震资料统计，震级在2.5～4级的地震达90余次，4～6级的有五次；近年区内微震频繁，是滇西地区弱震集中分布区之一。区内歹字型构造、经向构造和北东向构造为发震构造，新构造运动活跃地段，也是常发震地段，历史上有地震记录，解放前大于5级的地震累计有5次，1515年6月17日，永胜大地震，震级7.5，地震之后，县城塌毁，向南新迁县址。1998年8月26-1999年1月3日宁蒗县境内先后发生了4至4.7级地震8次，5至5.3级地震4次，6.2级地震一次，地震灾害波及宁蒗县11个乡镇及永胜、华坪、丽江及四川盐源等部分乡镇，灾情严重；2012年6月24日宁蒗与四川省盐源县交界处再次发生5.7级地震，震源深度11km。2022年1月2日15时02分在云南丽江市宁蒗县（北纬27.79度，东经100.65度）发生5.5级地震，震源深度10km。

根据《建筑抗震设防分类标准》（GB50223），本工程建筑抗震设防类别为：二级。勘察场地的构筑物的抗震设计参数依据《建筑抗震设计规范（GB50011-2010）》2016版的规定：

尾矿库抗震设防烈度8度。设计基本地震加速度0.2g；设计地震分组为第二组；建筑场地覆盖层厚度为d<5m；场地覆盖层范围内各土层的等效剪切波Vse=283m/s；场地土类型属于中硬场地土；建筑场地类别为Ⅰ类场地；设计特征周期：0.30s。
2.3建设项目地质概况

本评价报告的地质资料依据贵州地矿基础工程有限公司于2022年3月月提交的《云南省丽江市宁蒗县白牛厂尾矿干渣库生态修复治理项目岩土工程勘察（详勘阶段）》进行叙述。

2.3.1区域地质

宁蒗县地处滇西北横断山脉中段，地势西北高而东南低，境内山峰林立，沟壑交错，属典型山原地貌。绵绵山自北向南纵贯全境。绵绵山以西属金沙江高山峡谷地貌，群山争峙，河谷深切，海拔悬殊。绵绵山以东大部属山原区，山势较浑厚。主要高原平坝分布于这一带，境内最高点白岩子山主峰海拔4510.3m，最低点为宁利乡金沙江畔子补河口，海拔1350m。

XX。

2.3.2库区地层结构

根据区域地质资料、本次现场钻探、工程地质测绘结合本次勘察钻探显示，基底岩层为三叠系中统北衙组一段（T2b1）粉砂岩和灰岩，岩层之上覆盖第四系全新统冲洪积（Q4dl+pl）层粉质黏土和第四系人工填土层（Q4ml）。

根据勘察结果及所搜集邻近地区的地质资料将该地段内岩性构成由新到老概述如下。

XX。

2.3.3水文地质

根据尾矿库的地形地貌及各岩层透水特征，库区为地下水的补给、径流区，谷内为排泄区。地下水主要由大气降水和尾矿水补给，雨季时，在一定深度范围内，地下水沿着强风化层垂直入渗，当进入到较完整中风化层或者微风化层时，地下水径流特征改为向侧向径流，最终向谷内排泄，地下水沿着沟谷由东向西径流排泄，最终向最低侵蚀基准面宁蒗河中排泄。

场地区域的地下水主要以孔隙型潜水、基岩风化裂隙水为主。孔隙水主要赋存于谷底第四系松散层中，尾矿层地下水属于孔隙型潜水；基岩风化裂隙水赋存于强风化粉砂岩层中，枯、雨季时空隙型潜水和基岩裂隙水水位存在大幅度升降变化。

2.3.4不良地质作用

XX。

2.3.5勘察报告结论

根据《云南省丽江市宁蒗县白牛厂尾矿干渣库生态修复治理项目岩土工程勘察》（贵州地矿基础工程有限公司，2022年3月）中的第13章节，勘察报告结论如下：

XX。

2.4安全设施设计
XX。

2.5建设项目概况
2.5.1尾矿库闭库前现状

XX。

2.6施工监理概况
一、施工监理单位基本情况

XX。

2.7试运行概况
本项目为生态修复治理项目（含闭库工程），按照相关要求完善尾矿库闭库销号，移交地方政府管理的相关手续，进行尾矿库闭库及生态修复治理，不涉及试运行。

XX。

综上所述，云南省丽江市宁蒗县白牛厂尾矿干渣库生态修复治理项目（含闭库工程）安全设施运行正常，末没有发生安全事故，建设项目安全设施已按设计要求建设完成，满足国家法律法规的规定要求。

2.8安全设施目录

依据《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全生产监督管理总局令第75号）及《云南省丽江市宁蒗县白牛厂尾矿干渣库生态修复治理项目设计（含闭库安全设施设计）》，该建设项目的安全设施情况如下表2.8-1所示：

表2.8-1  基本安全设施和专用安全设施

XX

2.9项目建设情况图片

XX
3.定性定量评价
根据《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（原国家安全监管总局令第75号）及《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一〔2016〕14号）中附件3：“尾矿库建设项目安全设施竣工验收表”，采用检查表对尾矿库的安全设施“三同时”程序单元、尾矿坝、防排洪系统、地质灾害防护设施、安全监测设施、干式尾矿输送、辅助设施、个人安全防护、安全标志、生态修复治理和安全管理等共11个单元进行检查，对建设工程与安全设施设计的符合性进行评价。

3.1安全设施“三同时”程序单元

3.1.1安全设施“三同时”程序单元符合性评价

表3.1-1  安全设施“三同时”程序单元符合性检查表

XX

3.1.2单元小结

XX。

3.2尾矿坝单元

3.2.1尾矿坝评价单元符合性评价

表3.2-1  尾矿坝单元符合性检查表

XX。 

3.3防排洪系统单元

3.3.1防排洪系统单元符合性评价

表3.3-1  尾矿库库内排洪设施符合性检查表

XX
表3.3-2  尾矿库库周截排洪设施符合性检查表
XX
3.3.2单元小结

XX。

3.4地质灾害防护设施单元

3.4.1地质灾害防护设施
XX。

3.4.2周边环境相互影响评价

XX。

3.5安全监测设施单元

3.5.1安全监测设施单元符合性评价
表3.5-1  安全监测设施单元符合性检查表

XX。

3.5.2单元小结

XX。

3.6干式尾矿运输安全设施单元

3.6.1干式尾矿运输安全设施符合性评价

表3.6-1  干式尾矿运输安全设施符合性安全检查表

XX
3.6.2单元小结

XX。

3.7 辅助设施单元

3.7.1辅助设施单元符合性评价
表3.7-1  辅助设施单元符合性检查表

3.7.2单元小结

XX。
3.8生态修复治理单元

3.8.1生态修复治理单元符合性评价
表3.8-1  生态修复治理单元符合性检查表

XX
3.8.2单元小结

XX。

3.9个人安全防护单元

3.9.1个人安全防护单元符合性评价
表3.9-1  个人安全防护单元符合性检查表

XX。
3.9.2单元小结

XX。
3.10安全标志单元

3.10.1安全标志单元符合性评价
表3.10-1  安全标志单元符合性检查表

XX。
3.10.2单元小结

XX。

3.11安全管理单元

3.11.1安全管理单元符合性评价

表3.11-1  安全管理单元符合性检查表

XX。

3.11.2单元小结

XX。
4.安全对策措施建议

4.1隐患整改建议和整改完成情况

4.1.1现场勘验提出的隐患整改建议

XX。

5.评价结论

通过对云南省丽江市宁蒗县白牛厂尾矿干渣库生态修复治理项目（含闭库工程）的现场检查，对各项安全管理资料、各单项工程竣工验收文件的查阅和分析，对照安全设施设计进行安全设施符合性评价，根据《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一﹝2016﹞14号）附表《尾矿库建设项目安全设施竣工验收表》的验收要求，依据国家相关法律、法规及标准规范，评价组作出如下评价结论：

1.云南省丽江市宁蒗县白牛厂尾矿干渣库生态修复治理项目（含闭库工程）施工建设过程中，严格履行了安全设施“三同时”程序，已按《安全设施设计》完成了建设项目的安全设施建设，建设程序符合要求。

2.经对云南省丽江市宁蒗县白牛厂尾矿干渣库生态修复治理项目（含闭库工程）现场勘验，总体认为白牛厂尾矿干渣库生态修复治理项目（含闭库工程）安全设施建设符合丽江市应急管理局批复的《安全设施设计》的要求。

3.XX。

安全设施验收评价结论：云南省丽江市宁蒗县白牛厂尾矿干渣库生态修复治理项目（含闭库工程）安全设施已按《安全设施设计》完成建设，符合安全设施验收的条件。
6.附件及附图

6.1附件
附件1：安全设施验收评价委托书
附件2：提供基础资料真实性承诺书

附件3：《安全生产督办通知书（〔2021〕29号）》

附件4：《尾矿砂稳定化方案验证试验报告》
附件5：《可行性研究报告的批复》（宁发改复〔2021〕148号）

附件6：《宁蒗县彝族自治县人民政府关于对云南省丽江市宁蒗县白牛厂尾矿干渣库生态修复治理项目的承诺》

附件7：《宁蒗县彝族自治县人民政府关于对宁蒗县白牛厂尾矿干渣库生态修复治理工程项目财政出资的承诺》

附件8：《云南省丽江市宁蒗县白牛厂尾矿干渣库有关情况的说明》

附件9：《宁蒗三鑫矿业有限公司白牛广尾矿干渣库督办整改情况报告》

附件10：岩土工程勘察（详勘阶段）报告封面、扉页
附件11：《丽江市宁装县白牛厂尾矿干渣库重金属污染源风险管控与综合治理方案》封面、扉页及资质
附件12：闭库安全现状评价报告封面、扉页、资质
附件13：云南省丽江市宁蒗县白牛厂尾矿干渣库生态修复治理项目初步设计、安全设施设计封面、扉页、资质及专家审查意见书
附件14：《安全设施设计审批书》《安全设施设计审查的批复》
附件15：关于成立丽江市宁蒗县白牛厂尾矿干渣库生态修复治理项目部安全生产工作领导小组的通知
附件16：安全生产责任制、安全管理制度封面及安全操作规程封面

附件17：应急预案封面及演练记录
附件18：安全生产会议、安全技术交底、三级教育、劳动防护用品发放记录及坝体位移监测等台帐记录

附件19：施工单位营业执照及资质证书

附件20：监理单位资质证书

附件21：施工总结报告

附件22：监理总结报告封面和质量评估报告封面

附件23：检测检验报告、施工评定验收资料（含隐蔽工程）及工程竣工验收报告

附件24：自查报告

附件25：隐患整改完成情况报告

附件26：云南省尾矿库闭库销号联合验收现场核查意见表

6.2附图

附图1：竣工封面

附图2：总体布置平面图竣工图

附图3：库区施工便道工程竣工图

附图4：库区排渗及防渗竣工图

附图5：库区监测设施竣工图

附图6：尾矿开挖剖面竣工图

附图7：2490以下开挖竣工图（一）

附图7：2490以下开挖竣工图（二）

附图8：尾矿开挖竣工图

附图9：2490m以下防、排渗竣工图

附图10：防渗结构竣工图

附图11：库区封场竣工图

附图12：踏步竣工图

附图13：位移观测点竣工图

附图14：锚固、导气管竣工图

附图15：监测井竣工图
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